# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП

ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2021-2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 08.12.2021 N 1958-ПП, от 09.12.2021 N 1960-ПП, от 21.12.2021 N 2087-ПП, от 22.03.2022 N 439-ПП, от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2011 г. N 671-ПП "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2021-2024 годы (приложение 1).

1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021-2024 годы (приложение 2).

2. Установить, что финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021-2024 годы в объемах, предусмотренных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется:

2.1. В 2021 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г. N 28 "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", в размере 815637927,0 тыс. рублей.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 08.12.2021 N 1958-ПП, от 09.12.2021 N 1960-ПП, от 21.12.2021 N 2087-ПП)

2.2. В 2022-2024 годах за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в размере 707896471,8 тыс. рублей в 2022 году, 717975173,9 тыс. рублей в 2023 году, 738452035,9 тыс. рублей в 2024 году.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 21.12.2021 N 2087-ПП, от 22.03.2022 N 439-ПП, от 20.06.2022 N 1124-ПП)

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2023 годы".

3.2. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2020 г. N 2160-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.3. Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2020 г. N 2263-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.4. Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2021 г. N 304-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.5. Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2021 г. N 468-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.6. Постановление Правительства Москвы от 18 мая 2021 г. N 657-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.7. Пункты 2 и 3 постановления Правительства Москвы от 20 июля 2021 г. N 1062-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 15 октября 2019 г. N 1323-ПП и от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.8. Постановление Правительства Москвы от 12 августа 2021 г. N 1259-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

3.9. Постановление Правительства Москвы от 7 сентября 2021 г. N 1414-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2020 г. N 1871-ПП".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ НА 2021-2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 21.12.2021 N 2087-ПП, от 22.03.2022 N 439-ПП, от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект (в том числе технические характеристики, при наличии) | Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, главного распорядителя бюджетных средств, мероприятия, индивидуальный код объекта | Код вида функционального назначения объекта | Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований | Сроки проектирования и строительства объекта, сроки приобретения объекта, сроки осуществления мероприятия, годы | Выполнено на 1 января 2021 г. | Объем бюджетных ассигнований по годам |  |  |  | Остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 814579,5296 | 707896,4718 | 717975,1739 | 738452,0359 | 556925,1256 |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 25632,3709 | 45719,6897 | 29885,4592 | 5424,5661 | 4982,2777 |
| (п. 2 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | 01 0 00 00000 |  |  |  |  | 514418,7160 | 473601,1367 | 503040,8305 | 497118,2307 | 497144,3684 |
| (п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ### Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 4930,0000 | 1993,0000 |  |  | 1380,0000 |
| (п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 150,6638 | 180,2925 |  | 1,4782 | 153,6641 |
| 6 | #### Общественный транспорт "Метрополитен" | 01 А 00 00000 |  |  |  |  | 265902,5927 | 249082,2390 | 279262,3823 | 278469,9126 | 348898,8176 |
| (п. 6 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 265902,5927 | 249082,2390 | 279262,3823 | 278469,9126 | 348898,8176 |
| (п. 7 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ##### Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  | 265902,5927 | 249082,2390 | 279262,3823 | 278469,9126 | 348898,8176 |
| (п. 8 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ###### Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большая кольцевая линия, станция метро "Савеловская" - станция метро "Деловой центр" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 016 001 002 016 001 003 | 139600,0000 | 2011-2022 | 122223,7359 | 5880,3797 | 11495,8844 |  |  |  |
| 11 | Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Савеловская" - станция метро "Авиамоторная" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 | 016 001 002 016 001 003 | 139400,0000 | 2013-2023 | 109758,5423 | 20437,2700 | 7604,1877 | 1600,0000 |  |  |
| 12 | Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Хорошевская" - станция метро "Кунцевская" (Западный административный округ г. Москвы) | 3 | 016 001 002 016 001 003 | 92490,0000 | 2013-2022 | 71144,5952 | 18763,2168 | 2582,1880 |  |  |  |
| 13 | Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каширская" - станция метро "Нижегородская" (Южный административный округ г. Москвы) | 4 | 016 001 002 016 001 003 | 121350,0000 | 2013-2023 | 48221,4930 | 49160,9323 | 22189,5311 | 1778,0436 |  |  |
| 14 | Юго-Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Кунцевская" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 5 | 016 001 002 016 001 003 | 85800,0000 | 2013-2022 | 56516,2160 | 25283,4806 | 4000,3034 |  |  |  |
| 15 | Южный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каховская" - станция метро "Проспект Вернадского", включая реконструкцию участка станция метро "Каширская" - станция метро "Каховская" (Южный административный округ г. Москвы) | 6 | 016 001 002 016 001 003 | 79160,2031 | 2013-2023 | 50201,5251 | 20966,1350 | 4728,3000 | 3264,2430 |  |  |
| 16 | ###### Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Марьина Роща" до станции метро "Селигерская" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 7 | 016 001 002 016 001 003 | 140900,0000 | 2011-2023 | 124100,0000 | 543,0000 | 7957,0000 | 8300,0000 |  |  |
| 18 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Селигерская" до станции метро "Лианозово" (Северный административный округ г. Москвы) | 8 | 016 001 002 016 001 003 | 31498,3041 | 2017-2024 | 11764,9395 | 5091,5300 | 4108,4700 | 8943,0000 | 1590,3646 |  |
| 19 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Лианозово" до станции метро "Физтех" (Северный административный округ г. Москвы) | 9 | 016 001 002 016 001 003 | 21230,0000 | 2019-2024 | 172,0090 | 11415,8720 | 1684,1280 | 6700,0000 | 1257,9910 |  |
| 20 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Южный порт" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 10 | 016 001 002 016 001 003 | 8500,0000 | 2023-2025 |  |  |  | 1500,0000 | 3800,0000 | 3200,0000 |
| 21 | ###### Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Парк Победы" (Центральный административный округ г. Москвы) | 11 | 016 001 002 016 001 003 | 35534,0000 | 2011-2022 | 31388,1973 | 834,0000 | 3311,8027 |  |  |  |
| 23 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Раменки" (Западный административный округ г. Москвы) | 12 | 016 001 002 016 001 003 | 66274,0000 | 2011-2022 | 61638,0000 | 54,3043 | 4581,6957 |  |  |  |
| 24 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка" (Западный административный округ г. Москвы) | 13 | 016 001 002 016 001 003 | 114400,0000 | 2013-2022 | 103894,4170 | 1484,0704 | 9021,5126 |  |  |  |
| (п. 24 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Рассказовка" до станции метро "Внуково" (Западный административный округ г. Москвы) | 14 | 016 001 002 016 001 003 | 39026,0000 | 2019-2023 | 6713,0000 | 7310,0000 | 12471,0320 | 12531,9680 |  |  |
| 26 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена, станция метро "Третьяковская" - станция метро "Волхонка" - станция метро "Деловой центр" (Центральный административный округ г. Москвы) | 15 | 016 001 002 016 001 003 | 16289,0000 | 2012-2022 | 12813,8559 | 852,4441 | 2622,7000 |  |  |  |
| 27 | ###### Рублево-Архангельская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща" | 16 | 016 001 002 016 001 003 | 145740,0000 | 2021-2026 |  | 2652,6373 | 3049,3627 | 30930,2820 | 43595,7307 | 65511,9873 |
| 29 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Липовая роща" - станция метро "Ильинская" (проектно-изыскательские работы) | 17 | 016 001 002 016 001 003 | 3312,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 1500,0000 | 1812,0000 |
| 30 | ###### Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Коммунарка" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 18 | 016 001 002 016 001 003 | 48078,9887 | 2017-2022 | 43746,3514 | 3374,1982 | 958,4391 |  |  |  |
| 32 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Потапово" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 19 | 016 001 002 016 001 003 | 23220,0000 | 2020-2024 | 488,4755 | 6056,5159 | 8491,9474 | 7628,2307 | 554,8305 |  |
| 33 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1300,0000 | 2020-2022 | 263,8746 | 579,0000 | 457,1254 |  |  |  |
| 34 | Строительно-монтажные работы |  |  | 21920,0000 | 2020-2024 | 224,6009 | 5477,5159 | 8034,8220 | 7628,2307 | 554,8305 |  |
| 35 | ###### Кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (консервация) (Центральный административный округ г. Москвы) | 20 | 016 001 002 016 001 003 | 1486,8000 | 2019-2022 | 480,0000 | 610,1630 | 396,6370 |  |  |  |
| 37 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (строительство) (Центральный административный округ г. Москвы) | 21 | 016 001 002 016 001 003 | 17960,0000 | 2019-2024 | 505,0000 | 0,5519 | 1429,4000 | 10800,0000 | 5225,0481 |  |
| 38 | ###### Арбатско-Покровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро "Щелковская" - станция метро "Гольяново" | 22 | 016 001 002 016 001 003 | 21195,0000 | 2021-2025 |  | 6,3200 | 106,1438 | 3500,0000 | 13598,6800 | 3983,8562 |
| 40 | ###### Калужско-Рижская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Калужско-Рижская линия метрополитена, станция метро "Медведково" - станция метро "Челобитьево" (проектно-изыскательские работы) (Московская обл.) | 23 | 016 001 002 016 001 003 | 1872,0000 | 2011-2025 | 61,8742 |  |  |  |  | 1810,1258 |
| 42 | ###### Бирюлевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Бирюлево" | 24 | 016 001 002 016 001 003 | 208900,0000 | 2021-2027 |  | 1,1345 | 693,8655 | 25136,2962 | 37796,0392 | 145272,6646 |
| 44 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Бирюлево" - станция метро "Щербинка" (проектно-изыскательские работы) | 25 | 016 001 002 016 001 003 | 9520,0000 | 2023-2025 |  |  |  | 1500,0000 | 4768,9192 | 3251,0808 |
| 45 | ###### Калининская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Калининская линия метрополитена от станции метро "Новогиреево" до станции метро "Новокосино" (Восточный административный округ г. Москвы) | 26 | 016 001 002 016 001 003 |  | 1993-2022 | 291,3812 |  | 402,9005 |  |  |  |
| 47 | ###### Митинско-Строгинская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Митинско-Строгинская линия метрополитена, ДЭС "Минская", консервация (Западный административный округ г. Москвы) | 27 | 016 001 002 016 001 003 | 1936,0410 | 2017-2022 | 1078,9768 | 408,0642 | 449,0000 |  |  |  |
| 49 | ###### Бутовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Бутовская линия метрополитена от станции метро "Ул. Старокачаловская" до станции метро "Битцевский парк" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 28 | 016 001 002 016 001 003 | 20776,4930 | 2011-2022 | 20528,4890 |  | 248,0040 |  |  |  |
| 51 | ###### Некрасовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Некрасовская линия метрополитена от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Некрасовка" (Люберецкие поля) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 29 | 016 001 002 016 001 003 | 205500,0000 | 2011-2022 | 177176,6944 | 12137,2868 | 16186,0188 |  |  |  |
| (п. 52 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ###### Замоскворецкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Ховрино" (Северный административный округ г. Москвы) | 30 | 016 001 002 016 001 003 | 27152,0000 | 2012-2022 | 24911,6142 | 235,0000 | 2005,3858 |  |  |  |
| 55 | ###### Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 31 | 016 001 002 016 001 003 | 28695,0000 | 2021-2024 |  | 270,0000 | 2905,4590 | 15458,5858 | 10060,9552 |  |
| 57 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 32 | 016 001 002 016 001 003 | 68770,0000 | 2017-2024 | 4206,9000 | 9819,6985 | 11818,7549 | 22300,0000 | 20624,6466 |  |
| 58 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Бачуринская" (Юго-Западный административный округ и Новомосковский административный округ г. Москвы) | 33 | 016 001 002 016 001 003 | 103250,0000 | 2015-2024 | 32603,4474 | 31766,2953 | 16553,6028 | 20241,8097 | 2084,8448 |  |
| 59 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 34 | 016 001 002 016 001 003 | 23950,0000 | 2018-2024 | 5881,6030 | 3691,6669 | 7956,6615 | 5493,0000 | 927,0686 |  |
| (п. 59 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 900,0000 | 2018-2022 | 509,0161 | 274,1456 | 116,8383 |  |  |  |
| 61 | Строительно-монтажные работы |  |  | 23050,0000 | 2018-2024 | 5372,5869 | 3417,5213 | 7839,8232 | 5493,0000 | 927,0686 |  |
| (п. 61 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Коммунарка" - станция метро "Троицк" (Новомосковский административный округ и Троицкий административный округ) | 35 | 016 001 002 016 001 003 | 96700,0000 | 2020-2026 | 1887,4366 | 1103,2620 | 791,2417 | 3382,7625 | 4276,1168 | 85259,1804 |
| (п. 62 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4500,0000 | 2022-2024 |  |  | 138,7026 | 2000,0000 | 2361,2974 |  |
| 64 | Строительно-монтажные работы |  |  | 92200,0000 | 2020-2026 | 1887,4366 | 1103,2620 | 652,5391 | 1382,7625 | 1914,8194 | 85259,1804 |
| (п. 64 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство электродепо |  |  |  |  |  | 20828,4053 | 41596,7610 | 26879,4328 | 27595,5591 | 38797,9225 |
| (п. 65 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Электродепо "Троицкое" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 36 | 016 001 005 | 15000,0000 | 2022-2026 |  |  | 150,0000 | 400,0000 | 200,0000 | 14250,0000 |
| 67 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 750,0000 | 2022-2024 |  |  | 150,0000 | 400,0000 | 200,0000 |  |
| 68 | Строительно-монтажные работы |  |  | 14250,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 14250,0000 |
| 69 | Электродепо "Троицкое-2" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 37 | 016 001 005 | 15000,0000 | 2022-2026 |  |  | 150,0000 | 400,0000 | 200,0000 | 14250,0000 |
| 70 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 750,0000 | 2022-2024 |  |  | 150,0000 | 400,0000 | 200,0000 |  |
| 71 | Строительно-монтажные работы |  |  | 14250,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 14250,0000 |
| 72 | Электродепо "Братеево" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 38 | 016 001 005 | 23906,0000 | 2011-2022 | 21657,1146 | 1162,8854 | 1086,0000 |  |  |  |
| 73 | Электродепо "Выхино" (реконструкция) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 39 | 016 001 005 | 9302,0000 | 2012-2024 | 3551,9441 |  | 517,9300 | 724,7439 | 4507,3820 |  |
| 73(1) | Электродепо "Митино" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 39(1) | 016 001 005 | 18900,0000 | 2011-2022 | 18000,0000 |  | 900,0000 |  |  |  |
| (п. 73(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Электродепо "Саларьево" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 40 | 016 001 005 | 22044,5268 | 2013-2024 | 3079,7610 | 300,0000 | 5288,4606 | 9245,1052 | 4131,2000 |  |
| 75 | Электродепо "Владыкино" (расширение) (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 41 | 016 001 005 | 3973,0000 | 2011-2022 | 1947,2650 | 857,9609 | 1167,7741 |  |  |  |
| 76 | Электродепо "Лихоборы" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 42 | 016 001 005 | 17698,0000 | 2011-2022 | 15417,4670 | 1121,6571 | 1158,8759 |  |  |  |
| 77 | Электродепо "Новогиреево" (расширение) (Восточный административный округ г. Москвы) | 43 | 016 001 005 | 4387,0000 | 2014-2026 | 182,9063 |  |  |  |  | 4204,0937 |
| 78 | Электродепо "Руднево" (Восточный административный округ г. Москвы) | 44 | 016 001 005 | 14754,0000 | 2011-2022 | 11947,2500 | 407,0749 | 2399,6751 |  |  |  |
| 79 | Электродепо "Южное" ("Братеево-2") (Южный административный округ г. Москвы) | 45 | 016 001 005 | 15700,0000 | 2011-2024 | 478,2148 | 2692,9500 | 3583,9293 | 5700,0000 | 3244,9059 |  |
| 80 | Электродепо "Нижегородское" (реконструкция) (Центральный административный округ г. Москвы) | 46 | 016 001 005 | 17400,0000 | 2013-2023 | 5919,1657 | 3778,0000 | 4040,0000 | 3662,8343 |  |  |
| 81 | Электродепо "Солнцево" (Западный административный округ г. Москвы) | 47 | 016 001 005 | 19700,0000 | 2013-2022 | 15905,0070 | 60,9930 | 3734,0000 |  |  |  |
| 82 | Электродепо "Сокол" (Северный административный округ г. Москвы) | 48 | 016 001 005 | 20100,0000 | 2013-2023 | 6621,2506 | 4219,0000 | 6038,0000 | 3221,7494 |  |  |
| 83 | Электродепо "Аминьевское" (Западный административный округ г. Москвы) | 49 | 016 001 005 | 18610,0000 | 2020-2022 | 1600,0000 | 6227,8840 | 10782,1160 |  |  |  |
| 84 | Электродепо "Бирюлевское" (Южный административный округ г. Москвы) | 50 | 016 001 005 | 25530,9000 | 2022-2025 |  |  | 600,0000 | 3525,0000 | 15312,0712 | 6093,8288 |
| 85 | Строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях метрополитена |  |  |  |  |  | 4674,0209 | 24760,1027 | 21132,3457 | 7601,6749 |  |
| 86 | ###### Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" | 51 | 004 010 007 | 1753,3100 | 2016-2023 | 362,1267 | 168,7630 | 726,2080 | 496,2123 |  |  |
| 88 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная" | 52 | 004 010 007 | 1376,5200 | 2016-2022 | 604,9190 | 67,6010 | 704,0000 |  |  |  |
| 89 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Калужская" | 53 | 004 010 007 | 1637,0062 | 2024 |  |  |  |  | 1637,0062 |  |
| 90 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рижская" | 54 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 91 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" | 55 | 004 010 007 | 1059,7800 | 2020-2023 | 113,2470 | 59,8700 | 768,0000 | 118,6630 |  |  |
| 92 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская" | 56 | 004 010 007 | 4986,5800 | 2016-2022 | 2342,5800 | 632,9005 | 2011,0995 |  |  |  |
| 93 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Марьина Роща" | 57 | 004 010 007 | 2476,8500 | 2017-2023 | 1,0000 | 1,0000 | 337,0000 | 2137,8500 |  |  |
| 94 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Печатники" | 58 | 004 010 007 | 916,4000 | 2017-2023 | 0,4500 |  | 151,5500 | 764,4000 |  |  |
| 95 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Савеловская" ("Нижняя Масловка") | 59 | 004 010 007 | 992,1100 | 2017-2022 | 312,6783 | 0,1932 | 679,2385 |  |  |  |
| 96 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики" | 60 | 004 010 007 | 1457,4200 | 2022-2023 |  |  | 288,5700 | 1168,8500 |  |  |
| 97 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская" | 61 | 004 010 007 | 1063,2223 | 2016-2022 | 235,1313 |  | 828,0910 |  |  |  |
| 98 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе" | 62 | 004 010 007 | 2104,9087 | 2017-2023 | 66,3640 | 986,6789 | 899,9044 | 151,9614 |  |  |
| 99 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово" | 63 | 004 010 007 | 2100,1500 | 2016-2023 | 964,3797 | 19,0770 | 264,6000 | 852,0933 |  |  |
| 100 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мневники" | 64 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2024 | 0,0994 |  |  |  | 19,9006 |  |
| 101 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон" | 65 | 004 010 007 | 902,9400 | 2017-2023 | 0,0010 | 1,0000 | 276,0000 | 625,9390 |  |  |
| 102 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терехово" | 66 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 103 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ходынское поле" | 67 | 004 010 007 | 651,4962 | 2016-2022 | 213,8202 | 3,2760 | 434,4000 |  |  |  |
| 104 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха" | 68 | 004 010 007 | 1363,2420 | 2013-2022 | 617,0319 | 9,7101 | 736,5000 |  |  |  |
| 105 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Кленовый бульвар" | 69 | 004 010 007 | 507,8000 | 2020-2023 | 5,0000 |  | 200,0000 | 302,8000 |  |  |
| 106 | ###### Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 70 | 004 010 007 | 965,8000 | 2020-2023 | 5,2679 | 12,4900 | 518,6000 | 429,4421 |  |  |
| 108 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Селигерская ул." | 71 | 004 010 007 | 2559,4500 | 2016-2023 | 568,5952 | 215,0000 | 405,0000 | 1370,8548 |  |  |
| 109 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская" | 72 | 004 010 007 | 650,0000 | 2016-2022 | 242,0320 | 84,9680 | 323,0000 |  |  |  |
| 110 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" | 73 | 004 010 007 | 3056,0700 | 2021-2023 |  | 0,0070 | 1249,9930 | 1806,0700 |  |  |
| 111 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы" | 74 | 004 010 007 | 1841,6500 | 2020-2023 | 38,0507 | 481,3000 | 698,2000 | 624,0993 |  |  |
| 112 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово" | 75 | 004 010 007 | 4880,8100 | 2020-2024 | 0,1152 | 1,4830 | 521,0000 | 2380,0000 | 1978,2118 |  |
| 113 | ###### Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Парк Победы" | 76 | 004 010 007 | 1209,4690 | 2016-2022 | 608,3371 | 0,0889 | 601,0430 |  |  |  |
| 115 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Боровское шоссе" | 77 | 004 010 007 | 363,3310 | 2016-2022 | 290,5420 | 5,7890 | 67,0000 |  |  |  |
| 116 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Минская" | 78 | 004 010 007 | 23,3000 | 2024 |  |  |  |  | 23,3000 |  |
| 117 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новокосино" | 79 | 004 010 007 | 82,6000 | 2024 |  |  |  |  | 82,6000 |  |
| 118 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Озерная" | 80 | 004 010 007 | 1630,2400 | 2016-2022 | 831,7670 | 26,4730 | 772,0000 |  |  |  |
| 119 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино") | 81 | 004 010 007 | 3461,5500 | 2016-2023 | 1480,1720 | 366,9172 | 813,5568 | 800,9040 |  |  |
| 120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терешково" | 82 | 004 010 007 | 127,1460 | 2024 |  |  |  |  | 127,1460 |  |
| 121 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мичуринский проспект" | 83 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2024 | 4,6000 |  |  |  | 15,4000 |  |
| 122 | ###### Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тропарево" | 84 | 004 010 007 | 23,6840 | 2017-2024 | 3,6840 |  |  |  | 20,0000 |  |
| 124 | ###### Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Академика Опарина" | 85 | 004 010 007 | 383,7100 | 2024 |  |  |  |  | 383,7100 |  |
| 126 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Генерала Тюленева" | 86 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 127 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Коммунарка" | 87 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 128 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мамыри" | 88 | 004 010 007 | 948,1350 | 2024 |  |  |  |  | 948,1350 |  |
| 129 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Славянский мир" | 89 | 004 010 007 | 1073,4100 | 2024 |  |  |  |  | 1073,4100 |  |
| 130 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Столбово" | 90 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 131 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новаторская" | 91 | 004 010 007 | 269,2900 | 2024 |  |  |  |  | 269,2900 |  |
| 132 | ###### Арбатско-Покровская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 92 | 004 010 007 | 215,6678 | 2020-2022 | 4,0734 | 98,7300 | 112,8644 |  |  |  |
| 134 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Пятницкое шоссе" | 93 | 004 010 007 | 155,8011 | 2022-2023 |  |  | 100,0000 | 55,8011 |  |  |
| 135 | ###### Бутовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лесопарковая" | 94 | 004 010 007 | 1345,6900 | 2016-2024 | 23,9703 | 32,2000 | 507,5000 | 684,5244 | 97,4953 |  |
| 137 | ###### Замоскворецкая линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Технопарк" | 95 | 004 010 007 | 1450,0000 | 2016-2022 | 989,0000 | 56,9873 | 404,0127 |  |  |  |
| 139 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("Ул. Дыбенко") | 96 | 004 010 007 | 4674,6700 | 2016-2022 | 2417,3910 | 48,2790 | 2209,0000 |  |  |  |
| 140 | ###### Таганско-Краснопресненская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Щукинская" | 97 | 004 010 007 | 20,0000 | 2024 |  |  |  |  | 20,0000 |  |
| 142 | ###### Некрасовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская" ("Косино-Ухтомская", "Люберецкая") | 98 | 004 010 007 | 3436,1300 | 2016-2022 | 2348,2391 | 51,4803 | 1036,4106 |  |  |  |
| 144 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка" | 99 | 004 010 007 | 3273,7800 | 2016-2022 | 1101,0348 | 771,7566 | 1400,9886 |  |  |  |
| 145 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") | 100 | 004 010 007 | 2993,6337 | 2016-2023 | 382,1924 | 0,7039 | 1026,2151 | 1584,5223 |  |  |
| 146 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" ("Ферганская") | 101 | 004 010 007 | 2412,5600 | 2017-2023 | 865,2948 | 79,5000 | 575,5000 | 892,2652 |  |  |
| 147 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект") | 102 | 004 010 007 | 4355,2624 | 2016-2024 | 1244,7578 | 86,3380 | 801,0150 | 1417,0816 | 806,0700 |  |
| 148 | ###### Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Дмитровская" | 103 | 004 010 007 | 1237,9400 | 2020-2023 | 1,8256 | 33,3200 | 130,0421 | 1072,7523 |  |  |
| 150 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 104 | 004 010 007 | 584,2200 | 2020-2023 | 1,5563 | 0,1400 | 316,2000 | 266,3237 |  |  |
| 151 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | 105 | 004 010 007 | 2311,1000 | 2020-2023 | 46,3641 | 270,0000 | 865,8000 | 1128,9359 |  |  |
| 152 | Освобождение территории Мневниковской поймы (в границах ТПУ снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы) | 106 | 013 012 001 013 012 003 | 3400,0000 | 2018-2022 | 2453,8480 | 190,7368 | 755,4152 |  |  |  |
| 153 | Укрупненные мероприятия по развитию линий метрополитена | 107 |  |  |  |  |  | 9168,4000 | 40262,3823 | 91611,4433 |  |
| (п. 153 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | #### Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01 Б 00 00000 |  |  |  |  | 8515,3780 | 15203,2587 | 7668,1476 | 10333,6597 | 19668,9028 |
| (п. 154 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 1916,3750 | 9211,6599 | 6684,4599 | 6196,5361 |  |
| 156 | ##### Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 01 Б 09 00000 0408 |  |  |  |  | 247,1811 | 250,0000 | 1928,9238 | 2013,7964 |  |
| 157 | Открытая стоянка для филиала Южный в р-не 24 км МКАД | 1 | 011 003 001 | 109,3100 | 2019-2021 | 59,3100 | 50,0000 |  |  |  |  |
| 158 | Реконструкция автостанции "Красногвардейская" | 2 | 004 010 002 | 800,0000 | 2019-2021 | 602,8189 | 197,1811 |  |  |  |  |
| 159 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 3 |  |  |  |  |  | 250,0000 | 1928,9238 | 2013,7964 |  |
| 160 | ##### Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 1548,5654 | 6567,0087 | 4218,2982 | 4182,7397 |  |
| 161 | Реконструкция трамвайного депо имени Апакова | 1 | 011 003 003 | 2506,1763 | 2021-2023 |  | 353,5715 | 1809,8533 | 342,7515 |  |  |
| 162 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 (Трамвайное депо им. Н.Э. Баумана) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Северо-Восточный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 003 | 1602,2472 | 2021-2023 |  | 545,4877 | 903,2183 | 153,5412 |  |  |
| 163 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Русаковская наб., д. 1 (Трамвайное депо имени И.В. Русакова) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Восточный административный округ г. Москвы | 3 | 011 003 003 | 1409,9336 | 2022-2023 |  |  | 733,3450 | 676,5886 |  |  |
| 164 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Большая Калитниковская ул., д. 44 (Октябрьское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Центральный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 003 | 1467,7376 | 2021-2023 |  | 181,7330 | 792,8961 | 493,1085 |  |  |
| 165 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: ул. Твардовского, д. 6, к. 5 (Краснопресненское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения со строительством открытой стоянки между территорией депо с западной стороны и ул. Маршала Воробьева, Северо-Западный административный округ г. Москвы | 5 | 011 003 003 | 247,7732 | 2021-2022 |  | 217,7732 | 30,0000 |  |  |  |
| 166 | Реконструкция ремонтной площадки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 (Трамвайно-ремонтный завод), Юго-Восточный административный округ г. Москвы | 6 | 011 003 003 | 1212,3084 | 2021-2023 |  | 250,0000 | 870,0000 | 92,3084 |  |  |
| 167 | Перепрофилирование троллейбусного парка в трамвайное депо, ул. Нагатинская, д. 12 | 7 | 011 003 003 | 1968,9000 | 2022-2023 |  |  | 1427,6960 | 541,2040 |  |  |
| 168 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов трамвайной инфраструктуры города Москвы | 8 |  |  |  |  |  |  | 1918,7960 | 4182,7397 |  |
| 169 | ##### Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Московская дирекция транспортного обслуживания" | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 120,6285 | 2394,6512 | 537,2379 |  |  |
| 170 | Автобусный парк на ул. Угрешская | 1 | 11 003 001 | 3052,5176 | 2021-2023 |  | 120,6285 | 2394,6512 | 537,2379 |  |  |
| 171 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 6599,0030 | 5991,5988 | 983,6877 | 4137,1236 | 19668,9028 |
| (п. 171 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ##### Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 1262,0273 | 3167,4432 | 713,7109 | 2919,0391 |  |
| 173 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д. 8 | 1 | 011 003 001 | 1859,9991 | 2007-2022 | 556,6461 | 433,7700 | 869,5830 |  |  |  |
| 175 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 106,9991 | 2007-2022 | 62,7296 | 37,7000 | 6,5695 |  |  |  |
| 176 | Строительство |  |  | 1753,0000 | 2010-2022 | 493,9165 | 396,0700 | 863,0135 |  |  |  |
| 177 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Предприятие по техническому обслуживанию и ремонту трамваев на Угрешской ул., д. 18/1 | 2 | 014 002 005 | 367,2561 | 2018-2021 | 317,3908 | 49,8653 |  |  |  |  |
| 179 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы) (корректировка) по адресу: улица Зенитчиков, район Митино, Северо-Западный административный округ города Москвы | 3 | 011 003 001 | 4760,2548 | 2014-2023 | 1052,2375 | 762,0020 | 2232,3044 | 713,7109 |  |  |
| (п. 180 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 135,7109 | 2014-2022 | 35,7109 | 54,6800 | 45,3200 |  |  |  |
| 182 | Строительство |  |  | 4624,5439 | 2017-2023 | 1016,5266 | 707,3220 | 2186,9844 | 713,7109 |  |  |
| 183 | ###### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа | 4 | 011 003 001 | 136,5762 | 2020-2022 | 54,6304 | 16,3900 | 65,5558 |  |  |  |
| 185 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 136,5762 | 2020-2022 | 54,6304 | 16,3900 | 65,5558 |  |  |  |
| 186 | Укрупненные мероприятия по развитию инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2919,0391 |  |
| 187 | ##### Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01 Б 07 00000 0408 |  |  |  |  | 406,9539 | 774,9349 | 219,9768 | 103,0609 |  |
| 188 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Перевод конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Северная" на территорию конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Южная", Новолужнецкий пр-д, влд. 3, р-н Хамовники | 1 | 011 003 005 | 237,6335 | 2013-2022 | 210,4449 | 24,4100 | 2,7786 |  |  |  |
| 190 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Конечная станция городского общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой по адресу: Беломорская ул. (кинотеатр "Нева") | 2 | 011 003 005 | 142,1835 | 2015-2021 | 142,1332 | 0,0503 |  |  |  |  |
| 192 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Конечная станция городского пассажирского транспорта, п. Северный, мкр. 4, р-н Северный | 3 | 011 003 005 | 169,6845 | 2013-2021 | 57,0143 | 112,6702 |  |  |  |  |
| 194 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,4910 | 2013-2021 | 4,0323 | 3,4587 |  |  |  |  |
| 195 | Строительство |  |  | 162,1935 | 2014-2021 | 52,9820 | 109,2115 |  |  |  |  |
| 196 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Стоянка для 4-го автобусного парка, р-н Новокосино, Салтыковская ул., влд. 55 | 4 | 011 003 002 | 1651,2690 | 2013-2024 | 300,5235 | 255,5515 | 772,1563 | 219,9768 | 103,0609 |  |
| 198 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 55,8690 | 2013-2022 | 30,6795 | 21,6520 | 3,5375 |  |  |  |
| 199 | Строительство |  |  | 1595,4000 | 2014-2024 | 269,8440 | 233,8995 | 768,6188 | 219,9768 | 103,0609 |  |
| 200 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Здание конечной станции экспресс-маршрута ГУП "Мосгортранс" по адресу: Кастанаевская ул., в районе станции метро "Кунцевская", р-н Кунцево, Западный административный округ г. Москвы | 5 | 011 003 005 | 99,2235 | 2015-2021 | 84,9516 | 14,2719 |  |  |  |  |
| 202 | ##### Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 0,0218 | 56,2207 | 50,0000 | 1115,0236 | 18288,9028 |
| 203 | Трамвайная линия на участке от ж/д пл-мы Лианозово до соединения со станциями метрополитена | 1 | 015 001 006 | 2096,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 2096,0000 |
| 204 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 161,0000 |
| 205 | Строительство |  |  | 1935,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 1935,0000 |
| 206 | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., р-н Ивановское | 2 | 015 001 006 | 2283,9042 | 2014-2025 | 69,4646 | 0,0218 | 56,2207 | 50,0000 | 1115,0236 | 993,1735 |
| 207 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 73,2304 | 2014-2022 | 31,6290 |  | 41,6014 |  |  |  |
| 208 | Строительство |  |  | 2210,6738 | 2020-2025 | 37,8356 | 0,0218 | 14,6193 | 50,0000 | 1115,0236 | 993,1735 |
| 209 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (1 этап) | 3 | 015 001 006 | 11434,6152 | 2015-2025 | 276,2842 |  |  |  |  | 11158,3310 |
| 210 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 309,5747 | 2015-2025 | 55,8081 |  |  |  |  | 253,7666 |
| 211 | Строительство |  |  | 11125,0405 | 2015-2025 | 220,4761 |  |  |  |  | 10904,5644 |
| 212 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (2 этап) | 4 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| 213 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| 214 | Реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) в трамвайную линию (с соединением сетей трамвая) | 5 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| 215 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| 216 | Строительство искусственных сооружений (эстакады) с линией трамвая от пересечения Павелецкого направления Московской железной дороги с Элеваторной ул. в 6-й мкр. Загорья р-на Бирюлево Восточное | 6 | 015 001 006 | 3452,5000 | 2018-2025 | 11,1017 |  |  |  |  | 3441,3983 |
| 217 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0959 | 2018-2025 | 11,1017 |  |  |  |  | 149,9942 |
| 218 | Строительство |  |  | 3291,4041 | 2025 |  |  |  |  |  | 3291,4041 |
| 219 | ##### Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 4930,0000 | 1993,0000 |  |  | 1380,0000 |
| (п. 219 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа | 1 | 011 003 001 | 7500,0000 | 2021-2022 |  | 4930,0000 | 1993,0000 |  |  | 1380,0000 |
| (п. 220 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа | 2 | 015 001 001 | 803,0000 | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 221 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | #### Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01 В 00 00000 |  |  |  |  | 42250,0000 | 14416,2962 |  |  |  |
| (п. 222 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 42250,0000 | 14416,2962 |  |  |  |
| (п. 223 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ##### Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 01 В 13 57110 0408 |  |  |  |  | 42250,0000 | 10836,2962 |  |  |  |
| 225 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 1 | 004 010 006 | 128948,1962 | 2019-2022 | 75861,9000 | 42250,0000 | 10836,2962 |  |  |  |
| 226 | ##### Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на проведение работ по реконструкции остановочного пункта "Лианозово" Московских центральных диаметров (МЦД-1) | 01 В 21 57190 0408 |  |  |  |  |  | 2050,0000 |  |  |  |
| (п. 226 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Реконструкция остановочного пункта "Лианозово" МЦД-1 | 2 | 004 010 006 | 2050,0000 | 2022 |  |  | 2050,0000 |  |  |  |
| 227(1) | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4" | 01 В 22 57210 0408 |  |  |  |  |  | 1500,0000 |  |  |  |
| (п. 227(1) в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227(2) | Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4 | 3 | 004 010 006 | 1500,0000 | 2022 |  |  | 1500,0000 |  |  |  |
| (п. 227(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227(3) | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию объекта "Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково вблизи мкр. Изварино" | 01 В 23 57220 0408 |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |
| (п. 227(3) в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227(4) | Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково вблизи мкр. Изварино | 4 | 004 010 006 | 30,0000 | 2022 |  |  | 30,0000 |  |  |  |
| (п. 227(4) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | #### Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | 01 Д 00 00000 |  |  |  |  | 197701,4087 | 194899,3428 | 216039,9727 | 208241,2736 | 128246,4780 |
| (п. 228 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 18414,6898 | 19407,4776 | 19059,2059 | 28034,5736 | 44502,7926 |
| (п. 229 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ##### Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 18270,6898 | 19407,4776 | 19059,2059 | 28034,5736 | 44502,7926 |
| (п. 230 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ###### Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 1 | 015 001 001 | 469,2217 | 2016-2022 | 417,0300 | 0,3562 | 51,8355 |  |  |  |
| 233 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 469,2217 | 2016-2022 | 417,0300 | 0,3562 | 51,8355 |  |  |  |
| 234 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.1 этап "Очистное сооружение N 1" | 2 | 015 001 001 | 615,4611 | 2018-2023 | 347,9498 | 217,5966 | 27,6708 | 22,2439 |  |  |
| 235 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.2 этап "Улично-дорожная сеть, участок 1-1" | 3 | 015 001 001 | 667,4650 | 2018-2022 | 655,1195 |  | 12,3455 |  |  |  |
| 236 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.3 этап "Улично-дорожная сеть, участок 3-3, в т.ч. Мостовой переход через р. Сосенка и ОС N 2" | 4 | 015 001 001 | 1709,6997 | 2018-2023 | 1315,5136 | 361,0404 | 21,1456 | 12,0001 |  |  |
| 237 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.4 этап "Улично-дорожная сеть, участок 4-4" | 5 | 015 001 001 | 1179,3856 | 2018-2022 | 1174,1620 |  | 5,2236 |  |  |  |
| 238 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.5 этап "Улично-дорожная сеть, участок 2-2" | 6 | 015 001 001 | 539,5928 | 2018-2022 | 517,4662 |  | 22,1266 |  |  |  |
| 239 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.6 этап "Внутриквартальные проезды" | 7 | 015 001 001 | 3255,7680 | 2020-2023 | 1370,2000 | 811,7580 | 883,2402 | 190,5698 |  |  |
| 240 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8 этап "Улично-дорожная сеть, участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 2" | 8 | 015 001 001 015 001 002 | 3003,2819 | 2020-2024 | 379,1486 | 999,7908 | 564,6004 | 812,1529 | 247,5892 |  |
| 241 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (2 этап) | 9 | 015 001 001 | 4800,0000 | 2022-2025 |  |  | 69,0602 | 931,0348 | 352,4108 | 3447,4942 |
| 242 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 192,8516 | 2022-2023 |  |  | 69,0602 | 123,7914 |  |  |
| 243 | Строительство |  |  | 4607,1484 | 2023-2025 |  |  |  | 807,2434 | 352,4108 | 3447,4942 |
| 244 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское ш. - д. Андреевское - д. Яковлево (этапы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 10 | 015 001 001 |  | 2016-2024 | 12383,9995 | 3254,0700 | 1981,8222 | 4353,9815 | 2009,1183 |  |
| 245 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 522,3901 | 2016-2022 | 377,0847 | 76,8524 | 68,4530 |  |  |  |
| 246 | Строительство |  |  | 23460,6014 | 2018-2024 | 12006,9148 | 3177,2176 | 1913,3692 | 4353,9815 | 2009,1183 |  |
| 247 | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 11 | 015 001 001 |  | 2016-2025 | 4217,1169 | 205,4359 | 1094,3985 | 40,0000 | 1362,2501 | 1551,9134 |
| 248 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 180,0125 | 2016-2022 | 152,0434 | 11,1877 | 16,7814 |  |  |  |
| 249 | Реконструкция |  |  | 8291,1023 | 2017-2025 | 4065,0735 | 194,2482 | 1077,6171 | 40,0000 | 1362,2501 | 1551,9134 |
| 250 | Строительство автомобильной дороги "МКАД - п. Коммунарка - аэропорт Остафьево" (3 этап) | 12 | 015 001 001 | 3748,1503 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 3738,1503 |
| 251 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - д. Середнево - д. Марьино - д. Десна (1, 2 этапы) | 13 | 015 001 001 | 9661,6480 | 2017-2022 | 6858,9186 | 1885,5083 | 917,2211 |  |  |  |
| 252 | Строительство автомобильной дороги "Остафьевское шоссе" | 14 | 015 001 001 | 2731,4669 | 2017-2022 | 2492,4042 |  | 239,0627 |  |  |  |
| 253 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (1 этап) | 15 | 015 001 001 | 5377,1944 | 2017-2025 | 4245,4452 | 0,6730 | 268,2793 |  |  | 862,7969 |
| 254 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (2 этап) | 16 | 015 001 001 | 4888,4808 | 2018-2022 | 4513,3723 | 22,4073 | 352,7012 |  |  |  |
| 255 | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 17 | 015 001 001 | 8208,6921 | 2017-2023 | 3997,7085 | 1825,5289 | 515,9818 | 1869,4729 |  |  |
| 256 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 260,6662 | 2017-2022 | 180,6662 |  | 80,0000 |  |  |  |
| 257 | Строительство |  |  | 7948,0259 | 2018-2023 | 3817,0423 | 1825,5289 | 435,9818 | 1869,4729 |  |  |
| 258 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Калужское ш. - д. Яковлево | 18 | 015 001 001 | 2575,4233 | 2018-2022 | 2572,0426 |  | 3,3807 |  |  |  |
| 259 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. - а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" | 19 | 015 001 001 |  | 2019-2024 | 4595,0030 | 2032,8765 | 1640,4172 | 4601,8849 | 593,9748 |  |
| 260 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 502,8790 | 2019-2022 | 487,8992 | 5,9798 | 9,0000 |  |  |  |
| 261 | Строительство |  |  | 12961,2774 | 2019-2024 | 4107,1038 | 2026,8967 | 1631,4172 | 4601,8849 | 593,9748 |  |
| 262 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта | 20 | 015 001 001 |  | 2020-2025 | 115,3023 | 434,9978 | 611,1671 | 530,7438 | 2155,2265 | 449,6956 |
| 263 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 148,1377 | 2020-2021 | 115,3023 | 32,8354 |  |  |  |  |
| 264 | Строительство |  |  | 4148,9954 | 2021-2025 |  | 402,1624 | 611,1671 | 530,7438 | 2155,2265 | 449,6956 |
| 265 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 21 | 015 001 001 |  | 2020-2025 | 15,4000 | 473,4280 | 415,0342 | 100,0033 | 475,9216 | 3908,4202 |
| 266 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 260,9889 | 2021-2022 |  | 95,1318 | 165,8571 |  |  |  |
| 267 | Строительство |  |  | 5127,2184 | 2020-2025 | 15,4000 | 378,2962 | 249,1771 | 100,0033 | 475,9216 | 3908,4202 |
| 268 | Строительство линейного объекта улично-дорожной сети по адресу: продолжение Октябрьского пр-кта (ул. Академика Черенкова - ул. Дальняя), пос. Троицк | 22 | 015 001 001 | 1087,0500 | 2019-2022 | 885,5743 | 5,3610 | 196,1147 |  |  |  |
| 269 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 23 | 015 001 001 | 2987,9488 | 2020-2024 | 395,7874 | 348,6311 | 1013,7092 | 612,0043 | 617,8168 |  |
| 270 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 129,0381 | 2020-2022 | 98,0381 |  | 31,0000 |  |  |  |
| 271 | Строительство |  |  | 2858,9107 | 2020-2024 | 297,7493 | 348,6311 | 982,7092 | 612,0043 | 617,8168 |  |
| 272 | Строительство выезда из г. Московский на Киевское ш. | 24 | 015 001 001 | 786,6384 | 2019-2025 | 197,9616 | 0,0032 | 0,0389 |  |  | 588,6347 |
| 273 | Строительство магистральной улицы районного значения "г. Московский - станция метро "Филатов луг" | 25 | 015 001 001 | 2526,9333 | 2019-2023 | 1164,5729 | 586,9240 | 526,1071 | 249,3293 |  |  |
| 274 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская | 26 | 015 001 001 | 979,7750 | 2021-2024 |  | 0,1150 | 30,0000 | 63,9500 | 885,7100 |  |
| 275 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан | 27 | 015 001 001 |  | 2020-2022 | 315,8696 | 736,8695 | 849,3936 |  |  |  |
| 276 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 56,3231 | 2020-2021 | 44,7629 | 11,5602 |  |  |  |  |
| 277 | Строительство |  |  | 1845,8096 | 2020-2022 | 271,1067 | 725,3093 | 849,3936 |  |  |  |
| 278 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | 28 | 015 001 001 |  | 2020-2024 | 18,9453 | 32,9935 | 29,8774 | 50,0000 | 492,4358 |  |
| 279 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,2577 | 2020-2022 | 18,9453 |  | 2,3124 |  |  |  |
| 280 | Строительство |  |  | 602,9943 | 2021-2024 |  | 32,9935 | 27,5650 | 50,0000 | 492,4358 |  |
| 281 | Реконструкция улицы местного значения "пос. Воскресенское - ул. Центральная - СНТ "Бархатная Роща" со строительством разворотной площадки | 29 | 015 001 001 | 793,2241 | 2020-2022 | 84,1202 | 149,9158 | 559,1881 |  |  |  |
| 282 | Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения "пл. Остафьево - г.о. Щербинка" (с ОРП и конечной станцией) | 30 | 015 001 001 | 3403,7215 | 2020-2022 | 779,9000 | 592,1722 | 2031,6493 |  |  |  |
| 283 | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино (с ОРП и конечной станцией) | 31 | 015 001 001 | 2892,2073 | 2022-2025 |  |  | 50,0000 | 67,6000 | 20,0000 | 2754,6073 |
| 284 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 117,6000 | 2022-2023 |  |  | 50,0000 | 67,6000 |  |  |
| 285 | Строительство |  |  | 2774,6073 | 2024-2025 |  |  |  |  | 20,0000 | 2754,6073 |
| 286 | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с ОРП и конечной станцией) | 32 | 015 001 001 | 2180,4875 | 2024-2025 |  |  |  |  | 103,2000 | 2077,2875 |
| 287 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 88,2000 | 2024 |  |  |  |  | 88,2000 |  |
| 288 | Строительство |  |  | 2092,2875 | 2024-2025 |  |  |  |  | 15,0000 | 2077,2875 |
| 289 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. - ул. Адмирала Корнилова" | 33 | 015 001 001 | 1689,4662 | 2020-2024 | 54,9795 | 5,4516 | 87,0000 | 150,0000 | 1392,0351 |  |
| 290 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 107,4311 | 2020-2022 | 54,9795 | 5,4516 | 47,0000 |  |  |  |
| 291 | Строительство |  |  | 1582,0351 | 2022-2024 |  |  | 40,0000 | 150,0000 | 1392,0351 |  |
| 292 | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. - ул. Татьянин Парк - МКАД" | 34 | 015 001 001 | 1343,2000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 68,6023 | 1274,5977 |
| 293 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,6023 | 2024 |  |  |  |  | 53,6023 |  |
| 294 | Строительство |  |  | 1289,5977 | 2024-2025 |  |  |  |  | 15,0000 | 1274,5977 |
| 295 | Строительство дублера Боровского ш. в районе ЖК Рассказовка | 35 | 015 001 001 | 1984,9518 | 2020-2024 | 22,2926 | 34,2439 | 32,0412 | 50,0000 | 1846,3741 |  |
| 296 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 68,4924 | 2020-2022 | 22,2126 | 34,2386 | 12,0412 |  |  |  |
| 297 | Строительство |  |  | 1916,4594 | 2020-2024 | 0,0800 | 0,0053 | 20,0000 | 50,0000 | 1846,3741 |  |
| 298 | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) | 36 | 015 001 001 | 6043,6307 | 2022-2026 |  |  | 77,6000 | 166,0000 | 50,0000 | 5750,0307 |
| 299 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 243,6000 | 2022-2023 |  |  | 77,6000 | 166,0000 |  |  |
| 300 | Строительство |  |  | 5800,0307 | 2024-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 5750,0307 |
| 301 | Строительство магистральной улицы районного значения от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 37 | 015 001 001 | 5681,5200 | 2024-2025 |  |  |  |  | 246,0000 | 5435,5200 |
| 302 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 231,0000 | 2024 |  |  |  |  | 231,0000 |  |
| 303 | Строительство |  |  | 5450,5200 | 2024-2025 |  |  |  |  | 15,0000 | 5435,5200 |
| 304 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. | 38 | 015 001 001 |  | 2020-2025 | 59,3127 | 2152,1405 | 1030,0000 | 1485,0000 | 850,0000 | 1465,7395 |
| 305 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 131,7713 | 2020-2021 | 59,3127 | 72,4586 |  |  |  |  |
| 306 | Строительство |  |  | 6910,4214 | 2021-2025 |  | 2079,6819 | 1030,0000 | 1485,0000 | 850,0000 | 1465,7395 |
| 307 | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево - Бутово - Видное" | 39 | 015 001 001 |  | 2020-2026 | 719,1154 | 464,7097 | 364,1227 | 99,0101 | 712,9271 | 8302,4987 |
| 308 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 280,2374 | 2021 |  | 280,2374 |  |  |  |  |
| 309 | Строительство |  |  | 10382,1463 | 2020-2026 | 719,1154 | 184,4723 | 364,1227 | 99,0101 | 712,9271 | 8302,4987 |
| 310 | Реконструкция улицы районного значения в населенных пунктах Пыхчево и Власьево | 40 | 015 001 001 | 226,8000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 18,0000 | 208,8000 |
| 311 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 226,8000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 18,0000 | 208,8000 |
| 312 | Улично-дорожная сеть в пос. Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова | 41 | 015 001 001 | 3353,8044 | 2020-2024 | 562,3573 | 421,6856 | 858,9209 | 449,6392 | 1061,2014 |  |
| 313 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,7968 | 2020-2022 | 59,8093 | 15,3196 | 20,6679 |  |  |  |
| 314 | Строительство |  |  | 3258,0076 | 2020-2024 | 502,5480 | 406,3660 | 838,2530 | 449,6392 | 1061,2014 |  |
| 315 | Подъездная дорога к пожарному депо, г. Щербинка, м-ко Барыши | 42 | 015 001 001 | 60,1460 | 2020-2022 | 0,0850 | 46,2499 | 13,8111 |  |  |  |
| 316 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машиномест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 43 | 015 001 001 | 131,0000 | 2019-2022 | 99,8144 | 2,5460 | 28,6396 |  |  |  |
| 317 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машиноместа, п. Первомайское | 44 | 015 001 001 | 69,6910 | 2016-2022 | 0,0074 |  | 69,6836 |  |  |  |
| 318 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машиноместа, пос. Краснопахорское | 45 | 015 001 001 | 112,9107 | 2020-2022 | 94,5256 | 17,4147 | 0,9704 |  |  |  |
| 319 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машиноместа и водозаборному узлу, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 46 | 015 001 001 | 135,0010 | 2019-2022 | 93,8478 | 34,0740 | 7,0792 |  |  |  |
| 320 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машиноместа, пос. Филимонковское | 47 | 015 001 001 | 375,2222 | 2019-2023 | 16,9015 | 107,7629 | 149,6152 | 100,9426 |  |  |
| 321 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,7184 | 2019-2021 | 16,8465 | 1,8719 |  |  |  |  |
| 322 | Строительство |  |  | 356,5038 | 2020-2023 | 0,0550 | 105,8910 | 149,6152 | 100,9426 |  |  |
| 323 | Строительство подъездной дороги к поликлинике на 320 посещений в смену в пос. Кокошкино | 48 | 015 001 001 | 179,8900 | 2021-2023 |  | 5,9580 | 163,9320 | 10,0000 |  |  |
| 324 | Строительство улицы районного значения от ул. Южная до Залинейного пер. с выездами на Варшавское ш. | 49 | 015 001 001 | 2815,8120 | 2022-2025 |  |  | 50,0000 | 50,0000 | 29,2061 | 2686,6059 |
| 325 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 100,0000 | 2022-2023 |  |  | 50,0000 | 50,0000 |  |  |
| 326 | Строительство |  |  | 2715,8120 | 2024-2025 |  |  |  |  | 29,2061 | 2686,6059 |
| 326(1) | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 50 | 015 001 001 | 37,5000 | 2022-2023 |  |  | 11,2500 | 26,2500 |  |  |
| (п. 326(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326(2) | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,5000 | 2022-2023 |  |  | 11,2500 | 26,2500 |  |  |
| (п. 326(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции дорожно-мостовых объектов (в том числе подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское) | 51 |  |  |  |  |  | 1480,0190 | 1965,3925 | 12434,5736 |  |
| (п. 327 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | ##### Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству подъездной дороги к рекреационно-спортивному комплексу муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" | 01 Д 13 00000 0409 |  |  |  | 54,0000 |  |  |  |  |  |
| 329 | ##### Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству подъездной дороги к рекреационно-спортивному комплексу | 01 Д 13 00000 0409 |  |  |  |  | 144,0000 |  |  |  |  |
| 330 | Проектирование и строительство подъездной дороги к рекреационно-спортивному комплексу МАУ ФКиС "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" на территории г.о. Троицк | 1 | 015 001 001 | 199,4335 | 2019-2021 | 54,4335 | 144,5000 |  |  |  |  |
| 331 | средства бюджета города Москвы (субсидия) |  |  | 198,0000 |  | 54,0000 | 144,0000 |  |  |  |  |
| 332 | средства бюджета городского округа Троицк |  |  | 1,4335 |  | 0,4335 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| 333 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 179286,7189 | 175491,8652 | 196980,7668 | 180206,7000 | 83743,6854 |
| (п. 333 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | ##### Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 179286,7189 | 175491,8652 | 196980,7668 | 180206,7000 | 83743,6854 |
| (п. 334 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 50,0000 | 150,2925 |  |  |  |
| 336 | ###### Северо-Восточная хорда |  |  | 101295,7358 |  |  | 20974,8278 | 23748,8856 | 2818,5305 |  |  |
| 337 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. | 1 | 015 001 001 015 001 010 | 16746,0536 | 2017-2022 | 9485,6421 | 2000,0000 | 5260,4115 |  |  |  |
| 338 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 2. Участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской | 2 | 015 001 001 | 9500,0000 | 2019-2022 | 3736,5259 | 4200,0000 | 1563,4741 |  |  |  |
| 339 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 3 | 015 001 001 | 75049,6822 | 2018-2023 | 40531,3239 | 14774,8278 | 16925,0000 | 2818,5305 |  |  |
| 340 | Прочие объекты Северо-Восточной хорды |  |  |  |  |  | 12201,8936 | 5561,5221 | 8456,0000 | 14518,8153 |  |
| (п. 340 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки) | 4 | 015 001 001 | 24800,0000 | 2016-2022 | 24326,2782 | 10,0000 | 463,7218 |  |  |  |
| 342 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции "Вешняки" на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 5 | 015 001 001 | 1725,0000 | 2017-2021 | 1712,0334 | 12,9666 |  |  |  |  |
| 343 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (1 пусковой комплекс) | 6 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 11302,8885 | 2008-2021 | 11302,7353 | 0,1532 |  |  |  |  |
| 344 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (2 пусковой комплекс) | 7 | 015 001 001 015 001 004 015 001 002 | 78212,8271 | 2008-2024 | 77075,0880 | 225,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 892,7391 |  |
| 345 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: очистные сооружения) | 8 | 013 007 003 013 008 002 | 1443,2000 | 2013-2021 | 1417,6219 | 25,5781 |  |  |  |  |
| 346 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: диспетчерский пункт для кабельного коллектора) | 9 | 013 012 003 | 61,9721 | 2014-2021 | 57,4626 | 4,5095 |  |  |  |  |
| 347 | Реконструкция коллектора с усилением конструкции над транспортным тоннелем на пересечении Северо-Восточной хорды и Щелковского ш., включая элементы конструкции тоннеля | 10 | 013 012 003 | 756,4771 | 2020-2022 | 706,1471 | 10,0000 | 40,3300 |  |  |  |
| 348 | Участок от Измайловского ш. до Щелковского ш. | 11 | 015 001 001 | 12735,0000 | 2015-2022 | 12531,2510 | 70,0000 | 133,7490 |  |  |  |
| 349 | Участок от Щелковского ш. до Открытого ш. | 12 | 015 001 001 | 14139,0537 | 2016-2022 | 14021,7362 | 85,0000 | 32,3175 |  |  |  |
| 350 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м пр-дом Подбельского и Открытым ш. | 13 | 015 001 001 | 8661,0000 | 218-2024 | 1617,3694 | 495,6396 | 138,4697 | 500,0000 | 5909,5213 |  |
| 351 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 332,0000 | 2018-2022 | 168,0781 | 125,4522 | 38,4697 |  |  |  |
| 352 | Строительство |  |  | 8329,0000 | 2018-2024 | 1449,2913 | 370,1874 | 100,0000 | 500,0000 | 5909,5213 |  |
| 353 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в р-не станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 14 | 015 001 001 | 2114,3125 | 2017-2021 | 2103,8978 | 10,4147 |  |  |  |  |
| 354 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2114,3125 | 2017-2021 | 2103,8978 | 10,4147 |  |  |  |  |
| 355 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной ул. до Дмитровского ш. | 15 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 27575,8007 | 2016-2022 | 27200,8548 | 42,0000 | 332,9459 |  |  |  |
| 356 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - транспортная развязка на пересечении с Фестивальной ул. | 16 | 015 001 001 015 001 010 | 14787,1093 | 2012-2022 | 14533,1825 | 5,0000 | 248,9268 |  |  |  |
| 357 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до Фестивальной ул. | 17 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9658,5504 | 2012-2022 | 9605,7304 | 30,1200 | 22,7000 |  |  |  |
| 358 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций со строительством необходимых для их функционирования подъездных дорог на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. Транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами | 18 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3880,0000 | 2019-2022 | 1848,6386 | 950,0000 | 1081,3614 |  |  |  |
| 359 | Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской обл. | 19 | 015 001 001 | 26560,0000 | 2018-2024 | 7414,9332 | 8025,5119 | 2387,0000 | 6146,0000 | 2586,5549 |  |
| 360 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 467,0000 | 2018-2021 | 366,4881 | 100,5119 |  |  |  |  |
| 361 | Строительство |  |  | 26093,0000 | 2019-2024 | 7048,4451 | 7925,0000 | 2387,0000 | 6146,0000 | 2586,5549 |  |
| 362 | Строительство искусственного сооружения через р. Пехорка с УДС для увязки с магистралью "Москва - Нижний Новгород - Казань" | 20 | 015 001 001 | 9800,0000 | 2021-2024 |  | 2200,0000 | 670,0000 | 1800,0000 | 5130,0000 |  |
| (п. 362 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | ###### Юго-Восточная хорда |  |  | 235477,2550 |  |  | 67989,8310 | 54061,0153 | 45446,0399 | 10597,1697 |  |
| 364 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 21 | 015 001 001 015 001 003 | 62057,0100 | 2018-2024 | 11297,4569 | 20294,6654 | 13544,5525 | 14610,4645 | 2309,8707 |  |
| 365 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 22 | 015 001 001 015 001 003 | 9146,7400 | 2018-2022 | 7128,7466 | 600,0000 | 1417,9934 |  |  |  |
| 366 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом | 23 | 015 001 001 015 001 010 | 32983,5900 | 2019-2023 | 2175,0622 | 16799,9161 | 10400,0000 | 3608,6117 |  |  |
| 367 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1070,0000 | 2019-2021 | 820,0839 | 249,9161 |  |  |  |  |
| 368 | Строительство |  |  | 31913,5900 | 2019-2023 | 1354,9783 | 16550,0000 | 10400,0000 | 3608,6117 |  |  |
| 369 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина | 24 | 015 001 001 015 001 010 | 6425,6600 | 2019-2023 | 2682,7912 | 1451,9244 | 1316,0000 | 974,9444 |  |  |
| 370 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 260,0000 | 2019-2021 | 205,2268 | 54,7732 |  |  |  |  |
| 371 | Строительство |  |  | 6165,6600 | 2019-2023 | 2477,5644 | 1397,1512 | 1316,0000 | 974,9444 |  |  |
| 372 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | 25 | 015 001 001 015 001 010 | 19064,3650 | 2019-2023 | 6686,8498 | 4435,0000 | 5755,8380 | 2186,6772 |  |  |
| 373 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 650,0000 | 2019-2022 | 359,1620 | 185,0000 | 105,8380 |  |  |  |
| 374 | Строительство |  |  | 18414,3650 | 2019-2023 | 6327,6878 | 4250,0000 | 5650,0000 | 2186,6772 |  |  |
| 375 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Курьяновского б-ра до ул. Кантемировская, включая мостовой переход через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским ш. | 26 | 015 001 001 015 001 003 015 001 009 | 30400,0000 | 2018-2023 | 11368,5198 | 4200,0000 | 5469,0000 | 9362,4802 |  |  |
| 376 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги | 27 | 015 001 001 015 001 010 | 24073,0000 | 2019-2023 | 9754,4232 | 10650,0000 | 2802,3571 | 866,2197 |  |  |
| 377 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 860,0000 | 2019-2022 | 340,6429 | 350,0000 | 169,3571 |  |  |  |
| 378 | Строительство |  |  | 23213,0000 | 2019-2023 | 9413,7803 | 10300,0000 | 2633,0000 | 866,2197 |  |  |
| 379 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | 28 | 015 001 001 015 001 010 | 4902,1700 | 2019-2024 | 458,9513 | 8,0000 | 750,0000 | 1332,7074 | 2352,5113 |  |
| 380 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 360,0000 | 2019-2023 | 72,2926 | 5,0000 | 250,0000 | 32,7074 |  |  |
| 381 | Строительство |  |  | 4542,1700 | 2019-2024 | 386,6587 | 3,0000 | 500,0000 | 1300,0000 | 2352,5113 |  |
| 382 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой | 29 | 015 001 001 015 001 010 | 21924,7200 | 2019-2023 | 4203,5109 | 6015,0000 | 6202,2743 | 5503,9348 |  |  |
| 383 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 855,0000 | 2019-2022 | 437,7257 | 315,0000 | 102,2743 |  |  |  |
| 384 | Строительство |  |  | 21069,7200 | 2019-2023 | 3765,7852 | 5700,0000 | 6100,0000 | 5503,9348 |  |  |
| 385 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." | 30 | 015 001 001 015 001 010 | 24500,0000 | 2019-2024 | 1626,8872 | 3535,3251 | 6403,0000 | 7000,0000 | 5934,7877 |  |
| 386 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 900,0000 | 2019-2021 | 364,6749 | 535,3251 |  |  |  |  |
| 387 | Строительство |  |  | 23600,0000 | 2019-2024 | 1262,2123 | 3000,0000 | 6403,0000 | 7000,0000 | 5934,7877 |  |
| 388 | Прочие объекты Юго-Восточной хорды |  |  |  |  |  | 1849,3555 | 820,6358 | 768,0000 | 2209,2000 |  |
| 389 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 31 | 015 001 001 015 001 003 | 1827,3945 | 2018-2022 | 1654,2803 | 163,6119 | 9,5023 |  |  |  |
| 390 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1827,3945 | 2018-2022 | 1654,2803 | 163,6119 | 9,5023 |  |  |  |
| 391 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 32 | 015 001 001 015 001 003 | 281,5024 | 2018-2022 | 277,3310 |  | 4,1714 |  |  |  |
| 392 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 281,5024 | 2018-2022 | 277,3310 |  | 4,1714 |  |  |  |
| 393 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 33 | 015 001 001 015 001 003 015 001 009 | 829,0612 | 2017-2022 | 686,3555 | 85,7436 | 56,9621 |  |  |  |
| 394 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 829,0612 | 2017-2022 | 686,3555 | 85,7436 | 56,9621 |  |  |  |
| 395 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от Каспийской ул. до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 | 34 | 015 001 001 015 001 002 | 5327,2000 | 2021-2024 |  | 1600,0000 | 750,0000 | 768,0000 | 2209,2000 |  |
| 396 | ###### Южная рокада |  |  | 55080,7403 |  |  | 13422,6506 | 15446,7628 | 13371,5300 | 1984,2185 |  |
| 397 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. | 35 | 015 001 001 015 001 003 | 26963,7400 | 2019-2023 | 6062,8035 | 8299,6830 | 7666,0000 | 4935,2535 |  |  |
| 398 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 896,0000 | 2019-2021 | 596,3170 | 299,6830 |  |  |  |  |
| 399 | Строительство |  |  | 26067,7400 | 2019-2023 | 5466,4865 | 8000,0000 | 7666,0000 | 4935,2535 |  |  |
| 400 | Реконструкция ул. Донецкая | 36 | 015 001 001 | 3210,0000 | 2019-2023 | 1328,4203 | 1142,2004 | 500,0000 | 239,3793 |  |  |
| 401 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 120,0000 | 2019-2021 | 77,7996 | 42,2004 |  |  |  |  |
| 402 | Реконструкция |  |  | 3090,0000 | 2019-2023 | 1250,6207 | 1100,0000 | 500,0000 | 239,3793 |  |  |
| 403 | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский Парк до МКАД | 37 | 015 001 001 | 6470,0000 | 2018-2023 | 2153,0983 | 1575,0000 | 2050,0045 | 691,8972 |  |  |
| 404 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 265,0000 | 2018-2022 | 89,9955 | 75,0000 | 100,0045 |  |  |  |
| 405 | Строительство |  |  | 6205,0000 | 2019-2023 | 2063,1028 | 1500,0000 | 1950,0000 | 691,8972 |  |  |
| 406 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. | 38 | 015 001 001 015 001 003 | 18229,0000 | 2018-2024 | 1243,8325 | 2302,9490 | 5193,0000 | 7505,0000 | 1984,2185 |  |
| 407 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 548,0000 | 2018-2021 | 175,0510 | 372,9490 |  |  |  |  |
| 408 | Строительство |  |  | 17681,0000 | 2019-2024 | 1068,7815 | 1930,0000 | 5193,0000 | 7505,0000 | 1984,2185 |  |
| 409 | Реконструкция МКАД на участке от Каширского ш. до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. | 39 | 015 001 001 | 208,0003 | 2019-2022 | 67,4238 | 102,8182 | 37,7583 |  |  |  |
| 410 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 36,0000 | 2019-2021 | 16,1728 | 19,8272 |  |  |  |  |
| 411 | Строительство |  |  | 172,0003 | 2020-2022 | 51,2510 | 82,9910 | 37,7583 |  |  |  |
| 412 | Прочие объекты Южной рокады |  |  |  |  |  | 377,6635 | 64,0830 |  |  |  |
| 413 | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр-кта до Пролетарского пр-кта | 40 | 015 001 001 | 7024,2000 | 2015-2022 | 6588,9168 | 371,2002 | 64,0830 |  |  |  |
| 414 | Строительство |  |  | 5384,2000 | 2015-2021 | 5207,9998 | 176,2002 |  |  |  |  |
| 415 | Строительство (1 этап) |  |  | 1640,0000 | 2017-2022 | 1380,9170 | 195,0000 | 64,0830 |  |  |  |
| 416 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 41 | 015 001 001 015 001 003 | 5151,7813 | 2017-2021 | 5145,3180 | 6,4633 |  |  |  |  |
| 417 | ###### Северо-Западная хорда |  |  |  |  |  | 6049,7089 | 10234,1254 | 9409,4852 | 12339,2134 | 5358,2220 |
| (п. 417 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова. Этап 1.1. Дорога, переустройство инженерных коммуникаций | 42 | 015 001 001 015 001 004 | 4270,8195 | 2013-2021 | 4227,1781 | 43,6414 |  |  |  |  |
| 419 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова. Этап 1.2. Тоннель на пересечении с ул. Берзарина. Подпорная стена восточного подхода Песчаного путепровода | 43 | 015 001 001 015 001 008 | 5471,0000 | 2013-2022 | 5442,1697 | 5,0000 | 23,8303 |  |  |  |
| 420 | Этап 2. От Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Пр-кт Маршала Жукова - Крылатская ул. | 44 | 015 001 001 | 940,0000 | 2014-2022 | 769,6566 | 5,0000 | 165,3434 |  |  |  |
| 421 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 940,0000 | 2014-2022 | 769,6566 | 5,0000 | 165,3434 |  |  |  |
| 422 | Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние Мневники от д. 3 до д. 62), инженерные коммуникации и сооружения | 45 | 015 001 001 | 1225,0000 | 2016-2022 | 961,2746 | 45,0000 | 218,7254 |  |  |  |
| 423 | Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской до ул. Нижние Мневники, д. 3, инженерные коммуникации и сооружения | 46 | 015 001 001 | 3975,0000 | 2016-2022 | 3127,3037 | 70,0000 | 777,6963 |  |  |  |
| 424 | Этапы 2.1.3 и 2.1.5. Дорога от ул. Нижние Мневники, д. 62 до пр-кта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост. Первоочередные мероприятия. Этап 2.1.4. Магистральная линия связи для интеграции в интеллектуальную транспортную систему | 47 | 015 001 001 | 12800,0000 | 2017-2022 | 11351,3060 | 520,1262 | 928,5678 |  |  |  |
| 425 | Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. Можайское ш. - МКАД с выходом на ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, ул. Витебская. 4-1 этап. Ул. Вяземская, Сколковское ш., ул. Витебская. 4-2 этап. Участок от моста через р. Сетунь до ул. Рябиновой | 48 | 015 001 001 015 001 004 | 8077,0000 | 2014-2022 | 7599,6775 | 100,0000 | 377,3225 |  |  |  |
| 426 | Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского ш. до МКАД | 49 | 015 001 001 015 001 004 | 2903,0000 | 2014-2022 | 2746,2577 | 43,7423 | 113,0000 |  |  |  |
| 427 | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | 50 | 015 001 001 015 001 005 | 4000,0000 | 2021-2024 |  | 30,0000 | 55,0000 | 425,0000 | 3490,0000 |  |
| 428 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 350,0000 | 2021-2023 |  | 25,0000 | 50,0000 | 275,0000 |  |  |
| 429 | Строительство |  |  | 3650,0000 | 2021-2024 |  | 5,0000 | 5,0000 | 150,0000 | 3490,0000 |  |
| 430 | Этап 6. Ул. Рябиновая | 51 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8345,2134 | 2014-2022 | 7741,9633 | 100,0000 | 503,2501 |  |  |  |
| 431 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. | 52 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2014-2022 | 972,2359 | 84,0000 | 143,7641 |  |  |  |
| 432 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1200,0000 | 2014-2022 | 972,2359 | 84,0000 | 143,7641 |  |  |  |
| 433 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова | 53 | 015 001 001 | 23851,6699 | 2015-2023 | 22199,6196 | 328,8998 | 350,0000 | 973,1505 |  |  |
| 434 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Аминьевское ш. - ул. Генерала Дорохова | 54 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2016-2022 | 2261,5596 | 25,0000 | 213,4404 |  |  |  |
| 435 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1.2. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 55 | 015 001 001 | 700,0000 | 2017-2022 | 544,6801 | 5,0000 | 150,3199 |  |  |  |
| 436 | Этап 7.2. Строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения Южного дублера Кутузовского пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и Аминьевским ш. | 56 | 015 001 001 | 3750,0000 | 2018-2023 | 1248,0072 | 500,0000 | 650,0000 | 1351,9928 |  |  |
| 437 | Этап 8. Аминьевское ш. до развязки с ул. Генерала Дорохова | 57 | 015 001 001 | 532,4720 | 2013-2022 | 509,3704 |  | 23,1016 |  |  |  |
| 438 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 532,4720 | 2013-2022 | 509,3704 |  | 23,1016 |  |  |  |
| 439 | Этап 8.1. Дорога, инженерные коммуникации и искусственные сооружения | 58 | 015 001 001 | 10200,0000 | 2014-2023 | 8739,7914 | 75,0000 | 585,2086 | 800,0000 |  |  |
| 440 | Этап 8.2. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 59 | 013 007 003 | 620,0000 | 2018-2022 | 410,9691 | 74,0000 | 135,0309 |  |  |  |
| 441 | Реконструкция ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское ш. | 60 | 015 001 001 | 11830,0000 | 2015-2022 | 11138,4258 | 380,0000 | 311,5742 |  |  |  |
| 442 | Строительство разворотной эстакады на Рублевском ш. | 61 | 015 001 001 | 1347,7403 | 2019-2021 | 1346,3662 | 1,3741 |  |  |  |  |
| 443 | Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-кта) от МКАД до Садового кольца (участок автомобильной дороги от пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского ш. с МКАД) | 62 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 13924,3755 | 2012-2022 | 13585,0072 | 25,0000 | 314,3683 |  |  |  |
| 444 | Транспортная развязка на пересечении Можайского ш. с МКАД | 63 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 010 | 8517,8550 | 2013-2022 | 8376,9562 | 5,0000 | 135,8988 |  |  |  |
| 445 | Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД | 64 | 015 001 001 015 001 003 | 8180,0000 | 2016-2023 | 6187,0900 | 78,5681 | 650,0000 | 1264,3419 |  |  |
| 446 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 288,8669 | 2016-2021 | 260,2988 | 28,5681 |  |  |  |  |
| 447 | Строительство |  |  | 7891,1331 | 2017-2023 | 5926,7912 | 50,0000 | 650,0000 | 1264,3419 |  |  |
| 448 | Транспортная развязка на пересечении Аминьевского ш. с ул. Генерала Дорохова | 65 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 | 4145,1471 | 2014-2022 | 3933,6439 | 50,0000 | 161,5032 |  |  |  |
| 449 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап) | 66 | 015 001 001 015 001 005 | 24081,5018 | 2017-2025 | 2576,5298 | 3455,3570 | 3247,1796 | 4595,0000 | 8555,2134 | 1652,2220 |
| (п. 449 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 206,5018 | 2017-2022 | 123,2873 | 1,0000 | 82,2145 |  |  |  |
| 451 | Строительство |  |  | 23875,0000 | 2019-2025 | 2453,2425 | 3454,3570 | 3164,9651 | 4595,0000 | 8555,2134 | 1652,2220 |
| (п. 451 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Строительство набережной Серебряный Бор от Живописного моста до устья р. Сходня, включая Строгинский затон | 67 | 015 001 001 | 4000,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  | 294,0000 | 3706,0000 |
| (п. 452 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 250,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 240,0000 |
| 454 | Строительство |  |  | 3750,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  | 284,0000 | 3466,0000 |
| (п. 454 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Путепроводы на Малом кольце Московской железной дороги |  |  |  |  |  | 1430,8937 | 905,5000 | 2751,3382 | 1673,9228 | 5238,9939 |
| 456 | Реконструкция Звенигородского путепровода | 68 | 015 001 001 015 001 002 | 1394,2596 | 2014-2021 | 1394,0298 | 0,2298 |  |  |  |  |
| 457 | Реконструкция Коптевского путепровода | 69 | 015 001 001 015 001 002 | 1771,9114 | 2014-2021 | 1771,7681 | 0,1433 |  |  |  |  |
| 458 | Реконструкция Богородского путепровода | 70 | 015 001 001 015 001 002 | 121,0287 | 2015-2021 | 120,6142 | 0,4145 |  |  |  |  |
| 459 | Дмитровский путепровод | 71 | 015 001 001 015 001 002 | 7879,9000 | 2016-2024 | 1230,0390 | 1430,1000 | 905,0000 | 2750,8382 | 1563,9228 |  |
| 460 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 145,6351 | 2016-2023 | 129,6969 | 0,1000 | 10,0000 | 5,8382 |  |  |
| 461 | Реконструкция |  |  | 7734,2649 | 2018-2024 | 1100,3421 | 1430,0000 | 895,0000 | 2745,0000 | 1563,9228 |  |
| 462 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Малыгина и Малыгинский пр-д | 72 | 015 001 001 015 001 002 | 2000,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  | 55,0000 | 1945,0000 |
| 463 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 100,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 55,0000 | 45,0000 |
| 464 | Строительство |  |  | 1900,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 1900,0000 |
| 465 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д | 73 | 015 001 001 015 001 002 | 3350,0000 | 2021-2026 |  | 0,0061 | 0,5000 | 0,5000 | 55,0000 | 3293,9939 |
| 466 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0000 | 2021-2025 |  | 0,0061 | 0,5000 | 0,5000 | 55,0000 | 93,9939 |
| 467 | Строительство |  |  | 3200,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 3200,0000 |
| 468 | Путепроводы на радиальных направлениях |  |  |  |  |  | 5297,7298 | 5036,5049 | 14389,9293 | 16947,3792 | 4079,6987 |
| (п. 468 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Реконструкция железнодорожного переезда на 36 км Киевского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское направление Московской железной дороги, участок Внуково - Бекасово, остановочный пункт "Крекшино", Наро-Фоминский р-н, п. Крекшино, ул. Центральная | 74 | 015 001 001 015 001 002 | 1357,9155 | 2015-2021 | 1357,6713 | 0,2442 |  |  |  |  |
| 470 | Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление Московской железной дороги, участок Москва - г. Подольск, остановочный пункт "Щербинка", г. Щербинка, ул. Юбилейная | 75 | 015 001 001 015 001 002 | 1775,5578 | 2015-2022 | 1688,9832 | 23,5000 | 63,0746 |  |  |  |
| 471 | Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД | 76 | 015 001 001 015 001 002 | 7694,0000 | 2017-2022 | 6664,4447 | 600,0000 | 429,5553 |  |  |  |
| 472 | Реконструкция железнодорожного переезда на 7 км Павелецкого направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое направление Московской железной дороги, участок Москва - Домодедово, остановочный пункт "Нижние Котлы", р-н Нагатино-Садовники, проектируемый пр-д N 1819 | 77 | 015 001 001 015 001 002 | 613,0963 | 2014-2021 | 608,7473 | 4,3490 |  |  |  |  |
| 473 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего пр-д N 2236 с ул. Хачатуряна | 78 | 015 001 001 015 001 002 | 6800,0000 | 2017-2024 | 17,1502 | 290,0000 | 2112,0098 | 1350,0000 | 3030,8400 |  |
| (п. 473 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 159,0000 | 2017-2022 | 17,0902 | 40,0000 | 101,9098 |  |  |  |
| (п. 474 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | Строительство |  |  | 6641,0000 | 2019-2024 | 0,0600 | 250,0000 | 2010,1000 | 1350,0000 | 3030,8400 |  |
| (п. 475 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная | 79 | 015 001 001 015 001 002 | 5500,0000 | 2022-2025 |  |  | 203,8652 | 2000,0000 | 2790,0000 | 506,1348 |
| (п. 476 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Менжинского с ул. Дудинка | 80 | 015 001 001 015 001 002 | 100,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 40,0000 | 60,0000 |
| 479 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 100,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 40,0000 | 60,0000 |
| 480 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 81 | 015 001 001 015 001 002 | 9300,0000 | 2017-2026 | 1275,7995 | 450,6366 | 50,0000 | 10,0000 | 4000,0000 | 3513,5639 |
| 481 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 235,0000 | 2017-2021 | 34,3634 | 200,6366 |  |  |  |  |
| 482 | Строительство |  |  | 9065,0000 | 2019-2026 | 1241,4361 | 250,0000 | 50,0000 | 10,0000 | 4000,0000 | 3513,5639 |
| 483 | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 82 | 015 001 001 015 001 002 | 180,0000 | 2020-2023 | 0,0707 | 79,0000 | 71,0000 | 29,9293 |  |  |
| 484 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 110,0000 | 2020-2023 | 0,0707 | 54,0000 | 36,0000 | 19,9293 |  |  |
| 485 | Строительство |  |  | 70,0000 | 2021-2023 |  | 25,0000 | 35,0000 | 10,0000 |  |  |
| 486 | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | 83 | 015 001 001 015 001 002 | 9654,5402 | 2018-2024 | 611,0010 | 1550,0000 | 1107,0000 | 5000,0000 | 1386,5392 |  |
| 487 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 84 | 015 001 001 015 001 002 | 15000,0000 | 2021-2024 |  | 2300,0000 | 1000,0000 | 6000,0000 | 5700,0000 |  |
| 488 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ |  |  |  |  |  | 2405,6482 | 2203,5862 | 1327,0408 | 50,0000 | 3811,2063 |
| 489 | ТПУ "Волгоградская" | 85 | 015 001 001 | 181,0000 | 2015-2022 | 175,2156 | 2,6817 | 3,1027 |  |  |  |
| 490 | ТПУ "Волоколамская" | 86 | 015 001 001 | 151,0000 | 2015-2022 | 145,2245 | 3,0000 | 2,7755 |  |  |  |
| 491 | ТПУ "ЗИЛ" | 87 | 015 001 001 | 522,0000 | 2015-2022 | 442,3832 | 51,5000 | 28,1168 |  |  |  |
| 492 | ТПУ "Николаевская" | 88 | 015 001 001 | 534,0000 | 2015-2022 | 521,8331 | 10,9100 | 1,2569 |  |  |  |
| 493 | ТПУ "Новопесчаная" | 89 | 015 001 001 | 667,0000 | 2015-2022 | 639,3157 | 12,5000 | 15,1843 |  |  |  |
| 494 | Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 90 | 015 001 001 015 001 002 | 7796,0835 | 2018-2025 | 2688,5992 | 632,3565 | 565,0000 | 48,9215 | 50,0000 | 3811,2063 |
| 495 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 296,0835 | 2018-2023 | 231,6620 | 0,5000 | 15,0000 | 48,9215 |  |  |
| 496 | Строительство |  |  | 7500,0000 | 2018-2025 | 2456,9372 | 631,8565 | 550,0000 |  | 50,0000 | 3811,2063 |
| 497 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" | 91 | 015 001 001 | 3823,5100 | 2018-2023 | 936,1892 | 850,1000 | 1000,2561 | 1036,9647 |  |  |
| 498 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 59,0000 | 2018-2022 | 58,6439 | 0,1000 | 0,2561 |  |  |  |
| 499 | Строительство |  |  | 3764,5100 | 2019-2023 | 877,5453 | 850,0000 | 1000,0000 | 1036,9647 |  |  |
| 500 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ "Ботанический сад" | 92 | 015 001 001 015 001 003 | 1675,0000 | 2018-2023 | 553,0495 | 650,1000 | 230,6959 | 241,1546 |  |  |
| 501 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2018-2022 | 24,2041 | 0,1000 | 0,6959 |  |  |  |
| 502 | Строительство |  |  | 1650,0000 | 2018-2023 | 528,8454 | 650,0000 | 230,0000 | 241,1546 |  |  |
| 503 | Дороги к ТПУ "Пятницкое шоссе" и прилегающая улично-дорожная сеть | 93 | 015 001 001 | 1097,2387 | 2016-2022 | 547,5407 | 192,5000 | 357,1980 |  |  |  |
| 504 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 62,0387 | 2016-2022 | 47,5100 | 7,5000 | 7,0287 |  |  |  |
| 505 | Строительство |  |  | 1035,2000 | 2018-2022 | 500,0307 | 185,0000 | 350,1693 |  |  |  |
| 506 | ##### Локально-реконструктивные мероприятия на основных магистралях |  |  |  |  |  | 1530,0895 | 5392,2909 | 200,0000 |  |  |
| 507 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Реконструкция Каширского ш. от МКАД до Варшавского ш. | 94 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 9599,6238 | 2011-2022 | 9589,1712 | 2,5000 | 7,9526 |  |  |  |
| 509 | Реконструкция Варшавского ш. от МКАД до Садового кольца | 95 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 12230,1672 | 2011-2022 | 12221,9288 | 0,5000 | 7,7384 |  |  |  |
| 510 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 96 | 015 001 001 015 001 002 015 001 008 015 001 010 | 5949,1500 | 2014-2022 | 5936,8858 | 1,3024 | 10,9618 |  |  |  |
| 512 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (3 этап) | 97 | 015 001 001 | 581,5300 | 2015-2021 | 552,8925 | 28,6375 |  |  |  |  |
| 513 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (4 этап) | 98 | 015 001 001 | 311,7100 | 2016-2022 | 285,5585 | 2,5000 | 23,6515 |  |  |  |
| 514 | Реконструкция Рязанского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 99 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9134,3509 | 2012-2022 | 9092,9983 | 7,2942 | 34,0584 |  |  |  |
| 515 | ###### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Реконструкция ш. Энтузиастов от МКАД до Садового кольца | 100 | 015 001 001 015 001 004 | 5753,2541 | 2012-2021 | 5743,7744 | 9,4797 |  |  |  |  |
| 517 | Реконструкция Щелковского ш. от МКАД до Садового кольца | 101 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 11750,0000 | 2012-2022 | 11285,0094 | 14,6438 | 450,3468 |  |  |  |
| 518 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Реконструкция ул. Профсоюзной от МКАД до Ленинского пр-кта (5 этап. Эстакада на пересечении ул. Профсоюзная с ул. Генерала Тюленева) | 102 | 015 001 001 015 001 010 | 907,6943 | 2013-2021 | 906,6636 | 1,0307 |  |  |  |  |
| 520 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.1 этапа. Участок от МКАД до канала имени Москвы | 103 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 4761,2360 | 2014-2021 | 4725,8668 | 35,3692 |  |  |  |  |
| 522 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.3 этапа. Участок от МКАД до р. Сходня | 104 | 015 001 001 015 001 004 | 8015,5800 | 2018-2023 | 2103,8721 | 1000,0000 | 4711,7079 | 200,0000 |  |  |
| 523 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 3 этапа. Участок от ул. Пехотная до Ленинградского ш. | 105 | 015 001 001 015 001 004 | 4150,0000 | 2015-2022 | 4143,2729 |  | 6,7271 |  |  |  |
| 524 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство разворотного съезда под Малое кольцо Московской железной дороги с реконструкцией улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" | 106 | 015 001 001 015 001 004 | 2591,1652 | 2016-2021 | 2544,3332 | 46,8320 |  |  |  |  |
| 525 | Реконструкция проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. Народного Ополчения | 107 | 015 001 001 | 521,0000 | 2020-2022 | 58,1035 | 375,0000 | 87,8965 |  |  |  |
| 526 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Реконструкция Ленинградского ш. от станции метро "Сокол" до МКАД | 108 | 015 001 001 015 001 004 | 2542,5424 | 2012-2022 | 2486,2925 | 5,0000 | 51,2499 |  |  |  |
| 528 | Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД |  |  |  |  |  | 6432,6488 | 5880,7126 | 14331,0256 | 5220,6554 |  |
| 529 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским ш. | 109 | 015 001 001 015 001 004 | 6700,0000 | 2018-2023 | 3589,8637 | 2610,0000 | 390,0000 | 110,1363 |  |  |
| 531 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским ш. | 110 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 7643,6272 | 2013-2021 | 7638,8912 | 4,7360 |  |  |  |  |
| 533 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-ктом | 111 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3290,0292 | 2013-2021 | 3287,6524 | 2,3768 |  |  |  |  |
| 535 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским пр-ктом | 112 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 5127,0713 | 2014-2022 | 5060,8196 | 5,0000 | 61,2517 |  |  |  |
| 536 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | 113 | 015 001 001 015 001 003 | 4800,0000 | 2018-2024 | 902,0639 | 662,0000 | 813,0511 | 1800,0000 | 622,8850 |  |
| 538 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 120,0000 | 2018-2022 | 44,9489 | 62,0000 | 13,0511 |  |  |  |
| 539 | Строительство |  |  | 4680,0000 | 2020-2024 | 857,1150 | 600,0000 | 800,0000 | 1800,0000 | 622,8850 |  |
| 540 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским ш. | 114 | 015 001 001 015 001 003 | 6340,0000 | 2018-2024 | 1315,5279 | 1400,1000 | 801,7748 | 1600,0000 | 1222,5973 |  |
| 541 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 193,0000 | 2018-2022 | 191,1252 | 0,1000 | 1,7748 |  |  |  |
| 542 | Строительство |  |  | 6147,0000 | 2020-2024 | 1124,4027 | 1400,0000 | 800,0000 | 1600,0000 | 1222,5973 |  |
| 543 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Мичуринским пр-ктом | 115 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 5942,8226 | 2013-2021 | 5941,8202 | 1,0024 |  |  |  |  |
| 545 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским пр-ктом | 116 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 7075,0906 | 2014-2022 | 7059,7556 | 10,7000 | 4,6350 |  |  |  |
| 547 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной | 117 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 015 001 010 | 11435,0658 | 2015-2023 | 10499,5570 | 106,6195 | 400,0000 | 428,8893 |  |  |
| 548 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) | 118 | 015 001 001 | 2059,9042 | 2015-2024 | 38,7459 | 100,0061 | 350,0000 | 480,0000 | 1091,1522 |  |
| 549 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 38,7520 | 2015-2021 | 38,7459 | 0,0061 |  |  |  |  |
| 550 | Строительство |  |  | 2021,1522 | 2021-2024 |  | 100,0000 | 350,0000 | 480,0000 | 1091,1522 |  |
| 551 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог | 119 | 015 001 001 015 001 003 | 18890,3305 | 2013-2024 | 2108,6621 | 1525,6475 | 3060,0000 | 9912,0000 | 2284,0209 |  |
| 552 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1071,2605 | 2013-2021 | 772,6130 | 298,6475 |  |  |  |  |
| 553 | Строительство |  |  | 17819,0700 | 2016-2024 | 1336,0491 | 1227,0000 | 3060,0000 | 9912,0000 | 2284,0209 |  |
| 554 | Реконструкция МКАД. Участок от Ленинского пр-кта до Можайского ш. | 120 | 015 001 001 | 632,2404 | 2013-2021 | 627,7799 | 4,4605 |  |  |  |  |
| 555 | ##### Развитие дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |  |  |  |  |  | 11507,2608 | 7838,1797 | 11110,3942 | 27954,8077 | 19442,7315 |
| (п. 555 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап | 121 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 22502,0254 | 2014-2023 | 22201,3158 | 25,0000 | 150,0000 | 125,7096 |  |  |
| 557 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап (этап 1.3) | 122 | 015 001 001 | 732,4525 | 2018-2023 | 204,2705 | 30,0000 | 117,3577 | 380,8243 |  |  |
| 558 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,3039 | 2018-2022 | 22,9462 | 5,0000 | 17,3577 |  |  |  |
| 559 | Строительство |  |  | 687,1486 | 2019-2023 | 181,3243 | 25,0000 | 100,0000 | 380,8243 |  |  |
| 560 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок автомобильной дороги от 29 до 47 км Калужского ш. | 123 | 015 001 001 | 20468,1087 | 2015-2023 | 19739,4184 | 50,0000 | 600,0000 | 78,6903 |  |  |
| 561 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 км Калужского ш. | 124 | 015 001 001 | 1265,0100 | 2016-2022 | 1235,9161 | 1,0000 | 28,0939 |  |  |  |
| 562 | Строительство автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное". Этап 1. Участок от Боровского ш. до Калужского ш. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского ш. до Калужского ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть к ТПУ "Саларьево". Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод N 5. Инженерное обеспечение дорожной инфраструктуры | 125 | 015 001 001 | 31272,0000 | 2015-2024 | 29234,6926 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 2007,3074 |  |
| 563 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" с Боровским ш. и Киевским ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 126 | 015 001 001 015 001 003 | 12734,5200 | 2018-2024 | 1169,2134 | 4537,2602 | 900,0000 | 2500,0000 | 3628,0464 |  |
| 564 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 255,0000 | 2018-2021 | 217,7398 | 37,2602 |  |  |  |  |
| 565 | Строительство |  |  | 12479,5200 | 2019-2024 | 951,4736 | 4500,0000 | 900,0000 | 2500,0000 | 3628,0464 |  |
| 566 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево - Бутово - Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть | 127 | 015 001 001 015 001 003 | 4000,0000 | 2018-2026 | 49,1841 | 0,0005 |  |  | 95,0000 | 3855,8154 |
| 567 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 120,0000 | 2018-2025 | 37,7132 |  |  |  | 45,0000 | 37,2868 |
| 568 | Строительство |  |  | 3880,0000 | 2019-2026 | 11,4709 | 0,0005 |  |  | 50,0000 | 3818,5286 |
| 569 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.1. Подготовка территории - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Строительство искусственного сооружения | 128 | 015 001 001 015 001 008 | 5050,0000 | 2017-2023 | 4690,0682 | 31,0000 | 50,0000 | 278,9318 |  |  |
| 570 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.2. Тоннели. Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово" | 129 | 015 001 001 015 001 008 | 29000,0000 | 2018-2024 | 26535,1379 | 50,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 2394,8621 |  |
| 571 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1.3 | 130 | 015 001 001 015 001 008 | 1819,4000 | 2018-2023 | 1426,6761 | 100,0000 | 50,0000 | 242,7239 |  |  |
| 572 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ул. Поляны до Симферопольского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 131 | 015 001 002 | 16700,0000 | 2019-2026 | 47,0023 | 385,0000 | 836,0816 | 15,0000 | 8000,0000 | 7416,9161 |
| 573 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1031,3576 | 2019-2022 | 15,2760 | 230,0000 | 786,0816 |  |  |  |
| 574 | Строительство |  |  | 15668,6424 | 2019-2026 | 31,7263 | 155,0000 | 50,0000 | 15,0000 | 8000,0000 | 7416,9161 |
| 575 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 132 | 015 001 002 | 14550,0000 | 2019-2024 | 374,2553 | 2700,0000 | 1300,0000 | 5073,1314 | 5102,6133 |  |
| 576 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 675,0000 | 2019-2023 | 166,9596 | 200,0000 | 200,0000 | 108,0404 |  |  |
| 577 | Строительство |  |  | 13875,0000 | 2020-2024 | 207,2957 | 2500,0000 | 1100,0000 | 4965,0910 | 5102,6133 |  |
| 578 | Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин Парк | 133 | 015 001 002 | 2065,0000 | 2019-2024 | 198,4292 | 366,7110 | 950,0000 | 200,0000 | 349,8598 |  |
| 579 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,0000 | 2019-2021 | 48,2890 | 16,7110 |  |  |  |  |
| 580 | Строительство |  |  | 2000,0000 | 2019-2024 | 150,1402 | 350,0000 | 950,0000 | 200,0000 | 349,8598 |  |
| 581 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от проектируемого пр-да N 728 до обводной дороги на г. Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой | 134 | 015 001 001 015 001 003 | 8524,5598 | 2016-2021 | 8216,8278 | 307,7320 |  |  |  |  |
| 582 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 135 | 015 001 001 015 001 003 | 7162,6500 | 2019-2024 | 4895,0804 | 411,5571 | 450,0000 | 268,3134 | 1137,6991 |  |
| 583 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 86,0000 | 2019-2021 | 74,4429 | 11,5571 |  |  |  |  |
| 584 | Строительство |  |  | 7076,6500 | 2017-2024 | 4820,6375 | 400,0000 | 450,0000 | 268,3134 | 1137,6991 |  |
| 584(1) | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" | 135(1) | 015 001 001 015 001 003 | 7920,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 7920,0000 |
| (п. 584(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | 136 | 015 001 001 015 001 003 | 5240,4666 | 2019-2024 | 3506,8062 | 600,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 1113,6604 |  |
| 586 | Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево | 137 | 015 001 001 015 001 003 | 2022,7793 | 2019-2024 | 1500,4002 | 107,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 395,3791 |  |
| 587 | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км | 138 | 015 001 001 015 001 003 | 4400,0000 | 2022-2025 |  |  | 1350,0000 | 1050,0000 | 1750,0000 | 250,0000 |
| 588 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2022-2023 |  |  | 150,0000 | 50,0000 |  |  |
| 589 | Строительство |  |  | 4200,0000 | 2022-2025 |  |  | 1200,0000 | 1000,0000 | 1750,0000 | 250,0000 |
| 590 | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" | 139 | 015 001 001 015 001 003 | 3500,0000 | 2020-2024 | 8,3535 | 795,0000 | 516,6465 | 750,0000 | 1430,0000 |  |
| 591 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2022 | 8,3535 | 45,0000 | 16,6465 |  |  |  |
| 592 | Строительство |  |  | 3430,0000 | 2021-2024 |  | 750,0000 | 500,0000 | 750,0000 | 1430,0000 |  |
| 593 | Реконструкция Калужского ш. на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107 | 140 | 015 001 001 | 2700,0000 | 2020-2024 | 542,5504 | 1000,0000 | 500,0000 | 107,0695 | 550,3801 |  |
| 594 | ##### Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" |  |  |  |  |  | 5155,8757 | 5902,1039 | 6497,8760 | 16772,0542 | 6852,7877 |
| (п. 594 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 141 | 015 001 001 | 9545,1840 | 2015-2023 | 8116,9381 | 750,0000 | 500,0000 | 178,2459 |  |  |
| 596 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки | 142 | 015 001 001 | 6600,0000 | 2016-2024 | 3223,1488 | 500,0000 | 100,0000 | 491,8649 | 2284,9863 |  |
| 597 | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 143 | 015 001 001 | 19359,1568 | 2017-2025 | 1258,4467 | 2566,3000 | 1415,9188 | 3172,0000 | 8230,0000 | 2716,4913 |
| (п. 597 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 359,1568 | 2017-2022 | 270,9380 | 81,3000 | 6,9188 |  |  |  |
| 599 | Строительство |  |  | 19000,0000 | 2018-2025 | 987,5087 | 2485,0000 | 1409,0000 | 3172,0000 | 8230,0000 | 2716,4913 |
| (п. 599 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 144 | 015 001 001 | 5490,4219 | 2017-2024 | 696,4100 | 475,0000 | 981,3000 | 1145,6440 | 2192,0679 |  |
| (п. 600 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 194,2019 | 2017-2023 | 92,2579 | 25,0000 | 16,3000 | 60,6440 |  |  |
| 602 | Строительство |  |  | 5296,2200 | 2018-2024 | 604,1521 | 450,0000 | 965,0000 | 1085,0000 | 2192,0679 |  |
| (п. 602 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца | 145 | 015 001 001 | 9228,1674 | 2016-2026 | 142,4027 | 164,5832 | 804,8851 | 50,0000 | 3930,0000 | 4136,2964 |
| 604 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 132,1674 | 2016-2022 | 102,2823 | 25,0000 | 4,8851 |  |  |  |
| 605 | Строительство |  |  | 9096,0000 | 2017-2026 | 40,1204 | 139,5832 | 800,0000 | 50,0000 | 3930,0000 | 4136,2964 |
| 606 | Симоновская наб. на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового пр-да (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений" (Нагатинская пойма) | 146 | 015 001 001 | 9556,0000 | 2016-2023 | 8186,9125 | 349,5132 | 500,0000 | 519,5743 |  |  |
| 607 | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. | 147 | 015 001 001 | 3007,0262 | 2019-2023 | 221,0000 | 345,4793 | 1520,0000 | 920,5469 |  |  |
| 608 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 56,5262 | 2019-2021 | 56,0469 | 0,4793 |  |  |  |  |
| 609 | Строительство |  |  | 2950,5000 | 2019-2023 | 164,9531 | 345,0000 | 1520,0000 | 920,5469 |  |  |
| 610 | Строительство улично-дорожной сети для застройки "Зил-Юг" | 148 | 015 001 001 | 240,0000 | 2021-2024 |  | 5,0000 | 80,0000 | 20,0000 | 135,0000 |  |
| 611 | Прочие объекты дорожно-мостового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  | 21432,4357 | 29256,6568 | 29098,9208 | 46503,9421 | 37080,5453 |
| (п. 611 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Пристройка к корпусу "Энергомашиностроение" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 149 | 015 001 001 | 111,0038 | 2006-2022 | 71,6596 | 1,0000 | 38,3442 |  |  |  |
| 614 | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н. Фоменко" (включительно) | 150 | 015 001 001 003 005 004 | 5832,1000 | 2018-2026 | 81,6300 | 70,0000 | 120,4700 |  | 10,0000 | 5550,0000 |
| 615 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 272,1000 | 2018-2022 | 81,6300 | 70,0000 | 120,4700 |  |  |  |
| 616 | Строительство |  |  | 5560,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  | 10,0000 | 5550,0000 |
| 617 | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд. 1 | 151 | 015 001 001 | 750,0000 | 2022-2024 |  |  | 30,0000 | 625,0000 | 95,0000 |  |
| (п. 617 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Строительство и благоустройство участка набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме | 152 | 015 001 001 | 600,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 590,0000 |
| 619 | Мероприятия по развитию территории наб. Тараса Шевченко от Третьего транспортного кольца до Украинского б-ра | 153 | 015 001 001 | 550,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 540,0000 |
| 620 | Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка | 154 | 015 001 001 | 900,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 890,0000 |
| 621 | Строительство железнодорожной эстакады и реконструкция железнодорожных устройств и путепровода над Смоленским направлением Московской железной дороги (с учетом остановочного пункта "Сити") | 155 | 015 001 001 015 001 010 | 4217,7700 | 2012-2022 | 4171,9547 | 3,8153 | 42,0000 |  |  |  |
| 622 | Проезд вдоль Ботанического сада | 156 | 015 001 001 | 70,2714 | 2015-2021 | 68,5957 | 1,6757 |  |  |  |  |
| 623 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского пр-кта, Шелепихинской наб. и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры | 157 | 015 001 001 | 27003,9434 | 2017-2024 | 5853,7851 | 2805,0000 | 1050,0000 | 4507,1914 | 12787,9669 |  |
| (п. 623 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 403,9434 | 2017-2023 | 268,7030 | 5,0000 | 50,0000 | 80,2404 |  |  |
| 625 | Строительство |  |  | 26600,0000 | 2018-2024 | 5585,0821 | 2800,0000 | 1000,0000 | 4426,9510 | 12787,9669 |  |
| (п. 625 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. с 3-м Нижнелихоборским пр-дом | 158 | 015 001 001 015 001 008 | 7000,4615 | 2012-2021 | 6998,5002 | 1,9613 |  |  |  |  |
| 628 | Реконструкция ул. Б. Академической от ул. Приорова до Дмитровского ш. | 159 | 015 001 001 015 001 008 | 9129,1291 | 2012-2022 | 9060,0296 | 59,5000 | 9,5995 |  |  |  |
| 629 | Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского ш. | 160 | 015 001 001 015 001 008 | 4102,0935 | 2017-2022 | 3516,6527 | 144,0290 | 441,4118 |  |  |  |
| 630 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 179,2071 | 2017-2021 | 175,1781 | 4,0290 |  |  |  |  |
| 631 | Строительство |  |  | 3922,8864 | 2017-2022 | 3341,4746 | 140,0000 | 441,4118 |  |  |  |
| 632 | Реконструкция ул. Б. Академической (участок от ул. Приорова до Дмитровского ш.) - 3 этап | 161 | 015 001 001 | 567,0037 | 2015-2021 | 556,9922 | 10,0115 |  |  |  |  |
| 633 | Транспортная развязка на пересечении Ленинградского пр-кта с Ленинградским ш., и Волоколамским ш., и ул. Алабяна у станции метро "Сокол" (1 пусковой комплекс, 1 этап) | 162 | 015 001 004 015 001 008 | 36653,1186 | 2007-2021 | 36504,1017 | 149,0169 |  |  |  |  |
| 634 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. у станции метро "Сокол" (1 этап 2 пускового комплекса) и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги (1 этап) | 163 | 015 001 001 015 001 008 015 001 010 | 16113,3112 | 2011-2021 | 16113,1091 | 0,2021 |  |  |  |  |
| 635 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. у станции метро "Сокол" (2 этап 2 пускового комплекса) и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги (2 этап) | 164 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 | 71,3063 | 2012-2021 | 71,3062 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 636 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 71,3063 | 2012-2021 | 71,3062 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 637 | Алабяно-Балтийский тоннель | 165 | 015 001 001 015 001 008 | 7140,7951 | 2015-2022 | 7120,7078 | 1,0000 | 19,0873 |  |  |  |
| 638 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол" и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги | 166 | 015 001 001 015 001 003 | 3541,2280 | 2017-2026 | 269,7928 |  |  |  | 2,0000 | 3269,4352 |
| 639 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 333,2280 | 2017-2025 | 269,7792 |  |  |  | 1,0000 | 62,4488 |
| 640 | Строительство |  |  | 3208,0000 | 2018-2026 | 0,0136 |  |  |  | 1,0000 | 3206,9864 |
| 641 | Парковочные места легкового автомобильного транспорта в техническом пространстве над перекрытием Балтийского тоннеля транспортной развязки на пересечении Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол". 1 этап "Немеханизированный паркинг". 2 этап "Механизированный паркинг" | 167 | 014 001 004 | 1466,1545 | 2012-2022 | 1378,2027 | 5,0000 | 82,9518 |  |  |  |
| 642 | Системы жизнеобеспечения Волоколамского тоннеля | 168 | 015 001 001 015 001 008 | 1853,0000 | 2018-2022 | 1528,0444 | 271,8386 | 53,1170 |  |  |  |
| 643 | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. (1 пусковой комплекс) | 169 | 015 001 001 | 4042,4169 | 2007-2022 | 3942,0403 | 21,0000 | 79,3766 |  |  |  |
| 644 | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации | 170 | 013 008 002 | 390,0000 | 2012-2022 | 271,4497 | 5,0000 | 113,5503 |  |  |  |
| 645 | Реконструкция Ленинградского пр-кта от Беговой ул. до станции метро "Сокол" со строительством транспортной развязки на пересечении с ул. Серегина с учетом устройства подъездной дороги на Ходынское поле (1 пусковой комплекс) | 171 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 18724,6448 | 2006-2021 | 18705,6036 | 19,0412 |  |  |  |  |
| 646 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на | 172 | 015 001 001 | 300,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 290,0000 |
| 647 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 290,0000 |
| 648 | Строительство проектируемых пр-дов N 6183 и N 6184 | 173 | 015 001 001 | 800,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 20,0000 | 780,0000 |
| 649 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 30,0000 |
| 650 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 750,0000 |
| 651 | Реконструкция ул. Поликарпова | 174 | 015 001 001 | 316,0624 | 2007-2022 | 316,0151 |  | 0,0473 |  |  |  |
| 652 | Съезд с Дмитровского ш. на Дубнинскую ул. и Верхнелихоборскую (оформление права собственности города Москвы) | 175 | 015 001 001 | 349,4638 | 2007-2021 | 343,5826 | 5,8812 |  |  |  |  |
| 653 | Улично-дорожная сеть для административного здания и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, расположенных по адресам: Синявинская ул., влд. 11, влд. 13, р-н Молжаниновский | 176 | 015 001 001 | 540,0000 | 2021-2023 |  | 55,0000 | 325,0000 | 160,0000 |  |  |
| (п. 653 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пусковые комплексы) | 177 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 5506,6678 | 2012-2021 | 5499,3798 | 7,2880 |  |  |  |  |
| 656 | Реконструкция Дмитровского ш.: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским ш. | 178 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 9227,2603 | 2012-2022 | 9191,9387 | 5,0000 | 30,3216 |  |  |  |
| 657 | Реконструкция Дмитровского ш.: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. до границ г. Москвы | 179 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8183,9979 | 2012-2021 | 8176,2955 | 7,7024 |  |  |  |  |
| 658 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пусковые комплексы) (1 этап) | 180 | 015 001 004 | 531,4771 | 2014-2021 | 502,1883 | 29,2888 |  |  |  |  |
| 659 | Мостовые сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование | 181 | 015 001 001 | 6016,4497 | 2017-2026 | 107,6681 | 15,5000 | 70,0000 | 66,9790 | 1000,0000 | 4756,3026 |
| 660 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 216,4497 | 2017-2023 | 64,4707 | 15,0000 | 70,0000 | 66,9790 |  |  |
| 661 | Реконструкция |  |  | 5800,0000 | 2018-2026 | 43,1974 | 0,5000 |  |  | 1000,0000 | 4756,3026 |
| 662 | Реконструкция Лианозовского пр-да от Дмитровского ш. до ул. Череповецкой с устройством проезда под Дмитровским ш. для застройки мкр. 9 р-на Северный (2 пусковой комплекс) | 182 | 015 001 001 | 29,4677 | 2012-2021 | 28,2437 | 1,2240 |  |  |  |  |
| 663 | Автомобильная дорога от Дмитровского ш. до проектируемого пр-да N 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги | 183 | 015 001 001 | 3762,0000 | 2017-2023 | 3278,0709 | 127,0000 | 200,0000 | 156,9291 |  |  |
| 664 | Реконструкция Ростокинской ул. | 184 | 015 001 001 | 563,5562 | 2014-2022 | 561,3667 |  | 2,1895 |  |  |  |
| 665 | Реконструкция пр-да Шокальского | 185 | 015 001 001 | 320,9801 | 2018-2021 | 291,9133 | 29,0668 |  |  |  |  |
| 666 | Расширение проезжей части ул. Минусинская, ул. Коминтерна и Янтарного пр-да | 186 | 015 001 001 | 200,0000 | 2018-2025 | 0,0266 |  |  |  | 15,0000 | 184,9734 |
| 667 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  |  | 10,0000 | 29,9801 |
| 668 | Строительство |  |  | 160,0000 | 2019-2025 | 0,0067 |  |  |  | 5,0000 | 154,9933 |
| 669 | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский | 187 | 015 001 001 | 2000,0000 | 2019-2025 | 901,3346 | 99,3830 |  |  | 500,0000 | 499,2824 |
| 670 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 109,9000 | 2019-2021 | 12,1170 | 97,7830 |  |  |  |  |
| 671 | Строительство |  |  | 1890,1000 | 2019-2025 | 889,2176 | 1,6000 |  |  | 500,0000 | 499,2824 |
| 672 | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный | 188 | 015 001 001 | 100,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 30,0000 | 70,0000 |
| 673 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 100,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 30,0000 | 70,0000 |
| 674 | Расширение Поморской улицы и проектируемого пр-да N 2257 со строительством проектируемого проезда вдоль ж/д путей | 189 | 015 001 001 | 1500,0000 | 2021-2025 |  | 15,0000 | 110,0000 | 510,0000 | 700,0000 | 165,0000 |
| 675 | ###### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | Реконструкция ул. Ткацкая от ул. Измайловский Вал до ул. Вельяминовская | 190 | 015 001 001 | 348,1896 | 2012-2021 | 307,8311 | 40,3585 |  |  |  |  |
| 677 | Строительство путепровода через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. с переустройством инженерных сетей и коммуникаций | 191 | 015 001 001 | 2286,0231 | 2016-2022 | 2122,2594 | 68,9840 | 94,7797 |  |  |  |
| 678 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 72,5831 | 2016-2021 | 68,5991 | 3,9840 |  |  |  |  |
| 679 | Строительство |  |  | 2213,4400 | 2018-2022 | 2053,6603 | 65,0000 | 94,7797 |  |  |  |
| 680 | Реконструкция ул. 3-й Соколиной Горы | 192 | 015 001 001 | 243,3441 | 2014-2022 | 238,8185 | 1,0000 | 3,5256 |  |  |  |
| 681 | Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево | 193 | 015 001 001 | 3198,1330 | 2017-2023 | 262,2540 | 1066,2907 | 1794,5883 | 75,0000 |  |  |
| 682 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 98,1330 | 2017-2021 | 31,8423 | 66,2907 |  |  |  |  |
| 683 | Строительство |  |  | 3100,0000 | 2020-2023 | 230,4117 | 1000,0000 | 1794,5883 | 75,0000 |  |  |
| 684 | Строительство эстакады по основному ходу ш. Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр-дом | 194 | 015 001 001 | 4500,0000 | 2018-2025 | 114,0883 | 15,0000 | 70,4705 | 5,0000 | 50,0000 | 4245,4412 |
| 685 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 125,0000 | 2018-2022 | 39,5295 | 15,0000 | 70,4705 |  |  |  |
| 686 | Строительство |  |  | 4375,0000 | 2019-2025 | 74,5588 |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 4245,4412 |
| 687 | Реконструкция Краснобогатырской ул. | 195 | 015 001 001 | 3073,3500 | 2019-2025 | 647,1296 | 311,3800 | 287,6571 | 10,0000 | 300,0000 | 1517,1833 |
| 688 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 140,0000 | 2019-2022 | 45,9629 | 86,3800 | 7,6571 |  |  |  |
| 689 | Строительство |  |  | 2933,3500 | 2020-2025 | 601,1667 | 225,0000 | 280,0000 | 10,0000 | 300,0000 | 1517,1833 |
| 690 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и учебного корпуса по адресу: ул. Салтыковская, влд. 6 | 196 | 015 001 001 | 800,0000 | 2020-2023 | 0,2799 | 23,7201 | 574,0000 | 202,0000 |  |  |
| 691 | Строительство проектируемого пр-да N 2095 | 197 | 015 001 001 | 481,0000 | 2021-2025 |  | 31,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 213,0000 | 217,0000 |
| 692 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Транспортная развязка на пересечении Новорязанского ш. с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова | 198 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 4707,5726 | 2013-2021 | 4705,6300 | 1,9426 |  |  |  |  |
| 694 | Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская | 199 | 015 001 001 | 4949,3904 | 2016-2024 | 71,3899 | 1421,9211 | 1185,0000 | 1000,0000 | 1271,0794 |  |
| 695 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,2377 | 2016-2021 | 22,2256 | 0,0121 |  |  |  |  |
| 696 | Строительство |  |  | 4927,1527 | 2020-2024 | 49,1643 | 1421,9090 | 1185,0000 | 1000,0000 | 1271,0794 |  |
| 697 | Строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 200 | 015 001 001 015 001 003 | 27326,6208 | 2018-2026 | 1250,3557 | 4429,2675 | 1215,0000 | 5041,4164 | 12469,0000 | 2921,5812 |
| 698 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 686,6208 | 2018-2023 | 567,2044 | 1,0000 | 50,0000 | 68,4164 |  |  |
| 699 | Строительство |  |  | 26640,0000 | 2019-2026 | 683,1513 | 4428,2675 | 1165,0000 | 4973,0000 | 12469,0000 | 2921,5812 |
| 700 | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" | 201 | 015 001 001 | 1000,0000 | 2017-2025 | 5,1191 | 6,0000 | 15,0000 | 35,5681 | 50,0000 | 888,3128 |
| 701 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 60,6765 | 2017-2023 | 5,1084 | 5,0000 | 15,0000 | 35,5681 |  |  |
| 702 | Реконструкция |  |  | 939,3235 | 2020-2025 | 0,0107 | 1,0000 |  |  | 50,0000 | 888,3128 |
| 703 | 94-6005. Участок внутригородской кольцевой магистрали от пл. Проломной до ш. Энтузиастов | 202 | 015 001 001 | 5733,2302 | 1996-2022 | 5731,7302 |  | 1,5000 |  |  |  |
| 704 | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды N 1053, N 1054, N 1055 | 203 | 015 001 001 | 1050,0000 | 2021-2024 |  | 5,0000 | 500,0000 | 495,0000 | 50,0000 |  |
| 705 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0000 | 2021-2023 |  | 5,0000 | 50,0000 | 25,0000 |  |  |
| 706 | Строительство |  |  | 970,0000 | 2022-2024 |  |  | 450,0000 | 470,0000 | 50,0000 |  |
| 707 | Реконструкция путепровода "Текстильщики - 1" | 204 | 015 001 001 015 001 002 | 1500,0000 | 2020-2023 | 0,0494 | 670,0000 | 400,0000 | 429,9506 |  |  |
| 708 | Улично-дорожная сеть со строительством путепровода на ул. Золоторожский Вал | 205 | 015 001 001 015 001 002 | 200,0000 | 2021-2023 |  | 2,0000 | 130,0000 | 68,0000 |  |  |
| 709 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2021-2023 |  | 2,0000 | 130,0000 | 68,0000 |  |  |
| 710 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Дорога по направлению ул. Подольских Курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД | 206 | 015 001 001 015 001 010 | 3066,7152 | 2012-2022 | 3011,8052 |  | 54,9100 |  |  |  |
| 712 | Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" | 207 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 1457,2304 | 2013-2021 | 1456,5972 | 0,6332 |  |  |  |  |
| 713 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (1 этап) | 208 | 015 001 001 | 2460,0000 | 2015-2021 | 2452,9588 | 7,0412 |  |  |  |  |
| 714 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (2 этап) | 209 | 015 001 001 | 6659,0000 | 2015-2023 | 6427,3924 | 10,0000 | 10,0000 | 211,6076 |  |  |
| 715 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 2147 от Варшавского ш. до платф. Нижние котлы Павелецкого направления Московской железной дороги | 210 | 015 001 001 | 800,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  |  | 30,0000 | 769,9801 |
| 716 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  |  | 20,0000 | 19,9801 |
| 717 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 10,0000 | 750,0000 |
| 718 | Строительство дублера Варшавского ш. от Электролитного пр-да до ТПУ "Нагатинская" | 211 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  |  | 229,9801 | 270,0000 |
| 719 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2018-2024 | 0,0199 |  |  |  | 29,9801 |  |
| 720 | Строительство |  |  | 470,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 200,0000 | 270,0000 |
| 721 | Строительство проектируемого пр-да N 3735 от проектируемого пр-да N 2139 до дублера Варшавского ш. | 212 | 015 001 001 | 420,9099 | 2017-2025 | 3,5309 |  |  |  | 27,3857 | 389,9933 |
| 722 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9099 | 2017-2024 | 3,5242 |  |  |  | 17,3857 |  |
| 723 | Строительство |  |  | 400,0000 | 2019-2025 | 0,0067 |  |  |  | 10,0000 | 389,9933 |
| 724 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. Подъездная дорога | 213 | 015 001 001 | 287,6210 | 2021-2022 |  | 128,0000 | 159,6210 |  |  |  |
| 725 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 87,3285 |  |  | 78,0000 | 9,3285 |  |  |  |
| 726 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 200,2925 |  |  | 50,0000 | 150,2925 |  |  |  |
| 727 | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского пр-да, 2-го Котляковского пер. и 1-го Варшавского пр-да | 214 | 015 001 001 | 660,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 300,0000 | 360,0000 |
| 728 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | Транспортная развязка на пересечении Новоясеневского пр-кта с Профсоюзной ул. в 2 уровнях | 215 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 5281,6900 | 2012-2022 | 4701,7311 | 50,0000 | 529,9589 |  |  |  |
| 730 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от МКАД до р-на Щербинка | 216 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 6940,1315 | 2004-2022 | 6866,7569 | 12,8631 | 60,5115 |  |  |  |
| 731 | Строительство связки Мичуринского пр-кта с пр-ктом Вернадского в районе МГУ им. М.В. Ломоносова | 217 | 015 001 001 | 985,1000 | 2017-2021 | 975,7822 | 9,3178 |  |  |  |  |
| 732 | Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая (1 этап) | 218 | 015 001 001 | 517,1293 | 2015-2021 | 517,0118 | 0,1175 |  |  |  |  |
| 733 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап) | 219 | 015 001 001 | 5863,3658 | 2017-2023 | 4001,0759 | 450,0000 | 879,0000 | 533,2899 |  |  |
| 734 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.2 этап) | 220 | 015 001 002 | 4058,1585 | 2018-2023 | 1700,5636 | 850,0000 | 957,0000 | 550,5949 |  |  |
| 735 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-й Мелитопольской ул. с Веневской ул. | 221 | 015 001 001 | 6100,0000 | 2018-2026 | 435,2954 | 238,3556 |  |  | 2500,0000 | 2926,3490 |
| 736 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 315,0000 | 2018-2021 | 99,6444 | 215,3556 |  |  |  |  |
| 737 | Строительство |  |  | 5785,0000 | 2019-2026 | 335,6510 | 23,0000 |  |  | 2500,0000 | 2926,3490 |
| 738 | Реконструкция ул. Архитектора Власова в районе станции метро "Воронцовская" | 222 | 015 001 001 | 2300,0000 | 2019-2025 | 1,2562 | 65,0000 | 40,0000 | 73,7438 | 1000,0000 | 1120,0000 |
| 739 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0000 | 2019-2023 | 1,2562 | 35,0000 | 40,0000 | 73,7438 |  |  |
| 740 | Реконструкция |  |  | 2150,0000 | 2021-2025 |  | 30,0000 |  |  | 1000,0000 | 1120,0000 |
| 741 | Строительство подъездной дороги к административному зданию Гагаринского и Хамовнического районных судов по адресу: Б. Черемушкинская ул., влд. 2А/4 | 223 | 015 001 001 | 300,0000 | 2020-2022 | 2,5921 | 35,0000 | 262,4079 |  |  |  |
| 742 | Строительство искусственных сооружений с прилегающей улично-дорожной сетью в районе ТЦ "МЕГА "Теплый Стан" | 224 | 015 001 001 | 2050,0000 | 2021-2024 |  | 5,0000 | 600,0000 | 750,0000 | 695,0000 |  |
| 743 | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским пр-ктом с мостом через р. Раменка | 225 | 015 001 001 | 9910,0000 | 2022-2025 |  |  | 2650,0000 | 2800,0000 | 3850,0000 | 610,0000 |
| (п. 743 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 | Реконструкция участка ул. Мосфильмовской с ее продлением от ул. Минской до Аминьевского ш. (1 пусковой комплекс). Участок развязки с Южным дублером Кутузовского пр-кта до Минской ул. (1 пусковой комплекс) | 226 | 015 001 001 015 001 010 | 3607,7054 | 2010-2021 | 3607,6059 | 0,0995 |  |  |  |  |
| 746 | Реконструкция ул. Рябиновой со строительством автодорожного путепровода через железнодорожные пути Киевского направления Московской железной дороги | 227 | 015 001 001 015 001 008 | 3755,0000 | 2014-2022 | 3643,1766 | 25,0000 | 86,8234 |  |  |  |
| 747 | Путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, в том числе железнодорожная инфраструктура, с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского пр-дов, обеспечивающей их функционирование | 228 | 015 001 001 015 001 009 | 5304,1356 | 2014-2024 | 1627,7054 | 600,0067 | 943,6176 | 835,4690 | 1297,3369 |  |
| 748 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 117,9056 | 2014-2021 | 117,8989 | 0,0067 |  |  |  |  |
| 749 | Реконструкция |  |  | 5186,2300 | 2018-2024 | 1509,8065 | 600,0000 | 943,6176 | 835,4690 | 1297,3369 |  |
| 750 | Улично-дорожная сеть к медсанчасти N 47 в р-не Раменки | 229 | 015 001 001 015 001 009 | 430,0000 | 2019-2022 | 222,3194 | 120,0000 | 87,6806 |  |  |  |
| 751 | Реконструкция ул. Василисы Кожиной | 230 | 015 001 001 | 1037,0000 | 2017-2022 | 1001,3885 | 5,0000 | 30,6115 |  |  |  |
| 752 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 5411 - ул. местного значения (от Никулинского пр-да до Никулинской ул.) | 231 | 015 001 001 | 382,7067 | 2018-2022 | 223,5384 | 33,9466 | 125,2217 |  |  |  |
| 753 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания р-на Раменки | 232 | 015 001 001 015 001 009 | 970,0000 | 2019-2025 | 1,3174 |  | 5,0000 | 8,6826 | 431,3123 | 523,6877 |
| 754 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,0000 | 2019-2023 | 1,3174 |  | 5,0000 | 8,6826 |  |  |
| 755 | Строительство |  |  | 955,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 431,3123 | 523,6877 |
| 756 | Улично-дорожная сеть вдоль юго-восточной границы ИЦ "Сколково" | 233 | 015 001 001 | 1544,7000 | 2020-2023 | 262,6569 | 423,3082 | 295,0000 | 563,7349 |  |  |
| 757 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от Аминьевского ш. до Минской ул. с транспортной развязкой на Минской ул.) (1 этап) | 234 | 015 001 001 | 11533,6040 | 2017-2022 | 10771,5174 | 406,0000 | 356,0866 |  |  |  |
| 758 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца) (2 этап) | 235 | 015 001 001 | 8067,3600 | 2018-2023 | 5282,9615 | 1000,0000 | 1000,0000 | 784,3985 |  |  |
| 759 | Строительство проектируемых пр-дов от ул. Родниковая до ул. Волынская и пр-д от проектируемого пр-да N 740 до пр-да от ул. Родниковая до ул. Волынская | 236 | 015 001 001 | 1700,0000 | 2019-2025 | 14,1534 | 1,1000 |  |  | 150,0000 | 1534,7466 |
| 760 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2019-2025 | 14,1515 | 0,1000 |  |  | 100,0000 | 85,7485 |
| 761 | Строительство |  |  | 1500,0000 | 2020-2025 | 0,0019 | 1,0000 |  |  | 50,0000 | 1448,9981 |
| 762 | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода | 237 | 015 001 001 015 001 002 | 3980,0000 | 2020-2023 | 0,0002 | 1787,0693 | 800,0000 | 1392,9305 |  |  |
| 763 | Строительство проектируемого пр-да 2017 от ул. Б. Филевской до проектируемого пр-да 153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом пр-де | 238 | 015 001 001 | 854,7800 | 2019-2022 | 20,1676 | 364,8536 | 469,7588 |  |  |  |
| 764 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 85,0000 | 2019-2021 | 20,1464 | 64,8536 |  |  |  |  |
| 765 | Строительство |  |  | 769,7800 | 2019-2022 | 0,0212 | 300,0000 | 469,7588 |  |  |  |
| 766 | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы | 239 | 015 001 001 | 7100,0000 | 2019-2025 | 126,0083 | 254,6563 | 480,0000 | 2445,0000 | 3736,0589 | 58,2765 |
| (п. 766 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 170,0000 | 2019-2021 | 20,3437 | 149,6563 |  |  |  |  |
| 768 | Строительство |  |  | 6930,0000 | 2020-2025 | 105,6646 | 105,0000 | 480,0000 | 2445,0000 | 3736,0589 | 58,2765 |
| (п. 768 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768(1) | Реконструкция ул. Кульнева | 242 | 015 001 001 | 2480,0000 | 2022-2025 |  |  | 125,0000 | 1000,0000 | 1200,0000 | 155,0000 |
| (п. 768(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 769 | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-й Магистральной ул. | 240 | 015 001 001 | 600,0000 | 2021-2023 | 0,2874 | 50,0000 | 200,0000 | 349,7126 |  |  |
| 770 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 600,0000 | 2021-2023 | 0,2874 | 50,0000 | 200,0000 | 349,7126 |  |  |
| 771 | Дорога, соединяющая Раменский б-р и Винницкую ул. | 241 | 015 001 001 | 200,0000 | 2021-2024 |  | 3,0000 | 20,0000 | 80,0000 | 97,0000 |  |
| 772 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 773 | Второй автодорожный выезд из р-на Куркино на МКАД | 242 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 3843,1521 | 2007-2022 | 3822,1377 | 12,1366 | 8,8778 |  |  |  |
| 774 | Второй дорожный выезд из р-на Куркино на МКАД (2 пусковой комплекс) | 243 | 015 001 001 | 200,0000 | 2020-2023 | 0,0105 | 5,0000 | 50,0000 | 144,9895 |  |  |
| 775 | Водоснабжение, канализация передающего радиоцентра (ПРЦ) Федерального государственного унитарного предприятия "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД, Куркинское ш., д. 17а, стр. 1. Размещение на существующей территории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидерных устройств взамен демонтируемых антенн в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД | 244 | 015 001 001 | 59,4882 | 2013-2021 | 58,2561 | 1,2321 |  |  |  |  |
| 776 | Участок от ул. Живописной до 3-го Силикатного пр-да | 245 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 36715,5775 | 2006-2021 | 36573,1519 | 142,4256 |  |  |  |  |
| 777 | Участок Краснопресненского пр-кта от МКАД до пр-кта Маршала Жукова | 246 | 015 001 001 015 001 008 015 001 009 | 69134,6883 | 2003-2023 | 68195,0759 | 5,0000 | 94,0000 | 840,6124 |  |  |
| 778 | Направленные эстакады-съезды на пересечении пр-кта Маршала Жукова с МКАД | 247 | 015 001 001 015 001 010 | 9412,8514 | 2007-2021 | 9407,8514 | 5,0000 |  |  |  |  |
| 779 | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) | 248 | 015 001 001 | 3210,9401 | 2007-2022 | 3123,5759 | 1,0000 | 86,3642 |  |  |  |
| 780 | Транспортное пересечение Пятницкого ш. и ул. Митинской с подходами | 249 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 1471,0462 | 2005-2021 | 1469,4235 | 1,6227 |  |  |  |  |
| 781 | Транспортная автомагистраль между Звенигородским ш. и Московским международным деловым центром "Москва-Сити" | 250 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 17404,9156 | 2008-2021 | 17380,1616 | 24,7540 |  |  |  |  |
| 782 | Проектируемый пр-д N 6045 и проектируемый пр-д N 6688 | 251 | 015 001 001 | 720,0000 | 2017-2022 | 499,7255 | 75,0000 | 145,2745 |  |  |  |
| 783 | Строительство одностороннего проезда по Химкинскому б-ру от ул. Свободы до ул. Героев Панфиловцев, реконструкция бокового одностороннего проезда вдоль ул. Героев Панфиловцев до ул. Фомичевой с переустройством инженерных коммуникаций и инженерные коммуникации до границ земельных участков жилого комплекса по адресу: Химкинский б-р, влд. 10 и 10А, ул. Свободы, влд. 63. 1 этап. Дорожные работы. Переустройство и устройство новых инженерных коммуникаций | 252 | 015 001 001 | 860,1808 | 2014-2021 | 844,6426 | 15,5382 |  |  |  |  |
| 784 | Тоннельный участок со станционным комплексом "Аэропорт Внуково" и эстакада на привокзальной площади | 253 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 13229,4927 | 2004-2021 | 13226,5081 | 2,9846 |  |  |  |  |
| 785 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории кв-ла 75 р-на Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской клинической больницы N 67 и инновационной школе N 2075 | 254 | 015 001 001 | 417,5672 | 2017-2022 | 400,1236 | 8,9291 | 8,5145 |  |  |  |
| 786 | Реконструкция Карамышевской наб. | 255 | 015 001 001 | 2000,0000 | 2017-2025 | 50,7061 | 62,0000 | 99,2939 |  | 800,0000 | 988,0000 |
| 787 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2022 | 50,7061 | 50,0000 | 99,2939 |  |  |  |
| 788 | Реконструкция |  |  | 1800,0000 | 2021-2025 |  | 12,0000 |  |  | 800,0000 | 988,0000 |
| 789 | ###### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 | Строительство транспортной развязки на 41 км Ленинградского ш. | 256 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 2833,0000 | 2014-2022 | 2792,9876 | 0,3064 | 39,7060 |  |  |  |
| 791 | Строительство бокового проезда вдоль Кутузовского ш. со стороны проектируемого микрорайона с устройством разделительной полосы | 257 | 015 001 001 | 254,3918 | 2014-2021 | 253,4206 | 0,9712 |  |  |  |  |
| 792 | Реконструкция пр-да "Г" с выездом на Центральный и Московский пр-кты | 258 | 015 001 001 | 512,0000 | 2020-2024 | 0,4821 | 50,0000 | 380,0000 | 10,0000 | 71,5179 |  |
| 793 | Строительство подъездной дороги для транспортного обслуживания объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном" | 259 | 015 001 001 | 78,0000 | 2021-2022 |  | 10,0000 | 68,0000 |  |  |  |
| 794 | Транспортная развязка на Волоколамском ш. для жилой застройки р-на Павшинская пойма с реконструкцией Волоколамского ш. (2 пусковой комплекс - дублер Волоколамского ш. (очистное сооружение дождевой канализации N 1) | 260 | 015 001 001 015 001 003 | 242,4132 | 2006-2021 | 242,3266 | 0,0866 |  |  |  |  |
| 795 | Реконструкция Боровского ш. на участке от п. Внуково (д. Изварино) до Киевского ш. в районе р. Незнайки (3 пусковой комплекс) | 261 | 015 001 001 | 57,4180 | 2013-2021 | 57,1752 | 0,2428 |  |  |  |  |
| 796 | Реконструкция канализационных сетей и водопровода в д. Ликово, д. Пыхтино, д. Рассказовка (1, 2, 3 этапы) | 262 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2021 | 486,4362 | 13,5638 |  |  |  |  |
| 797 | Путепровод на пересечении 1-й Советской ул. с железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи ж/д пл-мы Жаворонки, реконструкция участка Можайского ш. на пересечении со 2-м Успенским ш. | 263 | 015 001 001 015 001 002 | 8229,7871 | 2018-2022 | 5501,9336 | 1000,0000 | 1727,8535 |  |  |  |
| 798 | Участок Кокошкинского ш. от Минского ш. до территории пос. Кокошкино г. Москвы | 264 | 015 001 001 | 1983,7400 | 2018-2024 | 71,6331 | 948,9829 | 415,0000 | 62,8200 | 485,3040 |  |
| (п. 798 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 66,0000 | 2019-2021 | 17,0171 | 48,9829 |  |  |  |  |
| 800 | Строительство |  |  | 1917,7400 | 2018-2024 | 54,6160 | 900,0000 | 415,0000 | 62,8200 | 485,3040 |  |
| (п. 800 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Строительство пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в Алабушево, г. Зеленоград | 265 | 015 001 009 | 391,6017 | 2008-2022 | 317,7343 | 0,0001 | 73,8673 |  |  |  |
| 802 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 266 | 015 001 001 | 6219,3000 | 2022-2023 |  |  | 4162,4000 | 2056,9000 |  |  |
| 803 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) для строительства ОРП с конечной станцией (Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, ЮЗАО г. Москвы) | 267 | 015 001 001 | 227,0000 | 2021-2023 |  | 100,0000 | 115,6000 | 11,4000 |  |  |
| 804 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: ул. Одесская, влд. 4-6 (р-н Зюзино) | 268 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2022-2023 |  |  | 1605,0000 | 195,0000 |  |  |
| 805 | ##### Пешеходные переходы |  |  |  |  |  | 191,8413 | 266,8639 | 115,0000 | 974,8294 | 1084,5000 |
| 806 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 | 01-039. Пешеходный переход через Госпитальный пер. у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 269 | 015 001 005 | 247,9561 | 2007-2022 | 234,4784 |  | 13,4777 |  |  |  |
| 808 | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" | 270 | 015 001 001 | 1000,0000 | 2021-2025 |  | 0,5000 | 5,0000 | 5,0000 | 367,0000 | 622,5000 |
| 809 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Подземный пешеходный переход на Ленинградском пр-кте у ул. Правды | 271 | 015 001 004 | 554,3069 | 2012-2021 | 553,8488 | 0,4581 |  |  |  |  |
| 811 | Пешеходный переход, устройство светофорных объектов и "лежачих полицейских" (ИДН) по ул. Клинская | 272 | 015 001 005 | 309,4050 | 2011-2022 | 291,0065 | 1,0000 | 17,3985 |  |  |  |
| 812 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Подземный пешеходный переход через Лианозовский пр-д в районе ж/д пл-мы Лианозово | 273 | 015 001 004 | 172,1844 | 2013-2022 | 126,8214 | 1,0000 | 44,3630 |  |  |  |
| 814 | Строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления Московской железной дороги в р-не Марфино к станции метро "Фонвизинская" | 274 | 015 001 004 | 782,2134 | 2015-2021 | 775,3104 | 6,9030 |  |  |  |  |
| 815 | Надземный пешеходный переход через проектируемый пр-д 226 и Савеловское направление Московской железной дороги для застройки мкр. 9 р-на Северный (1-й п.к., 2-й п.к.) | 275 | 015 001 005 | 97,7514 | 2011-2021 | 95,8601 | 1,8913 |  |  |  |  |
| 816 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | Пешеходный переход через Павелецкую ж/д от Варшавского ш., д. 12 до Загородного ш. | 276 | 015 001 005 | 284,6306 | 2015-2021 | 280,2935 | 4,3371 |  |  |  |  |
| 818 | Пешеходный переход с траволаторами из станции метро "Технопарк" через пр-кт Андропова | 277 | 015 001 005 | 923,0637 | 2018-2022 | 884,9427 | 5,0000 | 33,1210 |  |  |  |
| 819 | Пешеходный переход через Лермонтовский пр-кт | 278 | 015 001 005 | 499,8929 | 2021-2024 |  | 50,0000 | 80,0000 | 100,0000 | 269,8929 |  |
| 820 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 | Подземный пешеходный переход через ул. 2-ю Вольскую в районе пересечения с проектируемым пр-дом N 6393 | 279 | 015 001 005 | 98,7227 | 2013-2021 | 96,7932 | 1,9295 |  |  |  |  |
| 822 | Подземный пешеходный переход через Инициативную ул. в районе д. 1, к. 3 | 280 | 015 001 005 | 92,6057 | 2013-2021 | 89,5038 | 3,1019 |  |  |  |  |
| 823 | Пешеходный переход N 1 в районе многофункционального центра через Комсомольский пр-кт и бульвар для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 281 | 015 001 005 | 426,1370 | 2011-2021 | 423,8303 | 2,3067 |  |  |  |  |
| 824 | Подземный пешеходный переход N 2 в районе кв-лов 3, 7 через Комсомольский пр-кт для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 282 | 015 001 005 | 182,1746 | 2011-2021 | 181,5302 | 0,6444 |  |  |  |  |
| 825 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | Подземный пешеходный переход в районе МГУ им. М.В. Ломоносова, в том числе вынос сетей связи из зоны строительства | 283 | 015 001 004 | 1046,1324 | 2013-2021 | 1044,4149 | 1,7175 |  |  |  |  |
| 827 | Пешеходный переход через ул. Наметкина | 284 | 015 001 004 | 271,5526 | 2018-2022 | 177,4136 | 48,2511 | 45,8879 |  |  |  |
| 828 | Пешеходный переход на пересечении Севастопольского пр-кта и ул. Дмитрия Ульянова | 285 | 015 001 004 | 137,9773 | 2006-2021 | 137,9072 | 0,0701 |  |  |  |  |
| 829 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | Подземный пешеходный переход через ул. Никулинскую в районе д. 23 | 286 | 015 001 004 | 87,3468 | 2013-2021 | 83,8504 | 3,4964 |  |  |  |  |
| 831 | Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги и Северный дублер Кутузовского пр-кта со стороны ул. Василисы Кожиной, влд. 13 | 287 | 015 001 005 | 370,5297 | 2019-2022 | 316,3840 | 36,5299 | 17,6158 |  |  |  |
| 832 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 16 по ул. Ивана Франко | 288 | 015 001 005 | 450,0000 | 2019-2025 | 0,0575 |  | 5,0000 | 5,0000 | 219,9425 | 220,0000 |
| 833 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2019-2024 | 0,0575 |  | 5,0000 | 5,0000 | 19,9425 |  |
| 834 | Строительство |  |  | 420,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 200,0000 | 220,0000 |
| 835 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной | 289 | 015 001 005 | 370,0000 | 2019-2025 | 0,0060 |  | 5,0000 | 5,0000 | 117,9940 | 242,0000 |
| 836 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 28,0000 | 2019-2024 | 0,0060 |  | 5,0000 | 5,0000 | 17,9940 |  |
| 837 | Строительство |  |  | 342,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 100,0000 | 242,0000 |
| 838 | ###### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Пешеходный переход по адресу: Савелкинский пр-д, у д. 4, стр. 1 | 290 | 015 001 004 | 187,6562 | 2018-2021 | 164,9519 | 22,7043 |  |  |  |  |
| 840 | Внеуличные пешеходные переходы в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) |  |  |  |  |  | 734,0611 | 2832,0000 | 1998,8895 | 4160,6912 | 795,0000 |
| (п. 840 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | Пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д. 35г - д. 37г | 291 | 015 001 004 | 1032,8140 | 2020-2024 | 0,0002 | 10,0000 | 150,0000 | 400,0000 | 472,8138 |  |
| 842 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 - д. 7, к. 2 | 292 | 015 001 004 | 1084,7865 | 2020-2024 | 81,0301 | 42,8000 | 350,0000 | 150,0000 | 460,9564 |  |
| 843 | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д. 48 | 293 | 015 001 004 | 1020,0000 | 2019-2024 | 2,0059 | 27,9943 | 350,0000 | 150,0000 | 489,9998 |  |
| 844 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,0000 | 2019-2021 | 2,0057 | 17,9943 |  |  |  |  |
| 845 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2020-2024 | 0,0002 | 10,0000 | 350,0000 | 150,0000 | 489,9998 |  |
| 846 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29 | 294 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2019-2024 | 110,9695 | 232,6693 | 310,0000 | 50,0000 | 386,3612 |  |
| 847 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2019-2021 | 7,3307 | 32,6693 |  |  |  |  |
| 848 | Строительство |  |  | 1050,0000 | 2020-2024 | 103,6388 | 200,0000 | 310,0000 | 50,0000 | 386,3612 |  |
| 849 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского пр-кта в районе ул. Полоцкая и ул. Гвардейская | 295 | 015 001 004 | 1030,0000 | 2020-2024 | 2,1487 | 107,8513 | 350,0000 | 50,0000 | 520,0000 |  |
| 850 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2020-2021 | 2,1487 | 27,8513 |  |  |  |  |
| 851 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2021-2024 |  | 80,0000 | 350,0000 | 50,0000 | 520,0000 |  |
| 852 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Медиков | 296 | 015 001 004 | 1088,1771 | 2020-2024 | 34,8830 | 10,0000 | 350,0000 | 600,0000 | 93,2941 |  |
| 853 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 | 297 | 015 001 004 | 1020,0000 | 2020-2024 | 33,6989 | 202,7462 | 300,0000 | 5,0000 | 478,5549 |  |
| 854 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,0000 | 2020-2021 | 2,2538 | 17,7462 |  |  |  |  |
| 855 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2020-2024 | 31,4451 | 185,0000 | 300,0000 | 5,0000 | 478,5549 |  |
| 856 | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу: Новостроевская ул., д. 8 | 298 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2020-2024 | 0,1539 | 37,0000 | 300,0000 | 150,0000 | 602,8461 |  |
| 857 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская | 299 | 015 001 004 | 1089,8655 | 2020-2024 | 0,0006 | 62,0000 | 367,0000 | 400,0000 | 260,8649 |  |
| 858 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Черняховского и Большого Коптевского пр-да | 300 | 015 001 004 | 1240,0000 | 2020-2025 | 0,1105 | 1,0000 | 5,0000 | 43,8895 | 395,0000 | 795,0000 |
| (п. 858 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2024 | 0,1105 | 1,0000 | 5,0000 | 43,8895 | 20,0000 |  |
| (п. 859 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 | Строительство |  |  | 1170,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 375,0000 | 795,0000 |
| (п. 860 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 | Объекты с привлечением средств Дорожного фонда города Москвы |  |  |  |  |  | 302,3034 | 40,4363 | 5,0000 | 95,0000 |  |
| 862 | Северный дублер Кутузовского пр-кта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского пр-кта на участке от МКАД до Московского международного делового центра "Москва-Сити") | 301 | 015 001 001 | 1971,3959 | 2017-2022 | 1628,6562 | 302,3034 | 40,4363 |  |  |  |
| 863 | Строительство эстакад, внеуличных пешеходных переходов, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке МКАД от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой | 302 | 015 001 001 | 100,0000 | 2023-2024 |  |  |  | 5,0000 | 95,0000 |  |
| 864 | Укрупненные мероприятия по строительству дорожно-мостовых объектов, пешеходных переходов, реконструкции существующей улично-дорожной сети к ТПУ (в том числе проектирование и строительство участка улично-дорожной сети, соединяющего 1-й Дорожный пр-д и участок Дорожной ул. от д. 12, стр. 1 до ул. Подольских Курсантов; улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания жилой застройки р-на Некрасовка; реконструкция бокового пр-да Пятницкого ш. от ул. Дубравной до 1-го Митинского пер. и реконструкция ул. Митинской на участке пересечения с 1-м Митинским пер. до остановки городского наземного пассажирского транспорта "Митинская улица, 32"; участок улично-дорожной сети от станции метро "Говорово" до МКАД, транспортная развязка через Октябрьскую железную дорогу в районе платф. Малино; шумозащитные экраны на участке МКАД вдоль Востряковского пр-да, строительство нижней пешеходной набережной от Патриаршего моста до памятника Петру I) | 303 |  |  |  |  |  |  | 34885,7668 | 18204,8011 |  |
| (п. 864 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | #### Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01 Ж 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,1700 |
| 866 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,1700 |
| 867 | ##### Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01 Ж 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,1700 |
| 868 | ТПУ "Красный строитель" | 1 | 004 010 007 | 330,1700 | 2025 |  |  |  |  |  | 330,1700 |
| 869 | #### Создание единого парковочного пространства | 01 З 00 00000 |  |  |  |  | 15,3486 |  | 70,3279 | 73,3848 |  |
| 870 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 15,3486 |  | 70,3279 | 73,3848 |  |
| 871 | ##### Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00000 0408 |  |  |  |  | 15,3486 |  |  |  |  |
| 872 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 100,6638 | 30,0000 |  | 1,4782 | 153,6641 |
| 873 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 | Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка, р-н Красносельский, 4-й Красносельский пер., д. 5 | 1 | 014 001 005 | 89,2375 | 2007-2024 | 85,2589 | 2,5004 |  |  | 1,4782 |  |
| 875 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 15,3279 |  | 15,3279 |  |  |  |  |  |
| 876 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 73,9096 |  | 69,9310 | 2,5004 |  |  | 1,4782 |  |
| 877 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 878 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, адрес: проектируемый пр-д N 6368 (вблизи ул. Поликарпова) | 2 | 014 001 005 | 735,5945 | 2006-2021 | 730,1945 | 5,4000 |  |  |  |  |
| 879 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 880 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 3 | 014 001 005 | 781,6123 | 2004-2022 | 650,2494 | 101,3629 | 30,0000 |  |  |  |
| 881 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 64,3285 |  | 61,1290 | 3,1995 |  |  |  |  |
| 882 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 493,1349 |  | 493,1349 |  |  |  |  |  |
| 883 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 224,1489 |  | 95,9855 | 98,1634 | 30,0000 |  |  |  |
| 884 | Подземная автостоянка, р-н Куркино, мкр. 1АБВ, к. 79-80 | 4 | 014 001 005 | 170,4775 | 2006-2025 | 16,8134 |  |  |  |  | 153,6641 |
| 885 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 16,8134 |  | 16,8134 |  |  |  |  |  |
| 886 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 153,6641 |  |  |  |  |  |  | 153,6641 |
| 887 | Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства | 5 |  |  |  |  | 6,7491 |  |  |  |  |
| 888 | ##### Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 |  |
| 889 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 1 | 014 001 005 | 3,0000 | 2023 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 891 | Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства | 2 |  |  |  |  |  |  | 67,3279 | 73,3848 |  |
| 892 | #### Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы | 01 И 00 00000 |  |  |  |  | 33,9880 |  |  |  |  |
| (п. 892 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 893 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 33,9880 |  |  |  |  |
| (п. 893 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 894 | ##### Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов в сфере транспорта | 01 И 41 00000 0408 |  |  |  |  | 33,9880 |  |  |  |  |
| (п. 894 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 895 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 896 | Приобретение в собственность города Москвы объекта недвижимости - нежилого здания площадью 1039,1 кв. м с кадастровым номером 77:01:0004016:1052 по адресу: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 22, стр. 4 | 2 | 014 001 005 | 33,9880 | 2021 |  | 33,9880 |  |  |  |  |
| 897 | ## "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" | 02 0 00 00000 |  |  |  |  | 107216,9154 | 25876,7558 | 24451,7448 | 25352,2229 | 7672,9633 |
| (п. 897 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 | ### Строительство объектов здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  |  | 93296,7806 | 10214,1000 | 10382,3549 | 10266,8142 | 3538,2502 |
| (п. 898 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 899 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 1617,8678 | 1475,4207 | 415,5334 |  |  |
| 900 | #### Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 02 А 00 00000 |  |  |  |  | 4437,8018 | 6124,3002 | 3794,2185 | 1793,8204 | 92,4147 |
| (п. 900 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1980,4506 | 3741,4953 | 1529,6596 |  |  |
| 902 | ##### Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 1980,4506 | 3741,4953 | 1529,6596 |  |  |
| 903 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 1522,4535 | 1190,4793 | 415,5334 |  |  |
| 904 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Ленинградский пр-кт, д. 16, р-н Беговой (уровень 1) | 1 | 005 002 001 | 842,1408 | 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 906 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,7304 |  |  |  |  |  |
| 907 | Строительство |  |  |  |  | 745,6110 |  |  |  |  |  |
| 908 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2021 | 65,9305 | 1,8689 |  |  |  |  |
| 909 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1) | 2 | 005 002 001 | 2651,5440 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 911 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3382 |  | 26,3382 |  |  |  |  |  |
| 912 | Строительство |  |  | 597,0579 |  | 597,0579 |  |  |  |  |  |
| 913 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1358,1861 |  | 30,0000 | 486,0304 | 842,1557 |  |  |  |
| 914 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 547,0156 |  | 97,2355 | 107,0538 | 342,7263 |  |  |  |
| 915 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 122,9462 | 2023 |  |  |  | 122,9462 |  |  |
| 916 | Детская поликлиника N 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, влд. 1-3, р-н Марфино (уровень 1) | 3 | 005 002 005 | 780,2853 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 917 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,5122 |  |  |  |  |  |
| 918 | Строительство |  |  |  |  | 722,8072 |  |  |  |  |  |
| 919 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 3,6400 | 27,3259 |  |  |  |
| 920 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1). Подъездная дорога к детской поликлинике на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1) | 4 | 005 002 001 015 001 001 | 1541,6403 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 921 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,4757 |  |  |  |  |  |
| 922 | Строительство |  |  |  |  | 546,1520 | 508,2109 | 475,8017 |  |  |  |
| 923 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 924 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, ул. Судостроительная, д. 46-50, р-н Нагатинский затон (уровень 1) | 5 | 005 002 001 | 2739,9056 | 2014-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 925 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,8791 |  | 26,8791 |  |  |  |  |  |
| 926 | Строительство |  |  | 517,7380 |  | 517,7380 |  |  |  |  |  |
| 927 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 35,6385 |  | 16,8359 | 18,8026 |  |  |  |  |
| 928 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 66,2713 | 2022 |  |  | 66,2713 |  |  |  |
| 929 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 2093,3787 |  | 1050,0000 | 1043,3787 |  |  |  |  |
| 930 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1) (со сносом строений по адресам: Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) | 6 | 005 002 001 | 2406,9700 | 2016-2023 | 126,6270 | 55,0054 | 846,5000 | 1378,8376 |  |  |
| 931 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 932 | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы N 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2) | 7 | 005 002 001 | 3445,3754 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 933 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,5797 |  | 25,5797 |  |  |  |  |  |
| 934 | Строительство |  |  | 705,1285 |  | 683,0314 | 22,0971 |  |  |  |  |
| 935 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1739,6672 |  | 1,0000 | 446,8565 | 1291,8107 |  |  |  |
| 936 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 805,2122 |  | 196,9985 | 203,2137 | 405,0000 |  |  |  |
| 937 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 169,7878 | 2023 |  |  |  | 169,7878 |  |  |
| 938 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 939 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, пересечение ул. Волынская и ул. Авиаторов, р-н Солнцево (уровень 1) | 8 | 005 002 001 | 2048,1841 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 940 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 712,5418 |  | 82,9730 | 437,9388 | 191,6300 |  |  |  |
| 941 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 150,8220 | 2023 |  |  |  | 150,8220 |  |  |
| 942 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 1062,0209 |  | 450,4606 | 168,8073 | 442,7530 |  |  |  |
| 943 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 122,7994 | 2023 |  |  |  | 122,7994 |  |  |
| 944 | Укрупненные мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 945 | ### Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 2254,7939 | 24821,2963 |  | 2389,8162 | 2666,8142 | 2635,8710 |
| 946 | 16 амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе: | 1 |  |  |  | 2254,7939 | 24821,2963 |  | 1755,7080 | 1050,6518 | 2635,8710 |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, р-н Дмитровский (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машиноместа, ул. Синявинская, влд. 13, р-н Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Савеловский, ул. Вятская, влд. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Войковский, Головинское ш., д. 6а (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, р-н Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 8) (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский пр-кт, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов), р-н Измайлово (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, ул. Лебедянская, влд. 33, р-н Бирюлево Восточное (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., влд. 7, к. 36 (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова, влд. 40 (напротив), р-н Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, влд. 10, р-н Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника по адресу: пр.пр. 3538, напротив Мичуринского пр-кта, д. 29, к. 4, р-н Раменки, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристройка к поликлинике по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-Давыдково, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, район Головинский, ул. Онежская, вл. 14Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 | Укрупненные мероприятия по строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 2 |  |  |  |  |  |  | 634,1082 | 1616,1624 |  |
| 948 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1982,7689 | 1603,5784 | 2224,5589 | 1793,8204 | 92,4147 |
| 949 | #### Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 1982,7689 | 1603,5784 | 2224,5589 | 1793,8204 | 92,4147 |
| 950 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951 | Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, пос. Сосенское, п. Коммунарка (уровень 2) | 1 | 005 002 001 | 2800,0000 | 2014-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 952 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 73,5948 | 28,8463 |  |  |  |  |
| 953 | Строительство |  |  |  |  | 600,7971 | 1842,6944 |  |  |  |  |
| 954 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 54,0674 |  | 200,0000 |  |
| 955 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10 (уровень 2) | 2 | 005 002 001 | 1359,3229 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 956 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 54,8218 |  |  |  |  |  |
| 957 | Строительство |  |  |  |  | 1295,7033 |  |  |  |  |  |
| 958 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 8,7978 |  |  |  | 40,8612 |
| 959 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген | 3 | 005 002 001 | 871,1227 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 960 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 23,9207 | 4,2850 | 25,7095 |  |  |  |
| 961 | Строительство |  |  |  |  | 26,3085 | 0,0330 | 250,0000 | 280,0000 |  |  |
| 962 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 260,8660 |  |
| 963 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, пос. Филимонковское (уровень 1) | 4 | 005 002 001 | 1570,0000 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 964 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 36,7741 | 2,1448 | 12,8687 |  |  |  |
| 965 | Строительство |  |  |  |  | 243,2286 | 1,8257 | 494,2829 |  |  |  |
| 966 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 778,8752 |  |  |
| 967 | Детско-взрослая амбулатория на 110 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 1 машиноместо по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, п. Марушкино | 5 | 005 002 007 | 502,1221 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 968 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,9800 | 2,6600 | 15,9600 |  |  |  |
| 969 | Строительство |  |  |  |  | 10,8050 | 1,9312 | 200,0000 | 262,7859 |  |  |
| 970 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машиноместа по адресу: г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино | 6 | 005 002 001 | 1055,1457 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 971 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,7136 | 4,2379 | 25,4272 |  |  |  |
| 972 | Строительство |  |  |  |  |  | 50,9250 | 400,0000 | 300,0000 |  |  |
| 973 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 261,8420 |  |
| 974 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, пос. Первомайское, п. Птичное (уровень 2) | 7 | 005 002 001 | 1900,0000 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 976 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,6862 |  |  |  |  |  |
| 977 | Строительство |  |  |  |  | 624,8845 | 27,0407 | 60,0000 |  |  |  |
| 978 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 480,0000 | 643,3886 |  |
| 979 | Амбулатория на 110 посещений в смену, пос. Щаповское | 8 | 005 002 007 | 256,0449 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 980 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 24,7916 |  |  |  |  |  |
| 981 | Строительство |  |  |  |  | 172,3527 | 7,3471 |  |  |  |  |
| 982 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 51,5535 |
| 983 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта, д. 5, г.о. Троицк | 9 | 005 002 007 | 170,0000 | 2021-2023 |  |  | 65,2627 | 104,7373 |  |  |
| 984 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в т.ч. детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, п. Родники, пос. Рязановское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 10 |  |  |  |  |  |  | 18,1605 | 427,7238 |  |
| 985 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 474,5823 | 779,2265 | 40,0000 |  |  |
| (п. 985 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 | #### Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 474,5823 | 779,2265 | 40,0000 |  |  |
| (п. 986 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 987 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 474,5823 | 779,2265 | 40,0000 |  |  |
| (п. 987 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 988 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | Пристройка к поликлинике на 480 посещений в смену по адресу: ул. Рабочая, влд. 34, стр. 1 | 1 | 005 002 001 | 744,2763 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 78,6900 |  |  |  |  |  |
| 991 | Строительство |  |  |  |  | 664,2763 | 1,3100 |  |  |  |  |
| 992 | Устройство лифтовой шахты в филиале N 1 ГБУЗ "Городская поликлиника N 5 ДЗМ" по адресу: Б. Харитоньевский пер., д. 8, стр. 1 | 2 | 005 002 001 | 25,3945 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 992 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 993 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,1560 |  |  |  |  |  |
| 994 | Строительство |  |  |  |  | 10,8440 | 0,3945 |  |  |  |  |
| (п. 994 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 995 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 996 | Пристройка к поликлинике для увеличения мощности на 320 посещений в смену по адресу: ул. Крылатские Холмы, влд. 51 | 3 | 005 002 001 | 1345,1820 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 998 | Строительство |  |  |  |  | 859,0520 | 106,1300 | 300,0000 |  |  |  |
| 999 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: Рогачевский пер., влд. 3 | 4 | 005 002 001 | 702,9914 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,1928 |  |  |  |  |  |
| 1002 | Строительство |  |  |  |  | 532,8386 | 102,9600 |  |  |  |  |
| 1003 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: ул. Декабристов, влд. 39 | 5 | 005 002 001 | 918,1387 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 65,2231 | 2,3803 |  |  |  |  |
| 1006 | Строительство |  |  |  |  | 850,5353 |  |  |  |  |  |
| 1007 | Пристройка к поликлинике на 320 посещений в смену ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 99 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 9 | 6 | 005 002 001 | 916,6705 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 62,7254 | 7,7637 |  |  |  |  |
| 1009 | Строительство |  |  |  |  | 693,1470 | 113,0344 |  |  |  |  |
| (п. 1009 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |  |
| (п. 1009(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | Пристройка к поликлинике на 200 посещений в смену филиала N 3 ГБУЗ "Городская поликлиника N 218 ДЗМ" по адресу: г. Москва, 1-я Напрудная ул., влд. 15, стр. 1 | 7 | 005 002 001 | 726,8171 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1011 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6616 |  |  |  |  |  |
| 1012 | Строительство |  |  |  |  | 447,5461 | 140,6094 | 100,0000 |  |  |  |
| 1013 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | Пристройка поликлинического отделения на 150 посещений в смену к филиалу по Юго-Восточному административному округу города Москвы Государственного казенного учреждения здравоохранения "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2, стр. 1 | 8 | 005 002 001 | 1028,1514 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,3898 |  |  |  |  |  |
| 1016 | Строительство |  |  |  |  | 957,7616 |  |  |  |  |  |
| 1017 | ##### Северо-Западный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | Лестнично-лифтовая пристройка к зданию филиала N 4 ГБУЗ "ГП N 180 ДЗМ" по адресу: ул. Дубравная, д. 41 | 9 | 005 002 001 | 25,0000 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1019 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,2650 |  |  |  |  |  |
| 1020 | Строительство |  |  |  |  | 12,7350 |  |  |  |  |  |
| 1021 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 10 |  |  |  |  |  | 379,2265 |  |  |  |
| (п. 1021 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | ### Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи | 02 В 00 00000 |  |  |  |  | 8311,6570 | 9533,8931 | 9855,9094 | 13291,5883 | 4042,2984 |
| (п. 1022 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1023 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 5218,8362 | 8042,5454 | 2954,5750 | 12113,2896 |  |
| (п. 1023 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1024 | #### Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 5129,8242 | 7926,4996 | 2954,5750 | 12113,2896 |  |
| (п. 1024 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 95,4143 | 284,9414 |  |  |  |
| 1026 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 | Новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3 | 1 | 005 006 001 | 3008,1385 | 2011-2020 | 2777,7700 |  |  |  |  |  |
| 1028 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 114,8649 | 115,5036 |  |  |  |
| 1029 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы", ул. Ленская, д. 15 (понесенные затраты) | 2 | 005 006 004 | 95,5383 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,4483 |  |  |  |  |  |
| 1032 | Строительство |  |  |  |  | 65,6900 | 18,4584 | 1,9416 |  |  |  |
| 1033 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034 | Инженерная подготовка территории комплекса Московского клинического научно-практического центра Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ МКНЦ ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 со сносом существующих объектов по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86; ул. Новогиреевская, д. 1; д. 1, стр. 3 и объектов незавершенного строительства по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86, стр. 17; стр. 20 | 3 | 005 001 001 | 479,0710 | 2018-2022 | 359,6649 | 73,0548 | 46,3513 |  |  |  |
| 1035 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | Патологоанатомический корпус с подземными переходами городской клинической больницы N 13, ул. Велозаводская, д. 1/1 | 4 | 005 006 004 | 590,8121 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,8121 |  |  |  |  |  |
| 1038 | Строительство |  |  |  |  | 154,9248 | 49,7477 | 380,3275 |  |  |  |
| 1039 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов по адресам: пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3, пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12 | 5 | 005 001 010 | 1008,9755 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1041 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, охрана, строительный контроль) |  |  | 100,3631 |  | 92,5991 | 7,7640 |  |  |  |  |
| 1042 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,3791 | 2022 |  |  | 5,3791 |  |  |  |
| 1043 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 750,7213 |  | 655,8070 | 94,9143 |  |  |  |  |
| 1044 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 152,5120 | 2022 |  |  | 152,5120 |  |  |  |
| 1045 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1046 | Реконструкция инженерных сетей туберкулезной больницы N 3, Куркинское ш. | 6 | 005 001 008 | 462,6833 | 2011-2022 | 385,7505 | 6,4104 | 70,5224 |  |  |  |
| 1047 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Больница с родильным домом, п. Коммунарка, пос. Сосенское, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1 (1, 2 очереди) | 7 | 005 001 001 005 001 004 | 45834,8000 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 44974,8000 |  | 29854,3066 | 4859,4443 | 7306,4741 | 2954,5750 |  |  |
| (п. 1049 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 860,0000 |  | 727,0706 | 0,5000 | 132,4294 |  |  |  |
| 1051 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Строительство теплотрассы для туберкулезного санатория N 58, п. Кожино Рузского р-на | 8 | 005 005 008 | 272,6241 | 2013-2017 | 212,1338 |  |  |  |  |  |
| 1053 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2021 | 60,4106 | 0,0797 |  |  |  |  |
| 1054 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 12113,2896 |  |
| 1055 | ### Строительство стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 30245,2061 | 68075,4843 | 10214,1000 | 7992,5387 | 7600,0000 | 902,3792 |
| (п. 1055 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | 9 стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе: | 1 |  |  |  | 30245,2061 | 68075,4843 | 10214,1000 | 6815,8039 | 400,0000 |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы", ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ N 15 им. О.М. Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ N 1 ДЗМ" по адресу: Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом объектов по адресам: Волоколамское ш., д. 63, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д. 14 (со сносом вертолетной площадки по адресу: Можайское ш., д. 14 и объектов по адресам: Можайское ш., д. 14, стр. 9, Можайское ш., д. 14, стр. 10) (понесенные затраты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1056 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  | 1176,7348 | 7200,0000 | 902,3792 |
| 1058 | #### Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 89,0120 | 116,0458 |  |  |  |
| 1059 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, ул. Ленинская Слобода, влд. 5, р-н Даниловский | 1 | 005 003 001 | 443,6137 | 2013-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,9127 |  |  |  |  |  |
| 1062 | Строительство |  |  |  |  | 376,6246 | 31,4174 |  |  |  |  |
| 1063 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 8,6590 |  |  |  |
| 1064 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1065 | Подстанция скорой медицинской помощи N 17 на 20 машиномест, ул. Летчика Бабушкина, д. 13а | 2 | 005 003 001 | 384,7500 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,6591 |  |  |  |  |  |
| 1067 | Строительство |  |  |  |  | 360,6268 |  |  |  |  |  |
| 1068 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,2086 | 9,2555 |  |  |  |
| 1069 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой, г. Московский, ул. Радужная, влд. 23А | 3 | 005 003 001 | 650,5174 | 2016-2021 | 495,0001 | 57,3860 |  |  |  |  |
| 1071 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 98,1313 |  |  |  |
| 1072 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | ### Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 100,0000 | 400,0000 |  |  |  |  |
| 1074 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона г. Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого пр-да N 728 (проектирование и строительство) | 1 | 005 003 001 | 500,0000 | 2019-2022 | 100,0000 | 400,0000 |  |  |  |  |
| 1075 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 102,0000 | 22,4460 |  | 1,6414 |  |
| 1076 | #### Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 102,0000 | 22,4460 |  | 1,6414 |  |
| 1077 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | Подстанция скорой медицинской помощи на 6 машино-мест, пос. Киевский | 1 | 005 003 001 | 470,0000 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,5987 |  |  |  |  |  |
| 1080 | Строительство |  |  |  |  | 327,9553 | 102,0000 |  |  |  |  |
| 1081 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 22,4460 |  |  |  |
| 1082 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы, в том числе: пост скорой медицинской помощи на 2 машиноместа, п. Курилово, пос. Щаповское, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6414 |  |
| 1083 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 2351,6828 | 1084,5017 | 6901,3344 | 1176,6573 | 4042,2984 |
| (п. 1083 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | #### Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 2351,6828 | 1084,5017 | 6901,3344 | 1176,6573 | 4042,2984 |
| (п. 1084 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1085 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 2351,6828 | 1084,5017 | 6901,3344 | 1176,6573 | 4042,2984 |
| (п. 1085 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087 | Лечебный корпус на 500 коек на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 им Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10 | 1 | 005 001 001 | 915,7040 | 2013-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 536,8920 |  | 536,8920 |  |  |  |  |  |
| 1089 | Строительство лечебного корпуса на 164 койки "Блок А" (1-я очередь) |  |  | 245,4322 | 2022-2023 | 245,4322 |  |  |  |  |  |
| 1090 | Строительство лечебного корпуса на 336 коек "Блок Б" (2-я очередь) |  |  | 133,3798 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,3798 |
| 1092 | Строительство патологоанатомического корпуса для государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6, к. 5 | 2 | 005 006 004 | 509,7954 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1092 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1093 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,1716 | 11,6248 |  |  |  |  |
| (п. 1093 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | Строительство |  |  |  |  |  | 2,7000 | 100,0000 |  |  |  |
| 1095 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 361,2990 |  |  |
| 1096 | Строительство пристройки государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" для устройства вертикального транспорта по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 (ул. Николоямская, д. 16-2) | 3 | 005 006 004 | 97,5128 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1096 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,3496 | 7,2908 |  |  |  |  |
| 1098 | Строительство |  |  |  |  |  | 63,0989 | 21,7735 |  |  |  |
| (п. 1098 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | Реконструкция здания для спортивного, трансформируемого в актовый зала с теплым переходом в основное здание и лаборатории предметной области "технологии" с благоустройством территории по адресу: г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 15/8, стр. 3; г. Москва, Большой Предтеченский пер., влд. 15/8 | 4 | 005 001 001 | 225,0000 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,4398 |  |  |  |  |  |
| 1101 | Строительство |  |  |  |  | 5,8708 | 14,9094 |  |  |  |  |
| 1102 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 181,7800 |
| 1103 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 11 государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 11 | 5 | 005 001 001 | 49,9338 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,9106 | 0,1495 |  |  |  |  |
| 1106 | Строительство |  |  |  |  | 21,5239 | 19,3498 |  |  |  |  |
| 1107 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 6 | 005 001 001 | 2992,5010 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1107 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1108 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 85,7355 | 0,3197 |  |  |  |  |
| 1109 | Строительство |  |  |  |  | 1697,9431 | 1103,6527 |  |  |  |  |
| (п. 1109 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 104,8500 |  |  |
| 1111 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 2 ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 2 (реставрация) | 7 | 005 001 001 | 38,9300 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1112 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 3,7728 | 9,8479 |  |  |  |  |
| 1113 | Строительство |  |  |  |  |  | 14,9300 | 10,3793 |  |  |  |
| 1114 | Строительство вертолетной площадки на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 8 | 005 001 001 | 160,0000 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |  |  |  |
| 1116 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 138,0000 |  |  |  |
| 1117 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118 | Строительство санитарного шлюза для дезинфекции санитарного автотранспорта на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Инфекционная клиническая больница N 2 Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15 | 9 | 005 001 001 | 75,6110 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1119 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,2017 | 4,7414 |  |  |  |  |
| 1120 | Строительство |  |  |  |  | 1,2171 | 62,4508 |  |  |  |  |
| 1121 | Корпус лучевой терапии ГБУЗ "ГКБ N 57 им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (с отделением радионуклидной диагностики, отделением лучевой терапии в соответствии с требованиями N 170-ФЗ от 21.11.1995 "Об использовании атомной энергии") по адресу: г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32 (со сносом объектов по адресам: 11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13) | 10 | 005 001 001 | 3487,5972 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 75,9700 | 5,5653 |  |  |  |  |
| 1123 | Строительство |  |  |  |  | 119,0300 | 77,4000 |  |  |  | 3209,6319 |
| 1124 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | Реконструкция с пристройкой лифта между корпусами N 2 и N 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, Госпитальная пл., д. 2, к. 2 и д. 2, к. 3 (реставрация) | 11 | 005 001 001 | 60,4991 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1126 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,4714 | 0,0677 |  |  |  |  |
| 1127 | Строительство |  |  |  |  |  | 46,9600 |  |  |  |  |
| 1128 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129 | Строительство вертолетной площадки на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, влд. 26 | 12 | 005 001 001 | 200,0000 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,7700 |  |  |  |  |  |
| (п. 1130 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | Строительство |  |  |  |  | 0,5404 | 97,5066 |  |  |  |  |
| (п. 1131 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  | 83,1830 |  |  |
| (п. 1131(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 | ##### Западный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | Травматолого-ортопедический корпус на территории ГБУЗ "ГКБ N 31 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 (со сносом объекта по адресу: ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2) | 13 | 005 001 001 | 4431,4996 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 93,2800 |  |  |  |  |  |
| 1135 | Строительство |  |  |  |  | 286,1930 | 769,7175 | 786,6615 | 1955,5815 |  |  |
| (п.1135 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 206,2339 | 333,8322 |
| 1137 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 | Реконструкция с пристройкой пищеблока к городской клинической больнице N 67, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44, стр. 9 | 14 | 005 001 001 | 214,5424 | 2015-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,9000 |  |  |  |  |  |
| 1140 | Строительство |  |  |  |  | 8,5679 | 17,4000 |  |  |  |  |
| 1141 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 183,6745 |
| 1142 | Многопрофильный комплекс на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3 (проектно-изыскательские работы) | 15 | 005 001 001 | 253,1580 | 2022-2024 |  |  | 27,6874 | 104,0159 | 121,4547 |  |
| 1143 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы (выполнение СМР по объекту "Многопрофильный комплекс на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3") | 16 |  |  |  |  |  |  | 4292,4050 | 848,9687 |  |
| (п. 1143 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 639,1380 | 384,4000 |  |  |  |
| 1145 | #### Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 639,1380 | 384,4000 |  |  |  |
| 1146 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, адрес: Проектируемый пр-д N 6368 (вблизи ул. Поликарпова) |  | 014 001 005 | 1023,5380 | 2021-2022 |  | 639,1380 | 384,4000 |  |  |  |
| 1147 | ### Охрана здоровья матери и ребенка | 02 Г 00 00000 |  |  |  |  | 1170,6760 | 4,4625 | 419,2620 |  |  |
| (п. 1147 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 0,0763 | 4,4625 |  |  |  |
| 1149 | #### Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | 02 Г 05 00200 0901 |  |  |  |  | 0,0763 | 4,4625 |  |  |  |
| 1150 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151 | Родильный дом инфекционной клинической больницы N 2 на 130 коек, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15 (1 пусковой комплекс - новое здание родильного дома) | 1 | 005 001 004 | 835,7827 | 2012-2016 | 811,9588 |  |  |  |  |  |
| 1152 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 | 23,7476 | 0,0763 |  |  |  |  |
| 1153 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий N 20 "Красная Пахра" по адресу: г. Троицк | 2 | 005 005 001 | 303,8715 | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1155 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 20,3103 |  |  |  |  |  |
| 1156 | Строительство |  |  |  |  | 264,5953 |  |  |  |  |  |
| 1157 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 | 14,5034 |  | 4,4625 |  |  |  |
| 1158 | Укрупненные мероприятия по развитию медицинских учреждений города Москвы в области материнства и детства | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1159 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 1170,5997 |  | 419,2620 |  |  |
| (п. 1159 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | #### Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | 02 Г 05 00200 0901 |  |  |  |  | 1170,5997 |  | 419,2620 |  |  |
| (п. 1160 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1161 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 1170,5997 |  | 419,2620 |  |  |
| (п. 1161 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1162 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1163 | Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену на территории Филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы" (Родильный дом N 4) по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, влд. 3 | 1 | 005 001 005 | 2652,6014 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1163 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1164 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,9524 |  |  |  |  |  |
| 1165 | Строительство |  |  |  |  | 1014,3873 | 1154,9997 |  | 375,4120 |  |  |
| (п. 1165 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 43,8500 |  |  |
| 1167 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168 | Перинатально-кардиологический корпус на 330 коек городской клинической больницы N 67 по адресу: г. Москва, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44 | 2 | 005 001 005 | 9578,3280 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1169 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  |  |  |
| 1170 | Строительство |  |  |  |  | 9528,3280 |  |  |  |  |  |
| 1171 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 15,6000 |  |  |  |  |
| 1172 | ## "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" | 03 0 00 00000 |  |  |  |  | 23146,3956 | 33252,4703 | 35258,3293 | 20972,8731 | 6831,4678 |
| (п. 1172 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1173 | ### Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 5053,6108 | 7547,6757 | 15597,0267 | 9919,4933 | 2201,4110 |
| (п. 1173 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1174 | ### Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 6000,0000 | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0000 |  |
| 1175 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 3964,8008 | 7233,7556 | 4699,1346 | 593,1111 | 37,6783 |
| 1176 | #### Общее образование | 03 А 00 00000 |  |  |  |  | 12092,7848 | 11924,7946 | 8041,3026 | 8753,3798 | 4630,0568 |
| (п. 1176 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1177 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 5114,0977 | 4831,0076 | 1242,9185 | 1675,4895 | 2608,6053 |
| (п. 1177 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1178 | Средства софинансирования, всего |  |  |  |  |  | 3964,8008 | 7233,7556 | 4699,1346 | 593,1111 | 37,6783 |
| 1179 | ##### Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1064,2955 | 792,4024 | 67,7819 | 163,5375 | 374,8541 |
| (п. 1179 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | Средства софинансирования (ДОУ) |  |  |  |  |  | 841,6428 | 1864,2656 | 763,1764 | 111,4423 | 37,2438 |
| 1181 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1182 | ДОУ на 300 мест, р-н Молжаниновский, ул. Синявинская, влд. 11 (участок N 2) | 1 | 008 001 001 | 305,3427 | 2014-2018 | 301,5773 |  |  |  |  |  |
| 1183 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,5000 |  |  |  | 3,2654 |
| 1184 | ДОУ на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест, р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А | 2 | 008 001 001 | 333,6200 | 2014-2019 | 331,0532 |  |  |  |  |  |
| 1185 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 2,5668 |  |  |  |
| 1186 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, Хорошевское ш., влд. 38А | 3 | 008 001 001 | 440,7222 | 2015-2022 | 53,5000 | 117,5727 | 239,6495 |  |  |  |
| 1187 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 30,0000 |  |
| 1188 | ДОУ на 125 мест, р-н Тимирязевский, ул. Дубки, д. 15 | 4 | 008 001 001 | 223,1459 | 2015-2018 | 222,9029 |  |  |  |  |  |
| 1189 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  | 0,0000 | 0,2430 |  |  |  |
| 1190 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28а (проектирование) | 5 | 008 001 001 | 36,4523 | 2019-2021 | 34,9706 | 1,4817 |  |  |  |  |
| 1191 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа N 1383, р-н Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | 6 | 008 001 001 | 917,2040 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1192 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 68,2826 |  |  | 34,4697 | 22,8129 | 11,0000 |  |  |
| 1193 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 46,4214 | 2024 |  |  |  |  | 46,4214 |  |
| 1194 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 715,0000 |  |  | 15,0000 | 350,0000 | 350,0000 |  |  |
| 1195 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,5000 | 2024 |  |  |  |  | 87,5000 |  |
| 1196 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1197 | ДОУ на 100 мест (на территории ДОУ), ул. Ботаническая, д. 5а, мкр. 52, р-н Марфино | 7 | 008 001 001 | 170,0648 | 2013-2014 | 169,8550 |  |  |  |  |  |
| 1198 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,2098 |  |  |  |  |
| 1199 | ДОУ на 300 мест, Полярная ул., влд. 7, к. 3 (на месте сноса аварийного здания ДОУ) | 8 | 008 001 001 | 379,8601 | 2013-2014 | 378,9179 |  |  |  |  |  |
| 1200 | #### Строительство | 03 А 0267 0701 |  |  |  | 288,9179 |  |  |  |  |  |
| 1201 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 90,0000 |  |  |  |  |  |
| 1202 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2021 |  | 0,9422 |  |  |  |  |
| 1203 | ДОУ на 200 мест, р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, влд. 39 (на месте сноса жилого дома) | 9 | 008 001 001 | 410,2552 | 2014-2020 | 358,4006 |  |  |  |  |  |
| 1204 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 107,4308 |  | 107,4308 |  |  |  |  |  |
| 1205 | Строительство | 03 1 5059 |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 1206 | Оплата выполненных работ |  |  | 9,6108 | 2021-2025 |  | 2,0911 |  |  |  | 7,5197 |
| 1207 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 170,9698 |  | 170,9698 |  |  |  |  |  |
| 1208 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 42,2438 | 2021-2025 |  | 5,0000 |  |  |  | 37,2438 |
| 1209 | ДОУ на 225 мест, р-н Северный, Челобитьевское ш., влд. 4 | 10 | 008 001 001 | 311,9687 | 2014-2019 | 301,1668 |  |  |  |  |  |
| 1210 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 195,1033 |  | 195,1033 |  |  |  |  |  |
| 1211 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1212 | Оплата выполненных работ |  |  | 1,8242 | 2020-2024 | 0,2000 | 0,8651 |  |  | 0,7591 |  |
| 1213 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 35,8635 |  | 35,8635 |  |  |  |  |  |
| 1214 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 9,1777 | 2021 |  | 9,1777 |  |  |  |  |
| 1215 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 15А | 11 | 008 001 001 | 296,6598 | 2016-2019 | 295,9816 |  |  |  |  |  |
| 1216 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 0,6782 |  |  |  |
| 1217 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 16А | 12 | 008 001 001 | 310,1423 | 2016-2019 | 304,6667 |  |  |  |  |  |
| 1218 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,3185 | 5,1571 |  |  |  |
| 1219 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220 | ДОУ на 300 мест с бассейном, ул. Ветлужская, д. 4а, р-н Косино-Ухтомский (на месте сноса объекта незавершенного строительства) | 13 | 008 001 001 | 764,0870 | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1221 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 121,8000 |  |  | 113,0460 | 8,7540 |  |  |  |
| 1222 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 19,2260 | 2023 |  |  |  | 19,2260 |  |  |
| 1223 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 432,3000 |  |  | 111,0000 | 321,3000 |  |  |  |
| 1224 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 190,7610 | 2023 |  |  |  | 190,7610 |  |  |
| 1225 | ДОУ на 125 мест, р-н Соколиная Гора, ул. Мироновская, возле д. 46 | 14 | 008 001 001 | 416,8520 | 2019-2022 | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 1226 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 35,0000 |  | 1,5000 | 22,0000 | 11,5000 |  |  |  |
| 1227 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,7950 | 2023-2024 |  |  |  | 10,0000 | 14,7950 |  |
| 1228 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 285,0000 |  |  | 80,0000 | 205,0000 |  |  |  |
| 1229 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 72,0570 | 2023 |  |  |  | 72,0570 |  |  |
| 1230 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1231 | ДОУ на 200 мест, Рязанский р-н, ул. Васильцовский Стан, влд. 8 | 15 | 008 001 001 | 248,4718 | 2014-2017 | 244,4452 |  |  |  |  |  |
| 1232 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,2303 | 3,7963 |  |  |  |
| 1233 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 4 | 16 | 008 001 001 | 437,7699 | 2015-2018 | 429,9093 |  |  |  |  |  |
| 1234 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 7,8606 |  |  |
| 1235 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 5 | 17 | 008 001 001 | 304,4262 | 2015-2017 | 299,1362 |  |  |  |  |  |
| 1236 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 5,2900 |  |  |  |
| 1237 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 15 (участок 15-4) | 18 | 008 001 001 | 321,0000 | 2014-2024 |  |  |  |  | 37,9578 |  |
| 1238 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 283,0422 |
| 1239 | ДОУ на 150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 19 | 008 001 001 | 297,6452 | 2015-2019 | 265,3986 |  |  |  |  |  |
| 1240 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 154,8862 |  | 154,8862 |  |  |  |  |  |
| 1241 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 3,8805 | 2021-2024 |  | 1,6944 |  |  | 2,1861 |  |
| 1242 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 108,4593 |  | 108,4593 |  |  |  |  |  |
| 1243 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 30,4192 | 2020-2024 | 2,0531 | 25,5886 |  |  | 2,7775 |  |
| 1244 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 10 | 20 | 008 001 001 | 287,3698 | 2016-2018 | 285,7405 |  |  |  |  |  |
| 1245 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 1,6293 |  |  |
| 1246 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 1) | 21 | 008 001 001 | 457,3096 | 2016-2018 | 449,1844 |  |  |  |  |  |
| 1247 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 8,1252 |  |  |
| 1248 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 2) | 22 | 008 001 001 | 497,0068 | 2016-2020 | 480,3755 |  |  |  |  |  |
| 1249 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | 16,6313 |
| 1250 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 23 | 008 001 001 | 758,5995 | 2016-2022 | 325,5322 | 204,7886 | 76,5032 |  |  |  |
| 1251 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 151,7755 |  |  | 6,6129 | 145,1626 |  |  |  |
| 1252 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 6 | 24 | 008 001 001 | 443,7294 | 2016-2019 | 429,5368 |  |  |  |  |  |
| 1253 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 6,1660 |  |  | 8,0266 |  |
| 1254 | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 25 | 008 001 001 | 607,6841 | 2017-2022 | 103,6525 |  |  |  |  |  |
| 1255 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 329,7393 |  | 86,8162 | 195,0000 | 47,9231 |  |  |  |
| 1256 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 12,3329 | 2024 |  |  |  |  | 12,3329 |  |
| 1257 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 241,0000 |  | 16,8363 | 95,0000 | 129,1637 |  |  |  |
| 1258 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,6119 | 2023 |  |  |  | 24,6119 |  |  |
| 1259 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 26 | 008 001 001 | 647,7043 | 2017-2022 | 118,6310 |  |  |  |  |  |
| 1260 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 345,1988 |  | 118,6310 | 206,0000 | 20,5678 |  |  |  |
| 1261 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 302,5055 |  |  | 160,6132 | 141,8923 |  |  |  |
| 1262 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 27 | 008 001 001 | 464,2333 | 2017-2022 | 98,0490 |  |  |  |  |  |
| 1263 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 167,7888 |  | 78,8124 | 78,1030 | 10,8734 |  |  |  |
| 1264 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 296,4445 |  | 19,2366 | 216,3276 | 60,8803 |  |  |  |
| 1265 | ДОУ на 200 мест на месте сноса существующего здания ДОУ, р-н Южнопортовый, Дубровский пр-д, д. 7 | 28 | 008 001 001 | 480,9219 | 2017-2022 | 215,0086 |  |  |  |  |  |
| 1266 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 233,4000 |  | 209,8326 | 2,5674 | 21,0000 |  |  |  |
| 1267 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,6497 | 2023 |  |  |  | 1,6497 |  |  |
| 1268 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 230,1257 |  | 5,1760 | 70,1000 | 154,8497 |  |  |  |
| 1269 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 15,7465 | 2023 |  |  |  | 15,7465 |  |  |
| 1270 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1271 | Реконструкция объекта незавершенного строительства Дошкольное отделение на 225 мест (с группой кратковременного пребывания на 20 мест) ГБОУ средняя общеобразовательная школа N 978, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское ш., влд. 49, к. 2 (на месте сноса здания действующего ДОУ N 64) | 29 | 008 001 001 | 664,4501 | 2012-2020 | 573,1854 |  |  |  |  |  |
| 1272 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 313,2397 |  | 300,6372 | 0,0025 | 12,6000 |  |  |  |
| 1273 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1274 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 202,5482 |  | 202,5482 |  |  |  |  |  |
| 1275 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,6622 | 2021-2022 |  | 30,0000 | 48,6622 |  |  |  |
| 1276 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 2 этап. Строительство ДОУ на 125 мест | 30 | 008 001 001 | 380,6011 | 2016-2022 | 21,6523 | 64,6306 | 289,0271 |  |  |  |
| 1277 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 5,2911 |  |  |
| 1278 | ДОУ на 125 мест, р-н Южное Чертаново, ул. Кировоградская, влд. 25, стр. 1, 2 | 31 | 008 001 001 | 362,2187 | 2016-2022 | 22,7045 |  |  |  |  |  |
| 1279 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 29,6527 |  | 22,7045 | 1,0000 | 5,9482 |  |  |  |
| 1280 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,0464 | 2023-2024 |  |  |  | 3,0000 | 6,0464 |  |
| 1281 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 192,3548 |  |  | 10,0000 | 182,3548 |  |  |  |
| 1282 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 131,1648 | 2023-2024 |  |  |  | 110,0000 | 21,1648 |  |
| 1283 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1284 | ДОУ на 350 мест, р-н Захарьино, к. 23, 25, мкр. 1 | 32 | 008 001 001 | 464,2081 | 2013-2016 | 461,6524 |  |  |  |  |  |
| 1285 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 361,6524 |  |  |  |  |  |
| 1286 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1287 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2025 |  | 1,9508 |  |  |  | 0,6049 |
| 1288 | ДОУ на 300 мест, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, ул. Маршала Савицкого, напротив влд. 16-18 | 33 | 008 001 001 | 380,8013 | 2014-2018 | 330,3025 |  |  |  |  |  |
| 1289 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 230,3025 |  |  |  |  |  |
| 1290 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1291 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 |  | 0,9145 |  |  |  | 49,5843 |
| 1292 | Подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, р-н Захарьино, к. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино, р-н Южное Бутово | 34 | 015 001 001 | 235,6707 | 2016-2019 | 221,4644 |  |  |  |  |  |
| 1293 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  |  | 14,2063 |
| 1293(1) | ДОУ на 95 мест (на свободной территории), Новые Черемушки, кв-л 32А, к. 16 | 34(a) | 008 001 001 | 92,4717 | 2007-2013 | 91,4717 |  |  |  |  |  |
| (п. 1293(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293(2) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| (п. 1293(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1295 | ДОУ на 125 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 18 | 35 | 008 001 001 | 291,1510 | 2017-2022 | 151,1050 |  |  |  |  |  |
| 1296 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 158,9282 |  | 151,1050 | 1,3114 | 6,5118 |  |  |  |
| 1297 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 132,2228 |  |  | 7,2228 | 125,0000 |  |  |  |
| 1298 | ДОУ на 225 мест, р-н Кунцево, кв-л 20 | 36 | 008 001 001 | 299,2651 | 2015-2016 | 293,9999 |  |  |  |  |  |
| 1299 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 5,2652 |  |  |  |  |
| 1300 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | ДОУ на 125 мест, ул. Митинская, влд. 15 | 37 | 008 001 001 | 270,3435 | 2012 | 269,1695 |  |  |  |  |  |
| 1302 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 1,1740 |  |  |  |  |
| 1303 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1304 | ДОУ на 200 мест, р-н Крюково, мкр. 16 | 38 | 008 001 001 | 280,6415 | 2016-2019 | 275,6293 |  |  |  |  |  |
| 1305 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  |  | 5,0122 |  |
| 1306 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ максимальной вместимости (не менее 220 мест) по адресу: ул. Озерная, влд. 21; ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 1); ДОУ на 225 мест, р-н Ховрино, ул. Дыбенко, влд. 5а (для застройки Министерства обороны Российской Федерации); ДОУ на 250 мест, ул. Твардовского, влд. 12-14; ДОУ на 125 мест и ДОУ на 250 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки; ДОУ на 250 мест, Дмитровское ш., влд. 122Д/2; ДОУ на 200 мест, р-н Южнопортовый, ул. 7-я Кожуховская, д. 18а; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Гимназия N 45, р-н Академический, ул. Шверника, д. 9; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Лицей N 2010, р-н Люблино, ул. Совхозная, д. 8а; ДОУ максимальной вместимости, ул. Большая Очаковская, влд. 40, к. 11; здание дошкольных групп на 190 мест, ул. Родниковая, влд. 5а; ДОУ на 260 мест, пересечение Аминьевского ш. с Киевским направлением МЖД (ТД "Аминьевская"); здание дошкольной образовательной организации на 300 мест, р-н Нижегородский, Рязанский пр-кт, влд. 2; здание дошкольной образовательной организации на 190 мест, р-н Марьино, ул. Донецкая, влд. 30, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 | ### Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 157,7522 | 1105,6871 | 1907,2931 | 2981,2470 | 1137,0056 | 66,9735 |
| (п. 1307 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308 | ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А | 1 |  |  |  | 157,7522 | 1105,6871 | 1907,2931 | 2981,2470 | 1137,0056 | 66,9735 |
| 1309 | ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310 | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1311 | ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 2) (строительство) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28а (строительство) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1313 | ДОУ на 350 мест с бассейном, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1315 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1316 | ДОУ на 350 мест с бассейном, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1317 | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки (проектирование) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1318 | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319 | Здание дошкольных групп на 275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 9 (проектирование) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320(1) | Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | #### Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 4049,8022 | 4038,6052 | 1175,1366 | 1511,9520 | 2233,7512 |
| (п. 1321 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322 | Средства софинансирования (школы и пристройки к школам) |  |  |  |  |  | 3123,1580 | 5369,4900 | 3935,9582 | 481,6688 | 0,4345 |
| 1323 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1324 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Учебный корпус на 300 мест, ул. Подвойского, влд. 2 | 1 | 008 001 002 | 756,3092 | 2015-2022 | 258,5050 |  |  |  |  |  |
| 1326 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 329,7821 |  | 181,5862 | 127,0000 | 21,1959 |  |  |  |
| 1327 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,1237 | 2023 |  |  |  | 5,1237 |  |  |
| 1328 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 393,9605 |  | 76,9188 | 139,0000 | 178,0417 |  |  |  |
| 1329 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 27,4429 | 2023 |  |  |  | 27,4429 |  |  |
| 1330 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы, Причальный пр-д, влд. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 2 | 008 001 003 | 939,0154 | 2016-2022 | 458,6530 |  |  |  |  |  |
| 1331 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 466,3461 |  | 458,6530 | 0,0767 | 7,6164 |  |  |  |
| 1332 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 43,3385 | 2023-2024 |  |  |  | 20,0000 | 23,3385 |  |
| 1333 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 212,5000 |  |  | 5,7780 | 206,7220 |  |  |  |
| 1334 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 216,8308 | 2023-2024 |  |  |  | 188,7437 | 28,0871 |  |
| 1335 | Учебный корпус на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), р-н Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 3 | 008 001 003 | 724,0372 | 2018-2022 | 61,4813 |  |  |  |  |  |
| 1336 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 102,6924 |  | 61,4813 | 28,5000 | 12,7111 |  |  |  |
| 1337 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 54,2448 | 2023-2024 |  |  |  | 38,0000 | 16,2448 |  |
| 1338 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 300,0000 |  |  | 15,0000 | 285,0000 |  |  |  |
| 1339 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 267,1000 | 2023-2024 |  |  |  | 230,0000 | 37,1000 |  |
| 1340 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1341 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Школа на 550 мест, р-н Бескудниковский, мкр. 6, к. 16 (на месте сноса здания ДОУ N 519)" | 4 | 008 001 003 | 892,2499 | 2013-2022 | 621,6287 |  |  |  |  |  |
| 1342 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 642,1015 |  | 621,6287 | 5,4728 | 15,0000 |  |  |  |
| 1343 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,4331 | 2023 |  |  |  | 1,4331 |  |  |
| 1344 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 232,4442 |  |  | 15,0000 | 217,4442 |  |  |  |
| 1345 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 16,2711 | 2023 |  |  |  | 16,2711 |  |  |
| 1346 | Школа на 1900 мест, р-н Левобережный, мкр. 1 Б, к. 24 | 5 | 008 001 003 | 2675,1893 | 2016-2021 | 2481,0000 | 95,5300 |  |  |  |  |
| 1347 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 51,7982 |  | 46,8611 |  |
| 1348 | Школа на 550 мест, р-н Савеловский, ул. 8-го Марта, влд. 4 (на месте сноса здания школы), с инженерной подготовкой территории | 6 | 008 001 003 | 1270,1210 | 2016-2021 | 491,4829 | 528,3170 |  |  |  |  |
| 1349 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 250,3211 |  |  |  |
| 1350 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы (бывшая школа N 643), Хорошевское ш., д. 21 | 7 | 008 001 003 | 642,9343 | 2012-2016 | 642,0298 |  |  |  |  |  |
| 1351 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,9045 |  |  |  |  |
| 1352 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1353 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Западное Дегунино, влд. 15 | 8 | 008 001 002 | 995,6260 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1354 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 193,0325 |  |  | 26,4905 | 73,2505 | 93,2915 |  |  |
| 1355 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 474,5203 | 2024-2025 |  |  |  |  | 274,5203 | 200,0000 |
| 1356 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 328,0732 |  |  |  | 140,2011 | 187,8721 |  |  |
| 1357 | Учебный корпус на 350 мест к ГБОУ СОШ N 597, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А | 9 | 008 001 002 | 682,9859 | 2016-2021 | 534,8771 | 125,6531 |  |  |  |  |
| 1358 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 22,4557 |  |  |  |
| 1359 | Экспериментальный учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ N 771, р-н Дмитровский, ул. Софьи Ковалевской, влд. 8А/1 | 10 | 008 001 002 | 741,1000 | 2016-2022 | 362,4050 | 139,6974 | 212,4476 |  |  |  |
| 1360 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 26,5500 |  |  |
| 1361 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Коптево, 4-й Новомихалковский пр-зд, влд. 9А (на территории ГБОУ гимназия N 1576 СПш N 212 им. В.Н. Волкова) | 11 | 008 001 002 | 746,7195 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1362 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 614,0205 |  |  | 36,6339 | 204,0833 | 373,3033 |  |  |
| 1363 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 92,6990 | 2024 |  |  |  |  | 92,6990 |  |
| 1364 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 40,0000 |  |  | 10,0000 | 30,0000 |  |  |  |
| 1365 | Учебный корпус на 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Аэропорт, ул. Константина Симонова, влд. 3, стр. 1 | 12 | 008 001 002 | 799,3848 | 2016-2022 | 45,7966 |  |  |  |  |  |
| 1366 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 60,3246 |  | 45,7966 | 5,0000 | 9,5280 |  |  |  |
| 1367 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,5770 | 2023-2024 |  |  |  | 8,0000 | 1,5770 |  |
| 1368 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 560,0000 |  |  | 285,0000 | 275,0000 |  |  |  |
| 1369 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 169,4832 | 2023-2024 |  |  |  | 121,7600 | 47,7232 |  |
| 1370 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Сокол, Малый Песчаный пер., влд. 4А, стр. 1 | 13 | 008 001 002 | 885,5980 | 2016-2022 | 314,1690 |  |  |  |  |  |
| 1371 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 481,1666 |  | 215,1429 | 240,0000 | 26,0237 |  |  |  |
| 1372 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 404,4314 |  | 99,0261 | 130,0000 | 175,4053 |  |  |  |
| 1373 | Учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на месте сноса здания ДОУ, р-н Левобережный, ул. Смольная, влд. 61а | 14 | 008 001 002 | 1170,0268 | 2016-2022 | 433,2851 |  |  |  |  |  |
| 1374 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 486,1730 |  | 433,2851 | 33,0000 | 19,8879 |  |  |  |
| 1375 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 683,8538 |  |  | 600,0000 | 83,8538 |  |  |  |
| 1376 | Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а (проектирование) | 15 | 008 001 003 | 122,6009 | 2018-2022 | 101,6287 |  |  |  |  |  |
| 1377 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 98,4397 |  | 98,4397 |  |  |  |  |  |
| 1378 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 24,1612 |  | 3,1890 | 20,9722 |  |  |  |  |
| 1379 | Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16а (проектирование) | 16 | 008 001 003 | 50,5878 | 2019-2021 | 46,0413 | 4,5465 |  |  |  |  |
| 1380 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1381 | Снос и новое строительство здания ГБОУ гимназия N 1518 (школа N 271) на 550 мест, р-н Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса существующего здания) | 17 | 008 001 003 | 1057,3977 | 2015-2021 | 526,4915 |  |  |  |  |  |
| 1382 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 487,9009 |  | 289,2472 | 198,6537 |  |  |  |  |
| 1383 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 31,0275 | 2022-2025 |  |  | 0,0275 |  |  | 31,0000 |
| 1384 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 359,6031 |  | 237,2443 | 122,3588 |  |  |  |  |
| 1385 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 178,8662 | 2022 |  |  | 178,8662 |  |  |  |
| 1386 | Школа на 825 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 13 | 18 | 008 001 003 | 970,9960 | 2015-2018 | 957,1984 |  |  |  |  |  |
| 1387 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 775,4662 |  | 775,4662 |  |  |  |  |  |
| 1388 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 21,1910 | 2019-2022 | 7,3934 | 6,3022 | 7,4954 |  |  |  |
| 1389 | Средства софинансирования |  |  | 174,3388 |  | 174,3388 |  |  |  |  |  |
| 1390 | Школа на 900 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 14А | 19 | 008 001 003 | 1507,2523 | 2016-2020 | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1391 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1460,8767 |  | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1392 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 36,5000 | 2023-2025 |  |  |  | 25,9904 |  | 10,5096 |
| 1393 | Средства софинансирования (проектирование, оплата выполненных работ) |  |  | 9,8756 | 2022 |  |  | 9,8756 |  |  |  |
| 1394 | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) | 20 | 008 001 003 | 1161,8720 | 2019-2023 | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 1395 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 105,0250 |  | 2,5000 | 33,0000 | 20,4570 | 49,0680 |  |  |
| 1396 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 66,0000 | 2024 |  |  |  |  | 66,0000 |  |
| 1397 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 950,8470 |  |  |  | 542,0000 | 408,8470 |  |  |
| 1398 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 40,0000 | 2024 |  |  |  |  | 40,0000 |  |
| 1399 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | БНК на 300 мест к школе N 423, р-н Перово, кв-л 30-31, Федеративный пр-кт, д. 1а | 21 | 008 001 002 | 467,0246 | 2007-2020 | 420,5649 |  |  |  |  |  |
| 1402 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 420,5649 |  | 420,5649 |  |  |  |  |  |
| 1403 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 42,8593 | 2021-2025 |  | 4,8593 | 8,0000 |  |  | 30,0000 |
| 1404 | Средства софинансирования (проектирование и строительство, оплата выполненных работ) |  |  | 3,6004 | 2021 |  | 3,6004 |  |  |  |  |
| 1405 | БНК на 250 мест (в том числе 150 школьных мест и 100 дошкольных мест), ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11 (на месте сноса зданий недействующего ДОУ и здания действующего ДОУ N 609) | 22 | 008 001 002 | 528,3147 | 2013-2020 | 500,1879 |  |  |  |  |  |
| 1406 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 473,4455 |  | 473,4455 |  |  |  |  |  |
| 1407 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,2584 | 2021-2022 |  | 0,0001 | 6,2583 |  |  |  |
| 1408 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 26,7424 |  | 26,7424 |  |  |  |  |  |
| 1409 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 21,8684 | 2021-2022 |  | 16,8684 | 5,0000 |  |  |  |
| 1410 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Новокосино, ул. Новокосинская, влд. 13 | 23 | 008 001 002 | 684,1231 | 2016-2020 | 625,7592 |  |  |  |  |  |
| 1411 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 22,0496 | 1,6851 |  |  | 34,6292 |
| 1412 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), р-н Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 | 24 | 008 001 003 | 995,6190 | 2018-2023 | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 1413 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 104,0930 |  | 0,1000 | 17,5000 | 43,6000 | 42,8930 |  |  |
| 1414 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 35,0000 | 2024 |  |  |  |  | 35,0000 |  |
| 1415 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 811,5260 |  |  | 10,0000 | 335,0000 | 466,5260 |  |  |
| 1416 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 45,0000 | 2024 |  |  |  |  | 45,0000 |  |
| 1417 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12а | 25 | 008 001 003 | 995,5580 | 2019-2023 | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 1418 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 131,0320 |  | 2,5000 | 102,5000 | 11,5000 | 14,5320 |  |  |
| 1419 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0000 | 2024 |  |  |  |  | 8,0000 |  |
| 1420 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 806,6676 |  |  | 195,0000 | 320,0000 | 291,6676 |  |  |
| 1421 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 49,8584 |  |  |  |  |  | 49,8584 |  |
| 1422 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1423 | Школа на 1100 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 26 | 008 001 003 | 1110,9143 | 2015-2018 | 1069,7154 |  |  |  |  |  |
| 1424 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 5,0000 | 21,7054 | 14,4935 |  |  |
| 1425 | Школа на 1275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 27 | 008 001 003 | 1337,5000 | 2016-2024 |  |  |  |  | 51,7427 |  |
| 1426 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  |  | 1285,7573 |
| 1427 | Школа на 1150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 28 | 008 001 003 | 2127,1939 | 2017-2022 | 185,7368 |  |  |  |  |  |
| 1428 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 724,9607 |  | 168,0107 | 497,4557 | 59,4943 |  |  |  |
| 1429 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 369,0430 | 2023-2025 |  |  |  | 33,4167 | 204,6263 | 131,0000 |
| 1430 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 655,6330 |  | 17,7261 | 458,5000 | 179,4069 |  |  |  |
| 1431 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 377,5572 | 2023-2024 |  |  |  | 250,4293 | 127,1279 |  |
| 1432 | Школа на 550 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 29 | 008 001 003 | 1126,6346 | 2017-2022 | 97,3057 |  |  |  |  |  |
| 1433 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 362,0166 |  | 91,4057 | 235,0000 | 35,6109 |  |  |  |
| 1434 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 45,0100 | 2023-2025 |  |  |  | 15,0100 |  | 30,0000 |
| 1435 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 642,7127 |  | 5,9000 | 289,0000 | 347,8127 |  |  |  |
| 1436 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 76,8953 | 2023 |  |  |  | 76,8953 |  |  |
| 1437 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438 | БНК на 350 мест к центру образования N 825, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 16, к. 3 | 30 | 008 001 002 | 691,3191 | 2013-2021 | 545,4392 |  |  |  |  |  |
| 1439 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 351,9667 |  | 340,0504 | 11,9163 |  |  |  |  |
| 1440 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,2000 | 2022 |  |  | 5,2000 |  |  |  |
| 1441 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 334,1524 |  | 205,3888 | 128,7636 |  |  |  |  |
| 1442 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 31 | 008 001 002 | 843,4651 | 2017-2022 | 89,5131 |  |  |  |  |  |
| 1443 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 379,1571 |  | 85,1571 | 254,0000 | 40,0000 |  |  |  |
| 1444 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 435,7549 |  | 4,3560 | 153,0000 | 278,3989 |  |  |  |
| 1445 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 28,5531 | 2023 |  |  |  | 28,5531 |  |  |
| 1446 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447 | Экспериментальная школа на 2500 мест с кванториумом на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 32 | 008 001 003 | 3891,7387 | 2016-2019 | 3888,4665 |  |  |  |  |  |
| 1448 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3331,7740 |  | 3331,7740 |  |  |  |  |  |
| 1449 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 556,6925 |  | 556,6925 |  |  |  |  |  |
| 1450 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2722 | 2024 |  |  |  |  | 3,2722 |  |
| 1451 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР | 33 | 008 001 003 | 857,5909 | 2016-2022 | 23,1307 |  |  |  |  |  |
| 1452 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 116,8268 |  | 23,1307 | 92,0000 | 1,6961 |  |  |  |
| 1453 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 55,9917 | 2023-2024 |  |  |  | 34,5917 | 21,4000 |  |
| 1454 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 442,0676 |  |  | 40,0000 | 402,0676 |  |  |  |
| 1455 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 242,7048 | 2023-2024 |  |  |  | 222,7048 | 20,0000 |  |
| 1456 | Учебный корпус на 450 мест на месте сноса двух нежилых зданий (ул. Газопровод, д. 5 и ул. Газопровод, д. 5, стр. 2), ул. Газопровод, влд. 5 | 34 | 008 001 003 | 1176,9952 | 2016-2024 | 0,0680 | 0,7780 | 0,0000 | 213,8184 | 604,9423 |  |
| 1457 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 357,3885 |
| 1458 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1459 | Школа на 550 мест, р-н Академический, кв-л 12, к. 17 | 35 | 008 001 003 | 610,3468 | 2013-2015 | 595,6028 |  |  |  |  |  |
| 1460 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2025 |  | 0,0220 |  |  |  | 14,7220 |
| 1461 | Школа на 1000 мест, р-н Обручевский, кв-л 37, к. 11 | 36 | 008 001 003 | 1208,8065 | 2009-2016 | 1192,3766 |  |  |  |  |  |
| 1462 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 |  | 16,4299 |  |  |  |  |
| 1463 | Пристройка на 225 мест к зданию ГОУ Лицей "Вторая школа", район Гагаринский, ул. Фотиевой, д. 18 | 37 | 8001 002,0000 | 317,0971 | 2015 | 316,3140 |  |  |  |  |  |
| 1464 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,7831 |  |  |  |  |
| 1465 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1466 | БНК на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 2109, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, к. 1 | 38 | 008 001 002 | 742,3983 | 2015-2021 | 590,5458 |  |  |  |  |  |
| 1467 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 152,1551 |  | 144,2391 | 7,9160 |  |  |  |  |
| 1468 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,5886 | 2022 |  |  | 4,5886 |  |  |  |
| 1469 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 500,2358 |  | 446,3067 | 53,9291 |  |  |  |  |
| 1470 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 85,4188 | 2022 |  |  | 85,4188 |  |  |  |
| 1471 | Учебный корпус на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ N 2007, ул. Горчакова, д. 9, к. 1 | 39 | 008 001 002 | 691,6354 | 2016-2021 | 227,0535 | 343,2687 |  |  |  |  |
| 1472 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 121,3132 |  |  |  |
| 1473 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии N 1786, р-н Южное Бутово, ЖСК "Альфа", ул. Адмирала Лазарева, д. 77 | 40 | 008 001 002 | 564,4085 | 2016-2020 | 538,3592 |  |  |  |  |  |
| 1474 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,0000 | 17,2735 |  |  | 8,7758 |
| 1475 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1476 | Школа на 550 мест (на месте сноса здания школы N 700) с инженерной подготовкой территории, ул. Барклая, влд. 5 | 42 | 008 001 003 | 777,6134 | 2014-2016 | 763,5799 |  |  |  |  |  |
| 1477 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 |  | 14,0335 |  |  |  |  |
| 1478 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 42 | 008 001 003 | 1126,2345 | 2017-2022 | 103,0213 |  |  |  |  |  |
| 1479 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 75,0000 |  | 37,5201 | 2,7000 | 34,7799 |  |  |  |
| 1480 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 82,8736 | 2023-2024 |  |  |  | 32,8736 | 50,0000 |  |
| 1481 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 620,5012 |  | 65,5012 | 15,7048 | 539,2952 |  |  |  |
| 1482 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 347,8597 | 2023-2024 |  |  |  | 317,8597 | 30,0000 |  |
| 1483 | Пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы N 324 "Жар-Птица", ул. Лобачевского, д. 66 | 43 | 008 001 002 | 754,4310 | 2015-2020 | 734,5221 |  |  |  |  |  |
| 1484 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 1,6251 |  |  |  | 18,2838 |
| 1485 | Учебный корпус на 400 мест на территории школы N 64, р-н Кунцево, ул. Партизанская, влд. 30, к. 2 | 44 | 008 001 002 | 1145,8521 | 2016-2021 | 444,9694 | 415,9642 |  |  |  |  |
| 1486 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 284,9185 |  |  |  |
| 1487 | Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 1293, р-н Кунцево, ул. Оршанская, влд. 10, к. 1, к. 2 | 45 | 008 001 002 | 919,4489 | 2016-2021 | 596,7229 | 187,7000 |  |  |  |  |
| 1488 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 135,0260 |  |  |  |
| 1489 | Участие в долевом строительстве объекта "Учебный корпус на 400 мест, ЗАО, р-н Тропарево-Никулино" | 46 | 008 001 002 | 1101,9200 | 2018-2022 |  |  | 981,6728 |  |  |  |
| (п. 1489 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 47,1108 |  | 73,1364 |
| (п. 1490 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1491 | Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 47 | 008 001 002 | 1123,5000 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1492 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 83,5850 |  |  | 30,3500 | 15,7555 | 37,4795 |  |  |
| 1493 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 15,0000 | 2024 |  |  |  |  | 15,0000 |  |
| 1494 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 971,4150 |  |  | 22,0500 | 217,6800 | 731,6850 |  |  |
| 1495 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 53,5000 | 2 024,0000 |  |  |  |  | 53,5000 |  |
| 1496 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1497 | Школа на 825 мест с автономным источником тепла, ул. Юровская, влд. 99 | 48 | 008 001 003 | 1049,0541 | 2013-2017 | 1030,1096 |  |  |  |  |  |
| 1498 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 2,7763 | 16,1682 |  |  |  |
| 1499 | Школа на 550 мест, ул. Митинская, влд. 30 | 49 | 008 001 003 | 658,5829 | 2015-2017 | 646,7787 |  |  |  |  |  |
| 1500 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 2,8937 | 8,9105 |  |  |  |
| 1501 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1502 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 50 | 008 001 002 | 544,8702 | 2015-2020 | 512,0984 |  |  |  |  |  |
| 1503 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 11,5000 | 12,7232 |  |  | 8,5486 |
| 1504 | Подъездная дорога к БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 51 | 015 001 001 | 25,4468 | 2016-2020 | 24,6494 |  |  |  |  |  |
| 1505 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3,3622 |  | 3,3622 |  |  |  |  |  |
| 1506 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3629 | 2021 |  | 0,3629 |  |  |  |  |
| 1507 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 21,2872 |  | 21,2872 |  |  |  |  |  |
| 1508 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4345 | 2025 |  |  |  |  |  | 0,4345 |
| 1509 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99, с автономным источником тепла | 52 | 008 001 003 | 1241,2652 | 2016-2022 | 95,2994 |  |  |  |  |  |
| 1510 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 134,4250 |  | 95,2994 | 21,6997 | 17,4259 |  |  |  |
| 1511 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 31,1396 | 2023 |  |  |  | 31,1396 |  |  |
| 1512 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 707,0000 |  |  | 370,0000 | 337,0000 |  |  |  |
| 1513 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 368,7006 | 2023 |  |  |  | 368,7006 |  |  |
| 1514 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 53 | 008 001 003 | 101,1696 | 2018-2021 | 90,8612 |  |  |  |  |  |
| 1515 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 86,0802 |  | 86,0802 |  |  |  |  |  |
| 1516 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 15,0894 |  | 4,7810 | 10,3084 |  |  |  |  |
| 1517 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1518 | Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа N 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 54 | 008 001 003 | 91,5396 | 2018-2021 | 78,2153 |  |  |  |  |  |
| 1519 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 78,2153 |  | 78,2153 |  |  |  |  |  |
| 1520 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 13,3243 |  |  | 13,3243 |  |  |  |  |
| 1521 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 250 мест), р-н Крюково, мкр. 20 | 55 | 008 001 001 | 778,9423 | 2016-2018 | 759,6340 |  |  |  |  |  |
| 1522 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 2,2905 |  | 17,0178 |  |  |
| 1523 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1524 | Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: пос. Щаповское, п. Щапово (дострой школы на 510 мест) | 56 | 008 001 003 | 182,8419 | 2019-2022 | 73,1926 | 109,6493 |  |  |  |  |
| 1525 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций, в том числе: школа максимальной вместимости по адресу: ул. Базовская, влд. 15, к. 15; Учебный корпус максимальной вместимости, р-н Кунцево, кв-л 18, к. 5А; школа максимальной вместимости на территории р-на Хорошево-Мневники; Учебный корпус на 300 мест на территории ГБОУ школа N 887, р-н Кунцево, ул. Молдавская, д. 6, к. 2; школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки; Учебный корпус максимальной вместимости (на месте сноса существующего здания школы), ул. Климашкина, влд. 13аб, стр. 1; учебный корпус на 200 мест на месте сноса существующего здания колледжа, ул. Краснобогатырская, д. 38; школа на 825 мест с ФОКом и бассейном, Дмитровское ш., влд. 122 Д/1; учебный корпус на 400 мест (в том числе дошкольное отделение на 100 мест), р-н Коньково, мкр. 44-47; учебный корпус на 300 мест на территории существующего здания ГБОУ Гимназия N 1748 "Вертикаль", р-н Восточное Измайлово, Сиреневый бул., д. 68, стр. 1; учебный корпус на 400 мест на территории существующего здания ГБОУ ЦО Бескудниковский, Бескудниковский бул., д. 53; учебный корпус на 450 мест с дошкольным отделением на 200 мест на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Гимназия N 1466, р-н Царицыно, ул. Ереванская, д. 18, к. 2; учебный корпус на 400 мест на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9; учебный корпус максимальной вместимости на месте сноса здания ГБОУ Школа N 902 "Диалог", ул. Бирюлевская, д. 7а; комбинированный БНК с дошк. отд. (с возможностью трансформации), Ленинский пр-кт, д. 156, к. 1 и к. 2; учебный корпус максимальной вместимости на территории ГБОУ Школа N 1636, ул. Воронежская, д. 7, к. 2; учебный корпус на 200 мест на территории ГБОУ Школа N 814, ул. Веерная, д. 38, к. 2; учебный корпус на 300 мест, ул. Кирпичная, влд. 50А (на месте сноса существующего ДОУ); школа максимальной вместимости с дошкольным отделением в р-не Очаково-Матвеевское (для обеспечения застройки Министерства обороны Российской Федерации); БНК по адресу: ул. Медынская, д. 6б, стр. 1; реконструкция и строительство в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, здания (с пристройкой и надстройкой) общеобразовательного частного учреждения "Православная Свято-Петровская школа" по адресу: Тессинский пер., д. 3 (средняя образовательная школа "Традиционная Гимназия"); БНК максимальной вместимости на месте сноса ДОУ ГБОУ Школа N 1324, Напольный пр-д, д. 5; школа не менее 550 мест на территории ГБОУ "Школа на Яузе", Рубцов пер., влд. 10/14; учебный корпус на 750 мест с дошкольными группами на 300 мест (450 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Некрасовка, кв-л 12; школьное здание максимальной вместимости (не менее 550 мест), р-н Даниловский, ул. Дербеневская, влд. 22; образовательная организация на 750 мест (общее образование на 600 мест и дошкольное образование на 150 мест), ул. Лобненская, влд. 13; учебный корпус на 350 мест, Варшавское ш., влд. 143, к. 6; здание образовательной организации на 780 мест (550 школьных и 230 дошкольных), р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, влд. 1/2; здание общеобразовательной организации на 1065 мест (875 школьных и 190 дошкольных), р-н Марьино, ул. Донецкая, влд. 30, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 57 |  |  |  |  |  | 1199,0000 |  |  |  |
| (п. 1525 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1526 | #### Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 348,0191 | 3947,9237 | 5640,3826 | 12615,7797 | 8782,4877 | 2134,4375 |
| (п. 1526 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1527 | Школа на 575 мест на земельном участке по адресу: пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 этап - основное строительство) | 1 |  |  |  | 348,0191 | 3947,9237 | 5640,3826 | 12615,7797 | 8782,4877 | 2134,4375 |
| 1528 | Учебный корпус на 500 мест, р-н Ховрино, ул. Клинская, влд. 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1530 | Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 40, к. 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1532 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534 | Школа на 375 мест (на месте сноса нежилого здания), р-н Филевский парк, Багратионовский пр-д, д. 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535 | Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1536 | Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16а | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1537 | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1538 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1539 | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541 | Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа N 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543 | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1544 | Учебный корпус на 300 мест по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 на месте сноса объекта незавершенного строительства | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545 | Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (проектирование) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546 | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546(1) | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546(2) | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 Этап. Снос, вынос инженерных сетей, выплата денежной компенсации | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546(3) | Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546(4) | Здание образовательной организации на 1175 мест (825 школьных и 350 дошкольных мест с бассейном), район Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1547 | #### Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 6000,0000 | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0000 |  |
| 1548 | Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4, с. 1А |  |  | 34200,0000 | 2020-2024 | 500,0000 | 6000,0000 | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0000 |  |
| 1549 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 6795,2635 | 7001,7870 | 6798,3841 | 7077,8903 | 2021,4515 |
| (п. 1549 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1550 | ##### Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1221,6390 | 2410,8736 | 2010,8444 | 2099,3216 | 459,9029 |
| (п. 1550 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1551 | ###### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1552 | ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное | 1 | 008 001 001 | 592,7913 | 2017-2021 | 272,3992 |  |  |  |  |  |
| 1553 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 25,1483 |  |  |  |  |  |
| 1554 | Строительство |  |  |  |  | 247,2509 | 178,4824 |  |  |  |  |
| 1555 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 17,9294 | 123,9803 |  |  |
| 1556 | ДОУ на 350 мест с бассейном, г.о. Троицк, с подъездной дорогой (этап 1. ДОУ на 350 мест; этап 2. Подъездная дорога) | 2 | 008 001 001 | 961,1408 | 2019-2022 | 26,2741 |  |  |  |  |  |
| 1557 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,5736 | 5,1813 | 26,4319 |  |  |  |
| 1558 | Строительство |  |  |  |  | 18,7005 | 8,4002 | 353,4346 |  |  |  |
| (п. 1558 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1559 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 541,4187 |  |  |
| (п. 1559 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1560 | ###### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1561 | ДОУ на 200 мест, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 3 | 008 001 001 | 452,9463 | 2014-2020 | 407,7333 |  |  |  |  |  |
| (п. 1561 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,3697 |  |  |  |  |  |
| 1563 | Строительство |  |  |  |  | 375,3636 |  |  |  |  |  |
| 1564 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 6,0818 | 39,1312 |  |  |  |
| (п. 1564 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1565 | ДОУ на 200 мест, пос. Мосрентген | 4 | 008 001 001 | 414,8000 | 2014-2022 | 185,2042 |  |  |  |  |  |
| 1566 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,7426 |  |  |  |  |  |
| 1567 | Строительство |  |  |  |  | 152,4616 | 142,9055 | 2,0795 |  |  |  |
| 1568 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 84,6108 |  |
| 1569 | ДОУ на 280 мест (на месте существующих ДОУ общей мощностью 150 мест) по адресу: ул. Спортивная, д. 3а и 5а, пос. Щербинка | 5 | 008 001 001 | 564,6446 | 2014-2020 | 422,5063 |  |  |  |  |  |
| 1570 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 42,8166 |  |  |  |  |  |
| 1571 | Строительство |  |  |  |  | 379,6897 |  |  |  |  |  |
| 1572 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 3,0000 |  | 139,1383 |
| (п. 1572 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 6 | 008 001 001 | 548,5159 | 2015-2022 | 24,4146 |  |  |  |  |  |
| 1574 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,1811 | 11,2800 |  |  |  |  |
| 1575 | Строительство |  |  |  |  | 9,2335 | 45,7851 | 300,0000 |  |  |  |
| 1576 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 167,0362 |  |  |
| 1577 | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 7 | 008 001 001 | 561,9997 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1578 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 35,0000 |  |  |  |
| (п. 1578 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 108,0000 |  |  |
| 1580 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 418,9997 |  |
| (п. 1580 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1581 | Строительство (реконструкция, дострой) детского сада на 120 мест, расположенного по адресу: Щербинка, ул. Индустриальная, д. 15 | 8 | 008 001 001 | 146,4000 | 2013-2021 | 146,4000 |  |  |  |  |  |
| 1582 | ДОУ на 350 мест, г. Московский, мкр. Град Московский | 9 | 008 001 001 | 1139,8025 | 2019-2022 | 149,6471 |  |  |  |  |  |
| 1583 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 29,6059 |  | 2,9986 |  |  |  |
| 1584 | Строительство |  |  |  |  | 120,0412 | 348,9010 | 638,2558 |  |  |  |
| 1585 | ДОУ на 350 мест в районе ул. Фитаревская, влд. 9а, пос. Сосенское, п. Коммунарка, на месте сноса здания МОУ МУК п. Коммунарка | 10 | 008 001 001 | 793,8281 | 2019-2022 | 65,1321 |  |  |  |  |  |
| 1586 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,9809 |  |  |  |  |  |
| 1587 | Строительство |  |  |  |  | 36,1512 | 292,1974 | 300,0000 |  |  |  |
| 1588 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 136,4986 |  |  |
| 1589 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, п. Мосрентген, кв-л N 23, влд. 1 | 11 | 008 001 001 | 612,5177 | 2019-2022 | 47,0388 |  |  |  |  |  |
| 1590 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,0370 | 16,8517 |  |  |  |  |
| 1591 | Строительство |  |  |  |  | 36,0018 | 141,3158 | 407,3114 |  |  |  |
| 1592 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, кв-л N 24, влд. 3 | 12 | 008 001 001 | 30,3880 | 2020-2021 | 6,1312 |  |  |  |  |  |
| 1593 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6,1312 | 24,2568 |  |  |  |  |
| 1594 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 13 | 008 001 001 | 603,9172 | 2020-2023 | 4,4925 |  |  |  |  |  |
| 1595 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,4925 |  | 19,0420 |  |  |  |
| 1596 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 20,0000 | 250,0000 |  |  |
| 1597 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 310,3827 |  |
| 1598 | ДОУ на 350 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 14 | 008 001 001 | 28,0742 | 2020-2022 | 5,2525 |  |  |  |  |  |
| (п. 1598 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,2525 |  | 22,8217 |  |  |  |
| (п. 1599 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 15 | 008 001 001 | 664,4678 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 25,0000 | 144,1350 | 174,5682 |  |
| (п. 1601 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 320,7646 |
| (п. 1601(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601(2) | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9 | 16 | 008 001 001 | 453,5375 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1601(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601(3) | Строительство |  |  |  |  |  |  | 4,0000 | 176,2996 | 273,2379 |  |
| (п. 1601(3) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1602 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ на 200 мест, г.о. Троицк; ДОУ на 250 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; ДОУ на 350 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; ДОУ на 350 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка; здание дошкольной организации максимальной вместимости с бассейном в пос. Московский, вблизи д. Лапшинка; ДОУ на 125 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 16 |  |  |  |  |  | 197,4375 | 360,4760 | 837,5223 |  |
| 1603 | ##### Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5573,6245 | 4590,9134 | 4787,5397 | 4978,5687 | 1561,5486 |
| 1604 | ###### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1605 | Реконструкция школы N 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д. Яковлевское, пос. Новофедоровское | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 1370,3293 | 2013-2021 | 1020,5164 |  |  |  |  |  |
| 1606 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 58,3179 |  |  |  |  |  |
| 1607 | Строительство |  |  |  |  | 962,1985 | 34,3502 |  |  |  |  |
| 1608 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 135,0000 | 180,4627 |  |  |
| 1609 | Реконструкция существующего здания школы N 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра | 2 | 008 001 002 008 001 003 | 1256,4990 | 2014-2022 | 890,8132 |  |  |  |  |  |
| 1610 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,2320 |  |  |  |  |  |
| 1611 | Строительство |  |  |  |  | 826,5812 | 113,2389 | 100,0000 |  |  |  |
| 1612 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 152,4469 |  |  |
| 1613 | БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391" с подъездной дорогой, пос. Киевский, п. Киевский. (Этап 1. БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391". Этап 2. Подъездная дорога) | 3 | 008 001 002 | 863,6800 | 2018-2021 | 495,8696 |  |  |  |  |  |
| 1614 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 53,4142 |  | 0,6600 |  |  |  |
| 1615 | Строительство |  |  |  |  | 442,4554 | 227,9603 |  |  |  |  |
| 1616 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 139,1901 |  |  |  |
| 1617 | Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково | 4 | 008 001 003 | 1557,0087 | 2017-2022 | 198,5746 |  |  |  |  |  |
| 1618 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,9333 | 30,6852 |  |  |  |  |
| 1619 | Строительство |  |  |  |  | 189,6413 | 413,5152 | 580,0000 |  |  |  |
| 1620 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 334,2337 |  |  |
| 1621 | ГБОУ "Школа N 2073", г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (1-й этап. Строительство нового учебного корпуса на 300 мест; 2-й этап. Реконструкция существующего здания школы) | 5 | 008 001 002 008 001 003 | 1743,7542 | 2018-2022 | 367,0251 |  |  |  |  |  |
| 1622 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,5471 | 5,5861 | 22,3524 |  |  |  |
| 1623 | Строительство |  |  |  |  | 339,4780 | 37,5542 | 600,0000 |  |  |  |
| 1624 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 581,2364 | 130,0000 |  |
| 1625 | Общеобразовательная школа на 2100 мест с бассейном в г.о. Троицк в г. Москве | 6 | 008 001 003 | 4274,6996 | 2018-2023 | 1309,5445 |  |  |  |  |  |
| 1626 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,1600 | 36,0000 |  |  |  |  |
| 1627 | Строительство |  |  |  |  | 1281,3845 | 628,4662 | 453,8357 | 1539,2873 |  |  |
| 1628 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 307,5659 |
| 1629 | ###### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1630 | Школа, с.п. Сосенское, на 1100 мест по адресу: п. Коммунарка, пос. Сосенское | 7 | 008 001 003 | 1823,0499 | 2014-2021 | 1348,2653 |  |  |  |  |  |
| 1631 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,8056 |  |  |  |  |  |
| 1632 | Строительство |  |  |  |  | 1296,4597 | 402,3306 |  |  |  |  |
| 1633 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 72,4540 |  |  |  |
| 1634 | Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4, пос. Внуковское | 8 | 008 001 002 008 001 003 | 1638,0000 | 2014-2021 | 915,8923 |  |  |  |  |  |
| 1635 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 43,4823 |  |  |  |  |  |
| 1636 | Строительство |  |  |  |  | 872,4100 | 337,5230 |  |  |  |  |
| 1637 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 250,0000 | 134,5847 |  |  |
| 1638 | Строительство учебного корпуса к ГБОУ СОШ N 2065 на 1000 мест по адресу: пос. Московский, г. Московский, мкр. "Град Московский" | 9 | 008 001 003 | 1815,1052 | 2014-2021 | 660,1935 |  |  |  |  |  |
| 1639 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,0105 |  |  |  |  |  |
| 1640 | Строительство |  |  |  |  | 599,1830 | 532,0490 |  |  |  |  |
| 1641 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 48,0000 |  | 574,8627 |  |
| 1642 | Реконструкция здания школы N 2079 со строительством пристройки на 300 мест, п. Знамя Октября, пос. Рязановское | 10 | 008 001 002 008 001 003 | 2150,0000 | 2014-2021 | 468,2460 |  |  |  |  |  |
| 1643 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,5119 |  |  |  |  |  |
| 1644 | Строительство |  |  |  |  | 406,7341 | 1100,5469 |  |  |  |  |
| 1645 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 410,0000 | 171,2071 |  |  |
| 1646 | Здание блока начальных классов на 300 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1392 им. Д.В. Рябинкина", пос. Филимонковское, п. Марьино | 11 | 008 001 002 | 812,3550 | 2015-2023 | 111,1638 |  |  |  |  |  |
| 1647 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,8107 |  |  |  |  |  |
| 1648 | Строительство |  |  |  |  | 76,3531 | 263,8401 | 200,0000 | 237,3511 |  |  |
| 1649 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы N 2117 на 440 мест, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1 | 12 | 008 001 003 | 914,2868 | 2017-2021 | 643,0968 |  |  |  |  |  |
| 1650 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 37,1756 | 0,9419 |  |  |  |  |
| 1651 | Строительство |  |  |  |  | 605,9212 | 226,6816 |  |  |  |  |
| 1652 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 43,5665 |  |  |  |
| 1653 | Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ Школа N 2070, пос. Воскресенское | 13 | 008 001 003 | 811,0209 | 2015-2022 | 269,4509 |  |  |  |  |  |
| 1654 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 35,0582 |  |  |  |  |  |
| 1655 | Строительство |  |  |  |  | 234,3927 | 35,9065 | 300,0000 |  |  |  |
| 1656 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 205,6635 |  |  |
| 1657 | Учебный корпус на 725 мест в пос. Рязановское, п. Ерино | 14 | 008 001 003 | 1358,5426 | 2018-2023 | 10,0145 |  |  |  |  |  |
| 1658 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 43,8400 |  |  |  |
| 1659 | Строительство |  |  |  |  | 10,0145 |  |  | 30,0000 |  |  |
| 1660 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 1274,6881 |  |
| 1661 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (1 этап. Строительство учебного корпуса на 700 мест, 2 этап. Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) | 15 | 008 001 003 | 2166,8431 | 2019-2024 | 44,8324 |  |  |  |  |  |
| 1662 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 44,8324 |  |  |  |  |  |
| 1663 | Строительство |  |  |  |  |  | 587,3535 | 418,0000 | 250,0000 | 866,6572 |  |
| 1664 | Школа на 1100 мест, пос. Мосрентген | 16 | 008 001 003 | 2255,6187 | 2019-2022 | 92,5776 |  |  |  |  |  |
| 1665 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,2632 | 40,7847 |  |  |  |  |
| 1666 | Строительство |  |  |  |  | 82,3144 | 518,3104 | 700,0000 |  |  |  |
| 1667 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 903,9460 |  |  |
| 1668 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 17 | 008 001 003 | 1990,0178 | 2020-2023 | 10,3178 |  |  |  |  |  |
| 1669 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3178 |  | 49,0147 |  |  |  |
| 1670 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 25,0000 | 67,1203 |  |  |
| 1671 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 584,5823 | 1253,9827 |
| 1672 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательных организаций, в том числе: Учебный корпус на 1100 мест, включая дошкольное отделение на 300 мест, г. Московский, пос. Московский, 1-й мкр.; СОШ на 450 мест, г.о. Троицк; Школа на 825 мест, пос. Первомайское, д. Пучково; Школа на 550 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; Школа на 550 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; Школа на 550 мест, г.о. Щербинка; Учебный корпус на 550 мест (включая дошкольное отделение на 250 мест), г.о. Щербинка; Учебный корпус на 350 мест на территории существующего здания ГБОУ Школа N 2073, пос. Вороновское, п. ЛМС, мкр. Центральный; здания начальной школы на 200 учащихся и ДОУ на 125 мест, входящих в состав воспитательно-образовательного комплекса, г.о. Щербинка, ул. Овражная, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 18 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 1547,7784 |  |
| 1673 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 183,4236 | 92,0000 |  |  |  |
| 1674 | ##### Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 183,4236 | 92,0000 |  |  |  |
| 1675 | Реконструкция с приспособлением и пристройкой здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Гимназия N 1529 им. А.С. Грибоедова", структурного подразделения N 4 им. Н.В. Гоголя, расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 20, и реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Гимназия им. И. и А. Медведниковых, 1903 г., архитектор Кузнецов И.С. Здесь в 1941 г. была сформирована 21-я дивизия народного ополчения", расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 18 | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 1903,0518 | 2016-2021 | 1719,6282 |  |  |  |  |  |
| 1676 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 69,9804 | 1,8021 |  |  |  |  |
| 1677 | Строительство |  |  |  |  | 1649,6478 | 89,6215 |  |  |  |  |
| 1678 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 92,0000 |  |  |  |
| 1679 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территорий | 2 |  |  |  |  | 92,0000 |  |  |  |  |
| 1680 | ## "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" | 04 0 00 00000 |  |  |  |  | 1110,5771 | 996,2000 | 1054,0000 | 1600,3760 | 21,2000 |
| 1681 | ### Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы | 04 Д 00 00000 |  |  |  |  | 1110,5771 | 996,2000 | 1054,0000 | 1600,3760 | 21,2000 |
| 1682 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 198,9771 | 996,2000 | 1054,0000 | 1600,3760 | 21,2000 |
| 1683 | #### Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 198,9771 | 996,2000 | 1054,0000 | 1600,3760 | 21,2000 |
| 1684 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 910,0000 | 1540,0000 | 153,8002 |  |  |
| 1685 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1686 | Центр социального обслуживания населения, р-н Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, влд. 20, к. 4 | 1 | 007 003 002 | 633,1013 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1687 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 72,7488 |  | 42,8000 | 0,7429 | 29,2059 |  |  |  |
| 1688 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 535,0509 |  | 5,0459 | 170,7771 | 359,2279 |  |  |  |
| 1689 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 23,1979 |  |  |  |  | 23,1979 |  |  |
| 1690 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 2,1037 |  |  |  |  | 2,1037 |  |  |
| 1691 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1692 | Мансарда над одной из секций и двухэтажная пристройка к зданию Государственного учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Отрадное" с проведением противоаварийных работ по мансарде, ул. Декабристов, д. 22а | 2 | 007 001 005 | 186,2522 | 2007-2015 | 169,9105 |  |  |  |  |  |
| 1693 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2022 | 12,7239 |  | 3,6178 |  |  |  |
| 1694 | Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания р-на Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (1 очередь) | 3 | 007 005 001 007 003 002 | 427,6387 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1695 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 168,7282 |  | 168,7282 |  |  |  |  |  |
| 1696 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 225,1085 |  | 225,1085 |  |  |  |  |  |
| 1697 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,1165 | 2021-2022 |  | 20,3165 | 4,8000 |  |  |  |
| 1698 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 8,6855 | 2021-2022 |  | 3,2040 | 5,4815 |  |  |  |
| 1699 | ФОК с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж по подготовке социальных работников", р-н Бутырский, ул. Б. Новодмитровская, д. 63 | 4 | 006 006 001 | 741,3045 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 76,9948 |  | 27,5000 | 18,0000 | 31,4948 |  |  |  |
| 1701 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 631,6255 |  | 214,2025 | 134,9053 | 282,5177 |  |  |  |
| 1702 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 29,2196 | 2023 |  |  |  | 29,2196 |  |  |
| 1703 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4646 | 2023 |  |  |  | 3,4646 |  |  |
| 1704 | ФОК на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых", р-н Алексеевский, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | 5 | 007 002 012 | 757,3276 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1705 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 80,7629 |  | 48,1001 | 8,0000 | 24,6628 |  |  |  |
| 1706 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 632,0000 |  | 28,0250 | 187,9750 | 416,0000 |  |  |  |
| 1707 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 42,2783 | 2023 |  |  |  | 42,2783 |  |  |
| 1708 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 2,2864 | 2023 |  |  |  | 2,2864 |  |  |
| 1709 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 4 | 6 | 007 001 011 | 214,0000 | 2023-2025 |  |  |  | 50,0000 | 142,8000 | 21,2000 |
| 1711 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Некрасовка" по адресу: 1-я Вольская ул., д. 9, к. 1 | 7 | 007 003 002 | 436,7814 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1713 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 153,3453 |  | 153,3453 |  |  |  |  |  |
| 1714 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 252,5502 |  | 252,5502 |  |  |  |  |  |
| 1715 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,6773 | 2021-2022 |  | 10,6773 | 15,0000 |  |  |  |
| 1716 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 5,2086 | 2021-2022 |  | 2,7962 | 2,4124 |  |  |  |
| 1717 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Пансионат для ветеранов труда N 17, ул. Ставропольская, д. 27а (в части размещения в здании лифтовой группы) | 8 | 007 001 001 | 64,0679 | 2020-2022 | 1,8868 | 2,8671 | 59,3140 |  |  |  |
| 1718 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719 | Спальный корпус на 150 мест на территории геронтопсихиатрического центра милосердия, Шипиловский пр-д, д. 31 | 9 | 007 001 008 | 774,0480 | 2007-2016 | 740,0306 |  |  |  |  |  |
| 1720 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2022 | 15,7216 |  | 18,2958 |  |  |  |
| 1721 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1722 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Котловка" по адресу: ул. Нагорная, влд. 13 | 10 | 007 003 002 | 319,0099 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1723 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 145,2907 |  | 145,2907 |  |  |  |  |  |
| 1724 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 169,2653 |  | 169,2653 |  |  |  |  |  |
| 1725 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4544 | 2022 |  |  | 3,4544 |  |  |  |
| 1726 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9995 | 2021 |  | 0,9995 |  |  |  |  |
| 1727 | Центр социального обслуживания и отдел ЗАГС, Щербинка, мкр. 2, к. 7-7А (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3), на месте сноса объекта незавершенного строительства | 11 | 007 003 002 001 004 004 | 1112,0444 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1728 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 160,0000 |  | 118,0000 | 10,2574 | 31,7426 |  |  |  |
| 1729 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 890,0000 |  | 45,6512 | 385,3488 | 459,0000 |  |  |  |
| 1730 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 59,1044 | 2023 |  |  |  | 59,1044 |  |  |
| 1731 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 2,9400 | 2023 |  |  |  | 2,9400 |  |  |
| 1732 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1733 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", ул. Новозаводская, д. 19а, стр. 2 (в части размещения в здании лифтовой группы) | 12 | 007 001 011 | 64,1011 | 2020-2022 | 1,4128 | 4,5100 | 58,1783 |  |  |  |
| 1734 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1735 | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, р-н Митино, ул. Дубравная, влд. 50/1 | 13 | 001 004 004 | 642,0000 | 2021-2024 |  | 0,3000 | 38,2200 | 239,9321 | 363,5479 |  |
| 1736 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1737 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г. Троицк (проектирование и тех. присоединение) | 14 | 007 001 005 | 333,7115 | 2020-2022 | 22,0783 | 147,3000 | 164,3332 |  |  |  |
| 1738 | Укрупненные мероприятия по развитию объектов социального обслуживания | 15 |  |  |  |  |  | 529,2409 | 753,2732 | 1094,0281 |  |
| 1739 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |
| 1740 | #### Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |
| 1741 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1742 | Центр социального обслуживания населения, район Матушкино, ул. Березовая аллея, д. 15, стр. 1 | 1 | 007 003 002 | 962,6000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1743 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0000 |  |  |  |  |  |
| 1744 | Строительство |  |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |
| 1745 | ## "ЖИЛИЩЕ" | 05 0 00 00000 |  |  |  |  | 42047,8716 | 20237,8085 | 19163,6979 | 20425,1124 | 655,2937 |
| (п. 1745 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1746 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 13545,0475 | 26607,8191 | 21283,5848 | 4739,9768 | 4790,9353 |
| (п. 1746 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1747 | ### Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки | 05 А 00 00000 |  |  |  |  | 42047,8716 | 19681,8085 | 19163,6979 | 20425,1124 | 655,2937 |
| (п. 1747 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1748 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 19970,3416 | 13967,7085 | 19163,6979 | 20425,1124 | 655,2937 |
| (п. 1748 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749 | #### Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А F1 01001 0501 |  |  |  |  | 19970,3416 |  |  |  |  |
| 1750 | Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А F1 F0001 0501 |  |  |  |  |  | 13967,7085 | 19163,6979 | 20425,1124 | 655,2937 |
| (п. 1750 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1751 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 13545,0475 | 26607,8191 | 21283,5848 | 4739,9768 | 4790,9353 |
| (п. 1751 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1752 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1753 | Жилой дом, р-н Замоскворечье, Садовническая ул., влд. 80/2 (со сносом административного здания по адресу: ул. Садовническая, влд. 80/2, стр. 4) | 1 | 010 001 001 | 1403,6704 | 2012-2017 | 1379,9456 |  |  |  |  |  |
| 1754 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 959,3684 | 2012-2017 | 959,3684 |  |  |  |  |  |
| 1755 | Средства софинансирования |  |  | 339,3409 | 2015-2016 | 339,3409 |  |  |  |  |  |
| 1756 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 104,9611 | 2018-2022 | 81,2363 |  | 23,7248 |  |  |  |
| 1757 | Жилой дом, р-н Пресненский, кв-л 626, Б. Тишинский пер., влд. 43/20, стр. 3 | 2 | 010 001 001 | 544,1988 | 2013-2016 | 542,3573 |  |  |  |  |  |
| 1758 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 297,3414 | 2013-2016 | 297,3414 |  |  |  |  |  |
| 1759 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,3375 | 2017-2021 | 5,4960 | 1,8415 |  |  |  |  |
| 1760 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 239,5199 | 2015-2016 | 239,5199 |  |  |  |  |  |
| 1761 | Жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-пристроенным ДОУ на 120 мест, Шмитовский пр-д, влд. 39, Мукомольный пр-д, влд. 6 | 3 | 010 001 001 | 9002,9574 | 2015-2019 | 8913,3963 |  |  |  |  |  |
| 1762 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 89,5611 |  |  |  |
| 1763 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Мельникова, д. 2 | 4 | 010 001 001 | 2588,0789 | 2015-2022 | 1096,6689 | 591,6101 | 796,2310 |  |  |  |
| 1764 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 103,5689 |  |  |
| 1765 | Жилой дом, ул. Бакунинская, влд. 60/2, со сносом здания по адресу: ул. Бакунинская, влд. 60, стр. 4 | 5 | 010 001 001 | 1600,0000 | 2016-2022 | 358,5821 | 202,0000 | 932,4226 |  |  |  |
| 1766 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 106,9953 |  |  |
| 1767 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 (со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2) | 6 | 010 001 001 | 2422,6517 | 2016-2023 | 89,2615 | 562,0000 | 494,7385 | 1038,0000 |  |  |
| 1768 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 238,6517 |  |
| 1769 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, Русаковская ул., д. 6 (со сносом здания отселенного дома, ул. Русаковская, д. 6, стр. 2) | 7 | 010 001 001 | 1400,0000 | 2016-2022 | 526,6944 | 165,9000 | 664,4112 |  |  |  |
| 1770 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 42,9944 |  |  |
| 1771 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1772 | Инженерная подготовка территории кв-ла 804 "Камушки" Пресненского р-на (со сносом объектов капитального строительства) | 8 |  | 380,0000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 358,2092 | 21,7908 |
| 1773 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1774 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 1 | 9 | 010 001 001 | 813,8692 | 2012-2015 | 799,6232 |  |  |  |  |  |
| 1775 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 3,0000 | 11,2460 |  |  |  |
| 1776 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 2 | 10 | 010 001 001 | 736,1305 | 2011-2016 | 725,3478 |  |  |  |  |  |
| 1777 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2022 |  |  | 10,7827 |  |  |  |
| 1778 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 7 | 11 | 010 001 001 | 2037,8139 | 2012-2019 | 1987,4443 |  |  |  |  |  |
| 1779 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 50,3696 |  |  |  |
| 1780 | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, Тимирязевская ул., влд. 8 | 12 | 010 001 001 | 515,5261 | 2013-2020 | 449,7112 |  |  |  |  |  |
| 1781 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 21,9732 | 43,8417 |  |  |
| 1782 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Аэропорт, Самеда Вургуна ул., д. 7 | 13 | 010 001 001 | 367,7118 | 2015-2017 | 361,4873 |  |  |  |  |  |
| 1783 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,3883 | 2015-2017 | 344,3883 |  |  |  |  |  |
| 1784 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 13,9357 | 2016 | 13,9357 |  |  |  |  |  |
| 1785 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,3878 | 2018-2022 | 3,1633 |  | 6,2245 |  |  |  |
| 1786 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Коптево, Соболевский пр-д, д. 20б | 14 | 010 001 001 | 1139,1000 | 2015-2021 | 386,1664 |  |  |  |  |  |
| (п. 1786 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1787 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 746,2952 | 2015-2021 | 381,4281 | 364,8671 |  |  |  |  |
| (п. 1787 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1788 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 4,7383 | 2016 | 4,7383 |  |  |  |  |  |
| (п. 1788 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1789 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 388,0665 | 2022-2023 |  |  | 380,0000 | 8,0665 |  |  |
| (п. 1789 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1790 | Жилой дом, Дмитровский р-н, Долгопрудная ул., д. 7 | 15 | 010 001 001 | 603,0169 | 2015-2020 | 554,0547 |  |  |  |  |  |
| 1791 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 48,9622 |  |  |  |
| 1792 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 1 | 16 | 010 001 001 | 972,8745 | 2016-2021 | 888,1373 | 30,9621 |  |  |  |  |
| 1793 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 53,7751 |  |  |  |
| 1794 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 2 | 17 | 010 001 001 | 842,7590 | 2016-2021 | 779,7132 | 11,9586 |  |  |  |  |
| 1795 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 51,0872 |  |  |  |
| 1796 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 5 | 18 | 010 001 001 | 1162,0163 | 2016-2022 | 644,9678 |  |  |  |  |  |
| 1797 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 135,0557 | 2016-2022 | 92,9250 | 37,0418 | 5,0889 |  |  |  |
| 1798 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 989,5671 | 2019-2022 | 552,0428 | 144,6307 | 292,8936 |  |  |  |
| 1799 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,7668 | 2023 |  |  |  | 6,7668 |  |  |
| 1800 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 30,6267 | 2023 |  |  |  | 30,6267 |  |  |
| 1801 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 6 | 19 | 010 001 001 | 1087,7017 | 2016-2022 | 619,1832 |  |  |  |  |  |
| 1802 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 99,7651 | 2016-2021 | 74,7982 | 24,9669 |  |  |  |  |
| 1803 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 942,1970 | 2019-2022 | 544,3850 | 169,7972 | 228,0148 |  |  |  |
| 1804 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,1928 | 2023 |  |  |  | 7,1928 |  |  |
| 1805 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 38,5468 | 2023 |  |  |  | 38,5468 |  |  |
| 1806 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 1 | 20 | 010 001 001 | 2143,3861 | 2016-2021 | 734,8893 | 1343,6771 |  |  |  |  |
| 1807 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 64,8197 |  |  |  |
| 1808 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 20 | 21 | 010 001 001 | 1830,7364 | 2016-2022 | 1145,2049 |  |  |  |  |  |
| 1809 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1199,7221 | 2016-2022 | 1145,2049 | 1,0000 | 53,5172 |  |  |  |
| 1810 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 589,7329 | 2021-2022 |  | 217,4270 | 372,3059 |  |  |  |
| 1811 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 41,2814 | 2023 |  |  |  | 41,2814 |  |  |
| 1812 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 24 | 22 | 010 001 001 | 1521,0828 | 2016-2022 | 416,5140 | 234,5642 | 599,7431 |  |  |  |
| 1813 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 198,0000 | 72,2615 |  |
| 1814 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 32 | 23 | 010 001 001 | 1598,6103 | 2016-2022 | 463,6093 | 206,1579 | 627,7907 |  |  |  |
| 1815 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 226,8000 | 74,2524 |  |
| 1816 | Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, р-н Ховрино, Клинская ул., влд. 2 | 24 | 010 001 001 | 30346,6800 | 2017-2022 | 9001,9802 |  |  |  |  |  |
| (п. 1816 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1817 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, инженерная подготовка и снос, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 6772,0145 | 2017-2022 | 2598,8046 | 4107,5680 | 65,6419 |  |  |  |
| (п. 1817 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 173,4389 | 2023 |  |  |  | 173,4389 |  |  |
| (п. 1818 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1819 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 16138,4503 | 2019-2022 | 6403,1756 | 2734,8428 | 7000,4319 |  |  |  |
| (п. 1819 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 7262,7763 | 2023-2025 |  |  |  | 5488,5725 | 1150,5436 | 623,6602 |
| (п. 1820 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1821 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (на месте сноса жилого дома по адресу: р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12) | 25 | 010 001 001 | 2186,4808 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1821 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1821(1) | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 214,9000 | 2022-2024 |  |  | 14,9000 | 100,0000 | 100,0000 |  |
| (п. 1821(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1821(2) | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1971,5808 | 2022-2025 |  |  | 45,0000 | 759,0276 | 1022,8705 | 144,6827 |
| (п. 1821(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2 (на месте сноса жилых домов по адресу: Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2) | 26 | 010 001 001 | 2288,0773 | 2023-2025 |  |  |  | 150,0000 | 1702,9275 | 435,1498 |
| 1823 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1824 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерная подготовка территории застройки 1 очереди строительства) | 27 |  | 202,8398 | 2011-2021 | 201,0798 | 1,7600 |  |  |  |  |
| 1825 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 7 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории к. 7, 8, 9) | 28 |  | 377,7986 | 2007-2023 | 376,2196 |  | 1,5789 | 0,0001 |  |  |
| 1826 | Инженерная подготовка территории застройки (к. 7-10) мкр. 5, р-н Бескудниковский (2 очередь) | 29 |  | 374,3327 | 2011-2023 | 362,6421 | 5,0160 | 6,2088 | 0,4658 |  |  |
| 1827 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 1, 2, 3 (1 очередь) | 30 |  | 220,4771 | 2011-2023 | 211,5037 | 0,0126 |  | 8,9608 |  |  |
| 1828 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 4, 5, 6 (3 очередь) | 31 |  | 427,6306 | 2013-2022 | 425,0275 | 1,0300 | 1,5731 |  |  |  |
| 1829 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 7, 8, 9, 10 (2 очередь) | 32 |  | 689,0446 | 2013-2024 | 666,3939 |  | 3,1097 |  | 19,5410 |  |
| 1830 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831 | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северное Медведково, мкр. 11-11а, к. 61, 62, 63 | 33 | 010 001 001 | 915,4690 | 2008-2014 | 915,4228 |  |  |  |  |  |
| 1832 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,0462 |  |  |  |  |
| 1833 | Жилой дом, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 36 | 34 | 010 001 001 | 354,1149 | 2013-2016 | 352,8749 |  |  |  |  |  |
| 1834 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 1,2400 |  |  |  |  |
| 1835 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, р-н Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, к. 27 | 35 | 010 001 001 | 455,3739 | 2012-2017 | 449,0004 |  |  |  |  |  |
| 1836 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 2,2943 |  | 4,0792 |  |  |
| 1837 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 63 | 36 | 010 001 001 | 1124,8896 | 2011-2017 | 1124,7074 |  |  |  |  |  |
| 1838 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2021 |  | 0,1822 |  |  |  |  |
| 1839 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66 | 37 | 010 001 001 | 1420,5621 | 2012-2021 | 1221,2851 |  |  |  |  |  |
| 1840 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 567,7083 | 2019-2021 | 558,4969 | 9,2114 |  |  |  |  |
| 1841 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 852,8538 | 2020-2022 | 662,7882 | 120,0656 | 70,0000 |  |  |  |
| 1842 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, со сносом жилого дома по ул. Стандартная, влд. 29 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Алтуфьевский, мкр. 1, 2, к. 71 | 38 | 010 001 001 | 704,0567 | 2011-2021 | 523,2589 |  |  |  |  |  |
| 1843 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 391,7644 | 2011-2020 | 391,7644 |  |  |  |  |  |
| 1844 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 207,9137 | 2019-2021 | 131,4945 | 76,4192 |  |  |  |  |
| 1845 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,3665 | 2022 |  |  | 1,3665 |  |  |  |
| 1846 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 103,0121 | 2022 |  |  | 103,0121 |  |  |  |
| 1847 | Жилой дом, р-н Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, к. 39 | 39 | 010 001 001 | 504,7090 | 2012-2017 | 502,9676 |  |  |  |  |  |
| 1848 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2021 |  | 1,7414 |  |  |  |  |
| 1849 | Жилой дом, р-н Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, к. 38 | 40 | 010 001 001 | 775,4040 | 2013-2017 | 773,4443 |  |  |  |  |  |
| 1850 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2021 |  | 1,9597 |  |  |  |  |
| 1851 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, Заревый пр-д, влд. 15-17 | 41 | 010 001 001 | 375,4606 | 2014-2017 | 375,2108 |  |  |  |  |  |
| 1852 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,1865 | 2014-2017 | 344,1865 |  |  |  |  |  |
| 1853 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 24,8555 | 2015-2016 | 24,8555 |  |  |  |  |  |
| 1854 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4186 | 2018-2024 | 6,1688 |  |  |  | 0,2498 |  |
| 1855 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 1А | 42 | 010 001 001 | 1231,4045 | 2016-2019 | 1209,1922 |  |  |  |  |  |
| 1856 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 22,2123 |  |  |  |
| 1857 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 2А | 43 | 010 001 001 | 1389,0963 | 2016-2019 | 1368,9809 |  |  |  |  |  |
| 1858 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 20,1154 |  |  |  |
| 1859 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 3А | 44 | 010 001 001 | 1712,3872 | 2016-2019 | 1682,0374 |  |  |  |  |  |
| 1860 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 30,3498 |  |  |  |
| 1861 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 4А | 45 | 010 001 001 | 1044,1791 | 2016-2019 | 1025,3146 |  |  |  |  |  |
| 1862 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 0,0077 | 18,8568 |  |  |  |
| 1863 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 5А | 46 | 010 001 001 | 2048,7612 | 2016-2019 | 2008,5421 |  |  |  |  |  |
| 1864 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 0,2630 | 39,9561 |  |  |  |
| 1865 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 6А | 47 | 010 001 001 | 841,7921 | 2016-2019 | 826,8089 |  |  |  |  |  |
| 1866 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 14,9832 |  |  |  |
| 1867 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 7А | 48 | 010 001 001 | 1600,1354 | 2016-2019 | 1573,0143 |  |  |  |  |  |
| 1868 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 27,1211 |  |  |  |
| 1869 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 8А | 49 | 010 001 001 | 1073,9760 | 2016-2019 | 1055,5486 |  |  |  |  |  |
| 1870 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 18,4274 |  |  |  |
| 1871 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 9А | 50 | 010 001 001 | 1762,5719 | 2016-2019 | 1731,4604 |  |  |  |  |  |
| 1872 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 31,1115 |  |  |  |
| 1873 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, Заревый пр-д, влд. 9-11 | 51 | 010 001 001 | 423,8762 | 2015-2017 | 419,6375 |  |  |  |  |  |
| 1874 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,0297 | 2015-2017 | 371,0297 |  |  |  |  |  |
| 1875 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8584 | 2016 | 8,8584 |  |  |  |  |  |
| 1876 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 43,9881 | 2018-2021 | 39,7494 | 4,2387 |  |  |  |  |
| 1877 | Жилой дом, р-н Бабушкинский, ул. Коминтерна, влд. 12 | 52 | 010 001 001 | 570,3095 | 2015-2019 | 521,4377 |  |  |  |  |  |
| 1878 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 519,2533 | 2015-2019 | 519,2533 |  |  |  |  |  |
| 1879 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1,2266 | 2016 | 1,2266 |  |  |  |  |  |
| 1880 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 49,8296 | 2020-2023 | 0,9578 | 14,1570 | 31,0000 | 3,7148 |  |  |
| 1881 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, пр-д Шокальского, д. 33 | 53 | 010 001 001 | 666,9287 | 2015-2019 | 660,0109 |  |  |  |  |  |
| 1882 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 6,9178 |  |  |  |
| 1883 | Жилой дом, р-н Останкинский, Останкинская внутренняя территория города, мкр. 15, 16, к. 93 (оплата выполненных работ) | 54 | 010 001 001 | 104,7301 | 2016-2021 | 101,9471 | 2,7830 |  |  |  |  |
| 1884 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, ул. Изумрудная, влд. 26А | 55 | 010 001 001 | 597,2946 | 2016-2019 | 584,2196 |  |  |  |  |  |
| 1885 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 3,0000 | 10,0750 |  |  |  |
| 1886 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 5, к. 1 | 56 | 010 001 001 | 748,6690 | 2016-2021 | 525,3348 | 161,9192 |  |  |  |  |
| 1887 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 56,4150 | 5,0000 |  |  |
| 1888 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 13, к. 1 | 57 | 010 001 001 | 808,0565 | 2016-2021 | 541,3168 | 142,7000 |  |  |  |  |
| 1889 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 112,0397 | 12,0000 |  |  |
| 1890 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, мкр. 3, к. 53 | 58 | 010 001 001 | 636,4418 | 2016-2021 | 287,8358 | 271,5000 |  |  |  |  |
| 1891 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 77,1060 |  |  |  |
| 1892 | Жилые дома (с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная линия, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9) с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: 9-я Северная линия, влд. 3 | 59 | 010 001 001 | 6801,7655 | 2019-2024 | 1,9840 |  |  |  |  |  |
| 1893 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на инженерную подготовку, перекладку инженерных коммуникаций и снос) |  |  | 3209,0788 | 2019-2024 | 1,9840 | 196,4182 | 366,7486 | 1482,3531 | 1161,5749 |  |
| (п. 1893 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1894 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3592,6867 | 2025 |  |  |  |  |  | 3592,6867 |
| (п. 1895 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1896 | Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, влд. 6 (инструментальное обследование, разработка проектной и рабочей документации) | 60 | 010 001 001 | 140,0000 | 2021-2024 |  | 1,4900 | 10,0000 |  | 128,5100 |  |
| 1897 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1898 | Снос жилого дома и перекладка инженерных коммуникаций, Шокальского пр-д, д. 27, к. 2 | 61 |  | 22,8215 | 2014-2021 | 22,8195 | 0,0020 |  |  |  |  |
| 1899 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, пр-д Русанова, д. 13, к. 1, д. 21, к. 1 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства гаража) | 62 |  | 48,1677 | 2015-2021 | 47,9960 | 0,1717 |  |  |  |  |
| 1900 | Снос жилого дома и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 2, к. 1 (1 очередь строительства, подготовка территории для строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 36) | 63 |  | 40,6796 | 2013-2021 | 40,1506 | 0,5290 |  |  |  |  |
| 1901 | Снос жилого дома и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Молодцова, д. 8, корп. 2 | 64 |  | 39,1579 | 2014-2021 | 35,4440 | 3,7139 |  |  |  |  |
| 1902 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 32 и ул. Молодцова, д. 33, к. 3 (1 этап строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 18) | 65 |  | 334,9897 | 2013-2024 | 302,2398 |  | 0,6855 |  | 32,0644 |  |
| 1903 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 2, к. 2, пр-д Дежнева, д. 30, к. 1, к. 2 (1 очередь строительства, подготовка территории для строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 37) | 66 |  | 87,4039 | 2013-2021 | 86,1858 | 1,2181 |  |  |  |  |
| 1904 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: пр-д Дежнева, д. 26, к. 1, к. 2 и к. 3 (1 очередь строительства, подготовка территории для строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 38) | 67 |  | 144,5331 | 2013-2022 | 123,5409 | 1,9921 | 19,0001 |  |  |  |
| 1905 | Инженерная подготовка территории со сносом жилых домов и перекладкой инженерных коммуникаций, ул. Яблочкова, д. 18, к. 3 и к. 4, д. 20, к. 2 (для строительства жилого дома, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66) | 68 |  | 112,9681 | 2013-2023 | 100,6932 | 0,2468 | 5,8856 | 6,1425 |  |  |
| 1906 | Снос жилого дома и перекладка инженерных коммуникаций, Добролюбова ул., д. 17 (этап строительства жилого дома, р-н Бутырский, 79-79-А, 80, Добролюбова ул., влд. 17) | 69 |  | 12,6217 | 2015-2021 | 12,6043 | 0,0174 |  |  |  |  |
| 1907 | Снос жилого дома и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Милашенкова, д. 7, к. 3 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства дошкольного образовательного учреждения, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 74) | 70 |  | 31,3206 | 2016-2021 | 25,4972 | 5,8234 |  |  |  |  |
| 1908 | Инженерное обеспечение с инженерной подготовкой, дорогами и благоустройством для строительства жилых домов, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь) | 71 |  | 1997,1731 | 2015-2023 | 1891,5882 |  | 64,3000 | 41,2849 |  |  |
| 1909 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Яблочкова, д. 22, к. 1, к. 2, к. 3 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства школы, р-н Бутырский, мкр. 78) | 72 |  | 108,3490 | 2016-2021 | 108,3362 | 0,0128 |  |  |  |  |
| 1910 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Анненская, д. 6, ул. Шереметьевская, д. 31, к. 1, к. 2 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства жилого дома, р-н Марьина Роща, мкр. 13-17) | 73 |  | 308,5613 | 2016-2021 | 295,4413 | 13,1200 |  |  |  |  |
| 1910(1) | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Годовикова, д. 10, к. 1, к. 2 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства детско-взрослой поликлиники, Останкинский р-н, мкр. 3) | 73(1) |  | 74,4134 | 2015-2022 | 74,3928 |  | 0,0206 |  |  |  |
| (п. 1910(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1912 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством территории, р-н Северное Измайлово, кв-л 49, 50, к. 1 | 74 | 010 001 001 | 691,4097 | 2009-2015 | 691,1395 |  |  |  |  |  |
| 1913 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2021 |  | 0,2702 |  |  |  |  |
| 1914 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством территории, р-н Северное Измайлово, кв-л 49, 50, к. 2 | 75 | 010 001 001 | 804,7939 | 2009-2016 | 796,5763 |  |  |  |  |  |
| 1915 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 |  | 8,2176 |  |  |  |  |
| 1916 | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северное Измайлово, кв-л 49, 50, к. 4 | 76 | 010 001 001 | 1361,9577 | 2010-2014 | 1360,9495 |  |  |  |  |  |
| 1917 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2021 |  | 1,0082 |  |  |  |  |
| 1918 | Жилой дом, р-н Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское ш., между д. 90 и д. 92, к. 2) | 77 | 010 001 001 | 1109,6847 | 2015-2018 | 1090,3115 |  |  |  |  |  |
| 1919 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 19,3732 |  |  |  |
| 1920 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, Щелковское ш., д. 71, к. 1 и д. 73 | 78 | 010 001 001 | 912,1113 | 2016-2021 | 643,7553 |  |  |  |  |  |
| 1921 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 100,8165 | 2016-2017 | 92,8165 | 8,0000 |  |  |  |  |
| 1922 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 726,2321 | 2019-2021 | 550,9388 | 175,2933 |  |  |  |  |
| 1923 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 18,8186 | 2022-2023 |  |  | 9,5000 | 9,3186 |  |  |
| 1924 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 66,2441 | 2022 |  |  | 66,2441 |  |  |  |
| 1925 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Миллионная ул., влд. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом здания, Миллионная ул., влд. 3) | 79 | 010 001 001 | 562,9389 | 2016-2020 | 533,7000 |  |  |  |  |  |
| 1926 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 19,7073 | 9,5316 |  |  |  |
| 1927 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 2 | 80 | 010 001 001 | 1158,5532 | 2016-2021 | 694,9086 | 387,1016 |  |  |  |  |
| 1928 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 76,5430 |  |  |  |
| 1929 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 5 | 81 | 010 001 001 | 1135,1957 | 2016-2020 | 1110,0616 |  |  |  |  |  |
| 1930 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 5,1343 | 19,9998 |  |  |  |
| 1931 | Жилые дома, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 82 | 010 001 001 | 14051,9309 | 2019-2025 | 2261,0156 |  |  |  |  |  |
| 1932 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2727,9510 | 2020-2025 | 931,7500 | 1036,2500 | 210,1567 | 200,4510 | 280,0000 | 69,3433 |
| 1933 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 11323,9799 | 2019-2025 | 1329,2656 | 3066,4869 | 3300,0000 | 2853,3217 | 345,0000 | 429,9057 |
| 1934 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством по адресу: 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9, р-н Соколиная Гора (на месте сноса дома по адресу: р-н Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9) | 83 | 010 001 001 | 1124,1420 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1935 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 168,6213 | 2021-2023 |  | 17,8800 | 49,7100 | 101,0313 |  |  |
| 1936 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 955,5207 | 2021-2024 |  | 29,2000 | 423,7200 | 403,0000 | 99,6007 |  |
| 1937 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 84 | 010 001 001 | 7404,9992 | 2022-2024 |  |  | 531,4920 | 2901,4776 | 3914,7829 |  |
| (п. 1937 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 57,2467 |
| 1939 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | Инженерная подготовка территории под строительство к. 3 с учетом инженерного обеспечения опорной застройки, р-н Гольяново, кв-л 1, 2 | 85 |  | 289,3866 | 2013-2023 | 236,5493 | 0,7379 | 32,4376 | 19,6618 |  |  |
| 1941 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 16 | 86 | 010 001 001 | 782,5088 | 2015-2018 | 770,8755 |  |  |  |  |  |
| 1943 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 11,6333 |  |  |  |
| 1944 | Жилой дом, ул. Хлобыстова, влд. 18, к. 1 | 87 | 010 001 001 | 351,2161 | 2013-2016 | 350,2125 |  |  |  |  |  |
| 1945 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 |  | 1,0036 |  |  |  |  |
| 1946 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 1 | 88 | 010 001 001 | 1100,3430 | 2015-2019 | 1097,9365 |  |  |  |  |  |
| 1947 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2021 |  | 2,4065 |  |  |  |  |
| 1948 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 2 | 89 | 010 001 001 | 509,7454 | 2015-2019 | 506,8378 |  |  |  |  |  |
| 1949 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2021 |  | 2,9076 |  |  |  |  |
| 1950 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 3 | 90 | 010 001 001 | 797,4410 | 2015-2019 | 780,3679 |  |  |  |  |  |
| 1951 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 2,2534 | 14,8197 |  |  |  |
| 1952 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 4 | 91 | 010 001 001 | 532,6057 | 2015-2019 | 495,3881 |  |  |  |  |  |
| 1953 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 29,6889 | 7,5287 |  |  |  |
| 1954 | Жилой дом, ул. Артюхиной, д. 28а | 92 | 010 001 001 | 693,7470 | 2015-2019 | 674,7242 |  |  |  |  |  |
| 1955 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 335,5537 | 2015-2018 | 335,5537 |  |  |  |  |  |
| 1956 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 339,1705 | 2019-2020 | 339,1705 |  |  |  |  |  |
| 1957 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4463 | 2021-2023 |  |  | 0,5676 | 5,8787 |  |  |
| 1958 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,5765 | 2022 |  |  | 12,5765 |  |  |  |
| 1959 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 17 | 93 | 010 001 001 | 947,4345 | 2016-2020 | 914,5076 |  |  |  |  |  |
| 1960 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 32,9269 |  |  |  |
| 1961 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 18 | 94 | 010 001 001 | 924,0650 | 2016-2020 | 895,1941 |  |  |  |  |  |
| 1962 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 28,8709 |  |  |  |
| 1963 | Жилой дом, р-н Лефортово, кв-л 3, к. 6 | 95 | 010 001 001 | 825,0000 | 2016-2021 | 310,2000 | 189,7614 |  |  |  |  |
| 1964 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 194,9509 | 130,0877 |  |  |
| 1965 | Жилой дом, ш. Фрезер, д. 7/2 | 96 | 010 001 001 | 797,4552 | 2016-2020 | 675,6295 |  |  |  |  |  |
| 1966 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 11,8257 | 93,0000 | 17,0000 |  |  |
| 1967 | Жилищное строительство в р-не Некрасовка | 97 | 010 001 001 | 19112,5816 | 2016-2022 | 16594,5197 | 1075,1777 | 1062,3775 |  |  |  |
| 1968 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 215,7737 | 164,7330 |  |
| 1969 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 4 | 98 | 010 001 001 | 985,5275 | 2016-2021 | 648,2416 | 218,4103 |  |  |  |  |
| 1970 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 118,8756 |  |  |  |
| 1971 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 16, к. 2 (р-н Кузьминки, кв-л 116, к. 2) | 99 | 010 001 001 | 1170,4099 | 2016-2020 | 1110,4099 |  |  |  |  |  |
| 1972 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 18,8695 |  | 41,1305 |  |  |
| 1973 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | Инженерное обеспечение кв-ла 9а первой очереди строительства территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, МО, внутригородское муниципальное образование Некрасовка, Люберецкие поля, кв-л 9а | 100 |  | 281,6517 | 2009-2021 | 280,4232 | 1,2285 |  |  |  |  |
| 1975 | Инженерное обеспечение кв-ла 14, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации | 101 |  | 840,5625 | 2015-2022 | 784,0993 |  |  |  |  |  |
| 1976 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 694,7217 | 2016-2022 | 650,4289 | 2,0928 | 42,2000 |  |  |  |
| 1977 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 145,8408 | 2019-2022 | 133,6704 |  | 12,1704 |  |  |  |
| 1978 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 | 102 | 010 001 001 | 585,2854 | 2015-2020 | 574,9533 |  |  |  |  |  |
| 1980 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 390,4915 | 2015-2018 | 390,4915 |  |  |  |  |  |
| 1981 | Средства софинансирования (корректировка проекта, строительство) |  |  | 184,4618 | 2019-2020 | 184,4618 |  |  |  |  |  |
| 1982 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,2647 | 2021-2023 |  | 1,9689 |  | 5,2958 |  |  |
| 1983 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0674 | 2021 |  | 3,0674 |  |  |  |  |
| 1984 | Жилой дом, р-н Москворечье-Сабурово, ул. Борисовские Пруды, д. 7, к. 2 | 103 | 010 001 001 | 1610,9020 | 2015-2019 | 1594,9756 |  |  |  |  |  |
| 1985 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2021 |  | 15,9264 |  |  |  |  |
| 1986 | Жилой дом с подземным гаражом, р-н Чертаново Южное, мкр. 26, к. 81-82 (снос зданий, ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) | 104 | 010 001 001 | 2038,6601 | 2016-2020 | 1927,8032 |  |  |  |  |  |
| 1987 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 69,5192 | 41,3377 |  |  |  |
| 1988 | Жилой дом, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, влд. 3, з/у 1 (р-н Царицыно, мкр. 4, к. 402) | 105 | 010 001 001 | 1667,6070 | 2016-2021 | 597,5000 | 542,7851 |  |  |  |  |
| 1989 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 457,3149 |  | 70,0070 |  |
| 1990 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-кт, влд. 33, к. 3 | 106 | 010 001 001 | 2303,5281 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 230,3496 | 2022-2024 |  |  | 100,2300 | 23,5300 | 106,5896 |  |
| 1992 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 2073,1785 | 2021-2024 |  | 348,0500 | 587,3300 | 607,0400 | 530,7585 |  |
| 1993 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 1 (со сносом 5-этажных домов, ул. Гримау, д. 13/23, к. 4, ул. Гримау, д. 13/23, к. 1, и с инженерной подготовкой территории) | 107 | 010 001 001 | 1373,1445 | 2014-2015 | 1367,0272 |  |  |  |  |  |
| 1995 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2025 |  | 5,9771 |  |  |  | 0,1402 |
| 1996 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 20 (со сносом 5-этажных домов, ул. Бутлерова, д. 14, к. 1, ул. Бутлерова, д. 16, ул. Бутлерова, д. 18, и с инженерной подготовкой территории) | 108 | 010 001 001 | 1178,9928 | 2013-2016 | 1178,5900 |  |  |  |  |  |
| 1997 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2021 |  | 0,4028 |  |  |  |  |
| 1998 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 10 (со сносом 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 4, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 3, и с инженерной подготовкой территории) | 109 | 010 001 001 | 1001,2431 | 2014-2018 | 983,5913 |  |  |  |  |  |
| 1999 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 17,6518 |  |  |
| 2000 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 11 (со сносом 5-этажных домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 2, и с инженерной подготовкой территории) | 110 | 010 001 001 | 1993,2208 | 2014-2018 | 1956,2749 |  |  |  |  |  |
| 2001 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 36,9459 |  |  |  |
| 2002 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 14 (со сносом 5-этажных домов, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2; ул. Профсоюзная, д. 96, к. 3, и с инженерной подготовкой территории) | 111 | 010 001 001 | 1539,1908 | 2014-2018 | 1511,4087 |  |  |  |  |  |
| 2003 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 27,7821 |  |  |  |
| 2004 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 12 (со сносом 5-этажных жилых домов, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 2, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 3, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 4, и с инженерной подготовкой территории) | 112 | 010 001 001 | 1647,7052 | 2014-2020 | 1611,1209 |  |  |  |  |  |
| 2005 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 5,7000 | 30,8843 |  |  |  |
| 2006 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 11 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 6, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 7, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 8, и с инженерной подготовкой территории) | 113 | 010 001 001 | 1855,3340 | 2014-2021 | 1401,7648 | 233,1757 |  |  |  |  |
| 2007 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 220,3935 |  |  |  |
| 2008 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 6 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 49, к. 1, Севастопольский пр-т, д. 22, и с инженерной подготовкой территории) | 114 | 010 001 001 | 883,5895 | 2015-2018 | 870,8619 |  |  |  |  |  |
| 2009 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 12,7276 |  |  |  |
| 2010 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 8 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 47, к. 1, и с инженерной подготовкой территории) | 115 | 010 001 001 | 721,5978 | 2014-2018 | 690,9355 |  |  |  |  |  |
| 2011 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  | 8,1559 | 22,5064 |  |  |  |
| 2012 | Жилой дом, р-н Зюзино, кв-л 14, к. 3 | 116 | 010 001 001 | 1458,3746 | 2015-2021 | 1095,6853 | 310,3595 |  |  |  |  |
| 2013 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 52,3298 |  |  |  |
| 2014 | Жилой дом с встроенно-пристроенным зданием ДОУ, с инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский р-н, ул. Вавилова, влд. 52 | 117 | 010 001 001 | 1646,1120 | 2015-2020 | 1549,4785 |  |  |  |  |  |
| 2015 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1540,5804 | 2015-2020 | 1540,5804 |  |  |  |  |  |
| 2016 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8981 | 2016 | 8,8981 |  |  |  |  |  |
| 2017 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 96,6335 | 2021-2022 |  | 2,9335 | 93,7000 |  |  |  |
| 2018 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, р-н Котловка, Нагорная ул., влд. 13, к. 2, 3 | 118 | 010 001 001 | 390,5068 | 2015-2018 | 383,3513 |  |  |  |  |  |
| 2019 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,8169 | 2015-2018 | 371,8169 |  |  |  |  |  |
| 2020 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 10,6322 | 2016 | 10,6322 |  |  |  |  |  |
| 2021 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0577 | 2019-2022 | 0,9022 |  | 7,1555 |  |  |  |
| 2022 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Введенского, влд. 13В (р-н Коньково, мкр. 6, к. 3) | 119 | 010 001 001 | 1700,3521 | 2016-2022 | 522,1840 | 260,3203 | 536,9957 |  |  |  |
| 2023 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 372,0000 | 8,8521 |  |
| 2024 | Жилой дом с подземной автостоянкой, Севастопольский пр-кт, влд. 60 (р-н Коньково, мкр. 6, к. 2) | 120 | 010 001 001 | 1451,7800 | 2016-2021 | 698,5000 | 419,1000 |  |  |  |  |
| 2025 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 134,4947 | 150,4053 | 49,2800 |  |
| 2026 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, напротив влд. 54, 56 | 121 | 010 001 001 | 4274,6500 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 427,4650 | 2021-2024 |  | 2,0000 | 1,0000 | 140,2963 | 284,1687 |  |
| 2028 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 3847,1850 | 2021-2024 |  | 34,0000 | 1246,9000 | 1796,2037 | 770,0813 |  |
| 2029 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, влд. 28, участок 1 | 122 | 010 001 001 | 2879,3700 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 287,9370 | 2021-2024 |  | 2,0000 | 1,2800 | 26,9100 | 257,7470 |  |
| 2031 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 2591,4330 | 2021-2024 |  | 24,0000 | 856,3200 | 1264,0900 | 447,0230 |  |
| 2032 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 26 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, проспект Вернадского, д. 58, д. 66, д. 68) | 123 | 010 001 001 | 1311,5802 | 2015-2018 | 1283,0883 |  |  |  |  |  |
| 2034 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 5,0285 |  | 23,4634 |  |  |
| 2035 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Фили-Давыдково, кв-л 65, к. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов по адресам: М. Филевская ул., д. 22, М. Филевская ул., д. 24, к. 1, 2, 3) | 124 | 010 001 001 | 3083,7948 | 2015-2018 | 3056,1987 |  |  |  |  |  |
| 2036 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 |  | 13,7431 |  | 2,0734 |  | 11,7796 |
| 2037 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 17 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 57, к. 1, Кастанаевская ул., д. 55) | 125 | 010 001 001 | 1146,1777 | 2014-2017 | 1126,3547 |  |  |  |  |  |
| 2038 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  | 1,1463 |  |  | 18,6767 |  |
| 2039 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Можайский р-н, ул. Гжатская, влд. 16 | 126 | 010 001 001 | 782,6951 | 2015-2016 | 768,7707 |  |  |  |  |  |
| 2040 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 13,9244 |  |  |  |
| 2041 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Можайский, кв-л 78-80, ул. Красных Зорь, к. 1, к. 2 | 127 | 010 001 001 | 1343,4859 | 2015-2016 | 1319,2262 |  |  |  |  |  |
| 2042 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 24,2597 |  |  |  |
| 2043 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 25 | 128 | 010 001 001 | 1241,2152 | 2013-2016 | 1238,0438 |  |  |  |  |  |
| 2044 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 3,1714 |  |  |  |  |
| 2045 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 16 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, Кастанаевская ул., д. 57, к. 2) | 129 | 010 001 001 | 371,7951 | 2014-2017 | 365,6883 |  |  |  |  |  |
| 2046 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 0,3611 | 5,7457 |  |  |  |
| 2047 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 77-1 | 130 | 010 001 001 | 712,7169 | 2012-2019 | 711,1828 |  |  |  |  |  |
| 2048 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 1,5341 |  |  |  |  |
| 2049 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 32-33, к. 54 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Ленинский пр-кт, д. 134, д. 136, д. 138) | 131 | 010 001 001 | 1854,5118 | 2013-2019 | 1788,7732 |  |  |  |  |  |
| 2050 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 32,3318 | 33,4068 |  |  |  |
| 2051 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 18 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 61, к. 1, Кастанаевская ул., д. 61, к. 2, Кастанаевская ул., д. 63, к. 1) | 132 | 010 001 001 | 2506,8795 | 2014-2021 | 2272,5751 | 168,2980 |  |  |  |  |
| 2052 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 66,0064 |  |  |  |
| 2053 | Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, р-н Филевский парк, Береговой пр-д, влд. 2, влд. 2, стр. 18, влд. 2, стр. 19, с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса N 1 ЗАО "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в р-не Филевский парк, расположенный вдоль северной границы жилой застройки" | 133 | 010 001 001 | 20978,2367 | 2014-2021 | 15316,0187 | 2912,6508 |  |  |  |  |
| 2054 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 2269,5672 | 480,0000 |  |  |
| 2055 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 35 | 134 | 010 001 001 | 1256,4723 | 2015-2021 | 785,5713 | 309,7656 |  |  |  |  |
| 2056 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 161,1354 |  |  |  |
| 2057 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Кунцево, Партизанская ул., д. 28, 30 | 135 | 010 001 001 | 1076,3132 | 2015-2017 | 1067,1552 |  |  |  |  |  |
| 2058 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  |  | 8,3399 | 0,8181 |  |  |
| 2059 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, влд. 44-48 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, ул. Кастанаевская, д. 44, д. 46, д. 48) | 136 | 010 001 001 | 3088,3813 | 2016-2020 | 2867,8742 |  |  |  |  |  |
| 2060 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 15,1532 | 205,3539 |  |  |  |
| 2061 | Жилой дом, ул. Кастанаевская, влд. 44-48, к. 2 | 137 | 010 001 001 | 942,0992 | 2017-2021 | 882,2296 |  |  |  |  |  |
| 2062 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 104,0143 | 2017-2021 | 102,3988 | 1,6155 |  |  |  |  |
| 2063 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 833,2666 | 2019-2021 | 779,8308 | 53,4358 |  |  |  |  |
| 2064 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,8183 | 2022 |  |  | 4,8183 |  |  |  |
| 2065 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 138 | 010 001 001 | 19111,0000 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2065 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2370,6138 | 2021-2023 |  | 1864,9154 | 37,0000 | 468,6984 |  |  |
| (п. 2066 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2067 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 16740,3862 | 2021-2023 |  | 3790,6016 | 8213,7347 | 4736,0499 |  |  |
| (п. 2067 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2068 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 1, к. 2, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 139 | 010 001 001 | 4860,6886 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2068 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 539,6759 | 2021-2023 |  | 184,1000 | 71,4400 | 284,1359 |  |  |
| (п. 2069 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 4091,9135 | 2021-2023 |  | 379,0900 | 1492,5800 | 2220,2435 |  |  |
| (п. 2070 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070(1) | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 229,0992 | 2024 |  |  |  |  | 229,0992 |  |
| (п. 2070(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12 | 140 | 010 001 001 | 2781,1440 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2072 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 278,0930 | 2021-2023 |  | 42,5000 | 1,0000 | 234,5930 |  |  |
| 2073 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 2503,0510 | 2021-2024 |  | 152,6400 | 1214,8300 | 1035,5810 | 100,0000 |  |
| 2074 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2075 | Инженерная подготовка территории 5 пускового комплекса (под строительство к. 12, 12а), пр-кт Вернадского, кв-л 32-33 | 141 |  | 69,8963 | 2013-2021 | 69,0821 | 0,8142 |  |  |  |  |
| 2076 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2077 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории со сносом и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Хорошево-Мневники, кв-л 76, Карамышевская набережная, влд. 60-62 | 142 | 010 001 001 | 1086,9231 | 2013-2017 | 1083,9996 |  |  |  |  |  |
| 2078 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 2,9235 |  |  |  |  |
| 2079 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории со сносом и перекладкой инженерных коммуникаций и благоустройством территории, р-н Хорошево-Мневники, кв-л 83, к. 5 (Генерала Глаголева ул., влд. 15) | 143 | 010 001 001 | 853,5426 | 2011-2016 | 853,5206 |  |  |  |  |  |
| 2080 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2081 | Жилой дом, р-н Северное Тушино, ул. Свободы, влд. 67, к. 5 | 144 | 010 001 001 | 846,2308 | 2016-2021 | 758,0000 | 45,7031 |  |  |  |  |
| 2082 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 42,5277 |  |  |  |
| 2083 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, сносом строения по адресу: ул. Сходненская, влд. 12 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Южное Тушино, ул. Сходненская, влд. 12 (р-н Южное Тушино, кв-л 11, к. 1) | 145 | 010 001 001 | 1534,8218 | 2016-2021 | 369,7176 | 520,9139 |  |  |  |  |
| (п. 2083 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2084 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 340,9480 | 167,1772 | 76,2218 | 59,8433 |
| (п. 2084 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2085 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2086 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, г. Зеленоград, мкр. 8, к. 829 | 146 | 010 001 001 | 1204,9161 | 2013-2016 | 1195,5469 |  |  |  |  |  |
| 2087 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 9,3692 |  |  |  |
| 2088 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, г. Зеленоград, мкр. 9, к. 901А | 147 | 010 001 001 | 1467,0000 | 2017-2021 | 584,2886 |  |  |  |  |  |
| 2089 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 220,0500 | 2017-2022 | 35,8243 | 19,1087 | 165,1170 |  |  |  |
| 2090 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1246,9500 | 2020-2022 | 548,4643 | 575,0000 | 123,4857 |  |  |  |
| 2091 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092 | Жилой дом с инженерным обеспечением и благоустройством, пос. Рязановское, кв-л N 99, влд. 1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | 148 | 010 001 001 | 4803,1216 | 2019-2022 | 1703,2306 |  |  |  |  |  |
| 2093 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1059,0260 | 2019-2022 | 793,6750 | 165,3509 | 100,0001 |  |  |  |
| 2094 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 382,2706 | 2023-2024 |  |  |  | 124,4740 | 257,7966 |  |
| 2095 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3306,8250 | 2019-2022 | 909,5556 | 1451,0000 | 946,2694 |  |  |  |
| 2096 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 55,0000 | 2023-2024 |  |  |  | 10,0000 | 45,0000 |  |
| 2097 | Укрупненные мероприятия по завершению работ по объектам, ранее включенным в Адресную инвестиционную программу, и по передаче объектов в собственность города Москвы | 149 |  |  |  |  |  |  | 9163,6979 | 11048,0146 |  |
| 2098 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов жилого назначения для нужд города Москвы на свободных площадках и на площадках, по которым расторгнуты инвестиционные контракты | 150 |  |  |  |  |  |  | 67,0000 |  |  |
| 2099 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 22077,5300 | 5714,1000 |  |  |  |
| 2100 | #### Реализация мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве | 05 А 08 00000 0501 |  |  |  |  | 22077,5300 | 5714,1000 |  |  |  |
| 2101 | Акционерное общество "Мосотделстрой N 1" |  |  |  |  |  | 22077,5300 | 5714,1000 |  |  |  |
| 2102 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 211,5600 | 9900,0000 | 12560,0000 | 6180,6034 |  |
| 2103 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 23 (с учетом ПИР) | 1 | 010 001 001 | 1381,7190 | 2019-2021 | 545,7691 | 835,9499 |  |  |  |  |
| 2104 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 24 (с учетом ПИР) | 2 | 010 001 001 | 1169,9390 | 2019-2021 | 624,2777 | 545,6613 |  |  |  |  |
| 2105 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 25 (с учетом ПИР) | 3 | 010 001 001 | 5715,0026 | 2019-2021 | 3867,7665 | 1847,2361 |  |  |  |  |
| 2106 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 27, к. 28/29 (с учетом ПИР) | 4 | 010 001 001 | 7114,0359 | 2019-2021 | 1991,2303 | 5122,8056 |  |  |  |  |
| 2107 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 31 (с учетом ПИР) | 5 | 010 001 001 | 5614,6382 | 2019-2021 | 2136,9182 |  |  |  |  |  |
| 2108 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 5403,0782 | 2019-2021 | 2136,9182 | 3266,1600 |  |  |  |  |
| 2109 | Средства софинансирования |  |  | 211,5600 | 2021 |  | 211,5600 |  |  |  |  |
| 2110 | Инженерные сети для объектов по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 6 |  | 2110,1875 | 2021 |  | 2110,1875 |  |  |  |  |
| 2111 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, 3-я очередь (в том числе ПИР) | 7 | 010 001 001 | 30725,0000 | 2020-2024 | 1025,0000 |  |  |  |  |  |
| 2112 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 450,0000 | 2020 | 450,0000 |  |  |  |  |  |
| 2113 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы) |  |  | 575,0000 | 2020 | 575,0000 |  |  |  |  |  |
| 2114 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 1059,3966 | 2021 |  | 1059,3966 |  |  |  |  |
| 2115 | Средства софинансирования (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 28640,6034 | 2022-2024 |  |  | 9900,0000 | 12560,0000 | 6180,6034 |  |
| 2116 | Административно-деловой центр по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 35 (в том числе ПИР) | 8 | 001 005 002 | 7610,0000 | 2020-2022 | 1210,0000 |  |  |  |  |  |
| 2117 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 840,0000 | 2020 | 840,0000 |  |  |  |  |  |
| 2118 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 370,0000 | 2020 | 370,0000 |  |  |  |  |  |
| 2119 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 6400,0000 | 2021 |  | 3200,0000 | 3200,0000 |  |  |  |
| 2120 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 5.1 (с учетом ПИР) | 9 | 014 001 005 | 352,0000 | 2022 |  |  | 352,0000 |  |  |  |
| 2121 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 5.4 (с учетом ПИР) | 10 | 014 001 005 | 518,0000 | 2022 |  |  | 518,0000 |  |  |  |
| 2122 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, влд. 5 (с учетом ПИР) | 11 | 010 001 001 | 7831,8700 | 2020-2022 | 2097,6370 |  |  |  |  |  |
| 2123 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 200,0000 | 2020 | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 2124 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 7631,8700 | 2020-2022 | 1897,6370 | 4090,1330 | 1644,1000 |  |  |  |
| 2125 | ### Выполнение государственных обязательств | 05 Б 00 00000 |  |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |
| 2126 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |
| 2127 | #### Приобретение жилых помещений с целью предоставления гражданам при отселении из домов, в том числе признанных аварийными, расположенных на территории города Москвы | 05 Б 04 00000 0501 |  |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |
| 2128 | Приобретение жилых помещений с целью предоставления гражданам при отселении из домов, в том числе признанных аварийными, расположенных на территории города Москвы | 1 | 010 001 001 | 556,0000 | 2022 |  |  | 556,0000 |  |  |  |
| 2129 | ## "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" | 06 0 00 00000 |  |  |  |  | 31984,1515 | 36785,2708 | 32930,0388 | 32592,7316 | 6273,1013 |
| (п. 2129 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 171,6456 | 818,8344 |  |  |  |
| 2131 | ### Развитие электроснабжения города Москвы | 06 А 00 00000 |  |  |  |  | 113,8525 | 130,0000 | 93,6885 |  |  |
| 2132 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 113,8525 | 130,0000 | 93,6885 |  |  |
| 2133 | #### Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 06 А 03 00000 0402 |  |  |  |  | 113,8525 | 130,0000 | 93,6885 |  |  |
| 2134 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" (2 этап) | 1 | 013 006 005 | 356,7172 | 2020-2023 | 26,3167 | 106,7120 | 130,0000 | 93,6885 |  |  |
| 2136 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2137 | Комплекс слаботочных систем экспериментального жилого района Куркино, 5 пусковой комплекс | 2 | 013 006 005 | 145,9346 | 2016-2021 | 138,7941 | 7,1405 |  |  |  |  |
| 2138 | ### Развитие газоснабжения в городе Москве | 06 В 00 00000 |  |  |  |  | 2764,6228 | 1858,8703 | 1621,2928 |  |  |
| (п. 2138 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 2368,7000 | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |
| (п. 2139 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140 | #### Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 2368,7000 | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |
| (п. 2140 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 2368,7000 | 1000,0000 |  |  |  |
| (п. 2141 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2142 | Мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров |  |  |  |  |  | 728,7000 |  |  |  |  |
| 2143 | Щукинский дюкер; Пойма Строгино дюкер по адресу: Серебряный бор - Живописная ул. (18.011) | 1 | 013 010 003 | 649,5400 | 2018-2021 | 206,9753 | 442,5647 |  |  |  |  |
| 2144 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,2813 | 2018 | 25,2813 |  |  |  |  |  |
| 2145 | Строительство |  |  | 624,2587 | 2020-2021 | 181,6940 | 442,5647 |  |  |  |  |
| 2146 | Голутвинский дюкер по адресу: Якиманская наб., д. 2, к. 1 | 2 | 013 010 003 | 59,8012 | 2018-2020 | 59,8012 |  |  |  |  |  |
| 2147 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,7772 | 2018 | 10,7772 |  |  |  |  |  |
| 2148 | Строительство |  |  | 49,0240 | 2020 | 49,0240 |  |  |  |  |  |
| 2149 | Кропоткинский дюкер по адресу: Пречистенская наб., д. 5 | 3 | 013 010 003 | 100,0467 | 2018-2020 | 100,0467 |  |  |  |  |  |
| 2150 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,9298 | 2018 | 16,9298 |  |  |  |  |  |
| 2151 | Строительство |  |  | 83,1169 | 2019-2020 | 83,1169 |  |  |  |  |  |
| 2152 | Фрунзенский-1 дюкер; Фрунзенский-2 дюкер по адресу: Фрунзенская наб., д. 26 | 4 | 013 010 003 | 221,4604 | 2018-2021 | 17,9021 | 203,5583 |  |  |  |  |
| 2153 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,9021 | 2018 | 17,9021 |  |  |  |  |  |
| 2154 | Строительство |  |  | 203,5583 | 2021 |  | 203,5583 |  |  |  |  |
| 2155 | Гольяновский дюкер по адресу: Гольяновская ул., д. 2 | 5 | 013 010 003 | 215,3800 | 2018-2021 | 186,6360 | 28,7440 |  |  |  |  |
| 2156 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,8151 | 2018-2019 | 9,8151 |  |  |  |  |  |
| 2157 | Строительство |  |  | 205,5649 | 2019-2021 | 176,8209 | 28,7440 |  |  |  |  |
| 2158 | Химкинский дюкер по адресу: Лодочная ул., д. 22, стр. 2 | 6 | 013 010 003 | 70,3779 | 2018-2021 | 68,8439 | 1,5340 |  |  |  |  |
| 2159 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,4627 | 2018-2019 | 11,4627 |  |  |  |  |  |
| 2160 | Строительство |  |  | 58,9152 | 2020-2021 | 57,3812 | 1,5340 |  |  |  |  |
| 2161 | Даниловский дюкер по адресу: Даниловская наб., д. 8а, стр. 2 (17.067) | 7 | 013 010 003 | 289,9634 | 2018-2021 | 237,6644 | 52,2990 |  |  |  |  |
| 2162 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,4871 | 2018 | 15,4871 |  |  |  |  |  |
| 2163 | Строительство |  |  | 274,4763 | 2018-2021 | 222,1773 | 52,2990 |  |  |  |  |
| 2164 | Мероприятия по газоснабжению территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы |  |  |  |  |  | 1640,0000 | 1000,0000 |  |  |  |
| (п. 2164 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2165 | 18.001 Строительство сети газоснабжения Филимонковского и Первомайского поселений, Троицкий и Новомосковский административные округа | 8 | 013 010 003 | 4904,5598 | 2018-2021 | 3393,5831 | 1510,9767 |  |  |  |  |
| 2166 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 281,5393 | 2018-2021 | 246,3136 | 35,2257 |  |  |  |  |
| 2167 | Строительство |  |  | 4623,0205 | 2018-2021 | 3147,2695 | 1475,7510 |  |  |  |  |
| 2168 | 18.029 Газорегуляторный пункт "Ликовский" | 9 | 013 010 001 | 207,7284 | 2018-2021 | 200,8451 | 6,8833 |  |  |  |  |
| 2169 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,4985 | 2018-2021 | 14,1600 | 0,3385 |  |  |  |  |
| 2170 | Строительство |  |  | 193,2299 | 2018-2021 | 186,6851 | 6,5448 |  |  |  |  |
| 2171 | 18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселений Новомосковского административного округа г. Москвы | 10 | 013 010 003 | 127,1055 | 2018-2022 | 67,5180 | 7,6285 | 51,9590 |  |  |  |
| (п. 2171 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 127,1055 | 2018-2022 | 67,5180 | 7,6285 | 51,9590 |  |  |  |
| (п. 2172 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172(1) | 18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского поселения, Троицкий административный округ г. Москвы | 10(1) | 013 010 003 | 957,8200 | 2018-2022 | 101,8870 |  | 855,9330 |  |  |  |
| (п. 2172(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172(2) | Проектно-изыскательские работы |  |  | 175,1010 | 2018-2022 | 101,8870 |  | 73,2140 |  |  |  |
| (п. 2172(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172(3) | Строительство |  |  | 782,7190 | 2022 |  |  | 782,7190 |  |  |  |
| (п. 2172(3) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2173 | 18.035 Строительство сети газоснабжения Вороновского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 11 | 013 010 003 | 95,6770 | 2018-2022 | 32,8950 | 2,4570 | 60,3250 |  |  |  |
| (п. 2173 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2174 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,6770 | 2018-2022 | 32,8950 | 2,4570 | 60,3250 |  |  |  |
| (п. 2174 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175 | 18.036 Газорегуляторный пункт "Вороново" | 12 | 013 010 001 | 1,2049 | 2020-2021 | 1,0001 | 0,2048 |  |  |  |  |
| 2176 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,2049 | 2020-2021 | 1,0001 | 0,2048 |  |  |  |  |
| 2177 | 18.038 Газорегуляторный пункт "Белоусово" | 13 | 013 010 001 | 4,2240 | 2020-2021 | 1,4080 | 2,8160 |  |  |  |  |
| 2178 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,2240 | 2020-2021 | 1,4080 | 2,8160 |  |  |  |  |
| 2179 | 18.040 Строительство сети газоснабжения от КРП-20 к КГМ | 14 | 013 010 003 | 74,7830 | 2018-2021 | 46,0980 | 28,6850 |  |  |  |  |
| 2180 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 74,7830 | 2018-2021 | 46,0980 | 28,6850 |  |  |  |  |
| 2181 | 18.042 Строительство сети газоснабжения Щаповского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 15 | 013 010 003 | 33,9686 | 2018-2021 | 33,5125 | 0,4561 |  |  |  |  |
| 2182 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 33,9686 | 2018-2021 | 33,5125 | 0,4561 |  |  |  |  |
| 2183 | 18.043 Газорегуляторный пункт "Русино" | 16 | 013 010 001 | 7,7415 | 2020-2021 | 4,9999 | 2,7416 |  |  |  |  |
| 2184 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,7415 | 2020-2021 | 4,9999 | 2,7416 |  |  |  |  |
| 2185 | 18.044 Строительство сети газоснабжения Михайловского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 17 | 013 010 003 | 144,7550 | 2018-2022 | 35,9390 | 77,0330 | 31,7830 |  |  |  |
| (п. 2185 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2186 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 144,7550 | 2018-2022 | 35,9390 | 77,0330 | 31,7830 |  |  |  |
| (п. 2186 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | 18.046 Строительство сети газоснабжения Краснопахорского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 18 | 013 010 003 | 1,2546 | 2018-2021 | 1,1366 | 0,1180 |  |  |  |  |
| 2188 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,2546 | 2018-2021 | 1,1366 | 0,1180 |  |  |  |  |
| 2188(1) | Укрупненные мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров | 19 |  |  |  |  |  |  | 1338,7720 |  |  |
| (п. 2188(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2189 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 395,9228 | 858,8703 | 282,5208 |  |  |
| (п. 2189 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 | #### Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 395,9228 | 858,8703 | 282,5208 |  |  |
| (п. 2190 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2191 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 395,9228 | 858,8703 | 282,5208 |  |  |
| (п. 2191 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2192 | Перекладка двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700-1000 мм к ТЭЦ-27 | 1 | 013 010 003 | 620,0000 | 2020-2022 | 200,0000 | 196,0417 | 223,9583 |  |  |  |
| 2193 | Вынос магистрального газопровода, попадающего в зону строительства объектов улично-дорожной сети на территории застройки "ЗИЛ-Юг" | 2 | 013 010 003 | 650,3139 | 2021-2023 |  | 199,8811 | 167,9120 | 282,5208 |  |  |
| 2193(1) | Строительство котельной для обеспечения нужд стадиона "Авангард" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 33 | 2(1) | 013 009 002 013 010 003 | 467,0000 | 2022 |  |  | 467,0000 |  |  |  |
| (п. 2193(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2194 - 2195. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196 | ### Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 00 00000 |  |  |  |  | 361,7317 | 713,2608 | 685,5754 | 7,3885 |  |
| 2197 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 361,7317 | 713,2608 | 685,5754 | 7,3885 |  |
| 2198 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 01 00000 0402 |  |  |  |  | 361,7317 | 713,2608 | 685,5754 | 7,3885 |  |
| 2199 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | Коллектор для подземных коммуникаций по Б. Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап | 1 | 013 012 003 | 15,4229 | 2020-2023 | 4,1621 | 3,0271 | 5,2608 | 2,9729 |  |  |
| 2201 | Коллектор подземных коммуникаций в районе Неопалимовского пер. | 2 | 013 012 003 | 11,4000 | 2021-2023 |  | 2,2782 | 8,0000 | 1,1218 |  |  |
| 2202 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 | 06-015 ПС 220/110/20/10 кВ "Сити-2" с заходами КЛ (отводящий кабельный коллектор) | 3 | 013 012 003 | 4767,6833 | 2005-2021 | 4767,6573 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2204 | 06-028 Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-21 | 4 | 013 012 003 | 6792,9288 | 2006-2023 | 6196,1545 | 289,0000 | 150,0000 | 157,7743 |  |  |
| 2205 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2206 | Коллектор подземных коммуникаций от Алтуфьевского ш. до ул. Комдива Орлова | 5 | 013 012 003 | 13,7725 | 2020-2023 | 5,4101 | 2,2488 | 5,0000 | 1,1136 |  |  |
| 2207 | Коллектор подземных коммуникаций от Ботанической ул. до ул. Комдива Орлова | 6 | 013 012 003 | 46,5567 | 2020-2023 | 15,8400 | 8,7625 | 15,0000 | 6,9542 |  |  |
| 2208 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2209 | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" | 7 | 013 012 003 | 32,8867 | 2020-2023 | 13,1725 | 5,3127 | 10,0000 | 4,4015 |  |  |
| 2210 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211 | Кабельный коллектор от подстанции Семеновская (1 и 3 пусковые комплексы) | 8 | 013 012 003 | 22,8000 | 2021-2023 |  | 3,9764 | 14,0000 | 4,8236 |  |  |
| 2212 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2213 | 06-017 подстанция 220 кВ "Матвеевская" (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор), 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. N 7 | 9 | 013 012 003 | 1958,3610 | 2006-2024 | 1070,9725 |  | 400,0000 | 480,0000 | 7,3885 |  |
| 2214 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2215 | ПС 220/110/20/10 кВ "Герцево" с заходами ВЛ, заходы КЛ на ПС "Герцево" (кабельный коллектор - 1 и 3 пусковые комплексы) | 10 | 013 012 003 | 109,8000 | 2021-2023 |  | 20,5000 | 65,0000 | 24,3000 |  |  |
| 2216 | Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-16 | 11 | 013 012 003 | 171,9194 | 2020-2023 | 102,2059 | 26,6000 | 41,0000 | 2,1135 |  |  |
| 2217 | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | 06 Д 00 00000 |  |  |  |  | 13621,6737 | 10950,4930 | 4950,1000 | 5000,0000 | 2909,1111 |
| (п. 2217 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2218 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 44,0164 | 2561,7930 | 4200,0000 | 5000,0000 | 2909,1111 |
| 2219 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 44,0164 | 2561,7930 | 4200,0000 | 5000,0000 | 2909,1111 |
| 2220 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2221 | 87-2605 Канализационный коллектор от Новорязанской ул. до коллектора по Нижнему Сусальному пер. | 1 | 013 012 003 | 601,2985 | 2004-2024 | 461,2687 | 14,6650 | 30,0000 | 60,0000 | 35,3648 |  |
| 2222 | ПР-414 Отводящие трубопроводы от Центральной канализационной насосной станции до Юго-Западных каналов | 2 | 013 008 001 | 2616,5851 | 2006-2024 | 2091,6551 | 8,0000 | 50,0000 | 250,0000 | 216,9300 |  |
| 2223 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224 | 30-06-01. Водовод N 2 Д = 1200 мм от Северной станции водоподготовки до Ленинградского ш. (1 пусковой комплекс) | 3 | 013 007 005 | 1139,6758 | 2008-2023 | 877,2896 |  | 255,0000 | 7,3862 |  |  |
| 2225 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2226 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) | 4 | 013 008 001 | 3507,3241 | 2007-2025 | 2308,4485 | 2,5652 | 266,7930 | 400,0000 | 400,0000 | 129,5174 |
| 2227 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) | 5 | 013 008 001 | 2527,8082 | 2008-2025 | 1655,7427 | 0,3026 | 210,0000 | 400,0000 | 250,0000 | 11,7629 |
| 2228 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2229 | 75-05 Строительство Царицынского канализационного канала | 6 | 013 007 006 | 1415,9894 | 2008-2024 | 1280,7707 | 18,4836 | 50,0000 | 50,0000 | 16,7351 |  |
| 2230 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231 | Строительство сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки | 7 | 013 007 006 | 11916,8658 | 2019-2025 | 849,0350 |  | 1700,0000 | 2900,0000 | 3700,0000 | 2767,8308 |
| 2232 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства Москвы | 8 |  |  |  |  |  |  | 132,6138 | 380,9701 |  |
| 2233 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 13577,6573 | 8350,0000 | 750,1000 |  |  |
| (п. 2233 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2234 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 13577,6573 | 8350,0000 | 750,1000 |  |  |
| (п. 2234 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2235 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  | 13577,6573 | 8350,0000 | 750,1000 |  |  |
| (п. 2235 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236 | Реконструкция КНС "Булатниковская" (включая проектно-изыскательские работы) | 1 | 013 008 001 | 1743,4343 | 2020-2021 | 715,7770 | 1027,6573 |  |  |  |  |
| 2237 | Строительство канализационной насосной станции (объект "Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра", пос. Краснопахорское, ТАО), включая проектно-изыскательские работы | 2 | 013 008 001 | 50,0000 | 2021 |  | 50,0000 |  |  |  |  |
| 2238 | Реконструкция 1 и 2 блоков Люберецких очистных сооружений | 3 | 013 008 002 | 30500,0000 | 2019-2022 | 10700,0000 | 12500,0000 | 7300,0000 |  |  |  |
| 2239 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 310,2448 | 2019-2020 | 310,2448 |  |  |  |  |  |
| 2240 | Строительство |  |  | 30189,7552 | 2019-2022 | 10389,7552 | 12500,0000 | 7300,0000 |  |  |  |
| 2240(1) | Переустройство дюкерной канализации под Москвой-рекой в районе Шелепихинской набережной (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 013 008 003 | 1600,0000 | 2022-2023 |  |  | 1000,0000 | 600,0000 |  |  |
| (п. 2240(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240(2) | Строительство павильона (накрытия) снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, ВАО, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а (включая проектно-изыскательские работы) | 5 | 011 002 003 | 200,1000 | 2022-2023 |  |  | 50,0000 | 150,1000 |  |  |
| (п. 2240(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240(3) | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |
| (п. 2240(3) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240(4) | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |
| (п. 2240(4) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240(5) | Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса по адресу: г. Москва, п. Щаповское, пос. Курилово, состоящего из: - нежилое здание (водонапорная башня) с кадастровым номером 77:22:0000000:2578; - нежилое здание (артезианская скважина) с кадастровым номером 77:22:0000000:2475; - сооружение (водораспределительная сеть) с кадастровым номером 77:22:0000000:957; - сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером 77:22:0000000:955 | 1 | 013 007 005 013 008 003 | 38,7000 | 2022 |  |  | 38,7000 |  |  |  |
| (п. 2240(5) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2241 | ### Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 00 00000 |  |  |  |  | 2109,8667 | 5104,1397 | 6262,6279 | 5413,1759 | 129,1048 |
| (п. 2241 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2242 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 902,4975 | 3874,1549 | 5478,0660 | 4500,0000 |  |
| (п. 2242 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243 | #### Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 415,9539 | 3539,9603 | 4749,8264 | 4500,0000 |  |
| (п. 2243 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2244 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 | Водосточный коллектор D = 1000-2000 мм к очистному сооружению N 19, Новосходненское ш. | 1 | 013 008 002 | 913,2000 | 2021-2024 |  | 2,3870 | 55,0000 | 500,0000 | 355,8130 |  |
| 2246 | Очистное сооружение N 19, Новосходненское ш. | 2 | 013 008 002 | 965,6000 | 2021-2024 |  | 2,4573 | 70,0000 | 500,0000 | 393,1427 |  |
| 2247 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2248 | Стационарный снегосплавный пункт, Березовая ал., влд. 10 | 3 | 013 008 002 | 410,5839 | 2018-2024 | 22,7009 | 14,9394 | 150,0000 | 150,0000 | 72,9436 |  |
| 2249 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Восстановление пропускной способности сети водостока на пересечении ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова | 4 | 013 008 003 | 16,4885 | 2017-2021 | 14,9884 | 1,5001 |  |  |  |  |
| 2251 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252 | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка | 5 | 013 008 002 | 806,7749 | 2007-2024 | 573,0962 | 2,6000 | 2,5000 | 80,0000 | 148,5787 |  |
| 2253 | Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь), 1 этап (очередь) - реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22 | 6 | 013 008 002 | 3770,1895 | 2017-2023 | 2765,0878 | 127,3000 | 700,0000 | 177,8017 |  |  |
| 2254 | Головное очистное сооружение в мкр. Курьяново, ул. Шоссейная, влд. 90 | 7 | 013 008 002 | 290,0000 | 2022-2024 |  |  | 90,0000 | 190,0000 | 10,0000 |  |
| 2255 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2256 | Реконструкция водоочистных сооружений камерного типа "Царицыно" | 8 | 013 008 002 | 70,1092 | 2013-2023 | 8,6206 |  | 46,0000 | 15,4886 |  |  |
| 2257 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Городня-1", 2 этап (1,83 куб. м/сутки), ул. Прохладная, влд. 30 | 9 | 013 008 002 | 328,2721 | 2013-2022 | 271,1353 | 34,0000 | 23,1368 |  |  |  |
| 2258 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб. м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 | 10 | 013 008 002 | 650,9587 | 2012-2024 | 338,0106 | 67,0000 | 150,0000 | 95,0000 | 0,9481 |  |
| 2259 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Бирюлевский ручей", 2 этап (0,51 куб. м/сутки), 3-я Радиальная ул., влд. 3, сооружение 3 | 11 | 013 008 002 | 199,9280 | 2013-2022 | 185,8056 | 3,5966 | 10,5258 |  |  |  |
| 2260 | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, 1-й Котляковский пер., д. 15, к. 1 | 12 | 013 008 002 | 1567,3897 | 2018-2024 | 39,1037 | 1,6066 | 53,0000 | 370,0000 | 1103,6794 |  |
| 2261 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2262 | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) | 13 | 013 008 002 | 3069,2767 | 2002-2024 | 1809,9826 | 34,8524 | 450,0000 | 700,0000 | 74,4417 |  |
| 2263 | 05-029-02 Очистные сооружения и тепловой пункт для застройки мкр. 11 р-на Южное Бутово (2 пусковой комплекс) | 14 | 013 008 002 | 575,0255 | 2010-2021 | 572,6688 | 2,3567 |  |  |  |  |
| 2264 | Очистные сооружения N 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 15 | 013 008 002 | 188,2032 | 2008-2023 | 118,7723 |  | 44,0000 | 25,4309 |  |  |
| 2265 | Очистные сооружения N 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 16 | 013 008 002 | 821,8280 | 2008-2024 | 71,6321 | 1,4000 | 430,1179 | 300,0000 | 18,6780 |  |
| 2266 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2267 | Очистные сооружения N 3а в районе Центральной ул. на пересечении подъездной дороги к аэропорту Внуково и 3-й Рейсовой ул., район Внуково | 17 | 013 008 002 | 30,4376 | 2008-2021 | 30,4116 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2268 | 05-6568 Очистные сооружения для новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова. Пойма р. Раменки, р-н Раменки | 18 | 013 008 002 | 1476,9817 | 2008-2021 | 1476,8493 | 0,1324 |  |  |  |  |
| 2269 | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д. 10, к. 4 | 19 | 013 008 002 | 1950,0000 | 2017-2024 | 118,8103 | 21,6309 | 600,0000 | 600,0000 | 609,5588 |  |
| (п. 2269 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270 | Очистные сооружения для территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега р. Москвы, Филевского б-ра и проектируемого пр-да 2017 | 20 | 013 008 002 | 610,0275 | 2017-2022 | 572,2290 | 28,8016 | 8,9969 |  |  |  |
| 2271 | Очистное сооружение N 1 у д. Ликова | 21 | 013 008 002 | 1079,0215 | 2020-2024 | 2,2313 | 15,1125 | 100,0000 | 350,0000 | 611,6777 |  |
| 2272 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2273 | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд. 23Б | 22 | 013 008 002 | 757,0868 | 2017-2024 | 40,3358 |  | 300,0000 | 300,0000 | 116,7510 |  |
| 2273(1) | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-2" | 22(1) | 013 008 002 | 86,0694 | 2022 |  |  | 86,0694 |  |  |  |
| (п. 2273(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2274 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2275 | 96-7613 Строительство очистных сооружений N 3 для застройки мкр. N 1, 2, 3, 4, 6, 8 района Матушкино-Савелки в пойме р. Ржавки | 23 | 013 008 002 | 437,2155 | 2006-2021 | 437,1557 | 0,0598 |  |  |  |  |
| 2276 | 697-02 Очистные сооружения дождевой канализации с ТП для застройки мкр. 12 района Щукино по адресу: Авиационная ул., вл. 74 (территория Покровско-Глебовской КНС) | 24 | 013 008 002 | 150,3000 | 2013-2023 | 0,3000 |  | 50,0000 | 100,0000 |  |  |
| 2277 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока, отведение поверхностного стока с территории мкр. Кожухово с завершением строительства очистных сооружений по адресу: ул. Лухмановская, влд. 11 Б | 25 |  |  |  |  | 54,1946 | 120,6135 | 296,1052 | 983,7873 |  |
| (п. 2277 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2278 | #### Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Тверской области на реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области и реконструкцию канализационных очистных сооружений города Торжок | 06 Е 09 00000 0503 |  |  |  |  | 383,2717 | 54,1946 |  |  |  |
| (п. 2278 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2279 | ##### Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2280 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Городня со строительством напорной линии от п. Радченко Конаковского р-на Тверской обл. и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Торжок | 1 | 013 008 002 | 508,7220 | 2020-2022 | 71,2557 | 383,2717 | 54,1946 |  |  |  |
| (п. 2280 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2281 | ##### Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" | 06 Е G6 03000 0503 |  |  |  |  | 103,2719 |  |  |  |  |
| 2282 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" | 06 Е G6 G0001 0503 |  |  |  |  |  | 280,0000 | 728,2396 |  |  |
| (п. 2282 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2283 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-1" | 1 | 013 008 002 | 1100,0000 | 2020-2023 | 62,3302 | 29,4302 | 280,0000 | 728,2396 |  |  |
| (п. 2283 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2284 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-2" | 2 | 013 008 002 | 81,5114 | 2020-2021 | 7,6697 | 73,8417 |  |  |  |  |
| (п. 2284 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2285 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 104,3692 | 880,0123 | 298,3529 | 46,1992 | 129,1048 |
| 2286 | #### Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 104,3692 | 880,0123 | 298,3529 | 46,1992 | 129,1048 |
| 2287 | Сеть ливневой канализации с территории Хованского кладбища | 1 | 013 008 002 | 1049,6242 | 2018-2025 | 1028,5550 | 3,6845 | 8,2164 |  |  | 9,1683 |
| 2288 | Строительство системы отвода поверхностных стоков с территории поликлиники на 320 посещений в смену в пос. Воскресенское | 2 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 46,1992 | 2022 |  |  | 46,1992 |  |  |  |
| 2289 | Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для объектов "Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково" и "ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное" | 3 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 153,7432 | 2020-2023 | 2,5556 | 67,7255 | 82,4621 | 1,0000 |  |  |
| 2290 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 12,7782 | 2020-2022 | 2,5556 | 9,4420 | 0,7806 |  |  |  |
| 2291 | Строительство |  |  | 140,9650 | 2021-2023 |  | 58,2835 | 81,6815 | 1,0000 |  |  |
| 2292 | Ливневые очистные сооружения на территории ТПУ "Мамыри" | 4 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 817,6360 | 2020-2022 | 152,0523 | 32,9592 | 632,6245 |  |  |  |
| 2293 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,3452 | 2020-2021 | 11,8689 | 10,4763 |  |  |  |  |
| 2294 | Строительство |  |  | 795,2908 | 2020-2022 | 140,1834 | 22,4829 | 632,6245 |  |  |  |
| 2295 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 5 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 573,7853 | 2022-2025 |  |  | 110,2967 | 297,3529 | 46,1992 | 119,9365 |
| 2296 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока (включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году) | 6 |  |  |  |  |  | 0,2134 |  |  |  |
| 2297 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 1103,0000 | 349,9725 | 486,2090 | 866,9767 |  |
| 2298 | #### Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 1103,0000 | 349,9725 | 486,2090 | 866,9767 |  |
| 2299 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  | 1103,0000 |  |  |  |  |
| 2300 | Строительство очистного сооружения N 2 и подводящих сетей к нему (мкр. Павшинская пойма, Красногорск) | 1 | 013 008 002 | 750,0000 | 2021 |  | 750,0000 |  |  |  |  |
| 2301 | Строительство очистного сооружения для объекта "Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца" | 2 | 013 008 002 | 353,0000 | 2021 |  | 353,0000 |  |  |  |  |
| 2302 | Укрупненные мероприятия по ликвидации подтоплений на объектах городского хозяйства Москвы (реконструкция дождевой канализации, русел рек и ГТС Борисовская плотина) | 3 |  |  |  |  |  | 349,9725 | 486,2090 | 866,9767 |  |
| 2303 | ### Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 06 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 562,1483 | 169,6474 | 162,5458 | 169,6978 |  |
| 2304 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 562,1483 | 169,6474 | 162,5458 | 169,6978 |  |
| 2305 | #### Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 06 Ж 09 00000 0503 |  |  |  |  | 562,1483 | 169,6474 | 162,5458 | 169,6978 |  |
| 2306 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет" |  |  |  |  |  | 352,0227 |  |  |  |  |
| 2307 | ТП N 222 - ТП N 7, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - Сухаревская Б. пл., д. 18 | 1 | 013 006 005 | 24,1734 | 2019-2021 | 4,3510 | 19,8224 |  |  |  |  |
| 2308 | ТП N 222 - ТП N 5, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 2 | 013 006 005 | 17,0475 | 2019-2021 | 3,2744 | 13,7731 |  |  |  |  |
| 2309 | ТП N 3 - ТП N 4, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 - ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 3 | 013 006 005 | 18,3441 | 2019-2021 | 3,1907 | 15,1534 |  |  |  |  |
| 2310 | ТП N 2 - ТП N 3, ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 - ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 | 4 | 013 006 005 | 15,2981 | 2019-2021 | 2,5172 | 12,7809 |  |  |  |  |
| 2311 | ТП N 1 - ТП N 2, ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6, - ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 | 5 | 013 006 005 | 18,7122 | 2019-2021 | 3,7628 | 14,9494 |  |  |  |  |
| 2312 | ТП N 1 - ТП N 32, ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6 - Трубниковский пер., д. 11 | 6 | 013 006 005 | 23,8643 | 2019-2021 | 4,3133 | 19,5510 |  |  |  |  |
| 2313 | ТП N 32 - ТП N 33, Трубниковский пер., д. 11 - Смоленская пл., д. 2 | 7 | 013 006 005 | 15,0347 | 2019-2021 | 2,5470 | 12,4877 |  |  |  |  |
| 2314 | ТП N 34 - ТП N 33, Дашков пер., д. 1 - Смоленская пл., д. 2 | 8 | 013 006 005 | 46,3504 | 2019-2021 | 3,4142 | 42,9362 |  |  |  |  |
| 2315 | ТП N 7 - ТП N 9, Большая Сухаревская пл., д. 16/18 - ул. Садовая-Черногрязская, д. 22 | 9 | 013 006 005 | 48,0033 | 2019-2021 | 6,5039 | 41,4994 |  |  |  |  |
| 2316 | ТП N 191 - ТП N 10, Сивяков пер., д. 6 - ул. Земляной Вал, д. 32а | 10 | 013 006 005 | 32,1622 | 2019-2021 | 5,4133 | 26,7489 |  |  |  |  |
| 2317 | ТП N 180 - ТП N 191, Таганский транспортный тоннель - Сивяков пер., д. 6 | 11 | 013 006 005 | 22,0540 | 2019-2021 | 4,3516 | 17,7024 |  |  |  |  |
| 2318 | ТП 222 - ТП 48, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - Трубная пл., д. 2 | 12 | 013 006 005 | 35,4058 | 2019-2021 | 5,7896 | 29,6162 |  |  |  |  |
| 2319 | ТП 640 - ПС Берсеневская, Большой Каменный мост - Болотная наб., д. 15 | 13 | 013 006 005 | 24,4386 | 2019-2021 | 4,8962 | 19,5424 |  |  |  |  |
| 2320 | ТП 642 - ГЭС-1, Большой Москворецкий мост - Раушская наб., д. 10 | 14 | 013 006 005 | 15,6554 | 2019-2021 | 3,8897 | 11,7657 |  |  |  |  |
| 2321 | ТП 640 - ТП 642, Большой Каменный мост - Большой Москворецкий мост | 15 | 013 006 005 | 48,2525 | 2019-2021 | 8,1141 | 40,1384 |  |  |  |  |
| 2322 | ТП-10, ул. Земляной Вал, д. 32а | 16 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2323 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2324 | ТП-14, Соймоновский пр-д, д. 7 | 17 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2325 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2326 | ТП-222, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 | 18 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2327 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2328 | ТП-34, Дашков пер., д. 1 | 19 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2329 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2330 | ТП-47, Гоголевский б-р, д. 1 | 20 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2331 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2332 | ТП-9, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22 | 21 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2333 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2334 | ТП-4, ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 22 | 013 006 005 | 0,9844 | 2021 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2335 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9844 | 2021 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2336 | ТП-642, Большой Москворецкий мост | 23 | 013 006 005 | 0,9844 | 2021 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2337 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9844 | 2021 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2338 | ТП-5, ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 24 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2339 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2340 | ТП-3, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 | 25 | 013 006 005 | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2341 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2021 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2342 | Укрупненные мероприятия по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 26 |  |  |  |  | 210,1256 | 169,6474 | 162,5458 | 169,6978 |  |
| 2343 | ### Развитие инженерных коммуникаций города Москвы | 06 И 00 00000 |  |  |  |  | 12147,7498 | 17848,8596 | 19154,2084 | 22002,4694 | 3234,8854 |
| (п. 2343 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4977,3871 | 9962,1594 | 9730,4573 | 17055,3265 | 1051,0000 |
| (п. 2344 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2345 | #### Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 4977,3871 | 9962,1594 | 9730,4573 | 17055,3265 | 1051,0000 |
| (п. 2345 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2346 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2347 | Пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской наб., кв-л N 360-361 (2 очередь) | 1 | 015 001 005 | 3540,3729 | 2008-2023 | 3026,2261 | 86,0000 | 338,1468 | 90,0000 |  |  |
| (п. 2347 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2348 | Реконструкция участка 1-го Красногвардейского пр-да от 2-го Красногвардейского пр-да до участка N 20 ММДЦ "Москва-Сити" (2 пусковой комплекс) | 2 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1042,5119 | 2003-2024 | 665,3127 |  |  | 200,0000 | 177,1992 |  |
| 2349 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350 | 00-2504 Усиление Жабенского коллектора на участке от Михалковской ул. до Октябрьского направления Московской железной дороги, р-н Коптево | 3 | 013 012 003 | 1424,2933 | 2005-2022 | 1414,3908 | 6,7025 | 3,2000 |  |  |  |
| 2351 | 606-02-00 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-ла 95 р-на Коптево | 4 | 013 012 003 | 458,3483 | 2004-2024 | 298,3546 | 1,3610 | 30,0000 | 70,0000 | 58,6327 |  |
| 2352 | 04-6906-01 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (1 пусковой комплекс) | 5 | 013 012 001 013 012003 | 1037,1503 | 2008-2022 | 1032,3837 | 3,6000 | 1,1666 |  |  |  |
| 2353 | 04-6906-02 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (2 пусковой комплекс) | 6 | 013 012 001 013 012 003 | 2186,7663 | 2011-2021 | 2186,2663 | 0,5000 |  |  |  |  |
| 2354 | 04-6907-2 Теплоснабжение для застройки территории водного стадиона "Динамо" (2 пусковой комплекс) | 7 | 013 009 005 | 1003,0869 | 2008-2022 | 993,5191 |  | 9,5678 |  |  |  |
| 2355 | 04-6911 Коллектор дождевой канализации с очистным сооружением для застройки территории водного стадиона "Динамо", Ленинградское ш., влд. 45-47 | 8 | 013 012 003 | 668,0332 | 2009-2021 | 666,1787 | 1,8545 |  |  |  |  |
| 2356 | Реконструкция водовода D = 900 мм для застройки территории водного стадиона "Динамо" | 9 | 013 007 005 | 99,7226 | 2016-2022 | 98,7226 |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2357 | Городские инженерные коммуникации до границ земельного участка жилого комплекса, Нарвская ул., влд. 1А | 10 | 013 012 001 013 012 003 | 835,9503 | 2013-2022 | 727,1373 | 27,2000 | 81,6130 |  |  |  |
| 2358 | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р-на Войковский | 11 | 013 012 001 013 012 003 | 334,4823 | 2003-2023 | 261,5823 | 5,5900 | 5,0000 | 62,3100 |  |  |
| (п. 2358 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2359 | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) | 12 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1405,6119 | 2002-2023 | 1368,6786 | 1,9589 | 34,0000 | 0,9744 |  |  |
| 2360 | ПР-148-02 Дороги и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1 района Левобережный | 13 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1600,6838 | 2005-2021 | 1600,4763 | 0,2075 |  |  |  |  |
| 2361 | 755-04 Дороги и инженерные коммуникации по пр-ду 6037 на территории Центрального аэродрома | 14 | 013 012 001 013 012 003 | 96,5071 | 2005-2024 | 31,8249 | 0,5250 | 15,0000 | 40,0000 | 9,1572 |  |
| 2362 | Дороги и городские инженерные коммуникации для кв-ла р-на Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15 | 12 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 890,1646 | 2013-2023 | 766,9773 |  | 20,0000 | 103,1873 |  |  |
| (п. 2362 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2363 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 1-й Магистральный тупик, влд. 6а со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского р-нов | 16 | 013 008 002 | 1107,8900 | 2019-2024 | 38,3268 | 5,9824 | 480,0000 | 540,0000 | 43,5808 |  |
| 2364 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2365 | Строительство сети водостока Д = 1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | 17 | 013 008 003 | 270,7464 | 2018-2024 | 7,7290 | 1,8197 | 26,1208 | 50,0000 | 185,0769 |  |
| 2366 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,6695 | 2018-2022 | 7,7290 | 1,8197 | 6,1208 |  |  |  |
| 2367 | Строительство |  |  | 255,0769 | 2021-2024 |  |  | 20,0000 | 50,0000 | 185,0769 |  |
| 2368 | 08-8018 Дороги для мкр. 51, 52 р-на Марфино (4 пусковой комплекс) | 18 | 013 012 001 013 012 003 | 986,8665 | 2008-2021 | 986,8145 | 0,0520 |  |  |  |  |
| 2369 | Городские инженерные сети для жилых домов, ул. Академика Комарова, влд. 7-11, влд. 11-13, мкр. 51 р-на Марфино, влд. 1-3, мкр. 52 р-на Марфино | 19 | 013 012 001 013 012 003 | 248,2003 | 2013-2022 | 234,4789 | 13,3241 | 0,3973 |  |  |  |
| 2370 | N 08-1400/98-2007 Инженерные коммуникации через кв-л 78 Бутырского хутора (2 пусковой комплекс) | 20 | 013 012 001 013 012 003 | 583,5327 | 2011-2023 | 356,8869 | 90,0000 | 110,0000 | 26,6458 |  |  |
| 2371 | 3222-06 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 р-на Северный | 21 | 013 012 001 013 012 003 | 1142,2330 | 2007-2023 | 1101,7413 | 0,1038 | 39,0000 | 1,3879 |  |  |
| 2372 | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца города Москвы, пр-д Серебрякова, 14-В | 22 | 013 005 002 | 566,6343 | 2017-2024 | 8,7889 | 12,8000 | 65,0000 | 100,0000 | 380,0454 |  |
| 2373 | 06-041 Коллектор дождевой канализации от р-на Северный - Виноградово, мкр. 4 А, Б | 23 | 013 012 003 | 655,6819 | 2007-2024 | 402,6540 | 6,7916 | 32,0000 | 50,0000 | 164,2363 |  |
| 2374 | 760-04 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1Б р-на Лианозово | 24 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 673,7413 | 2005-2024 | 431,8920 | 27,8823 | 190,0000 | 21,0000 | 2,9670 |  |
| 2375 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2376 | 850-05 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 25 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 802,0188 | 2006-2023 | 764,6106 | 2,0391 | 28,1380 | 7,2311 |  |  |
| 2377 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 | 26 | 013 009 005 | 1119,8321 | 2008-2024 | 532,4499 | 1,2400 | 150,0000 | 200,0000 | 236,1422 |  |
| 2378 | 3001-05 "Прокладка теплосети вдоль Погонного пр-да для жилой застройки мкр. 18Б р-на Богородское" | 27 | 013 009 005 | 300,9108 | 2006-2023 | 280,1185 |  | 8,0000 | 12,7923 |  |  |
| 2379 | 3575-08-01 Дороги и инженерные коммуникации по проектируемому пр-ду N 598 для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (1 очередь) (1 пусковой комплекс) | 28 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 279,1377 | 2009-2021 | 279,1277 | 0,0100 |  |  |  |  |
| 2380 | Вынос ВЛЭП 110 кВ из зоны строительства жилых домов, ул. Салтыковская, р-н Косино-Ухтомский | 29 | 013 006 004 | 437,0000 | 2021-2022 |  | 10,0000 | 427,0000 |  |  |  |
| 2381 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 17,0000 | 2022 |  |  | 17,0000 |  |  |  |
| 2382 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,0000 | 2021-2022 |  | 10,0000 | 410,0000 |  |  |  |
| 2383 | Дороги и инженерные коммуникации в промзоне "Руднево" | 30 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 6546,0000 | 2022-2025 |  |  | 1000,0000 | 1000,0000 | 3500,0000 | 1046,0000 |
| (п. 2383 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2384 | Вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства жилого комплекса посольства Республики Беларусь, Погонный пр-д, влд. 7 | 31 | 013 006 004 | 64,1712 | 2017-2022 | 63,0660 |  | 1,1052 |  |  |  |
| 2385 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту | 32 | 013 008 002 | 1389,9707 | 2019-2025 | 83,4604 | 67,2650 | 446,2950 | 751,7000 | 36,2503 | 5,0000 |
| (п. 2385 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2386 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 57,0000 | 2019-2022 | 3,6050 | 7,1000 | 46,2950 |  |  |  |
| 2387 | Строительство |  |  | 1332,9707 | 2020-2025 | 79,8554 | 60,1650 | 400,0000 | 751,7000 | 36,2503 | 5,0000 |
| (п. 2387 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2388 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2389 | Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода", предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети, влд. 29 по ул. Рогожский Поселок, р-н Нижегородский | 33 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 2276,7428 | 2008-2023 | 1416,9480 | 337,0000 | 250,0000 | 272,7948 |  |  |
| 2390 | Вынос ВЛ 110 кВ из зоны строительства, кв-л 13, 14, 16 р-на Некрасовка | 34 | 013 006 004 | 890,3189 | 2016-2022 | 841,7529 |  | 48,5660 |  |  |  |
| 2391 | Вынос ЛЭП 220/500 кВ с территории застройки р-на Некрасовка | 35 | 013 006 004 | 150,0000 | 2021-2022 |  | 2,7456 | 147,2544 |  |  |  |
| 2392 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 150,0000 | 2021-2022 |  | 2,7456 | 147,2544 |  |  |  |
| 2393 | Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв-л 15) | 36 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1168,6000 | 2009-2023 | 858,5793 | 16,4500 | 100,7829 | 192,7878 |  |  |
| 2394 | Дороги и инженерные коммуникации для комплексной застройки р-на Некрасовка | 37 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 566,0000 | 2018-2022 | 401,0057 | 136,1943 | 28,8000 |  |  |  |
| 2395 | Строительство сетей связи для объектов АСУДД и ТСОДД р-на Некрасовка с интеграцией в единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС) города Москвы | 38 | 013 011 008 | 486,1502 | 2019-2022 | 200,0130 | 222,8000 | 63,3372 |  |  |  |
| 2396 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных сточных вод Люберецких очистных сооружений | 39 | 013 007 005 | 4899,1171 | 2019-2024 | 36,0360 | 24,0240 | 1290,0000 | 1410,0000 | 2139,0571 |  |
| (п. 2396 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2397 | 08-011-05 Дороги и городские инженерные коммуникации для мкр. 2, 3 р-на Лефортово (5 пусковой комплекс) | 40 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 167,9703 | 2011-2022 | 163,2055 | 1,3757 | 3,3891 |  |  |  |
| 2398 | 3486-08 Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, г. Люберцы | 41 | 013 007 005 | 1180,3383 | 2011-2021 | 1180,2505 | 0,0878 |  |  |  |  |
| 2399 | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам N 813, 5381 | 42 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 341,5636 | 2000-2024 | 255,4549 |  | 15,0000 | 30,0000 | 41,1087 |  |
| 2400 | 796-04 Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., пр.пр. 1506 и 770а от улицы N 1 до Волжского бульвара для застройки района Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 43 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 480,5449 | 2006-2023 | 435,5449 |  | 20,0000 | 25,0000 |  |  |
| 2401 | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому бульвару для застройки района Кузьминки (улица Окская - Волжский бульвар) | 44 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 21,6050 | 2007-2023 | 1,5530 | 0,0520 | 10,0000 | 10,0000 |  |  |
| 2402 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2403 | 3306-07 Реконструкция Нагатинской ул. от проектируемого пр-да N 6443 до Варшавского ш. для застройки, 1-й Нагатинский пр-д, влд. 11 | 45 | 015 001 001 | 1365,7000 | 2010-2021 | 1323,8630 | 41,8370 |  |  |  |  |
| 2404 | 3294-07 3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно-Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, районы Бирюлево Восточное, Царицыно | 46 | 013 008 003 | 468,9382 | 2010-2021 | 468,9122 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2405 | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно | 47 | 013 012 001 013 012 003 | 726,3791 | 2004-2023 | 372,7274 | 74,2000 | 160,0000 | 119,4517 |  |  |
| 2406 | 05-1402 Реконструкция теплосети от камеры 255 до камеры 250Б для конноспортивного комплекса "Битца" | 48 | 013 009 005 | 1386,0520 | 2008-2024 | 300,8569 | 292,8595 | 300,0000 | 350,0000 | 142,3356 |  |
| 2407 | ПР-03-01-00 Дорога и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки Элеваторной ул., р-н Бирюлево Восточное | 49 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 273,0480 | 2004-2021 | 268,2394 | 4,8086 |  |  |  |  |
| 2408 | 02-6003 Инженерные коммуникации для этнографического центра государственный музей-заповедник "Коломенское" | 50 | 013 012 001 013 012 003 | 362,6604 | 2009-2023 | 250,8430 | 0,7585 | 109,0000 | 2,0589 |  |  |
| 2409 | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) | 51 | 013 012 001 013 012 003 | 1047,9111 | 2009-2024 | 651,8296 | 2,7575 | 47,0000 | 100,0000 | 246,3240 |  |
| 2410 | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д | 52 | 013 005 002 | 1239,7521 | 2018-2024 | 77,7484 | 8,8827 | 190,0000 | 210,0000 | 753,1210 |  |
| 2411 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2412 | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) | 53 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 464,1356 | 2012-2023 | 39,7201 | 128,0000 | 200,0000 | 96,4155 |  |  |
| 2413 | 07-045-01 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г" (1 пусковой комплекс), район Южное Бутово | 54 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 683,5933 | 2008-2021 | 683,5673 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2414 | 07-045-03 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г", р-н Южное Бутово (3 пусковой комплекс) | 55 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 280,1274 | 2010-2024 | 197,2713 | 3,3656 | 50,0000 | 24,0000 | 5,4905 |  |
| 2415 | 05-7073 Инженерные коммуникации для кв-ла 18 р-на Ломоносовский (1 пусковой комплекс), кв-л 18 р-на Ломоносовский | 56 | 013 007 005 013 009 005 | 610,0000 | 2008-2022 | 567,0146 | 0,0020 | 42,9834 |  |  |  |
| 2416 | Прокладка теплосети для теплоснабжения жилого комплекса с подземной автостоянкой, ДОУ, ФОК, ул. Крупской, влд. 3 А | 57 | 013 009 005 | 29,3044 | 2012-2021 | 26,8185 | 2,4859 |  |  |  |  |
| 2417 | Перекладка теплосети 2Д = 600 мм на 2Д = 700 мм между камерами N 601-604 для комплексной застройки мкр. 37-37Ц р-на Обручевский | 58 | 013 009 005 | 91,5712 | 2014-2021 | 86,0712 | 5,5000 |  |  |  |  |
| 2418 | 37-04/05 Инженерные коммуникации (канализация района застройки) для многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. Наметкина и ул. Херсонская (наружные канализационные сети, 2 очередь) | 59 | 013 012 003 | 305,9361 | 2007-2023 | 146,8966 | 85,0000 | 20,0000 | 54,0395 |  |  |
| 2419 | N 09-6900 Дорога по проектируемому пр-ду N 3843 от ул. Каховка до проектируемого пр-да N 4668А и инженерные коммуникации для кв-ла 32А р-на Новые Черемушки | 60 | 015 001 001 | 546,4433 | 2012-2021 | 546,2611 | 0,1822 |  |  |  |  |
| 2420 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2421 | 731-03-02 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки кв. 18 района Кунцево (2 пусковой комплекс) | 61 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 376,0479 | 2006-2021 | 376,0219 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2422 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 62 | 013 009 005 | 253,4788 | 2019-2024 | 2,6178 | 1,1532 | 50,0000 | 50,0000 | 149,7078 |  |
| 2423 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Пр-кт Вернадского | 63 | 013 008 003 | 3071,4594 | 2008-2024 | 2033,5985 | 15,1027 | 200,0000 | 400,0000 | 422,7582 |  |
| 2424 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Самородинская", пр-кт Вернадского, д. 87 | 64 | 013 008 001 | 512,5635 | 2014-2024 | 313,7322 | 2,3058 | 90,0000 | 80,0000 | 26,5255 |  |
| 2425 | Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции, кв-л 55, 56 мкр. "Филевский парк" (две очереди строительства), р-н Филевский парк | 65 | 013 012 001 013 012 003 | 2099,4060 | 2012-2024 | 1789,7186 |  | 30,0000 | 100,0000 | 179,6874 |  |
| 2426 | Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" | 66 | 013 012 001 013 012 003 | 7025,0515 | 2013-2023 | 6546,2340 |  | 343,0354 | 135,7821 |  |  |
| 2427 | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) | 67 | 013 012 001 013 012 003 | 439,5846 | 2006-2024 | 215,0646 | 0,0636 | 10,0000 | 100,0000 | 114,4564 |  |
| 2428 | Перекладка дождевого коллектора со строительством подъездной дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 68 | 013 012 003 | 429,0700 | 2021-2022 |  | 167,4900 | 261,5800 |  |  |  |
| 2429 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 8,5900 | 2021 |  | 8,5900 |  |  |  |  |
| 2430 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,4800 | 2021-2022 |  | 158,9000 | 261,5800 |  |  |  |
| 2431 | Освобождение территории для строительства трансформаторной подстанции (1 этап строительства) | 69 | 013 006 005 | 12,0000 | 2021-2022 |  | 0,0004 | 11,9996 |  |  |  |
| 2432 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2433 | 03-7009 Инженерные коммуникации для жилого дома по пр-ту Маршала Жукова | 70 | 013 012 001 013 012 003 | 120,2550 | 2005-2022 | 63,2582 |  | 56,9968 |  |  |  |
| 2434 | Перекладка канализационного коллектора вдоль мкр. 1 и 11 р-на Куркино с реконструкцией канализационно-насосной станции (КНС) N 2, р-н Куркино, мкр. 1, 11 | 71 | 013 012 003 | 528,1075 | 2014-2022 | 386,9496 | 103,2000 | 37,9579 |  |  |  |
| 2435 | 3190-06 Реконструкция водопровода по Авиационной ул. р-на Щукино | 72 | 013 007 005 | 77,9706 | 2008-2023 | 23,6686 | 1,6075 | 35,0000 | 17,6945 |  |  |
| 2436 | 652-11 Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, вл. 77-79, корп. 6 | 73 | 013 008 003 | 92,0734 | 2012-2023 | 70,0734 |  | 11,0000 | 11,0000 |  |  |
| 2437 | Очистные сооружения поверхностного стока для застройки вблизи с. Рождествено | 74 | 013 008 002 | 266,4139 | 2017-2022 | 265,7144 |  | 0,6995 |  |  |  |
| 2438 | Канализационная насосная станция (КНС) с аварийным резервуаром для застройки вблизи с. Рождествено | 75 | 013 008 001 | 262,3275 | 2017-2022 | 261,4513 |  | 0,8762 |  |  |  |
| 2439 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2440 | 96-7608 Дорога и инженерные коммуникации по пр-ду N 65 от пр-да N 657 до пр-да N 707 р-на Крюково | 76 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 242,0595 | 1998-2022 | 219,6123 |  | 22,4472 |  |  |  |
| 2441 | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр. 3Б г. Зеленограда | 77 | 013 012 001 013 012 003 | 463,8198 | 2008-2022 | 359,0324 | 61,0000 | 43,7874 |  |  |  |
| 2442 | Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа г. Москвы на закрытую схему | 78 | 013 009 005 | 1810,7861 | 2016-2024 | 42,3860 |  |  | 170,0001 | 1598,4000 |  |
| 2443 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 212,3861 | 2016-2023 | 42,3860 |  |  | 170,0001 |  |  |
| 2444 | Строительство |  |  | 1598,4000 | 2024 |  |  |  |  | 1598,4000 |  |
| 2445 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2446 | Снос очистных сооружений в селе Красная Пахра Подольского района | 79 | 013 008 002 | 288,0924 | 2012-2023 | 232,5208 | 3,1349 | 40,0000 | 12,4367 |  |  |
| (п. 2446 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2447 | Прокладка водопровода Д 1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" | 80 | 015 001 001 013 007 005 | 7491,2935 | 2016-2024 | 3092,8767 | 364,9673 | 354,8302 | 1415,6193 | 2263,0000 |  |
| (п. 2447 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2448 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 522,0430 | 2016-2024 | 147,6974 | 47,4154 | 154,8302 | 150,0000 | 22,1000 |  |
| (п. 2448 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2449 | Строительство |  |  | 6969,2505 | 2018-2024 | 2945,1793 | 317,5519 | 200,0000 | 1265,6193 | 2240,9000 |  |
| (п. 2449 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2450 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2451 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 81 | 013 008 001 | 813,6024 | 2014-2024 | 295,7611 | 55,6228 | 120,0000 | 150,0000 | 192,2185 |  |
| 2452 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 82 | 013 008 001 | 384,7155 | 2008-2024 | 94,9746 | 5,7014 | 104,0000 | 100,0000 | 80,0395 |  |
| 2453 | 05-2504 Канализационный коллектор от Боровского ш. до Внуковской канализационно-насосной станции (КНС) | 83 | 013 012 003 | 496,1085 | 2009-2023 | 412,7610 |  | 80,0000 | 3,3475 |  |  |
| 2454 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) (1 этап). Этап 1.2. Прокладка водопровода Д1000 мм на участке от водоводов N 7 и N 8 НЗВС до д. Сосенки | 84 | 015 001 001 013 007 005 | 693,8127 | 2015-2021 | 692,3859 | 1,4268 |  |  |  |  |
| 2455 | Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе д. Ватутинки, пос. Десеновское с реконструкцией ВЗУ "Ватутинки-1/4" | 85 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 6077,0882 | 2020-2023 | 1215,0983 | 2600,0000 | 1930,0000 | 331,9899 |  |  |
| (п. 2455 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | ##### Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2457 | Строительство сооружений и коммуникаций по сбору и утилизации свалочного газа с выработкой тепловой и электрической энергии на полигоне твердых бытовых отходов "Хметьево", Солнечногорский р-н, Московская обл. | 86 | 013 005 002 | 896,3860 | 2022-2024 |  |  | 100,0000 | 400,0000 | 396,3860 |  |
| 2458 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры, переустройство участка магистрального газопровода "Западное п/к Саратов - Москва" ДУ 300 мм, P <= 1,2 МПа, производственный объект на ул. Скотопрогонная г. Москвы | 87 |  |  |  |  |  | 208,9201 | 28,8102 | 3511,4223 |  |
| (п. 2458 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2459 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 7170,3627 | 7886,7002 | 9423,7511 | 4947,1429 | 2183,8854 |
| 2460 | #### Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 7170,3627 | 7886,7002 | 9423,7511 | 4947,1429 | 2183,8854 |
| 2461 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 этап | 1 | 013 007 004 013 007 005 | 1814,0928 | 2016-2023 | 1123,7054 | 59,0686 | 539,2825 | 92,0363 |  |  |
| 2462 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 107,8524 | 2016-2021 | 80,4278 | 27,4246 |  |  |  |  |
| 2463 | Строительство |  |  | 1706,2404 | 2016-2023 | 1043,2776 | 31,6440 | 539,2825 | 92,0363 |  |  |
| 2464 | Проектирование и строительство головных объектов теплоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 2 | 013 009 003 013 009 005 | 2480,9000 | 2015-2023 | 674,4214 | 562,6075 | 303,9395 | 939,9316 |  |  |
| 2465 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,4133 | 2015-2021 | 4,8358 | 0,5775 |  |  |  |  |
| 2466 | Строительство |  |  | 2475,4867 | 2015-2023 | 669,5856 | 562,0300 | 303,9395 | 939,9316 |  |  |
| 2467 | Проектирование и строительство головных объектов водоотведения административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 3 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1831,5150 | 2017-2022 | 886,5435 | 771,6842 | 173,2873 |  |  |  |
| 2468 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 4 | 013 011 008 | 276,3171 | 2017-2022 | 203,8280 | 0,3736 | 72,1155 |  |  |  |
| 2469 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 276,3171 | 2017-2022 | 203,8280 | 0,3736 | 72,1155 |  |  |  |
| 2470 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка | 5 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1402,4366 | 2022-2024 |  |  | 70,0000 | 932,4366 | 400,0000 |  |
| 2471 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3 этап "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное. Теплосеть" | 6 | 013 009 005 | 496,4764 | 2018-2025 | 418,9508 |  | 67,1756 |  |  | 10,3500 |
| 2472 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4 этап "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное, включая пересечение. Городской водопровод" | 7 | 013 007 005 | 269,9948 | 2018-2022 | 262,3476 |  | 7,6472 |  |  |  |
| 2473 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5 этап "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное, включая пересечение. Сети связи" | 8 | 013 011 008 | 25,9936 | 2018-2022 | 25,0841 |  | 0,9095 |  |  |  |
| 2474 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6 этап "Территория Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 этап). Городская канализация" | 9 | 013 008 003 | 819,2563 | 2018-2022 | 782,2533 | 0,2425 | 36,7605 |  |  |  |
| 2475 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8 этап "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Теплосеть" | 10 | 013 009 005 | 457,7928 | 2018-2022 | 424,3975 |  | 33,3953 |  |  |  |
| 2476 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.9 этап "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Городской водопровод" | 11 | 013 007 005 | 169,0794 | 2018-2022 | 131,7412 |  | 37,3382 |  |  |  |
| 2477 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.10 этап "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Сети связи" | 12 | 013 011 008 | 130,8790 | 2018-2022 | 78,8097 | 0,0250 | 52,0443 |  |  |  |
| 2478 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.11 этап "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). Кабельные линии 20 кВ" | 13 | 013 006 005 | 267,6996 | 2023 |  |  |  | 267,6996 |  |  |
| 2479 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.12 этап "Реконструкция (переустройство) инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки территории Административно-делового центра в п. Коммунарка" | 14 | 013 006 005 013 007 006 013 008 003 013 009 005 | 23,6575 | 2023 |  |  |  | 23,6575 |  |  |
| 2480 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 15 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 4297,3828 | 2022-2025 |  |  | 420,7488 | 1209,5652 | 1421,8053 | 1245,2635 |
| 2481 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4558 | 2022 |  |  | 26,4558 |  |  |  |
| 2482 | Строительство |  |  | 4270,9270 | 2022-2025 |  |  | 394,2930 | 1209,5652 | 1421,8053 | 1245,2635 |
| 2483 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3.1 этап "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть" | 16 | 013 009 005 | 516,8663 | 2020-2023 | 58,7978 | 140,0344 | 198,9327 | 119,1014 |  |  |
| 2484 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4.1 этап "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод" | 17 | 013 007 005 | 362,6235 | 2020-2023 | 83,4705 | 184,9244 | 58,8330 | 35,3956 |  |  |
| 2485 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5.1 этап "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Сети связи" | 18 | 013 011 008 | 139,8081 | 2020-2023 | 22,0654 | 49,0775 | 31,9460 | 36,7192 |  |  |
| 2486 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6.1 этап "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация" | 19 | 013 008 003 | 736,2430 | 2020-2022 | 116,8688 | 286,4732 | 332,9010 |  |  |  |
| 2487 | Строительство сетей канализации, д. Саларьево, пос. Московский Новомосковского административного округа г. Москвы | 20 | 013 008 003 | 630,0000 | 2019-2022 | 78,0390 | 98,8600 | 453,1010 |  |  |  |
| 2488 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0914 | 2019-2022 | 44,3470 | 5,1489 | 20,5955 |  |  |  |
| 2489 | Строительство |  |  | 559,9086 | 2020-2022 | 33,6920 | 93,7111 | 432,5055 |  |  |  |
| 2490 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора | 21 | 013 008 003 | 1069,9957 | 2019-2024 | 160,9795 | 449,3377 | 169,3427 | 163,0000 | 127,3358 |  |
| 2491 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 128,2230 | 2019-2021 | 63,3520 | 64,8710 |  |  |  |  |
| 2492 | Строительство |  |  | 941,7727 | 2020-2024 | 97,6275 | 384,4667 | 169,3427 | 163,0000 | 127,3358 |  |
| 2493 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 22 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 5795,0000 | 2019-2025 | 38,3690 | 91,9332 | 989,6649 | 2185,2852 | 1566,6758 | 923,0719 |
| 2494 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 130,0614 | 2019-2021 | 38,1644 | 91,8970 |  |  |  |  |
| 2495 | Строительство |  |  | 5664,9386 | 2020-2025 | 0,2046 | 0,0362 | 989,6649 | 2185,2852 | 1566,6758 | 923,0719 |
| 2496 | Реконструкция котельной по адресу: пос. Внуковское, д. Изварино (в целях обеспечения теплоснабжением объекта "Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест по адресу: пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4") | 23 | 013 009 002 | 151,9464 | 2017-2022 | 132,8604 |  | 19,0860 |  |  |  |
| 2497 | Строительство производственной базы и диспетчерского пункта Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Гормост" на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы | 24 | 014 002 005 | 1615,3446 | 2018-2022 | 1027,7580 | 491,8837 | 95,7029 |  |  |  |
| 2498 | Проектирование и строительство водовода Д = 600 мм от существующего водопровода 2Д = 600 мм в районе д. Ликова на пересечении Центральной ул. и Боровского ш. до водовода в районе мкр. Изварино | 25 | 013 007 005 | 424,9535 | 2019-2022 | 414,1358 |  | 10,8177 |  |  |  |
| 2499 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами | 26 | 013 008 001 013 008 003 | 6051,1773 | 2019-2025 | 257,2270 | 1640,3531 | 234,3317 | 2482,7395 | 1431,3260 | 5,2000 |
| 2500 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 246,7272 | 2019-2021 | 101,6838 | 145,0434 |  |  |  |  |
| 2501 | Строительство |  |  | 5804,4501 | 2019-2025 | 155,5432 | 1495,3097 | 234,3317 | 2482,7395 | 1431,3260 | 5,2000 |
| 2502 | Проектирование и строительство участка канализационного коллектора Д = 1500 мм от отводящих трубопроводов КНС "Внуково" до подводящего канала КНС "Ново-Солнцевская" (участок от камеры К-25/40 до камеры К-0) | 27 | 013 008 003 | 1357,5753 | 2020-2022 | 504,5482 | 72,5799 | 780,4472 |  |  |  |
| 2503 | Проектирование и строительство водовода от Калужского ш. до Варшавского ш. с реконструкцией существующих ВЗУ | 28 | 013 007 004 013 007 005 | 4719,3883 | 2019-2023 | 1187,3478 | 1897,6960 | 1295,1027 | 339,2418 |  |  |
| 2504 | Проектирование и строительство водовода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм вдоль Боровского ш. до ВЗУ Кокошкино | 29 | 013 007 005 | 892,4494 | 2020-2022 | 251,7255 | 166,9380 | 473,7859 |  |  |  |
| 2505 | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений | 30 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 2666,2228 | 2019-2023 | 1339,0571 | 133,5882 | 606,6359 | 586,9416 |  |  |
| 2506 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 58,0422 | 2018-2022 | 43,5422 |  | 14,5000 |  |  |  |
| 2507 | Строительство |  |  | 2608,1806 | 2019-2023 | 1295,5149 | 133,5882 | 592,1359 | 586,9416 |  |  |
| 2508 | КНС на территории ТПУ "Мамыри" с отводящими трубопроводами | 31 | 013 008 003 | 570,0000 | 2020-2022 | 175,8933 | 72,6820 | 321,4247 |  |  |  |
| 2509 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 49,5138 | 2020-2021 | 19,8055 | 29,7083 |  |  |  |  |
| 2510 | Строительство |  |  | 520,4862 | 2020-2022 | 156,0878 | 42,9737 | 321,4247 |  |  |  |
| 2511 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 32 |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |
| 2512 | ### Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы | 06 Л 00 00000 |  |  |  |  | 302,5060 | 10,0000 |  |  |  |
| 2513 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 302,5060 | 10,0000 |  |  |  |
| 2514 | #### Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов | 06 Л 10 00000 0503 |  |  |  |  | 302,5060 | 10,0000 |  |  |  |
| 2515 | ##### Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2516 | Дозагрузка и рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых отходов "Икша-2", Дмитровский р-н | 1 | 013 005 002 | 2813,0578 | 2018-2022 | 2500,5518 | 302,5060 | 10,0000 |  |  |  |
| 2517 | ## "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 09 0 00 00000 |  |  |  |  | 5095,1625 | 14381,4956 | 8588,6352 | 13592,5904 | 11766,1702 |
| (п. 2517 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517(1) | Строительство объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |
| (п. 2517(1) в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2518 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 370,6702 | 189,5554 |  |  |  |
| 2519 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  |  |  |  | 1,9906 | 1,0000 |  |  |  |
| 2520 | ### Музеи и выставочные залы | 09 А 00 00000 |  |  |  |  | 1243,9169 | 2539,5130 | 1182,0777 |  | 10636,2243 |
| 2521 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 507,7739 | 2267,3700 | 1182,0777 |  |  |
| 2522 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 507,7739 | 2267,3700 | 1182,0777 |  |  |
| 2523 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 370,6702 | 189,5554 |  |  |  |
| 2524 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2525 | Благоустройство территории Московского зоопарка (1, 2, пусковые комплексы), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 1 | 003 005 001 | 572,4204 | 2011-2015 | 557,9234 |  |  |  |  |  |
| 2526 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2022 | 14,1785 |  | 0,3185 |  |  |  |
| 2527 | Благоустройство территории Московского зоопарка (3 пусковой комплекс), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 2 | 003 005 001 | 97,7570 | 2014-2015 | 92,1624 |  |  |  |  |  |
| 2528 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2022 | 5,3945 |  | 0,2001 |  |  |  |
| 2529 | Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", ул. Баррикадная, д. 4 | 3 | 003 005 001 | 838,0898 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2530 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 6,2806 |  | 6,2806 |  |  |  |  |  |
| 2531 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 329,9001 |  | 71,5678 | 258,3323 |  |  |  |  |
| 2532 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 91,9177 | 2022 |  |  | 91,9177 |  |  |  |
| 2533 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 293,2558 |  | 123,2558 | 170,0000 |  |  |  |  |
| 2534 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 116,7356 | 2022 |  |  | 116,7356 |  |  |  |
| 2535 | Пешеходный мост в Московском зоопарке через ул. Б. Грузинскую (реконструкция) | 4 | 003 005 001 | 512,0525 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2536 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1750 |  | 2,1750 |  |  |  |  |  |
| 2537 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 185,0004 |  | 99,2004 | 85,8000 |  |  |  |  |
| 2538 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,7000 | 2022 |  |  | 10,7000 |  |  |  |
| 2539 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 256,1971 |  | 76,4463 | 179,7508 |  |  |  |  |
| 2540 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 57,9800 | 2022 |  |  | 57,9800 |  |  |  |
| 2541 | Пав. "Ластоногие" в Московском зоопарке | 5 | 003 005 001 | 2749,2421 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2542 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 46,1780 |  |  |  |  |  |
| 2543 | Строительство |  |  |  |  | 988,4904 | 112,2044 | 1602,3693 |  |  |  |
| 2544 | Административно-выставочное здание государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3, Таганский р-н | 6 | 003 001 003 | 799,0701 | 2013-2017 | 749,7616 |  |  |  |  |  |
| 2545 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 | 46,3085 |  | 3,0000 |  |  |  |
| 2546 | Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н | 7 | 003 001 003 | 138,3246 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,1506 | 0,8104 | 9,1165 |  |  |  |
| 2548 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 39,0000 | 88,2471 |  |  |
| 2549 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2550 | Строительство здания государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко", ул. Бутырская, д. 1 (обследование и проектно-изыскательские работы) | 8 | 003 001 003 | 100,0000 | 2021-2022 |  | 6,3014 | 93,6986 |  |  |  |
| 2551 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2552 | Внутриплощадочные инженерные коммуникации для этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" | 9 | 003 005 008 | 635,1905 | 2005-2022 | 582,2476 | 16,3096 | 36,6333 |  |  |  |
| 2553 | Общественный туалет на территории Этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Андропова, влд. 39 | 10 | 003 005 008 | 101,0986 | 2005-2022 | 39,7769 | 19,2151 | 42,1066 |  |  |  |
| 2554 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной р. Москвы на территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" | 11 | 003 005 008 | 330,0000 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2555 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 30,0000 |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 2556 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 264,2408 |  | 264,2408 |  |  |  |  |  |
| 2557 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 35,7592 | 2021-2022 |  | 20,9194 | 14,8398 |  |  |  |
| 2558 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 | 12 | 003 005 008 | 212,7272 | 2015-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2559 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0,8607 | 6,1051 | 54,9456 |  |  |  |
| 2560 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 56,9852 | 93,8306 |  |  |
| 2561 | Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" | 13 | 003 005 008 | 232,3302 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2562 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,7073 | 0,0106 | 0,0934 |  |  |  |
| 2563 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 216,5189 |  |  |  |
| 2564 | ##### Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2565 | Зоопитомник по воспроизводству редких животных, п. Сычево, Волоколамский р-н, Московская обл. | 14 | 003 005 001 | 916,8325 | 2015-2022 | 904,3812 | 2,6850 | 9,7663 |  |  |  |
| 2566 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Инженерные сети и благоустройство территории "Центр воспроизводства редких видов животных", зоопитомник, Волоколамский р-н, Московская обл." | 15 |  |  |  |  |  |  | 1000,0000 |  |  |
| 2567 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 464,0000 |  |  |  |  |
| 2568 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 464,0000 |  |  |  |  |
| 2569 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2570 | Строительство и реконструкция Детского зоопарка на территории Московского зоопарка, ул. Б. Грузинская, влд. 8 | 1 | 003 005 001 | 373,8623 | 2015-2021 | 373,8623 |  |  |  |  |  |
| 2571 | Реконструкция пав. "Остров зверей" на территории Московского зоопарка | 2 | 003 005 001 | 38,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2572 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |  |  |  |
| 2573 | Реконструкция пав. "Полярный мир" на территории Московского зоопарка | 3 | 003 005 001 | 210,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2574 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 210,0000 |  |  |  |  |
| 2575 | Реконструкция пав. "Копытный ряд" на территории Московского зоопарка | 4 | 003 005 001 | 23,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2576 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 23,0000 |  |  |  |  |
| 2577 | Реконструкция пав. "Фауна Индонезии" на территории Московского зоопарка | 5 | 003 005 001 | 90,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2578 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |  |  |  |
| 2579 | Реконструкция пав. "Летучие лисицы" на территории Московского зоопарка | 6 | 003 005 001 | 6,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2580 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  |  |
| 2581 | Реконструкция пав. "Дом Даррела" на территории Московского зоопарка | 7 | 003 005 001 | 18,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2582 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  |  |
| 2583 | Реконструкция выгульных вольеров пав. "Слоновник" на территории Московского зоопарка | 8 | 003 005 001 | 10,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2584 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |
| 2585 | Реконструкция пав. "Инсектарий" на территории Московского зоопарка | 9 | 003 005 001 | 69,0000 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2586 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 69,0000 |  |  |  |  |
| 2587 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 272,1430 | 272,1430 |  |  | 10636,2243 |
| 2588 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 272,1430 | 272,1430 |  |  | 10636,2243 |
| 2589 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2590 | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 11025,0000 | 2019-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2591 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 116,6327 | 272,1430 |  |  |  |  |
| 2592 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10636,2243 |
| 2593 | Укрупненные мероприятия на реализацию комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 2 |  |  |  |  |  | 272,1430 |  |  |  |
| 2594 | ### Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | 09 Б 00 00000 |  |  |  |  | 805,0984 | 801,7126 | 1007,2477 | 2241,2961 |  |
| (п. 2594 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2595 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 125,0586 | 200,0471 | 546,1912 | 2071,2961 |  |
| 2596 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 125,0586 | 200,0471 | 546,1912 | 2071,2961 |  |
| 2597 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2598 | Концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, ул. Варварка, влд. 6 | 1 | 003 002 003 | 7566,1229 | 2016-2018 | 7176,9766 |  |  |  |  |  |
| 2599 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 | 335,8463 |  | 53,3000 |  |  |  |
| 2600 | Реконструкция здания под размещение Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Детский музыкальный театр юного актера", ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 | 2 | 003 002 001 | 946,5287 | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,0436 |  |  |  |  |  |
| 2602 | Строительство |  |  |  |  | 699,4595 | 84,8877 |  |  |  |  |
| 2603 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 99,1379 |  |  |  |
| 2604 | Новая сцена ГБУК города Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова", ул. Дурова, влд. 2 | 3 | 003 002 001 | 844,4673 | 2016-2021 | 764,0001 | 32,8580 |  |  |  |  |
| 2605 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 34,8620 | 12,7472 |  |  |
| (п. 2605 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | Реставрация с приспособлением здания ГБУК города Москвы "Московский драматический театр им. А.С. Пушкина", Тверской б-р, д. 23, стр. 1 (понесенные затраты) | 4 | 003 002 001 | 31,0455 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2606 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2607 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,7054 | 6,5929 | 12,7472 |  |  |  |
| (п. 2607 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2608 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", Спартаковская пл., д. 9/1, стр. 2 | 5 |  |  |  |  | 0,7200 |  | 533,4440 | 2071,2961 |  |
| (п. 2608 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2609 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 370,4848 | 401,8655 | 261,8655 | 170,0000 |  |
| (п. 2609 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2610 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 370,4848 | 401,8655 | 261,8655 | 170,0000 |  |
| (п. 2610 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2612 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2 | 1 | 003 002 002 | 805,8303 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2613 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 33,4800 |  | 22,2678 |  |  |  |
| 2614 | Строительство |  |  |  |  |  | 310,4848 | 177,7322 | 261,8655 |  |  |
| (п. 2614 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2615 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой", ул. Тверская, д. 5/6 | 2 | 003 002 002 | 90,0000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2616 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |
| 2617 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр оперетты", ул. Большая Дмитровка, влд. 6; влд. 6, стр. 5; ул. Кузнецкий Мост, влд. 2; влд. 2 стр. 2; Копьевский пер., влд. 3, стр. 3 | 3 | 003 002 002 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2618 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0000 |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |
| 2619 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 4 |  |  |  |  | 60,0000 | 201,8655 |  |  |  |
| (п. 2619 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 309,5550 | 199,8000 | 199,1910 |  |  |
| (п. 2620 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2621 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0804 |  |  |  |  | 309,5550 | 199,8000 | 199,1910 |  |  |
| (п. 2621 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 2622 - 2623. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2624 | ##### Северо-Восточный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2625 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0018007:1131 площадью 1814,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | 2 | 003 003 002 | 109,7550 | 2021 |  | 109,7550 |  |  |  |  |
| 2626 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2775 площадью 81,6 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 1 и нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2777 площадью 2154,2 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 8-9 | 3 | 003 002 001 | 598,7910 | 2021-2023 |  | 199,8000 | 199,8000 | 199,1910 |  |  |
| 2627 | ### Библиотеки | 09 В 00 00000 |  |  |  |  | 28,0000 | 103,1000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |
| (п. 2627 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2628 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 28,0000 | 103,1000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |
| (п. 2628 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2629 | #### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2629 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2630 | ##### Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  | 28,0000 | 103,1000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |
| (п. 2630 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2631 | Реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК города Москвы "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова", ул. Сущевская, д. 14 | 1 | 003 001 001 | 83,7830 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2632 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 7,6800 | 1,6293 |  |  |  |
| 2633 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 24,4000 |  |  |
| (п. 2633 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2633(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 50,0737 |  |
| (п. 2633(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2634 | Реставрация и приспособление для современного использования зданий ГБУК города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека", Никитский б-р, д. 7 | 2 | 003 001 001 | 341,3970 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2635 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 20,0000 | 10,8970 |  |  |  |
| 2636 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 68,1345 |  |  |
| (п. 2636 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2636(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 103,1093 | 139,2562 |
| (п. 2636(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2637 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 3 |  |  |  |  | 0,3200 | 90,5737 |  |  |  |
| (п. 2637 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2638 | ### Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | 09 Г 00 00000 |  |  |  |  | 855,6150 | 2127,3464 | 2002,3832 | 3619,2942 |  |
| (п. 2638 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2639 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 77,4533 | 730,8064 | 900,0000 | 1836,5663 |  |
| (п. 2639 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2640 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 77,4533 | 730,8064 | 900,0000 | 1836,5663 |  |
| (п. 2640 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2641 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2642 | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы "Детская школа искусств N 13 им. И.Ф. Стравинского", ул. Митинская, 47, к. 1 | 1 | 002 002 001 | 606,1796 | 2011-2014 | 574,5576 |  |  |  |  |  |
| 2643 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2022 | 1,6220 |  | 30,0000 |  |  |  |
| 2644 | Культурно-досуговый центр в р-не Строгино на месте сноса кинотеатра "Таджикистан", ул. Маршала Катукова, д. 8 | 2 | 003 003 005 | 1240,4065 | 2015-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2645 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,7430 |  |  |  |  |  |
| 2646 | Строительство |  |  |  |  | 1205,0001 |  |  |  |  |  |
| 2647 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 24,6634 |  |  |  |
| 2648 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2649 | Здание Детской школы искусств - перебазирование Детской школы искусств N 58 им. М.И. Глинки в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, ул. Гурьянова, д. 83а | 3 | 002 002 001 | 525,3681 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2650 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,3024 |  |  |  |  |  |
| 2651 | Строительство |  |  |  |  | 411,4145 |  |  |  |  |  |
| 2652 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 7,0000 | 98,6512 |  |  |  |
| 2653 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2654 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2655 | Культурно-досуговый центр, Булатниковский пр-д, 10А, стр. 1 и 2, р-н Бирюлево Западное (на месте сноса Бирюлевских бань) | 5 | 003 003 005 | 119,5253 | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 3,3141 | 29,8267 |  |  |  |  |
| 2657 | Строительство |  |  |  |  | 19,9640 | 0,0220 | 66,3985 |  |  |  |
| 2658 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2659 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, ул. Грина, влд. 1, к. 3, р-н Северное Бутово | 6 | 003 003 005 | 958,3140 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2660 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,8472 | 15,4667 | 2,3041 |  |  |  |
| (п. 2660 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661 | Строительство |  |  |  |  | 6,5315 | 16,9967 | 255,0000 | 450,0000 | 200,1678 |  |
| 2662 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2663 | Дом культуры, п. Киевский, пос. Киевский | 7 | 003 003 002 | 532,8137 | 2011-2020 | 478,1148 |  |  |  |  |  |
| (п. 2663 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2664 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 5,8371 | 48,8618 |  |  |  |
| (п. 2664 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2665 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы (дома культуры и культурные центры), в т.ч. реконструкция здания ДМШ им. Д.Б. Кабалевского, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1, реконструкция здания ДШИ им. Я.В. Флиера, ул. Родионовская, д. 16, к. 3А | 8 |  |  |  |  | 2,3041 | 204,9274 | 450,0000 | 1636,3985 |  |
| (п. 2665 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2665(1) | Строительство культурных центров, домов культуры, клубов и молодежных центров с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |
| (п. 2665(1) в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2665(2) | Культурно-спортивный центр "Печатники" по адресу: ул. Полбина, влд. 37 | 1 |  |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |
| 2665(3) | Реконструкция здания кинотеатра "Полярный", ул. Полярная, д. 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2666 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 778,1617 | 1396,5400 | 1102,3832 | 1782,7279 |  |
| 2667 | #### Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 778,1617 | 1396,5400 | 1102,3832 | 1782,7279 |  |
| 2668 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2669 | Строительство культурного центра в пос. Кленовское | 1 | 003 003 005 | 710,0000 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2669 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2670 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,9019 | 8,5486 |  |  |  |  |
| 2671 | Строительство |  |  |  |  | 22,4864 | 113,8169 | 559,2462 | 100,0000 |  |  |
| (п. 2671 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2672 | Культурно-досуговый центр, п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 2 | 003 003 005 | 1406,1915 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2673 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,6864 | 22,7459 |  |  |  |  |
| 2674 | Строительство |  |  |  |  | 14,2328 | 76,0425 | 252,2994 | 416,1664 | 619,0181 |  |
| 2675 | Реконструкция дома культуры, п. Ватутинки, пос. Десеновское | 3 | 003 003 005 | 942,3857 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2676 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 3,6270 | 14,5083 |  |  |  |  |
| 2677 | Строительство |  |  |  |  |  | 249,0167 | 190,0000 | 236,2168 | 249,0169 |  |
| 2678 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский | 4 | 003 003 005 | 1643,7098 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2679 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,6182 | 31,0725 |  |  |  |  |
| 2680 | Строительство |  |  |  |  |  | 262,4103 | 394,9944 | 350,0000 | 597,6144 |  |
| (п. 2680 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2681 | Укрупненные мероприятия на развитие культурных и досуговых учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов (в том числе: многофункциональный культурно-досуговый центр в г.о. Троицк, многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское, детская школа искусств, с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, детская школа искусств, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, детская школа искусств, п. Щапово, пос. Щаповское) | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 317,0785 |  |
| 2682 | #### Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по реконструкции здания, находящегося в муниципальной собственности, для размещения Детской школы искусств | 09 Г 08 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2683 | Реконструкция здания по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. 2, находящегося в муниципальной собственности, для размещения Детской школы искусств | 1 | 002 002 001 | 153,0000 | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2684 | Средства города Москвы (субсидия) |  |  | 150,0000 |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 2685 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  | 3,0000 |  | 0,01 | 1,99 | 1,00 |  |  |  |
| 2686 | ### Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 09 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 188,6838 | 6610,7687 | 1710,3931 | 1751,7569 |  |
| (п. 2686 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2687 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 5000,0000 |  |  |  |
| 2688 | #### Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0804 |  |  |  |  |  | 5000,0000 |  |  |  |
| 2689 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 1 |  |  |  |  |  | 5000,0000 |  |  |  |
| 2690 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 2,3862 | 110,8065 | 32,4650 |  |  |
| 2691 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 2,3862 | 110,8065 | 32,4650 |  |  |
| 2692 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2693 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района города Москвы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Екатерининский парк, ул. Б. Екатерининская, д. 27 | 1 | 003 006 001 | 12,4925 | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2694 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,2175 |  |  |  |  |  |
| 2695 | Строительство |  |  |  |  | 10,7571 |  |  |  |  |  |
| 2696 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,5179 |  |  |  |  |
| 2697 | Изготовление и установка памятника генералу уголовного сыска Российской Империи А.Ф. Кошко на территории, прилегающей к д. 6 по Газетному пер. | 2 | 003 006 001 | 40,1661 | 2018-2022 | 26,1982 |  | 13,9679 |  |  |  |
| 2698 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, ул. Никольская | 3 | 003 006 001 | 15,0000 | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2699 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |
| 2700 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 7,7350 | 4,2650 |  |  |
| 2701 | Монумент М.А. Ульянову в парке "Михайловский сад" | 4 | 003 006 001 | 30,0000 | 2021-2022 |  | 0,1000 | 29,9000 |  |  |  |
| 2702 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2703 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района города Москвы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Ленинградский пр-кт, д. 27 | 5 | 003 006 001 | 12,0828 | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,2179 |  |  |  |  |  |
| 2705 | Строительство |  |  |  |  | 10,0021 |  |  |  |  |  |
| 2706 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,8628 |  |  |  |  |
| 2707 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2708 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова (ул. Теплый Стан, д. 14/2) | 6 | 003 006 001 | 45,0000 | 2021-2022 |  | 0,5964 | 44,4036 |  |  |  |
| 2709 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2710 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака 21-й дивизии народного ополчения Киевского района города Москвы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., территория сквера напротив здания по Кутузовскому пр-кту, д. 39 | 7 | 003 006 001 | 11,2438 | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2711 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,1860 |  |  |  |  |  |
| 2712 | Строительство |  |  |  |  | 9,7487 |  |  |  |  |  |
| 2713 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,3091 |  |  |  |  |
| 2714 | Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 8 |  |  |  |  |  | 11,8000 | 28,2000 |  |  |
| 2715 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 186,2976 | 1499,9622 | 1677,9281 | 1751,7569 |  |
| (п. 2715 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2716 | #### Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 186,2976 | 1499,9622 | 1677,9281 | 1751,7569 |  |
| (п. 2716 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2717 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2718 | Дом причта церкви Антипия на Колымажном дворе, 1-я треть XIX в., М. Знаменский пер., д. 9 | 1 | 003 004 015 | 59,9144 | 2013-2022 | 25,0144 |  |  |  |  |  |
| (п. 2718 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2719 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | Строительство |  |  |  |  |  | 19,9000 | 15,0000 |  |  |  |
| (п. 2720 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2721 | Дом, в котором в квартире N 2 в 1934-1962 гг. жил кинорежиссер А.А. Тарковский, 1-й Щипковский пер., д. 26, стр. 1 | 2 | 003 001 002 | 326,7272 | 2012-2023 | 17,6793 |  |  |  |  |  |
| 2722 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 5,5382 |  |  |
| 2723 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 303,5097 |  |  |
| 2724 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | Ансамбль культурного наследия "Усадьба Останкино, конец XVIII в." по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5, стр. 1 | 3 | 003 001 002 | 4274,4000 | 2012-2024 | 377,3009 |  |  |  |  |  |
| (п. 2725 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2726 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 39,2525 | 40,0000 |  |  |  |
| (п. 2726 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2727 | Строительство |  |  |  |  |  | 0,1451 | 1444,9622 | 1368,8802 | 1003,8591 |  |
| (п. 2727 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2728 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 4 |  |  |  |  | 127,0000 |  |  | 747,8978 |  |
| (п. 2728 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2729 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2730 | #### Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2731 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс "Дом правительства", 1928-1931 гг." расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2 (кинотеатр "Ударник") | 1 | 003 002 004 | 63,0000 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2732 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2733 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,0000 |  |  |  |  |  |
| (п. 2733 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2734 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | 09 К 00 00000 |  |  |  |  | 1973,8484 | 2066,3787 | 1943,9990 | 5215,2364 | 990,6897 |
| (п. 2735 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2736 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  | 1756,0477 | 1337,4611 | 851,6618 | 4855,4774 | 752,0000 |
| (п. 2736 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2737 | #### Северо-Восточный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2738 | ##### Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 1756,0477 | 1337,4611 | 851,6618 | 4855,4774 | 752,0000 |
| (п. 2738 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2739 | Строительство объекта - конноспортивного манежа по адресу: г. Москва, ул. проспект Мира, д. 119 | 1 | 003 001 003 | 1900,7546 <1> | 2019-2024 | 1,0000 | 721,0141 | 438,8546 | 503,9274 |  |  |
| (п. 2739 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2740 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 2 | 003 001 003 | 4029,9615 <1> | 2016-2022 | 713,9500 | 33,5336 |  |  |  |  |
| (п. 2740 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2741 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 316,8865 <1> | 2019-2023 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 2742 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 536,6044 <1> | 2019-2023 |  |  |  | 83,5030 |  |  |
| 2743 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 250,5901 <1> | 2016-2022 |  | 169,3201 |  |  |  |  |
| (п. 2743 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2744 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 004 005 007 | 286,5210 <1> | 2016-2022 |  | 206,6524 |  |  |  |  |
| (п. 2744 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2745 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 641,0634 <1> | 2017-2022 |  | 384,2114 |  |  |  |  |
| 2746 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 003 001 003 | 607,0768 <1> | 2017-2022 |  | 241,3161 | 70,5296 |  |  |  |
| 2747 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории Выставки достижений народного хозяйства | 9 |  |  |  |  |  | 390,7000 | 244,2314 | 784,8543 |  |
| (п. 2747 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2748 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  | 437,3769 |  | 4070,6231 | 752,0000 |
| (п. 2748 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2749 | Реставрация с приспособлением к современному использованию пав. N 70 "Монреаль" | 10 | 003 001 003 | 5010,0000 <1> | 2019-2025 |  |  | 387,3769 |  | 3870,6231 | 752,0000 |
| (п. 2749 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Реконструкция инженерных сетей на территории КСПК "Останкино" | 11 |  | 250,0000 | 2020-2024 |  |  | 50,0000 |  | 200,0000 |  |
| 2750(1) | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |
| (п. 2750(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750(2) | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |
| (п. 2750(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2751 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |
| (п. 2751 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284, "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 1 | 003 005 004 | 1600,8883 <1> | 2021-2024 |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |
| (п. 2752 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752(1) | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  | 71,0712 <2> |  |  |  |
| (п. 2752(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2753 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 217,8007 | 115,6787 | 299,7590 | 359,7590 | 238,6897 |
| (п. 2753 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | ##### Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  | 217,8007 | 115,6787 | 299,7590 | 359,7590 | 238,6897 |
| (п. 2754 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2755 | #### Центральный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2756 | Реконструкция части здания дирекции парка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 45 | 1 | 003 005 004 | 274,0000 | 2023-2025 |  |  |  | 30,0000 | 124,6520 | 119,3480 |
| 2757 | Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25 | 2 | 003 005 004 | 265,4255 | 2022-2023 |  |  | 78,6787 | 186,7468 |  |  |
| (п. 2757 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2758 | Реконструкция здания оранжереи, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 66 (Нескучный сад) | 3 | 003 005 004 | 392,0000 | 2023-2024 |  |  |  | 56,0960 | 216,5623 | 119,3417 |
| (п. 2758 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2759 | Реконструкция здания центрального павильона проката, расположенного по адресу: г. Москва, Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | 4 | 003 005 004 | 74,6763 <1> | 2018-2023 | 7,7601 | 3,0000 | 37,0000 | 26,9162 |  |  |
| (п. 2759 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2760 | #### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2761 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1 | 5 | 003 005 004 | 17,5819 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2762 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 17,5819 |  |  |  |  |
| 2763 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 2 | 6 | 003 005 004 | 11,1739 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2764 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 11,1739 |  |  |  |  |
| 2765 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 1 | 7 | 003 005 004 | 22,7724 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2766 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 22,7724 |  |  |  |  |
| 2767 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 3 | 8 | 003 005 004 | 13,2183 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2768 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 13,2183 |  |  |  |  |
| 2769 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Манеж конного двора" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 2 | 9 | 003 005 004 | 10,9122 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2770 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 10,9122 |  |  |  |  |
| 2771 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Египетский павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 4 | 10 | 003 005 004 | 26,2314 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2772 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 26,2314 |  |  |  |  |
| 2773 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Померанцевая оранжерея (Оранжевая дача)" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 9 | 11 | 003 005 004 | 35,3740 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2774 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 35,3740 |  |  |  |  |
| 2775 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Красный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 8 | 12 | 003 005 004 | 27,8722 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2776 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 27,8722 |  |  |  |  |
| 2777 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Скотный двор, центральный П-образный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16 | 13 | 003 005 004 | 37,6543 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2778 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 37,6543 |  |  |  |  |
| 2779 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Сооружение Скотного двора, центральный павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16, стр. 1 | 14 | 003 005 004 | 12,0101 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2780 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 12,0101 |  |  |  |  |
| 2781 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Домик на плотине" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 10 | 15 | 003 005 004 | 18,5447 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2782 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5447 |  |
| 2783 | ## "СПОРТ МОСКВЫ" | 10 0 00 00000 |  |  |  |  | 24283,4869 | 17399,5194 | 14286,3424 | 10871,2541 | 6330,8725 |
| (п. 2783 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2784 | ### Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 15411,8893 | 10336,6077 | 7954,1106 | 5290,9833 | 6064,1180 |
| (п. 2784 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2785 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 1300,1804 | 307,1137 |  |  |  |
| (п. 2785 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2786 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  |  |  |  | 0,7442 | 0,5000 |  |  |  |
| 2787 | #### Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 10 В 00 00000 |  |  |  |  | 8871,5976 | 7062,9117 | 6332,2318 | 5580,2708 | 266,7545 |
| (п. 2787 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2788 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3239,7776 | 1550,7059 | 3302,7738 | 4622,6347 |  |
| (п. 2788 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2789 | ##### Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 3239,7776 | 1550,7059 | 3302,7738 | 4622,6347 |  |
| (п. 2789 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2790 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 1300,1804 | 307,1137 |  |  |  |
| (п. 2790 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2791 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2792 | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 006 009 | 238,9261 | 2018-2022 | 224,3261 |  | 14,6000 |  |  |  |
| 2793 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2794 | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 2 | 006 003 005 | 36,9442 | 2013-2022 | 28,7806 |  |  |  |  |  |
| 2795 | Строительство |  |  |  |  |  | 0,8862 | 7,2774 |  |  |  |
| 2796 | ###### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2797 | Легкоатлетический манеж, ул. Инженерная, влд. 5А (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 82" Москомспорта) | 3 | 006 006 007 | 1288,5000 | 2014-2022 | 885,9000 | 257,4000 | 145,2000 |  |  |  |
| 2798 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 4 | 006 006 001 | 105,3903 | 2019-2023 | 50,0000 | 5,5662 | 20,8000 | 29,0241 |  |  |
| 2799 | Строительство бассейна для государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, 25а | 5 | 006 005 001 | 98,1088 | 2017-2023 | 78,0165 |  | 20,0923 |  |  |  |
| 2800 | ###### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2801 | Спортивный комплекс с бассейном для государственного бюджетного профессионального учреждения "МССУОР N 1" (со сносом здания гимнастического зала) по адресу: Измайловский б-р, влд. 75/17 | 6 | 006 006 005 | 1078,6546 | 2016-2022 | 796,4536 |  | 282,2010 |  |  |  |
| 2802 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 7 | 006 006 001 | 92,1042 | 2019-2023 | 50,0000 | 20,4157 |  | 21,6885 |  |  |
| 2803 | ###### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2804 | Дополнительное обустройство BMX-велодрома класса "B" по адресу: ул. Гурьянова, влд. 10, стр. 1 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта) | 8 | 006 003 005 | 159,9023 | 2013-2020 | 158,4023 |  |  |  |  |  |
| 2805 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,7599 | 0,7401 |  |  |  |
| 2806 | Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" Москомспорта по адресу: Волгоградский пр-кт, д. 46/15 | 9 | 006 001 001 | 3468,4734 | 2016-2022 | 1311,1266 | 1911,1991 | 246,1477 |  |  |  |
| 2807 | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 10 | 006 006 005 | 157,3000 | 2018-2023 | 125,9000 |  | 31,4000 |  |  |  |
| 2808 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский пр-д, влд. 13, между зданием 13А по Коломенскому пр-ду и д. 20 по ул. Академика Миллионщикова (государственное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта) | 11 | 006 006 001 | 969,7505 | 2012-2021 | 579,7921 |  |  |  |  |  |
| 2810 | Средства бюджета города Москвы (строительство) |  |  | 530,5226 | 2012-2021 | 524,4139 | 6,1087 |  |  |  |  |
| 2811 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,1981 | 2022 |  |  | 6,1981 |  |  |  |
| 2812 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 433,0298 | 2020-2021 | 55,3782 | 377,6516 |  |  |  |  |
| 2813 | Спортивный комплекс с катком для государственного бюджетного учреждения "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта, ул. Красного Маяка, напротив влд. 13А, к. 2 | 12 | 006 006 005 | 655,3600 | 2016-2020 | 583,3600 |  |  |  |  |  |
| 2814 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 47,7000 | 24,3000 |  |  |  |
| 2815 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 13 | 006 006 001 | 97,2570 | 2019-2023 | 50,0000 |  | 18,6283 | 28,6287 |  |  |
| 2816 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 14 | 006 006 001 | 101,5000 | 2019-2022 | 83,0000 | 18,5000 |  |  |  |  |
| 2817 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2818 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 15 | 006 002 002 | 253,6758 | 2013-2022 | 236,7235 |  |  |  |  |  |
| 2819 | Строительство |  |  |  |  |  | 4,5844 | 12,3679 |  |  |  |
| 2820 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта по адресу: ул. Губкина, д. 6 и д. 6, стр. 1 | 16 | 006 006 001 | 615,8700 | 2016-2021 | 560,8700 | 32,1361 |  |  |  |  |
| 2821 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 22,8639 |  |  |  |
| 2822 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2823 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 17 | 006 006 001 | 106,3723 | 2013-2023 | 57,7762 | 29,4894 |  | 19,1067 |  |  |
| 2824 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 18 | 006 006 001 | 96,7026 | 2019-2023 | 54,8026 | 28,1000 |  | 13,8000 |  |  |
| 2825 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2826 | Спортивный комплекс по адресу: ул. Барышиха, 35 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 102" Москомспорта) | 19 | 006 006 005 | 707,1200 | 2014-2021 | 697,1200 | 10,0000 |  |  |  |  |
| 2827 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Тушинская, влд. 16 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС Северо-Западный административный округ города Москвы") | 20 | 006 006 001 | 1522,0220 | 2016-2021 | 1033,1600 | 364,1200 |  |  |  |  |
| 2828 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 124,7420 |  |  |  |
| 2829 | Многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы | 21 | 006 006 009 | 6305,1708 | 2018-2021 | 4956,4693 |  |  |  |  |  |
| (п. 2829 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2830 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, непредвиденные затраты, строительный контроль) |  |  | 469,7586 | 2018-2021 | 350,6996 | 119,0590 |  |  |  |  |
| 2831 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 5528,2985 | 2019-2021 | 4605,7697 | 922,5288 |  |  |  |  |
| (п. 2831 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2832 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 307,1137 | 2022 |  |  | 307,1137 |  |  |  |
| (п. 2832 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2833 | ###### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2834 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9, у к. 919 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 22 | 006 002 002 | 159,9291 | 2013-2022 | 152,5506 |  |  |  |  |  |
| 2835 | Строительство |  |  |  |  |  | 4,4814 | 2,8971 |  |  |  |
| 2836 | Спортивный комплекс по адресу: мкр. 9, у пл. Колумба (государственное бюджетное учреждение "СШ N 112 "Спутник" Москомспорта) | 23 | 006 006 005 | 1361,4522 | 2017-2022 | 538,0845 | 318,3161 | 505,0516 |  |  |  |
| 2837 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемого пр-да 809 | 24 | 006 006 001 | 139,5912 | 2019-2023 | 40,0000 | 60,9554 |  | 38,6358 |  |  |
| 2838 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (ФОК с бассейном в р-не Котловка; объекты для развития горнолыжной инфраструктуры; объекты спортивного назначения на территории Мневниковской поймы; ФОК с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив д. 26) | 25 |  |  |  |  |  | 65,1985 | 3151,8900 | 4622,6347 |  |
| (п. 2838 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2839 | ### Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 15411,8893 | 10336,6077 | 7954,1106 | 5290,9833 | 6064,1180 |
| (п. 2839 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2840 | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 |  |  |  |  | 15411,8893 | 10336,6077 | 7954,1106 | 5290,9833 | 6064,1180 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Солнечногорский пр-д, влд. 17 (Оплата выполненных работ) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство бассейна для государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, д. 25а | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не Ивановское (ул. Чечулина, влд. 9-11) (Оплата выполненных работ) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс в Выхино-Жулебино | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского пр-кта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемого пр-да 809 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, к. "Г" | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированный спортивный комплекс на территории ФГБОУ ВО РГСУ по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24, д. 40 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейнами по адресу: ул. Мироновская, д. 27 (на месте сноса существующего здания) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Севастопольский" по адресу: Севастопольский пр-кт, напротив влд. 66 для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва "Русская горнолыжная школа - Столица" Департамента спорта города Москвы по адресу: р-н Ново-Переделкино, Проектируемый пр-д N 635, влд. 9 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Куркино" по адресу: Куркинское ш., влд. 25А долина реки Сходня для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Дворца спорта "Лужники", ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, демонтаж несохраняемых конструкций) | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, вл. 7 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2840 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2841 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 4581,4700 | 3620,0000 | 400,0000 |  | 252,0000 |
| 2842 | #### Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 4581,4700 | 3620,0000 | 400,0000 |  | 252,0000 |
| 2843 | Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" |  |  |  |  |  | 2581,4700 |  |  |  | 252,0000 |
| 2844 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2845 | Пав. общественного питания N 1 | 1 | 004 005 003 | 316,4000 | 2016-2021 | 316,4000 |  |  |  |  |  |
| 2846 | Пав. общественного питания N 2 | 2 | 004 005 003 | 305,5500 | 2016-2021 | 305,5500 |  |  |  |  |  |
| 2847 | Пав. общественного питания N 3 | 3 | 004 005 003 | 148,0300 | 2016-2021 | 148,0300 |  |  |  |  |  |
| 2848 | Пав. общественного питания N 4 | 4 | 004 005 003 | 173,3000 | 2016-2022 | 173,3000 |  |  |  |  |  |
| 2849 | Пав. общественного питания N 5 | 5 | 004 005 003 | 143,3000 | 2016-2022 | 143,3000 |  |  |  |  |  |
| 2850 | Реконструкция сервисного центра уличных видов спорта, стр. 16 | 6 | 004 006 006 | 140,5000 | 2016-2021 | 140,5000 |  |  |  |  |  |
| 2851 | Строительство теннисного клуба на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 7 | 006 007 003 | 7111,4800 | 2016-2022 | 5131,4800 | 1800,0000 |  |  |  |  |
| 2852 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 180,0000 |
| 2853 | Завершение строительства объекта незавершенного строительства Вспомогательный раздевательный павильон в районе южного спортивного ядра, объект 43, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лужники влд. 24 | 8 | 006 007 003 | 1158,3636 | 2019-2021 | 1132,1248 |  |  |  |  |  |
| (п. 2853 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2853(1) | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2016 году |  |  |  |  |  |  | 26,2388 <4> |  |  |  |
| (п. 2853(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2854 | Реконструкция Малой Спортивной арены АО "Лужники" | 9 | 006 001 003 | 58,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2855 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 58,0000 |  |  |  |  |  |
| 2856 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 10 | 006 007 003 | 925,0000 | 2019-2023 | 71,5300 | 781,4700 |  |  |  |  |
| 2857 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2858 | Акционерное общество "НТЦ ДВОРЕЦ ТЕННИСА" |  |  |  |  | 880,0000 |  | 1620,0000 |  |  |  |
| 2859 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2860 | Завершение строительства объекта "Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча" | 11 | 006 006 009 | 2500,0000 | 2019-2023 | 880,0000 |  | 1620,0000 |  |  |  |
| 2861 | Акционерное общество "Мосинжпроект" (для ООО "Серфинг парк "Волна") |  |  |  |  |  | 2000,0000 | 2000,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2862 | Серфинг парк "Волна" | 12 | 006 006 009 | 4400,0000 | 2021-2024 |  | 2000,0000 | 2000,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2863 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 342,2965 | 398,6724 | 856,1639 | 892,5171 | 14,7545 |
| 2864 | #### Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 6,2965 | 398,6724 | 856,1639 | 892,5171 | 14,7545 |
| 2865 | Физкультурно-оздоровительный центр на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 006 006 001 | 2000,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2866 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,8895 | 6,2965 | 37,7790 |  |  |  |
| 2867 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 360,8934 | 856,1639 | 719,9777 |  |
| 2868 | Проектирование и строительство спортивного комплекса "Красная Пахра" | 2 | 006 006 009 | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2869 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 35,2455 | 14,7545 |
| 2870 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2939 |  |
| 2871 | #### Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 2872 | #### Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 116,0000 | 336,0000 |  |  |  |  |
| 2873 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2874 | Проектирование и строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" на территории г.о. Троицк | 1 | 006 004 014 | 465,8914 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2875 | Средства бюджета города Москвы (субсидия) |  |  | 461,0000 | 2019-2022 | 125,0000 | 336,0000 |  |  |  |  |
| 2876 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  | 4,8914 | 2019-2022 | 3,6472 | 0,7442 | 0,5000 |  |  |  |
| 2877 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 708,0535 | 1493,5334 | 1773,2941 | 65,1190 |  |
| 2878 | #### Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 708,0535 | 1493,5334 | 1773,2941 | 65,1190 |  |
| 2879 | Спортивный комплекс "Московский транспорт" (стадион им. В.А. Мягкова) филиала Южный ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, влд. 12 | 1 | 006 001 001 | 4160,0000 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2880 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 120,0000 |  |  |  |  |  |
| 2881 | Строительство |  |  |  |  |  | 708,0535 | 1493,5334 | 1773,2941 |  |  |
| 2882 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 65,1190 |  |
| 2883 | ## "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 13 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2884 | Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13 А 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2885 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2886 | ### Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2887 | Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ | 1 |  | 234,0291 | 2018-2021 | 234,0291 |  |  |  |  |  |
| 2888 | Наружные сети инженерного обеспечения в составе работ по приспособлению к современному использованию части территории объекта культурного наследия - достопримечательного места "ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ" - зоны "Ландшафтный парк ВДНХ" | 2 |  | 175,2633 | 2018-2021 | 175,2633 |  |  |  |  |  |
| 2889 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 3282,4779 | 2016-2022 | 3282,4779 |  |  |  |  |  |
| (п. 2889 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2890 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Физика" (бывший Латвийской ССР)", 1954 г., архитекторы: Айвар А.Я., Закис В.К., Плуксне К.Я., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 5. Реставрация и приспособление к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 121,2611 | 2016-2021 | 121,2611 |  |  |  |  |  |
| 2891 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 81,2700 | 2016-2022 | 81,2700 |  |  |  |  |  |
| (п. 2891 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2892 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 003 001 003 | 348,1714 | 2016-2021 | 348,1714 |  |  |  |  |  |
| 2893 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Геология" (бывший "Лен и другие прядильные культуры")", 1939-1954 гг., архитекторы: Афанасьев К.Н., Павлов Л.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 31. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 353,2015 | 2016-2021 | 353,2015 |  |  |  |  |  |
| 2894 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 004 005 007 | 79,8686 | 2016-2022 | 79,8686 |  |  |  |  |  |
| (п. 2894 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2895 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 004 005 001 | 435,2314 | 2016-2021 | 435,2314 |  |  |  |  |  |
| 2896 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 003 001 003 | 295,2311 | 2017-2021 | 295,2311 |  |  |  |  |  |
| 2897 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 11 | 003 001 003 | 256,8520 | 2017-2021 | 256,8520 |  |  |  |  |  |
| 2898 | Строительство объекта конно-спортивного манежа по адресу: г. Москва, ул. проспект Мира, д. 119 | 12 | 003 001 003 | 235,9585 | 2019-2021 | 235,9585 |  |  |  |  |  |
| 2899 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 13 | 003 001 003 | 296,8865 | 2019-2023 | 296,8865 |  |  |  |  |  |
| 2900 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 14 | 003 001 003 | 453,1014 | 2019-2023 | 453,1014 |  |  |  |  |  |
| 2901 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2901 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Реставрация с приспособлением к современному использованию пав. N 70 "Монреаль" | 15 | 003 001 003 | 752,0000 | 2019 | 752,0000 |  |  |  |  |  |
| 2903 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | ### Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2905 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2906 | Центр "Космонавтика и Авиация" (пав. N 32-34) | 1 | 003 001 003 | 4124,0367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 132,8822 |  |  |  |  |  |
| 2908 | Строительство |  |  |  | 2016-2021 | 3991,1545 |  |  |  |  |  |
| 2909 | "Зеленый театр" (стр. 545) | 2 | 003 002 001 | 818,8675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 57,2456 |  |  |  |  |  |
| 2911 | Строительство |  |  |  | 2016-2019 | 366,3826 |  |  |  |  |  |
| 2912 | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2021 | 395,2393 | 326,2742 <2> |  |  |  |  |
| 2913 | Строительство (за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций АО "ВДНХ) |  |  |  | 2017-2021 | 68,9651 |  |  |  |  |  |
| 2914 | Инженерные сети ВДНХ | 3 | 013 012 001 | 3758,8865 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2914 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2915 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 129,9702 |  |  |  |  |  |
| 2916 | Строительство |  |  |  | 2016-2021 | 3467,8744 |  |  |  |  |  |
| 2917 | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2022 | 161,0419 | 134,0320 <2> | 27,0099 <2> |  |  |  |
| (п. 2917 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2918 | Городской инновационный центр "Город героев" | 4 | 003 001 003 | 3243,4032 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2918 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2919 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 172,2577 |  |  |  |  |  |
| 2920 | Строительство |  |  |  | 2017-2021 | 3071,1455 |  |  |  |  |  |
| (п. 2920 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2921 | Реконструкция здания центральной котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 569, с созданием Главного диспетчерского центра инженерных систем ВДНХ, с комплексной автоматизацией систем управления объектами и увеличением генерирующих мощностей, и повышением уровня энергоэффективности, энергетической безопасности | 5 | 013 012 001 | 413,3692 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2921 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2922 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 223,3000 |  |  |  |  |  |
| 2923 | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2023 | 190,0692 | 190,0692 <2> |  |  |  |  |
| (п. 2923 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2924 | Парк Будущего | 6 | 003 003 005 | 11506,1376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2925 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 336,9257 |  |  |  |  |  |
| 2926 | Строительство |  |  |  | 2017-2022 | 11169,2119 |  |  |  |  |  |
| 2927 | Пав. N 8 "Юные натуралисты" | 7 | 003 003 005 | 562,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2927 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2928 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 17,3156 |  |  |  |  |  |
| 2929 | Строительство |  |  |  | 2017-2021 | 290,6844 |  |  |  |  |  |
| 2930 | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2022 | 254,9000 | 150,8487 <2> | 104,0513 <2> |  |  |  |
| (п. 2930 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2931 | Пав. "Лесная промышленность" (бывший "Лесное хозяйство"), расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 17 | 8 | 003 001 003 | 178,7563 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2931 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2932 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 20,0730 |  |  |  |  |  |
| 2933 | Строительство |  |  |  | 2017-2021 | 158,6833 |  |  |  |  |  |
| (п. 2933 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2934 | Пав. N 312 административное здание | 9 | 001 005 001 | 454,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2934 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2935 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 29,8408 |  |  |  |  |  |
| 2936 | Строительство |  |  |  | 2017-2022 | 310,1592 |  |  |  |  |  |
| 2936(1) | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2022 | 114,0000 |  | 114,0000 <2> |  |  |  |
| (п. 2936(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2937 | Пав. N 37 "Птицеводство" | 10 | 001 005 001 | 504,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2937 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2938 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 30,5920 |  |  |  |  |  |
| 2939 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 425,2137 |  |  |  |  |  |
| (п. 2939 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2939(1) | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2023 | 48,9943 |  | 48,9943 <2> |  |  |  |
| (п. 2939(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2940 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284, "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 11 | 003 005 004 | 124,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2941 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2021 | 102,4636 |  |  |  |  |  |
| 2942 | Строительство |  |  |  | 2018-2021 | 21,5364 |  |  |  |  |  |
| 2943 | Средства софинансирования |  |  |  | 2018-2021 |  | 124,0000 <2> |  |  |  |  |
| 2944 | ## "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ" | 14 0 00 00000 |  |  |  |  | 55819,0440 | 53627,2725 | 18683,2858 | 9273,3058 | 8000,0000 |
| (п. 2944 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2945 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 1717,2433 | 5096,4800 | 2676,1887 |  |  |
| (п. 2945 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2946 | ### Москва - город для бизнеса и инвестиций | 14 Б 00 00000 |  |  |  |  | 12476,8682 | 42394,4587 | 2372,0000 | 2,0880 |  |
| (п. 2946 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2947 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 6000,0000 | 24782,0000 | 2370,0000 |  |  |
| 2948 | #### Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 6000,0000 | 24630,0000 | 2370,0000 |  |  |
| 2949 | Акционерное общество "Мосинжпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2950 | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г. Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) | 1 |  | 42999,9997 | 2019-2023 | 9999,9997 | 6000,0000 | 24630,0000 | 2370,0000 |  |  |
| 2951 | #### Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  |  | 152,0000 |  |  |  |
| 2952 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Зеленоград" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(1) | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 4 | 1 | 001 008 004 | 1097,8206 | 2018-2024 | 1073,6175 |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(2) | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(3) | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(3) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(4) | Средства софинансирования акционерного общества "Особая экономическая зона "Зеленоград" |  |  |  | 2018-2024 |  |  | 24,2031 |  |  |  |
| (п. 2952(4) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(5) | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 5 | 2 | 001 008 004 | 1598,1492 | 2018-2024 | 1272,5965 |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(5) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(6) | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(6) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(7) | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2952(7) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952(8) | Средства софинансирования акционерного общества "Особая экономическая зона "Зеленоград" |  |  |  | 2018-2024 |  |  | 325,5527 |  |  |  |
| (п. 2952(8) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2953 | Строительство III этапа электроснабжения площадки "Алабушево" (51 мВт) | 1 | 001 008 004 | 426,3000 | 2022 | 274,3000 |  | 152,0000 |  |  |  |
| 2954 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  | 974,8682 | 12930,4587 |  |  |  |
| (п. 2954 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2955 | #### Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  |  | 2921,5420 |  |  |  |
| (п. 2955 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2956 | Комплекс гидротехнических мероприятий в верхней части природного комплекса "Природный заказник "Долина реки Сходни в Алабушево" | 1 | 001 008 004 | 928,0000 | 2022 |  |  | 928,0000 |  |  |  |
| 2957 | Строительство инфраструктуры (инженерные сети) | 2 | 001 008 004 | 910,0000 | 2022 |  |  | 910,0000 |  |  |  |
| 2958 | Строительство инфраструктуры (дороги протяженностью 1,5 км) | 3 | 015 001 001 | 90,0000 | 2022 |  |  | 90,0000 |  |  |  |
| 2958(1) | Приобретение нежилого здания общей площадью 47181,2 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 11, кадастровый (или условный) номер 77:04:0003004:1074 | 3(1) | 001 008 004 | 993,5420 | 2022 |  |  | 993,5420 |  |  |  |
| (п. 2958(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2958(2) | Средства софинансирования (уплата НДС) |  |  | 198,7084 | 2022 |  |  | 198,7084 |  |  |  |
| (п. 2958(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2959 | #### Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 974,8682 | 8226,4667 |  |  |  |
| (п. 2959 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2960 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Зеленоград" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2960 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2961 | Имущественный комплекс N 1 (здания N 1-9, N 17, инфраструктура и инженерные сети на участках N 2-3) | 1 | 001 008 003 | 4625,5288 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2961 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2962 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 71,7839 |  |  |  |  |  |
| 2963 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 2685,0481 |  | 1868,6968 |  |  |  |
| (п. 2963 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2964 | Имущественный комплекс N 2 (здания N 10-14, N 18, инфраструктура и инженерные сети на участках N 4-5) | 2 | 001 008 003 | 3165,4108 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2964 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2965 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 48,7954 |  |  |  |  |  |
| 2966 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 1702,7832 |  | 1413,8322 |  |  |  |
| (п. 2966 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2967 | Имущественный комплекс N 3 (здания N 15-16, N 19, инфраструктура и инженерные сети на участке N 6) | 3 | 001 008 003 | 655,5132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2968 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 8,3696 |  |  |  |  |  |
| 2969 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 356,5348 |  | 290,6088 |  |  |  |
| (п. 2969 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2970 | Имущественный комплекс N 4 (здания, инфраструктура и инженерные сети на участке N 1) | 4 | 001 008 003 | 4224,1751 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2970 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2971 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021-2023 |  | 27,4456 | 290,5544 |  |  |  |
| (п. 2971 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2972 | Строительство |  |  |  | 2021-2023 |  | 947,4226 | 2958,7525 |  |  |  |
| 2973 | Укрупненные мероприятия по развитию территории "Южный порт" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Зеленоград") | 5 |  |  |  |  |  | 1054,0220 |  |  |  |
| (п. 2973 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2974 | Строительство складского комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: Шоссейный пр-д, влд. 16, влд. 16, стр. 1, 2, 4, 5 (кадастровый номер 77:04:0002014:2) | 6 | 011 001 001 | 400,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2975 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 20200 | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 2976 | Строительство |  |  |  | 2020 | 365,0000 |  |  |  |  |  |
| 2977 | Строительство водогрейной автоматизированной газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1883, с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5 | 7 | 013 009 002 | 350,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2978 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022 |  |  | 40,0000 |  |  |  |
| (п. 2978 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979 | Строительство |  |  |  | 2022 |  |  | 310,0000 |  |  |  |
| (п. 2979 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979(1) | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  |  | 1782,4500 |  |  |  |
| (п. 2979(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979(2) | Нежилое здание общей площадью 7048,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1047, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 7 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1005 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 1 | 001 008 003 | 450,7840 | 2022 |  |  | 450,7840 |  |  |  |
| (п. 2979(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979(3) | Нежилое здание общей площадью 1302,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1101, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:141 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 2 | 001 008 003 | 67,3340 | 2022 |  |  | 67,3340 |  |  |  |
| (п. 2979(3) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979(4) | Нежилое здание общей площадью 7137,9 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1045, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 8 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:136 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 3 | 001 008 003 | 574,5520 | 2022 |  |  | 574,5520 |  |  |  |
| (п. 2979(4) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979(5) | Нежилое здание общей площадью 7172,5 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1041, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 12 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1809 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 4 | 001 008 003 | 689,7800 | 2022 |  |  | 689,7800 |  |  |  |
| (п. 2979(5) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2980 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 5502,0000 | 4682,0000 | 2,0000 | 2,0880 |  |
| (п. 2980 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2981 | #### Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 5502,0000 | 4682,0000 | 2,0000 | 2,0880 |  |
| (п. 2981 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2982 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 1717,2433 | 5096,4800 | 2676,1887 |  |  |
| (п. 2982 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2983 | Учебно-образовательный кластер "Ломоносов" (АДЦ 1) | 1 |  | 16380,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2983 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2984 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 10185,0880 |  | 1,0000 | 5501,0000 | 4681,0000 | 1,0000 | 1,0880 |  |
| (п. 2984 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2985 | Средства софинансирования |  |  | 6194,9120 |  |  | 1717,2433 | 3846,4800 | 631,1887 |  |  |
| (п. 2985 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2986 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 2 |  | 3300,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Строительство |  |  | 5,0000 |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 2988 | средства софинансирования |  |  | 3295,0000 |  |  |  | 1250,0000 | 2045,0000 |  |  |
| (п. 2988 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2989 | ### Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот | 14 В 00 00000 |  |  |  |  | 43342,1758 | 11232,8138 | 16311,2858 | 9271,2178 | 8000,0000 |
| (п. 2989 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2990 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 43158,1188 | 11141,8765 | 16311,2858 | 9271,2178 | 8000,0000 |
| (п. 2990 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2991 | #### Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 35658,1188 | 8287,8765 | 16311,2858 | 9271,2178 | 8000,0000 |
| (п. 2991 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2992 | Приобретение в собственность города Москвы нежилого здания площадью 68,7 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Тимуровская, д. 34/36 | 1 | 003 005 004 | 5,2000 | 2021 |  | 5,2000 |  |  |  |  |
| 2993 | Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса (земельный участок с кадастровым номером 77:02:0023005:1001 площадью 2497 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина и здание с кадастровым номером 77:02:0023005:1034 площадью 96,7 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 7, к. 1, стр. 1), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина, влд. 7 | 2 | 003 003 005 | 199,5870 | 2021 |  | 199,5870 |  |  |  |  |
| 2994 | Приобретение имущественного комплекса, в состав которого входит нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0003013:1131 площадью 114,7 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 7, стр. 2 и расположенное в нем оборудование (движимое имущество) | 3 | 013 009 003 | 5,0028 | 2021 |  | 5,0028 |  |  |  |  |
| 2995 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2996 | Акционерное общество "Развитие активов" (для ООО "Городская земельная компания") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2997 | Приобретение 284 земельных участков общей площадью 26846664 кв. м и 29 объектов капитального строительства, расположенных на них, общей площадью 63621 кв. м по адресам: - г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское; - г. Москва, поселение Краснопахорское; - г. Москва, поселение Щаповское; - г. Москва, поселение Кленовское; - г. Москва, поселение Первомайское | 5 | 011 004 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2998 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 12000,0000 | 2022 |  |  | 4000,0000 |  |  | 8000,0000 |
| 2999 | Средства софинансирования |  |  |  | 2022 |  |  | 10000,0000 |  |  |  |
| 3000 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001 | Приобретение имущественного комплекса, находящегося по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7, состоящего из трех земельных участков с насаждениями с кадастровыми номерами 77:09:0005014:84, 77:09:0005008:4169, 77:09:0005008:4170 общей площадью 57,74 га, находящимися на данных земельных участках 134 объектами имущества, включая здания общей площадью 392726 кв. м с оснащением, инженерные сети и сооружения | 6 | 012 001 018 | 35400,2000 | 2021 |  | 35400,2000 |  |  |  |  |
| (п. 3001 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001(1) | Приобретение объекта незавершенного строительства, находящегося по адресу: г. Москва, Прибрежный пр., вл. 1, площадью 3803,7 кв. м, кадастровый номер 77:09:0001003:2188 | 6 (1) | 006 006 001 | 200,0000 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 300(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001(2) | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  |
| (п. 300(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3002 | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы | 7 |  |  |  |  | 48,1290 | 4287,8765 | 16311,2858 | 9271,2178 |  |
| (п. 3002 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003 | Участие города в управлении хозяйствующими субъектами | 14 В 04 00000 0412 |  |  |  |  | 200,0000 | 2854,0000 |  |  |  |
| (п. 3003 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3004 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3005 | Приобретение акционерного общества "Комплекс Прибрежный" | 1 | 006 006 001 | 200,0000 | 2021 |  | 200,0000 |  |  |  |  |
| 3005(1) | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие БИОТУМ" | 1(1) | 012 001 010 | 2854,0000 | 2022 |  |  | 2854,0000 |  |  |  |
| (п. 3005(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3006 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3007 | Приобретение нежилого здания общей площадью 421,7 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Мира, д. 119, стр. 525, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018011:1148 | 2 | 003 001 003 | 76,0330 | 2017-2021 | 76,0330 |  |  |  |  |  |
| 3008 | Средства софинансирования |  |  |  | 2017-2021 |  | 76,0330 <3> |  |  |  |  |
| 3009 | Приобретение нежилого здания общей площадью 4801,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 12, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018011:1470 | 3 | 003 001 003 | 600,0000 | 2017-2022 | 600,0000 |  |  |  |  |  |
| 3010 | Средства софинансирования |  |  |  | 2017-2021 |  | 600,0000 <3> |  |  |  |  |
| 3011 | Приобретение нежилого здания общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 544, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018011:1183 | 4 | 003 001 003 | 35,0000 | 2017-2022 | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 3012 | Средства софинансирования |  |  |  | 2017-2021 |  | 35,0000 <3> |  |  |  |  |
| 3013 | Приобретение помещений общей площадью 610,5 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 510, кадастровые (или условные) номера 77:02:0018007:3885 и 77:02:0018007:3886 | 5 | 003 001 003 | 180,2670 | 2017-2022 | 180,2670 |  |  |  |  |  |
| 3014 | Средства софинансирования |  |  |  | 2017-2021 |  | 180,2670 <3> |  |  |  |  |
| 3015 | #### Реализация комплекса мер по созданию роботизированного архивного комплекса города Москвы | 14 В 13 00000 0113 |  |  |  |  | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 3016 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3017 | Роботизированный архивный комплекс по адресу: Троицкий административный округ, пос. Вороновское, вблизи д. Сахарово, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 |  | 14670,0000 | 2019-2021 | 7370,0000 | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 3018 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3019 | #### Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Зеленоград" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021 | Приобретение нежилых зданий общей площадью 3795,2 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проектируемый пр-д N 684, влд. 2, стр. 1-4 на земельных участках с кадастровыми номерами 77:10:0003003:29 и 77:10:0003003:30 | 1 | 001 008 004 | 231,6000 | 2019-2020 | 231,6000 |  |  |  |  |  |
| 3022 | Приобретение нежилых зданий общей площадью 2682,2 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 25, стр. 1, 2, 4 на земельном участке с кадастровым номером 77:10:0003004:3 | 2 | 001 008 004 | 180,0000 | 2020 | 180,0000 |  |  |  |  |  |
| 3023 | Приобретение нежилых зданий общей площадью 5708,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, 2, 5, 3-й Западный пр-д, д. 15, стр. 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:10:0003004:4 | 3 | 001 008 004 | 350,0000 | 2020 | 350,0000 |  |  |  |  |  |
| 3024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 108,8300 |  |  |  |  |
| 3025 | #### Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 108,8300 |  |  |  |  |
| 3026 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3027 | Приобретение объектов недвижимого имущества (сети водопровода и канализации) на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 1 | 13 008 003 | 186,3945 | 2019-2021 | 77,5645 | 108,8300 |  |  |  |  |
| 3028 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  | 75,2270 | 90,9373 |  |  |  |
| (п. 3028 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3029 | #### Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 75,2270 | 90,9373 |  |  |  |
| (п. 3029 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3030 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:1012 общей площадью 953 кв. м по адресу: г. Москва, КСХП "Химки" | 1 | 013 004 001 | 3,3000 | 2021 |  | 3,3000 |  |  |  |  |
| 3031 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11720 общей площадью 756 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово | 2 | 013 004 001 |  | 2022 |  |  | 6,2500 |  |  |  |
| (п. 3031 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3032 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:697 общей площадью 54400 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столобово, уч. N 41/3 | 3 | 013 004 001 |  | 2022 |  |  | 55,2172 |  |  |  |
| (п. 3032 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3033 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3389 общей площадью 143 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Пыхтино, влд. 8-ю | 4 | 013 004 001 | 0,8996 | 2021 |  | 0,8996 |  |  |  |  |
| 3034 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:46 общей площадью 9539 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат" | 5 | 013 004 001 | 9,5602 | 2021 |  | 9,5602 |  |  |  |  |
| 3035 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:13 общей площадью 640 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Рязаново | 6 | 013 004 001 | 2,2500 | 2022 |  |  | 2,2500 |  |  |  |
| 3036 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020441:60 общей площадью 4030 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Ерино | 7 | 013 004 001 | 7,0000 | 2022 |  |  | 7,0000 |  |  |  |
| 3037 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020229:383 общей площадью 1129 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Раево | 8 | 013 004 001 | 2,3000 | 2022 |  |  | 2,3000 |  |  |  |
| 3038 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020229:384 общей площадью 649 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Раево | 9 | 013 004 001 | 1,7500 | 2022 |  |  | 1,7500 |  |  |  |
| 3039 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:438 общей площадью 2202 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 10 | 013 004 001 | 7,0000 | 2022 |  |  | 7,0000 |  |  |  |
| 3040 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117 общей площадью 4686 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 11 | 013 004 001 | 9,1464 | 2022 |  |  | 9,1464 |  |  |  |
| 3041 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:287 общей площадью 22 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка | 12 | 013 004 001 | 0,0237 | 2022 |  |  | 0,0237 |  |  |  |
| 3041(1) | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы | 12(1) |  |  |  |  | 61,4672 |  |  |  |  |
| (п. 3041(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3042 | ## "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | 15 0 00 00000 |  |  |  |  | 3858,8176 | 11807,6848 | 6581,0284 | 6042,3412 | 9647,3861 |
| (п. 3042 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3043 | ### Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  |  | 4200,0000 | 602,4000 |  |  |
| (п. 3043 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3044 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 786,8000 | 809,3227 | 165,0641 |  |  |
| 3045 | #### Развитие и реорганизация территорий | 15 Г 00 00000 |  |  |  |  | 3858,8176 | 7607,6848 | 5978,6284 | 6042,3412 | 9647,3861 |
| 3046 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 2343,6109 | 4873,3074 | 3729,7927 | 4146,1756 | 2175,9203 |
| 3047 | ##### Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  | 847,4703 | 1618,1893 | 379,7338 | 40,0000 |  |
| 3048 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 786,8000 | 809,3227 | 165,0641 |  |  |
| 3049 | ###### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3050 | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) (проектно-изыскательские работы и обследование) | 1 | 013 004 001 | 100,0000 | 2022-2023 |  |  | 20,0000 | 80,0000 |  |  |
| 3051 | ###### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3052 | Расширение Бутовского кладбища, 7,28 га (р-н Южное Бутово, 36 км Курского направления Московской железной дороги) | 2 | 013 004 001 | 777,4685 | 2016-2019 | 769,7679 |  |  |  |  |  |
| 3053 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 6,9885 | 0,7121 |  |  |  |
| 3054 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3055 | Расширение Троекуровского кладбища, участка для организации некрополя 4,39 га по адресу: ул. Рябиновая, влд. 24 | 3 | 013 004 001 | 316,9491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3056 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2013-2014 | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 3057 | Строительство |  |  |  | 2015-2020 | 311,4991 |  |  |  |  |  |
| 3058 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 0,4500 |  |  |  |  |
| 3059 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3060 | Реконструкция комплекса Николо-Архангельского крематория, Московская обл. | 4 | 013 004 002 | 1068,2747 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3061 | Реконструкция, 2 этап |  |  |  | 2004-2016 | 630,4636 |  |  |  |  |  |
| 3062 | Реконструкция, 3 этап |  |  |  | 2013-2021 | 423,3714 | 14,4397 |  |  |  |  |
| 3063 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2, 3 этапы) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 5 | 013 004 001 | 3292,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3064 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,2445 | 2015 | 4,2445 |  |  |  |  |  |
| 3065 | Строительство |  |  | 2714,3440 | 2016-2024 | 39,8004 | 825,1066 | 1515,4772 | 293,9598 | 40,0000 |  |
| 3066 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 574,2115 | 2021-2023 |  | 486,8000 |  | 87,4115 |  |  |
| 3067 | Реконструкция Митинского крематория по адресу: Московская обл., Красногорский м. р-н, с.п. Отрадненское, Пятницкое ш., 6 км | 6 | 013 004 001 | 1603,4266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3068 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 416,4513 | 2016-2023 | 328,1918 | 0,4855 | 82,0000 | 5,7740 |  |  |
| 3069 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1186,9753 | 2019-2023 |  | 300,0000 | 809,3227 | 77,6526 |  |  |
| 3070 | ##### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0502 |  |  |  |  | 619,2756 | 1300,6872 | 1144,8007 | 2,5991 |  |
| 3071 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3072 | Объекты Московского международного делового центра "Москва-Сити" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3073 | Коллектор с коммуникациями под проездом между участками 12, 13 и 16 с технологической частью и перекладкой коллектора КВК; устройство камеры соединения с коллектором КВК на ПК (1 этап), 5 пусковой комплекс | 1 | 013 012 003 | 290,0698 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3074 | Строительство |  |  |  | 2009-2022 | 285,5698 |  | 4,5000 |  |  |  |
| 3075 | Коллектор для инженерных коммуникаций вдоль участков N 4-16 ММДЦ "Москва-Сити". Технологическая часть и трубопроводы коллектора между участками 4-9 | 2 | 013 012 003 | 26,0321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076 | Строительство |  |  |  | 2009-2023 | 25,9703 |  |  | 0,0618 |  |  |
| 3077 | Замена трубопровода 2d = 300 мм на трубопровод 2d = 600 мм в коллекторе, проходящем вдоль участков 2-3, 6, 15 ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская наб. | 3 |  | 13,3478 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3078 | Строительство |  |  |  | 2010-2023 | 13,3164 |  |  | 0,0314 |  |  |
| 3079 | Дюкер водопровода 2Д400 через р. Москва в районе ул. 1905 года и водопровод-связка Д600 мм по наб. Тараса Шевченко | 4 | 013 007 006 | 247,1979 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3080 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2012-2016 | 14,1309 |  |  |  |  |  |
| 3081 | Строительство |  |  |  | 2017-2021 | 228,5444 | 4,5226 |  |  |  |  |
| 3082 | Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап) | 5 |  | 3100,0722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3083 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 74,8059 | 2017-2021 | 41,8254 | 32,9805 |  |  |  |  |
| 3084 | Строительство |  |  | 3025,2663 | 2021-2024 |  | 581,7725 | 1296,1872 | 1144,7075 | 2,5991 |  |
| 3085 | ##### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0310 |  |  |  |  |  |  | 300,0000 | 470,0000 | 115,9600 |
| 3086 | ###### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | Пожарное депо в районе промзоны Руднево | 1 | 013 013 002 | 885,9600 | 2023-2025 |  |  |  | 300,0000 | 470,0000 | 115,9600 |
| 3088 | ##### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 771,5727 | 1405,5977 | 1525,1238 | 3583,1765 | 2059,9603 |
| 3089 | ###### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3090 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д. 15 | 1 | 003 004 003 | 3404,1480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3091 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 35,4199 |  |  |  |  |  |
| 3092 | Строительство |  |  |  | 2018-2023 | 1687,7396 | 468,7323 | 841,2357 | 371,0205 |  |  |
| 3093 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания по адресу: Газетный пер., д. 1/12, стр. 4 (научно-исследовательские и проектные работы) | 2 | 001 001 002 | 28,4000 | 2021-2022 |  | 23,7297 | 4,6703 |  |  |  |
| 3094 | Реконструкция с приспособлением для современного использования здания по адресу: Газетный пер., д. 1/12, стр. 5 (обследование и проектные работы) | 3 | 001 001 002 | 17,6000 | 2021-2022 |  | 14,9689 | 2,6311 |  |  |  |
| 3095 | ###### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3096 | Общежитие по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24 | 4 | 010 004 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3097 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 100,0000 | 2024 |  |  |  |  | 100,0000 |  |
| 3098 | Административное здание со сносом существующих строений по адресу: ул. Б. Черкизовская, д. 12, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, 7 | 5 | 001 004 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3099 | Строительство |  |  | 3353,0897 | 2017-2019 | 3159,0847 |  |  |  |  |  |
| 3100 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  | 157,1590 |  | 36,8460 |  |  |
| 3101 | Гаражи, расположенные в промзоне Руднево | 6 | 014 001 003 | 4995,8300 | 2023-2025 |  |  |  | 500,0000 | 2435,8697 | 2059,9603 |
| 3102 | ###### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103 | Административное здание, р-н Раменки | 8 | 001 004 002 | 1315,7637 | 2016-2019 | 1315,6490 |  |  |  |  |  |
| 3104 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 0,0503 | 0,0644 |  |  |  |
| 3105 | Подъездная дорога к административному зданию в р-не Раменки | 9 | 015 001 001 | 135,2891 | 2016-2019 | 132,8604 |  |  |  |  |  |
| 3106 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 0,0106 | 2,4181 |  |  |  |
| 3107 | Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей в р-не Ново-Переделкино по адресу: д. Орлово, уч. 1 | 10 | 001 004 002 | 740,2040 | 2022-2024 |  |  | 120,0000 | 305,0000 | 315,2040 |  |
| 3108 | ###### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд. 17. Этап 1 - участок N 13 | 11 | 015 001 001 | 528,4829 | 2020-2023 | 1,3874 | 106,9219 | 380,0781 | 40,0955 |  |  |
| 3110 | За пределами города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в г. Вильнюсе | 12 | 001 005 001 | 1547,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3112 | Строительство |  |  |  | 2009-2024 | 744,5481 |  | 54,5000 | 55,6500 | 692,3019 |  |
| 3113 | Реализация укрупненных мероприятий по строительству, реконструкции, по созданию объектов для комплексного развития городских территорий (в том числе: строительство административного здания для служб Гостехнадзора; административные здания с подъездными дорогами: р-н Гагаринский, р-н Коптево, р-н Кузьминки, р-н Лефортово, р-н Савеловский, р-н Таганский, р-н Басманный, р-н Хамовники, р-н Хорошевский, р-н Чертаново, р-н Солнцево) | 13 |  |  |  |  |  |  | 216,5118 | 39,8009 |  |
| 3114 | ##### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0412 |  |  |  |  | 105,2923 | 548,8332 | 380,1344 | 50,4000 |  |
| 3115 | ###### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3116 | Надстройка корпусов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы "Московский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича" по адресу: Кронштадтский б-р, д. 43а (завершение строительства) | 1 | 002 001 002 | 771,2585 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3116 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3117 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016 | 0,7014 |  |  |  |  |  |
| 3118 | Строительство |  |  |  | 2012-2023 | 90,9769 | 5,7326 | 411,7132 | 262,1344 |  |  |
| 3119 | Объекты стройиндустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3120 | Опытно-промышленный участок по производству шунгитовой крошки и наполнителя по адресу: ул. Вагоноремонтная, д. 4а, стр. 7 | 2 | 012 001 015 | 471,9742 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | Строительство |  |  |  | 2004-2024 | 422,5315 | 10,1427 | 14,0000 | 13,0000 | 12,3000 |  |
| 3122 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "Карельский гранит", г. Кондопога | 3 | 012 001 015 | 383,7955 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3123 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2022 | 346,1675 | 27,5280 | 10,1000 |  |  |  |
| 3124 | Строительство и реконструкция карьера Дуковского месторождения | 4 | 012 001 015 | 153,6590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3125 | Строительство |  |  |  | 2000-2021 | 150,6590 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 3126 | Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения, Республика Хакасия | 5 | 012 001 015 | 260,7555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3127 | Строительство |  |  |  | 2000-2023 | 210,9770 | 14,9285 | 16,8500 | 18,0000 |  |  |
| 3128 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "МКК-Саянмрамор", г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17 | 6 | 012 001 015 | 532,0713 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3129 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | 401,4671 | 21,3042 | 34,2000 | 37,0000 | 38,1000 |  |
| 3130 | Строительство цеха по изготовлению изделий из природного камня по технологии сэндвич-панелей, г. Долгопрудный | 7 | 012 001 015 | 235,7216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3131 | Строительство |  |  |  | 2001-2022 | 232,7216 | 1,5000 | 1,5000 |  |  |  |
| 3132 | Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое", Республика Алтай, Турочакский р-н | 8 | 012 001 015 | 274,1912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133 | Строительство |  |  |  | 2006-2023 | 167,3969 | 6,7943 | 50,0000 | 50,0000 |  |  |
| 3134 | Строительство карьера по добыче мрамора на Пуштулимском месторождении, Алтайский край, Ельцовский р-н, с. Пуштулим | 9 | 012 001 015 | 98,4625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3135 | Строительство |  |  |  | 2007-2021 | 92,6518 | 5,8107 |  |  |  |  |
| 3136 | Реконструкция карьера по добыче блоков гранита на участке N 2 месторождения Сюскюянсаари, республика Карелия | 10 | 012 001 015 | 277,5789 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3137 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2022 | 258,5576 | 8,5513 | 10,4700 |  |  |  |
| 3138 | ### Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  |  | 4200,0000 | 602,4000 |  |  |
| (п. 3138 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3139 | Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) | 1 |  |  |  |  |  | 4200,0000 | 602,4000 |  |  |
|  | Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реставрация с приспособлением для современного использования здания по адресу: Газетный пер., д. 1/12, стр. 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция с приспособлением для современного использования здания по адресу: Газетный пер., д. 1/12, стр. 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3139 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3140 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1480,7191 | 2734,3774 | 2248,8357 | 1896,1656 | 4911,0771 |
| 3141 | #### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 500,0000 | 1341,6243 | 638,5960 | 53,4634 |  |
| 3142 | Проектирование и строительство административного здания по адресу: Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Десеновское, д. Ватутинки, Офицерская ул., влд. 11 | 1 | 001 002 001 | 2642,2769 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3143 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019 | 55,1091 |  |  |  |  |  |
| 3144 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 53,4841 | 500,0000 | 1341,6243 | 638,5960 | 53,4634 |  |
| 3145 | ##### Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой | 15 Г 04 00000 0502 |  |  |  |  | 980,7191 | 1392,7531 | 1610,2397 | 1842,7022 | 4911,0771 |
| 3146 | Плотина на ручье б/н, с. Остафьево, пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 013 001 005 | 87,2611 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3147 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2025 | 15,5778 |  |  |  |  | 0,4194 |
| 3148 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 71,2639 |
| 3149 | Подъездная автомобильная дорога у д. Рассудово, пос. Новофедоровское Троицкого административного округа г. Москвы | 2 | 015 001 001 | 49,5838 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3150 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2017 | 13,1077 |  |  |  |  |  |
| 3151 | Строительство |  |  |  | 2015-2022 | 36,4556 |  | 0,0205 |  |  |  |
| 3152 | Подъездная автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы | 3 | 015 001 001 | 511,6116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3153 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 25,8430 |  |  |  |  |  |
| 3154 | Строительство |  |  |  | 2015-2025 | 390,4405 | 73,5948 |  |  |  | 21,7333 |
| 3155 | Строительство газораспределительной сети для д. Марушкино и садоводческих некоммерческих товариществ, в том числе "Толстопальцево-5", д. Марушкино, Марушкинское пос., Новомосковский административный округ г. Москвы | 4 | 013 010 003 | 111,2428 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3156 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2015-2019 | 11,3817 |  |  |  |  |  |
| 3157 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 97,3181 | 1,5360 |  |  |  | 1,0070 |
| 3158 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Васьково до союза садоводческих некоммерческих товариществ "Волково" Ступинского р-на Московской обл. | 5 | 015 001 001 | 125,0079 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2013-2019 | 4,3178 |  |  |  |  |  |
| 3160 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 101,7600 | 0,2268 |  |  |  | 18,7033 |
| 3161 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Инсев", "Незабудка", "Большая поляна" у д. Ананьино в Ступинском р-не Московской обл. | 6 | 015 001 001 | 83,6844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3162 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2013-2021 | 3,3075 | 0,8071 | 1,2838 |  |  |  |
| 3163 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 78,2860 |  |  |
| 3164 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 7 | 015 001 001 | 614,0331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3165 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 17,0152 |  | 7,2388 |  |  |  |
| 3166 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0112 | 143,9859 | 371,9120 |  |  | 73,8700 |
| 3167 | Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Полушкинская поляна" в Ступинском р-не Московской обл. | 8 | 015 001 001 | 501,0690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3168 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 11,5227 | 9,7520 |  |  |  |  |
| 3169 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 331,6760 | 110,6982 | 37,4201 |  |  |  |
| 3170 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Взгорье", расположенному в районе д. Рудины в Ступинском р-не Московской обл. | 9 | 013 006 004 | 32,8653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3171 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2012-2019 | 5,0147 |  |  |  |  |  |
| 3172 | Строительство |  |  |  | 2020-2022 | 25,7098 | 0,0001 | 2,1407 |  |  |  |
| 3173 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Лудина гора" у д. Терентьево в Волоколамском р-не Московской обл. | 10 | 013 006 004 | 16,7445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3174 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2012-2019 | 5,0856 |  |  |  |  |  |
| 3175 | Строительство |  |  |  | 2015-2022 | 11,6588 |  | 0,0001 |  |  |  |
| 3176 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Лужки" в Орехово-Зуевском р-не Московской обл. у д. Авсюнино (1 этап) | 11 | 013 006 004 | 6,0623 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3177 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2012-2017 | 2,8623 |  |  |  |  |  |
| 3178 | Строительство |  |  |  | 2022 | 3,1909 |  | 0,0091 |  |  |  |
| 3179 | Строительство линии внешнего электроснабжения садоводческого товарищества "Руть" Наро-Фоминского р-на Московской обл. | 12 | 013 006 004 | 27,1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3180 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| 3181 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 25,1700 |
| 3182 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Звезда" у д. Ивановское Волоколамского р-на Московской обл. | 13 | 013 006 004 | 24,0947 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3183 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2018 | 5,6991 |  |  |  |  |  |
| 3184 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 17,3956 |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3185 | Линия внешнего электроснабжения к садоводческим массивам ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Раздолье" и "Саньково" у п. Саньково и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл. (1-й этап) | 14 | 013 006 004 | 328,1141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3186 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 25,4709 |  |  |  |  |  |
| 3187 | Строительство |  |  |  | 2017-2022 | 302,5616 |  | 0,0816 |  |  |  |
| 3188 | Внешнее электроснабжение к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Кочергино", расположенных в урочище Кочергино Солнечногорского р-на Московской обл. | 15 | 013 006 004 | 56,2846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3189 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 9,4886 |  |  |  |  |  |
| 3190 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 46,7680 |  | 0,0280 |  |  |  |
| 3191 | Строительство газораспределительной сети к ассоциации Совета председателей садоводческих некоммерческих товариществ "Горьковское болото-НМ" у п. им. Воровского в Ногинском р-не Московской обл. | 16 | 013 010 003 | 60,5289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3192 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 4,5457 |
| 3193 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 55,9832 |
| 3194 | Водоснабжение ПКСТ "Радист-Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 17 | 13 007 004 | 180,0730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3195 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 11,1761 | 13,8764 |  |  |  |  |
| 3196 | Строительство |  |  |  | 2019-2022 | 90,9131 | 35,7502 | 28,3572 |  |  |  |
| 3197 | Сеть канализации ПКСТ "Радист-Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 18 | 013 008 004 | 475,6350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3198 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 5,3938 | 6,0858 |  |  |  |  |
| 3199 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 105,7833 | 90,7000 | 62,2144 | 104,0462 | 101,4115 |  |
| 3200 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран" (2, 3, 4, 5, 6 этапы) в Талдомском р-не Московской обл. | 19 | 013 007 004 | 184,1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3201 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2020 | 16,5856 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3202 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 71,7190 | 44,7719 | 11,0767 |  |  | 38,0462 |
| 3203 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Бель" в Талдомском р-не Московской обл. | 20 | 013 007 004 | 252,7479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3204 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2020 | 17,4023 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3205 | Строительство |  |  |  | 2019-2023 | 66,8054 | 26,0529 | 47,6429 | 92,8444 |  |  |
| 3206 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Норд" в Талдомском р-не Московской обл. | 21 | 013 007 004 | 238,4792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3207 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,6256 | 14,5026 |  |  |  |  |
| 3208 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,1915 |  | 132,6219 | 87,5376 |  |  |
| 3209 | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества "Русь" в Темкинском р-не Смоленской обл. | 22 | 013 007 004 | 142,1370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3210 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,3180 | 7,7420 |  |  |  |  |
| 3211 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,1895 |  | 22,6247 | 108,2628 |  |  |
| 3212 | Водозаборный узел, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 23 | 13 007 004 | 59,8990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3213 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 4,7088 | 5,7552 |  |  |  |  |
| 3214 | Строительство |  |  |  | 2020-2022 |  |  | 49,4350 |  |  |  |
| 3215 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Бонитет" и "Неглинка", пос. Киевский Троицкого административного округа г. Москвы | 24 | 015 001 001 | 515,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3216 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 65,0000 |
| 3217 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 450,0000 |
| 3218 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Родничок", "Рыжик", "Старица", "Белая дача" в г.о. Озеры Московской обл. | 25 | 015 001 001 | 466,6494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3219 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,0846 | 11,2955 |  |  |  |  |
| 3220 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,0006 | 128,9145 | 129,2662 | 194,0880 |  |  |
| 3221 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим некоммерческим товариществам "Далия", "Юбилейный", "Возрождение" и "Воймежный" у п. Воймежный Шатурского р-на Московской обл. | 26 | 013 006 004 | 238,2914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,1493 | 12,5973 |  |  |  |  |
| 3223 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  | 8,7608 | 18,2359 | 69,4590 | 126,0891 |  |
| 3224 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Фортуна", "Шугарово-5", "Шугарово-6", Ступинский р-н Московской обл. | 27 | 013 001 005 | 594,0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3225 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,9188 |  | 15,6752 |  |  |  |
| 3226 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  | 42,0285 | 151,8806 | 380,5047 |
| 3227 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам АСНТ "Раздолье" и "Саньково" и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл., II этап | 28 | 013 006 004 | 330,4819 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3228 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 3,3953 | 13,5811 |  |  |  |  |
| 3229 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 20,0000 | 86,2425 | 207,2630 |  |
| 3230 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Наро-Фоминского г.о. Московской обл. (1, 2, 3, 4, 5 этапы) | 29 | 015 001 001 | 1884,8640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3231 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 7,2920 | 0,7550 | 29,3231 |  |  |  |
| 3232 | Строительство |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,1487 | 14,8557 | 120,1726 | 335,8927 | 1376,4242 |
| 3233 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Осень" вблизи д. Бельское Талдомского г.о. Московской обл. | 30 | 015 001 001 | 192,4357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3234 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 2,0200 | 5,8371 |  |  |  |  |
| 3235 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  | 49,0617 | 62,0712 | 73,4457 |  |  |
| 3236 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Виктория", СНТ "Океан", СНТ "Хорошово-2", СНТ "Приволье" вблизи с. Нижнее Хорошово Коломенского г.о. Московской обл. | 31 | 015 001 001 | 102,2155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3237 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 1,5059 | 6,0238 |  |  |  |  |
| 3238 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,0006 |  | 7,8061 | 16,9626 | 69,9165 |  |
| 3239 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Богдановка", СНТ "Простоквашино" вблизи д. Богдановка г.о. Чехов Московской обл. | 32 | 015 001 001 | 180,7828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3240 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 1,8187 | 5,2684 |  |  |  |  |
| 3241 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 0,0006 | 34,9587 | 57,5388 | 81,1976 |  |  |
| 3242 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Мичуринец" вблизи д. Юрьево Можайского г.о. Московской обл. | 33 | 015 001 001 | 64,4835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3243 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021 | 1,6509 | 6,8077 |  |  |  |  |
| 3244 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  | 10,9606 | 19,0745 | 25,9898 |  |  |
| 3245 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Волна-1", СНТ "Энергетик", СНТ "Березы" между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. | 34 | 015 001 001 | 185,7105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 2,7187 | 8,6080 |  |  |  |  |
| 3247 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0706 |  | 16,0539 | 15,4104 | 22,8489 | 120,0000 |
| 3248 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д. Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 35 | 015 001 001 | 196,4945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3249 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 1,8132 | 7,2528 |  |  |  |  |
| 3250 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0006 |  | 13,3112 | 31,3723 | 30,0000 | 112,7444 |
| 3251 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Новь", СНТ "Домодедовец", СНТ "Вымпел", СНТ "Сокольниково", СНТ "Чайка", СНТ "Бугорок", СНТ "Культура", СНТ "Надежда-2", СНТ "Бортнево" вблизи д. Бортнево г.о. Домодедово и СНТ "Сокольники" вблизи п. Васькино г.о. Чехов Московской обл. | 36 | 015 001 001 | 299,9765 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3252 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,8662 |  | 11,4650 |  |  |  |
| 3253 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 0,1110 | 78,2320 | 60,0000 | 147,3023 |
| 3254 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Дружба", СНТ "Балтика" вблизи п. Новый путь г.о. Можайск Московской обл. | 37 | 015 001 001 | 87,5895 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3255 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 1,6210 | 4,0921 |  |  |  |  |
| 3256 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  | 22,0795 | 27,5231 | 32,2738 |  |  |
| 3257 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 38 | 015 001 001 | 207,6879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3258 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 1,9004 | 8,6319 |  |  |  |  |
| 3259 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 8,3975 | 57,6301 | 50,0000 | 81,1280 |
| 3260 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги к д. Хмырово, Голохвастово, п. станции Мачихино, хутору Гуляевы, садоводческим некоммерческим товариществам "Полесье", "Полесье 1", "Полесье 2", "Лесная Радуга", "Морозко", "Мачихино", "Рассвет", "Южное", "Рубин" Троицкого административного округа г. Москвы (1 этап, 2 этап) | 39 | 015 001 001 | 984,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3261 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 40,0000 |
| 3262 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 944,0000 |
| 3263 | Строительство сетей канализации, с. Остафьево, пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 40 | 13008003 | 689,3117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3264 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 12,5767 | 12,0860 | 48,3420 |  |  |  |
| 3265 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 105,5711 | 16,2757 | 22,8914 | 67,6895 | 403,8793 |  |
| 3266 | Реконструкция очистных сооружений для обеспечения малоэтажной застройки москвичей, расположенной в районе д. Лупаново г.п. Икша Дмитровского г.о. Московской обл. | 41 | 013 008 002 | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3267 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| 3268 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| 3269 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Мелиоратор", "Елочка" вблизи с.п. Аксено-Бутырское Богородского г.о. Московской обл. | 42 | 013 001 005 | 200,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3270 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 3,8314 | 5,0364 | 0,1000 |  |  |  |
| 3271 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  | 50,0000 | 141,0322 |
| 3272 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Сосновый бор", "Лужок" Воскресенского г.о. Московской обл. | 43 | 013 001 005 | 369,8727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3273 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 3,6799 |  | 14,7200 |  |  |  |
| 3274 | Строительство |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  | 13,2000 | 53,7212 | 284,5516 |
| 3275 | Строительство водозаборного узла СНТ "Янтарь", СНТ "Дубрава", СНТ "Шугарово-2", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 44 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3276 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 3,5225 | 3,0893 | 11,0010 |  |  |  |
| 3277 | Строительство |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 10,0000 | 15,0000 | 57,3872 |
| 3278 | Строительство водозаборного узла СНТ "Фортуна", СНТ "Шугарово-5", СНТ "Шугарово-6", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 45 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3279 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 3,6039 | 3,0665 | 11,3501 |  |  |  |
| 3280 | Строительство |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  | 10,0000 | 15,0000 | 56,9795 |
| 3281 | Строительство ВЗУ и подъездной дороги к ВЗУ в садоводческих потребительских кооперативах "Хорошово-1" и "Хорошово-2", расположенных вблизи д. Чанки Коломенского г.о. Московской обл. | 46 | 013 007 004 015 001 001 | 140,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3282 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 44,0000 |
| 3283 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 96,0000 |
| 3284 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Орион" Орехово-Зуевского г.о. Московской обл. | 47 | 013 006 004 | 18,2197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3285 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 1,3672 | 5,3949 |  |  |  |  |
| 3286 | Строительство |  |  |  | 2022 |  |  | 11,4576 |  |  |  |
| 3287 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Новые Артемки" вблизи д. Артемки г.о. Шаховская Московской обл. | 48 | 013 006 004 | 100,2941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3288 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,6129 |  | 10,4518 |  |  |  |
| 3289 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  | 1,7178 | 5,0616 | 21,2000 | 59,2500 |  |
| 3290 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское г.о. Можайск Московской обл. | 49 | 013 006 004 | 69,7326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3291 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 2,1686 |  | 8,6744 |  |  |  |
| 3292 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  |  | 58,8896 |  |  |
| 3293 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Саврасово" в с. Константиново Раменского г.о. Московской обл. | 50 | 013 006 004 | 19,7598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3294 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 1,6864 | 2,2947 |  |  |  |  |
| 3295 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 3,0000 | 12,7787 |  |  |
| 3296 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ "Родничок", СНТ Родничок-2", СНТ "Березка-2" вблизи д. Змеевка г.о. Чехов | 51 |  | 324,6504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3297 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 2,6480 | 0,2847 | 10,8873 |  |  |  |
| 3298 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 5,0000 | 20,0000 | 90,5494 | 195,2810 |
| 3299 | Укрупненные мероприятия по обеспечению населенных пунктов и садоводческих товариществ инженерной и транспортной инфраструктурой, в том числе: мелиорация СНТ "Далия", "Воймежный-1", "Возрождение", Шатурский р-н Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения СНТ "Финеево", "Финеево-2" у д. Финеево Владимирской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Можайск-92" у д. Бычково Можайского р-на Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к СНТ "Вольга", расположенному у д. Перново Петушинского р-на Владимирской обл., в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 52 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 3300 | Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства | 826 |  |  |  |  | 34,4876 |  |  |  | 67,4887 |
| 3301 | #### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0501 |  |  |  |  | 16,4848 |  |  |  | 8,5331 |
| 3302 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303 | Застройка 1-й очереди реконструкции кв-ла N 5-6 по Мичуринскому пр-кту р-на Раменки (Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 015 001 003 | 146,6867 | 2007-2025 | 141,8983 | 1,6223 |  |  |  | 3,1661 |
| 3304 | Застройка, освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский пр-кт, кв-л 5-6 (2 очередь) | 2 | 015 001 003 | 638,7807 | 2007-2025 | 632,2520 | 1,6223 |  |  |  | 4,9064 |
| 3305 | Вынос сетей из пятна застройки кв-ла 5-6 по Мичуринскому пр-кту 1-й и 2-й очередей строительства в р-не Раменки | 3 | 015 001 003 | 216,8676 | 2006-2025 | 203,1668 | 13,2402 |  |  |  | 0,4606 |
| 3306 | #### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0701 |  |  |  |  | 18,0028 |  |  |  | 58,9556 |
| 3307 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3308 | Детское дошкольное учреждение (пристройка) по адресу: Мичуринский пр-кт, кв-л 5, 6, к. 23 | 1 | 008 001 001 | 188,9548 | 2013-2025 | 111,9964 | 18,0028 |  |  |  | 58,9556 |
| 3309 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3310 | #### Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3311 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Строительство Московского Мемориального комплекса и современного крематория вблизи пос. Щаповское, д. Овечкино, СНТ "Белые березки" | 1 | 013 004 001 | 1950,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3313 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 554,0000 |
| 3314 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 1396,4000 |
| 3315 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3316 | Строительство Ястребковского кладбища по адресу: в районе д. Ястребки Одинцовского р-на Московской обл. | 2 | 013 004 001 | 550,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3317 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2025 | 12,5000 |  |  |  |  | 55,0400 |
| 3318 | Строительство |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 482,4600 |
| 3319 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3320 | #### Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3321 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3322 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., д. 22 | 1 | 001 001 002 | 5,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3323 | ## "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" | 17 0 00 00000 |  |  |  |  | 5598,3914 | 13994,1041 | 10897,6566 | 10385,0428 | 2582,3023 |
| (п. 3323 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3324 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 1097,4515 | 1461,0956 | 492,1534 | 90,0000 |  |
| (п. 3324 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3325 | ### Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 17 А 00 00000 |  |  |  |  | 3990,9409 | 10958,9829 | 6482,8746 | 7735,5332 | 1918,1898 |
| (п. 3325 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3326 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3960,7489 | 10932,5229 | 6482,8746 | 7570,5756 | 1000,0000 |
| (п. 3326 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3327 | #### Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 3960,7489 | 10932,5229 | 6482,8746 | 7570,5756 | 1000,0000 |
| (п. 3327 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3328 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 937,4515 | 1040,7963 | 443,4896 |  |  |
| 3329 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3330 | Административное здание по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 6, р-н Тверской | 1 | 001 003 001 | 549,0347 | 2019-2023 | 9,6529 | 10,4273 | 477,8878 | 51,0667 |  |  |
| 3331 | Административное здание, ул. Краснопролетарская, влд. 31/1, р-н Тверской | 2 | 001 003 001 | 1152,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3332 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,1432 | 2014-2022 | 4,1032 | 47,0400 | 2,0000 |  |  |  |
| 3333 | Строительство |  |  | 1098,9568 | 2016-2024 | 0,0784 | 14,0800 | 500,0000 | 495,9200 | 88,8784 |  |
| 3334 | Административное здание по адресу: ул. Петровка, д. 38, р-н Тверской | 3 | 001 003 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3335 | Строительство |  |  | 2357,6000 | 2016-2018 | 2351,8692 |  |  |  |  |  |
| 3336 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  |  | 5,7308 |  |  |  |
| 3337 | Административное здание по адресу: ул. Большая Полянка, влд. 33/41, р-н Якиманка | 4 | 001 003 001 | 682,8055 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3338 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 155,9304 |  | 35,8968 | 77,0000 | 43,0336 |  |  |  |
| 3339 | Средства софинансирования (проектирование, строительство, выполнение археологических исследований (раскопки и наблюдения) |  |  | 481,8751 |  | 21,2197 | 10,0000 | 450,6554 |  |  |  |
| 3340 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 45,0000 | 2023 |  |  |  | 45,0000 |  |  |
| 3341 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3342 | Административное здание по адресу: Синявинская ул., влд. 11, р-н Молжаниновский | 5 | 001 003 001 | 664,5600 | 2016-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3343 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 642,8900 |  | 86,4000 |  |  | 50,0000 | 300,0000 | 206,4900 |
| 3344 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 21,6700 | 2021-2023 |  | 10,0000 | 9,7000 | 1,9700 |  |  |
| 3345 | Административное здание по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а, р-н Бескудниково (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а) | 6 | 001 003 001 | 987,5146 | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3346 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 152,6543 |  | 22,6543 | 130,0000 |  |  |  |  |
| 3347 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 26,8003 | 2022 |  |  | 26,8003 |  |  |  |
| 3348 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 703,8150 | 2021 |  | 703,8150 |  |  |  |  |
| 3349 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 104,2450 | 2022 |  |  | 104,2450 |  |  |  |
| 3350 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3351 | Административное здание по адресу: ул. Бажова, влд. 15А, р-н Ростокино | 7 | 001 003 001 | 514,2767 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3352 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,4860 | 2018 | 18,4860 |  |  |  |  |  |
| 3353 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 447,2241 | 2016-2019 | 447,2241 |  |  |  |  |  |
| 3354 | Оплата выполненных работ |  |  | 14,7607 | 2020-2022 |  | 6,6059 | 8,1548 |  |  |  |
| 3355 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 33,8059 |  | 33,8059 |  |  |  |  |  |
| 3356 | Административное здание по адресу: ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2, р-н Северный | 8 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 3,3981 | 126,0000 | 289,1019 | 351,5000 |  |
| 3357 | Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 9 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 0,1000 | 60,5000 | 221,0000 | 488,4000 |  |
| 3358 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3359 | Административное здание по адресу: Байкальская ул., влд. 20, р-н Гольяново | 10 | 001 003 001 | 456,3109 | 2012-2018 | 447,4269 |  |  |  |  |  |
| 3360 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2021 |  | 2,7340 | 6,1500 |  |  |  |
| 3361 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Измайловского Зверинца, влд. 3а, р-н Измайловский | 11 | 001 003 001 | 3145,1286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3362 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,1363 | 2017-2018 | 53,1363 |  |  |  |  |  |
| 3363 | Строительство |  |  | 2872,4777 | 2016-2018 | 2872,4777 |  |  |  |  |  |
| 3364 | Оплата выполненных работ |  |  | 47,2796 | 2024 |  |  |  |  | 47,2796 |  |
| 3365 | Средства софинансирования |  |  | 172,2350 | 2018 | 172,2350 |  |  |  |  |  |
| 3366 | ##### Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3367 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) | 12 | 001 003 001 | 770,0000 | 2023-2025 |  |  |  | 30,0000 | 300,0000 | 440,0000 |
| 3368 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, р-н Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3) | 13 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 2,4108 | 124,0653 | 229,0892 | 414,4347 |  |
| 3369 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3370 | Административное здание в Даниловском р-не на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 14 | 001 003 001 | 929,0109 | 2016-2022 | 456,3410 | 282,1170 | 190,5529 |  |  |  |
| 3371 | Административное здание по адресу: Чертановская ул., влд. 25А, р-н Центральное Чертаново (со сносом административного здания по адресу: Чертановская ул., д. 25) | 15 | 001 003 001 | 770,0000 | 2022-2025 |  |  |  | 30,0000 | 386,4900 | 353,5100 |
| 3372 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд. 15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) | 16 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 3,2232 | 124,3500 | 237,7268 | 404,7000 |  |
| (п. 3372 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3373 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд. 13 А, р-н Чертаново Южное | 17 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 34,4726 | 105,6500 | 210,6290 | 419,2484 |  |
| 3374 | ##### Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3375 | Административное здание по адресу: ул. Нагорная, влд. 6, р-н Котловка | 18 | 001 003 001 | 602,3807 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3376 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 55,3995 |  | 55,3995 |  |  |  |  |  |
| 3377 | Оплата выполненных работ |  |  | 6,5000 | 2021-2022 |  | 5,2736 | 1,2264 |  |  |  |
| 3378 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 469,8447 |  | 469,8447 |  |  |  |  |  |
| 3379 | Средства софинансирования (проектирование и строительство), оплата выполненных работ |  |  | 70,6365 | 2021-2022 |  | 33,6365 | 37,0000 |  |  |  |
| 3380 | Административное здание по адресу: мкр. Щербинка, Общественная зона вдоль Варшавского ш. (участок 2) | 19 | 001 003 001 | 1234,0470 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3381 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 190,2540 |  | 67,9750 | 97,0000 | 11,2790 | 14,0000 |  |  |
| 3382 | Оплата выполненных работ |  |  | 3,2279 | 2024 |  |  |  |  | 3,2279 |  |
| 3383 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 1040,5651 |  | 24,8496 | 180,0000 | 439,1959 | 396,5196 |  |  |
| 3384 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3385 | Комплекс зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы, ул. Лобачевского, влд. 116 (1, 2 пусковые комплексы) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3386 | Оплата выполненных работ |  |  | 3323,2168 | 2018-2021 | 3313,3649 | 9,8519 |  |  |  |  |
| 3387 | Дооснащение административных зданий комплекса зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы (1, 2 пусковые комплексы), ул. Лобачевского, влд. 116 | 21 | 001 003 001 | 30,5111 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3387 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3388 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,0465 | 2016-2017 | 1,0465 |  |  |  |  |  |
| 3389 | Строительство |  |  | 19,5180 | 2017-2018 | 19,5180 |  |  |  |  |  |
| 3390 | Оплата выполненных работ |  |  | 9,9466 | 2019-2022 |  | 0,4466 | 9,5000 |  |  |  |
| (п. 3390 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3391 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) | 22 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 2,1225 | 165,0000 | 297,0775 | 305,8000 |  |
| 3392 | Комплекс административных зданий по адресу: ул. Рябиновая, влд. 39 | 23 | 001 003 001 | 13676,8997 | 2019-2022 | 604,8407 | 3221,0065 | 8822,2738 |  |  |  |
| (п. 3392 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3393 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  |  | 1028,7787 |  |  |
| (п. 3393 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3394 | ##### Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3395 | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: р-н Крюково, промзона "Малино", Кутузовское ш., влд. 4 | 24 | 001 003 001 | 1204,5000 | 2022-2024 |  |  | 48,6970 | 305,0000 | 850,8030 |  |
| 3396 | ##### Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3397 | Реконструкция и расширение базового центра служебного собаководства по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 (достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира в составе объекта незавершенного строительства "Базовый центр служебного собаководства" по адресу: Московская обл., г. Балашиха) | 25 | 001 003 001 | 668,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3398 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 18,6603 |  |  |  |  |  |
| 3399 | Строительство |  |  |  | 2019-2020 | 604,5296 |  |  |  |  |  |
| 3400 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021 |  | 11,4389 | 33,6712 |  |  |  |
| 3401 | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 | 26 | 001 003 001 | 275,0000 | 2021-2024 |  |  | 40,0000 | 160,0000 | 75,0000 |  |
| 3402 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 27 |  |  |  |  |  |  | 2833,4848 | 3134,8136 |  |
| (п. 3402 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3403 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 30,1920 | 26,4600 |  | 164,9576 | 918,1898 |
| 3404 | #### Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 30,1920 | 26,4600 |  | 164,9576 | 918,1898 |
| 3405 | Административное здание, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 1 | 001 003 001 | 701,1469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3406 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4068 | 2017-2018 | 26,4068 |  |  |  |  |  |
| 3407 | Строительство |  |  | 639,0259 | 2018-2020 | 639,0259 |  |  |  |  |  |
| 3408 | Оплата выполненных работ |  |  | 35,7142 | 2021-2025 |  | 14,7668 |  |  |  | 20,9474 |
| 3409 | Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра | 2 | 001 003 001 | 1100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3410 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,8000 | 2020-2022 | 11,3400 | 15,4252 | 11,0348 |  |  |  |
| 3411 | Строительство |  |  | 1062,2000 | 2024-2025 |  |  |  |  | 164,9576 | 897,2424 |
| 3412 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году |  |  |  |  |  |  | 15,4252 |  |  |  |
| 3413 | ### Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 17 Б 00 00000 |  |  |  |  | 1607,4505 | 3035,1212 | 4414,7820 | 2649,5096 | 664,1125 |
| (п. 3413 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3414 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 94,2101 | 1038,5214 | 251,1845 | 1212,2021 |  |
| 3415 | #### Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 94,2101 | 908,0214 | 125,0000 | 201,1357 |  |
| 3416 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 94,2101 | 908,0214 | 125,0000 | 201,1357 |  |
| 3417 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 160,0000 | 420,2993 | 48,6638 | 90,0000 |  |
| (п. 3417 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3418 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3419 | Пожарное депо по адресу: р-н Северный, п. Северный, Дмитровское ш., влд. 163 | 1 | 013 013 002 | 769,6729 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3420 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 328,8708 | 2017-2022 | 190,8926 | 70,0000 | 59,5256 |  |  |  |
| 3421 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  |  |  |  |  |  | 8,4526 |  |  |
| 3422 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 440,8021 | 2021-2022 |  | 145,0000 | 251,6383 |  |  |  |
| 3423 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  |  |  |  |  |  | 44,1638 |  |  |
| 3424 | ##### Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3425 | Пожарное депо на 5 машино-мест 46 пожарной части (с учебным центром), ул. Западная, влд. 16. Перекладка напорной канализации и телефонной канализации с выносом из зоны строительства. Устройство пристенного дренажа | 2 | 013 013 002 | 663,4181 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3425 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3426 | Строительство |  |  | 593,5969 | 2012-2022 | 580 | 3,0000 | 11,0000 |  |  |  |
| (п. 3426 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3426(1) | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 69,8212 | 2022 |  |  | 69,8212 |  |  |  |
| (п. 3426(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3427 | Пожарное депо на 4 машино-места, р-н Богородское, 6-й пр-д Подбельского, влд. 8-10 | 3 | 013 013 002 | 430,1702 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3428 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 380,6702 |  | 59,0177 | 7,2101 | 135,3205 | 94,6620 |  |  |
| 3429 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4599 |  |
| 3430 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 49,5000 |  |  | 15,0000 | 30,0000 | 4,5000 |  |  |
| 3431 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3432 | Пожарное депо на 4 машино-места, территория публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", Автозаводская ул., влд. 23 | 4 | 013 013 002 | 653,6432 | 2016-2022 | 63,5677 | 4,0000 | 546,5143 |  |  |  |
| 3433 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | 21,8854 | 17,6758 |  |
| 3434 | ##### Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3435 | Пожарное депо на 5 машино-мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 8 | 5 | 013 013 002 | 482,7127 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3435 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3436 | Строительство |  |  | 314,8729 | 2011-2022 | 288 | 10,0000 | 17,0000 |  |  |  |
| (п. 3436 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437 | Оплата выполненных работ |  |  | 9,0000 | 2024 |  |  |  |  | 9,0000 |  |
| (п. 3437 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437(1) | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 68,8398 | 2022 |  |  | 68,8398 |  |  |  |
| (п. 3437(1) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437(2) | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 90,0000 | 2024 |  |  |  |  | 90,0000 |  |
| (п. 3437(2) введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3438 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 6 | 013 013 003 |  |  |  |  | 138,6610 |  | 90,0000 |  |
| (п. 3438 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3439 | #### Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  |  | 630,5000 | 3126,1845 | 1511,0664 |  |
| (п. 3439 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3440 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 10956,7823 | 2006-2024 | 5749,5314 |  | 570,0000 | 3126,1845 | 1511,0664 |  |
| (п. 3440 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3441 | Реконструкция объекта 5228 | 2 | 013 013 003 | 1395,0116 | 2001-2022 | 1334,5116 |  | 60,5000 |  |  |  |
| 3442 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1070,3404 | 1076,1189 | 720,4106 | 474,6204 | 664,1125 |
| 3443 | #### Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 1070,3404 | 1076,1189 | 720,4106 | 474,6204 | 664,1125 |
| 3444 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 1070,3404 | 1076,1189 | 720,4106 | 474,6204 | 664,1125 |
| 3445 | ##### Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3446 | Пожарное депо, Ленинский м. р-н, г. Московский | 1 | 013 013 002 | 1091,5129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3447 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 12,3464 | 2013-2018 | 12,3464 |  |  |  |  |  |
| 3448 | Строительство |  |  | 1079,1665 | 2014-2019 | 1078,1160 |  |  |  |  |  |
| 3449 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 1,0505 |
| 3450 | Пожарное депо на 4 машиноместа, п. Марушкинское | 2 | 013 013 002 | 458,1453 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3451 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9167 | 2013-2019 | 20,9167 |  |  |  |  |  |
| 3452 | Строительство |  |  | 437,2286 | 2014-2021 | 393,0869 | 5,6545 |  |  |  |  |
| 3453 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 38,4872 |
| 3454 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Воскресенское | 3 |  | 537,0840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3455 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,2164 | 2019-2022 | 14,8960 |  | 0,3204 |  |  |  |
| 3456 | Строительство |  |  | 521,8676 | 2019-2024 | 11,5918 | 8,2374 | 188,7502 | 229,0308 | 50,0000 |  |
| 3457 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 34,2574 |
| 3458 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Рязановское | 4 | 013 013 002 | 481,6290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3459 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3288 | 2017-2021 | 21,7412 | 4,5876 |  |  |  |  |
| 3460 | Строительство |  |  | 455,3002 | 2017-2022 | 312,9079 | 40,8858 | 101,5065 |  |  |  |
| 3461 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Филимонковское | 5 | 013 013 002 | 487,7607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3462 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,2300 | 2019-2021 | 21,2300 |  | 0,0001 |  |  |  |
| 3463 | Строительство |  |  | 466,5307 | 2015-2023 | 17,5019 | 90,9063 | 298,2571 | 59,8654 |  |  |
| 3464 | Строительство пожарного депо на 6 машиномест по адресу: г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово | 6 | 013 013 002 | 980,2736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3465 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 39,2600 | 2021 |  | 39,2600 |  |  |  |  |
| 3466 | Строительство |  |  | 941,0136 | 2020-2024 | 20,7463 | 11,5830 | 44,2779 | 146,5144 | 168,5336 |  |
| 3467 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 549,3584 |
| 3468 | ##### Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3469 | Пожарное депо на 4 машиноместа, п. Рогово, пос. Роговское | 7 | 013 013 002 | 468,5406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3470 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 19,4488 | 2013-2019 | 19,4488 |  |  |  |  |  |
| 3471 | Строительство |  |  | 449,0918 | 2014-2021 | 420,0304 | 20,5013 |  |  |  |  |
| 3472 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 8,5601 |  |  |  |
| 3473 | Пожарное депо на 6 машиномест, п. Киевский | 8 | 013 013 002 | 443,4514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3474 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,6872 | 2013-2018 | 11,6872 |  |  |  |  |  |
| 3475 | Строительство |  |  | 431,7642 | 2014-2018 | 425,9382 |  |  |  |  |  |
| 3476 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 | 3,4923 |  |  |  |  | 2,3337 |
| 3477 | Пожарное депо на 4 машиноместа, п. Кленовское | 9 | 013 013 002 | 383,7727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3478 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,2939 | 2013-2014 | 11,2939 |  |  |  |  |  |
| 3479 | Строительство |  |  | 372,4788 | 2014-2021 | 365,8624 | 4,6000 |  |  |  |  |
| 3480 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2,0164 |
| 3481 | Пожарное депо на 4 машиноместа, п. Щаповское | 10 | 013 013 002 | 488,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3482 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,3357 | 2014-2019 | 17,3357 |  |  |  |  |  |
| 3483 | Строительство |  |  | 471,1943 | 2014-2020 | 448,7738 |  |  |  |  |  |
| 3484 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,9731 | 16,1000 |  |  | 5,3474 |
| 3485 | Пожарное депо на 4 машиноместа, п. Первомайское | 11 | 013 013 002 | 514,4748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3486 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,3933 | 2013-2021 | 18,4602 | 8,9331 |  |  |  |  |
| 3487 | Строительство |  |  | 487,0815 | 2014-2023 | 19,0844 | 116,1144 | 118,8757 | 135,0000 |  |  |
| 3488 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 98,0070 |  |
| 3489 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Краснопахорское | 12 | 013 013 002 | 341,1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3490 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,6563 | 2017-2020 | 8,6563 |  |  |  |  |  |
| 3491 | Строительство |  |  | 332,5337 | 2017-2021 | 306,6398 | 6,6229 |  |  |  |  |
| 3492 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 19,2710 |  |  |  |
| 3493 | Пожарное депо на 2 машиноместа, пос. Новофедоровское | 13 | 013 013 002 | 495,5200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3494 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 13,5448 | 2019-2021 | 8,6182 | 4,9266 |  |  |  |  |
| 3495 | Строительство |  |  | 481,9752 | 2018-2024 | 23,4471 | 45,5843 | 105,8640 | 150,0000 | 157,0798 |  |
| 3496 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Вороновское | 14 | 013 013 002 | 706,1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3497 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,0790 | 2018-2020 | 17,0790 |  |  |  |  |  |
| 3498 | Строительство |  |  | 689,0610 | 2017-2022 | 274,6255 | 403,9933 | 10,4422 |  |  |  |
| 3499 | Пожарное депо на 4 машиноместа, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 15 | 013 013 002 | 579,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,0784 | 2018-2021 | 20,7800 | 0,2984 |  |  |  |  |
| 3501 | Строительство |  |  | 558,1216 | 2018-2021 | 140,8934 | 256,6784 |  |  |  |  |
| 3502 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  |  | 160,5498 |  |  |  |
| 3503 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машиномест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 16 | 015 001 001 | 18,2215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3504 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,2215 | 2015-2022 | 14,8776 |  | 3,3439 |  |  |  |
| 3505 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машиноместа, пос. Щаповское | 17 | 015 001 001 | 79,8605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3506 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,4985 | 2019 | 4,4985 |  |  |  |  |  |
| 3507 | Строительство |  |  | 75,3620 | 2018-2021 | 44,1005 |  |  |  |  |  |
| 3508 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 31,2615 |
| 3509 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения в том числе: пожарное депо на 5 машиномест, п. Ватутинки, пос. Десеновское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
| 3510 | Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы | 839 |  |  |  |  | 442,9000 | 420,4809 | 443,1869 | 462,6871 |  |
| 3511 | #### Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 442,9000 | 405,4809 | 363,1869 | 362,6871 |  |
| (п. 3511 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512 | ##### Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513 | Здание пожарного отряда, ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 6, 7 | 1 | 013 013 002 | 291,2178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3514 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,3475 | 2018 | 7,3475 |  |  |  |  |  |
| 3515 | Реконструкция |  |  | 283,8703 | 2019-2021 | 174,9943 | 108,8760 |  |  |  |  |
| 3516 | ##### Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3517 | 27-я пожарно-спасательная часть, ул. Скаковая, д. 22 | 2 | 013 013 002 | 194,6222 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3517 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3518 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,5535 | 2018 | 5,5535 |  |  |  |  |  |
| 3519 | Реконструкция |  |  | 189,0687 | 2019-2022 | 40,8802 | 74,1885 | 74,0000 |  |  |  |
| (п. 3519 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3520 | ##### Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3521 | 35-я пожарно-спасательная часть, ул. Полковая, д. 12 | 3 | 013 013 002 | 223,1153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,2780 | 2018 | 8,2780 |  |  |  |  |  |
| 3523 | Реконструкция |  |  | 214,8373 | 2019-2022 | 45,5768 | 122,8000 | 46,4605 |  |  |  |
| 3524 | ##### Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3525 | 6-я пожарно-спасательная часть, 3-й Павелецкий пр-д, д. 2 | 4 | 013 013 002 | 289,7263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3526 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,0368 | 2018 | 16,0368 |  |  |  |  |  |
| 3527 | Реконструкция |  |  | 273,6895 | 2019-2023 | 10,6662 | 3,1500 | 22,4859 | 237,3874 |  |  |
| (п. 3527 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3528 | ##### Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3529 | Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы" по адресу: ул. Живописная, д. 28, стр. 6 | 5 | 013 013 003 | 31,7483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3530 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,3285 | 2018 | 2,3285 |  |  |  |  |  |
| 3531 | Реконструкция |  |  | 29,4198 | 2019-2021 | 20,0198 | 9,4000 |  |  |  |  |
| 3532 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3533 | Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Апаринки | 6 | 013 013 003 | 388,3650 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3533 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3534 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,8450 | 2020 | 10,8450 |  |  |  |  |  |
| 3535 | Строительство |  |  | 377,5200 | 2021-2022 |  | 124,4855 | 253,0345 |  |  |  |
| (п. 3535 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3536 | Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 28, стр. 6 (пешеходный переход между корпусами, фасад и благоустройство территории) | 7 | 013 013 003 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3537 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,5000 | 2022 |  |  | 9,5000 |  |  |  |
| 3538 | Реконструкция |  |  | 90,5000 | 2023 |  |  |  | 50,5000 | 40,0000 |  |
| 3539 - 3541. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции объектов гражданской защиты населения | 9 |  |  |  |  |  |  | 75,2995 | 322,6871 |  |
| (п. 3542 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542(1) | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0314 |  |  |  |  |  | 15,0000 | 80,0000 | 100,0000 |  |
| (п. 3542(1) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542(2) | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3542(2) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542(3) | Поисково-спасательная станция "Вороново" ГКУ города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" в п. ЛМС пос. Вороновское | 1 | 013 013 001 | 195,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3542(3) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542(4) | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,0000 | 2022 |  |  | 15,0000 |  |  |  |
| (п. 3542(4) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3542(5) | Строительство |  |  | 180,0000 | 2023 |  |  |  | 80,0000 | 100,0000 |  |
| (п. 3542(5) введен постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3543 | ## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 34 0 00 00000 |  |  |  |  |  | 5811,7843 | 42956,2722 | 90225,9549 |  |
| (п. 3543 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3544 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 00 00000 |  |  |  |  |  | 5811,7843 | 42956,2722 | 90225,9549 |  |
| (п. 3544 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3545 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  | 5811,7843 | 42956,2722 | 90225,9549 |  |
| (п. 3545 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3546 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 01 00000 0412 |  |  |  |  |  | 5811,7843 | 42956,2722 | 90225,9549 |  |
| (п. 3546 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3547 | Укрупненные мероприятия на реализацию инвестиционных проектов | 1 |  |  |  |  |  | 5811,7843 | 42956,2722 | 90225,9549 |  |
| (п. 3547 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3548 | ## "ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ" | 35 0 00 00000 |  |  |  | 21,5000 |  | 124,9690 | 83,3120 |  |  |
| (п. 3548 введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3549 | ### Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 35 Г 00 00000 |  |  |  | 21,5000 |  | 124,9690 | 83,3120 |  |  |
| (п. 3549 введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3550 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  | 21,5000 |  | 124,9690 | 83,3120 |  |  |
| (п. 3550 введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3551 | Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением | 35 Г 01 09100 |  |  |  | 21,5000 |  | 124,9690 | 83,3120 |  |  |
| (п. 3551 введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3552 | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, г. Одинцово, проезд к дому отдыха "Полет" | 1 |  |  | 2019-2023 | 21,5000 |  | 124,9690 | 83,3120 |  |  |
| (п. 3552 введен постановлением Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Финансирование до 1 января 2020 г. осуществлялось в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие городской среды".

<2> Средства были предоставлены в 2018 году в виде бюджетных инвестиций.

<3> Средства были предоставлены в 2017 году в виде бюджетных инвестиций.

<4> Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2016 году.

(сноска введена постановлением Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП)

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2021-2024 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 21.12.2021 N 2087-ПП, от 22.03.2022 N 439-ПП, от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Государственная программа города Москвы, наименование завершаемого объекта (мероприятия) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ## "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" |  |  |  |  |  |
| 2 | Линии метрополитена | км | 21,9 | 22,2 | 4,9 | 35,0 |
| 3 | Станции метрополитена | единиц | 11 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | Электродепо | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Автомобильные дороги | км | 76,68 | 93,53 | 101,67 | 90,43 |
| 6 | Искусственные сооружения | единиц | 33 | 19 | 38 | 24 |
| 7 | Пешеходные переходы | единиц | 19 | 11 | 23 | 14 |
| 8 | ## "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" |  |  |  |  |  |
| 9 | Поликлиники | единиц/посещений в смену | 3/1360 | 26/12350 | 4/1500 | 1/750 |
| (п. 9 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Больничные корпуса (лечебно-диагностические, санаторные, роддома, патологоанатомические корпуса и прочие) | единиц/коек | 2/100 | 14/1984 | 2/150 |  |
| (п. 10 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подстанции скорой медицинской помощи | единиц/машино-мест | 3/46 | 1/20 | 0/3 |  |
| 12 | Инженерные объекты (газовые котельные и инженерные коммуникации, подъездные дороги) | единиц |  | 1 |  |  |
| 13 | Реконструкция с пристройкой стационарных медицинских организаций | единиц |  | 4 |  |  |
| (п. 13 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП |  |  |  |  |  |
| 15 | Прочие объекты (вертолетные площадки, санитарные шлюзы, гараж-стоянка и др.) | единиц |  | 4 | 1 |  |
| (п. 15 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ## "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" |  |  |  |  |  |
| (п. 16 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общеобразовательные организации | зданий/мест | 6/5650 | 9/5900 | 11/9425 | 8/6425 |
| (п. 17 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дошкольные образовательные организации | зданий/мест | 2/520 | 19/5125 | 10/3425 | 5/1600 |
| (п. 18 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пристройки к общеобразовательным организациям | зданий/мест | 11/3675 | 13/4800 | 13/4775 | 1/450 |
| (п. 19 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | единиц |  |  |  | 1 |
| (п. 20 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ## "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 22 | Объекты социальной поддержки населения | единиц/кв. м |  | 4/21718,4 |  | 2/7769 |
| 23 | ## "ЖИЛИЩЕ" |  |  |  |  |  |
| 24 | Жилая площадь | тысяч кв. м | 362,3 | 361,3 | 127,8 | 191,0 |
| 25 | Встроенно-пристроенные дошкольные образовательные организации | единиц/мест | 1/300 |  |  |  |
| 26 | ## "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" |  |  |  |  |  |
| (п. 26 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Музеи | единиц |  | 2 | 2 |  |
| (п. 27 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Инженерные объекты на территории музеев | единиц | 2 | 2 |  |  |
| (п. 28 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | единиц | 2 |  | 1 |  |
| (п. 29 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Библиотеки | единиц |  |  | 2 |  |
| (п. 30 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Культурно-досуговые учреждения | единиц |  |  | 1 | 6 |
| (п. 31 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Памятники | единиц |  | 3 | 1 |  |
| (п. 32 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объекты культурного наследия | единиц/кв. м |  | 1/335,8 | 1/1180 | 1/6145,4 |
| (п. 33 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | единиц |  | 3 |  | 5 |
| (п. 34 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 439-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ## "СПОРТ МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 36 | Футбольные поля | единиц |  | 2 |  |  |
| 37 | BMX-велодромы | единиц |  | 1 |  |  |
| 38 | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы | единиц | 4 | 3 | 10 | 3 |
| (п. 38 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Спортивно-оздоровительные плавательные бассейны | единиц |  |  | 1 |  |
| 40 | Прочие объекты физической культуры и спорта | единиц | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 41 | ## "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" |  |  |  |  |  |
| 42 | Административные здания | зданий |  |  |  | 3 |
| 43 | Ритуальные объекты | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 44 | ## "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" |  |  |  |  |  |
| 45 | Административные здания | зданий | 1 | 3 | 2 | 8 |
| (п. 45 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пожарные депо, пожарно-спасательные части | единиц | 5 | 8 | 4 | 3 |
| (п. 46 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прочие объекты | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 |
| (п. 47 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.06.2022 N 1124-ПП) |  |  |  |  |  |  |