Постановление Правительства Москвы от 11.10.2022 N 2195-ПП (ред. от 05.09.2023) "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2022-2025 годы"

# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА

МОСКВЫ НА 2022-2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.11.2022 N 2600-ПП, от 29.11.2022 N 2685-ПП, от 13.12.2022 N 2797-ПП, от 17.01.2023 N 52-ПП, от 14.02.2023 N 219-ПП, от 02.05.2023 N 787-ПП, от 23.05.2023 N 910-ПП, от 06.06.2023 N 1042-ПП, от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2011 г. N 671-ПП "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2022-2025 годы (приложение 1).

1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2025 годы (приложение 2).

2. Установить, что финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2025 годы в объемах, предусмотренных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется:

2.1. В 2022 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г. N 33 "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в размере 730303279,3 тыс. рублей.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.11.2022 N 2600-ПП, от 29.11.2022 N 2685-ПП, от 13.12.2022 N 2797-ПП)

2.2. В 2023-2025 годах - за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в размере 921918967,0 тыс. рублей в 2023 году, 692139366,4 тыс. рублей в 2024 году, 637186586,2 тыс. рублей в 2025 году.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 13.12.2022 N 2797-ПП, от 17.01.2023 N 52-ПП, от 14.02.2023 N 219-ПП, от 23.05.2023 N 910-ПП, от 06.06.2023 N 1042-ПП, от 05.09.2023 N 1702-ПП)

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 годы".

3.2. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2021 г. N 1958-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.3. Постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2021 г. N 1960-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.4. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. N 2087-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.5. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 22 марта 2022 г. N 439-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП и от 21 декабря 2021 г. N 2087-ПП".

3.6. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 20 июня 2022 г. N 1124-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.7. Постановление Правительства Москвы от 5 июля 2022 г. N 1422-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.8. Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2022 г. N 2049-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ НА 2022-2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 23.05.2023 N 910-ПП, от 06.06.2023 N 1042-ПП, от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

млн. рублей

| N п/п | Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект (в том числе технические характеристики, при наличии) | Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, главного распорядителя бюджетных средств, мероприятия, индивидуальный код объекта | Код вида функционального назначения объекта | Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований | Сроки проектирования и строительства объекта, сроки приобретения объекта, сроки осуществления мероприятия, годы | Выполнено на 1 января 2023 г. | Объем бюджетных ассигнований по годам |  |  |  | Остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год (факт) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 720274,4627 | 921918,9670 | 692139,3664 | 638598,3944 | 1035224,9222 |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 34288,4040 | 16710,4888 | 21343,9996 | 10723,6903 | 17842,8158 |
| ## 3 | "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | 01 0 00 00000 |  |  |  |  | 482690,2825 | 557978,1409 | 368819,1360 | 364591,7519 | 773698,3666 |
| (п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 1854,4321 | 438,1943 |  |  | 1081,1038 |
| 5 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 80,1698 | 42,3561 | 40,0000 | 6,9602 | 153,6641 |
| ### 6 | Общественный транспорт "Метрополитен" | 01 А 00 00000 |  |  |  |  | 263287,7002 | 298079,5631 | 150838,0000 | 157809,0000 | 606789,5571 |
| 7 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 263287,7002 | 298079,5631 | 150838,0000 | 157809,0000 | 606789,5571 |
| 8 | Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  | 263287,7002 | 298079,5631 | 150838,0000 | 157809,0000 | 606789,5571 |
| 9 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большая кольцевая линия, станция метро "Савеловская" - станция метро "Деловой центр" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 016 001 002 016 001 003 | 142454,0000 | 2011-2024 | 139238,1133 | 11133,9977 | 2455,8867 | 760,0000 |  |  |
| 11 | Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Савеловская" - станция метро "Авиамоторная" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 | 016 001 002 016 001 003 | 160100,0000 | 2013-2024 | 139752,7572 | 9556,9449 | 15106,6518 | 5240,5910 |  |  |
| 12 | Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Хорошевская" - станция метро "Кунцевская" (Западный административный округ г. Москвы) | 3 | 016 001 002 016 001 003 | 125522,7800 | 2013-2024 | 91721,6679 | 1813,8559 | 16799,6737 | 17001,4384 |  |  |
| 13 | Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каширская" - станция метро "Нижегородская" (Южный административный округ г. Москвы) | 4 | 016 001 002 016 001 003 | 128850,0000 | 2013-2024 | 121607,3786 | 24224,9533 | 5242,6214 | 2000,0000 |  |  |
| 14 | Юго-Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Кунцевская" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 5 | 016 001 002 016 001 003 | 101810,4000 | 2013-2023 | 93692,6909 | 11892,9943 | 8117,7091 |  |  |  |
| 15 | Южный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каховская" - станция метро "Проспект Вернадского", включая реконструкцию участка - станция метро "Каширская" - станция метро "Каховская" (Южный административный округ г. Москвы) | 6 | 016 001 002 016 001 003 | 111500,0000 | 2013-2024 | 97243,5770 | 26075,9169 | 12786,0000 | 1470,4230 |  |  |
| 16 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Марьина Роща" до станции метро "Селигерская" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 7 | 016 001 002 016 001 003 | 140900,0000 | 2011-2023 | 126541,2595 | 1898,2595 | 14358,7405 |  |  |  |
| 18 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Селигерская" до станции метро "Лианозово" (Северный административный округ г. Москвы) | 8 | 016 001 002 016 001 003 | 34498,3041 | 2017-2024 | 23937,7536 | 7081,2841 | 10259,9999 | 300,5506 |  |  |
| 19 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Лианозово" до станции метро "Физтех" (Северный административный округ г. Москвы) | 9 | 016 001 002 016 001 003 | 21230,0000 | 2019-2024 | 18341,5816 | 6753,7006 | 2837,9274 | 50,4910 |  |  |
| 20 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Южный порт" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 10 | 016 001 002 016 001 003 | 10505,0000 | 2023-2027 |  |  |  | 800,0000 | 2800,0000 | 6905,0000 |
| 21 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Парк Победы" (Центральный административный округ г. Москвы) | 11 | 016 001 002 016 001 003 | 35534,0000 | 2011-2023 | 32921,5516 | 699,3543 | 2612,4484 |  |  |  |
| 23 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Раменки" (Западный административный округ г. Москвы) | 12 | 016 001 002 016 001 003 | 66274,0000 | 2011-2023 | 61710,2678 | 17,9635 | 4563,7322 |  |  |  |
| 24 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка" (Западный административный округ г. Москвы) | 13 | 016 001 002 016 001 003 | 123000,0000 | 2013-2023 | 107868,4036 | 2489,9162 | 15131,5964 |  |  |  |
| 25 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Рассказовка" до станции метро "Аэропорт Внуково" (Западный административный округ г. Москвы) | 14 | 016 001 002 016 001 003 | 51026,0000 | 2019-2023 | 31868,5473 | 17845,5473 | 19157,4527 |  |  |  |
| 26 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена, станция метро "Третьяковская" - станция метро "Волхонка" - станция метро "Деловой центр" (оборотные тупики) (Центральный административный округ г. Москвы) | 15 | 016 001 002 016 001 003 | 20289,0000 | 2012-2024 | 15584,8288 | 1918,5288 | 2704,1712 | 2000,0000 |  |  |
| 27 | Рублево-Архангельская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща" | 16 | 016 001 002 016 001 003 | 194400,0000 | 2021-2027 | 18258,4000 | 15605,7627 | 10728,4681 | 6632,0589 | 52202,1156 | 106578,9574 |
| 29 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Липовая роща" - станция метро "Ильинская" (проектно-изыскательские работы) | 17 | 016 001 002 016 001 003 | 3312,0000 | 2025-2028 |  |  |  |  | 100,0000 | 3212,0000 |
| 30 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Юго-Западная" до станции метро "Саларьево" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 18 | 016 001 002 016 001 003 | 42246,5800 | 2011-2023 | 42112,2064 | 20,6264 | 134,3736 |  |  |  |
| 32 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Коммунарка" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 19 | 016 001 002 016 001 003 | 48175,9787 | 2017-2023 | 47982,5907 | 862,0413 | 193,3880 |  |  |  |
| 33 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Потапово" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 20 | 016 001 002 016 001 003 | 23123,0100 | 2020-2024 | 14622,5457 | 7962,7840 | 7787,1230 | 713,3413 |  |  |
| 34 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 997,0001 | 2020-2023 | 996,8681 | 12,6769 | 0,1320 |  |  |  |
| 35 | Строительно-монтажные работы |  |  | 22126,0099 | 2020-2024 | 13625,6776 | 7950,1071 | 7786,9910 | 713,3413 |  |  |
| 36 | Кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (консервация) (Центральный административный округ г. Москвы) | 21 | 016 001 002 016 001 003 | 2891,0000 | 2019-2024 | 1137,6163 | 47,4533 | 208,1837 | 1545,2000 |  |  |
| 38 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (строительство) (Центральный административный округ г. Москвы) | 22 | 016 001 002 016 001 003 | 17960,0000 | 2019-2026 | 1023,9052 | 518,3533 | 8259,2022 | 4502,8926 | 1174,0000 | 3000,0000 |
| 39 | Арбатско-Покровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро "Щелковская" - станция метро "Гольяново" | 23 | 016 001 002 016 001 003 | 26826,0000 | 2021-2026 | 366,7604 | 360,4404 | 2100,7033 | 1500,0000 | 5104,0937 | 17754,4426 |
| 41 | Калужско-Рижская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Калужско-Рижская линия метрополитена, станция метро "Медведково" - станция метро "Челобитьево" (проектно-изыскательские работы) (Московская обл.) | 24 | 016 001 002 016 001 003 | 1872,0000 | 2011-2026 | 61,8742 |  |  |  |  | 1810,1258 |
| 43 | Бирюлевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Бирюлево" | 25 | 016 001 002 016 001 003 | 273600,0000 | 2021-2028 | 1254,2571 | 1253,1226 | 9485,9162 | 12319,8963 | 18531,4391 | 232008,4913 |
| 45 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Бирюлево" - станция метро "Щербинка" (проектно-изыскательские работы) | 26 | 016 001 002 016 001 003 | 9520,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 9520,0000 |
| 46 | Калининская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Калининская линия метрополитена от станции метро "Новогиреево" до станции метро "Новокосино" (Восточный административный округ г. Москвы) | 27 | 016 001 002 016 001 003 |  | 1993-2023 | 291,3812 |  | 360,2005 |  |  |  |
| 48 | Митинско-Строгинская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Митинско-Строгинская линия метрополитена ДЭС "Минская", консервация (Западный административный округ г. Москвы) | 28 | 016 001 002 016 001 003 | 4893,0000 | 2017-2025 | 1493,5063 | 6,4653 | 1002,5346 | 600,0000 | 1796,9591 |  |
| 50 | Бутовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Бутовская линия метрополитена от станции метро "ул. Старокачаловская" до станции метро "Битцевский парк" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 29 | 016 001 002 016 001 003 | 22276,4930 | 2011-2024 | 20528,4890 |  | 528,9360 | 1219,0680 |  |  |
| 52 | Некрасовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Некрасовская линия метрополитена от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Некрасовка" (Люберецкие поля) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 30 | 016 001 002 016 001 003 | 205500,0000 | 2011-2023 | 201399,4623 | 12085,4811 | 4100,5377 |  |  |  |
| 54 | Замоскворецкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Ховрино" (Северный административный округ г. Москвы) | 31 | 016 001 002 016 001 003 | 27152,0000 | 2012-2024 | 25459,5379 | 312,9237 | 1089,5037 | 602,9584 |  |  |
| 56 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 32 | 016 001 002 016 001 003 | 35552,0000 | 2021-2025 | 6975,4590 | 6705,4590 | 8609,0125 | 11022,3245 | 8945,2040 |  |
| 58 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 33 | 016 001 002 016 001 003 | 81817,0000 | 2017-2025 | 32945,3534 | 18918,7549 | 15700,0000 | 22400,0000 | 10771,6466 |  |
| 59 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Бачуринская" (Юго-Западный административный округ и Новомосковский административный округ г. Москвы) | 34 | 016 001 002 016 001 003 | 112587,0000 | 2015-2024 | 87795,6700 | 23425,9273 | 17030,1525 | 7761,1775 |  |  |
| 60 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 35 | 016 001 002 016 001 003 | 35909,0000 | 2018-2025 | 14750,9472 | 5335,5518 | 9870,4165 | 825,1183 | 10462,5180 |  |
| 61 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1105,0000 | 2018-2023 | 936,8817 | 153,7200 | 168,1183 |  |  |  |
| 62 | Строительно-монтажные работы |  |  | 34804,0000 | 2018-2025 | 13814,0655 | 5181,8318 | 9702,2982 | 825,1183 | 10462,5180 |  |
| 63 | Линия метрополитена станции метро "Столбово" - станция метро "Троицк". Линия метрополитена, станция метро "Коммунарка" - станция метро "Столбово". 2 и 3 этапы "Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ", "Основной период. Линия метрополитена". Тупики | 36 | 016 001 002 016 001 003 | 5000,0000 | 2020-2023 | 3245,0522 | 235,9632 | 1754,9478 |  |  |  |
| 64 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Коммунарка" - станция метро "Троицк" (Новомосковский административный округ и Троицкий административный округ) | 37 | 016 001 002 016 001 003 | 193968,0000 | 2024-2029 |  |  |  | 2302,1702 | 14176,5900 | 177489,2398 |
| 65 | Строительство электродепо |  |  |  |  |  | 36835,1035 | 36105,5287 | 23810,7388 | 28423,3820 | 40612,9224 |
| 66 | Электродепо "Троицкое" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 38 | 016 001 005 | 20000,0000 | 2024-2028 |  |  |  | 205,0000 | 7000,0000 | 12795,0000 |
| 67 | Электродепо "Троицкое-2" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 39 | 016 001 005 | 17000,0000 | 2024-2029 |  |  |  | 205,0000 | 5000,0000 | 11795,0000 |
| 68 | Электродепо "Братеево" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 40 | 016 001 005 | 23906,0000 | 2011-2023 | 22825,4995 | 5,4995 | 1080,5005 |  |  |  |
| 69 | Электродепо "Выхино" (реконструкция) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 41 | 016 001 005 | 9302,0000 | 2012-2025 | 3551,9441 |  | 137,6739 | 1489,0000 | 4123,3820 |  |
| 70 | Электродепо "Митино" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 42 | 016 001 005 | 18900,0000 | 2011-2023 | 18185,0748 | 185,0748 | 714,9252 |  |  |  |
| 71 | Электродепо "Саларьево" ("Столбово") (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 43 | 016 001 005 | 22044,5268 | 2013-2024 | 6016,5088 | 2636,7478 | 7526,8180 | 8501,2000 |  |  |
| 72 | Электродепо "Владыкино" (расширение) (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 44 | 016 001 005 | 5473,0000 | 2011-2023 | 3281,7464 | 476,5205 | 2191,2536 |  |  |  |
| 73 | Электродепо "Лихоборы" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 45 | 016 001 005 | 17698,0000 | 2011-2023 | 16781,5312 | 242,4071 | 916,4688 |  |  |  |
| 74 | Электродепо "Новогиреево" (расширение) (Восточный административный округ г. Москвы) | 46 | 016 001 005 | 4387,0000 | 2014-2026 | 182,9063 |  |  |  |  | 4204,0937 |
| 75 | Электродепо "Руднево" (Восточный административный округ г. Москвы) | 47 | 016 001 005 | 16650,0000 | 2011-2023 | 12847,6570 | 493,3321 | 3802,3430 |  |  |  |
| 76 | Электродепо "Южное" ("Братеево-2") (Южный административный округ г. Москвы) | 48 | 016 001 005 | 20700,0000 | 2011-2024 | 7126,6121 | 3955,4473 | 8578,4820 | 4994,9059 |  |  |
| 77 | Электродепо "Нижегородское" (реконструкция) (Центральный административный округ г. Москвы) | 49 | 016 001 005 | 25058,0000 | 2013-2024 | 19635,9632 | 9938,7975 | 4159,0368 | 1263,0000 |  |  |
| 78 | Электродепо "Солнцево" (Западный административный округ г. Москвы) | 50 | 016 001 005 | 19700,0000 | 2013-2023 | 17155,5931 | 1189,5931 | 2544,4069 |  |  |  |
| 79 | Электродепо "Сокол" (Северный административный округ г. Москвы) | 51 | 016 001 005 | 21758,0000 | 2013-2026 | 13313,1893 | 2472,9387 | 542,8107 | 1902,0000 | 4500,0000 | 1500,0000 |
| 80 | Электродепо "Аминьевское" (Западный административный округ г. Москвы) | 52 | 016 001 005 | 24816,0000 | 2020-2024 | 21098,4913 | 13270,6073 | 3268,9470 | 448,5617 |  |  |
| 81 | Электродепо "Бирюлевское" (Южный административный округ г. Москвы) | 53 | 016 001 005 | 25530,9000 | 2022-2028 | 1968,1378 | 1968,1378 | 641,8623 | 4802,0712 | 7800,0000 | 10318,8287 |
| 82 | Строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях метрополитена |  |  |  |  |  | 9392,2691 | 30853,3315 | 23457,5612 | 3321,0519 | 7898,3778 |
| 83 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" | 54 | 004 010 007 | 2642,7300 | 2016-2023 | 839,5728 | 308,6831 | 1803,1572 |  |  |  |
| 85 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная" | 55 | 004 010 007 | 2285,3100 | 2016-2023 | 678,9105 | 6,3905 | 1606,3995 |  |  |  |
| 86 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Калужская" | 56 | 004 010 007 | 1637,0062 | 2026 |  |  |  |  |  | 1637,0062 |
| 87 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рижская" | 57 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 88 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" | 58 | 004 010 007 | 1161,9800 | 2020-2024 | 517,3362 | 353,6429 | 628,2769 | 16,3669 |  |  |
| 89 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская" | 59 | 004 010 007 | 5694,7700 | 2016-2024 | 3444,8555 | 469,3750 | 1719,9145 | 530,0000 |  |  |
| 90 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Марьина Роща" | 60 | 004 010 007 | 2476,8500 | 2017-2024 | 1053,1682 | 1051,1682 | 938,6818 | 485,0000 |  |  |
| 91 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Печатники" | 61 | 004 010 007 | 916,4000 | 2017-2023 | 312,7219 | 312,2719 | 603,6781 |  |  |  |
| 92 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Савеловская ("Нижняя Масловка")" | 62 | 004 010 007 | 992,1100 | 2017-2023 | 378,0503 | 65,1788 | 614,0597 |  |  |  |
| 93 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики" | 63 | 004 010 007 | 1993,3500 | 2022-2024 | 855,0680 | 855,0680 | 894,0000 | 244,2820 |  |  |
| 94 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская" | 64 | 004 010 007 | 1063,2223 | 2016-2023 | 236,9882 | 1,8569 | 826,2341 |  |  |  |
| 95 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе" | 65 | 004 010 007 | 4252,9087 | 2017-2024 | 1253,6919 | 200,6490 | 871,2368 | 2127,9800 |  |  |
| 96 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово" | 66 | 004 010 007 | 2100,1500 | 2016-2024 | 986,7811 | 3,3244 | 73,3689 | 1040,0000 |  |  |
| 97 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мневники" | 67 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2026 | 0,0994 |  |  |  |  | 19,9006 |
| 98 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон" | 68 | 004 010 007 | 2401,6000 | 2017-2024 | 256,9790 | 255,9780 | 625,9610 | 1518,6600 |  |  |
| 99 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терехово" | 69 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 100 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ходынское поле" | 70 | 004 010 007 | 656,5162 | 2016-2023 | 231,3260 | 14,2298 | 425,1902 |  |  |  |
| 101 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха" | 71 | 004 010 007 | 1363,2420 | 2013-2023 | 755,4627 | 128,7207 | 607,7793 |  |  |  |
| 102 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Кленовый бульвар" | 72 | 004 010 007 | 507,8000 | 2020-2024 | 5,0000 |  | 209,8000 | 293,0000 |  |  |
| 103 | Калужско-Рижская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ботанический сад" | 73 | 004 010 007 | 2138,0000 | 2023-2024 |  |  | 1300,0000 | 838,0000 |  |  |
| 105 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 74 | 004 010 007 | 965,8000 | 2020-2025 | 19,1149 | 1,3781 | 325,1353 | 269,0997 | 352,4501 |  |
| 107 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Селигерская ул." | 75 | 004 010 007 | 3122,4500 | 2016-2024 | 872,7626 | 89,1674 | 1249,6874 | 1000,0000 |  |  |
| 108 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская" | 76 | 004 010 007 | 650,0000 | 2016-2023 | 329,9780 | 2,9780 | 320,0220 |  |  |  |
| 109 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" | 77 | 004 010 007 | 7056,0700 | 2021-2026 | 77,8159 | 77,8100 | 1200,0000 | 976,3354 | 801,9187 | 4000,0000 |
| 110 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы" | 78 | 004 010 007 | 1841,6500 | 2020-2025 | 541,1784 | 26,7862 | 438,1849 | 605,0000 | 257,2867 |  |
| 111 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово" | 79 | 004 010 007 | 4880,8100 | 2020-2024 | 1181,1306 | 1179,5324 | 1126,4675 | 2573,2119 |  |  |
| 112 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Парк Победы" | 80 | 004 010 007 | 1209,4690 | 2016-2023 | 608,6493 | 0,2233 | 600,8197 |  |  |  |
| 114 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Боровское шоссе" | 81 | 004 010 007 | 365,3310 | 2016-2023 | 296,7274 | 0,3964 | 68,6036 |  |  |  |
| 115 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Минская" | 82 | 004 010 007 | 23,3000 | 2026 |  |  |  |  |  | 23,3000 |
| 116 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новокосино" | 83 | 004 010 007 | 82,6000 | 2026 |  |  |  |  |  | 82,6000 |
| 117 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Озерная" | 84 | 004 010 007 | 1630,2400 | 2016-2023 | 1100,7753 | 242,5353 | 529,4647 |  |  |  |
| 118 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино") | 85 | 004 010 007 | 5011,5500 | 2016-2024 | 2035,7621 | 188,6729 | 1735,7879 | 1240,0000 |  |  |
| 119 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терешково" | 86 | 004 010 007 | 127,1460 | 2026 |  |  |  |  |  | 127,1460 |
| 120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мичуринский проспект" | 87 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2026 | 4,6000 |  |  |  |  | 15,4000 |
| 121 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тропарево" | 88 | 004 010 007 | 23,6840 | 2017-2026 | 3,6840 |  |  |  |  | 20,0000 |
| 123 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Академика Опарина" | 89 | 004 010 007 | 383,7100 | 2024 |  |  |  | 383,7100 |  |  |
| 125 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Генерала Тюленева" | 90 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 126 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Коммунарка" | 91 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 127 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мамыри" | 92 | 004 010 007 | 948,1350 | 2024 |  |  |  | 948,1350 |  |  |
| 128 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Славянский мир" | 93 | 004 010 007 | 1073,4100 | 2024-2025 |  |  |  | 250,0000 | 823,4100 |  |
| 129 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Столбово" | 94 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 130 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новаторская" | 95 | 004 010 007 | 269,2900 | 2024 |  |  |  | 269,2900 |  |  |
| 131 | Арбатско-Покровская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 96 | 004 010 007 | 215,6678 | 2020-2024 | 69,2377 | 0,0001 | 50,0000 | 96,4301 |  |  |
| 133 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Пятницкое шоссе" | 97 | 004 010 007 | 155,8011 | 2026 |  |  |  |  |  | 155,8011 |
| 134 | Бутовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лесопарковая" | 98 | 004 010 007 | 1345,6900 | 2016-2026 | 124,8923 | 88,7501 | 205,2302 | 150,0000 | 865,5675 |  |
| 136 | Замоскворецкая линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Технопарк" | 99 | 004 010 007 | 1450,0000 | 2016-2023 | 1074,4349 | 28,4476 | 375,5651 |  |  |  |
| 138 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("Ул. Дыбенко") | 100 | 004 010 007 | 4674,6700 | 2016-2023 | 3453,4367 | 987,7667 | 1221,2333 |  |  |  |
| 139 | Таганско-Краснопресненская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Щукинская" | 101 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 141 | Некрасовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская" ("Косино-Ухтомская", "Люберецкая") | 102 | 004 010 007 | 5736,5800 | 2016-2024 | 2399,7234 | 0,0040 | 861,4065 | 2475,4501 |  |  |
| 143 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка" | 103 | 004 010 007 | 3977,3200 | 2016-2024 | 2825,1903 | 952,3989 | 668,5897 | 483,5400 |  |  |
| 144 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") | 104 | 004 010 007 | 993,6337 | 2016-2023 | 877,8423 | 494,9460 | 115,7914 |  |  |  |
| 145 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") (2 этап) | 105 | 004 010 007 | 2000,0000 | 2023-2024 |  |  | 1400,0000 | 600,0000 |  |  |
| 146 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" ("Ферганская") | 106 | 004 010 007 | 2412,5600 | 2017-2024 | 1181,1646 | 236,3698 | 451,3954 | 780,0000 |  |  |
| 147 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект") | 107 | 004 010 007 | 6428,2624 | 2016-2024 | 1343,8992 | 12,8034 | 2425,2931 | 2659,0701 |  |  |
| 148 | Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Дмитровская" | 108 | 004 010 007 | 1237,9400 | 2020-2026 | 108,9224 | 74,6962 | 25,9037 | 5,0000 | 10,1131 | 1088,0008 |
| 150 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 109 | 004 010 007 | 1812,0000 | 2020-2025 | 1,6942 |  | 1000,0000 | 600,0000 | 210,3058 |  |
| 151 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | 110 | 004 010 007 | 2311,1000 | 2020-2026 | 990,8648 | 680,0691 | 711,0121 |  |  | 609,2231 |
| 152 | Освобождение территории Мневниковской поймы (в границах ТПУ: снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы) | 111 | 013 012 001 013 012 003 | 2630,8520 | 2018-2023 | 2588,3604 |  | 42,4916 |  |  |  |
| ### 153 | Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01 Б 00 00000 |  |  |  |  | 8967,5058 | 8397,3683 | 14008,2122 | 9747,7669 | 16473,9599 |
| (п. 153 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 2300,7694 | 4564,7633 | 9871,0886 | 6809,3401 |  |
| (п. 154 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 01 Б 09 00000 0408 |  |  |  |  |  | 397,1811 | 2013,7964 | 2170,3876 |  |
| (п. 155 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Открытая стоянка для филиала Южный в р-не 24 км МКАД | 1 | 011 003 001 | 3059,3100 | 2019-2025 | 59,3100 |  | 200,0000 | 1500,0000 | 1300,0000 |  |
| 157 | Строительство автостанции "Красногвардейская" | 2 | 004 010 002 | 800,0000 | 2019-2023 | 602,8189 |  | 197,1811 |  |  |  |
| (п. 157 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 3 |  |  |  |  |  |  | 513,7964 | 870,3876 |  |
| (п. 158 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 2300,7694 | 4167,5822 | 7857,2922 | 4638,9525 |  |
| (п. 159 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Реконструкция трамвайного депо имени Апакова | 1 | 011 003 003 | 4006,3473 | 2022-2024 | 2230,6302 | 2230,6302 | 1679,3737 | 96,3434 |  |  |
| 161 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 (Трамвайное депо им. Н.Э. Баумана) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Северо-Восточный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 003 | 187,0256 | 2022-2023 | 18,7026 | 18,7026 | 168,3230 |  |  |  |
| 162 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Большая Калитниковская ул., д. 44 (Октябрьское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Центральный административный округ г. Москвы | 3 | 011 003 003 | 158,5504 | 2022-2023 | 15,8550 | 15,8550 | 142,6954 |  |  |  |
| 163 | Реконструкция ремонтной площадки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 (Трамвайно-ремонтный завод), Юго-Восточный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 003 | 183,5118 | 2022-2023 | 18,3512 | 18,3512 | 165,1606 |  |  |  |
| 164 | Перепрофилирование троллейбусного парка в трамвайное депо, ул. Нагатинская, д. 12 | 5 | 011 003 003 | 5879,6413 | 2022-2025 | 17,2304 | 17,2304 | 2012,0295 | 3578,2092 | 272,1722 |  |
| 165 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов трамвайной инфраструктуры города Москвы | 6 |  |  |  |  |  |  | 4182,7396 | 4366,7803 |  |
| (п. 165 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 6666,7364 | 3832,6050 | 4137,1236 | 2938,4268 | 16473,9599 |
| 167 | Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 3543,2940 | 1877,5907 | 2966,5140 |  |  |
| 168 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д. 8 | 1 | 011 003 001 | 2770,2922 | 2007-2023 | 1487,6936 | 597,9384 | 1282,5986 |  |  |  |
| 170 | Строительство (1 этап) |  |  | 1864,7484 | 2010-2023 | 1487,6936 | 597,9384 | 377,0548 |  |  |  |
| 171 | Строительство (2 этап) |  |  | 905,5438 | 2023 |  |  | 905,5438 |  |  |  |
| 172 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы) (корректировка) по адресу: ул. Зенитчиков, р-н Митино, Северо-Западный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 001 | 5316,6366 | 2014-2023 | 4721,6445 | 2945,3556 | 594,9921 |  |  |  |
| 174 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 135,3792 | 2014-2022 | 135,3792 | 43,8886 |  |  |  |  |
| 175 | Строительство |  |  | 5181,2574 | 2017-2023 | 4586,2653 | 2901,4670 | 594,9921 |  |  |  |
| 176 | Укрупненные мероприятия по развитию инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 3 |  |  |  |  |  |  | 2966,5140 |  |  |
| 177 | Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01 Б 07 00000 0408 |  |  |  |  | 1269,0103 | 1462,9794 | 45,5860 |  |  |
| 178 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Перевод конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Северная" на территорию конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Южная", Новолужнецкий пр-д, влд. 3, р-н Хамовники | 1 | 011 003 005 | 233,1039 | 2013-2023 | 233,1034 | 1,5635 | 0,0005 |  |  |  |
| 180 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Конечная станция городского пассажирского транспорта, п. Северный, мкр. 4, р-н Северный | 2 | 011 003 005 | 162,7150 | 2013-2023 | 160,8958 | 2,9893 | 1,8192 |  |  |  |
| 182 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Стоянка для 4-го автобусного парка, р-н Новокосино, Салтыковская ул., влд. 55 | 3 | 011 003 002 | 3040,2379 | 2013-2023 | 1579,0782 | 1264,4399 | 1461,1597 |  |  |  |
| 184 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Здание конечной станции экспресс-маршрута ГУП "Мосгортранс" по адресу: Кастанаевская ул., в районе станции метро "Кунцевская", р-н Кунцево, Западный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 005 | 99,2411 | 2015-2022 | 99,2411 | 0,0176 |  |  |  |  |
| 186 | Укрупненные мероприятия по обустройству конечных станций городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  | 45,5860 |  |  |
| 187 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  |  | 53,8406 | 1125,0236 | 2938,4268 | 15392,8561 |
| 188 | Трамвайная линия на участке от ж/д пл-мы "Лианозово" до соединения со станциями метрополитена | 1 | 015 001 006 | 2096,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 2096,0000 |
| 189 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 161,0000 |
| 190 | Строительство |  |  | 1935,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1935,0000 |
| 191 | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., р-н Ивановское | 2 | 015 001 006 | 2283,9042 | 2014-2025 | 69,4864 |  | 53,8406 | 1125,0236 | 1035,5536 |  |
| 192 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 78,2304 | 2014-2023 | 31,6290 |  | 46,6014 |  |  |  |
| 193 | Строительство |  |  | 2205,6738 | 2020-2025 | 37,8574 |  | 7,2392 | 1125,0236 | 1035,5536 |  |
| 194 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (1 этап) | 3 | 015 001 006 | 11434,6152 | 2015-2026 | 276,2842 |  |  |  | 1052,8790 | 10105,4520 |
| 195 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 309,5747 | 2015-2025 | 55,8081 |  |  |  | 253,7666 |  |
| 196 | Строительство |  |  | 11125,0405 | 2015-2026 | 220,4761 |  |  |  | 799,1124 | 10105,4520 |
| 197 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (2 этап) | 4 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 198 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 199 | Реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) в трамвайную линию (с соединением сетей трамвая) | 5 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 200 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 201 | Строительство искусственных сооружений (эстакады) с линией трамвая от пересечения Павелецкого направления Московской железной дороги с Элеваторной ул. в 6-й мкр. Загорья р-на Бирюлево Восточное | 6 | 015 001 006 | 3452,5000 | 2018-2026 | 11,1017 |  |  |  | 649,9942 | 2791,4041 |
| 202 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0959 | 2018-2025 | 11,1017 |  |  |  | 149,9942 |  |
| 203 | Строительство |  |  | 3291,4041 | 2025-2026 |  |  |  |  | 500,0000 | 2791,4041 |
| 204 | Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 1854,4321 | 438,1943 |  |  | 1081,1038 |
| 205 | Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы | 1 | 011 003 001 | 7500,0000 | 2021-2026 | 6317,4300 | 1721,7061 | 384,9683 |  |  | 797,6017 |
| 206 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы | 2 | 015 001 001 | 803,0000 | 2021-2026 | 466,2719 | 132,7260 | 53,2260 |  |  | 283,5021 |
| ### 207 | Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01 В 00 00000 |  |  |  |  | 14416,2962 | 51530,0000 |  |  |  |
| (п. 207 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 14416,2962 | 51530,0000 |  |  |  |
| (п. 208 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 01 В 13 57110 0408 |  |  |  |  | 10836,2962 | 43750,0000 |  |  |  |
| (п. 209 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 1 | 004 010 006 | 172698,1962 | 2019-2023 | 128948,1962 | 10836,2962 | 43750,0000 |  |  |  |
| (п. 210 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на проведение работ по реконструкции остановочного пункта "Лианозово" Московских центральных диаметров (МЦД-1) | 01 В 21 57190 0408 |  |  |  |  | 2050,0000 |  |  |  |  |
| 212 | Реконструкция остановочного пункта Лианозово МЦД-1 | 2 | 004 010 006 | 2050,0000 | 2022 | 2050,0000 | 2050,0000 |  |  |  |  |
| 213 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4" | 01 В 22 57210 0408 |  |  |  |  | 1500,0000 |  |  |  |  |
| 214 | Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4 | 3 | 004 010 006 | 1500,0000 | 2022 | 1500,0000 | 1500,0000 |  |  |  |  |
| 215 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию объекта "Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт "Внуково" вблизи мкр. Изварино" | 01 В 23 57220 0408 |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 216 | Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт "Внуково" вблизи мкр. Изварино | 4 | 004 010 006 | 30,0000 | 2022 | 30,0000 | 30,0000 |  |  |  |  |
| 217 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на проведение работ по строительству путепровода через Октябрьскую железную дорогу и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 01 В 25 57230 0408 |  |  |  |  |  | 780,0000 |  |  |  |
| 218 | Строительство путепровода через Октябрьскую железную дорогу и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 5 | 004 010 006 | 780,0000 | 2023 |  |  | 780,0000 |  |  |  |
| 219 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реконструкцию остановочных пунктов "Перерва", "Люблино" и "Депо" МЦД-2 | 01 В 26 57240 0408 |  |  |  |  |  | 7000,0000 |  |  |  |
| (п. 219 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Реконструкция остановочных пунктов "Перерва", "Люблино" и "Депо" МЦД-2 | 6 | 004 010 006 | 7000,0000 | 2023 |  |  | 7000,0000 |  |  |  |
| (п. 220 в ред. постановления Правительства Москвы от 06.06.2023 N 1042-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 221 | Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | 01 Д 00 00000 |  |  |  |  | 196018,7803 | 199900,8816 | 203899,5390 | 196858,3713 | 150204,6796 |
| 222 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 19214,2441 | 15792,5446 | 15308,0000 | 16667,3713 | 46329,5797 |
| 223 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 19214,2441 | 15792,5446 | 15308,0000 | 16667,3713 | 46329,5797 |
| 224 | Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Реконструкция центральной автодороги в поселке Коммунарка с выходом на р-н Бутово | 1 | 015 001 001 | 3290,7403 | 2014-2022 | 3290,7403 | 0,2767 |  |  |  |  |
| 226 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 2 | 015 001 001 | 469,2217 | 2016-2026 | 448,1209 | 30,7347 | 3,4150 |  |  | 17,6858 |
| 227 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 469,2217 | 2016-2026 | 448,1209 | 30,7347 | 3,4150 |  |  | 17,6858 |
| 228 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.1 этап: "Очистное сооружение N 1" | 3 | 015 001 001 | 615,4611 | 2018-2026 | 561,6505 | 14,5232 | 17,2005 |  |  | 36,6101 |
| 229 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.2 этап: "Улично-дорожная сеть, участок 1-1" | 4 | 015 001 001 | 667,4650 | 2018-2026 | 655,3595 | 0,2400 |  |  |  | 12,1055 |
| 230 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3 этап: "Улично-дорожная сеть, участок 3-3, в т.ч. Мостовой переход через р. Сосенка и ОС N 2" | 5 | 015 001 001 | 1709,6997 | 2018-2026 | 1666,5833 | 1,5882 | 11,4680 |  |  | 31,6484 |
| 231 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5 этап: "Улично-дорожная сеть, участок 2-2" | 6 | 015 001 001 | 539,5928 | 2018-2024 | 517,4662 |  | 3,7806 | 18,3460 |  |  |
| 232 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6 этап: "Внутриквартальные проезды" | 7 | 015 001 001 | 3255,7680 | 2020-2023 | 2663,2376 | 645,5655 | 592,5304 |  |  |  |
| 233 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8 этап: "Улично-дорожная сеть, участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 2" | 8 | 015 001 001 015 001 002 | 3003,2819 | 2020-2026 | 1961,4279 | 578,6036 | 269,9006 |  |  | 771,9534 |
| 234 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 9 | 015 001 001 | 4800,0000 | 2023-2027 |  |  | 321,0538 | 464,8443 | 1727,3713 | 2286,7306 |
| 235 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 204,0000 | 2023-2024 |  |  | 88,6260 | 115,3740 |  |  |
| 236 | Строительство |  |  | 4596,0000 | 2023-2027 |  |  | 232,4278 | 349,4703 | 1727,3713 | 2286,7306 |
| 237 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 10 | 015 001 001 | 337,6893 | 2023-2024 |  |  | 155,9499 | 181,7394 |  |  |
| 238 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 337,6893 | 2023-2024 |  |  | 155,9499 | 181,7394 |  |  |
| 239 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское ш. - д. Андреевское - д. Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 11 | 015 001 001 | 23982,9915 | 2016-2025 | 18885,5721 | 3375,7614 | 2455,8965 | 2578,5229 | 63,0000 |  |
| 240 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 512,8758 | 2016-2022 | 512,8758 | 58,9388 |  |  |  |  |
| 241 | Строительство |  |  | 23470,1157 | 2018-2025 | 18372,6963 | 3316,8226 | 2455,8965 | 2578,5229 | 63,0000 |  |
| 242 | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 12 | 015 001 001 | 8471,1148 | 2016-2025 | 5384,2901 | 996,6275 | 503,1539 | 4,0000 | 2579,6708 |  |
| 243 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 180,0124 | 2016-2023 | 163,2310 |  | 16,7814 |  |  |  |
| 244 | Реконструкция |  |  | 8291,1024 | 2017-2025 | 5221,0591 | 996,6275 | 486,3725 | 4,0000 | 2579,6708 |  |
| 245 | Строительство автомобильной дороги "МКАД - п. Коммунарка - аэропорт Остафьево" (3 этап) | 13 | 015 001 001 | 3748,1503 | 2025-2027 |  |  |  |  | 10,0000 | 3738,1503 |
| 246 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - д. Середнево - д. Марьино - д. Десна (1, 2 этапы) | 14 | 015 001 001 | 9891,6480 | 2017-2026 | 8756,1215 | 95,5766 | 355,4234 | 470,0000 |  | 310,1031 |
| 247 | Строительство автомобильной дороги "Остафьевское шоссе" | 15 | 015 001 001 | 2731,4669 | 2017-2026 | 2492,4042 |  | 12,0627 |  |  | 227,0000 |
| 248 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (1 этап) | 16 | 015 001 001 | 5377,1944 | 2017-2026 | 4375,5837 | 129,4657 | 76,5368 |  |  | 925,0739 |
| 249 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (2 этап) | 17 | 015 001 001 | 4888,4808 | 2018-2026 | 4536,0309 | 0,2515 |  |  |  | 352,4499 |
| 250 | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 18 | 015 001 001 | 9358,6921 | 2017-2024 | 7542,7048 | 1795,5778 | 1731,6621 | 84,3252 |  |  |
| 251 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 258,1466 | 2017-2022 | 258,1466 | 77,4804 |  |  |  |  |
| 252 | Строительство |  |  | 9100,5455 | 2018-2024 | 7284,5582 | 1718,0974 | 1731,6621 | 84,3252 |  |  |
| 253 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Калужское ш. - д. Яковлево | 19 | 015 001 001 | 2575,4233 | 2018-2023 | 2572,0426 |  | 3,3807 |  |  |  |
| 254 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. - а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" | 20 | 015 001 001 | 16964,1564 | 2019-2026 | 10387,8806 | 3793,2736 | 512,9999 | 567,1770 | 3916,8570 | 1579,2419 |
| 255 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 523,6285 | 2019-2023 | 502,8485 | 8,9696 | 20,7800 |  |  |  |
| 256 | Строительство |  |  | 16440,5279 | 2019-2026 | 9885,0321 | 3784,3040 | 492,2199 | 567,1770 | 3916,8570 | 1579,2419 |
| 257 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта | 21 | 015 001 001 | 4297,1331 | 2019-2025 | 848,8560 | 298,5560 | 716,1100 | 481,4475 | 2250,7196 |  |
| 258 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,8377 | 2019-2023 | 148,1377 |  | 2,7000 |  |  |  |
| 259 | Строительство |  |  | 4146,2954 | 2021-2025 | 700,7183 | 298,5560 | 713,4100 | 481,4475 | 2250,7196 |  |
| 260 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 22 | 015 001 001 | 8964,2073 | 2020-2026 | 1962,8487 | 1474,0209 | 619,8659 | 3812,7219 | 823,1496 | 1745,6212 |
| 261 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 261,1066 | 2020-2023 | 244,4951 | 149,3634 | 16,6115 |  |  |  |
| 262 | Строительство |  |  | 8703,1007 | 2020-2026 | 1718,3536 | 1324,6575 | 603,2544 | 3812,7219 | 823,1496 | 1745,6212 |
| 263 | Строительство линейного объекта улично-дорожной сети по адресу: продолжение Октябрьского пр-кта (ул. Академика Черенкова - ул. Дальняя), пос. Троицк | 23 | 015 001 001 | 1087,0500 | 2019-2026 | 890,9759 | 0,0406 |  |  |  | 196,0741 |
| 264 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 24 | 015 001 001 | 2987,9488 | 2020-2026 | 904,6511 | 109,7124 | 479,9459 | 1041,0000 |  | 562,3518 |
| 265 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 119,7891 | 2020-2023 | 112,9753 | 14,9372 | 6,8138 |  |  |  |
| 266 | Строительство |  |  | 2868,1597 | 2020-2026 | 791,6758 | 94,7752 | 473,1321 | 1041,0000 |  | 562,3518 |
| 267 | Строительство выезда из г. Московский на Киевское ш. | 25 | 015 001 001 | 786,6384 | 2019-2026 | 197,9649 | 0,0001 |  |  |  | 588,6735 |
| 268 | Строительство магистральной улицы районного значения "г. Московский - станция метро "Филатов луг" | 26 | 015 001 001 | 2586,5006 | 2019-2026 | 2231,0772 | 364,8824 | 186,1347 |  |  | 169,2887 |
| 269 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 64,0673 | 2019-2023 | 59,5673 |  | 4,5000 |  |  |  |
| 270 | Строительство |  |  | 2522,4333 | 2019-2026 | 2171,5099 | 364,8824 | 181,6347 |  |  | 169,2887 |
| 271 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская | 27 | 015 001 001 | 1174,8000 | 2021-2026 | 0,1962 | 0,0812 | 0,2122 |  | 54,0000 | 1120,3916 |
| 272 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан | 28 | 015 001 001 | 1845,8096 | 2020-2026 | 1153,0423 | 159,5947 | 97,7673 | 395,0000 |  | 200,0000 |
| 273 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | 29 | 015 001 001 | 749,6000 | 2020-2026 | 106,6845 | 21,1684 | 16,7089 | 12,0000 | 50,0000 | 564,2066 |
| 274 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 41,0976 | 2020-2024 | 21,0976 | 2,1523 | 8,0000 | 12,0000 |  |  |
| 275 | Строительство |  |  | 708,5024 | 2021-2026 | 85,5869 | 19,0161 | 8,7089 |  | 50,0000 | 564,2066 |
| 276 | Реконструкция улицы местного значения "пос. Воскресенское - ул. Центральная - СНТ "Бархатная Роща" со строительством разворотной площадки | 30 | 015 001 001 | 793,2241 | 2020-2026 | 365,1800 | 112,1664 | 6,0440 |  |  | 422,0001 |
| 277 | Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения "пл. Остафьево - г.о. Щербинка" (с ОРП и конечной станцией) | 31 | 015 001 001 | 3403,7215 | 2020-2026 | 1857,4530 | 484,6356 | 684,9253 |  |  | 861,3432 |
| 278 | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино | 32 | 015 001 001 | 2892,2073 | 2023-2026 |  |  | 67,6000 | 50,0000 |  | 2774,6073 |
| 279 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 117,6000 | 2023-2024 |  |  | 67,6000 | 50,0000 |  |  |
| 280 | Строительство |  |  | 2774,6073 | 2026 |  |  |  |  |  | 2774,6073 |
| 281 | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с ОРП и конечной станцией) | 33 | 015 001 001 | 2180,4875 | 2025-2027 |  |  |  |  | 50,0000 | 2130,4875 |
| 282 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 88,2000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 38,2000 |
| 283 | Строительство |  |  | 2092,2875 | 2027 |  |  |  |  |  | 2092,2875 |
| 284 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. - ул. Адмирала Корнилова" | 34 | 015 001 001 | 3510,0000 | 2020-2026 | 60,4311 |  | 60,0000 | 40,0000 | 55,0000 | 3294,5689 |
| 285 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 160,4311 | 2020-2024 | 60,4311 |  | 60,0000 | 40,0000 |  |  |
| 286 | Строительство |  |  | 3349,5689 | 2025-2026 |  |  |  |  | 55,0000 | 3294,5689 |
| 287 | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. - ул. Татьянин Парк - МКАД" | 35 | 015 001 001 | 1343,2000 | 2022-2026 | 13,5761 | 13,5761 |  |  | 54,3234 | 1275,3005 |
| 288 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,6023 | 2022-2025 | 13,5761 | 13,5761 |  |  | 40,0262 |  |
| 289 | Строительство |  |  | 1289,5977 | 2025-2026 |  |  |  |  | 14,2972 | 1275,3005 |
| 290 | Строительство дублера Боровского ш. в районе ЖК Рассказовка | 36 | 015 001 001 | 1984,9518 | 2020-2025 | 718,3496 | 661,8132 | 260,7600 | 455,9453 | 549,8969 |  |
| 291 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 68,3893 | 2020-2022 | 68,3893 | 11,9382 |  |  |  |  |
| 292 | Строительство |  |  | 1916,5625 | 2020-2025 | 649,9603 | 649,8750 | 260,7600 | 455,9453 | 549,8969 |  |
| 293 | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) | 37 | 015 001 001 | 6043,6307 | 2023-2027 |  |  | 70,6800 | 104,2993 |  | 5868,6514 |
| 294 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 174,9793 | 2023-2024 |  |  | 70,6800 | 104,2993 |  |  |
| 295 | Строительство |  |  | 5868,6514 | 2026-2027 |  |  |  |  |  | 5868,6514 |
| 296 | Строительство магистральной улицы районного значения от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 38 | 015 001 001 | 5681,5200 | 2023-2027 |  |  | 92,4000 | 138,6000 |  | 5450,5200 |
| 297 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 231,0000 | 2023-2024 |  |  | 92,4000 | 138,6000 |  |  |
| 298 | Строительство |  |  | 5450,5200 | 2026-2027 |  |  |  |  |  | 5450,5200 |
| 299 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. | 39 | 015 001 001 | 7952,1927 | 2020-2025 | 4648,2044 | 2436,7512 | 2280,2486 | 83,8562 | 939,8835 |  |
| 300 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 158,2179 | 2020-2023 | 142,3499 | 10,5786 | 15,8680 |  |  |  |
| 301 | Строительство |  |  | 7793,9748 | 2021-2025 | 4505,8545 | 2426,1726 | 2264,3806 | 83,8562 | 939,8835 |  |
| 302 | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево - Бутово - Видное" | 40 | 015 001 001 | 10662,3837 | 2019-2026 | 2274,0197 | 1123,7171 | 1521,0914 | 3506,2865 | 157,4861 | 3203,5000 |
| 303 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 258,7149 | 2019-2023 | 246,7149 |  | 12,0000 |  |  |  |
| 304 | Строительство |  |  | 10403,6688 | 2020-2026 | 2027,3048 | 1123,7171 | 1509,0914 | 3506,2865 | 157,4861 | 3203,5000 |
| 305 | Реконструкция улицы районного значения в населенных пунктах Пыхчево и Власьево | 41 | 015 001 001 | 226,8000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 20,0000 | 206,8000 |
| 306 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 226,8000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 20,0000 | 206,8000 |
| 307 | Улично-дорожная сеть в пос. Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова | 42 | 015 001 001 | 3353,8044 | 2020-2026 | 1090,6292 | 106,2330 | 98,0627 | 164,1152 | 699,5407 | 1301,4566 |
| 308 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,1270 | 2020-2023 | 75,1288 |  | 19,9982 |  |  |  |
| 309 | Строительство |  |  | 3258,6774 | 2020-2026 | 1015,5004 | 106,2330 | 78,0645 | 164,1152 | 699,5407 | 1301,4566 |
| 310 | Подъездная дорога к пожарному депо, г. Щербинка, м-ко Барыши | 43 | 015 001 001 | 60,1460 | 2020-2023 | 52,4807 | 6,1458 | 7,6653 |  |  |  |
| 311 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 44 | 015 001 001 | 179,8197 | 2019-2023 | 106,2488 | 4,4278 | 73,5709 |  |  |  |
| 312 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, п. Первомайское | 45 | 015 001 001 | 69,6910 | 2016-2024 | 11,4496 | 11,4423 | 50,2414 | 8,0000 |  |  |
| 313 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Краснопахорское | 46 | 015 001 001 | 112,9107 | 2020-2026 | 112,3969 | 0,5781 |  |  |  | 0,5138 |
| 314 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места и водозаборному узлу, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 47 | 015 001 001 | 135,0010 | 2019-2026 | 125,8649 | 0,5072 |  |  |  | 9,1361 |
| 315 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Филимонковское | 48 | 015 001 001 | 431,5064 | 2019-2024 | 359,5588 | 229,5975 | 37,0000 | 34,9476 |  |  |
| 316 | Строительство подъездной дороги к поликлинике на 320 посещений в смену в пос. Кокошкино | 49 | 015 001 001 | 279,8900 | 2021-2024 | 16,9667 | 11,0087 | 188,4393 | 74,4840 |  |  |
| 317 | Строительство улицы районного значения от ул. Южная до Залинейного пер. с выездами на Варшавское ш. | 50 | 015 001 001 | 4615,8000 | 2022-2026 | 115,1520 | 115,1520 | 900,0000 | 386,3417 | 2666,4724 | 547,8339 |
| 318 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 115,1520 | 2022 | 115,1520 | 115,1520 |  |  |  |  |
| 319 | Строительство |  |  | 4500,6480 | 2023-2026 |  |  | 900,0000 | 386,3417 | 2666,4724 | 547,8339 |
| 320 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 51 | 015 001 001 | 37,5000 | 2022-2023 | 10,3694 | 10,3694 | 27,1306 |  |  |  |
| 321 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,5000 | 2022-2023 | 10,3694 | 10,3694 | 27,1306 |  |  |  |
| 322 | Строительство автомобильной дороги "Марьино - д. Саларьево" (3 этап) | 52 | 015 001 001 | 3750,0000 | 2023-2026 |  |  | 202,5000 |  |  | 3547,5000 |
| 323 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 202,5000 | 2023 |  |  | 202,5000 |  |  |  |
| 324 | Строительство |  |  | 3547,5000 | 2026 |  |  |  |  |  | 3547,5000 |
| 325 | Строительство путепровода по основному ходу а/д Середнево - Марьино - Десна на пересечении с а/д Марьино - Саларьево | 53 | 015 001 002 | 150,0000 | 2024 |  |  |  | 150,0000 |  |  |
| 326 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции дорожно-мостовых объектов (в том числе подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; строительство (реконструкция) участков УДС для обслуживания горнолыжного склона в пос. Щаповское; строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Калужского ш. и ул. Академика Черенкова, включая внеуличные пешеходные переходы на 41 и 42 километрах Калужского ш.; строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 3 очередь от а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" до а/д "Киевское ш. - д. Птичное - д. Ботаково - г.о. Троицк"; строительство магистральной улицы районного значения от Калужского шоссе до ул. Саларьевская; строительство улицы районного значения от автомобильной дороги "Варшавское ш. - Андреевское - д. Яковлево до автомобильной дороги М-2 "Крым") | 54 |  |  |  |  |  | 21,0254 |  |  |  |
| 327 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 176804,5362 | 184098,3370 | 188591,5390 | 180191,0000 | 103875,0999 |
| 328 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 176804,5362 | 184098,3370 | 188591,5390 | 180191,0000 | 103875,0999 |
| 329 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 11,8477 | 41,7983 | 40,0000 |  |  |
| 330 | Северо-Восточная хорда |  |  | 101194,7358 |  |  | 12530,0995 | 7891,0610 | 8422,8879 | 50,0000 |  |
| 331 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. | 1 | 015 001 001 015 001 010 | 13746,0536 | 2017-2024 | 11651,5802 | 497,7559 | 1200,0000 | 894,4734 |  |  |
| 332 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 2. Участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской | 2 | 015 001 001 | 8899,0000 | 2019-2023 | 8207,9390 | 2434,5671 | 691,0610 |  |  |  |
| 333 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 3 | 015 001 001 | 78549,6822 | 2018-2025 | 64971,2677 | 9597,7765 | 6000,0000 | 7528,4145 | 50,0000 |  |
| 334 | Прочие объекты Северо-Восточной хорды |  |  | 241474,8302 |  |  | 10320,7096 | 5090,9566 | 6051,8415 | 3621,8994 |  |
| 335 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки) | 4 | 015 001 001 | 24800,0000 | 2016-2024 | 24335,5824 | 7,2272 | 12,6958 | 451,7218 |  |  |
| 336 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции "Вешняки" на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 5 | 015 001 001 | 1725,0000 | 2017-2023 | 1712,0340 |  | 12,9660 |  |  |  |
| 337 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (2 пусковой комплекс) | 6 | 015 001 001 015 001 004 015 001 002 | 78212,8271 | 2008-2025 | 77304,9108 | 5,5726 | 28,0000 | 50,0000 | 829,9163 |  |
| 338 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: очистные сооружения) | 7 | 013 007 003 013 008 002 | 1443,2303 | 2013-2023 | 1443,2175 | 0,0622 | 0,0128 |  |  |  |
| 339 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: диспетчерский пункт для кабельного коллектора) | 8 | 013 012 003 | 61,9721 | 2014-2023 | 58,7461 | 0,7852 | 3,2260 |  |  |  |
| 340 | Участок магистрали 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (подготовительные работы) | 9 | 013 012 003 | 8674,5043 | 2008-2023 | 8674,5042 | 0,0259 | 0,0001 |  |  |  |
| 341 | Участок от Измайловского ш. до Щелковского ш. | 10 | 015 001 001 | 12735,0000 | 2015-2023 | 12531,5709 | 0,0288 | 203,4291 |  |  |  |
| 342 | Участок от Щелковского ш. до Открытого ш. | 11 | 015 001 001 | 14139,0537 | 2016-2023 | 14100,5458 | 1,3154 | 38,5079 |  |  |  |
| 343 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м пр-дом Подбельского и Открытым ш. | 12 | 015 001 001 | 8367,4698 | 2018-2025 | 3416,5061 | 1859,4735 | 922,5200 | 1473,9910 | 2554,4527 |  |
| 344 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в р-не станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 13 | 015 001 001 | 2114,3125 | 2017-2023 | 2103,9038 |  | 10,4087 |  |  |  |
| 345 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2114,3125 | 2017-2023 | 2103,9038 |  | 10,4087 |  |  |  |
| 346 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной ул. до Дмитровского ш. | 14 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 27575,8007 | 2016-2023 | 27315,3633 | 73,4907 | 260,4374 |  |  |  |
| 347 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - транспортная развязка на пересечении с Фестивальной ул. | 15 | 015 001 001 015 001 010 | 14787,1093 | 2012-2023 | 14616,9577 | 83,1400 | 170,1516 |  |  |  |
| 348 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - от Бусиновской развязки до Фестивальной ул. | 16 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9658,5504 | 2012-2023 | 9605,8196 |  | 52,7308 |  |  |  |
| 349 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций со строительством необходимых для их функционирования подъездных дорог на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. Транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами | 17 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3880,0000 | 2019-2023 | 3359,9363 | 497,2739 | 520,0637 |  |  |  |
| 350 | Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской обл. | 18 | 015 001 001 | 27500,0000 | 2018-2024 | 21968,0646 | 5753,0442 | 1855,8067 | 3676,1287 |  |  |
| 351 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 467,0000 | 2018-2023 | 446,5655 |  | 20,4345 |  |  |  |
| 352 | Строительство |  |  | 27033,0000 | 2019-2024 | 21521,4991 | 5753,0442 | 1835,3722 | 3676,1287 |  |  |
| 353 | Строительство искусственного сооружения через р. Пехорка с УДС для увязки с магистралью "Москва - Нижний Новгород - Казань" | 19 | 015 001 001 | 5800,0000 | 2021-2025 | 4162,4696 | 2039,2700 | 1000,0000 | 400,0000 | 237,5304 |  |
| 354 | Юго-Восточная хорда |  |  | 252005,9102 |  |  | 46929,4548 | 45942,0847 | 23588,1978 | 2553,5327 | 2802,2546 |
| 355 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 20 | 015 001 001 015 001 003 | 62057,0100 | 2018-2024 | 48254,7860 | 14028,7788 | 5000,0000 | 8802,2240 |  |  |
| 356 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 21 | 015 001 001 015 001 003 | 8796,7400 | 2018-2023 | 8068,7688 | 265,2171 | 727,9712 |  |  |  |
| 357 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом | 22 | 015 001 001 015 001 010 | 33115,7819 | 2019-2023 | 26207,2716 | 6693,2100 | 6908,5103 |  |  |  |
| 358 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1090,7573 | 2019-2023 | 1022,8849 |  | 67,8724 |  |  |  |
| 359 | Строительство |  |  | 32025,0246 | 2019-2023 | 25184,3867 | 6693,2100 | 6840,6379 |  |  |  |
| 360 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина | 23 | 015 001 001 015 001 002 | 6786,6200 | 2019-2024 | 5726,9283 | 1079,6343 | 1045,5595 | 14,1322 |  |  |
| 361 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 296,6200 | 2019-2024 | 252,4878 |  | 30,0000 | 14,1322 |  |  |
| 362 | Строительство |  |  | 6490,0000 | 2019-2023 | 5474,4405 | 1079,6343 | 1015,5595 |  |  |  |
| 363 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | 24 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 18062,9870 | 2019-2024 | 14674,4071 | 3726,9452 | 3334,7474 | 53,8325 |  |  |
| 364 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 667,9123 | 2019-2023 | 482,9337 | 7,1821 | 184,9786 |  |  |  |
| 365 | Строительство |  |  | 17395,0747 | 2019-2024 | 14191,4734 | 3719,7631 | 3149,7688 | 53,8325 |  |  |
| 366 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Курьяновского б-ра до ул. Кантемировская, включая мостовой переход через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским ш. | 25 | 015 001 001 015 001 003 015 001 009 | 30400,0000 | 2018-2023 | 23062,1848 | 6271,6247 | 7337,8152 |  |  |  |
| 367 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги | 26 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 31637,1453 | 2019-2023 | 24776,1997 | 4366,4584 | 6860,9456 |  |  |  |
| 368 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1075,1880 | 2019-2023 | 897,7125 | 229,1091 | 177,4755 |  |  |  |
| 369 | Строительство |  |  | 30561,9573 | 2019-2023 | 23878,4872 | 4137,3493 | 6683,4701 |  |  |  |
| 370 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | 27 | 015 001 001 015 001 010 | 14009,0000 | 2019-2026 | 675,6214 | 237,3005 | 3117,0324 | 4860,5589 | 2553,5327 | 2802,2546 |
| 371 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 580,6927 | 2019-2023 | 72,5647 | 0,2721 | 508,1280 |  |  |  |
| 372 | Строительство |  |  | 13428,3073 | 2019-2026 | 603,0567 | 237,0284 | 2608,9044 | 4860,5589 | 2553,5327 | 2802,2546 |
| 373 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой | 28 | 015 001 001 015 001 010 | 23306,2301 | 2019-2024 | 16284,0209 | 6008,2255 | 6983,4248 | 38,7844 |  |  |
| 374 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 885,0000 | 2019-2023 | 717,0863 | 7,1761 | 167,9137 |  |  |  |
| 375 | Строительство |  |  | 22421,2301 | 2019-2024 | 15566,9346 | 6001,0494 | 6815,5111 | 38,7844 |  |  |
| 376 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." | 29 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 23834,3959 | 2019-2024 | 9389,6518 | 4252,0603 | 4626,0783 | 9818,6658 |  |  |
| 377 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1134,3959 | 2019-2023 | 1008,3176 | 122,4003 | 126,0783 |  |  |  |
| 378 | Строительство |  |  | 22700,0000 | 2019-2024 | 8381,3342 | 4129,6600 | 4500,0000 | 9818,6658 |  |  |
| 379 | Прочие объекты Юго-Восточной хорды |  |  |  |  |  | 1207,5031 | 1720,0063 | 2536,6777 |  |  |
| 380 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 30 | 015 001 001 015 001 003 | 1827,3945 | 2018-2023 | 1817,8920 |  | 9,5025 |  |  |  |
| 381 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1827,3945 | 2018-2023 | 1817,8920 |  | 9,5025 |  |  |  |
| 382 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 31 | 015 001 001 015 001 003 | 281,5024 | 2018-2023 | 277,3310 |  | 4,1714 |  |  |  |
| 383 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 281,5024 | 2018-2023 | 277,3310 |  | 4,1714 |  |  |  |
| 384 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 32 | 015 001 001 015 001 003 015 001 009 | 829,0612 | 2017-2023 | 772,7288 | 72,4474 | 56,3324 |  |  |  |
| 385 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 829,0612 | 2017-2023 | 772,7288 | 72,4474 | 56,3324 |  |  |  |
| 386 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от Каспийской ул. до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 | 33 | 015 001 001 015 001 002 | 6850,0000 | 2021-2024 | 2663,3223 | 1135,0557 | 1650,0000 | 2536,6777 |  |  |
| 387 | Южная рокада |  |  | 59042,4704 |  |  | 14046,6138 | 20236,8450 | 3204,9248 |  |  |
| 388 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. | 34 | 015 001 001 015 001 003 | 29280,8451 | 2019-2023 | 17358,3166 | 3429,8933 | 11922,5285 |  |  |  |
| 389 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1177,7917 | 2019-2023 | 1009,5814 | 135,9933 | 168,2103 |  |  |  |
| 390 | Строительство |  |  | 28103,0534 | 2019-2023 | 16348,7352 | 3293,9000 | 11754,3182 |  |  |  |
| 391 | Реконструкция ул. Донецкая | 35 | 015 001 001 | 3753,1236 | 2019-2023 | 2353,9133 | 582,9732 | 1399,2103 |  |  |  |
| 392 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 133,0000 | 2019-2023 | 97,1270 | 4,4403 | 35,8730 |  |  |  |
| 393 | Реконструкция |  |  | 3620,1236 | 2019-2023 | 2256,7863 | 578,5329 | 1363,3373 |  |  |  |
| 394 | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский Парк до МКАД | 36 | 015 001 001 | 9350,1301 | 2018-2023 | 6244,5671 | 3271,1063 | 3105,5630 |  |  |  |
| 395 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 417,7936 | 2018-2023 | 339,1045 | 238,2592 | 78,6891 |  |  |  |
| 396 | Строительство |  |  | 8932,3365 | 2019-2023 | 5905,4626 | 3032,8471 | 3026,8739 |  |  |  |
| 397 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. | 37 | 015 001 001 015 001 003 | 16513,2480 | 2019-2024 | 9508,3232 | 6759,1600 | 3800,0000 | 3204,9248 |  |  |
| 398 | Реконструкция МКАД на участке от Каширского ш. до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. | 38 | 015 001 001 | 145,1236 | 2019-2023 | 135,5804 | 3,4810 | 9,5432 |  |  |  |
| 399 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,1230 | 2019-2023 | 21,6378 | 3,4810 | 0,4852 |  |  |  |
| 400 | Строительство |  |  | 123,0006 | 2020-2023 | 113,9426 |  | 9,0580 |  |  |  |
| 401 | Прочие объекты Южной рокады |  |  |  |  |  | 11,7546 | 121,7081 |  |  |  |
| 402 | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр-кта до Пролетарского пр-кта | 39 | 015 001 001 | 7024,2000 | 2015-2023 | 6902,4919 | 11,7546 | 121,7081 |  |  |  |
| 403 | Строительство |  |  | 5384,2000 | 2015-2023 | 5344,9758 | 6,2816 | 39,2242 |  |  |  |
| 404 | Строительство (1 этап) |  |  | 1640,0000 | 2017-2023 | 1557,5161 | 5,4730 | 82,4839 |  |  |  |
| 405 | Северо-Западная хорда |  |  |  |  |  | 8427,8992 | 10820,1479 | 11494,8329 | 5238,0105 | 6935,1317 |
| 406 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова. Этап 1.1. Дорога, переустройство инженерных коммуникаций | 40 | 015 001 001 015 001 004 | 4270,8195 | 2013-2023 | 4238,1481 | 10,9670 | 32,6714 |  |  |  |
| 407 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова. Этап 1.2. Тоннель на пересечении с ул. Берзарина. Подпорная стена восточного подхода Песчаного путепровода | 41 | 015 001 001 015 001 008 | 5471,0000 | 2013-2023 | 5442,1697 |  | 28,8303 |  |  |  |
| 408 | Этап 2. От Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Пр-кт Маршала Жукова - Крылатская ул. | 42 | 015 001 001 | 940,0000 | 2014-2023 | 769,6566 |  | 170,3434 |  |  |  |
| 409 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 940,0000 | 2014-2023 | 769,6566 |  | 170,3434 |  |  |  |
| 410 | Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние Мневники от д. 3 до д. 62), инженерные коммуникации и сооружения | 43 | 015 001 001 | 1225,0000 | 2016-2023 | 961,6182 |  | 263,3818 |  |  |  |
| 411 | Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской до ул. Нижние Мневники, д. 3, инженерные коммуникации и сооружения | 44 | 015 001 001 | 3975,0000 | 2016-2024 | 3149,7477 | 4,6280 | 50,0000 | 775,2523 |  |  |
| 412 | Этапы 2.1.3 и 2.1.5. Дорога от ул. Нижние Мневники, д. 62 до пр-кта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост. Первоочередные мероприятия. Этап 2.1.4. Магистральная линия связи для интеграции в интеллектуальную транспортную систему | 45 | 015 001 001 | 12800,0000 | 2017-2024 | 11895,0131 | 73,9380 | 604,9867 | 300,0002 |  |  |
| 413 | Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. Можайское ш. - МКАД с выходом на ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, ул. Витебская. 4-1 этап. Ул. Вяземская, Сколковское ш., ул. Витебская. 4-2 этап. Участок от моста через р. Сетунь до ул. Рябиновой | 46 | 015 001 001 015 001 004 | 8077,0000 | 2014-2023 | 7694,4623 | 4,5565 | 382,5377 |  |  |  |
| 414 | Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского ш. до МКАД | 47 | 015 001 001 015 001 004 | 2903,0000 | 2014-2023 | 2746,4108 |  | 156,5892 |  |  |  |
| 415 | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | 48 | 015 001 001 015 001 005 | 4000,0000 | 2021-2026 | 278,2011 | 277,5326 | 242,4672 | 50,0000 | 424,2000 | 3005,1317 |
| 416 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 350,0000 | 2022-2023 | 136,8657 | 136,8657 | 213,1343 |  |  |  |
| 417 | Строительство |  |  | 3650,0000 | 2021-2026 | 141,3354 | 140,6669 | 29,3329 | 50,0000 | 424,2000 | 3005,1317 |
| 418 | Этап 6. Ул. Рябиновая | 49 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8345,2134 | 2014-2023 | 7833,8595 | 12,8511 | 511,3539 |  |  |  |
| 419 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. | 50 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2014-2023 | 1073,3282 | 17,8294 | 126,6718 |  |  |  |
| 420 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1200,0000 | 2014-2023 | 1073,3282 | 17,8294 | 126,6718 |  |  |  |
| 421 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова | 51 | 015 001 001 | 23851,6699 | 2015-2024 | 23144,7957 | 470,9908 | 229,0000 | 477,8742 |  |  |
| 422 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Аминьевское ш. - ул. Генерала Дорохова | 52 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2016-2023 | 2268,2814 |  | 231,7186 |  |  |  |
| 423 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1.2. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 53 | 015 001 001 | 700,0000 | 2017-2023 | 546,7830 | 1,6191 | 153,2170 |  |  |  |
| 424 | Этап 7.2. Строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения Южного дублера Кутузовского пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и Аминьевским ш. | 54 | 015 001 001 | 3750,0000 | 2018-2024 | 2761,8686 | 1111,3722 | 538,6275 | 449,5039 |  |  |
| 425 | Этап 8. Аминьевское ш. до развязки с ул. Генерала Дорохова | 55 | 015 001 001 | 532,4720 | 2013-2023 | 509,3704 |  | 23,1016 |  |  |  |
| 426 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 532,4720 | 2013-2023 | 509,3704 |  | 23,1016 |  |  |  |
| 427 | Этап 8.1. Дорога, инженерные коммуникации и искусственные сооружения | 56 | 015 001 001 | 10200,0000 | 2014-2023 | 9507,6796 | 211,4530 | 692,3204 |  |  |  |
| 428 | Этап 8.2. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 57 | 013 007 003 | 620,0000 | 2018-2023 | 458,1206 | 12,2999 | 161,8794 |  |  |  |
| 429 | Реконструкция ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское ш. | 58 | 015 001 001 | 11830,0000 | 2015-2023 | 11594,7877 | 77,8875 | 235,2123 |  |  |  |
| 430 | Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-кта) от МКАД до Садового кольца (участок автомобильной дороги от пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского ш. с МКАД) | 59 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 13924,3755 | 2012-2023 | 13685,4778 | 100,4706 | 238,8977 |  |  |  |
| 431 | Транспортная развязка на пересечении Можайского ш. с МКАД | 60 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 010 | 8517,8550 | 2013-2023 | 8376,9562 |  | 140,8988 |  |  |  |
| 432 | Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД | 61 | 015 001 001 015 001 003 | 6891,1331 | 2017-2024 | 6181,6422 | 151,6107 | 450,0000 | 259,4909 |  |  |
| 433 | Транспортная развязка на пересечении Аминьевского ш. с ул. Генерала Дорохова | 62 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 | 4145,1471 | 2014-2023 | 3993,6943 | 59,9352 | 151,4528 |  |  |  |
| 434 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап) | 63 | 015 001 001 015 001 005 | 27621,5018 | 2017-2025 | 8690,9915 | 5827,9576 | 5003,9884 | 9172,7114 | 4753,8105 |  |
| 435 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 123,7018 | 2017-2023 | 123,4698 | 0,1176 | 0,2320 |  |  |  |
| 436 | Строительство |  |  | 27497,8000 | 2019-2025 | 8567,5217 | 5827,8400 | 5003,7564 | 9172,7114 | 4753,8105 |  |
| 437 | Строительство набережной Серебряный Бор от Живописного моста до устья р. Сходня, включая Строгинский затон | 64 | 015 001 001 | 4000,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 60,0000 | 3930,0000 |
| 438 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 250,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 10,0000 | 230,0000 |
| 439 | Строительство |  |  | 3750,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 3700,0000 |
| 440 | Прочие объекты Северо-Западной хорды |  |  |  |  |  | 0,8658 |  | 22,0873 | 10,0000 | 950,4072 |
| 441 | Реконструкция ул. Б. Академической от ул. Приорова до Дмитровского ш. | 65 | 015 001 001 015 001 008 | 9422,4366 | 2012-2022 | 9422,4366 | 0,1037 |  |  |  |  |
| 442 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. у станции метро "Сокол" (1 этап 2 пускового комплекса) и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги (1 этап) | 66 | 015 001 001 015 001 008 015 001 010 | 16113,9931 | 2011-2022 | 16113,9931 | 0,7621 |  |  |  |  |
| 443 | Алабяно-Балтийский тоннель | 67 | 015 001 001 015 001 008 | 7140,7951 | 2015-2024 | 7120,7078 |  |  | 20,0873 |  |  |
| 444 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол" и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги | 68 | 015 001 001 015 001 003 | 1232,2000 | 2017-2026 | 269,7928 |  |  | 2,0000 | 10,0000 | 950,4072 |
| 445 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 333,2280 | 2017-2026 | 269,7792 |  |  | 1,0000 | 5,0000 | 57,4488 |
| 446 | Строительство |  |  | 898,9720 | 2018-2026 | 0,0136 |  |  | 1,0000 | 5,0000 | 892,9584 |
| 447 | Путепроводы на Малом кольце Московской железной дороги |  |  |  |  |  | 2423,8823 | 1921,0115 | 1255,8037 | 696,1744 | 4087,7162 |
| 448 | Дмитровский путепровод | 69 | 015 001 001 015 001 002 | 7895,7382 | 2016-2024 | 5243,9065 | 2382,7624 | 1526,0223 | 1125,8094 |  |  |
| 449 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 129,6971 | 2016-2023 | 129,3748 |  | 0,3223 |  |  |  |
| 450 | Реконструкция |  |  | 7766,0411 | 2018-2024 | 5114,5317 | 2382,7624 | 1525,7000 | 1125,8094 |  |  |
| 451 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Малыгина и Малыгинский пр-д | 70 | 015 001 001 015 001 002 | 2000,0000 | 2022-2026 | 4,3231 | 4,3231 | 170,6767 | 81,0002 | 250,0000 | 1494,0000 |
| 452 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 256,0000 | 2022-2024 | 4,3231 | 4,3231 | 170,6767 | 81,0002 |  |  |
| 453 | Строительство |  |  | 1744,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 250,0000 | 1494,0000 |
| 454 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д | 71 | 015 001 001 015 001 002 | 3350,0000 | 2021-2026 | 36,8028 | 36,7968 | 224,3125 | 48,9941 | 446,1744 | 2593,7162 |
| 455 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 244,0000 | 2021-2024 | 25,6934 | 25,6874 | 174,3125 | 43,9941 |  |  |
| 456 | Строительство |  |  | 3106,0000 | 2022-2026 | 11,1094 | 11,1094 | 50,0000 | 5,0000 | 446,1744 | 2593,7162 |
| 457 | Путепроводы на радиальных направлениях |  |  |  |  |  | 12292,7029 | 11666,4538 | 19481,2961 | 12725,8641 | 434,4058 |
| 458 | Реконструкция железнодорожного переезда на 36 км Киевского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское направление Московской железной дороги, участок Внуково - Бекасово, остановочный пункт "Крекшино", Наро-Фоминский р-н, п. Крекшино, ул. Центральная | 72 | 015 001 001 015 001 002 | 1357,9806 | 2015-2023 | 1357,6722 |  | 0,3084 |  |  |  |
| 459 | Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление Московской железной дороги, участок Москва - г. Подольск, остановочный пункт "Щербинка", г. Щербинка, ул. Юбилейная | 73 | 015 001 001 015 001 002 | 1775,5578 | 2015-2023 | 1752,0617 | 30,0785 | 23,4961 |  |  |  |
| 460 | Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД | 74 | 015 001 001 015 001 002 | 7694,0000 | 2017-2023 | 7418,9467 | 216,3301 | 275,0533 |  |  |  |
| 461 | Реконструкция железнодорожного переезда на 7 км Павелецкого направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое направление Московской железной дороги, участок Москва - Домодедово, остановочный пункт "Нижние Котлы", р-н Нагатино-Садовники, проектируемый пр-д N 1819 | 75 | 015 001 001 015 001 002 | 613,0963 | 2014-2023 | 608,7473 |  | 4,3490 |  |  |  |
| 462 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего пр-д N 2236 с ул. Хачатуряна | 76 | 015 001 001 015 001 002 | 6200,0000 | 2017-2024 | 3407,4467 | 3141,9838 | 1290,2722 | 1502,2811 |  |  |
| 463 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 159,0000 | 2017-2023 | 74,4654 | 10,5238 | 84,5346 |  |  |  |
| 464 | Строительство |  |  | 6041,0000 | 2019-2024 | 3332,9813 | 3131,4600 | 1205,7376 | 1502,2811 |  |  |
| 465 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная | 77 | 015 001 001 015 001 002 | 8000,0000 | 2022-2025 | 0,0174 | 0,0174 | 2700,0000 | 1599,8000 | 3700,1826 |  |
| 466 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Менжинского с ул. Дудинка | 78 | 015 001 001 015 001 002 | 400,0000 | 2022-2025 | 0,0546 | 0,0546 | 99,9951 | 285,0000 | 14,9503 |  |
| 467 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 400,0000 | 2022-2025 | 0,0546 | 0,0546 | 99,9951 | 285,0000 | 14,9503 |  |
| 468 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 79 | 015 001 001 015 001 002 | 15000,0000 | 2017-2025 | 2827,1120 | 524,5533 | 1681,9142 | 4021,3630 | 6469,6108 |  |
| 469 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 235,0000 | 2017-2024 | 80,8520 | 2,2148 | 132,7850 | 21,3630 |  |  |
| 470 | Строительство |  |  | 14765,0000 | 2019-2025 | 2746,2600 | 522,3385 | 1549,1292 | 4000,0000 | 6469,6108 |  |
| 471 | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 80 | 015 001 001 015 001 002 | 2970,0000 | 2020-2026 | 157,1662 | 98,2615 | 500,4280 | 878,0000 | 1000,0000 | 434,4058 |
| 472 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 145,0000 | 2020-2023 | 144,5720 | 98,2609 | 0,4280 |  |  |  |
| 473 | Строительство |  |  | 2825,0000 | 2021-2026 | 12,5942 | 0,0006 | 500,0000 | 878,0000 | 1000,0000 | 434,4058 |
| 474 | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | 81 | 015 001 001 015 001 002 | 10159,8902 | 2018-2024 | 4469,3761 | 2417,5255 | 1590,6375 | 4099,8766 |  |  |
| 475 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 82 | 015 001 001 015 001 002 | 18000,0000 | 2021-2025 | 5863,9042 | 5863,8982 | 3500,0000 | 7094,9754 | 1541,1204 |  |
| 476 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ |  |  |  |  |  | 1121,3670 | 1288,1559 | 1032,1150 |  |  |
| 477 | ТПУ "Волгоградская" | 83 | 015 001 001 | 181,0000 | 2015-2023 | 177,8972 |  | 3,1028 |  |  |  |
| 478 | ТПУ "Волоколамская" | 84 | 015 001 001 | 151,0000 | 2015-2023 | 148,2237 | 2,9992 | 2,7763 |  |  |  |
| 479 | ТПУ "ЗИЛ" | 85 | 015 001 001 | 522,0000 | 2015-2023 | 496,9832 | 50,8803 | 25,0168 |  |  |  |
| 480 | ТПУ "Николаевская" | 86 | 015 001 001 | 534,0000 | 2015-2023 | 532,7377 | 7,7309 | 1,2623 |  |  |  |
| 481 | ТПУ "Новопесчаная" | 87 | 015 001 001 | 667,0000 | 2015-2023 | 651,7644 | 12,4487 | 15,2356 |  |  |  |
| 482 | Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 88 | 015 001 001 015 001 002 | 4164,3735 | 2018-2024 | 3756,6879 | 431,4013 | 242,5714 | 165,1142 |  |  |
| 483 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" | 89 | 015 001 001 | 3651,8661 | 2018-2024 | 2190,2808 | 479,1835 | 594,5845 | 867,0008 |  |  |
| 484 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ "Ботанический сад" | 90 | 015 001 001 015 001 003 | 1275,0000 | 2018-2023 | 1193,4685 | 38,0131 | 81,5315 |  |  |  |
| 485 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2018-2023 | 24,2041 |  | 0,7959 |  |  |  |
| 486 | Строительство |  |  | 1250,0000 | 2018-2023 | 1169,2644 | 38,0131 | 80,7356 |  |  |  |
| 487 | Дороги к ТПУ "Пятницкое шоссе" и прилегающая улично-дорожная сеть | 91 | 015 001 001 | 1097,2387 | 2016-2023 | 775,1640 | 98,7100 | 322,0747 |  |  |  |
| 488 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 62,0387 | 2016-2023 | 48,0157 |  | 14,0230 |  |  |  |
| 489 | Строительство |  |  | 1035,2000 | 2018-2023 | 727,1483 | 98,7100 | 308,0517 |  |  |  |
| 490 | Локально-реконструктивные мероприятия на основных магистралях |  |  |  |  |  | 1969,0163 | 1048,2273 | 350,0002 |  |  |
| 491 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Реконструкция Каширского ш. от МКАД до Варшавского ш. | 92 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 9599,6238 | 2011-2023 | 9589,5566 |  | 10,0672 |  |  |  |
| 493 | Реконструкция Варшавского ш. от МКАД до Садового кольца | 93 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 12230,1672 | 2011-2023 | 12222,3196 | 0,3908 | 7,8476 |  |  |  |
| 494 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 94 | 015 001 001 015 001 002 015 001 008 015 001 010 | 5949,2386 | 2014-2023 | 5936,9874 | 0,1016 | 12,2512 |  |  |  |
| 496 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (4 этап) | 95 | 015 001 001 | 311,7100 | 2016-2023 | 286,7341 | 1,1756 | 24,9759 |  |  |  |
| 497 | Реконструкция Рязанского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 96 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9710,0955 | 2012-2023 | 9669,0625 |  | 41,0330 |  |  |  |
| 498 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Реконструкция ш. Энтузиастов от МКАД до Садового кольца | 97 | 015 001 001 015 001 004 | 5753,2541 | 2012-2023 | 5744,0596 |  | 9,1945 |  |  |  |
| 500 | Реконструкция Щелковского ш. от МКАД до Садового кольца | 98 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 11750,0000 | 2012-2023 | 11399,7242 | 114,5719 | 350,2758 |  |  |  |
| 501 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.1 этапа. Участок от МКАД до канала имени Москвы | 99 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 4761,2360 | 2014-2023 | 4759,8928 |  | 1,3432 |  |  |  |
| 503 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.3 этапа. Участок от МКАД до р. Сходня | 100 | 015 001 001 015 001 004 | 8456,5800 | 2018-2024 | 7813,6260 | 1801,8047 | 292,9538 | 350,0002 |  |  |
| 504 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 3 этапа. Участок от ул. Пехотная до Ленинградского ш. | 101 | 015 001 001 015 001 004 | 4150,0000 | 2015-2023 | 4143,2729 |  | 6,7271 |  |  |  |
| 505 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш. с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство разворотного съезда под Малое кольцо Московской железной дороги с реконструкцией улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" | 102 | 015 001 001 015 001 004 | 2591,1652 | 2016-2023 | 2569,5312 | 0,9826 | 21,6340 |  |  |  |
| 506 | Реконструкция проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. Народного Ополчения | 103 | 015 001 001 | 521,0000 | 2020-2023 | 307,1590 | 49,8222 | 213,8410 |  |  |  |
| 507 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Реконструкция Ленинградского ш. от станции метро "Сокол" до МКАД | 104 | 015 001 001 015 001 004 | 2542,5424 | 2012-2023 | 2486,4594 | 0,1669 | 56,0830 |  |  |  |
| 509 | Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД |  |  |  |  |  | 8653,8632 | 5624,1800 | 9736,1017 | 1886,5677 | 6499,2634 |
| 510 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским ш. | 105 | 015 001 001 015 001 004 | 6376,4175 | 2018-2022 | 6376,4175 | 15,9533 |  |  |  |  |
| 512 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским ш. | 106 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 7643,6272 | 2013-2023 | 7638,8912 |  | 4,7360 |  |  |  |
| 514 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-ктом | 107 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3290,0292 | 2013-2023 | 3287,6524 |  | 2,3768 |  |  |  |
| 516 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским пр-ктом | 108 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 5127,0713 | 2014-2023 | 5060,8202 |  | 66,2511 |  |  |  |
| 517 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | 109 | 015 001 001 015 001 003 | 4715,4721 | 2020-2024 | 2335,1609 | 737,2205 | 810,2442 | 1570,0670 |  |  |
| 519 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским ш. | 110 | 015 001 001 015 001 003 | 4748,8748 | 2020-2024 | 4193,1793 | 1064,8805 | 450,0000 | 105,6955 |  |  |
| 520 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским пр-ктом | 111 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 7074,6540 | 2014-2022 | 7074,6540 | 4,2204 |  |  |  |  |
| 522 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной | 112 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 015 001 010 | 11435,0658 | 2015-2024 | 10523,5613 | 16,1400 | 531,4416 | 380,0629 |  |  |
| 523 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) | 113 | 015 001 001 | 2021,1522 | 2021-2024 | 346,0745 | 334,5391 | 603,5458 | 1071,5319 |  |  |
| 524 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог | 114 | 015 001 001 015 001 003 | 19320,4328 | 2016-2025 | 8824,7231 | 6480,8992 | 3100,4144 | 6383,7444 | 1011,5509 |  |
| 525 | Реконструкция МКАД. Участок от Ленинского пр-кта до Можайского ш. | 115 | 015 001 001 | 632,2404 | 2013-2023 | 627,7799 |  | 4,4605 |  |  |  |
| 526 | Реконструкция МКАД. Участок от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой | 116 | 015 001 001 | 7650,0000 | 2022-2026 | 0,0102 | 0,0102 | 50,7096 | 225,0000 | 875,0168 | 6499,2634 |
| 527 | Строительство магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское ш. и прилегающая улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  | 15411,6744 | 9577,7546 | 13317,6321 | 9575,3677 | 17799,1079 |
| 528 | Строительство автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное". Этап 1. Участок от Боровского ш. до Калужского ш. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского ш. до Калужского ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть к ТПУ "Саларьево". Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод N 5. Инженерное обеспечение дорожной инфраструктуры | 117 | 015 001 001 | 30272,0000 | 2015-2024 | 29214,4811 | 10,0162 | 17,4529 | 1040,0660 |  |  |
| 529 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" с Боровским ш. и Киевским ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 118 | 015 001 001 015 001 003 | 12831,2249 | 2019-2024 | 11289,1988 | 4942,6068 | 771,0429 | 770,9832 |  |  |
| 530 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево - Бутово - Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть | 119 | 015 001 001 015 001 003 | 4000,0000 | 2018-2026 | 49,1947 | 0,0102 | 6,5000 | 329,7767 | 5,0000 | 3609,5286 |
| 531 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 369,0000 | 2018-2024 | 37,7234 | 0,0102 | 6,5000 | 324,7766 |  |  |
| 532 | Строительство |  |  | 3631,0000 | 2019-2026 | 11,4713 |  |  | 5,0001 | 5,0000 | 3609,5286 |
| 533 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ул. Поляны до Симферопольского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 120 | 015 001 002 | 28360,0000 | 2019-2026 | 2607,0385 | 2201,9561 | 6361,2415 | 4365,3728 | 6521,4842 | 8504,8630 |
| 534 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 312,3576 | 2019-2023 | 310,7542 | 73,8695 | 1,6034 |  |  |  |
| 535 | Строительство |  |  | 28047,6424 | 2019-2026 | 2296,2843 | 2128,0866 | 6359,6381 | 4365,3728 | 6521,4842 | 8504,8630 |
| 536 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 121 | 015 001 002 | 25670,0000 | 2019-2026 | 11485,5993 | 7917,7684 | 2052,3685 | 3398,4324 | 3048,8835 | 5684,7163 |
| 537 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 675,0000 | 2019-2024 | 494,3893 | 72,6001 | 52,3685 | 128,2422 |  |  |
| 538 | Строительство |  |  | 24995,0000 | 2020-2026 | 10991,2100 | 7845,1683 | 2000,0000 | 3270,1902 | 3048,8835 | 5684,7163 |
| 539 | Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево | 122 | 015 001 001 015 001 003 | 1642,7793 | 2019-2024 | 1625,8182 |  | 1,5000 | 15,4611 |  |  |
| 540 | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | 123 | 015 001 001 015 001 003 | 5240,4666 | 2019-2024 | 4255,3550 | 283,2300 | 60,0000 | 925,1116 |  |  |
| 541 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.1. Подготовка территории - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Строительство искусственного сооружения | 124 | 015 001 001 015 001 008 | 4800,0000 | 2017-2024 | 4694,3723 | 38,6814 | 28,0649 | 77,5628 |  |  |
| 542 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.2. Тоннели. Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово" | 125 | 015 001 001 015 001 008 | 29000,0000 | 2018-2024 | 26579,8501 | 4,2053 | 25,2844 | 2394,8655 |  |  |
| 543 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1.3 | 126 | 015 001 001 015 001 008 | 1819,4000 | 2018-2023 | 1565,1005 | 13,2000 | 254,2995 |  |  |  |
| 544 | Развитие дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |  |  |  |  |  | 2343,3507 | 3662,4364 | 5619,6436 | 4696,7999 | 4985,9837 |
| 545 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап | 127 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 22502,0254 | 2014-2023 | 22217,3414 | 2,6849 | 284,6840 |  |  |  |
| 546 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап (этап 1.3) | 128 | 015 001 001 | 732,4525 | 2018-2026 | 204,2705 |  |  |  | 10,0000 | 518,1820 |
| 547 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,3039 | 2018-2026 | 22,9462 |  |  |  | 5,0000 | 17,3577 |
| 548 | Строительство |  |  | 687,1486 | 2019-2026 | 181,3243 |  |  |  | 5,0000 | 500,8243 |
| 549 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок автомобильной дороги от 29 до 47 км Калужского ш. | 129 | 015 001 001 | 20468,1087 | 2015-2024 | 19822,5913 | 52,9892 | 100,0000 | 545,5174 |  |  |
| 550 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 км Калужского ш. | 130 | 015 001 001 | 1265,0100 | 2016-2023 | 1242,4333 | 6,5172 | 22,5767 |  |  |  |
| 551 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" | 131 | 015 001 001 015 001 003 | 7920,0000 | 2022-2026 | 16,2609 | 16,2609 | 1600,0000 | 3000,0000 | 2903,7250 | 400,0141 |
| 552 | Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин Парк | 132 | 015 001 002 | 2206,0340 | 2019-2026 | 852,8640 | 698,0516 | 350,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 903,1700 |
| 553 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от проектируемого пр-да N 728 до обводной дороги на г. Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой | 133 | 015 001 001 015 001 003 | 8524,5598 | 2016-2023 | 8511,3834 | 9,6556 | 13,1764 |  |  |  |
| 554 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 134 | 015 001 001 015 001 003 | 7085,6025 | 2017-2026 | 5236,1002 | 50,1152 | 124,8845 | 50,0000 | 240,0000 | 1434,6178 |
| 555 | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км | 135 | 015 001 001 015 001 003 | 4400,0000 | 2022-2025 | 916,5474 | 916,5474 | 840,3777 | 1800,0000 | 843,0749 |  |
| 556 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,0060 | 2022 | 0,0060 | 0,0060 |  |  |  |  |
| 557 | Строительство |  |  | 4399,9940 | 2022-2025 | 916,5414 | 916,5414 | 840,3777 | 1800,0000 | 843,0749 |  |
| 558 | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" | 136 | 015 001 001 015 001 003 | 3500,0000 | 2020-2026 | 793,2631 | 514,2287 | 226,7371 | 100,0000 | 650,0000 | 1729,9998 |
| 559 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2023 | 69,0119 | 39,9794 | 0,9881 |  |  |  |
| 560 | Строительство |  |  | 3430,0000 | 2021-2026 | 724,2512 | 474,2493 | 225,7490 | 100,0000 | 650,0000 | 1729,9998 |
| 561 | Реконструкция Калужского ш. на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107 | 137 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2020-2024 | 1625,8738 | 76,3000 | 100,0000 | 74,1262 |  |  |
| 562 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" |  |  |  |  |  | 9429,7853 | 7027,5347 | 9168,6028 | 6037,7312 | 12170,6035 |
| 563 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 138 | 015 001 001 | 9991,7040 | 2015-2023 | 9458,6006 | 860,6808 | 533,1034 |  |  |  |
| 564 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки | 139 | 015 001 001 | 5603,4800 | 2016-2024 | 4566,6312 | 825,8787 | 101,8621 | 934,9867 |  |  |
| 565 | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 140 | 015 001 001 | 20059,1568 | 2017-2025 | 9078,5585 | 4991,7332 | 3062,3831 | 4132,8341 | 3785,3811 |  |
| 566 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 359,1568 | 2017-2023 | 291,7808 | 0,3866 | 67,3760 |  |  |  |
| 567 | Строительство |  |  | 19700,0000 | 2018-2025 | 8786,7777 | 4991,3466 | 2995,0071 | 4132,8341 | 3785,3811 |  |
| 568 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 141 | 015 001 001 | 5740,4219 | 2017-2025 | 2130,4860 | 1033,8950 | 1403,0428 | 1800,0000 | 192,3501 | 214,5430 |
| 569 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 194,2019 | 2017-2023 | 92,2741 | 0,0102 | 101,9278 |  |  |  |
| 570 | Строительство |  |  | 5546,2200 | 2018-2026 | 2038,2119 | 1033,8848 | 1301,1150 | 1800,0000 | 192,3501 | 214,5430 |
| 571 | Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца | 142 | 015 001 001 | 10728,1674 | 2016-2026 | 992,2517 | 827,9574 | 952,5818 | 442,2736 | 2000,0000 | 6341,0603 |
| 572 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 343,7823 | 2016-2023 | 172,6005 | 65,6636 | 171,1818 |  |  |  |
| 573 | Строительство |  |  | 10384,3851 | 2017-2026 | 819,6512 | 762,2938 | 781,4000 | 442,2736 | 2000,0000 | 6341,0603 |
| 574 | Симоновская наб. на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового пр-да (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений" (Нагатинская пойма) | 143 | 015 001 001 | 9556,0000 | 2016-2024 | 8700,3051 | 94,5138 | 200,0000 | 655,6949 |  |  |
| 575 | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. | 144 | 015 001 001 | 3007,0262 | 2019-2024 | 1312,0981 | 792,5735 | 597,1146 | 1097,8135 |  |  |
| 576 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 56,5262 | 2019-2023 | 56,1837 | 0,1368 | 0,3425 |  |  |  |
| 577 | Строительство |  |  | 2950,5000 | 2019-2024 | 1255,9144 | 792,4367 | 596,7721 | 1097,8135 |  |  |
| 578 | Строительство улично-дорожной сети для застройки "Зил-Юг" | 145 | 015 001 001 | 5960,0000 | 2022-2026 | 2,5529 | 2,5529 | 177,4469 | 105,0000 | 60,0000 | 5615,0002 |
| 579 | Объекты дорожно-мостового строительства, реализуемые для Программы реновации |  |  |  |  |  | 3507,8298 | 5902,2882 | 1540,0070 | 1520,0007 | 640,0000 |
| 580 | Реконструкция Староватутинского пр-да | 146 | 015 001 001 | 220,0000 | 2023-2025 |  |  | 66,0000 | 54,0000 | 100,0000 |  |
| 581 | Реконструкция Талдомской ул. | 147 | 015 001 001 | 335,0000 | 2023-2025 |  |  | 100,0000 | 75,0000 | 160,0000 |  |
| 582 | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта, организация парковочных мест в районе Пролетарского пр-та и обустройство наземного пешеходного перехода в районе Кавказского бул. | 148 | 015 001 001 | 480,0000 | 2023-2025 |  |  | 200,0000 | 150,0000 | 130,0000 |  |
| 583 | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка | 149 | 015 001 001 | 150,0000 | 2023-2025 |  |  | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 |  |
| 584 | Соединение проектируемого проезда N 219 с Перовским шоссе и Басовской улицей | 150 | 015 001 001 | 970,0000 | 2023-2025 |  |  | 329,0000 | 351,0000 | 290,0000 |  |
| 585 | Строительство внеуличного пешеходного перехода на пересечении проектируемого бокового проезда Северо-Восточной хорды с Амурской ул. | 151 | 015 001 001 | 315,0000 | 2023-2025 |  |  | 95,0000 | 60,0000 | 160,0000 |  |
| 586 | Реконструкция Салтыковской ул. от Городецкой ул. до ул. Рудневка и ул. Николая Старостина | 152 | 015 001 001 | 2100,0000 | 2023-2026 |  |  | 400,0000 | 560,0000 | 500,0000 | 640,0000 |
| 587 | Дублер Дмитровского шоссе от Бескудниковского бул. до Селигерской ул. | 153 | 015 001 001 | 570,0000 | 2023-2025 |  |  | 270,0000 | 200,0000 | 100,0000 |  |
| 588 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 154 | 015 001 001 | 6430,2150 | 2021-2025 | 2300,8827 | 2300,8464 | 4109,3316 | 10,0000 | 10,0007 |  |
| 589 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: ул. Одесская, влд. 4-6 (р-н Зюзино) | 155 | 015 001 001 | 1540,0000 | 2021-2025 | 1207,0364 | 1206,9834 | 292,9566 | 30,0070 | 10,0000 |  |
| 590 | Прочие объекты дорожно-мостового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  | 24906,8094 | 38278,2839 | 63299,2444 | 50373,2277 | 44410,2259 |
| 591 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н. Фоменко" (включительно) | 156 | 015 001 001 003 005 004 | 5832,1000 | 2018-2026 | 136,0500 |  | 571,0500 | 1000,0000 | 50,0000 | 4075,0000 |
| 593 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 272,1000 | 2018-2023 | 136,0500 |  | 136,0500 |  |  |  |
| 594 | Строительство |  |  | 5560,0000 | 2023-2026 |  |  | 435,0000 | 1000,0000 | 50,0000 | 4075,0000 |
| 595 | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд. 1 | 157 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2022-2025 | 0,0102 | 0,0102 | 300,0000 | 500,0000 | 399,9898 |  |
| 596 | Строительство и благоустройство участка набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме | 158 | 015 001 001 | 600,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 50,0000 | 540,0000 |
| 597 | Мероприятия по развитию территории наб. Тараса Шевченко от Третьего транспортного кольца до Украинского б-ра | 159 | 015 001 001 | 550,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 51,0000 | 489,0000 |
| 598 | Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка | 160 | 015 001 001 | 900,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 52,0000 | 838,0000 |
| 599 | Проезд вдоль Ботанического сада | 161 | 015 001 001 | 70,2714 | 2015-2023 | 68,5957 |  | 1,6757 |  |  |  |
| 600 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского пр-кта, Шелепихинской наб. и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры | 162 | 015 001 001 | 27003,9434 | 2017-2025 | 12072,6929 | 3182,1913 | 2315,1644 | 8814,9483 | 3801,1378 |  |
| 601 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 403,9434 | 2017-2024 | 269,7506 | 1,0476 | 15,0000 | 119,1928 |  |  |
| 602 | Строительство |  |  | 26600,0000 | 2018-2025 | 11802,9423 | 3181,1437 | 2300,1644 | 8695,7555 | 3801,1378 |  |
| 603 | Строительство пешеходного моста через водоотводный канал Москвы-реки, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную | 163 | 015 001 001 | 650,0000 | 2022-2024 | 11,3694 | 11,3694 | 308,6000 | 330,0306 |  |  |
| 604 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского ш. | 164 | 015 001 001 015 001 008 | 3571,4661 | 2017-2023 | 3403,6151 | 25,9448 | 167,8510 |  |  |  |
| 606 | Парковочные места легкового автомобильного транспорта в техническом пространстве над перекрытием Балтийского тоннеля транспортной развязки на пересечении Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол". 1 этап "Немеханизированный паркинг". 2 этап "Механизированный паркинг" | 165 | 014 001 004 | 1466,1545 | 2012-2024 | 1378,2027 |  | 60,0000 | 27,9518 |  |  |
| 607 | Транспортная развязка Ленинградского шоссе и Волоколамского шоссе у станции метро "Сокол" (2 этап 2 пускового комплекса) и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги (2 этап) | 166 | 014 001 004 | 5115,7195 | 2012-2023 | 5115,7194 | 0,2061 | 0,0001 |  |  |  |
| 608 | Системы жизнеобеспечения Волоколамского тоннеля | 167 | 015 001 001 015 001 008 | 1853,0000 | 2018-2023 | 1799,8828 |  | 53,1172 |  |  |  |
| 609 | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. (1 пусковой комплекс) | 168 | 015 001 001 | 4042,4169 | 2007-2023 | 3963,0438 | 0,1334 | 79,3731 |  |  |  |
| 610 | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации | 169 | 013 008 002 | 390,0000 | 2012-2023 | 271,6753 | 0,2256 | 118,3247 |  |  |  |
| 611 | Реконструкция Ленинградского пр-кта от Беговой ул. до станции метро "Сокол" со строительством транспортной развязки на пересечении с ул. Серегина с учетом устройства подъездной дороги на Ходынское поле (1 пусковой комплекс) | 170 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 18724,6448 | 2006-2023 | 18723,8038 | 0,1296 | 0,8410 |  |  |  |
| 612 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на | 171 | 015 001 001 | 4630,0000 | 2023-2026 |  |  | 400,0000 | 1500,0000 | 2565,0000 | 165,0000 |
| 613 | Строительство проектируемых пр-дов N 6183 и N 6184 | 172 | 015 001 001 | 800,0000 | 2022-2026 | 0,0102 | 0,0102 | 5,0000 | 5,0000 | 34,9898 | 755,0000 |
| 614 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2022-2025 | 0,0102 | 0,0102 | 5,0000 | 5,0000 | 29,9898 |  |
| 615 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 755,0000 |
| 616 | Улично-дорожная сеть для административного здания и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, расположенных по адресам: Синявинская ул., влд. 11, влд. 13, р-н Молжаниновский | 173 | 015 001 001 | 563,5312 | 2021-2024 | 182,3899 | 182,3839 | 107,5158 | 273,6255 |  |  |
| 617 | Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети | 174 | 015 001 001 | 720,0000 | 2023-2025 |  |  | 81,0000 | 420,0000 | 219,0000 |  |
| 618 | Проезд между ул. Нижняя и проектируемым проездом N 1808 | 175 | 015 001 001 | 1670,0000 | 2023-2025 |  |  | 200,0000 | 400,0000 | 1070,0000 |  |
| 619 | Реконструкция Ботанической ул. на участке от СВХ до ул. Академика Королева | 176 | 015 001 001 | 3200,0000 | 2023-2025 |  |  | 350,0000 | 950,0000 | 1900,0000 |  |
| 620 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пусковые комплексы) | 177 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 5506,6678 | 2012-2023 | 5499,3798 |  | 7,2880 |  |  |  |
| 622 | Реконструкция Дмитровского ш.: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским ш. | 178 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 9227,2603 | 2012-2023 | 9211,9967 | 20,0580 | 15,2636 |  |  |  |
| 623 | Реконструкция Дмитровского ш.: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. до границ г. Москвы | 179 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8180,0214 | 2012-2023 | 8179,4313 | 2,8344 | 0,5901 |  |  |  |
| 624 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пусковые комплексы) (1 этап) | 180 | 015 001 004 | 513,0180 | 2014-2022 | 513,0180 | 0,3409 |  |  |  |  |
| 625 | Мостовые сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование | 181 | 015 001 001 | 6950,0000 | 2017-2026 | 199,0247 | 89,7566 | 1572,6515 | 1006,4688 | 2633,0000 | 1538,8550 |
| 626 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 216,4497 | 2017-2023 | 131,2998 | 65,1992 | 85,1499 |  |  |  |
| 627 | Реконструкция |  |  | 6733,5503 | 2018-2026 | 67,7249 | 24,5574 | 1487,5016 | 1006,4688 | 2633,0000 | 1538,8550 |
| 628 | Автомобильная дорога от Дмитровского ш. до проектируемого пр-да N 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги | 182 | 015 001 001 | 3512,0000 | 2017-2024 | 3491,5286 | 27,8547 | 12,8491 | 7,6223 |  |  |
| 629 | Реконструкция Ростокинской ул. | 183 | 015 001 001 | 563,5562 | 2014-2023 | 561,3667 |  | 2,1895 |  |  |  |
| 630 | Реконструкция пр-да Шокальского | 184 | 015 001 001 | 294,7983 | 2018-2022 | 294,7983 | 0,0827 |  |  |  |  |
| 631 | Расширение проезжей части ул. Минусинская, ул. Коминтерна и Янтарного пр-да | 185 | 015 001 001 | 200,0000 | 2018-2026 | 0,0266 |  |  |  | 10,0000 | 189,9734 |
| 632 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  |  | 5,0000 | 34,9801 |
| 633 | Строительство |  |  | 160,0000 | 2019-2026 | 0,0067 |  |  |  | 5,0000 | 154,9933 |
| 634 | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский | 186 | 015 001 001 | 2995,0000 | 2019-2024 | 984,4483 | 63,0185 | 1915,0446 | 95,5071 |  |  |
| 635 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 31,3878 | 2019-2022 | 31,3878 |  |  |  |  |  |
| 636 | Строительство |  |  | 2963,6122 | 2019-2024 | 953,0605 | 63,0185 | 1915,0446 | 95,5071 |  |  |
| 637 | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный | 187 | 015 001 001 | 500,0000 | 2022-2024 | 0,0426 | 0,0426 | 200,1000 | 299,8574 |  |  |
| 638 | Расширение Поморской улицы и проектируемого пр-да N 2257 со строительством проектируемого проезда вдоль ж/д путей | 188 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2021-2025 | 246,3578 | 246,3518 | 100,0000 | 545,9000 | 907,7422 |  |
| 639 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Реконструкция ул. Ткацкая от ул. Измайловский Вал до ул. Вельяминовская | 189 | 015 001 001 | 348,1896 | 2012-2023 | 330,6164 |  | 17,5732 |  |  |  |
| 641 | Строительство путепровода через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. с переустройством инженерных сетей и коммуникаций | 190 | 015 001 001 | 2127,4240 | 2016-2024 | 2114,5018 | 0,1750 | 5,0000 | 7,9222 |  |  |
| 642 | Реконструкция ул. 3-й Соколиной Горы | 191 | 015 001 001 | 243,3441 | 2014-2023 | 238,8962 |  | 4,4479 |  |  |  |
| 643 | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево" | 192 | 015 001 001 | 3427,3092 | 2017-2023 | 2322,4156 | 1150,0150 | 1104,8936 |  |  |  |
| 644 | Строительство эстакады по основному ходу ш. Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр-дом | 193 | 015 001 001 | 7000,0000 | 2018-2026 | 86,4166 | 45,4868 | 224,8991 | 2549,1475 | 4065,0000 | 74,5368 |
| 645 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 186,5864 | 2018-2024 | 40,9164 |  | 85,0000 | 60,6700 |  |  |
| 646 | Строительство |  |  | 6813,4136 | 2019-2026 | 45,5002 | 45,4868 | 139,8991 | 2488,4775 | 4065,0000 | 74,5368 |
| 647 | Реконструкция Краснобогатырской ул. | 194 | 015 001 001 | 7000,0000 | 2019-2026 | 1311,9827 | 401,3579 | 59,7586 | 300,0000 | 242,6595 | 5085,5992 |
| 648 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 140,0000 | 2019-2023 | 106,2584 | 41,1226 | 33,7416 |  |  |  |
| 649 | Строительство |  |  | 6860,0000 | 2020-2026 | 1205,7243 | 360,2353 | 26,0170 | 300,0000 | 242,6595 | 5085,5992 |
| 650 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и учебного корпуса по адресу: ул. Салтыковская, влд. 6 | 195 | 015 001 001 | 800,0000 | 2020-2024 | 23,2080 |  | 145,2530 | 631,5390 |  |  |
| 651 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 760,0000 |  | 23,2080 |  | 145,2530 | 591,5390 |  |  |
| 652 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 40,0000 |  |  |  |  | 40,0000 |  |  |
| 653 | Строительство проектируемого пр-да N 2095 | 196 | 015 001 001 | 481,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 471,0000 |
| 654 | 05-002 Транспортное пересечение МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы, заказ N 05-02-К (1 пусковой комплекс) | 197 | 015 001 001 | 8580,9067 | 2008-2022 | 8580,9067 | 0,1296 |  |  |  |  |
| 655 | Транспортное пересечение МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы, заказ N 05-02-К (2 пусковой комплекс) | 198 | 015 001 001 | 1664,9824 | 2008-2022 | 1664,9824 |  |  |  |  |  |
| 656 | Участок проектируемого проезда N 894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 199 | 015 001 001 | 150,0000 | 2023-2024 |  |  | 50,0000 | 100,0000 |  |  |
| 657 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская | 200 | 015 001 001 | 7248,8527 | 2020-2024 | 3630,5913 | 2369,1557 | 1270,9386 | 2347,3228 |  |  |
| 659 | Строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 201 | 015 001 001 015 001 003 | 27326,6208 | 2018-2026 | 13024,6916 | 6094,7994 | 4674,6943 | 7791,2365 | 1692,7132 | 143,2852 |
| 660 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1518,8224 | 2018-2024 | 567,3238 | 0,1194 | 374,6943 | 576,8043 |  |  |
| 661 | Строительство |  |  | 25807,7984 | 2019-2026 | 12457,3678 | 6094,6800 | 4300,0000 | 7214,4322 | 1692,7132 | 143,2852 |
| 662 | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" | 202 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2017-2026 | 5,1293 | 0,0102 | 149,9897 | 144,8917 | 50,0000 | 2149,9893 |
| 663 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2024 | 5,1186 | 0,0102 | 99,9897 | 94,8917 |  |  |
| 664 | Реконструкция |  |  | 2300,0000 | 2020-2026 | 0,0107 |  | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 2149,9893 |
| 665 | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды N 1053, N 1054, N 1055 | 203 | 015 001 001 | 1050,0000 | 2021-2024 | 524,4435 | 524,4375 | 422,5536 | 103,0029 |  |  |
| 666 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0000 | 2021-2023 | 32,1464 | 32,1404 | 47,8536 |  |  |  |
| 667 | Строительство |  |  | 970,0000 | 2022-2024 | 492,2971 | 492,2971 | 374,7000 | 103,0029 |  |  |
| 668 | Реконструкция путепровода "Текстильщики-1" | 204 | 015 001 001 015 001 002 | 1500,0000 | 2020-2023 | 741,3859 | 127,4909 | 758,6141 |  |  |  |
| 669 | Улично-дорожная сеть со строительством путепровода на ул. Золоторожский Вал | 205 | 015 001 001 015 001 002 | 7200,0000 | 2021-2026 | 0,0234 |  | 142,1284 | 2000,0000 | 1690,0000 | 3367,8482 |
| 670 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Дорога по направлению ул. Подольских Курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД | 206 | 015 001 001 015 001 010 | 3066,7152 | 2012-2024 | 3011,8052 |  | 5,0000 | 49,9100 |  |  |
| 672 | Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" | 207 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 1457,2304 | 2013-2023 | 1456,5972 |  | 0,6332 |  |  |  |
| 673 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (1 этап) | 208 | 015 001 001 | 2460,0000 | 2015-2023 | 2452,9588 |  | 7,0412 |  |  |  |
| 674 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (2 этап) | 209 | 015 001 001 | 6659,0000 | 2015-2024 | 6456,8297 | 26,3744 | 10,0000 | 192,1703 |  |  |
| 675 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 2147 от Варшавского ш. до платф. "Нижние котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги | 210 | 015 001 001 | 800,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  | 30,0000 | 24,9801 | 745,0000 |
| 676 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  | 20,0000 | 19,9801 |  |
| 677 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 5,0000 | 745,0000 |
| 678 | Строительство дублера Варшавского ш. от Электролитного пр-да до ТПУ "Нагатинская" | 211 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  | 34,9801 | 5,0000 | 460,0000 |
| 679 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2018-2024 | 0,0199 |  |  | 29,9801 |  |  |
| 680 | Строительство |  |  | 470,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 460,0000 |
| 681 | Строительство проектируемого пр-да N 3735 от проектируемого пр-да N 2139 до дублера Варшавского ш. | 212 | 015 001 001 | 420,9099 | 2017-2026 | 3,5309 |  |  | 22,3857 | 5,0000 | 389,9933 |
| 682 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9099 | 2017-2024 | 3,5242 |  |  | 17,3857 |  |  |
| 683 | Строительство |  |  | 400,0000 | 2019-2026 | 0,0067 |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 389,9933 |
| 684 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. Подъездная дорога | 213 | 015 001 001 | 287,6210 | 2021-2023 | 240,6527 | 158,8863 | 46,9683 |  |  |  |
| 685 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 230,2086 |  | 225,0386 | 147,0386 | 5,1700 |  |  |  |
| 686 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 57,4124 |  | 15,6141 | 11,8477 | 41,7983 |  |  |  |
| 687 | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского пр-да, 2-го Котляковского пер. и 1-го Варшавского пр-да | 214 | 015 001 001 015 001 002 | 11030,0000 | 2022-2026 | 95,2018 | 95,2018 | 299,2683 | 1600,0000 | 1090,0000 | 7945,5299 |
| 688 | Строительство Проектируемого проезда N 3982 от Варшавского ш. до Нагатинской наб. | 215 | 015 001 001 | 870,0000 | 2022-2025 | 0,0648 | 0,0648 | 529,9300 | 200,0000 | 140,0052 |  |
| 689 | Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон | 216 | 015 001 001 | 3500,0000 | 2022-2025 | 848,7473 | 848,7473 | 1000,0000 | 1251,2525 | 400,0002 |  |
| 690 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | Транспортная развязка на пересечении Новоясеневского пр-кта с Профсоюзной ул. в 2 уровнях | 217 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 5212,4628 | 2012-2024 | 4835,4625 | 98,6369 | 5,0000 | 372,0003 |  |  |
| 692 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от МКАД до р-на Щербинка | 218 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 6940,1315 | 2004-2023 | 6876,8087 | 10,0518 | 63,3228 |  |  |  |
| 693 | Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая (1 этап) | 219 | 015 001 001 | 520,1292 | 2015-2022 | 520,1292 | 3,1174 |  |  |  |  |
| 694 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап) | 220 | 015 001 001 | 6163,3658 | 2017-2024 | 4994,0252 | 436,6560 | 689,0202 | 480,3204 |  |  |
| 695 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.2 этап) | 221 | 015 001 002 | 3758,1585 | 2018-2023 | 3433,2937 | 624,7652 | 324,8648 |  |  |  |
| 696 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской ул. с Веневской ул. | 222 | 015 001 001 | 8189,5967 | 2019-2026 | 472,6073 | 81,1288 | 68,8700 | 50,0000 | 50,0000 | 7548,1194 |
| 697 | Реконструкция ул. Архитектора Власова в районе станции метро "Воронцовская" | 223 | 015 001 001 | 2300,0020 | 2019-2026 | 34,8362 |  | 0,0100 | 5,0000 | 79,8860 | 2180,2698 |
| 698 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0020 | 2019-2026 | 18,3064 |  |  | 5,0000 | 74,8860 | 51,8096 |
| 699 | Реконструкция |  |  | 2150,0000 | 2021-2026 | 16,5298 |  | 0,0100 |  | 5,0000 | 2128,4602 |
| 700 | Строительство подъездной дороги к административному зданию Гагаринского и Хамовнического районных судов по адресу: Б. Черемушкинская ул., влд. 2А/4 | 224 | 015 001 001 | 369,8623 | 2020-2024 | 81,5889 | 67,2874 | 119,8623 | 168,4111 |  |  |
| 701 | Строительство искусственных сооружений с прилегающей улично-дорожной сетью в районе ТЦ "МЕГА "Теплый Стан" | 225 | 015 001 001 | 2050,0000 | 2021-2024 | 1104,9307 | 1104,9247 | 650,0000 | 295,0693 |  |  |
| 702 | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским пр-ктом с мостом через р. Раменка | 226 | 015 001 001 | 11002,0000 | 2022-2025 | 371,4526 | 371,4526 | 2808,5473 | 4875,5092 | 2946,4909 |  |
| 703 | Реконструкция Большой Юшуньской ул. | 227 | 015 001 001 | 1450,0000 | 2023-2025 |  |  | 175,0000 | 300,0000 | 975,0000 |  |
| 704 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Реконструкция участка ул. Мосфильмовской с ее продлением от ул. Минской до Аминьевского ш. (1 пусковой комплекс). Участок развязки с Южным дублером Кутузовского пр-кта до Минской ул. (1 пусковой комплекс) | 228 | 015 001 001 015 001 010 | 3607,7314 | 2010-2023 | 3607,7054 |  | 0,0260 |  |  |  |
| 706 | Реконструкция ул. Рябиновой со строительством автодорожного путепровода через железнодорожные пути Киевского направления Московской железной дороги | 229 | 015 001 001 015 001 008 | 3664,1318 | 2014-2022 | 3664,1318 | 0,3777 |  |  |  |  |
| 707 | Путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, в том числе железнодорожная инфраструктура, с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского пр-дов, обеспечивающей их функционирование | 230 | 015 001 001 015 001 009 | 4286,2300 | 2018-2023 | 3985,2757 | 1551,8745 | 300,9543 |  |  |  |
| 708 | Улично-дорожная сеть к медсанчасти N 47 в р-не Раменки | 231 | 015 001 001 015 001 009 | 307,4626 | 2019-2022 | 307,4626 | 10,0407 |  |  |  |  |
| 709 | Реконструкция ул. Василисы Кожиной | 232 | 015 001 001 | 1007,5775 | 2017-2022 | 1003,9430 |  | 3,6345 |  |  |  |
| 710 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 5411 - ул. местного значения (от Никулинского пр-да до Никулинской ул.) | 233 | 015 001 001 | 382,7067 | 2018-2024 | 225,3434 |  | 20,0000 | 137,3633 |  |  |
| 711 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания р-на Раменки | 234 | 015 001 001 015 001 009 | 970,0000 | 2019-2026 | 1,3174 |  |  |  | 10,0000 | 958,6826 |
| 712 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,0000 | 2019-2026 | 1,3174 |  |  |  | 5,0000 | 8,6826 |
| 713 | Строительство |  |  | 955,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 950,0000 |
| 714 | Улично-дорожная сеть вдоль юго-восточной границы ИЦ "Сколково" | 235 | 015 001 001 | 794,7000 | 2020-2024 | 701,8556 | 46,4065 | 84,5935 | 8,2509 |  |  |
| 715 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от Аминьевского ш. до Минской ул. с транспортной развязкой на Минской ул.) (1 этап) | 236 | 015 001 001 | 11533,6040 | 2017-2023 | 11254,9831 | 103,3200 | 278,6209 |  |  |  |
| 716 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца) (2 этап) | 237 | 015 001 001 | 8067,3600 | 2018-2024 | 6266,9295 | 130,4657 | 300,0000 | 1500,4305 |  |  |
| 717 | Строительство проектируемых пр-дов от ул. Родниковая до ул. Волынская и пр-д от проектируемого пр-да N 740 до пр-да от ул. Родниковая до ул. Волынская | 238 | 015 001 001 | 1700,0000 | 2019-2026 | 14,1639 | 0,0105 | 99,9897 | 143,3507 | 50,0000 | 1392,4957 |
| 718 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2019-2024 | 14,1617 | 0,0102 | 89,9897 | 95,8486 |  |  |
| 719 | Строительство |  |  | 1500,0000 | 2020-2026 | 0,0022 | 0,0003 | 10,0000 | 47,5021 | 50,0000 | 1392,4957 |
| 720 | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старорублевского путепровода | 239 | 015 001 001 015 001 002 | 4680,0000 | 2020-2024 | 2657,3250 | 861,0547 | 1322,2472 | 700,4278 |  |  |
| 721 | Реконструкция Рублевского ш. и строительство моста через р. Москву | 240 | 015 001 001 | 19500,0000 | 2023-2026 |  |  | 1410,0000 | 6368,1045 | 9000,0000 | 2721,8955 |
| 722 | Строительство проектируемого пр-да 2017 от ул. Б. Филевской до проектируемого пр-да 153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом пр-де | 241 | 015 001 001 | 2604,7800 | 2019-2024 | 914,1831 | 463,6534 | 450,3989 | 1240,1980 |  |  |
| 723 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 48,7511 | 2019-2023 | 48,3522 | 0,1011 | 0,3989 |  |  |  |
| 724 | Строительство |  |  | 2556,0289 | 2019-2024 | 865,8309 | 463,5523 | 450,0000 | 1240,1980 |  |  |
| 725 | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы | 242 | 015 001 001 015 001 010 | 7100,0000 | 2019-2025 | 1375,9995 | 1201,2237 | 950,3981 | 2956,9407 | 1816,6617 |  |
| 726 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 170,0000 | 2019-2023 | 164,3521 | 114,5300 | 5,6479 |  |  |  |
| 727 | Строительство |  |  | 6930,0000 | 2020-2025 | 1211,6474 | 1086,6937 | 944,7502 | 2956,9407 | 1816,6617 |  |
| 728 | Реконструкция ул. Кульнева | 243 | 015 001 001 | 2480,0000 | 2022-2025 | 153,2685 | 153,2685 | 881,9307 | 654,2644 | 790,5364 |  |
| 729 | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральной ул. | 244 | 015 001 001 | 18000,0000 | 2020-2025 | 164,5693 | 158,6006 | 4400,0000 | 4632,6267 | 8802,8040 |  |
| 730 | Строительство проектируемого пр-да N 6297 и реконструкция Ельнинской ул. | 245 | 015 001 001 | 1100,0000 | 2022-2025 | 0,0324 | 0,0324 | 509,9600 | 200,0000 | 390,0076 |  |
| 731 | Строительство проектируемого пр-да N 4162 и Гжатской ул. с обустройством велопешеходной зоны | 246 | 015 001 001 | 1400,0000 | 2022-2026 | 0,0324 | 0,0324 | 250,0000 | 700,0000 | 350,0000 | 99,9676 |
| 732 | Северный дублер Кутузовского пр-кта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского пр-кта на участке от МКАД до Московского международного делового центра "Москва-Сити" | 247 | 015 001 001 | 1937,2730 | 2017-2022 | 1937,2730 | 6,3135 |  |  |  |  |
| 733 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | Второй автодорожный выезд из р-на Куркино на МКАД | 248 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 3843,1521 | 2007-2023 | 3837,5716 | 3,2974 | 5,5805 |  |  |  |
| 735 | Второй дорожный выезд из р-на Куркино на МКАД (2 пусковой комплекс) | 249 | 015 001 001 | 200,0000 | 2020-2024 | 0,0105 |  | 50,0000 | 149,9895 |  |  |
| 736 | Водоснабжение, канализация передающего радиоцентра (ПРЦ) Федерального государственного унитарного предприятия "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД, Куркинское ш., д. 17а, стр. 1. Размещение на существующей территории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидерных устройств взамен демонтируемых антенн в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД | 250 | 015 001 001 | 59,4882 | 2013-2023 | 58,2561 |  | 1,2321 |  |  |  |
| 737 | Участок от ул. Живописной до 3-го Силикатного пр-да | 251 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 36715,5775 | 2006-2023 | 36713,0581 | 18,6592 | 2,5194 |  |  |  |
| 738 | Участок Краснопресненского пр-кта от МКАД до пр-кта Маршала Жукова | 252 | 015 001 001 015 001 008 015 001 009 | 69134,6883 | 2003-2024 | 68434,1529 | 249,8983 | 50,0000 | 650,5354 |  |  |
| 739 | Направленные эстакады-съезды на пересечении пр-кта Маршала Жукова с МКАД | 253 | 015 001 001 015 001 010 | 9412,8514 | 2007-2023 | 9407,8514 |  | 5,0000 |  |  |  |
| 740 | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) | 254 | 015 001 001 | 3451,5558 | 2007-2024 | 3123,5759 |  | 25,0000 | 302,9799 |  |  |
| 741 | Транспортная автомагистраль между Звенигородским ш. и Московским международным деловым центром "Москва-Сити" | 255 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 17404,9156 | 2008-2023 | 17380,1616 |  | 24,7540 |  |  |  |
| 742 | Проектируемый пр-д N 6045 и проектируемый пр-д N 6688 | 256 | 015 001 001 | 550,0000 | 2017-2024 | 540,2012 | 24,2387 | 5,0000 | 4,7988 |  |  |
| 743 | Строительство одностороннего проезда по Химкинскому б-ру от ул. Свободы до ул. Героев Панфиловцев, реконструкция бокового одностороннего проезда вдоль ул. Героев Панфиловцев до ул. Фомичевой с переустройством инженерных коммуникаций и инженерные коммуникации до границ земельных участков жилого комплекса по адресу: Химкинский б-р, влд. 10 и 10А, ул. Свободы, влд. 63. 1 этап. Дорожные работы. Переустройство и устройство новых инженерных коммуникаций | 257 | 015 001 001 | 860,1808 | 2014-2023 | 844,6426 |  | 15,5382 |  |  |  |
| 744 | Тоннельный участок со станционным комплексом "Аэропорт Внуково" и эстакада на привокзальной площади | 258 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 13227,2602 | 2004-2022 | 13227,2602 | 0,7521 |  |  |  |  |
| 745 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории кв-ла 75 р-на Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской клинической больницы N 67 и инновационной школе N 2075 | 259 | 015 001 001 | 417,5672 | 2017-2023 | 400,8041 |  | 16,7631 |  |  |  |
| 746 | Реконструкция Карамышевской наб. | 260 | 015 001 001 | 2000,0000 | 2017-2026 | 206,5624 | 144,0574 | 820,0515 | 150,0000 | 738,2011 | 85,1850 |
| 747 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2023 | 79,8574 | 29,1513 | 120,1426 |  |  |  |
| 748 | Реконструкция |  |  | 1800,0000 | 2021-2026 | 126,7050 | 114,9061 | 699,9089 | 150,0000 | 738,2011 | 85,1850 |
| 749 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Строительство транспортной развязки на 41 км Ленинградского ш. | 261 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 2794,1588 | 2014-2022 | 2794,1588 | 0,8650 |  |  |  |  |
| 751 | Реконструкция пр-да "Г" с выездом на Центральный и Московский пр-кты | 262 | 015 001 001 | 512,0000 | 2020-2025 | 79,4268 | 61,8489 | 238,1510 | 150,0000 | 44,4222 |  |
| 752 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским ш., Середниковской ул. и ул. Дмитрия Разумовского | 263 | 015 001 001 | 1950,0000 | 2023-2025 |  |  | 200,0000 | 575,0000 | 1175,0000 |  |
| 753 | Транспортная развязка на Волоколамском ш. для жилой застройки р-на Павшинская пойма с реконструкцией Волоколамского ш. (2 пусковой комплекс - дублер Волоколамского ш. (очистное сооружение дождевой канализации N 1) | 264 | 015 001 001 015 001 003 | 242,4044 | 2006-2022 | 242,4044 | 0,0778 |  |  |  |  |
| 754 | Путепровод на пересечении 1-й Советской ул. с железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи ж/д пл-мы "Жаворонки", реконструкция участка Можайского ш. на пересечении со 2-м Успенским ш. | 265 | 015 001 001 015 001 002 | 7629,7871 | 2018-2023 | 7008,3901 | 600,4012 | 621,3970 |  |  |  |
| 755 | Участок Кокошкинского ш. от Минского ш. до территории пос. Кокошкино г. Москвы | 266 | 015 001 001 | 1742,7430 | 2018-2024 | 1653,8329 | 494,7507 | 88,9101 |  |  |  |
| 756 | Строительство пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в Алабушево г. Зеленоград | 267 | 015 001 009 | 391,6017 | 2008-2023 | 317,7343 |  | 73,8674 |  |  |  |
| 757 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) для строительства ОРП с конечной станцией (Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, Юго-Западный административный округ города Москвы) | 268 | 015 001 001 | 261,1227 | 2021-2023 | 227,1305 | 139,8375 | 33,9922 |  |  |  |
| 758 | Пешеходные переходы |  |  |  |  | 2912,7422 | 164,4699 | 1987,5847 | 1196,2019 | 2131,8129 | 995,0000 |
| 759 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 760 | 01-039. Пешеходный переход через Госпитальный пер. у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 269 | 015 001 005 | 247,9561 | 2007-2023 | 234,5562 | 0,0778 | 13,3999 |  |  |  |
| 761 | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана | 270 | 015 001 005 | 1800,0000 | 2022-2025 | 120,0409 | 120,0409 | 1529,9500 | 100,0000 | 50,0091 |  |
| 762 | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" | 271 | 015 001 001 | 1000,0000 | 2021-2025 | 1,3716 | 1,3656 | 68,5046 | 367,8200 | 562,3038 |  |
| 763 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 | Пешеходный переход, устройство светофорных объектов и "лежачих полицейских" (ИДН) по ул. Клинская | 272 | 015 001 005 | 291,3177 | 2011-2022 | 291,3177 | 0,3112 |  |  |  |  |
| 765 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Пешеходный переход через Лермонтовский пр-кт | 273 | 015 001 005 | 499,8929 | 2021-2024 | 88,5552 | 42,3553 | 141,3925 | 269,9452 |  |  |
| 767 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768 | Подземный пешеходный переход через ул. 2-ю Вольскую в районе пересечения с проектируемым пр-дом N 6393 | 274 | 015 001 005 | 96,8191 | 2013-2022 | 96,8191 | 0,0259 |  |  |  |  |
| 769 | Пешеходный переход N 1 в районе многофункционального центра через Комсомольский пр-кт и бульвар для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 275 | 015 001 005 | 426,1370 | 2011-2023 | 423,8821 | 0,0518 | 2,2549 |  |  |  |
| 770 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771 | Подземный пешеходный переход в районе МГУ им. М.В. Ломоносова, в том числе вынос сетей связи из зоны строительства | 276 | 015 001 004 | 1046,1324 | 2013-2023 | 1044,4149 |  | 1,7175 |  |  |  |
| 772 | Пешеходный переход через ул. Наметкина | 277 | 015 001 004 | 197,5598 | 2018-2022 | 197,5598 | 0,1101 |  |  |  |  |
| 773 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | Подземный пешеходный переход через ул. Никулинскую в районе д. 23 | 278 | 015 001 004 | 87,3468 | 2013-2023 | 83,8504 |  | 3,4964 |  |  |  |
| 775 | Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги и Северный дублер Кутузовского пр-кта со стороны ул. Василисы Кожиной, влд. 13 | 279 | 015 001 005 | 330,1799 | 2019-2022 | 330,1799 | 0,0004 |  |  |  |  |
| 776 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 16 по ул. Ивана Франко | 280 | 015 001 005 | 700,0000 | 2019-2026 | 0,0575 |  | 10,0000 | 24,9425 | 150,0000 | 515,0000 |
| 777 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2019-2024 | 0,0575 |  | 10,0000 | 19,9425 |  |  |
| 778 | Строительство |  |  | 670,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 515,0000 |
| 779 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной | 281 | 015 001 005 | 700,0000 | 2019-2026 | 0,1369 | 0,1309 | 46,8689 | 22,9942 | 150,0000 | 480,0000 |
| 780 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,0000 | 2019-2024 | 0,1369 | 0,1309 | 46,8689 | 17,9942 |  |  |
| 781 | Строительство |  |  | 635,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 480,0000 |
| 782 | Пешеходный переход через Киевское направление МЖД, улицу Рябиновая и пр. проезд N 1980 | 282 | 015 001 005 | 1200,0000 | 2023-2025 |  |  | 120,0000 | 300,0000 | 780,0000 |  |
| 783 | Троицкий административный округ Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 | Внеуличные пешеходные переходы через ж/д пути Большого кольца МЖД вблизи оп. "Поселок Киевский" | 283 | 015 001 005 | 600,0000 | 2023-2025 |  |  | 50,0000 | 110,5000 | 439,5000 |  |
| 785 | Внеуличные пешеходные переходы в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) |  |  |  |  | 1903,2190 | 1104,8846 | 3791,6494 | 3713,4795 | 469,8895 | 1165,0000 |
| 786 | Пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д. 35г - д. 37г | 284 | 015 001 004 | 1032,8140 | 2020-2024 | 4,4815 | 0,0114 | 600,0000 | 428,3325 |  |  |
| 787 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 - д. 7, к. 2 | 285 | 015 001 004 | 1084,7865 | 2020-2024 | 227,5728 | 148,5258 | 175,3165 | 681,8972 |  |  |
| 788 | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д. 48 | 286 | 015 001 004 | 1017,5943 | 2020-2024 | 106,7994 | 106,7991 | 503,1997 | 407,5952 |  |  |
| 789 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29 | 287 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2019-2024 | 355,7477 | 88,4545 | 321,3638 | 412,8885 |  |  |
| 790 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2019-2023 | 22,3935 | 4,1068 | 17,6065 |  |  |  |
| 791 | Строительство |  |  | 1050,0000 | 2020-2024 | 333,3542 | 84,3477 | 303,7573 | 412,8885 |  |  |
| 792 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского пр-кта в районе ул. Полоцкая и ул. Гвардейская | 288 | 015 001 004 | 640,0000 | 2020-2024 | 242,0476 | 157,7106 | 267,9447 | 130,0077 |  |  |
| 793 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2020-2023 | 16,5755 | 2,9509 | 13,4245 |  |  |  |
| 794 | Строительство |  |  | 610,0000 | 2021-2024 | 225,4721 | 154,7597 | 254,5202 | 130,0077 |  |  |
| 795 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Медиков | 289 | 015 001 004 | 1088,1771 | 2020-2024 | 343,6522 | 313,1700 | 646,8292 | 97,6957 |  |  |
| 796 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 | 290 | 015 001 004 | 1020,0000 | 2020-2024 | 274,6095 | 41,7622 | 266,4325 | 478,9580 |  |  |
| 797 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,0000 | 2020-2023 | 17,0051 |  | 2,9949 |  |  |  |
| 798 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2020-2024 | 257,6044 | 41,7622 | 263,4376 | 478,9580 |  |  |
| 799 | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу: Новостроевская ул., д. 8 | 291 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2020-2024 | 42,8495 | 25,6367 | 435,5630 | 611,5875 |  |  |
| 800 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская | 292 | 015 001 004 | 1089,8655 | 2020-2024 | 305,3483 | 222,8143 | 500,0000 | 284,5172 |  |  |
| 801 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Черняховского и Большого Коптевского пр-да | 293 | 015 001 004 | 1240,0000 | 2020-2026 | 0,1105 |  |  | 5,0000 | 69,8895 | 1165,0000 |
| 802 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2025 | 0,1105 |  |  | 5,0000 | 64,8895 |  |
| 803 | Строительство |  |  | 1170,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 1165,0000 |
| 804 | Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного пр-да | 294 | 015 001 004 | 650,0000 | 2023-2025 |  |  | 75,0000 | 175,0000 | 400,0000 |  |
| 805 | Укрупненные мероприятия по строительству дорожно-мостовых объектов, пешеходных переходов, реконструкции существующей улично-дорожной сети к ТПУ (в том числе УДС для транспортного обслуживания объектов по программе "Реновация"; Строительство УДС, ограниченной ул. Новозаводской, Новофилевским пр-ом, ул. Мясищева и СЗХ (реорганизации территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева); Строительство связки пр-т Ветеранов - ул. Краснобогатырская с прилегающей УДС; ул. Складочная, пр-д N 1051, пр-д N 767, пр-д N 5427, пр.пр. N 1, пр.пр. N 3; Магистраль районного значения от ул. Маршала Федоренко до Верхнелихоборской ул.; Пр.пр. 1656 от пр-да Стройкомбината до Рябиновой ул.; Путевой пр-д - Илимская ул.; Строительство пр.пр. 4950 от Люблинской ул. до 1-го Грайвороновского пр.; Пр.пр. N 2213, правоповоротный съезд с Озерной ул., пр.пр. N 1980, пр.пр. N 4200; Реконструкция ул. Берзарина и 3-й Хорошевской ул.; Реконструкция 2-й улицы Машиностроения и ул. Новоостаповская; Улица местного значения (пр.пр. 8042); Пр.пр. N 2139а для обслуживания жилой застройки; Магистральная УДС районного значения - участки пр.пр. 1794а от Газгольдерной ул. до пр.пр. N 1041; Строительство проезда на продолжении ул. Бориса Жигуленкова; Строительство пр.пр. N 366, соединяющего Пятницкое ш. с Путилковским ш.; Участок магистрали вдоль МК МЖД от ул. Трофимова до Севастопольского пр-та; Пр.пр. 4108 от Иловайской ул. до ул. Перерва, реконструкция Иловайской ул. со строительством путепровода тоннельного типа через Курское направление МЖД в створе ул. Перерва и Батюнинского пр-да; Реконструкция Поморской ул., пр.пр. 4052 вдоль Савеловского направления МЖД от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского-Корсакова; Реконструкция ул. Юннатов и Чуксина тупика; Участок проезда 6663 и 6663а от ТПУ Лесопарковая до Варшавского ш.; УДС для обслуживания станций МЦК "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив" со строительством транспортной развязки на Тюменской ул.; Пешеходный переход через МЦД в районе пр. пр. N 1219; Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова; Пешеходный переход через МЦД в районе о.п. Покровское-Стрешнево; Пешеходный переход через МЦД в районе 1-ого Стрелецкого проезда; Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Юбилейная; Пешеходный переход через МЦД в районе д. 5 по Грайвороновской ул.; Магистраль от 1-й Фрезерной ул. до ул. Луховицкой со строительством путепровода через Горьковское направление МЖД и ж/д ветку Бойня - Перово; Строительство УДС по программе "Прямой путь"; Строительство участка УДС от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала; 1-я Хуторская ул. - Старый Петровско-Разумовский пр.; Строительство участка УДС от Перовского шоссе до Авиамоторной ул.; Транспортная развязка через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино; Пешеходные переходы через ж/д пути Киевского направления пос. Киевский; Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление МЖД на пересечении Сходненской улицы с Волоколамским проездом; Радиальная магистраль от Открытого шоссе до Первомайской улицы со строительством многоуровневой транспортной развязки с Щелковским шоссе; Строительство съезда с внешней стороны ТТК на Мурманский проезд; Соединение Липецкой ул. и Бутовской улицы с реконструкцией ул. Бутовская; Мост через р. Москву в створе пр.пр. 5219 на Строгинское шоссе (ПИР); Участок УДС от ул. Комдива Орлова до ТТК; Тоннель в створе Кантемировской ул. и ул. Борисовские Пруды (ПИР); Участок магистрали от Люблинской ул. до ул. Верхние Поля, включая мостовое сооружение в створе ул. Борисовские пруды (ПИР); Мостовое сооружение через р. Москву в створе Новоданиловского проезда с проспектом Лихачева (ПИР); УДС от Хорошевского шоссе до Звенигородского шоссе; Соединение Харьковского проезда и пр.пр. N 5108; Реконструкция транспортной развязки на пересечении СВХ с ул. Юности (строительство съезда с ул. Красный Казанец на СВХ); Участок магистрали от Россошанской ул. до ул. Подольских Курсантов, включая путепровод через Курское направление МЖД; Строительство путепровода, соединяющего ул. Харьковскую с ул. Лебедянской; Соединение 5-й Войковского проезда с Новопетровским проездом; Соединение Заваруевского переулка и пр.пр. 951; Участок магистрали от Огородного проезда до ТТК; Участок магистрали Печатники - Братеево от Краснодарской ул. до МКАД; Дублер Щелковского шоссе. Строительство УДС с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от СВХ до МКАД; УДС от ТТК до Котляковского проезда вдоль железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД; Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской ул. и прилегающей УДС; Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Мякининским пр-ом; Съезд с ТТК на Волгоградский проспект и Шоссейную ул. (ПИР); Реконструкция круговой развязки на пересечении Осташковской ул. с ул. Широкой (ПИР); Левоповоротный тоннель с ул. Хачатуряна на Алтуфьевское шоссе (ПИР); Транспортная развязка на пересечении Волгоградского проспекта с ул. Маршала Чуйкова (ПИР); Путепровод и боковые проезды по Боровскому шоссе на пересечении с ул. Производственная (ПИР); Транспортная развязка на пересечении Алтуфьевского шоссе с Инженерной ул. (ПИР); Строительство мостового сооружения через р. Москва вблизи ул. Новозаводская | 295 |  |  |  |  |  | 499,9670 | 3559,9611 | 78604,1216 |  |
| 806 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |
| 807 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 01 Д 03 09800 0412 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |
| 808 | Приобретение в собственность города Москвы объектов недвижимости - железнодорожный путь необщего пользования от станции "Красный строитель" Московской железной дороги до транспортно-разгрузочного узла "Бирюлево Западное" (подъездной путь N 18 ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес", подъездной путь N 19, подъездной путь N 20, сооружение железнодорожного подъездного пути I) | 1 | 017 002 001 | 10,0000 | 2023 |  |  | 10,0000 |  |  |  |
| ### 809 | Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01 Ж 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 810 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 811 | Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01 Ж 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 812 | ТПУ "Красный строитель" | 1 | 004 010 007 | 330,1700 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| ### 813 | Создание единого парковочного пространства | 01 З 00 00000 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 814 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 815 | Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 68,3221 | 0,5578 |  | 6,9602 | 153,6641 |
| 817 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 818 | Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка, р-н Красносельский, 4-й Красносельский пер., д. 5 | 1 | 014 001 005 | 89,2339 | 2007-2025 | 87,7557 | 0,5785 |  |  | 1,4782 |  |
| 819 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 15,3279 |  | 15,3279 |  |  |  |  |  |
| 820 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 73,9060 |  | 72,4278 | 0,5785 |  |  | 1,4782 |  |
| 821 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 2 | 014 001 005 | 796,7085 | 2004-2025 | 790,6687 | 67,7436 | 0,5578 |  | 5,4820 |  |
| 823 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 64,3285 |  | 64,3285 |  |  |  |  |  |
| 824 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 493,1349 |  | 493,1349 |  |  |  |  |  |
| 825 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 239,2451 |  | 233,2053 | 67,7436 | 0,5578 |  | 5,4820 |  |
| 826 | Подземная автостоянка, р-н Куркино, мкр. 1АБВ, к. 79-80 | 3 | 014 001 005 | 170,4775 | 2006-2026 | 16,8134 |  |  |  |  | 153,6641 |
| 827 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 16,8134 |  | 16,8134 |  |  |  |  |  |
| 828 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 153,6641 |  |  |  |  |  |  | 153,6641 |
| 829 | Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 830 | Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства | 1 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| ## 831 | "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" | 02 0 00 00000 |  |  |  |  | 25559,8143 | 38991,9532 | 49271,4229 | 52107,7985 | 66800,6962 |
| (п. 831 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | Строительство объектов здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  |  | 9917,3815 | 19308,3311 | 13803,7877 | 3942,3360 | 1115,9010 |
| 833 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 645,8822 | 460,3227 | 132,8605 |  | 415,4916 |
| ### 834 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 02 А 00 00000 |  |  |  |  | 5259,7886 | 6067,1303 | 3172,7285 | 3014,5399 | 716,5377 |
| (п. 834 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3847,6767 | 3422,6660 | 1321,6081 | 1000,0000 | 280,8284 |
| 836 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 3847,6767 | 3422,6660 | 1321,6081 | 1000,0000 | 280,8284 |
| 837 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 627,4741 | 454,1227 |  |  | 407,2688 |
| 838 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Ленинградский пр-кт, д. 16, р-н Беговой (уровень 1) | 1 | 005 002 001 | 842,2068 | 2014-2019 | 842,2068 |  |  |  |  |  |
| 840 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 0,0660 |  |  |  |  |
| 841 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену (уровень - 1), р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, д. 27, к. 1 (понесенные затраты) | 2 | 005 002 001 | 3,9265 | 2017-2022 | 3,9265 | 0,8378 |  |  |  |  |
| 842 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1) | 3 | 005 002 001 | 2668,0192 | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 844 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3382 |  | 26,3382 |  |  |  |  |  |
| 845 | Строительство |  |  | 597,0579 |  | 597,0579 |  |  |  |  |  |
| 846 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1374,6613 |  | 1358,1861 | 842,5665 | 16,4752 |  |  |  |
| 847 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 665,9618 |  | 442,4408 | 238,1515 | 223,5210 |  |  |  |
| 848 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 4,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| 849 | Детская поликлиника N 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, влд. 1-3, р-н Марфино (уровень 1) | 4 | 005 002 005 | 780,2853 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 850 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,5122 |  |  |  |  |  |
| 851 | Строительство |  |  |  |  | 722,8072 |  |  |  |  |  |
| 852 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 3,6399 |  | 27,3260 |  |  |  |
| 853 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1). Подъездная дорога к детской поликлинике на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1) | 5 | 005 002 001 015 001 001 | 1641,6403 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 854 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,4757 |  |  |  |  |  |
| 855 | Строительство |  |  |  |  | 1381,7044 | 327,9548 |  |  |  |  |
| 856 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 19,8000 | 84,6602 |  | 144,0000 |
| 857 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, ул. Судостроительная, д. 46-50, р-н Нагатинский затон (уровень 1) | 6 | 005 002 001 | 2848,9976 | 2014-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 859 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,8791 |  | 26,8791 |  |  |  |  |  |
| 860 | Строительство |  |  | 517,7380 |  | 517,7380 |  |  |  |  |  |
| 861 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 35,6385 |  | 35,6385 |  |  |  |  |  |
| 862 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 30,3673 | 2022 | 30,3673 | 30,3673 |  |  |  |  |
| 863 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 2066,1865 |  | 2066,1865 |  |  |  |  |  |
| 864 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 172,1882 | 2022-2025 | 172,1882 | 172,1882 |  |  |  |  |
| 865 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1) (со сносом строений по адресам: Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) | 7 | 005 002 001 | 3045,0031 | 2016-2023 | 1013,2786 | 831,6462 | 1775,3245 |  |  |  |
| 866 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  | 119,5716 |  | 136,8284 |
| 867 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868 | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы N 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2) | 8 | 005 002 001 | 3489,8273 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 869 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,5797 |  | 25,5797 |  |  |  |  |  |
| 870 | Строительство |  |  | 707,4640 |  | 707,4640 | 2,3355 |  |  |  |  |
| 871 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2071,1191 |  | 1706,6672 | 1258,8107 | 364,4519 |  |  |  |
| 872 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 635,6645 |  | 405,2028 | 4,9907 | 230,4617 |  |  |  |
| 873 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 50,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| 874 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, пересечение ул. Волынская и ул. Авиаторов, р-н Солнцево (уровень 1) | 9 | 005 002 001 | 2591,9208 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 876 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1289,7242 |  | 1073,1098 | 553,0919 | 216,6144 |  |  |  |
| 877 | Оплата выполненных работ |  |  | 117,3763 | 2024 |  |  |  | 117,3763 |  |  |
| 878 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 831,5515 |  | 831,4115 | 212,1437 | 0,1400 |  |  |  |
| 879 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 353,2688 | 2026 |  |  |  |  |  | 353,2688 |
| 880 | Укрупненные мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1) | 10 |  |  |  |  |  | 1002,6740 | 1000,0000 | 1000,0000 |  |
| 881 | Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 25059,1743 | 2128,4665 | 7629,6978 | 5424,9261 | 3868,3115 | 1115,9010 |
| 882 | 20 амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе: | 1 |  |  |  | 25059,1743 | 2128,4665 | 7629,6978 | 5424,9261 | 3868,3115 | 1115,9010 |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1) (проектирование и строительство). 2 этап. Ликвидация существующей байпасной трассы, расположенной со стороны жилого дома по ул. Зеленоградская, д. 25, к. 1 (с адресной привязкой: ул. Зеленоградская, д. 27, к. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, р-н Дмитровский (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места, ул. Синявинская, влд. 13, р-н Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Савеловский, ул. Вятская, влд. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Войковский, Головинское ш., д. 6а (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, р-н Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 8) (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский пр-кт, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов), р-н Измайлово (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, ул. Лебедянская, влд. 33, р-н Бирюлево Восточное (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., влд. 7, к. 36 (уровень 1) (проектирование и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова, влд. 40 (напротив), р-н Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, влд. 10, р-н Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену, расположенная по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 3538, напротив Мичуринского проспекта, д. 29, к. 4, район Раменки, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристройка к поликлинике по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-Давыдково, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Головинский, ул. Онежская, влд. 14Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 200 посещений в смену, р-н Измайлово, Измайловский пр-д, земельный участок 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., земельный участок 30/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, г. Зеленоград, р-н Крюково, Панфиловский проспект, земельный участок 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненные мероприятия по строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 883 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1400,3668 | 2058,3692 | 1851,1204 | 2014,5399 | 51,5550 |
| 884 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 1400,3668 | 2058,3692 | 1851,1204 | 2014,5399 | 51,5550 |
| 885 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 886 | Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, пос. Сосенское, п. Коммунарка (уровень 2) | 1 | 005 002 001 | 2800,0000 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 97,3823 | 15,4441 |  |  |  |  |
| 888 | Строительство |  |  |  |  | 2570,6491 | 693,7091 |  |  |  |  |
| 889 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 131,9686 |  |  |  |
| 890 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген | 2 | 005 002 001 | 871,1227 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 891 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,2056 |  |  |  |  |  |
| 892 | Строительство |  |  |  |  | 26,2819 |  | 305,2900 |  |  |  |
| 893 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 283,0682 | 228,2770 |  |
| 894 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, пос. Филимонковское (уровень 1) | 3 | 005 002 001 | 1675,9000 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 895 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,9189 |  | 16,5980 |  |  |  |
| 896 | Строительство |  |  |  |  | 871,5977 | 642,5435 | 734,8570 |  |  |  |
| 897 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 13,9284 |  |  |
| 898 | Детско-взрослая амбулатория на 110 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 1 машино-место по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, п. Марушкино | 4 | 005 002 007 | 502,1221 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 899 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,6400 |  |  |  |  |  |
| 900 | Строительство |  |  |  |  | 10,7725 |  | 167,1945 |  |  |  |
| 901 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 210,6238 | 102,8913 |  |
| 902 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино | 5 | 005 002 001 | 1055,1457 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 903 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,3956 |  |  |  |  |  |
| 904 | Строительство |  |  |  |  | 40,5298 |  | 20,5189 |  |  |  |
| 905 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 830,9906 | 146,7108 |  |
| 906 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | Реконструкция незавершенного строительством объекта нежилого фонда с целью создания объекта "Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ города Москвы, пос. Первомайское, п. Птичное" | 6 | 005 002 001 | 1900,0000 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 908 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 85,2470 | 20,5608 | 47,9752 |  |  |  |
| 909 | Строительство |  |  |  |  | 652,2570 |  | 502,0711 |  |  |  |
| 910 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 500,0000 | 112,4497 |  |
| 911 | Амбулатория на 110 посещений в смену, пос. Щаповское | 7 | 005 002 007 | 256,0449 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 912 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 24,7916 |  |  |  |  |  |
| 913 | Строительство |  |  |  |  | 179,6983 |  |  |  |  |  |
| 914 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 2,0043 |  |  |  | 51,5550 |
| 915 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта, д. 5, г.о. Троицк | 8 | 005 002 007 | 170,0000 | 2021-2023 | 26,1050 | 26,1050 | 131,3856 |  |  |  |
| 916 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 12,5094 |  |  |
| 917 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в т.ч. детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, п. Родники, пос. Рязановское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 9 |  |  |  |  |  | 0,5103 |  | 1424,2111 |  |
| 918 | Департамент здравоохранения города Москвы | 54 |  |  |  |  | 11,7451 | 586,0951 |  |  | 384,1543 |
| (п. 918 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 11,7451 | 586,0951 |  |  | 384,1543 |
| (п. 919 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 11,7451 | 586,0951 |  |  | 384,1543 |
| (п. 920 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 | Пристройка к поликлинике на 480 посещений в смену по адресу: ул. Рабочая, влд. 34, стр. 1 | 1 | 005 002 001 | 744,2763 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 923 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 66,9449 |  |  |  |  |  |
| 924 | Строительство |  |  |  |  | 677,3314 | 11,7451 |  |  |  |  |
| 925 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926 | Пристройка к поликлинике для увеличения мощности на 320 посещений в смену по адресу: ул. Крылатские Холмы, влд. 51 | 2 | 005 002 001 | 1345,1820 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 927 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 928 | Строительство |  |  |  |  | 965,1820 |  | 300,0000 |  |  |  |
| 929 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: Рогачевский пер., влд. 3 | 3 | 005 002 001 | 702,9914 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 931 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,1928 |  |  |  |  |  |
| 932 | Строительство |  |  |  |  | 635,7986 |  |  |  |  |  |
| 933 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 934 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: ул. Декабристов, влд. 39 | 4 | 005 002 001 | 1204,1387 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 935 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,6034 |  |  |  |  |  |
| 936 | Строительство |  |  |  |  | 850,5353 |  | 286,0000 |  |  |  |
| 937 | Пристройка к поликлинике на 320 посещений в смену ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 99 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 9 | 5 | 005 002 001 | 872,3450 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 938 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,4374 |  |  |  |  |  |
| 939 | Строительство |  |  |  |  | 801,9076 |  |  |  |  |  |
| 940 | Пристройка к поликлинике на 200 посещений в смену филиала N 3 ГБУЗ "Городская поликлиника N 218 ДЗМ" по адресу: г. Москва, 1-я Напрудная ул., влд. 15 | 6 | 005 002 001 | 834,5171 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 941 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6616 |  |  |  |  |  |
| 942 | Строительство |  |  |  |  | 563,8061 |  | 0,0951 |  |  |  |
| (п. 942 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,9543 |
| (п. 942(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 943 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | Пристройка поликлинического отделения на 150 посещений в смену к филиалу по Юго-Восточному административному округу города Москвы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы", расположенного по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2 | 7 | 005 002 001 | 1180,3514 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 945 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,3898 |  |  |  |  |  |
| 946 | Строительство |  |  |  |  | 957,7616 |  |  |  |  |  |
| (п. 946 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 946(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,2000 |
| (п. 946(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 948 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи | 02 В 00 00000 |  |  |  |  | 10382,6442 | 13197,2298 | 32294,9067 | 45150,9226 | 32170,7729 |
| (п. 948 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 9236,3164 | 11738,2978 | 31116,6080 | 43922,4924 | 7,4001 |
| 950 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 9225,2882 | 11639,6079 | 31116,6080 | 43922,4924 |  |
| 951 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 18,4081 | 6,2000 | 132,8605 |  | 8,2228 |
| 952 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 | Новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3 | 1 | 005 006 001 | 3008,1385 | 2011-2020 | 2777,7700 |  |  |  |  |  |
| 954 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 90,8069 | 0,0220 | 139,5616 |  |  |  |
| 955 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 956 | Инженерная подготовка территории комплекса Московского клинического научно-практического центра Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ МКНЦ ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86, со сносом существующих объектов по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86; ул. Новогиреевская, д. 1; д. 1, стр. 3 и объектов незавершенного строительства по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86, стр. 17; стр. 20 | 2 | 005 001 001 | 479,0710 | 2018-2023 | 398,2068 |  | 80,8642 |  |  |  |
| 957 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 958 | Патологоанатомический корпус с подземными переходами городской клинической больницы N 13, ул. Велозаводская, д. 1/1 | 3 | 005 006 004 | 1143,0000 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 959 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,8121 |  |  |  |  |  |
| 960 | Строительство |  |  |  |  | 485,0761 | 280,4036 | 559,1060 |  |  |  |
| 961 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 93,0058 |  |  |
| 962 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 963 | Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов по адресам: пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3, пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12 | 4 | 005 001 010 | 820,1751 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 964 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, охрана, строительный контроль) |  |  | 97,3735 |  | 97,3735 |  |  |  |  |  |
| 965 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4221 | 2022-2023 | 5,7259 | 5,7259 | 0,6962 |  |  |  |
| 966 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 683,5486 |  | 683,5486 |  |  |  |  |  |
| 967 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 32,8309 | 2022-2026 | 18,4081 | 18,4081 | 6,2000 |  |  | 8,2228 |
| 968 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 969 | Реконструкция инженерных сетей туберкулезной больницы N 3, Куркинское ш. | 5 | 005 001 008 | 462,6833 | 2011-2023 | 423,8009 | 31,6401 | 38,8824 |  |  |  |
| 970 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 | Больница с родильным домом, п. Коммунарка, пос. Сосенское, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1 (1, 2 очереди) | 6 | 005 001 001 005 001 004 | 50317,9417 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 972 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 49381,3288 |  | 43621,2475 | 8907,4966 | 5760,0813 |  |  |  |
| 973 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 76,6129 |  |  |  |  | 76,6129 |  |  |
| 974 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 860,0000 |  | 727,1395 |  |  | 132,8605 |  |  |
| 975 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 7 |  |  |  |  |  | 5060,4162 | 30946,9893 | 43922,4924 |  |
| 976 | Строительство стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 110258,0670 | 7788,9150 | 11115,3390 | 7178,8616 |  |  |
| 977 | 9 стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе: | 1 |  |  |  | 110258,0670 | 7788,9150 | 11115,3390 | 7178,8616 |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы", ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ N 15 им. О.М. Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ N 1 ДЗМ" по адресу: Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом объектов по адресам: Волоколамское ш., д. 63, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д. 14 (со сносом вертолетной площадки по адресу: Можайское ш., д. 14 и объектов по адресам: Можайское ш., д. 14, стр. 9, Можайское ш., д. 14, стр. 10) (понесенные затраты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 978 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 11,0282 | 98,6899 |  |  | 7,4001 |
| 979 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, ул. Ленинская Слобода, влд. 5, р-н Даниловский | 1 | 005 003 001 | 443,6137 | 2013-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 981 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,9127 |  |  |  |  |  |
| 982 | Строительство |  |  |  |  | 407,3537 |  |  |  |  |  |
| 983 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 9,3473 |  |  |  |
| 984 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 985 | Подстанция скорой медицинской помощи N 17 на 20 машино-мест, ул. Летчика Бабушкина, д. 13а | 2 | 005 003 001 | 384,7500 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 986 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,6591 |  |  |  |  |  |
| 987 | Строительство |  |  |  |  | 360,6268 |  |  |  |  |  |
| 988 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 1,3339 | 1,1254 | 8,1302 |  |  |  |
| 989 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой, г. Московский, ул. Радужная, влд. 23А | 3 | 005 003 001 | 650,5174 | 2016-2021 | 552,0021 |  |  |  |  |  |
| 991 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | 9,9028 | 9,9028 | 81,2124 |  |  | 7,4001 |
| 992 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 993 | Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 496,9208 |  | 563,2943 | 1200,0000 | 74,0245 |  |
| 994 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона г. Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого пр-да N 728 (проектирование и строительство) | 1 |  |  |  | 496,9208 |  | 563,2943 | 1200,0000 | 74,0245 |  |
| 995 | Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 996 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 3,2382 | 2,7000 | 1,6414 |  | 34,5898 |
| 997 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 3,2382 | 2,7000 | 1,6414 |  | 34,5898 |
| 998 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 | Подстанция скорой медицинской помощи на 6 машино-мест, пос. Киевский | 1 | 005 003 001 | 470,0000 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,5987 |  |  |  |  |  |
| 1001 | Строительство |  |  |  |  | 415,1923 |  |  |  |  |  |
| 1002 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 3,2382 | 2,6192 |  |  | 34,5898 |
| 1003 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы, в том числе: пост скорой медицинской помощи на 2 машино-места, п. Курилово, пос. Щаповское, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 2 |  |  |  |  |  | 0,0808 | 1,6414 |  |  |
| 1004 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 854,4996 | 1444,3494 | 1176,6573 | 1228,4302 | 32128,7830 |
| (п. 1004 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 854,4996 | 1444,3494 | 1176,6573 | 1228,4302 | 32128,7830 |
| (п. 1005 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 854,4996 | 1444,3494 | 1176,6573 | 1228,4302 | 32128,7830 |
| (п. 1006 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | Лечебный корпус на 500 коек на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 им Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10. | 1 | 005 001 001 | 915,7040 | 2013-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 536,8920 |  | 536,8920 |  |  |  |  |  |
| 1010 | Строительство лечебного корпуса на 164 койки "Блок А" (1-я очередь) |  |  | 245,4322 | 2022-2023 | 245,4322 |  |  |  |  |  |
| 1011 | Строительство лечебного корпуса на 336 коек "Блок Б" (2-я очередь) |  |  | 133,3798 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1012 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 133,3798 |
| 1013 | Строительство патологоанатомического корпуса для государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6, к. 5 | 2 | 005 006 004 | 509,7954 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 45,7964 |  |  |  |  |  |
| 1015 | Строительство |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  |  |  |
| 1016 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 461,2990 |
| 1017 | Строительство пристройки государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" для устройства вертикального транспорта по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 (ул. Николоямская, д. 16-2) | 3 | 005 006 004 | 97,5128 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,8313 |  |  |  |  |  |
| 1019 | Строительство |  |  |  |  | 63,0989 |  | 25,5826 |  |  |  |
| 1020 | Реконструкция здания для спортивного, трансформируемого в актовый, зала с теплым переходом в основное здание и лаборатории предметной области "технологии" с благоустройством территории по адресу: г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 15/8, стр. 3; г. Москва, Большой Предтеченский пер., влд. 15/8 | 4 | 005 001 001 | 224,8752 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,4398 |  |  |  |  |  |
| 1022 | Строительство |  |  |  |  | 20,6554 |  |  |  |  |  |
| 1023 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 181,7800 |
| 1024 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 11 государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 11 | 5 | 005 001 001 | 49,9338 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,0601 |  |  |  |  |  |
| 1027 | Строительство |  |  |  |  | 40,8737 |  |  |  |  |  |
| 1028 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 6 | 005 001 001 | 3976,4697 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1028 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 72,5291 |  |  |  |  |  |
| (п. 1029 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | Строительство |  |  |  |  | 3279,2048 | 477,6090 |  |  |  |  |
| 1031 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 356,3780 |  |  | 268,3578 |
| (п. 1031 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 2 ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 2 (реставрация) | 7 | 005 001 001 | 38,9300 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,6207 |  |  |  |  |  |
| 1034 | Строительство |  |  |  |  | 24,8320 | 9,9020 |  |  |  |  |
| (п. 1034 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4773 |
| (п. 1034(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 | Строительство вертолетной площадки на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 8 | 005 001 001 | 275,3182 | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1035 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,0312 |  |  |  |  |  |
| (п. 1036 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | Строительство |  |  |  |  | 0,0088 | 0,0088 | 137,9912 |  |  |  |
| 1037(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,2870 |
| (п. 1037(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | Строительство санитарного шлюза для дезинфекции санитарного автотранспорта на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Инфекционная клиническая больница N 2 Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15 | 9 | 005 001 001 | 75,6110 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,9431 |  |  |  |  |  |
| 1041 | Строительство |  |  |  |  | 63,6679 |  |  |  |  |  |
| 1042 | Корпус лучевой терапии ГБУЗ "ГКБ N 57 им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (с отделением радионуклидной диагностики, отделением лучевой терапии в соответствии с требованиями N 170-ФЗ от 21.11.1995 "Об использовании атомной энергии") по адресу: г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32 (со сносом объектов по адресам: 11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13) | 10 | 005 001 001 | 3487,5972 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 81,5353 |  |  |  |  |  |
| 1044 | Строительство |  |  |  |  | 196,4300 |  |  |  | 358,8917 |  |
| 1045 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2850,7402 |
| 1046 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1047 | Строительство вертолетной площадки на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, влд. 26 | 11 | 005 001 001 | 200,0000 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,7700 |  | 5,0000 |  |  |  |
| 1049 | Строительство |  |  |  |  | 98,0470 |  | 30,1830 |  |  |  |
| (п. 1049 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0000 |
| (п. 1050 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | Западный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Травматолого-ортопедический корпус на территории ГБУЗ "ГКБ N 31 имени академика Г.М. Савельевой ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 (со сносом объекта по адресу: ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2) | 12 | 005 001 001 | 6925,3318 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1052 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 93,2800 |  |  |  |  |  |
| 1054 | Строительство |  |  |  |  | 1422,8903 | 366,9798 | 532,6234 |  |  |  |
| (п. 1054 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 540,0661 |  | 4336,4720 |
| (п. 1055 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | Реконструкция с пристройкой пищеблока к городской клинической больнице N 67, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44, стр. 9 | 13 | 005 001 001 | 214,5831 | 2015-2022 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1057 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,9000 |  |  |  |  |  |
| 1059 | Строительство |  |  |  |  | 25,9679 |  | 0,0407 |  |  |  |
| (п. 1059 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 183,6745 |
| 1061 | Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3 (со сносом старых объектов) | 14 | 005 001 001 | 24000,0000 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1061 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061(1) | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 30,1884 | 121,4547 |  | 101,5149 |
| (п. 1061(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061(2) | Строительство (1 и 2 этап) |  |  |  |  |  |  | 314,0415 |  |  | 23432,8005 |
| (п. 1061(2) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063 | Строительство газовой котельной ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница N 5 ДЗМ" по адресу: Московская обл., г.о. Чехов, с. Троицкое, д. 5 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство) | 15 | 005 001 001 | 340,2030 | 2022-2024 |  |  | 12,3206 | 327,8824 |  |  |
| (п. 1063 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1064 - 1065. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе на выполнение СМР по объектам "Многопрофильный комплекс на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3" | 16 |  |  |  |  |  |  | 187,2541 | 869,5385 |  |
| (п. 1066 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 288,5900 | 11,8826 |  |  |  |
| 1068 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 288,5900 | 11,8826 |  |  |  |
| 1069 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, адрес: Проектируемый пр-д N 6368 (вблизи ул. Поликарпова) |  | 014 001 005 | 939,6105 | 2021-2023 | 927,7279 | 288,5900 | 11,8826 |  |  |  |
| ### 1070 | Охрана здоровья матери и ребенка | 02 Г 00 00000 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  | 32797,4846 |
| (п. 1070 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  | 32797,4846 |
| (п. 1071 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | 02 Г 05 00200 0901 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  | 32797,4846 |
| (п. 1072 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  | 32797,4846 |
| (п. 1073 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену на территории Филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы" (Родильный дом N 4) по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, влд. 3 | 2 | 005 001 005 | 3450,0000 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1075 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,9524 |  | 7,7763 |  |  |  |
| 1077 | Строительство |  |  |  |  | 2169,3870 |  | 411,4857 |  |  |  |
| 1077(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,4846 |
| (п. 1077(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077(2) | Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ "Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова ДЗМ" по адресу: г. Москва, улица Алябьева, д. 7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство, 1 и 2 этап) | 1(2) | 005 001 005 | 32000,0000 | 2023-2028 |  |  |  |  |  | 32000,0000 |
| (п. 1077(2) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | Перинатально-кардиологический корпус на 330 коек городской клинической больницы N 67 по адресу: г. Москва, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44 | 2 | 005 001 005 | 9578,3280 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1080 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  |  |  |
| 1081 | Строительство |  |  |  |  | 9543,9280 |  |  |  |  |  |
| ## 1082 | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" | 03 0 00 00000 |  |  |  |  | 44003,3073 | 81190,2925 | 52086,5873 | 24043,2682 | 114970,1078 |
| (п. 1082 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 12873,6443 | 33982,6311 | 28924,9953 | 8546,5432 | 2502,3622 |
| 1084 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 16279,8699 | 25920,0000 | 2300,2112 |  |  |
| 1085 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 4809,4091 | 124,1567 | 1879,2381 | 63,3872 | 415,8710 |
| ### 1086 | Общее образование | 03 А 00 00000 |  |  |  |  | 14849,7931 | 24387,6614 | 20861,3808 | 15496,7250 | 112467,7456 |
| 1087 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 7332,2291 | 10526,3217 | 13002,0526 | 7037,9305 | 102071,0870 |
| (п. 1087 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | Средства софинансирования, всего |  |  |  |  |  | 4809,4091 | 124,1567 | 1879,2381 | 63,3872 | 415,8710 |
| 1089 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1461,3613 | 2870,7102 | 2890,1565 | 2290,5172 | 15116,7216 |
| 1090 | Средства софинансирования (ДОУ) |  |  |  |  |  | 1682,7873 | 45,5569 | 291,3864 | 3,5413 | 346,6056 |
| 1091 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1092 | ДОУ, ул. Долгоруковская, д. 29, стр. 2 | 1 | 008 001 001 | 167,5121 | 2007-2008 | 167,4901 |  |  |  |  |  |
| 1093 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 0,0220 |  |  |  |
| 1094 | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: Госпитальный вал, д. 3, к. 1, р-н Басманный | 2 | 008 001 001 | 910,8700 | 2026 |  |  |  |  |  | 910,8700 |
| 1095 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса здания по адресу: ул. Леснорядская, д. 14/16, р-н Красносельский | 3 | 008 001 001 | 594,1600 | 2026 |  |  |  |  |  | 594,1600 |
| 1096 | Дошкольное здание на 250 мест на месте сноса существующего отселенного дошкольного здания 1936 года постройки по адресу: ул. Трифоновская, влд. 31а, р-н Мещанский | 4 | 008 001 001 | 1122,0100 | 2026 |  |  |  |  |  | 1122,0100 |
| 1097 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | Снос и новое строительство ДОУ с инженерными сетями и благоустройством территории (завершение работ), Дубнинская ул., влд. 11, мкр. 1 | 5 | 008 001 001 | 224,7488 | 2008-2010 | 224,7268 |  |  |  |  |  |
| 1099 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 0,0220 |  |  |  |
| 1100 | ДОУ на 300 мест, р-н Молжаниновский, ул. Синявинская, влд. 11 (участок N 2) | 6 | 008 001 001 | 305,3427 | 2014-2018 | 302,0514 |  |  |  |  |  |
| 1101 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  | 3,2913 |  |
| 1102 | ДОУ на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест, р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А | 7 | 008 001 001 | 333,7220 | 2014-2019 | 331,0532 |  |  |  |  |  |
| 1103 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 2,6688 |  |  |  |
| 1104 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, Хорошевское ш., влд. 38А | 8 | 008 001 001 | 480,0000 | 2015-2023 | 300,4029 |  |  |  |  |  |
| 1105 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 446,2200 |  | 300,4029 | 137,2885 | 145,8171 |  |  |  |
| 1106 | Оплата выполненных работ |  |  | 26,1000 | 2024 |  |  |  | 26,1000 |  |  |
| 1107 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 2,2980 |  |  |  | 2,2980 |  |  |  |
| 1108 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 5,3820 | 2024 |  |  |  | 5,3820 |  |  |
| 1109 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа N 1383, р-н Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | 9 | 008 001 001 | 1100,0000 | 2021-2023 | 312,0501 |  |  |  |  |  |
| 1110 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 663,9444 |  | 184,7040 | 151,9897 | 479,2404 |  |  |  |
| 1111 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 127,3461 |  | 127,3461 | 125,2467 |  |  |  |  |
| 1112 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 308,7095 | 2024-2026 |  |  |  | 208,7095 |  | 100,0000 |
| 1113 | Здание дошкольных групп максимальной вместимости (не менее 275 мест) на месте сноса здания по адресу: ул. Базовская, д. 26а, стр. 1, р-н Западное Дегунино | 10 | 008 001 001 | 1163,0700 | 2026 |  |  |  |  |  | 1163,0700 |
| 1114 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | ДОУ на 200 мест, р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, влд. 39 (на месте сноса жилого дома) | 11 | 008 001 001 | 375,3204 | 2014-2020 | 370,8741 |  |  |  |  |  |
| 1116 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 107,4308 |  | 107,4308 |  |  |  |  |  |
| 1117 | Строительство | 03 1 5059 |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 1118 | Оплата выполненных работ |  |  | 2,9248 | 2021-2025 | 2,0198 |  | 0,8169 |  | 0,0881 |  |
| 1119 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 170,9698 |  | 170,9698 |  |  |  |  |  |
| 1120 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,9950 | 2021-2025 | 10,4537 | 10,4537 |  |  | 3,5413 |  |
| 1121 | ДОУ на 225 мест, р-н Северный, Челобитьевское ш., влд. 4 | 12 | 008 001 001 | 310,7758 | 2014-2019 | 309,5965 |  |  |  |  |  |
| 1122 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 195,1033 |  | 195,1033 |  |  |  |  |  |
| 1123 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1124 | Оплата выполненных работ |  |  | 1,7733 | 2020-2023 | 1,3397 | 0,3461 | 0,4336 |  |  |  |
| 1125 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 35,8635 |  | 35,8635 |  |  |  |  |  |
| 1126 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0357 | 2021-2023 | 7,2900 |  | 0,7457 |  |  |  |
| 1127 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 15А | 13 | 008 001 001 | 296,6598 | 2016-2019 | 295,9816 |  |  |  |  |  |
| 1128 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 0,6782 |  |  |  |
| 1129 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 16А | 14 | 008 001 001 | 310,1423 | 2016-2019 | 304,9852 |  |  |  |  |  |
| 1130 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  |  | 5,1571 |  |  |  |
| 1131 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37б, р-н Марфино | 15 | 008 001 001 | 594,1600 | 2026 |  |  |  |  |  | 594,1600 |
| 1132 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | ДОУ на 300 мест с бассейном, ул. Ветлужская, д. 4а, р-н Косино-Ухтомский (на месте сноса объекта незавершенного строительства) | 16 | 008 001 001 | 1076,0000 | 2021-2023 | 975,1787 |  |  |  |  |  |
| 1134 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 488,9390 |  | 417,3786 | 304,3345 | 71,5604 |  |  |  |
| 1135 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 17,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 12,0000 |  | 5,0000 |
| 1136 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 557,8001 |  | 557,8001 | 478,9056 |  |  |  |  |
| 1137 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,2609 | 2026 |  |  |  |  |  | 12,2609 |
| 1138 | ДОУ на 125 мест, р-н Соколиная Гора, ул. Мироновская, возле д. 46 | 17 | 008 001 001 | 480,0000 | 2019-2023 | 222,9994 |  |  |  |  |  |
| 1139 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 277,8950 |  | 34,5719 | 11,5000 | 243,3231 |  |  |  |
| 1140 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0000 | 2024 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
| 1141 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 189,1050 |  | 188,4275 | 115,5072 | 0,6775 |  |  |  |
| 1142 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 5,0000 | 2024 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 1143 | ДОУ на 300 мест, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4 | 18 | 008 001 001 | 1092,1013 | 2023-2024 |  |  | 634,9082 | 430,7597 |  |  |
| 1144 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 26,4334 |  |
| 1145 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | ДОУ на 200 мест, Рязанский р-н, ул. Васильцовский Стан, влд. 8 | 19 | 008 001 001 | 248,4718 | 2014-2017 | 244,6748 |  |  |  |  |  |
| 1147 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  |  | 0,2000 | 3,5970 |  |  |
| 1148 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 4 | 20 | 008 001 001 | 437,7699 | 2015-2018 | 429,9093 |  |  |  |  |  |
| 1149 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 7,8606 |  |  |  |
| 1150 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 5 | 21 | 008 001 001 | 304,4262 | 2015-2017 | 304,4262 |  |  |  |  |  |
| 1151 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 5,2900 |  |  |  |  |
| 1152 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 15 (участок 15-4) | 22 | 008 001 001 | 1179,2000 | 2014-2024 |  |  |  | 49,0783 |  |  |
| 1153 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 910,3049 | 219,8168 |
| 1154 | ДОУ на 150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 23 | 008 001 001 | 297,6452 | 2015-2019 | 292,6815 |  |  |  |  |  |
| 1155 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 154,8862 |  | 154,8862 |  |  |  |  |  |
| 1156 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 3,8805 | 2021-2024 | 1,6944 |  | 0,1230 | 2,0631 |  |  |
| 1157 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 108,4593 |  | 108,4593 |  |  |  |  |  |
| 1158 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 30,4192 | 2020-2024 | 27,6416 |  |  | 2,7776 |  |  |
| 1159 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 10 | 24 | 008 001 001 | 287,3698 | 2016-2018 | 285,7405 |  |  |  |  |  |
| 1160 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  |  | 0,6293 | 1,0000 |  |  |
| 1161 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 1) | 25 | 008 001 001 | 457,3096 | 2016-2018 | 449,1844 |  |  |  |  |  |
| 1162 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 8,1252 |  |  |  |
| 1163 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 2) | 26 | 008 001 001 | 485,0704 | 2016-2020 | 480,3755 |  |  |  |  |  |
| 1164 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  | 4,6949 |  |
| 1165 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 27 | 008 001 001 | 1030,0000 | 2016-2022 | 864,6764 |  |  |  |  |  |
| 1166 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 794,9009 |  | 794,9009 | 264,5801 |  |  |  |  |
| 1167 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 48,8236 | 2023-2024 |  |  | 44,8236 | 4,0000 |  |  |
| 1168 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 69,7755 |  | 69,7755 | 69,0856 |  |  |  |  |
| 1169 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 116,5000 | 2023-2026 |  |  | 9,5400 |  |  | 106,9600 |
| 1170 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 6 | 28 | 008 001 001 | 443,7294 | 2016-2019 | 435,7028 |  |  |  |  |  |
| 1171 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  |  |  | 8,0266 |  |  |
| 1172 | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 29 | 008 001 001 | 778,7000 | 2017-2022 | 673,0552 |  |  |  |  |  |
| 1173 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 437,7393 |  | 437,7393 | 178,0645 |  |  |  |  |
| 1174 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 72,0329 | 2023-2026 |  |  | 69,3297 |  |  | 2,7032 |
| 1175 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 235,3159 |  | 235,3159 | 151,4796 |  |  |  |  |
| 1176 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 33,6119 | 2023-2026 |  |  | 4,6119 |  |  | 29,0000 |
| 1177 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 30 | 008 001 001 | 726,2641 | 2017-2022 | 680,6029 |  |  |  |  |  |
| 1178 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 340,1988 |  | 340,1988 | 15,5678 |  |  |  |  |
| 1179 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,0000 | 2023 |  |  | 32,0000 |  |  |  |
| 1180 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 340,4041 |  | 340,4041 | 182,8339 |  |  |  |  |
| 1181 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,6612 | 2023-2026 |  |  | 0,3971 |  |  | 13,2641 |
| 1182 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 31 | 008 001 001 | 464,2303 | 2017-2022 | 456,0251 |  |  |  |  |  |
| 1183 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 167,7888 |  | 167,7888 | 10,8734 |  |  |  |  |
| 1184 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 288,2363 |  | 288,2363 | 123,6126 |  |  |  |  |
| 1185 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,2052 | 2023-2026 |  |  | 8,2050 |  |  | 0,0002 |
| 1186 | ДОУ на 200 мест на месте сноса существующего здания ДОУ, р-н Южнопортовый, Дубровский пр-д, д. 7 | 32 | 008 001 001 | 518,9000 | 2017-2022 | 460,6673 |  |  |  |  |  |
| 1187 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 235,0497 |  | 235,0497 | 22,6497 |  |  |  |  |
| 1188 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 11,0000 | 2023 |  |  | 11,0000 |  |  |  |
| 1189 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 225,6176 |  | 225,6176 | 150,3416 |  |  |  |  |
| 1190 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 47,2327 | 2023-2024 |  |  | 15,2327 | 32,0000 |  |  |
| 1191 | Здание дошкольной образовательной организации на 300 мест, р-н Нижегородский, Рязанский пр-кт, влд. 2 | 33 | 008 001 001 | 1202,5596 | 2023-2025 |  |  | 410,0358 | 632,2226 | 160,3012 |  |
| 1192 | Дошкольное здание на 250 мест (со сносом нежилого здания по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 4, к. 3) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: р-н Люблино, мкр. А, Б, Г, Е, зона N 25.1 | 34 | 008 001 001 | 1073,5000 | 2025 |  |  |  |  |  | 1073,5000 |
| 1193 | Дошкольное здание на 225 мест с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: р-н Люблино, мкр. А, Б, Г, Е, зона N 30.1 | 35 | 008 001 001 | 994,5000 | 2026 |  |  |  |  |  | 994,5000 |
| 1194 | Дошкольное здание на 200 мест, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники | 36 | 008 001 001 | 844,5600 | 2026 |  |  |  |  |  | 844,5600 |
| 1195 | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Волочаевская, д. 17а и существующего детского сада "Сказка" (ГБОУ школа N 1228 Лефортово) по адресу: ул. Волочаевская, д. 21, р-н Лефортово | 37 | 008 001 001 | 910,8700 | 2026 |  |  |  |  |  | 910,8700 |
| 1196 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1197 | Реконструкция объекта незавершенного строительства Дошкольное отделение на 225 мест (с группой кратковременного пребывания на 20 мест) ГБОУ средняя общеобразовательная школа N 978, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское ш., влд. 49, к. 2 (на месте сноса здания действующего ДОУ N 64) | 38 | 008 001 001 | 664,4501 | 2012-2020 | 611,8011 |  |  |  |  |  |
| 1198 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 300,6372 |  | 300,6372 |  |  |  |  |  |
| 1199 | Строительство (оплата выполненных работ) |  |  | 12,6025 | 2021-2022 | 12,6025 | 12,6000 |  |  |  |  |
| 1200 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1201 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 202,5482 |  | 202,5482 |  |  |  |  |  |
| 1202 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,6622 | 2021-2026 | 26,0132 | 8,1762 | 3,8490 |  |  | 48,8000 |
| 1203 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 2 этап. Строительство ДОУ на 125 мест | 39 | 008 001 001 | 461,4011 | 2016-2023 | 343,0308 | 256,7479 | 104,3703 |  |  |  |
| 1204 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 1205 | ДОУ на 125 мест, р-н Южное Чертаново, ул. Кировоградская, влд. 25, стр. 1, 2 | 40 | 008 001 001 | 455,6193 | 2016-2023 | 269,6550 |  |  |  |  |  |
| 1206 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 205,3109 |  | 59,6527 | 36,9482 | 145,6582 |  |  |  |
| 1207 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 2,7888 | 2024 |  |  |  | 2,7888 |  |  |
| 1208 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 210,0023 |  | 210,0023 | 210,0023 |  |  |  |  |
| 1209 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 37,5173 | 2024 |  |  |  | 37,5173 |  |  |
| 1210 | Дошкольное здание на 350 мест, Нагатинская пойма, проектируемый пр. 4062, влд. 6, р-н Даниловский | 40 | 008 001 001 | 1398,2500 | 2026 |  |  |  |  |  | 1398,2500 |
| 1211 | Дошкольное здание на 175 мест на месте сноса существующего ДОУ (3-й Павелецкий пр-д, д. 7а), р-н Даниловский | 41 | 008 001 001 | 805,3000 | 2026 |  |  |  |  |  | 805,3000 |
| 1212 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1213 | ДОУ на 350 мест, р-н Захарьино, к. 23, 25, мкр. 1 | 43 | 008 001 001 | 463,6014 | 2013-2016 | 461,6506 |  |  |  |  |  |
| 1214 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 361,6506 |  |  |  |  |  |
| 1215 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1216 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2023 |  |  | 1,9508 |  |  |  |
| 1217 | ДОУ на 300 мест, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, ул. Маршала Савицкого, напротив влд. 16-18 | 44 | 008 001 001 | 331,2892 | 2014-2018 | 331,0834 |  |  |  |  |  |
| 1218 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 230,3025 |  |  |  |  |  |
| 1219 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1220 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2026 | 0,7809 | 0,7809 | 0,1742 |  |  | 0,0316 |
| 1221 | Подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, р-н Захарьино, к. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино, р-н Южное Бутово | 45 | 015 001 001 | 224,7235 | 2016-2019 | 221,4644 |  |  |  |  |  |
| 1222 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  | 3,2591 |  |
| 1223 | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Краснолиманская, д. 27, р-н Южное Бутово | 46 | 008 001 001 | 936,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 936,0000 |
| 1224 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1225 | ДОУ на 200 мест, р-н Филевский парк, ул. Тучковская, д. 5, стр. 1 (на месте сноса здания существующего ДОУ) | 47 | 008 001 001 | 289,0917 | 2014-2019 | 289,0917 |  |  |  |  |  |
| 1226 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,0278 |  |  |  |  |
| 1227 | ДОУ на 125 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 18 | 48 | 008 001 001 | 399,0000 | 2017-2022 | 265,1340 |  |  |  |  |  |
| 1228 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 201,7434 |  | 201,7434 | 50,6384 |  |  |  |  |
| 1229 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 97,5456 | 2023-2026 |  |  | 51,5456 |  |  | 46,0000 |
| 1230 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 63,3906 |  | 63,3906 | 57,1423 |  |  |  |  |
| 1231 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 36,3204 | 2026 |  |  |  |  |  | 36,3204 |
| 1232 | ДОУ на 250 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 49 | 008 001 001 | 1002,1330 | 2023-2025 |  |  | 42,0498 | 575,2769 | 384,8063 |  |
| 1233 | Дошкольное здание на 300 мест, р-н Филевский парк, кв. 51, ул. Сеславинская, д. 24, к. 2 | 50 | 008 001 001 | 1326,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1326,0000 |
| 1234 | Дошкольное здание на 150 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский бульвар, влд. 9, к. 3 (со сносом жилого дома по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 3) | 51 | 008 001 001 | 771,6700 | 2027 |  |  |  |  |  | 771,6700 |
| 1235 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1236 | ДОУ на 125 мест, ул. Митинская, влд. 15 | 52 | 008 001 001 | 270,3433 | 2012 | 270,3433 |  |  |  |  |  |
| 1237 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 1,1338 |  |  |  |  |
| 1238 | ДОУ на 225 на территории Рождествено, р-н Митино | 53 | 008 001 001 | 901,9197 | 2023-2025 |  |  | 345,1518 | 436,5420 | 120,2259 |  |
| 1239 | Дошкольное здание на 350 мест, ул. 3-я Хорошевская, влд. 19, стр. 3, р-н Хорошево-Мневники | 54 | 008 001 001 | 1398,2500 | 2026 |  |  |  |  |  | 1398,2500 |
| 1240 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241 | ДОУ на 200 мест, р-н Крюково, мкр. 16 | 55 | 008 001 001 | 280,6415 | 2016-2019 | 275,6293 |  |  |  |  |  |
| 1242 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  | 5,0122 |  |  |
| 1243 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ максимальной вместимости (не менее 220 мест) по адресу: ул. Озерная, влд. 21; ДОУ на 250 мест, ул. Твардовского, влд. 12-14; ДОУ на 125 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки; ДОУ на 200 мест, р-н Южнопортовый, ул. 7-я Кожуховская, д. 18а; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Гимназия N 45, р-н Академический, ул. Шверника, д. 9; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Лицей N 2010, р-н Люблино, ул. Совхозная, д. 8а, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 41 |  |  |  |  |  | 11,0345 | 679,6893 | 677,1121 |  |
| 1244 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 3854,5039 | 2827,9730 | 5297,6581 | 4149,5278 | 3040,6466 | 102,3622 |
| 1245 | ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А | 1 |  |  |  | 3854,5039 | 2827,9730 | 5297,6581 | 4149,5278 | 3040,6466 | 102,3622 |
|  | ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 2) (строительство) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28а (строительство) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 9 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, корп. 8) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 275 мест, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 275 мест, р-н Бескудниковский, мкр. 8, 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 300 мест, р-н Ломоносовский, мкр. 15 (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д. 84, к. 2, стр. 1-4) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, р-н Гольяново, ул. Амурская, вл. 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание не менее 200 мест, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 40, к. 11 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест, р-н Солнцево, ул. Родниковая, влд. 5а | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1246 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5870,8678 | 7655,6115 | 10111,8961 | 4747,4133 | 86954,3654 |
| (п. 1246 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 | Средства софинансирования (школы и пристройки к школам) |  |  |  |  |  | 3126,6218 | 78,5998 | 1587,8517 | 59,8459 | 69,2654 |
| 1248 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250 | Учебный корпус на 300 мест, ул. Подвойского, влд. 2 | 1 | 008 001 002 | 1196,8914 | 2015-2022 | 1087,1230 |  |  |  |  |  |
| 1251 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 724,1350 |  | 724,1350 | 415,5488 |  |  |  |  |
| 1252 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 77,3708 | 2023-2024 |  |  | 73,3708 | 4,0000 |  |  |
| 1253 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 362,9880 |  | 362,9880 | 152,4269 |  |  |  |  |
| 1254 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 32,3976 | 2023-2026 |  |  | 18,4941 |  |  | 13,9035 |
| 1255 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы, Причальный пр-д, влд. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 2 | 008 001 003 | 1258,2000 | 2016-2023 | 464,5076 |  |  |  |  |  |
| 1256 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 769,0615 |  | 458,7297 |  | 310,3318 |  |  |  |
| 1257 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 409,8231 | 2024-2025 |  |  |  | 394,8231 | 15,0000 |  |
| 1258 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 5,7779 |  | 5,7779 |  |  |  |  |  |
| 1259 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 73,5375 | 2024 |  |  |  | 73,5375 |  |  |
| 1260 | Учебный корпус на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), р-н Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 3 | 008 001 003 | 1268,0000 | 2018-2023 | 105,9143 |  |  |  |  |  |
| 1261 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 609,6924 |  | 97,1924 | 7,2543 | 512,5000 |  |  |  |
| 1262 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 553,3563 | 2024 |  |  |  | 553,3563 |  |  |
| 1263 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 8,7219 |  | 8,7219 | 3,0034 |  |  |  |  |
| 1264 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 96,2294 | 2024 |  |  |  | 96,2294 |  |  |
| 1265 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1266 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Школа на 550 мест, р-н Бескудниковский, мкр. 6, к. 16 (на месте сноса здания ДОУ N 519)" | 4 | 008 001 003 | 2109,9499 | 2013-2022 | 1919,3422 |  |  |  |  |  |
| 1267 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1719,2346 |  | 1719,2346 | 1097,0754 |  |  |  |  |
| 1268 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 186,9000 | 2023 |  |  | 186,9000 |  |  |  |
| 1269 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 200,1076 |  | 200,1076 | 200,1076 |  |  |  |  |
| 1270 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,7077 | 2023-2024 |  |  | 0,7077 | 3,0000 |  |  |
| 1271 | Школа на 1900 мест, р-н Левобережный, мкр. 1 Б, к. 24 | 5 | 008 001 003 | 2621,8556 | 2016-2021 | 2572,6556 |  |  |  |  |  |
| 1272 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 17,5613 | 49,2000 |  |  |  |
| 1273 | Школа на 550 мест, р-н Савеловский, ул. 8-го Марта, влд. 4 (на месте сноса здания школы) с инженерной подготовкой территории | 6 | 008 001 003 | 1191,0684 | 2016-2021 | 1191,0684 |  |  |  |  |  |
| 1274 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 166,3199 |  |  |  |  |
| 1275 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы (бывшая школа N 643), Хорошевское ш., д. 21 | 7 | 008 001 003 | 642,9125 | 2012-2016 | 642,1875 |  |  |  |  |  |
| 1276 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  |  | 0,7250 |  |  |  |
| 1277 | Школьное здание на 400 мест по адресу: ул. Куусинена, влд. 25, р-н Сокол | 8 | 008 001 003 | 1598,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1598,0000 |
| 1278 | Здание образовательной организации на 400 мест (300 школьных и 100 дошкольных), р-н Бескудниковский, мкр. 8, 9, зона N 15.1, к. 27 | 9 | 008 001 003 | 1768,0000 | 2025 |  |  |  |  |  | 1768,0000 |
| 1279 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Западное Дегунино, влд. 15 | 10 | 008 001 002 | 1300,0000 | 2016-2023 | 140,2751 |  |  |  |  |  |
| 1281 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 669,6888 |  | 134,0740 | 113,8065 | 535,6148 |  |  |  |
| 1282 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 514,1522 | 2024-2025 |  |  |  | 499,1522 | 15,0000 |  |
| 1283 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 6,2011 |  | 6,2011 | 6,2011 | 0,0000 |  |  |  |
| 1284 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 109,9579 | 2024-2025 |  |  |  | 99,9579 | 10,0000 |  |
| 1285 | Учебный корпус на 350 мест к ГБОУ СОШ N 597, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А | 11 | 008 001 002 | 661,5188 | 2016-2021 | 659,9088 |  |  |  |  |  |
| 1286 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 0,1628 |  | 1,6100 |  |  |
| 1287 | Экспериментальный учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ N 771, р-н Дмитровский, ул. Софьи Ковалевской, влд. 8А/1 | 12 | 008 001 002 | 792,5000 | 2016-2022 | 715,6632 | 213,5670 |  |  |  |  |
| 1288 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 44,3368 | 24,9000 |  | 7,6000 |
| 1289 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Коптево, 4-й Новомихалковский пр-зд, влд. 9А (на территории ГБОУ гимназия N 1576 СПш N 212 им. В.Н. Волкова) | 13 | 008 001 002 | 987,4000 | 2017-2023 | 89,7428 |  |  |  |  |  |
| 1290 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 204,8000 |  | 88,9152 | 54,2658 | 115,8848 |  |  |  |
| 1291 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 759,6000 | 2024-2025 |  |  |  | 350,0000 | 409,6000 |  |
| 1292 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 0,8276 |  | 0,8276 | 0,8276 |  |  |  |  |
| 1293 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 22,1724 | 2025 |  |  |  |  | 22,1724 |  |
| 1294 | Учебный корпус на 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Аэропорт, ул. Константина Симонова, влд. 3, стр. 1 | 14 | 008 001 002 | 1167,8000 | 2016-2023 | 848,8151 |  |  |  |  |  |
| 1295 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 431,5841 |  | 211,0520 | 160,2554 | 220,5321 |  |  |  |
| 1296 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 29,3770 | 2024 |  |  |  | 29,3770 |  |  |
| 1297 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 638,3181 |  | 637,7631 | 400,9341 | 0,5550 |  |  |  |
| 1298 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 68,5208 | 2024 |  |  |  | 68,5208 |  |  |
| 1299 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Сокол, Малый Песчаный пер., влд. 4А, стр. 1 | 15 | 008 001 002 | 964,0865 | 2016-2022 | 852,4825 |  |  |  |  |  |
| 1300 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 514,1659 |  | 514,1659 | 59,0230 |  |  |  |  |
| 1301 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 91,6000 | 2023-2024 |  |  | 59,6000 | 32,0000 |  |  |
| 1302 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 338,3166 |  | 338,3166 | 115,3304 |  |  |  |  |
| 1303 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 20,0040 | 2023 |  |  | 20,0040 |  |  |  |
| 1304 | Учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на месте сноса здания ДОУ, р-н Левобережный, ул. Смольная, влд. 61а | 16 | 008 001 002 | 1161,4392 | 2016-2022 | 1141,6285 |  |  |  |  |  |
| 1305 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 486,2283 |  | 486,2283 | 19,8879 |  |  |  |  |
| 1306 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 655,4002 |  | 655,4002 | 62,7080 |  |  |  |  |
| 1307 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,8107 | 2023-2026 |  |  | 15,1492 |  |  | 4,6615 |
| 1308 | Здание образовательной организации на 875 мест (675 школьных и 200 дошкольных) на участке ГБОУ Школа N 656 имени А.С. Макаренко по адресу: Бескудниковский пер., д. 4а, р-н Бескудниковский | 17 | 008 001 002 | 3360,7900 | 2027 |  |  |  |  |  | 3360,7900 |
| 1309 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310 | Снос и новое строительство здания ГБОУ гимназия N 1518 (школа N 271) на 550 мест, р-н Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса существующего здания) | 18 | 008 001 003 | 1035,6832 | 2015-2021 | 1017,3710 |  |  |  |  |  |
| 1311 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 487,9009 |  | 487,9009 |  |  |  |  |  |
| 1312 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 123,3709 | 2022-2026 | 105,0587 | 105,0587 | 17,9688 |  |  | 0,3434 |
| 1313 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 346,0686 |  | 346,0686 |  |  |  |  |  |
| 1314 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,3428 | 2022 | 78,3428 | 78,3428 |  |  |  |  |
| 1315 | Школа на 825 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 13 | 19 | 008 001 003 | 970,9960 | 2015-2018 | 969,8536 |  |  |  |  |  |
| 1316 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 775,4662 |  | 775,4662 |  |  |  |  |  |
| 1317 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 21,1910 | 2019-2023 | 20,0486 | 8,4530 | 1,1424 |  |  |  |
| 1318 | Средства софинансирования |  |  | 174,3388 |  | 174,3388 |  |  |  |  |  |
| 1319 | Школа на 900 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 14А | 20 | 008 001 003 | 1485,1336 | 2016-2020 | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1320 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1460,8767 |  | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1321 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,2569 | 2023 |  |  | 24,2569 |  |  |  |
| 1322 | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) | 21 | 008 001 003 | 1700,0000 | 2019-2023 | 91,9711 |  |  |  |  |  |
| 1323 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 742,1299 |  | 77,0542 | 41,5542 | 665,0757 |  |  |  |
| 1324 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 917,8701 | 2024-2025 |  |  |  | 902,8701 | 15,0000 |  |
| 1325 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 14,9169 |  | 14,9169 | 14,9169 |  |  |  |  |
| 1326 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,0831 | 2024-2025 |  |  |  | 15,0831 | 10,0000 |  |
| 1327 | Школьное здание на 950 мест, Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 22 | 008 001 003 | 3648,8600 | 2027 |  |  |  |  |  | 3648,8600 |
| 1328 | Школьное здание на 700 мест по адресу: ул. Полярная, влд. 39А, р-н Северное Медведково | 23 | 008 001 003 | 2688,6300 | 2027 |  |  |  |  |  | 2688,6300 |
| 1329 | Школьное здание максимальной вместимости (не менее 300 мест) на месте сноса отселенного школьного здания 1936 года постройки по адресу: 1-й пр-д Марьиной Рощи, д. 3а, р-н Марьина Роща | 24 | 008 001 003 | 1333,1500 | 2026 |  |  |  |  |  | 1333,1500 |
| 1330 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1331 | Здание образовательной организации на 1200 мест (1000 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса нежилого здания, р-н Восточный, ул. Главная, д. 13, стр. 3, кв. 80 и д. 9а, кв. 18 | 25 | 008 001 003 | 4902,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 4902,0000 |
| 1332 | Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), р-н Гольяново, ул. Амурская, влд. 1, зона 3.8, 3.9 | 26 | 008 001 003 | 5843,5000 | 2026 |  |  |  |  |  | 5843,5000 |
| 1333 | Здание образовательной организации (общее образование) на 375 учащихся с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом школы по адресу: ул. 15-я Парковая, д. 46а), р-н Северное Измайлово | 27 | 008 001 003 | 1649,8600 | 2027 |  |  |  |  |  | 1649,8600 |
| 1334 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1335 | БНК на 300 мест к школе N 423, р-н Перово, кв-л 30-31, Федеративный пр-кт, д. 1а | 28 | 008 001 002 | 449,2233 | 2007-2020 | 443,4399 |  |  |  |  |  |
| 1336 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 432,5652 |  | 432,5652 |  |  |  |  |  |
| 1337 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 13,7779 | 2021-2026 | 7,9945 | 3,1352 | 0,3247 |  |  | 5,4587 |
| 1338 | Средства софинансирования (проектирование и строительство, оплата выполненных работ) |  |  | 2,8802 | 2021 | 2,8802 |  |  |  |  |  |
| 1339 | БНК на 250 мест (в том числе 150 школьных мест и 100 дошкольных мест), ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11 (на месте сноса зданий недействующего ДОУ и здания действующего ДОУ N 609) | 29 | 008 001 002 | 510,9196 | 2013-2020 | 504,6157 |  |  |  |  |  |
| 1340 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 473,4455 |  | 473,4455 |  |  |  |  |  |
| 1341 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,1455 | 2021-2026 | 2,1447 | 2,1447 | 0,0280 |  |  | 5,9728 |
| 1342 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 26,7424 |  | 26,7424 |  |  |  |  |  |
| 1343 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2,5862 | 2021-2025 | 2,2831 |  |  |  | 0,3031 |  |
| 1344 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Новокосино, ул. Новокосинская, влд. 13 | 30 | 008 001 002 | 659,4939 | 2016-2020 | 647,6495 |  |  |  |  |  |
| 1345 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 3,9578 |  |  | 11,8444 |  |
| 1346 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), р-н Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 | 31 | 008 001 003 | 1560,0000 | 2018-2023 | 633,6438 |  |  |  |  |  |
| 1347 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 764,8929 |  | 318,2169 | 302,7169 | 446,6760 |  |  |  |
| 1348 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 431,6001 | 2024-2026 |  |  |  | 162,6001 |  | 269,0000 |
| 1349 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 315,4269 |  | 315,4269 | 308,8000 |  |  |  |  |
| 1350 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 48,0801 | 2024 |  |  |  | 48,0801 |  |  |
| 1351 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12а | 32 | 008 001 003 | 1279,0000 | 2019-2023 | 491,7231 |  |  |  |  |  |
| 1352 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 828,6320 |  | 243,7727 | 138,7727 | 584,8593 |  |  |  |
| 1353 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,1000 | 2024 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
| 1354 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 253,2680 |  | 247,9504 | 131,7692 | 5,3176 |  |  |  |
| 1355 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 197,0000 | 2024 |  |  |  | 197,0000 |  |  |
| 1356 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357 | Школа на 1100 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 33 | 008 001 003 | 1084,8420 | 2015-2018 | 1079,9117 |  |  |  |  |  |
| 1358 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 10,1963 | 4,9303 |  |  |  |
| 1359 | Школа на 1275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 34 | 008 001 003 | 3629,8000 | 2016-2024 |  |  |  | 64,8329 |  |  |
| 1360 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 2407,2743 | 1157,6928 |
| 1361 | Школа на 1150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 35 | 008 001 003 | 2302,4623 | 2017-2023 | 2029,9121 |  |  |  |  |  |
| 1362 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1419,5736 |  | 1260,8158 | 595,3494 | 158,7578 |  |  |  |
| 1363 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 39,6924 | 2024 |  |  |  | 39,6924 |  |  |
| 1364 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 778,1963 |  | 769,0963 | 310,0235 | 9,1000 |  |  |  |
| 1365 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 65,0000 | 2024 |  |  |  | 65,0000 |  |  |
| 1366 | Школа на 550 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 36 | 008 001 003 | 1350,0000 | 2017-2023 | 1172,7807 |  |  |  |  |  |
| 1367 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 621,4219 |  | 497,7166 | 171,3109 | 123,7053 |  |  |  |
| 1368 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 33,5000 | 2024 |  |  |  | 33,5000 |  |  |
| 1369 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 675,0641 |  | 675,0641 | 413,4345 |  |  |  |  |
| 1370 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 20,0140 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0140 |
| 1371 | Школьное здание на 300 мест на месте сноса существующего отселенного школьного здания 1957 года постройки по адресу: Танковый пр-д, д. 6, р-н Лефортово | 37 | 008 001 003 | 1333,1500 | 2026 |  |  |  |  |  | 1333,1500 |
| 1372 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | БНК на 350 мест к центру образования N 825, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 16, к. 3 | 38 | 008 001 002 | 718,4967 | 2013-2021 | 672,1895 |  |  |  |  |  |
| 1374 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 351,9667 |  | 351,9667 |  |  |  |  |  |
| 1375 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 39,2124 | 2022-2023 | 2,2124 | 2,2124 | 37,0000 |  |  |  |
| 1376 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 264,9413 |  | 264,9413 |  |  |  |  |  |
| 1377 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 62,3763 | 2022-2026 | 53,0691 | 53,0691 | 1,5072 |  |  | 7,8000 |
| 1378 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 39 | 008 001 002 | 1043,3571 | 2017-2022 | 907,1960 |  |  |  |  |  |
| 1379 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 606,1908 |  | 606,1908 | 267,0337 |  |  |  |  |
| 1380 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 113,2747 | 2023 |  |  | 113,2747 |  |  |  |
| 1381 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 301,0052 |  | 301,0052 | 143,6492 |  |  |  |  |
| 1382 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 22,8864 | 2026 |  |  |  |  |  | 22,8864 |
| 1383 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1384 | Экспериментальная школа на 2500 мест с кванториумом на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 40 | 008 001 003 | 3891,7387 | 2016-2019 | 3888,4665 |  |  |  |  |  |
| 1385 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3331,7740 |  | 3331,7740 |  |  |  |  |  |
| 1386 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 556,6925 |  | 556,6925 |  |  |  |  |  |
| 1387 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2722 | 2024 |  |  |  | 3,2722 |  |  |
| 1388 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР | 41 | 008 001 003 | 1108,6909 | 2016-2023 | 407,7342 |  |  |  |  |  |
| 1389 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 862,2185 |  | 162,6268 | 47,4961 | 699,5917 |  |  |  |
| 1390 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,6000 | 2024 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
| 1391 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 245,8724 |  | 245,1074 | 221,9049 | 0,7650 |  |  |  |
| 1392 | Учебный корпус на 450 мест на месте сноса жилого дома (ул. Газопровод, д. 7, корп. 2) и двух нежилых зданий (ул. Газопровод, д. 5 и ул. Газопровод, д. 5, стр. 2), ул. Газопровод, влд. 5 | 42 | 008 001 003 | 1487,5000 | 2016-2024 | 17,1509 | 17,0829 | 200,2816 | 879,0515 |  |  |
| 1393 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 391,0160 |  |
| 1394 | БНК максимальной вместимости (не менее 450 мест), ул. Медынская, д. 6б, стр. 1, р-н Бирюлево Западное | 43 | 008 001 003 | 1989,7700 | 2027 |  |  |  |  |  | 1989,7700 |
| 1395 | Школьное здание на 1700 мест, пр-т Андропова, р-н Даниловский | 44 | 008 001 003 | 6545,3400 | 2027 |  |  |  |  |  | 6545,3400 |
| 1396 | Здание образовательной организации на 400 мест (200 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса ветхого жилого дома по адресу: 3-й Павелецкий пр-д, д. 7, к. 2, р-н Даниловский | 45 | 008 001 003 | 1661,5900 | 2026 |  |  |  |  |  | 1661,5900 |
| 1397 | Здание образовательной организации на 570 мест (325 школьных и 245 дошкольных) по адресу: ул. Речников, влд. 7, р-н Нагатинский Затон | 46 | 008 001 003 | 2401,1800 | 2027 |  |  |  |  |  | 2401,1800 |
| 1398 | Школьное здание максимальной вместимости (не менее 500 мест) на месте сноса существующего отселенного школьного здания 1940 года постройки по адресу: ул. Болотниковская, д. 6, р-н Нагорный | 47 | 008 001 003 | 1861,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1861,0000 |
| 1399 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | Школа по адресу: ул. Академика Виноградова, вл. 7, корп. 9 (2 пусковой комплекс - реконструкция ул. Академика Виноградова, проектирование и строительство проезда N 6259) | 48 | 008 001 003 | 152,7392 | 2013-2014 | 152,7392 |  |  |  |  |  |
| 1401 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 1,4016 |  |  |  |  |
| 1402 | Пристройка на 225 мест к зданию ГОУ Лицей "Вторая школа", р-н Гагаринский, ул. Фотиевой, д. 18 | 49 | 008 001 002 | 317,0971 | 2015 | 317,0971 |  |  |  |  |  |
| 1403 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,7431 |  |  |  |  |
| 1404 | Школьное здание на 550 мест, ул. Скобелевская, влд. 46, р-н Южное Бутово | 50 | 008 001 003 | 2216,5000 | 2026 |  |  |  |  |  | 2216,5000 |
| 1405 | Здание образовательной организации на 350 мест (250 школьных и 100 дошкольных), Чечерский пр-д, напротив влд. 44, р-н Южное Бутово | 51 | 008 001 003 | 1395,8700 | 2026 |  |  |  |  |  | 1395,8700 |
| 1406 | Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Бутлерова, д. 38а, мкр. 6 р-на Коньково, зона N 6.1 | 52 | 008 001 003 | 2821,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 2821,0000 |
| 1407 | Школьное здание на 750 мест, проектируемый проезд 552, р-н Южное Бутово | 53 | 008 001 003 | 2880,6800 | 2027 |  |  |  |  |  | 2880,6800 |
| 1408 | Здание образовательной организации на 325 мест (225 школьных и 100 дошкольных), р-н Академический, ул. Гримау, д. 9, к. 1 | 54 | 008 001 003 | 1296,1700 | 2026 |  |  |  |  |  | 1296,1700 |
| 1409 | Здание образовательной организации на 1525 мест (1175 школьных и 350 дошкольных), р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, влд. 1/2 | 55 | 008 001 003 | 5871,5600 | 2027 |  |  |  |  |  | 5871,5600 |
| 1410 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1411 | БНК на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 2109, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, к. 1 | 56 | 008 001 002 | 694,1989 | 2015-2021 | 681,5723 |  |  |  |  |  |
| 1412 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 152,1061 |  | 152,1061 |  |  |  |  |  |
| 1413 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8571 | 2022-2023 | 0,0278 | 0,0278 | 1,8293 |  |  |  |
| 1414 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 495,2431 |  | 495,2431 |  |  |  |  |  |
| 1415 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 44,9926 | 2022-2025 | 34,1953 | 34,1953 | 7,0000 |  | 3,7973 |  |
| 1416 | Учебный корпус на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ N 2007, ул. Горчакова, д. 9, к. 1 | 57 | 008 001 002 | 676,2262 | 2016-2021 | 576,5920 |  |  |  |  |  |
| 1417 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 5,5615 | 98,6342 | 1,0000 |  |  |
| 1418 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии N 1786, р-н Южное Бутово, ЖСК "Альфа", ул. Адмирала Лазарева, д. 77 | 58 | 008 001 002 | 552,7976 | 2016-2020 | 543,6610 |  |  |  |  |  |
| 1419 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 0,4762 | 9,1366 |  |  |  |
| 1420 | Школьное здание на 800 мест на территории ГБОУ школа N 2109 по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 26, к. 4 и к. 3, р-н Южное Бутово | 59 | 008 001 002 | 3072,7200 | 2027 |  |  |  |  |  | 3072,7200 |
| 1421 | Школьное здание на 500 мест на территории ГБОУ школа N 1981, Аллея Витте, д. 2, к. 1, р-н Южное Бутово | 60 | 008 001 002 | 1920,4500 | 2027 |  |  |  |  |  | 1920,4500 |
| 1422 | Здание образовательной организации на 800 (650 школьных и 150 дошкольных) мест на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1355, Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, влд. 9 | 61 | 008 001 002 | 3080,1600 | 2027 |  |  |  |  |  | 3080,1600 |
| 1423 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 62 | 008 001 003 | 1700,0000 | 2017-2023 | 96,6976 |  |  |  |  |  |
| 1425 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 489,8736 |  | 96,6976 | 56,5000 | 393,1760 |  |  |  |
| 1426 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 433,8597 | 2024-2025 |  |  |  | 258,4971 | 175,3626 |  |
| 1427 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 776,2667 | 2024-2025 |  |  |  | 763,1281 | 13,1386 |  |
| 1428 | Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 63 | 008 001 003 | 2123,5500 | 2023-2025 |  |  | 38,2239 | 1274,1300 | 811,1961 |  |
| 1429 | Школьное здание на 400 мест, ул. Авиаторов, д. 3, р-н Солнцево | 64 | 008 001 003 | 1595,2800 | 2026 |  |  |  |  |  | 1595,2800 |
| 1430 | Здание образовательной организации на 1250 мест (1100 школьных и 150 дошкольных), р-н Можайский, пр-д Загорского, д. 20 | 65 | 008 001 003 | 4812,7500 | 2027 |  |  |  |  |  | 4812,7500 |
| 1431 | Здание образовательной организации на 475 мест (325 школьных и 150 дошкольных), р-н Филевский парк, ул. Новозаводская, д. 8 (на месте сноса жилых домов) | 66 | 008 001 003 | 1984,3900 | 2027 |  |  |  |  |  | 1984,3900 |
| 1432 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1433 | Пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы N 324 "Жар-Птица", ул. Лобачевского, д. 66 | 67 | 008 001 002 | 735,7932 | 2015-2020 | 735,4165 |  |  |  |  |  |
| 1434 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 0,2500 |  | 0,1267 |  |
| 1435 | Учебный корпус на 400 мест на территории школы N 64, р-н Кунцево, ул. Партизанская, влд. 30, к. 2 | 68 | 008 001 002 | 1145,8521 | 2016-2021 | 951,4236 |  |  |  |  |  |
| 1436 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 90,4900 | 20,0208 |  |  | 174,4077 |
| 1437 | Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ средней общеобразовательной школы N 1293, р-н Кунцево, ул. Оршанская, влд. 10, к. 1, к. 2 | 69 | 008 001 002 | 981,1787 | 2016-2021 | 943,1682 |  |  |  |  |  |
| 1438 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 158,7453 | 4,0105 |  |  | 34,0000 |
| 1439 | Участие в долевом строительстве объекта "Учебный корпус на 400 мест, ЗАО, р-н Тропарево-Никулино" | 70 | 008 001 002 | 1101,9200 | 2018-2024 | 881,5302 | 881,5302 |  | 220,3898 |  |  |
| 1440 | Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 71 | 008 001 002 | 1679,5100 | 2021-2023 | 543,6059 |  |  |  |  |  |
| 1441 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1429,4909 |  | 533,0968 | 504,6268 | 896,3941 |  |  |  |
| 1442 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 239,5100 | 2026 |  |  |  |  |  | 239,5100 |
| 1443 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 10,5091 |  | 10,5091 |  |  |  |  |  |
| 1444 | Учебный корпус на 300 мест на территории ГБОУ школа N 887, р-н Кунцево, ул. Молдавская, д. 6, к. 2 | 72 | 008 001 002 | 1158,3000 | 2023-2025 |  |  | 390,4800 | 613,4186 | 154,4014 |  |
| 1445 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1446 | Школа на 825 мест с автономным источником тепла, ул. Юровская, влд. 99 | 73 | 008 001 003 | 1049,0541 | 2013-2017 | 1038,9348 |  |  |  |  |  |
| 1447 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 8,8252 | 10,1193 |  |  |  |
| 1448 | Школа на 550 мест, ул. Митинская, влд. 30 | 74 | 008 001 003 | 658,5829 | 2015-2017 | 655,8647 |  |  |  |  |  |
| 1449 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 6,1923 | 2,7182 |  |  |  |
| 1450 | Школьное здание на 1200 мест, около ул. 3-я Хорошевская, влд. 17, р-н Хорошево-Мневники | 75 | 008 001 003 | 4620,2400 | 2027 |  |  |  |  |  | 4620,2400 |
| 1451 | Здание образовательной организации на 875 мест (600 школьных и 275 дошкольных), Строительный проезд, земельный участок 9/11, р-н Покровское-Стрешнево | 76 | 008 001 003 | 3360,7900 | 2027 |  |  |  |  |  | 3360,7900 |
| 1452 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1453 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 77 | 008 001 002 | 544,4732 | 2015-2020 | 535,4086 |  |  |  |  |  |
| 1454 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 11,8102 | 2,0222 |  | 7,0424 |  |
| 1455 | Подъездная дорога к БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 78 | 015 001 001 | 25,4468 | 2016-2020 | 25,0123 |  |  |  |  |  |
| 1456 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3,3622 |  | 3,3622 |  |  |  |  |  |
| 1457 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3629 | 2021 | 0,3629 |  |  |  |  |  |
| 1458 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 21,2872 |  | 21,2872 |  |  |  |  |  |
| 1459 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4345 | 2025 |  |  |  |  | 0,4345 |  |
| 1460 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла | 79 | 008 001 003 | 1850,0000 | 2016-2023 | 1064,6080 |  |  |  |  |  |
| 1461 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 755,3554 |  | 219,7158 | 102,7167 | 535,6396 |  |  |  |
| 1462 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 94,7098 | 2024 |  |  |  | 94,7098 |  |  |
| 1463 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 844,8922 |  | 844,8922 | 474,9773 |  |  |  |  |
| 1464 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 155,0426 | 2024 |  |  |  | 155,0426 |  |  |
| 1465 | БНК на 350 мест по адресу: р-н Покровское-Стрешнево, мкр. 1, ул. Габричевского, д. 6 | 80 | 008 001 003 | 1547,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1547,0000 |
| 1466 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1467 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 250 мест), р-н Крюково, мкр. 20 | 81 | 008 001 001 | 770,8575 | 2016-2018 | 761,7340 |  |  |  |  |  |
| 1468 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 9,1235 |  |  |  |
| 1469 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470 | Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: пос. Щаповское, п. Щапово (дострой школы на 510 мест) | 82 | 008 001 003 | 182,8598 | 2019-2021 | 182,8598 |  |  |  |  |  |
| 1471 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,0179 |  |  |  |  |
| 1472 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций, в том числе: школа максимальной вместимости по адресу: ул. Базовская, влд. 15, к. 15; учебный корпус максимальной вместимости, р-н Кунцево, кв-л 18, к. 5А; школа максимальной вместимости на территории р-на Хорошево-Мневники; учебный корпус максимальной вместимости (на месте сноса существующего здания школы), ул. Климашкина, влд. 13аб, стр. 1; учебный корпус на 200 мест на месте сноса существующего здания колледжа, ул. Краснобогатырская, д. 38; учебный корпус на 400 мест (в том числе дошкольное отделение на 100 мест), р-н Коньково, мкр. 44-47; учебный корпус на 300 мест на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1748, р-н Восточное Измайлово, Сиреневый бул., д. 68, стр. 1; учебный корпус на 450 мест с дошкольным отделением на 200 мест на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа N 1466, р-н Царицыно, ул. Ереванская, д. 18, к. 2; учебный корпус максимальной вместимости на месте сноса здания ГБОУ Школа N 902 "Диалог", ул. Бирюлевская, д. 7а; учебный корпус максимальной вместимости на территории ГБОУ Школа N 1636, ул. Воронежская, д. 7, к. 2; учебный корпус на 200 мест на территории ГБОУ Школа N 814, ул. Веерная, д. 38, к. 2; учебный корпус на 300 мест, ул. Кирпичная, влд. 50А (на месте сноса существующего ДОУ); реконструкция и строительство в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, здания (с пристройкой и надстройкой) общеобразовательного частного учреждения "Православная Свято-Петровская школа" по адресу: Тессинский пер., д. 3 (средняя образовательная школа "Традиционная Гимназия"); БНК максимальной вместимости на месте сноса ДОУ ГБОУ Школа N 1324, Напольный пр-д, д. 5; школа не менее 550 мест на территории ГБОУ "Школа на Яузе", Рубцов пер., влд. 10/14; учебный корпус на 750 мест с дошкольными группами на 300 мест (450 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Некрасовка, кв-л 12; школьное здание максимальной вместимости (не менее 550 мест), р-н Даниловский, ул. Дербеневская, влд. 22; образовательная организация на 750 мест (общее образование на 600 мест и дошкольное образование на 150 мест), ул. Лобненская, влд. 13; здание образовательной организации на 575 мест (400 школьных и 175 дошкольных), р-н Нагорный, Электролитный пр-д, влд. 7а; БНК на 350 мест с адресным ориентиром: пр-д Врачебный, влд. 12, р-н Покровское-Стрешнево, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 54 |  |  |  |  |  | 56,9640 | 3677,2852 | 334,5494 |  |
| (п. 1472 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1473 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 13952,6808 | 10045,6713 | 28684,9730 | 24775,4675 | 5505,8966 | 2400,0000 |
| 1474 | Школа на 1100 мест на земельном участке по адресу: пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 этап - основное строительство) | 1 |  |  |  | 13952,6808 | 10045,6713 | 28684,9730 | 24775,4675 | 5505,8966 | 2400,0000 |
|  | Учебный корпус на 500 мест, р-н Ховрино, ул. Клинская, влд. 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 40, к. 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 375 мест (на месте сноса нежилого здания), р-н Филевский парк, Багратионовский пр-д, д. 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16а | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа N 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 300 мест по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 на месте сноса объекта незавершенного строительства | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 этап. Снос, вынос инженерных сетей, выплата денежной компенсации | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1175 мест (825 школьных и 350 дошкольных мест с бассейном), р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация на 600 мест, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80, ул. Новохохловская, земельный участок 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование - 1225 мест, дошкольное образование - 275 мест), р-н Измайлово, Сиреневый б-р, вл. 4 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 300 мест (200 школьных и 100 дошкольных мест), р-н Академический, кв. 9 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, р-н Можайский, кв. 67, 68-69 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, земельный участок 45Б | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 375 мест (200 школьных и 175 дошкольных мест), р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест по адресу: г. Москва, ВАО, район Северное Измайлово, мкр. 80, зона 6.1, корпус N 28 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1050 мест (825 школьных и 225 дошкольных мест), р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1075 мест (825 школьных и 250 дошкольных), р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 400 мест на территории существующего здания ГБОУ ЦО Бескудниковский, Бескудниковский бул., д. 53 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1475 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 16279,8699 | 25920,0000 | 2300,2112 |  |  |
| 1476 | Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4, с. 1А |  |  | 51000,0000 | 2020-2024 | 22779,7888 | 16279,8699 | 25920,0000 | 2300,2112 |  |  |
| 1477 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 7486,4685 | 10761,3397 | 7859,3282 | 8458,7945 | 10396,6586 |
| 1478 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1664,4175 | 2258,5074 | 2832,4035 | 582,5891 | 1297,7960 |
| 1479 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1480 | ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное | 1 | 008 001 001 | 592,7913 | 2017-2021 | 428,8336 |  |  |  |  |  |
| 1481 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 25,1483 |  |  |  |  |  |
| 1482 | Строительство |  |  |  |  | 403,6853 |  |  |  |  |  |
| 1483 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 0,3024 | 145,0000 | 2,1543 | 0,0000 | 16,8034 |
| 1484 | ДОУ на 350 мест с бассейном, г.о. Троицк с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест; Этап 2. Подъездная дорога) | 2 | 008 001 001 | 1386,1408 | 2019-2023 | 433,3219 |  |  |  |  |  |
| 1485 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 37,5998 | 24,8449 |  |  |  |  |
| 1486 | Строительство |  |  |  |  | 395,7221 | 368,6214 | 579,6160 |  |  |  |
| 1487 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 373,2029 |  |  |
| 1488 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | ДОУ на 200 мест, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 3 | 008 001 001 | 452,6784 | 2014-2020 | 450,7480 |  |  |  |  |  |
| 1490 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,3697 |  |  |  |  |  |
| 1491 | Строительство |  |  |  |  | 381,1775 |  |  |  |  |  |
| 1492 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2026 | 37,2008 | 37,2008 |  |  |  | 1,9304 |
| 1493 | ДОУ на 200 мест, пос. Мосрентген | 4 | 008 001 001 | 470,0000 | 2014-2023 | 387,4253 |  |  |  |  |  |
| 1494 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,7426 |  |  |  |  |  |
| 1495 | Строительство |  |  |  |  | 354,6827 | 159,6989 | 82,5747 |  |  |  |
| 1496 | ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 5 | 008 001 001 | 654,5159 | 2015-2023 | 379,7827 |  |  |  |  |  |
| 1497 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,3718 |  | 8,0893 |  |  |  |
| 1498 | Строительство |  |  |  |  | 361,4109 | 306,3923 | 164,2327 |  |  |  |
| 1499 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 102,4112 |  |  |
| 1500 | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 6 | 008 001 001 | 1049,9997 | 2018-2023 | 10,1815 |  |  |  |  |  |
| 1501 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,1815 | 10,1815 | 23,7570 |  |  |  |
| 1502 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 178,4353 |  |  |  |
| 1503 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 474,4749 | 363,1510 |  |
| 1504 | ДОУ на 350 мест, г. Московский, мкр. Град Московский | 7 | 008 001 001 | 1139,8025 | 2019-2022 | 879,6963 |  |  |  |  |  |
| 1505 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 29,6059 | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1506 | Строительство |  |  |  |  | 850,0904 | 391,0642 |  |  |  |  |
| 1507 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 122,1000 | 2,5000 |  | 135,5062 |
| 1508 | ДОУ на 350 мест в районе ул. Фитаревская, влд. 9а, пос. Сосенское, п. Коммунарка на месте сноса здания МОУ МУК п. Коммунарка | 8 | 008 001 001 | 1065,9609 | 2019-2023 | 356,1264 |  |  |  |  |  |
| 1509 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,9809 |  | 2,7044 |  |  |  |
| 1510 | Строительство |  |  |  |  | 327,1455 | 0,1632 | 535,8535 |  |  |  |
| 1511 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 171,2766 |  |  |
| 1512 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, п. Мосрентген, кв-л N 23, влд. 1 | 9 | 008 001 001 | 723,7177 | 2019-2022 | 638,0662 |  |  |  |  |  |
| 1513 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,8886 |  |  |  |  |  |
| 1514 | Строительство |  |  |  |  | 610,1776 | 349,4280 |  |  |  |  |
| 1515 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 31,0640 |  |  | 54,5875 |
| 1516 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, кв-л N 24, влд. 3 | 10 | 008 001 001 | 30,3880 | 2020-2026 | 26,6114 |  |  |  |  |  |
| 1517 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,6114 |  |  |  |  | 3,7766 |
| 1518 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 11 | 008 001 001 | 908,9172 | 2020-2024 | 12,4584 |  |  |  |  |  |
| 1519 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,4584 | 7,9659 | 11,9318 | 27,8407 |  |  |
| 1520 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 40,2780 | 816,4083 |  |  |
| 1521 | ДОУ на 350 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 12 | 008 001 001 | 13,8065 | 2020-2022 | 13,8065 |  |  |  |  |  |
| 1522 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,8065 | 8,5540 |  |  |  |  |
| 1523 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 13 | 008 001 001 | 664,4678 | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1524 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 152,5711 | 511,8967 |  |  |
| 1525 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9 | 14 | 008 001 001 | 453,5375 | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1526 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 172,2996 | 270,2379 |  |  |
| 1527 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 11,0000 |  |
| 1528 | Дошкольное здание на 350 мест, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 15 | 008 001 001 | 1380,6300 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 8,0000 | 80,0000 | 207,4381 |  |
| 1530 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1085,1919 |
| 1531 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ на 200 мест, г.о. Троицк; ДОУ на 350 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; ДОУ на 350 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка; ДОУ на 350 мест в пос. Новофедоровское, д. Яковлевское, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 16 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 1,0000 |  |
| 1532 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5822,0510 | 8502,8323 | 5026,9247 | 7876,2054 | 9098,8626 |
| 1533 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534 | Реконструкция школы N 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д. Яковлевское, пос. Новофедоровское | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 2099,9293 | 2013-2021 | 1074,8039 |  |  |  |  |  |
| 1535 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,9646 | 5,6468 | 22,5873 |  |  |  |
| 1536 | Строительство |  |  |  |  | 996,5487 |  |  |  |  |  |
| 1537 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2024 | 14,2906 | 14,2906 | 395,9148 | 606,6233 |  |  |
| 1538 | Реконструкция существующего здания школы N 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра | 2 | 008 001 002 008 001 003 | 1856,4990 | 2014-2022 | 1039,1095 |  |  |  |  |  |
| 1539 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,2320 |  | 14,5157 |  |  |  |
| 1540 | Строительство |  |  |  |  | 974,8775 | 48,6928 |  |  |  |  |
| 1541 | Реконструкция |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 665,1930 | 137,6808 |  |  |
| 1542 | БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391" с подъездной дорогой, пос. Киевский, п. Киевский (Этап 1. БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391". Этап 2. Подъездная дорога) | 3 | 008 001 002 | 863,6800 | 2018-2021 | 728,5991 |  |  |  |  |  |
| 1543 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 53,4142 |  |  |  |  |  |
| 1544 | Строительство |  |  |  |  | 670,4360 |  |  |  |  |  |
| 1545 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | 4,7489 | 4,7489 | 11,6601 | 0,3527 |  | 123,0681 |
| 1546 | Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково | 4 | 008 001 003 | 2648,0087 | 2017-2023 | 681,5944 |  |  |  |  |  |
| 1547 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 39,6184 |  |  |  |  |  |
| 1548 | Строительство |  |  |  |  | 641,9760 | 86,3920 | 1536,4143 |  |  |  |
| 1549 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 430,0000 |  |  |
| 1550 | ГБОУ "Школа N 2073", г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (1-й этап: Строительство нового учебного корпуса на 300 мест; 2-й этап: Реконструкция существующего здания школы) | 5 | 008 001 002 008 001 003 | 2443,7542 | 2018-2023 | 783,9295 |  |  |  |  |  |
| 1551 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 35,1623 | 2,0291 | 33,8427 |  |  |  |
| 1552 | Строительство |  |  |  |  | 748,7672 | 371,7350 | 773,9059 |  |  |  |
| 1553 | Реконструкция |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 365,1191 | 486,9570 |  |
| 1554 | Общеобразовательная школа на 2100 мест с бассейном в г.о. Троицке в г. Москве | 6 | 008 001 003 | 5924,2000 | 2018-2023 | 4090,8966 |  |  |  |  |  |
| 1555 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,1600 |  |  |  |  |  |
| 1556 | Строительство |  |  |  |  | 4026,7366 | 2116,8860 | 1110,5282 |  |  |  |
| 1557 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 722,7752 |  |  |
| 1558 | Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское | 7 | 008 001 003 | 1300,5600 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1559 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 8,0000 | 100,0000 | 342,2800 |  |
| 1560 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 850,2800 |
| 1561 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | Школа, с.п. Сосенское, на 1100 мест по адресу: п. Коммунарка, пос. Сосенское | 8 | 008 001 003 | 1823,0499 | 2014-2021 | 1742,7665 |  |  |  |  |  |
| 1563 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,8056 |  |  |  |  |  |
| 1564 | Строительство |  |  |  |  | 1648,3946 |  |  |  |  |  |
| 1565 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 | 42,5663 | 42,5663 | 80,2834 |  |  |  |
| 1566 | Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4, пос. Внуковское | 9 | 008 001 002 008 001 003 | 1738,0000 | 2014-2021 | 1608,0417 |  |  |  |  |  |
| 1567 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 47,1102 | 3,6279 | 14,5117 |  |  |  |
| 1568 | Строительство |  |  |  |  | 1208,9446 |  |  |  |  |  |
| 1569 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2026 | 351,9869 | 351,9869 | 27,0974 |  |  | 88,3492 |
| 1570 | Строительство учебного корпуса к ГБОУ СОШ N 2065 на 1000 мест по адресу: пос. Московский, г. Московский, мкр. "Град Московский" | 10 | 008 001 003 | 1815,1052 | 2014-2021 | 1322,5267 |  |  |  |  |  |
| 1571 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,0105 |  |  |  |  |  |
| 1572 | Строительство |  |  |  |  | 1163,7289 |  |  |  |  |  |
| 1573 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | 97,7873 | 97,7873 | 9,5677 | 0,8000 |  | 482,2108 |
| 1574 | Реконструкция здания школы N 2079 со строительством пристройки на 300 мест, п. Знамя Октября, пос. Рязановское | 11 | 008 001 002 008 001 003 | 2500,0000 | 2014-2021 | 2311,5641 |  |  |  |  |  |
| 1575 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,9365 | 3,4246 | 13,6984 |  |  |  |
| 1576 | Строительство |  |  |  |  | 1440,7414 |  |  |  |  |  |
| 1577 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2023 | 805,8862 | 805,8862 | 174,7375 |  |  |  |
| 1578 | Здание блока начальных классов на 300 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1392 им. Д.В. Рябинкина", пос. Филимонковское, п. Марьино | 12 | 008 001 002 | 1212,3550 | 2015-2023 | 376,2006 |  |  |  |  |  |
| 1579 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,8107 |  |  |  |  |  |
| 1580 | Строительство |  |  |  |  | 341,3899 | 2,8682 | 736,1544 |  |  |  |
| 1581 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 100,0000 |  |  |
| 1582 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы N 2117 на 440 мест, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1 | 13 | 008 001 003 | 914,2868 | 2017-2021 | 870,0839 |  |  |  |  |  |
| 1583 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,1175 |  |  |  |  |  |
| 1584 | Строительство |  |  |  |  | 809,2001 |  |  |  |  |  |
| 1585 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 | 22,7663 | 22,7663 | 44,2029 |  |  |  |
| 1586 | Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ Школа N 2070, пос. Воскресенское | 14 | 008 001 003 | 1210,0209 | 2015-2023 | 392,2685 |  |  |  |  |  |
| 1587 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 39,6670 | 4,6088 | 18,4351 |  |  |  |
| 1588 | Строительство |  |  |  |  | 352,6015 | 93,5735 | 608,0435 |  |  |  |
| 1589 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 191,2738 |  |  |
| 1590 | Учебный корпус на 725 мест в пос. Рязановское, п. Ерино | 15 | 008 001 003 | 2423,8826 | 2018-2023 | 28,8851 |  |  |  |  |  |
| 1591 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,8706 | 18,8706 | 44,0315 |  |  |  |
| 1592 | Строительство |  |  |  |  | 10,0145 |  | 220,0000 |  |  |  |
| 1593 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 589,2742 | 1541,6918 |  |
| 1594 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (1 этап: Строительство учебного корпуса на 700 мест, 2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) | 16 | 008 001 003 | 3154,8431 | 2019-2024 | 1379,5303 |  |  |  |  |  |
| 1595 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 44,8324 |  |  |  |  |  |
| 1596 | Строительство |  |  |  |  | 1334,6979 | 761,3626 | 385,1814 | 673,3308 |  |  |
| 1597 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 716,8006 |  |
| 1598 | Школа на 1100 мест, пос. Мосрентген | 17 | 008 001 003 | 3249,0187 | 2019-2023 | 1101,2896 |  |  |  |  |  |
| 1599 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0479 |  | 5,9081 |  |  |  |
| 1600 | Строительство |  |  |  |  | 1050,2417 | 946,1869 | 1487,7357 |  |  |  |
| 1601 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 654,0853 |  |  |
| 1602 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 18 | 008 001 003 | 4051,6178 | 2020-2025 | 26,4315 |  |  |  |  |  |
| 1603 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,4315 | 16,1137 | 24,6816 | 57,5902 |  |  |
| 1604 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 117,8240 | 3034,1360 |  |
| 1605 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 790,9545 |
| 1606 | Учебный корпус на 1100 мест, включая дошкольное отделение на 300 мест, г. Московский, пос. Московский, 1-й мкр. | 19 | 008 001 003 | 4383,3400 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1607 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 18,0000 | 140,0000 | 895,8400 | 3329,5000 |
| 1608 | Школьное здание на 1100 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 20 | 008 001 003 | 4450,0000 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 1609 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 18,0000 | 140,0000 | 857,5000 | 3434,5000 |
| 1610 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательных организаций, в том числе: СОШ на 450 мест, г.о. Троицк; школа на 550 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; учебный корпус на 550 мест (включая дошкольное отделение на 250 мест), г.о. Щербинка; здание образовательной организации на 1200 школьных и 250 дошкольных мест, п. Вороновское; здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных) вблизи п. Толстопальцево; школа на 1100 мест, пос. Первомайское; здания колледжей максимальной вместимости на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 21 |  |  |  |  |  |  | 0,1953 | 1,0000 |  |
| 1611 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 31,0955 |  |  |  |  |
| 1612 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 31,0955 |  |  |  |  |
| 1613 | Реконструкция с приспособлением и пристройкой здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Гимназия N 1529 им. А.С. Грибоедова", структурного подразделения N 4 им. Н.В. Гоголя, расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 20, и реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Гимназия им. И. и А. Медведниковых, 1903 г., архитектор Кузнецов И.С. Здесь в 1941 г. была сформирована 21-я дивизия народного ополчения", расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 18 | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 1839,0028 | 2016-2021 | 1839,0028 |  |  |  |  |  |
| 1614 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 71,7824 |  |  |  |  |  |
| 1615 | Строительство |  |  |  |  | 1736,1249 |  |  |  |  |  |
| 1616 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 | 31,0955 | 31,0955 |  |  |  |  |
| 1617 | ## "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" | 04 0 00 00000 |  |  |  |  | 145,5130 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 | 4,5131 |
| ### 1618 | Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы | 04 Д 00 00000 |  |  |  |  | 145,5130 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 | 4,5131 |
| 1619 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 145,5130 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 | 4,5131 |
| 1620 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 145,5130 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 | 4,5131 |
| 1621 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 1289,1970 | 862,9832 | 288,1539 | 240,2154 | 65,2036 |
| 1622 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623 | Центр социального обслуживания населения, р-н Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, влд. 20, к. 4 | 1 | 007 003 002 | 633,1013 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1624 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 74,8525 |  | 73,9516 | 30,4087 | 0,9009 |  |  |  |
| 1625 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 557,8438 |  | 326,9814 | 197,4716 | 230,8624 |  |  |  |
| 1626 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4050 | 2024 |  |  |  | 0,4050 |  |  |
| 1627 | Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на земельном участке по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 | 2 | 007 003 002 | 1185,0000 | 2023-2025 |  |  | 60,0000 | 500,0000 | 625,0000 |  |
| 1628 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1629 | Мансарда над одной из секций и двухэтажная пристройка к зданию Государственного учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Отрадное" с проведением противоаварийных работ по мансарде, ул. Декабристов, д. 22а | 3 | 007 001 005 | 186,2522 | 2007-2015 | 169,9105 |  |  |  |  |  |
| 1630 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2023 | 12,7239 |  |  | 3,6178 |  |  |
| 1631 | Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания р-на Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (1 очередь) | 4 | 007 005 001 007 003 002 | 427,6387 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1632 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 168,7282 |  | 168,7282 |  |  |  |  |  |
| 1633 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 225,1085 |  | 225,1085 |  |  |  |  |  |
| 1634 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,1165 | 2021-2025 | 19,9202 |  |  |  | 5,1963 |  |
| 1635 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 8,6855 | 2021-2025 | 3,2039 | 0,2163 |  |  | 5,2653 |  |
| 1636 | ФОК с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж по подготовке социальных работников", р-н Бутырский, ул. Б. Новодмитровская, д. 63 | 5 | 006 006 001 | 996,5998 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1637 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 94,9948 |  | 94,9948 | 34,4948 |  |  |  |  |
| 1638 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 728,3731 |  | 728,3731 | 379,2653 |  |  |  |  |
| 1639 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 167,7673 | 2023-2026 |  |  | 112,8425 |  |  | 54,9248 |
| 1640 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4646 | 2026 |  |  | 0,9515 |  |  | 4,5131 |
| 1641 | ФОК на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых", р-н Алексеевский, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | 6 | 007 002 012 | 1403,6276 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1642 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 83,0493 |  | 82,2377 | 26,1376 | 0,8116 |  |  |  |
| 1643 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 1094,5783 |  | 346,3767 | 221,3689 | 460,4527 | 287,7489 |  |  |
| 1644 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 226,0000 | 2024 |  |  |  |  | 226,0000 |  |
| 1645 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1646 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 4 | 7 | 007 001 011 | 214,0000 | 2022-2025 |  |  | 101,0000 | 70,0000 | 43,0000 |  |
| 1647 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Некрасовка" по адресу: 1-ая Вольская ул., д. 9, к. 1 | 8 | 007 003 002 | 436,2542 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1649 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 153,3453 |  | 153,3453 |  |  |  |  |  |
| 1650 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 252,5502 |  | 252,5502 |  |  |  |  |  |
| 1651 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,6773 | 2022-2025 | 20,1126 | 20,1126 |  |  | 5,5647 |  |
| 1652 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 4,6814 | 2021-2025 | 2,7961 |  | 0,2812 |  | 1,6041 |  |
| 1653 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Пансионат для ветеранов труда N 17, ул. Ставропольская, д. 27а (в части размещения в здании лифтовой группы) | 9 | 007 001 001 | 14,7460 | 2020-2023 | 7,4478 | 3,2281 | 4,0701 |  |  |  |
| 1654 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1655 | Спальный корпус на 150 мест на территории геронтопсихиатрического центра милосердия, Шипиловский пр-д, д. 31 | 10 | 007 001 008 | 774,0480 | 2007-2016 | 740,0306 |  |  |  |  |  |
| 1656 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2024 | 15,7216 |  |  | 18,2958 |  |  |
| 1657 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1658 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Котловка" по адресу: ул. Нагорная, влд. 13 | 11 | 007 003 002 | 319,0348 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1659 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 145,2907 |  | 145,2907 |  |  |  |  |  |
| 1660 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 169,2653 |  | 169,2653 |  |  |  |  |  |
| 1661 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4544 | 2025 |  |  |  |  | 3,4544 |  |
| 1662 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 1,0244 | 2021-2023 | 0,9943 |  | 0,0301 |  |  |  |
| 1663 | Центр социального обслуживания и отдел ЗАГС, Щербинка, мкр. 2, к. 7-7А (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3) на месте сноса объекта незавершенного строительства | 12 | 007 003 002 001 004 004 | 1112,0444 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1664 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 162,0000 |  | 162,0000 | 33,7426 |  |  |  |  |
| 1665 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 880,0000 |  | 880,0000 | 470,9786 |  |  |  |  |
| 1666 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 69,1044 | 2023-2026 |  |  | 58,8256 |  |  | 10,2788 |
| 1667 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9400 | 2023 |  |  | 0,9400 |  |  |  |
| 1668 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1669 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", ул. Новозаводская, д. 19а, стр. 2 (в части размещения в здании лифтовой группы) | 13 | 007 001 011 | 15,6811 | 2020-2022 | 9,4379 | 3,9296 | 6,2432 |  |  |  |
| 1670 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1671 | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, р-н Митино, ул. Дубравная, влд. 50/1 | 14 | 001 004 004 | 642,0000 | 2021-2024 | 11,2537 | 10,9724 | 448,8819 | 181,8644 |  |  |
| 1672 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1673 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г. Троицк (1 этап реконструкции, проектирование и тех. присоединение) | 15 | 007 001 005 | 1017,1287 | 2020-2025 | 169,1166 | 2,3829 | 420,9570 | 264,8341 | 162,2210 |  |
| 1674 | Укрупненные мероприятия по развитию объектов социального обслуживания | 16 |  |  |  |  |  | 4,9325 | 561,7639 | 833,7021 |  |
| 1675 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1676 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1677 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1678 | Центр социального обслуживания населения, р-н Матушкино, ул. Березовая ал., д. 15, стр. 1 | 1 | 007 003 002 | 962,6000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1679 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0000 |  |  |  |  |  |
| 1680 | Строительство |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |  |
| ## 1681 | "ЖИЛИЩЕ" | 05 0 00 00000 |  |  |  |  | 21783,9725 | 20867,1727 | 13235,6423 | 16717,8173 | 11495,2632 |
| 1682 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 21713,4823 | 12799,0382 | 15913,9908 | 8627,7555 | 16789,8824 |
| ### 1683 | Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки | 05 А 00 00000 |  |  |  |  | 21783,9725 | 20867,1727 | 13235,6423 | 16717,8173 | 11495,2632 |
| 1684 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 16069,8725 | 20867,1727 | 13235,6423 | 16717,8173 | 11495,2632 |
| 1685 | Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А F1 F0001 0501 |  |  |  |  | 16069,8725 | 20867,1727 | 13235,6423 | 16717,8173 | 11495,2632 |
| 1686 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 21713,4823 | 12799,0382 | 15913,9908 | 8627,7555 | 16789,8824 |
| 1687 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1688 | Жилой дом, р-н Замоскворечье, Садовническая ул., влд. 80/2 (со сносом административного здания по адресу: ул. Садовническая, влд. 80/2, стр. 4) | 1 | 010 001 001 | 1403,6704 | 2012-2017 | 1379,9456 |  |  |  |  |  |
| 1689 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 959,3684 | 2012-2017 | 959,3684 |  |  |  |  |  |
| 1690 | Средства софинансирования |  |  | 339,3409 | 2015-2016 | 339,3409 |  |  |  |  |  |
| 1691 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 104,9611 | 2018-2023 | 81,2363 |  | 23,7248 |  |  |  |
| 1692 | Жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-пристроенным ДОУ на 120 мест, Шмитовский пр-д, влд. 39, Мукомольный пр-д, влд. 6 | 2 | 010 001 001 | 9002,9574 | 2015-2019 | 8967,0287 |  |  |  |  |  |
| 1693 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2026 |  | 53,6324 | 3,7708 |  |  | 32,1579 |
| 1694 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Мельникова, д. 2 | 3 | 010 001 001 | 2881,0105 | 2015-2022 | 2832,3704 | 1144,0914 |  |  |  |  |
| 1695 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 48,6401 |  |  |  |
| 1696 | Жилой дом, ул. Бакунинская, влд. 60/2, со сносом здания по адресу: ул. Бакунинская, влд. 60, стр. 4 | 4 | 010 001 001 | 1788,8149 | 2016-2022 | 1090,3888 | 513,3996 |  |  |  |  |
| 1697 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 331,8690 | 6,3681 | 70,1890 | 290,0000 |
| 1698 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 (со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2) | 5 | 010 001 001 | 2422,6517 | 2016-2023 | 1385,8292 | 746,5677 | 815,0870 |  |  |  |
| 1699 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  | 173,0000 |  | 48,7355 |
| 1700 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, Русаковская ул., д. 6 (со сносом здания отселенного дома, ул. Русаковская, д. 6, стр. 2) | 6 | 010 001 001 | 1377,4907 | 2016-2022 | 1181,3661 | 488,7717 |  |  |  |  |
| 1701 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 107,5642 | 46,5604 |  | 42,0000 |
| 1702 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1703 | Инженерная подготовка территории кв-ла 804 "Камушки" Пресненского р-на (со сносом объектов капитального строительства) | 7 |  | 380,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 21,7908 | 358,2092 |
| 1704 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1705 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 1 | 8 | 010 001 001 | 813,8692 | 2012-2015 | 810,9403 |  |  |  |  |  |
| 1706 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2026 |  | 8,3171 |  |  |  | 2,9289 |
| 1707 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 5 | 9 | 010 001 001 | 479,9591 | 2013-2016 | 479,9591 |  |  |  |  |  |
| 1708 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 1,7293 |  |  |  |  |
| 1709 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 7 | 10 | 010 001 001 | 2028,0188 | 2012-2019 | 1993,5277 |  |  |  |  |  |
| 1710 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  | 6,0834 | 34,4911 |  |  |  |
| 1711 | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, Тимирязевская ул., влд. 8 | 11 | 010 001 001 | 450,0361 | 2013-2020 | 449,5070 |  |  |  |  |  |
| 1712 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 0,5291 |  |
| 1713 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Аэропорт, Самеда Вургуна ул., д. 7 | 12 | 010 001 001 | 367,7118 | 2015-2017 | 367,7118 |  |  |  |  |  |
| 1714 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,3883 | 2015-2017 | 344,3883 |  |  |  |  |  |
| 1715 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 13,9357 | 2016 | 13,9357 |  |  |  |  |  |
| 1716 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,3878 | 2018-2022 | 9,3878 | 6,2245 |  |  |  |  |
| 1717 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 11 | 13 | 010 001 001 | 321,6633 | 2016-2017 | 321,6633 |  |  |  |  |  |
| 1718 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 309,0325 | 2016-2017 | 309,0325 |  |  |  |  |  |
| 1719 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 7,2228 | 2016 | 7,2228 |  |  |  |  |  |
| 1720 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4080 | 2022 | 5,4080 | 5,4080 |  |  |  |  |
| 1721 | Жилой дом, р-н Аэропорт, Академика Ильюшина ул., д. 12 | 14 | 010 001 001 | 629,7784 | 2015-2017 | 629,7784 |  |  |  |  |  |
| 1722 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 624,2051 | 2015-2017 | 624,2051 |  |  |  |  |  |
| 1723 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 4,2510 | 2016 | 4,2510 |  |  |  |  |  |
| 1724 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,3223 | 2022 | 1,3223 | 1,3223 |  |  |  |  |
| 1725 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Коптево, Соболевский пр-д, д. 20б | 15 | 010 001 001 | 1075,6378 | 2015-2022 | 1055,0952 | 308,8000 |  |  |  |  |
| 1726 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 2,6820 |  |  | 17,8606 |
| 1727 | Жилой дом, Дмитровский р-н, Долгопрудная ул., д. 7 | 16 | 010 001 001 | 583,9359 | 2015-2020 | 573,7114 |  |  |  |  |  |
| 1728 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 19,6567 | 0,0832 |  |  | 10,1413 |
| 1729 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 1 | 17 | 010 001 001 | 983,5681 | 2016-2021 | 919,0994 |  |  |  |  |  |
| 1730 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 14,1496 |  |  | 50,3191 |
| 1731 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 2 | 18 | 010 001 001 | 819,6372 | 2016-2021 | 804,8718 |  |  |  |  |  |
| 1732 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 13,2000 | 0,8228 |  |  | 13,9426 |
| 1733 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 5 | 19 | 010 001 001 | 1484,9000 | 2016-2023 | 1127,9216 |  |  |  |  |  |
| 1734 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 141,1502 | 2016-2022 | 141,1502 | 11,1834 |  |  |  |  |
| 1735 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1180,2685 | 2019-2023 | 986,7714 | 373,2797 | 193,4971 |  |  |  |
| 1736 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 163,4813 | 2026 |  |  |  |  |  | 163,4813 |
| 1737 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 6 | 20 | 010 001 001 | 1433,1000 | 2016-2023 | 1066,2518 |  |  |  |  |  |
| 1738 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 109,7772 | 2016-2022 | 109,7772 | 10,0121 |  |  |  |  |
| 1739 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1160,4214 | 2019-2023 | 956,4746 | 342,0064 | 203,9468 |  |  |  |
| 1740 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 162,9014 | 2026 |  |  |  |  |  | 162,9014 |
| 1741 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 1 | 21 | 010 001 001 | 2099,3059 | 2016-2021 | 2060,6861 |  |  |  |  |  |
| 1742 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 2,1197 | 38,6198 |  |  |  |
| 1743 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 20 | 22 | 010 001 001 | 1892,8253 | 2016-2022 | 1712,0125 |  |  |  |  |  |
| 1744 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1199,7221 | 2016-2022 | 1199,7221 | 53,5172 |  |  |  |  |
| 1745 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 512,2904 | 2021-2022 | 512,2904 | 332,0574 |  |  |  |  |
| 1746 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 180,8128 | 2023-2026 |  |  | 165,3128 |  |  | 15,5000 |
| 1747 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 24 | 23 | 010 001 001 | 1597,2243 | 2016-2022 | 1484,9828 | 833,9046 |  |  |  |  |
| 1748 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 52,7499 |  |  | 59,4916 |
| 1749 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 32 | 24 | 010 001 001 | 1780,7890 | 2016-2022 | 1571,2138 | 894,4585 |  |  |  |  |
| 1750 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 123,7835 |  |  | 85,7917 |
| 1751 | Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, р-н Ховрино, Клинская ул., влд. 2 | 25 | 010 001 001 | 33846,6800 | 2017-2023 | 23632,4692 |  |  |  |  |  |
| 1752 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, инженерная подготовка и снос, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 14711,7201 | 2017-2023 | 7920,7870 | 1194,4144 | 6790,9331 |  |  |  |
| 1753 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8423 | 2024 |  |  |  | 1,8423 |  |  |
| 1754 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 16864,5736 | 2019-2023 | 15711,6822 | 6578,0957 | 1152,8914 |  |  |  |
| 1755 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2268,5440 | 2024 |  |  |  | 2268,5440 |  |  |
| 1756 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (на месте сноса жилого дома по адресу: р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12) | 26 | 010 001 001 | 4086,4808 | 2022-2025 | 36,5068 |  |  |  |  |  |
| 1757 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 214,9000 | 2022-2025 | 14,9000 | 14,9000 | 100,0000 | 36,0000 | 64,0000 |  |
| 1758 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 3871,5808 | 2022-2025 | 21,6068 | 21,6068 | 663,1000 | 1933,7705 | 1253,1035 |  |
| 1759 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2 (на месте сноса жилых домов по адресу: Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2) | 27 | 010 001 001 | 2288,0773 | 2023-2026 |  |  | 78,0404 | 186,2841 | 870,4268 | 1153,3260 |
| 1760 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1761 | Инженерная подготовка территории застройки, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 4, 5, 6 (3 очередь) | 28 |  | 229,9416 | 2014-2022 | 229,9416 | 1,6319 |  |  |  |  |
| 1762 | Инженерная подготовка территории застройки (к. 7-10) мкр. 5, р-н Бескудниковский (2 очередь) | 29 |  | 374,3327 | 2011-2025 | 369,5898 | 1,9317 |  |  | 4,7429 |  |
| 1763 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 4, 5, 6 (3 очередь) | 30 |  | 427,6306 | 2013-2022 | 427,6306 | 1,5731 |  |  |  |  |
| 1764 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 7, 8, 9, 10 (2 очередь) | 31 |  | 689,0446 | 2013-2026 | 667,0421 | 0,6482 |  |  |  | 22,0025 |
| 1765 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1766 | Жилой дом (с инженерной подготовкой территории, со сносом зданий жилых домов по проезду Русанова, д. 33, к. 1, д. 31, к. 1 и перекладкой инженерных коммуникаций) по адресу: р-н Свиблово, мкр. 23, к. 58 | 32 | 010 001 001 | 1344,9924 | 2013-2016 | 1344,9924 |  |  |  |  |  |
| 1767 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,1178 |  |  |  |  |
| 1768 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, р-н Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, к. 27 | 33 | 010 001 001 | 455,3739 | 2012-2017 | 451,2947 |  |  |  |  |  |
| 1769 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2026 |  |  | 0,0815 |  |  | 3,9977 |
| 1770 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66 | 34 | 010 001 001 | 1437,3646 | 2012-2021 | 1415,9353 |  |  |  |  |  |
| 1771 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 567,7083 | 2019-2021 | 567,7083 |  |  |  |  |  |
| 1772 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,2091 | 2022-2026 | 10,1225 | 10,1225 |  |  |  | 0,0866 |
| 1773 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 767,7023 | 2020-2022 | 767,7023 |  |  |  |  |  |
| 1774 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 91,7449 | 2022-2026 | 70,4022 | 70,4022 |  |  |  | 21,3427 |
| 1775 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, со сносом жилого дома по ул. Стандартная, влд. 29 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Алтуфьевский, мкр. 1, 2, к. 71 | 35 | 010 001 001 | 698,2795 | 2011-2021 | 600,2187 |  |  |  |  |  |
| 1776 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 391,7644 | 2011-2020 | 391,7644 |  |  |  |  |  |
| 1777 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 207,8582 | 2019-2021 | 207,8582 |  |  |  |  |  |
| 1778 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 98,6569 | 2022-2026 | 0,5961 | 0,5961 | 84,0908 |  |  | 13,9700 |
| 1779 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, Заревый пр-д, влд. 15-17 | 36 | 010 001 001 | 375,4606 | 2014-2017 | 375,2108 |  |  |  |  |  |
| 1780 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,1865 | 2014-2017 | 344,1865 |  |  |  |  |  |
| 1781 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 24,8555 | 2015-2016 | 24,8555 |  |  |  |  |  |
| 1782 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4186 | 2018-2024 | 6,1688 |  |  | 0,2498 |  |  |
| 1783 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 1А | 37 | 010 001 001 | 1231,4045 | 2016-2019 | 1231,4045 |  |  |  |  |  |
| 1784 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 22,2123 |  |  |  |  |
| 1785 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 2А | 38 | 010 001 001 | 1389,0963 | 2016-2019 | 1389,0963 |  |  |  |  |  |
| 1786 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 20,1154 |  |  |  |  |
| 1787 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 3А | 39 | 010 001 001 | 1712,3872 | 2016-2019 | 1682,0374 |  |  |  |  |  |
| 1788 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 30,3498 |  |  |  |
| 1789 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 4А | 40 | 010 001 001 | 1044,1791 | 2016-2019 | 1044,1791 |  |  |  |  |  |
| 1790 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 18,8568 |  |  |  |  |
| 1791 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 5А | 41 | 010 001 001 | 2046,0578 | 2016-2019 | 2046,0578 |  |  |  |  |  |
| 1792 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 37,2527 |  |  |  |  |
| 1793 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 6А | 42 | 010 001 001 | 841,7921 | 2016-2019 | 841,7921 |  |  |  |  |  |
| 1794 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 14,9832 |  |  |  |  |
| 1795 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 7А | 43 | 010 001 001 | 1600,1354 | 2016-2019 | 1600,1354 |  |  |  |  |  |
| 1796 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 27,1211 |  |  |  |  |
| 1797 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 8А | 44 | 010 001 001 | 1073,9760 | 2016-2019 | 1073,9760 |  |  |  |  |  |
| 1798 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 18,4274 |  |  |  |  |
| 1799 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 9А | 45 | 010 001 001 | 1762,5719 | 2016-2019 | 1731,4604 |  |  |  |  |  |
| 1800 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 31,1115 |  |  |  |
| 1801 | Жилой дом, р-н Бабушкинский, ул. Коминтерна, влд. 12 | 46 | 010 001 001 | 542,9314 | 2015-2019 | 539,1666 |  |  |  |  |  |
| 1802 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 519,2533 | 2015-2019 | 519,2533 |  |  |  |  |  |
| 1803 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1,2266 | 2016 | 1,2266 |  |  |  |  |  |
| 1804 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 22,4515 | 2020-2024 | 18,6867 | 3,5719 |  | 3,7648 |  |  |
| 1805 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, пр-д Шокальского, д. 33 | 47 | 010 001 001 | 666,9287 | 2015-2019 | 660,0109 |  |  |  |  |  |
| 1806 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 6,9178 |  |  |
| 1807 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, ул. Изумрудная, влд. 26А | 48 | 010 001 001 | 597,2946 | 2016-2019 | 587,2196 |  |  |  |  |  |
| 1808 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  | 10,0750 |  |  |
| 1809 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 5, к. 1 | 49 | 010 001 001 | 751,3985 | 2016-2021 | 687,2540 |  |  |  |  |  |
| 1810 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 55,8226 | 8,3219 |  |  |
| 1811 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 13, к. 1 | 50 | 010 001 001 | 762,2733 | 2016-2021 | 704,7899 |  |  |  |  |  |
| 1812 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 20,7731 | 40,0730 | 17,4104 |  |  |
| 1813 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, мкр. 3, к. 53 | 51 | 010 001 001 | 684,5109 | 2016-2021 | 658,5664 |  |  |  |  |  |
| 1814 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 99,2306 | 10,6229 | 3,7857 |  | 11,5359 |
| 1815 | Жилые дома (с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9) с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: 9-я Северная Линия, влд. 3 | 52 | 010 001 001 | 9625,5000 | 2019-2025 | 249,9362 | 60,7143 | 2972,7700 | 5546,7300 | 856,0638 |  |
| 1816 | Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, влд. 6 (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) | 53 | 010 001 001 | 5538,9693 | 2021-2025 | 1,4900 |  |  |  |  |  |
| 1817 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 396,0000 | 2021-2025 | 1,4900 |  | 73,7000 | 50,0000 | 270,8100 |  |
| 1818 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 5142,9693 | 2023-2025 |  |  | 1000,3000 | 2500,0000 | 1642,6693 |  |
| 1819 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 | Снос жилого дома и перекладка инженерных сетей по адресу: ул. Полярная, д. 9, корп. 1 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства жилого дома), р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 27 | 54 |  | 14,6384 | 2013-2023 | 14,6382 |  | 0,0002 |  |  |  |
| 1821 | Снос жилого дома и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Молодцова, д. 8, к. 2 | 55 |  | 59,8024 | 2014-2023 | 39,1579 |  | 20,6445 |  |  |  |
| 1822 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 32 и ул. Молодцова, д. 33, к. 3 (1 этап строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 18) | 56 |  | 302,9253 | 2013-2024 | 302,2398 |  |  | 0,6855 |  |  |
| 1823 | Инженерное обеспечение с инженерной подготовкой, дорогами и благоустройством для строительства жилых домов, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь) | 57 |  | 1903,1886 | 2015-2024 | 1891,5882 |  | 0,0019 | 11,5985 |  |  |
| 1824 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Яблочкова, д. 22, к. 1, к. 2, к. 3 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства школы, р-н Бутырский, мкр. 78) | 58 |  | 109,1301 | 2016-2022 | 109,1301 | 0,7811 |  |  |  |  |
| 1825 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Годовикова, д. 10, к. 1, к. 2 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства детско-взрослой поликлиники, Останкинский р-н, мкр. 3) | 59 |  | 74,4134 | 2015-2022 | 74,4134 | 0,0206 |  |  |  |  |
| 1826 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1827 | Жилой дом, р-н Восточное Измайлово, ул. Нижняя Первомайская, влд. 60 | 60 | 010 001 001 | 267,7751 | 2013-2017 | 263,2702 |  |  |  |  |  |
| 1828 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 4,5049 |  |  |  |
| 1829 | Жилой дом, р-н Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское ш. между д. 90 и д. 92, к. 2) | 61 | 010 001 001 | 1109,6847 | 2015-2018 | 1090,3115 |  |  |  |  |  |
| 1830 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 19,3732 |  |  |  |
| 1831 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, Щелковское ш., д. 71, к. 1 и д. 73 | 62 | 010 001 001 | 900,2720 | 2016-2021 | 883,4349 |  |  |  |  |  |
| 1832 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 100,8165 | 2016-2017 | 100,8165 |  |  |  |  |  |
| 1833 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 717,0209 | 2019-2021 | 717,0209 |  |  |  |  |  |
| 1834 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 82,4346 | 2022-2026 | 65,5975 | 65,5975 | 2,8279 |  |  | 14,0092 |
| 1835 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Миллионная ул., влд. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом здания, Миллионная ул., влд. 3) | 63 | 010 001 001 | 562,9261 | 2016-2020 | 557,2682 |  |  |  |  |  |
| 1836 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 3,8609 | 5,6579 |  |  |  |
| 1837 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 2 | 64 | 010 001 001 | 1100,7717 | 2016-2021 | 1082,0102 |  |  |  |  |  |
| 1838 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 18,2336 |  |  | 0,5279 |
| 1839 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 5 | 65 | 010 001 001 | 1135,2236 | 2016-2020 | 1117,6016 |  |  |  |  |  |
| 1840 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  | 2,4057 | 1,5220 | 16,1000 |  |  |
| 1841 | Жилые дома, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 66 | 010 001 001 | 14051,9309 | 2019-2026 | 8932,7705 |  |  |  |  |  |
| 1842 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2677,9510 | 2020-2026 | 2448,5173 | 425,1173 | 162,4995 |  |  | 66,9342 |
| 1843 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 11373,9799 | 2019-2026 | 6484,2532 | 2196,9995 | 1,5636 |  |  | 4888,1631 |
| 1844 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством по адресу: 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9, р-н Соколиная Гора (на месте сноса дома по адресу: р-н Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9) | 67 | 010 001 001 | 1721,3603 | 2021-2024 | 450,7178 |  |  |  |  |  |
| 1845 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 180,4278 | 2021-2024 | 132,5900 | 114,7100 | 36,0313 | 11,8065 |  |  |
| 1846 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1540,9325 | 2021-2024 | 318,1278 | 289,7096 | 831,7418 | 391,0629 |  |  |
| 1847 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 68 | 010 001 001 | 11250,8034 | 2022-2024 | 1119,0100 |  |  |  |  |  |
| 1848 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 9695,4883 | 2022-2024 | 1119,0100 | 1119,0100 | 3372,9056 | 5203,5727 |  |  |
| 1849 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1253,0497 | 2024 |  |  |  | 1253,0497 |  |  |
| 1850 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 302,2654 | 2025 |  |  |  |  | 302,2654 |  |
| 1851 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852 | Освоение, инженерное оборудование, генплан, благоустройство и озеленение территории (9-го пускового комплекса) (под к. 12, 13, ТП-13) р-на Гольяново, кв. 1-2 | 69 |  | 305,3946 | 2009-2023 | 305,3944 |  | 0,0002 |  |  |  |
| 1853 | Снос 5-этажного дома и перекладка инженерных коммуникаций по адресу: Измайловская площадь, д. 13 (этап строительства для последующей застройки объекта капитального строительства) | 70 |  | 64,6343 | 2012-2023 | 64,5683 |  | 0,0660 |  |  |  |
| 1854 | Инженерная подготовка территории под строительство к. 3 с учетом инженерного обеспечения опорной застройки, р-н Гольяново, кв-л 1, 2 | 71 |  | 273,6840 | 2013-2024 | 269,2873 | 32,0001 |  | 4,3967 |  |  |
| 1855 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1856 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 16 | 72 | 010 001 001 | 782,5088 | 2015-2018 | 770,8755 |  |  |  |  |  |
| 1857 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 11,6333 |  |  |  |
| 1858 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 3 | 73 | 010 001 001 | 783,3392 | 2015-2019 | 783,3391 |  |  |  |  |  |
| 1859 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  | 0,7178 | 0,0001 |  |  |  |
| 1860 | Жилой дом, ул. Артюхиной, д. 28а | 74 | 010 001 001 | 687,3166 | 2015-2019 | 685,1610 |  |  |  |  |  |
| 1861 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 335,5537 | 2015-2018 | 335,5537 |  |  |  |  |  |
| 1862 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 339,1705 | 2019-2020 | 339,1705 |  |  |  |  |  |
| 1863 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,0996 | 2023-2024 |  |  | 0,0835 | 0,0161 |  |  |
| 1864 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,4928 | 2022-2024 | 10,4368 | 10,4368 |  | 2,0560 |  |  |
| 1865 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 17 | 75 | 010 001 001 | 919,4146 | 2016-2020 | 914,5076 |  |  |  |  |  |
| 1866 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  | 4,9070 |  |
| 1867 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 18 | 76 | 010 001 001 | 901,5711 | 2016-2020 | 895,1941 |  |  |  |  |  |
| 1868 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |  | 6,3770 |  |
| 1869 | Жилой дом, р-н Лефортово, кв-л 3, к. 6 | 77 | 010 001 001 | 702,4866 | 2016-2022 | 688,7541 | 188,7927 |  |  |  |  |
| 1870 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 0,1545 |  | 13,5780 |  |
| 1871 | Жилой дом, ш. Фрезер, д. 7/2 | 78 | 010 001 001 | 729,4548 | 2016-2020 | 717,9162 |  |  |  |  |  |
| 1872 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 30,4610 |  |  | 11,5386 |  |
| 1873 | Жилищное строительство в р-не Некрасовка | 79 | 010 001 001 | 19112,5816 | 2016-2022 | 18433,4094 | 745,1190 |  |  |  |  |
| 1874 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 120,9967 | 60,0000 | 10,2956 | 487,8799 |
| 1875 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 4 | 80 | 010 001 001 | 982,5002 | 2016-2021 | 965,0425 |  |  |  |  |  |
| 1876 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 63,5710 | 0,3169 |  | 17,1408 |  |
| 1877 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 16, к. 2 (р-н Кузьминки, кв-л 116, к. 2) | 81 | 010 001 001 | 1145,9602 | 2016-2020 | 1145,9602 |  |  |  |  |  |
| 1878 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 20,7000 |  |  |  |  |
| 1879 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | Инженерная подготовка территории со сносом жилых домов и перекладкой инженерных коммуникаций по адресу: Волгоградский проспект, д. 103, к. 3, 5; д. 99, к. 3 (под строительство к. 17-18-21), р-н Кузьминки, кв. 115, 2 этап. (Снос жилых домов по адресу: Волгоградский пр-кт, д. 103, к. 3, д. 99, к. 3 с перекладкой инженерных коммуникаций) | 82 |  | 45,3219 | 2012-2022 | 45,3219 | 0,5758 |  |  |  |  |
| 1881 | Инженерное обеспечение кв-ла 14, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации | 83 |  | 801,7466 | 2015-2026 | 786,1921 |  |  |  |  |  |
| 1882 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 665,3482 | 2016-2026 | 652,5217 |  | 0,4526 | 11,6000 |  | 0,7739 |
| 1883 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 136,3984 | 2019-2024 | 133,6704 |  | 0,7280 | 2,0000 |  |  |
| 1884 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 19 | 84 | 010 001 001 | 1381,7149 | 2015-2018 | 1357,0292 |  |  |  |  |  |
| 1886 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 24,6857 |  |  |  |
| 1887 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 | 85 | 010 001 001 | 587,3566 | 2015-2020 | 579,9895 |  |  |  |  |  |
| 1888 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 390,4914 | 2015-2018 | 390,4914 |  |  |  |  |  |
| 1889 | Средства софинансирования (корректировка проекта, строительство) |  |  | 184,4618 | 2019-2020 | 184,4618 |  |  |  |  |  |
| 1890 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,3360 | 2021-2025 | 1,9689 |  |  |  | 7,3671 |  |
| 1891 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0674 | 2021 | 3,0674 |  |  |  |  |  |
| 1892 | Жилой дом с подземным гаражом, р-н Чертаново Южное, мкр. 26, к. 81-82 (снос зданий, ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) | 86 | 010 001 001 | 2036,6492 | 2016-2020 | 2000,6948 |  |  |  |  |  |
| 1893 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 3,3724 | 1,0000 |  | 34,9544 |  |
| 1894 | Жилой дом, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, влд. 3, з/у 1 (р-н Царицыно, мкр. 4, к. 402) | 87 | 010 001 001 | 1481,5335 | 2016-2021 | 1454,0424 |  |  |  |  |  |
| 1895 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 313,7573 | 1,8688 |  | 25,6223 |  |
| 1896 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-кт, влд. 33, к. 3 | 88 | 010 001 001 | 2375,8208 | 2022-2024 | 471,7500 |  |  |  |  |  |
| 1897 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 565,7132 | 2022-2024 | 471,7500 | 471,7500 |  | 93,9632 |  |  |
| 1898 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,0000 | 2025 |  |  |  |  | 10,0000 |  |
| 1899 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1727,2685 | 2023-2024 |  |  | 733,5226 | 993,7459 |  |  |
| 1900 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 72,8391 | 2025 |  |  |  |  | 72,8391 |  |
| 1901 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1902 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 10 (со сносом 5-этажных жилых домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 4, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 89 | 010 001 001 | 1001,2431 | 2014-2018 | 983,5913 |  |  |  |  |  |
| 1903 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 17,6518 |  |  |  |
| 1904 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 11 (со сносом 5-этажных домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 2 и с инженерной подготовкой территории) | 90 | 010 001 001 | 1993,2208 | 2014-2018 | 1956,2749 |  |  |  |  |  |
| 1905 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 36,9459 |  |  |  |
| 1906 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 14 (со сносом 5-этажных домов: ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2; ул. Профсоюзная, д. 96, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 91 | 010 001 001 | 1539,2186 | 2014-2018 | 1514,6833 |  |  |  |  |  |
| 1907 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 3,2746 | 24,5353 |  |  |  |
| 1908 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 12 (со сносом 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 2, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 3, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 4 и с инженерной подготовкой территории) | 92 | 010 001 001 | 1645,2731 | 2014-2020 | 1622,2550 |  |  |  |  |  |
| 1909 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 5,4341 | 23,0181 |  |  |  |
| 1910 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 11 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 6, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 7, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 8 и с инженерной подготовкой территории) | 93 | 010 001 001 | 1783,8064 | 2014-2021 | 1751,3096 |  |  |  |  |  |
| 1911 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 156,3966 | 32,4704 |  |  | 0,0264 |
| 1912 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 6 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 49, к. 1, Севастопольский пр-т, д. 22 и с инженерной подготовкой территории) | 94 | 010 001 001 | 883,4380 | 2015-2018 | 870,8619 |  |  |  |  |  |
| 1913 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 12,5761 |  |  |  |
| 1914 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 8 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова д. 47, к. 1 и с инженерной подготовкой территории) | 95 | 010 001 001 | 711,4377 | 2014-2018 | 699,0914 |  |  |  |  |  |
| 1915 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 12,3463 |  |  |  |
| 1916 | Жилой дом, р-н Зюзино, кв-л 14, к. 3 | 96 | 010 001 001 | 1444,1314 | 2015-2021 | 1390,5060 |  |  |  |  |  |
| 1917 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 17,4612 | 28,1870 |  |  | 25,4384 |
| 1918 | Жилой дом со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, с инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский р-н, ул. Вавилова, влд. 52 | 97 | 010 001 001 | 1581,8232 | 2015-2020 | 1552,7629 |  |  |  |  |  |
| 1919 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1540,5804 | 2015-2020 | 1540,5804 |  |  |  |  |  |
| 1920 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8981 | 2016 | 8,8981 |  |  |  |  |  |
| 1921 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,3447 | 2021-2023 | 3,2844 | 0,3509 | 29,0603 |  |  |  |
| 1922 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, р-н Котловка, Нагорная ул., влд. 13, к. 2, 3 | 98 | 010 001 001 | 390,5068 | 2015-2018 | 383,3513 |  |  |  |  |  |
| 1923 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,8169 | 2015-2018 | 371,8169 |  |  |  |  |  |
| 1924 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 10,6322 | 2016 | 10,6322 |  |  |  |  |  |
| 1925 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0577 | 2019-2026 | 0,9022 |  | 6,6555 |  |  | 0,5000 |
| 1926 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Введенского, влд. 13В (р-н Коньково, мкр. 6, к. 3) | 99 | 010 001 001 | 1343,3165 | 2016-2022 | 1306,8980 | 524,3937 |  |  |  |  |
| 1927 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 11,0140 | 1,7000 |  | 23,7045 |
| 1928 | Жилой дом с подземной автостоянкой, Севастопольский пр-кт, влд. 60 (р-н Коньково, мкр. 6, к. 2) | 100 | 010 001 001 | 1309,4842 | 2016-2021 | 1262,0306 |  |  |  |  |  |
| 1929 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 144,4306 | 0,5996 |  |  | 46,8540 |
| 1930 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, напротив влд. 54, 56 | 101 | 010 001 001 | 8315,4000 | 2021-2025 | 726,9013 |  |  |  |  |  |
| 1931 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 675,2224 | 2021-2025 | 612,2845 | 610,2845 | 10,0000 | 19,9379 | 33,0000 |  |
| 1932 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 6199,4776 | 2021-2025 | 114,6168 | 83,6110 | 2691,0000 | 2301,7359 | 1092,1249 |  |
| 1933 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1440,7000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1440,7000 |
| 1934 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, влд. 28, участок 1 | 102 | 010 001 001 | 5646,0194 | 2021-2026 | 243,0720 |  |  |  |  |  |
| 1935 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 321,0270 | 2021-2025 | 130,8707 | 128,8707 | 60,0000 | 100,1563 | 30,0000 |  |
| 1936 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 5324,9924 | 2021-2026 | 112,2013 | 89,9888 | 1020,0000 | 550,0000 | 2404,8187 | 1237,9724 |
| 1937 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв. 69, ул. Герасима Курина, влд. 42 (со сносом жилого дома по адресу: ул. Герасима Курина, д. 38) | 103 | 010 001 001 | 831,3475 | 2013-2014 | 831,0336 |  |  |  |  |  |
| 1939 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2023 |  |  | 0,3139 |  |  |  |
| 1940 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 27 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, пр-кт Вернадского, д. 72) | 104 | 010 001 001 | 1384,8936 | 2015-2017 | 1359,5978 |  |  |  |  |  |
| 1941 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  |  | 25,2958 |  |  |  |
| 1942 | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством, озеленением территории, со сносом и освобождением площадки, р-н Проспект Вернадского, кв-л 32-33, к. 48 (ул. Лобачевского, 6-1) | 105 | 010 001 001 | 752,8351 | 2011-2014 | 752,8351 |  |  |  |  |  |
| 1943 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,1171 |  |  |  |  |
| 1944 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Проспект Вернадского, кв-л 34-35, к. 24 (с инженерной подготовкой территории со сносом зданий жилых домов по адресу: пр-т Вернадского, д. 64, д. 70) | 106 | 010 001 001 | 685,8956 | 2015-2018 | 674,3238 |  |  |  |  |  |
| 1945 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 3,5422 | 11,5718 |  |  |  |
| 1946 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 26 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, пр-т Вернадского, д. 58, д. 66, д. 68) | 107 | 010 001 001 | 1311,5802 | 2015-2018 | 1288,1168 |  |  |  |  |  |
| 1947 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 23,4634 |  |  |  |
| 1948 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Фили-Давыдково, кв-л 65, к. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов по адресам: М. Филевская ул., д. 22, М. Филевская ул., д. 24, к. 1, 2, 3) | 108 | 010 001 001 | 3072,1662 | 2015-2018 | 3070,0928 |  |  |  |  |  |
| 1949 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 0,1510 | 2,0734 |  |  |  |
| 1950 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 17 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 57, к. 1, Кастанаевская ул., д. 55) | 109 | 010 001 001 | 1146,1777 | 2014-2017 | 1127,5010 |  |  |  |  |  |
| 1951 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  |  | 18,6767 |  |  |  |
| 1952 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Можайский р-н, ул. Гжатская, влд. 16 | 110 | 010 001 001 | 782,6951 | 2015-2016 | 782,6951 |  |  |  |  |  |
| 1953 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 13,9244 |  |  |  |  |
| 1954 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Можайский, кв-л 78-80, ул. Красных Зорь, к. 1, к. 2 | 111 | 010 001 001 | 1343,4859 | 2015-2016 | 1343,4859 |  |  |  |  |  |
| 1955 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 24,2597 |  |  |  |  |
| 1956 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 16 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, Кастанаевская ул., д. 57, к. 2) | 112 | 010 001 001 | 371,7951 | 2014-2017 | 371,7951 |  |  |  |  |  |
| 1957 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 5,7458 |  |  |  |  |
| 1958 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 32-33, к. 54 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Ленинский пр-кт, д. 134, д. 136, д. 138) | 113 | 010 001 001 | 1863,7160 | 2013-2019 | 1863,4659 |  |  |  |  |  |
| 1959 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  | 42,3609 | 0,2501 |  |  |  |
| 1960 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 18 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 61, к. 1, Кастанаевская ул., д. 61, к. 2, Кастанаевская ул., д. 63, к. 1) | 114 | 010 001 001 | 2417,5978 | 2014-2021 | 2416,5361 |  |  |  |  |  |
| 1961 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 0,6630 | 0,0434 |  |  | 1,0183 |
| 1962 | Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, р-н Филевский парк, Береговой пр-д, влд. 2, влд. 2, стр. 18, влд. 2, стр. 19 с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса N 1-ЗАО "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в р-не Филевский парк, расположенного вдоль северной границы жилой застройки" | 115 | 010 001 001 | 20978,2367 | 2014-2021 | 19184,2704 |  |  |  |  |  |
| 1963 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 955,6009 | 1130,6037 | 283,3626 |  | 380,0000 |
| 1964 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 35 | 116 | 010 001 001 | 1216,9657 | 2015-2021 | 1093,6129 |  |  |  |  |  |
| 1965 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 11,2760 | 101,0322 |  |  | 22,3206 |
| 1966 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Кунцево, Партизанская ул., д. 28, 30 | 117 | 010 001 001 | 1076,3410 | 2015-2017 | 1076,3132 |  |  |  |  |  |
| 1967 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 9,1580 | 0,0278 |  |  |  |
| 1968 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, влд. 44-48 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, ул. Кастанаевская, д. 44, д. 46, д. 48) | 118 | 010 001 001 | 3079,4430 | 2016-2020 | 2886,0054 |  |  |  |  |  |
| 1969 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2026 |  | 2,9780 | 91,2166 |  | 52,2210 | 50,0000 |
| 1970 | Жилой дом, ул. Кастанаевская, влд. 44-48, к. 2 | 119 | 010 001 001 | 935,9231 | 2017-2021 | 935,9231 |  |  |  |  |  |
| 1971 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 104,0143 | 2017-2021 | 104,0143 |  |  |  |  |  |
| 1972 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 831,5018 | 2019-2021 | 831,5018 |  |  |  |  |  |
| 1973 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4070 | 2022 | 0,4070 | 0,4070 |  |  |  |  |
| 1974 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 120 | 010 001 001 | 19730,1000 | 2021-2023 | 15275,3232 |  |  |  |  |  |
| 1975 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 5664,7209 | 2021-2023 | 3401,9154 | 1537,0000 | 2262,8055 |  |  |  |
| 1976 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 14065,3791 | 2021-2024 | 11873,4078 | 8229,4761 | 1797,5127 | 394,4586 |  |  |
| 1977 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 1, к. 2, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 121 | 010 001 001 | 4860,6886 | 2021-2024 | 2497,6086 |  |  |  |  |  |
| 1978 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1571,6759 | 2021-2024 | 898,5400 | 714,4400 | 633,1359 | 40,0000 |  |  |
| 1979 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3289,0127 | 2021-2024 | 1599,0686 | 1290,8794 | 1173,9435 | 516,0006 |  |  |
| 1980 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12 | 122 | 010 001 001 | 2929,1766 | 2021-2024 | 843,7523 |  |  |  |  |  |
| 1981 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 158,3379 | 2021-2024 | 92,6642 | 50,1642 | 1,6737 | 64,0000 |  |  |
| 1982 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 2770,8387 | 2021-2024 | 751,0881 | 731,9516 | 966,0603 | 1053,6903 |  |  |
| 1983 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Главмосстроя ул., влд. 1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д. 1; д. 1, к. 1; д. 1, к. 2 и инженерной подготовкой территории) | 123 | 010 001 001 | 6454,2000 | 2022-2025 | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 1984 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 3969,3240 | 2022-2025 | 20,0000 | 20,0000 | 584,8126 | 542,7360 | 2821,7754 |  |
| 1985 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1040,2996 | 2026 |  |  |  |  |  | 1040,2996 |
| 1986 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1444,5764 | 2024 |  |  |  | 1444,5764 |  |  |
| 1987 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд. 5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 1) | 124 | 010 001 001 | 7581,2442 | 2023-2027 |  |  | 50,0000 | 247,7000 | 2735,9607 | 4547,5835 |
| 1988 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д. 12, к. 1, 2, 4, 5) | 125 | 010 001 001 | 11755,0000 | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 779,3000 | 2024-2027 |  |  |  | 182,4000 | 458,3000 | 138,6000 |
| 1990 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 10975,7000 | 2023-2027 |  |  | 70,0000 | 309,3000 | 2162,2000 | 8434,2000 |
| 1991 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 10А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д. 10, к. 4) | 126 | 010 001 001 | 3988,1000 | 2023-2027 |  |  | 40,0000 | 242,6000 | 1290,7000 | 2414,8000 |
| 1992 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Жилой дом, р-н Северное Тушино, ул. Свободы, влд. 67, к. 5 | 127 | 010 001 001 | 811,8050 | 2016-2021 | 804,1600 |  |  |  |  |  |
| 1994 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 0,4569 | 0,9248 |  |  | 6,7202 |
| 1995 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, сносом строения по адресу: ул. Сходненская, влд. 12 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Южное Тушино, ул. Сходненская, влд. 12 (р-н Южное Тушино, кв-л 11, к. 1) | 128 | 010 001 001 | 1218,1781 | 2016-2022 | 1183,2479 | 292,6164 |  |  |  |  |
| 1996 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 34,9302 |
| 1997 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 | Внутриквартальная инженерная застройка для индивидуальных жилых домов, экспериментальный жилой р-н Куркино, мкр. 1абв | 129 |  | 1367,5080 | 2004-2022 | 1367,5080 | 0,1203 |  |  |  |  |
| 1999 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, г. Зеленоград, мкр. 8, к. 829 | 130 | 010 001 001 | 1205,0161 | 2013-2016 | 1205,0005 |  |  |  |  |  |
| 2001 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 9,4536 | 0,0156 |  |  |  |
| 2002 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, г. Зеленоград, мкр. 9, к. 901А | 131 | 010 001 001 | 1240,7127 | 2017-2021 | 1218,5832 |  |  |  |  |  |
| 2003 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 54,9330 | 2017-2021 | 54,9330 |  |  |  |  |  |
| 2004 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 15,4000 | 2022-2026 | 11,5755 | 11,5755 |  |  |  | 3,8245 |
| 2005 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1123,4643 | 2020-2021 | 1123,4643 |  |  |  |  |  |
| 2006 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 46,9154 | 2022-2026 | 28,6104 | 28,6104 |  |  |  | 18,3050 |
| 2007 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | Жилой дом с инженерным обеспечением и благоустройством, пос. Рязановское, кв-л N 99, влд. 1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | 132 | 010 001 001 | 5236,1107 | 2019-2022 | 4809,7745 |  |  |  |  |  |
| 2009 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1504,2699 | 2019-2022 | 1504,2699 | 545,2440 |  |  |  |  |
| 2010 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3305,5046 | 2019-2022 | 3305,5046 | 978,1773 |  |  |  |  |
| 2011 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 426,3362 | 2023-2026 |  |  | 46,9989 |  |  | 379,3373 |
| 2012 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов жилого назначения для нужд города Москвы на свободных площадках и на площадках, по которым расторгнуты инвестиционные контракты | 133 |  |  |  |  |  |  |  | 6693,2616 |  |
| 2013 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 2014 | Реализация мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве | 05 А 08 00000 0501 |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 2015 | Акционерное общество "Мосотделстрой N 1" |  |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 2016 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  |  | 9900,0000 | 12560,0000 | 7170,6034 |
| 2017 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 2 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 010 001 001 | 1291,0109 | 2019-2020 | 1290,1900 |  |  |  |  |  |
| 2018 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 1290,1900 | 2019-2020 | 1290,1900 |  |  |  |  |  |
| 2019 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 0,8209 | 2023 |  |  | 0,8209 |  |  |  |
| 2020 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 3 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 2 | 010 001 001 | 1539,0076 | 2019-2020 | 1538,1500 |  |  |  |  |  |
| 2021 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 1538,1500 | 2019-2020 | 1538,1500 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 0,8576 | 2023 |  |  | 0,8576 |  |  |  |
| 2023 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 4 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 3 | 010 001 001 | 857,1162 | 2019-2020 | 855,5600 |  |  |  |  |  |
| 2024 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 855,5600 | 2019-2020 | 855,5600 |  |  |  |  |  |
| 2025 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 1,5562 | 2023 |  |  | 1,5562 |  |  |  |
| 2026 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 27, к. 28/29 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 4 | 010 001 001 | 10105,0988 | 2019-2023 | 8562,7406 |  |  |  |  |  |
| (п. 2026 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 7762,7406 | 2019-2021 | 7762,7406 |  |  |  |  |  |
| 2028 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 2342,3582 | 2022-2023 | 800,0000 | 800,0000 | 1542,3582 |  |  |  |
| (п. 2028 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 31 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 5 | 010 001 001 | 7578,6318 | 2019-2023 | 5919,6971 |  |  |  |  |  |
| (п. 2029 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 5608,1371 | 2019-2021 | 5608,1371 |  |  |  |  |  |
| 2031 | Средства софинансирования |  |  | 211,5600 | 2019-2021 | 211,5600 |  |  |  |  |  |
| 2032 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 1758,9347 | 2022-2023 | 100,0000 | 100,0000 | 1658,9347 |  |  |  |
| (п. 2032 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, 3-я очередь (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6 | 010 001 001 | 30725,0000 | 2020-2024 | 938,6966 |  |  |  |  |  |
| (п. 2033 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2034 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 450,0000 | 2020 | 450,0000 |  |  |  |  |  |
| 2035 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы) |  |  | 419,3000 | 2020 | 419,3000 |  |  |  |  |  |
| (п. 2035 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2036 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 69,3966 | 2021 | 69,3966 |  |  |  |  |  |
| 2037 | Средства софинансирования (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 29786,3034 | 2024-2026 |  |  |  | 9900,0000 | 12560,0000 | 7326,3034 |
| (п. 2037 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2038 | Административно-деловой центр по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 35 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7 | 001 005 002 | 6620,0000 | 2020-2022 | 6620,0000 |  |  |  |  |  |
| (п. 2038 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 840,0000 | 2020 | 840,0000 |  |  |  |  |  |
| 2040 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 370,0000 | 2020 | 370,0000 |  |  |  |  |  |
| 2041 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 5410,0000 | 2021 | 5410,0000 | 3200,0000 |  |  |  |  |
| (п. 2041 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.1 (с учетом ПИР) | 8 | 014 001 005 | 352,0000 | 2022 | 352,0000 | 352,0000 |  |  |  |  |
| 2043 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.4 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 9 | 014 001 005 | 518,0000 | 2022 | 518,0000 | 518,0000 |  |  |  |  |
| 2044 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, влд. 5 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 10 | 010 001 001 | 7831,8700 | 2020-2022 | 7831,8700 |  |  |  |  |  |
| 2045 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 200,0000 | 2020 | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 2046 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 7631,8700 | 2020-2022 | 7631,8700 | 1644,1000 |  |  |  |  |
| ## 2047 | "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" | 06 0 00 00000 |  |  |  |  | 31334,8709 | 34515,8464 | 29145,1546 | 36446,8484 | 19399,6271 |
| (п. 2047 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2048 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 0,0270 | 345,5830 | 36,5009 | 494,4170 |  |
| ### 2049 | Развитие электроснабжения города Москвы | 06 А 00 00000 |  |  |  |  | 20,5315 | 120,0000 | 73,1570 |  |  |
| 2050 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 20,5315 | 120,0000 | 73,1570 |  |  |
| 2051 | Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 06 А 03 00000 0402 |  |  |  |  | 20,5315 | 120,0000 | 73,1570 |  |  |
| 2052 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2053 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" (2 этап) | 1 | 013 006 005 | 346,7157 | 2020-2024 | 153,5587 | 20,5315 | 120,0000 | 73,1570 |  |  |
| ### 2054 | Развитие теплоснабжения города Москвы | 06 Б 00 00000 |  |  |  |  |  | 24,7284 |  |  | 111,2716 |
| (п. 2054 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  |  | 24,7284 |  |  | 111,2716 |
| (п. 2055 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2056 | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения | 06 Б 08 00000 0402 |  |  |  |  |  | 24,7284 |  |  | 111,2716 |
| (п. 2056 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" |  |  |  |  |  |  | 24,7284 |  |  | 111,2716 |
| (п. 2057 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2058 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, п. ДСК "Мичуринец", ул. Лермонтова, д. 13, стр. 7 | 1 | 013 009 002 | 116,0000 | 2023-2026 |  |  | 4,7284 |  |  | 111,2716 |
| 2058(1) | Реконструкция тепловой сети в части устройства водовыпуска из водоприемного колодца ВП1 в точке 9 до существующей централизованной канализации в районе ТПУ Столбово по адресу: пос. Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы | 2 | 013 008 003 | 20,0000 | 2023 |  |  | 20,0000 |  |  |  |
| (п. 2058(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2059 | Развитие газоснабжения в городе Москве | 06 В 00 00000 |  |  |  |  | 1149,6375 | 3130,4069 |  |  |  |
| (п. 2059 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |  |
| 2061 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |  |
| 2062 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |  |
| 2063 | Мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров |  |  |  |  |  |  | 1338,7720 |  |  |  |
| 2064 | Щукинский дюкер; Пойма Строгино дюкер по адресу: Серебряный бор - Живописная ул. (18.011) | 1 | 013 010 003 | 1172,7321 | 2018-2023 | 656,0741 |  | 516,6580 |  |  |  |
| 2065 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 31,2813 | 2018-2023 | 25,2813 |  | 6,0000 |  |  |  |
| 2066 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019 году |  |  | 6,5341 | 2022 | 6,5341 | 6,5341 |  |  |  |  |
| 2067 | Строительство |  |  | 1134,9167 | 2020-2023 | 624,2587 |  | 510,6580 |  |  |  |
| 2068 | Голутвинский дюкер по адресу: Якиманская наб., д. 2, к. 1 | 2 | 013 010 003 | 356,8700 | 2018-2023 | 60,9555 |  | 295,9145 |  |  |  |
| 2069 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,0178 | 2018-2023 | 10,7772 |  | 6,2406 |  |  |  |
| 2070 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018-2021 годах |  |  | 2,3728 | 2022-2023 | 1,1543 | 1,1543 | 1,2185 |  |  |  |
| 2071 | Строительство |  |  | 337,4794 | 2020-2023 | 49,0240 |  | 288,4554 |  |  |  |
| 2072 | Фрунзенский-1 дюкер; Фрунзенский-2 дюкер по адресу: Фрунзенская наб., д. 26 | 3 | 013 010 003 | 393,1723 | 2018-2023 | 225,0007 |  | 168,1716 |  |  |  |
| 2073 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,6319 | 2018 | 17,6319 |  |  |  |  |  |
| 2074 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019-2020 годах |  |  | 3,8105 | 2022 | 3,8105 | 3,8105 |  |  |  |  |
| 2075 | Строительство |  |  | 371,7299 | 2021-2023 | 203,5583 |  | 168,1716 |  |  |  |
| 2076 | Гольяновский дюкер по адресу: Гольяновская ул., д. 2 | 4 | 013 010 003 | 234,4315 | 2018-2023 | 220,2072 |  | 14,2243 |  |  |  |
| 2077 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,8151 | 2018-2019 | 9,8151 |  |  |  |  |  |
| 2078 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 4,8272 | 2022 | 4,8272 | 4,8272 |  |  |  |  |
| 2079 | Строительство |  |  | 205,5649 | 2019-2021 | 205,5649 |  |  |  |  |  |
| 2080 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018, 2021 годах |  |  | 14,2243 | 2023 |  |  | 14,2243 |  |  |  |
| 2081 | Рубцовский дюкер по адресу: Рубцовско-Дворцовая ул., выход на Русаковскую наб. | 5 | 013 010 003 | 10,5179 | 2018-2022 | 10,5179 |  |  |  |  |  |
| 2082 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,2980 | 2018 | 10,2980 |  |  |  |  |  |
| 2083 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 0,2199 | 2022 | 0,2199 | 0,2199 |  |  |  |  |
| 2084 | Кропоткинский дюкер по адресу: Пречистенская наб., д. 5 | 6 | 013 010 003 | 438,8425 | 2018-2023 | 100,0467 |  | 338,7958 |  |  |  |
| 2085 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 34,9322 | 2018-2023 | 16,9298 |  | 18,0024 |  |  |  |
| 2086 | Строительство |  |  | 403,9103 | 2019-2023 | 83,1169 |  | 320,7934 |  |  |  |
| 2087 | Кутузовский дюкер по адресу: Краснопресненская наб., д. 20, стр. 1 (17.068) | 7 | 013 010 003 | 459,9197 | 2018-2023 | 439,4691 |  | 20,4506 |  |  |  |
| 2088 | Строительство |  |  | 459,9197 | 2018-2023 | 439,4691 |  | 20,4506 |  |  |  |
| 2089 | Мероприятия по газоснабжению территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы |  |  |  |  |  | 1000,0000 |  |  |  |  |
| 2090 | 18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселения Новомосковского административного округа г. Москвы | 8 | 013 010 003 | 127,1055 | 2018-2022 | 127,1055 | 51,9590 |  |  |  |  |
| 2091 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 127,1055 | 2018-2022 | 127,1055 | 51,9590 |  |  |  |  |
| 2092 | 18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 9 | 013 010 003 | 957,8200 | 2018-2022 | 957,8200 | 855,9330 |  |  |  |  |
| 2093 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 175,1010 | 2018-2022 | 175,1010 | 73,2140 |  |  |  |  |
| 2094 | Строительство |  |  | 782,7190 | 2022 | 782,7190 | 782,7190 |  |  |  |  |
| 2095 | 18.035 Строительство сети газоснабжения Вороновского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 10 | 013 010 003 | 95,6770 | 2018-2022 | 95,6770 | 60,3250 |  |  |  |  |
| 2096 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,6770 | 2018-2022 | 95,6770 | 60,3250 |  |  |  |  |
| 2097 | 18.037 Строительство сети газоснабжения Новофедоровского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 11 | 013 010 003 | 68,7253 | 2018-2022 | 68,7253 |  |  |  |  |  |
| 2098 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 42,3100 | 2018 | 42,3100 |  |  |  |  |  |
| 2099 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019-2020 годах |  |  | 26,4153 | 2022 | 26,4153 | 26,4153 |  |  |  |  |
| 2100 | 18.039 Строительство сети газоснабжения пос. Киевский, Троицкий административный округ г. Москвы | 12 | 013 010 003 | 49,9860 | 2018-2022 | 49,9860 |  |  |  |  |  |
| 2101 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,9390 | 2018-2020 | 35,9390 |  |  |  |  |  |
| 2102 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 14,0470 | 2022 | 14,0470 | 14,0470 |  |  |  |  |
| 2103 | 18.040 Строительство сети газоснабжения от КРП-20 к КГМ | 13 | 013 010 003 | 133,2507 | 2018-2022 | 133,2507 |  |  |  |  |  |
| 2104 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 76,8541 | 2018-2021 | 76,8541 |  |  |  |  |  |
| 2105 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 56,3966 | 2022 | 56,3966 | 56,3966 |  |  |  |  |
| 2106 | 18.041 Строительство сети газоснабжения от КРП-21 к КГМ | 14 | 013 010 003 | 20,8340 | 2018-2022 | 20,8340 |  |  |  |  |  |
| 2107 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,5920 | 2018 | 16,5920 |  |  |  |  |  |
| 2108 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 4,2420 | 2022 | 4,2420 | 4,2420 |  |  |  |  |
| 2109 | 18.042 Строительство сети газоснабжения Щаповского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 15 | 013 010 003 | 39,4716 | 2018-2022 | 39,4716 |  |  |  |  |  |
| 2110 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 33,9686 | 2018-2021 | 33,9686 |  |  |  |  |  |
| 2111 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 5,5030 | 2022 | 5,5030 | 5,5030 |  |  |  |  |
| 2112 | 18.044 Строительство сети газоснабжения Михайловского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 16 | 013 010 003 | 164,1336 | 2018-2022 | 164,1336 | 31,7830 |  |  |  |  |
| 2113 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 145,2983 | 2018-2022 | 145,2983 | 31,7830 |  |  |  |  |
| 2114 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017-2020 годах |  |  | 18,8353 | 2022 | 18,8353 | 18,8353 |  |  |  |  |
| 2115 | Мероприятия по газификации поселка Толстопальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2116 | 17.073 3.5 этап (ТЗ N 1174), территория Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, р-он Внуково, пос. Толстопальцево | 17 | 013 010 003 | 51,1532 | 2017-2022 | 51,1532 |  |  |  |  |  |
| 2117 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,5941 | 2017-2019 | 8,5941 |  |  |  |  |  |
| 2118 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  | 0,9309 | 2022 | 0,9309 | 0,9309 |  |  |  |  |
| 2119 | Строительство |  |  | 37,4142 | 2020 | 37,4142 |  |  |  |  |  |
| 2120 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  | 4,2140 | 2022 | 4,2140 | 4,2140 |  |  |  |  |
| 2121 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 149,6375 | 1791,6349 |  |  |  |
| (п. 2121 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2122 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 149,6375 | 1791,6349 |  |  |  |
| (п. 2122 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 149,6375 | 1791,6349 |  |  |  |
| (п. 2123 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124 | Перекладка двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700-1000 мм к ТЭЦ-27 | 1 | 013 010 003 | 850,0000 | 2020-2023 | 396,0417 |  | 453,9583 |  |  |  |
| 2125 | Вынос магистрального (среднего давления) газопровода, попадающего в зону строительства объектов улично-дорожной сети на территории застройки "ЗИЛ-Юг" | 2 | 013 010 003 | 650,3139 | 2022-2023 | 16,2918 | 16,2918 | 634,0222 |  |  |  |
| 2126 | Строительство котельной для обеспечения нужд стадиона "Авангард" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 33 | 3 | 013 009 002 013 010 003 | 467,0000 | 2022-2023 | 133,3457 | 133,3457 | 333,6544 |  |  |  |
| 2127 | Строительство блочно-модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей для теплоснабжения ОВК Хорошевского р-на по адресу: г. Москва, ул. Таманская, д. 10, стр. 1 (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 013 009 002 013 010 003 | 60,0000 | 2023 |  |  | 60,0000 |  |  |  |
| 2127(1) | Выполнение комплекса работ по сносу, проектированию и строительству нового здания газорегуляторного пункта "Косино" по адресу: г. Москва, ул. Б. Косинская, влд. 1, корп. 2 | 5 | 013 010 001 | 310,0000 | 2023 |  |  | 310,0000 |  |  |  |
| (п. 2127(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2128 | Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 00 00000 |  |  |  |  | 669,7501 | 876,4092 | 378,9880 | 15,4885 |  |
| 2129 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 669,7501 | 876,4092 | 378,9880 | 15,4885 |  |
| 2130 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 01 00000 0402 |  |  |  |  | 669,7501 | 876,4092 | 378,9880 | 15,4885 |  |
| 2131 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132 | Коллектор для подземных коммуникаций по Б. Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап | 1 | 013 012 003 | 135,4229 | 2020-2025 | 20,8376 | 13,6484 | 80,0000 | 24,5853 | 10,0000 |  |
| 2133 | Коллектор подземных коммуникаций в районе Неопалимовского пер. | 2 | 013 012 003 | 5,5757 | 2021-2022 | 5,5757 | 3,3016 |  |  |  |  |
| 2134 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135 | 06-015 ПС 220/110/20/10 кВ "Сити-2" с заходами КЛ (отводящий кабельный коллектор) | 3 | 013 012 003 | 4767,7872 | 2005-2023 | 4767,7093 | 0,0260 | 0,0779 |  |  |  |
| 2136 | 06-028 Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-21 | 4 | 013 012 003 | 6505,4437 | 2006-2022 | 6505,4437 | 76,1395 |  |  |  |  |
| 2137 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138 | Коллектор подземных коммуникаций от Алтуфьевского ш. до ул. Комдива Орлова | 5 | 013 012 003 | 13,7725 | 2020-2023 | 7,6589 |  | 6,1136 |  |  |  |
| 2139 | Коллектор подземных коммуникаций от Ботанической ул. до ул. Комдива Орлова | 6 | 013 012 003 | 46,5567 | 2020-2023 | 24,6010 |  | 21,9557 |  |  |  |
| 2140 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" | 7 | 013 012 003 | 632,8867 | 2020-2025 | 36,1005 | 17,6153 | 300,0000 | 291,7862 | 5,0000 |  |
| 2142 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2143 | Кабельный коллектор от подстанции Семеновская (1 и 3 пусковые комплексы) | 8 | 013 012 003 | 15,9053 | 2021-2022 | 15,9053 | 11,9290 |  |  |  |  |
| 2144 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2145 | 06-017 подстанция 220 кВ "Матвеевская" (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор), 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. N 7 | 9 | 013 012 003 | 2034,3610 | 2006-2025 | 1585,0604 | 514,0879 | 386,1956 | 62,6165 | 0,4885 |  |
| 2146 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2147 | ПС 220/110/20/10 кВ "Герцево" с заходами ВЛ, заходы КЛ на ПС "Герцево" (кабельный коллектор - 1 и 3 пусковые комплексы) | 10 | 013 012 003 | 88,5285 | 2021-2023 | 38,5285 | 20,0194 | 50,0000 |  |  |  |
| 2148 | Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-16 | 11 | 013 012 003 | 173,8415 | 2020-2023 | 141,7751 | 12,9830 | 32,0664 |  |  |  |
| ### 2149 | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | 06 Д 00 00000 |  |  |  |  | 8836,7906 | 5322,0136 | 2500,0000 | 5000,0000 | 7246,5739 |
| 2150 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 511,2706 | 2728,0187 | 2500,0000 | 5000,0000 | 7246,5739 |
| 2151 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 511,2706 | 2728,0187 | 2500,0000 | 5000,0000 | 7246,5739 |
| 2152 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153 | 87-2605 Канализационный коллектор от Новорязанской ул. до коллектора по Нижне-Сусальному пер. | 1 | 013 012 003 | 755,2985 | 2004-2025 | 586,3860 | 111,5259 | 114,8052 | 46,9813 | 7,1260 |  |
| 2154 | ПР-414 Отводящие трубопроводы от Центральной канализационной насосной станции до Юго-Западных каналов | 2 | 013 008 001 | 3066,5851 | 2006-2025 | 2132,0729 | 33,2554 | 550,0000 | 380,0000 | 4,5122 |  |
| 2155 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156 | 30-06-01. Водовод N 2 Д = 1200 мм от Северной станции водоподготовки до Ленинградского ш. (1 пусковой комплекс) | 3 | 013 007 005 | 1078,3460 | 2008-2023 | 1065,1325 | 187,8429 | 13,2135 |  |  |  |
| 2157 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) | 4 | 013 008 001 | 4683,2241 | 2007-2025 | 2314,1192 | 3,1140 | 1120,0000 | 1220,0000 | 29,1049 |  |
| 2159 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) | 5 | 013 008 001 | 2927,8082 | 2008-2025 | 1657,6141 | 1,5688 | 550,0000 | 660,0000 | 60,1941 |  |
| 2160 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2161 | 75-05 Строительство Царицынского канализационного канала | 6 | 013 007 006 | 1775,8894 | 2008-2025 | 1351,9410 | 52,7067 | 380,0000 | 40,0000 | 3,9484 |  |
| 2162 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2163 | Строительство сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки | 7 | 013 007 006 | 12390,0000 | 2018-2026 | 1443,4261 | 121,2569 |  |  | 3700,0000 | 7246,5739 |
| 2164 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 594,3911 | 2018-2022 | 594,3911 | 121,2569 |  |  |  |  |
| 2165 | Строительство |  |  | 11795,6089 | 2019-2026 | 849,0350 |  |  |  | 3700,0000 | 7246,5739 |
| 2166 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства Москва | 8 |  |  |  |  |  |  | 153,0187 | 1195,1144 |  |
| 2167 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 8286,8200 | 2593,9949 |  |  |  |
| 2168 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 8286,8200 | 2593,9949 |  |  |  |
| 2169 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  | 8286,8200 | 2593,9949 |  |  |  |
| 2170 | Строительство канализационной насосной станции (объект "Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра", пос. Краснопахорское, ТАО), включая проектно-изыскательские работы | 1 | 013 008 001 | 42,0431 | 2021-2022 | 42,0431 | 30,7147 |  |  |  |  |
| 2171 | Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений | 2 | 013 008 002 | 30500,0000 | 2019-2022 | 30500,0000 | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 2172 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 310,2448 | 2019-2020 | 310,2448 |  |  |  |  |  |
| 2173 | Строительство |  |  | 30189,7552 | 2019-2022 | 30189,7552 | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 2174 | Переустройство дюкерной канализации под Москвой-рекой в районе Шелепихинской набережной (включая проектно-изыскательские работы) | 3 | 013 008 003 | 1600,0000 | 2022-2023 | 912,8412 | 912,8412 | 687,1589 |  |  |  |
| 2175 | Строительство павильона (накрытия) снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Восточный административный округ г. Москвы, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 011 002 003 | 200,1000 | 2023 |  |  | 200,1000 |  |  |  |
| 2176 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Южный административный округ г. Москвы, Тарный пр-д, влд. 5 (включая проектно-изыскательские работы) | 5 | 011 002 003 | 1750,0000 | 2022-2023 | 43,2641 | 43,2641 | 1706,7360 |  |  |  |
| 2177 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |  |
| 2178 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |  |
| 2179 | Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса по адресу: г. Москва, п. Щаповское, пос. Курилово, состоящего из: - нежилое здание (водонапорная башня) с кадастровым номером 77:22:0000000:2578; - нежилое здание (артезианская скважина) с кадастровым номером 77:22:0000000:2475; - сооружение (водораспределительная сеть) с кадастровым номером 77:22:0000000:957; - сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером 77:22:0000000:955 | 1 | 013 007 005 013 008 003 | 38,7000 | 2022 | 38,7 | 38,7000 |  |  |  |  |
| ### 2180 | Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 00 00000 |  |  |  |  | 2212,2556 | 6230,5598 | 6690,9303 | 6642,0816 | 969,9410 |
| 2181 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1576,9930 | 4600,0000 | 5478,2397 | 5000,0000 | 930,6408 |
| 2182 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 1242,9242 | 3900,0000 | 4500,0000 | 5000,0000 | 930,6408 |
| 2183 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2184 | Водосточный коллектор D = 1000-2000 мм к очистному сооружению N 19, Новосходненское ш. | 1 | 013 008 002 | 913,2000 | 2021-2026 | 2,3869 |  | 0,5000 | 60,0000 | 600,0000 | 250,3131 |
| 2185 | Очистное сооружение N 19, Новосходненское ш. | 2 | 013 008 002 | 965,6000 | 2021-2026 | 2,4572 |  | 0,5000 | 65,0000 | 600,0000 | 297,6428 |
| 2186 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | Стационарный снегосплавный пункт, Березовая ал., влд. 10 | 3 | 013 008 002 | 1249,9839 | 2018-2026 | 51,9361 | 14,9908 | 400,0000 | 400,0000 | 390,0000 | 8,0478 |
| 2188 | 3253-06-02. Очистные сооружения дождевой канализации р-на Северный, мкр. 9 (2 пусковой комплекс), р-н Северный, мкр. 9 | 4 | 013 008 002 | 596,1551 | 2008-2022 | 596,1551 | 1,2428 |  |  |  |  |
| 2189 | 04-6539-02. Очистное сооружение и тепловой пункт для мкр. 1 р-на Северный (2 пусковой комплекс) | 5 | 013 008 002 | 811,9932 | 2008-2022 | 811,9932 | 0,1037 |  |  |  |  |
| 2190 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2191 | 3099-06. Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка | 6 | 013 008 002 | 806,7749 | 2007-2025 | 578,0312 | 2,3829 | 2,5000 | 80,0000 | 146,2437 |  |
| 2192 | Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь), 1 этап (очередь) - реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22 | 7 | 013 008 002 | 4600,1895 | 2017-2025 | 3006,0538 | 203,6464 | 700,0000 | 750,0000 | 144,1357 |  |
| 2193 | Головное очистное сооружение в мкр. Курьяново, ул. Шоссейная, влд. 90 | 8 | 013 008 002 | 290,0000 | 2023-2025 |  |  | 15,0000 | 50,0000 | 225,0000 |  |
| 2194 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Городня-1", 2 этап (1,83 куб. м/сутки), ул. Прохладная, влд. 30 | 9 | 013 008 002 | 312,5380 | 2013-2023 | 310,9890 | 5,9348 | 1,5490 |  |  |  |
| 2196 | Реконструкция водоочистных сооружений пруда-отстойника "Орехово-Борисово", 1 этап, Царицыно (0,35 куб. м/сутки), Шипиловский пр-д, вл. 24, р-н Бирюлево Восточное | 10 | 013 008 002 | 298,9820 | 2011-2022 | 298,9820 | 0,5989 |  |  |  |  |
| 2197 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб. м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 | 11 | 013 008 002 | 650,9587 | 2012-2025 | 407,9044 | 3,5839 | 95,0000 | 140,0000 | 8,0543 |  |
| 2198 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Бирюлевский ручей", 2 этап (0,51 куб. м/сутки), 3-я Радиальная ул., влд. 3, сооружение 3 | 12 | 013 008 002 | 198,8282 | 2013-2023 | 196,8327 | 7,4306 | 1,9955 |  |  |  |
| 2199 | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, 1-й Котляковский пер., д. 15, к. 1 | 13 | 013 008 002 | 1567,3897 | 2018-2026 | 42,3526 | 1,6423 | 50,4000 | 200,0000 | 900,0000 | 374,6371 |
| 2200 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201 | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) | 14 | 013 008 002 | 3116,2767 | 2002-2025 | 1880,3791 | 44,0440 | 600,0000 | 635,0000 | 0,8976 |  |
| 2202 | 05-029-02 Очистные сооружения и тепловой пункт для застройки мкр. 11 р-на Южное Бутово (2 пусковой комплекс) | 15 | 013 008 002 | 574,9682 | 2010-2022 | 574,9682 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2203 | Очистные сооружения N 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 16 | 013 008 002 | 188,2032 | 2008-2024 | 118,7171 |  | 40,0000 | 29,4861 |  |  |
| 2204 | Очистные сооружения N 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 17 | 013 008 002 | 821,8280 | 2008-2025 | 74,1660 | 1,1914 | 220,0000 | 430,0000 | 97,6620 |  |
| 2205 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2206 | Очистные сооружения N 3а в районе Центральной ул. на пересечении подъездной дороги к аэропорту "Внуково" и 3-й Рейсовой ул., р-н Внуково | 18 | 013 008 002 | 30,5932 | 2008-2022 | 30,5932 | 0,1556 |  |  |  |  |
| 2207 | 05-6568 Очистные сооружения для новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова. Пойма р. Раменки, р-н Раменки | 19 | 013 008 002 | 1477,0077 | 2008-2022 | 1477,0077 | 0,0813 |  |  |  |  |
| 2208 | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д. 10, к. 4 | 20 | 013 008 002 | 1950,0000 | 2017-2025 | 702,1759 | 658,9277 | 700,0000 | 400,0000 | 147,8241 |  |
| 2209 | Очистные сооружения для территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега р. Москвы, Филевского б-ра и проектируемого пр-да 2017 | 21 | 013 008 002 | 593,3019 | 2017-2022 | 593,3019 | 0,1816 |  |  |  |  |
| 2210 | Очистное сооружение N 1 у д. Ликова | 22 | 013 008 002 | 2505,7215 | 2020-2025 | 290,6784 | 273,3346 | 1000,0000 | 1000,0000 | 215,0431 |  |
| 2211 | 03-7601 Очистные сооружения N 2 для реконструкции жилого фонда г. Зеленограда. Восточная коммунальная зона, пойма р. Сходня, Зеленоград, пойма р. Сходня | 23 | 013 008 002 | 843,4064 | 2011-2022 | 843,4064 | 0,2335 |  |  |  |  |
| 2212 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2213 | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд. 23Б | 24 | 013 008 002 | 757,0868 | 2017-2025 | 41,3358 | 1,0000 | 30,0000 | 90,0000 | 595,7510 |  |
| 2214 | 3126-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, ул. Новощукинская | 25 | 013 008 002 | 280,6016 | 2008-2022 | 280,6016 | 0,2594 |  |  |  |  |
| 2215 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-2" | 26 | 013 008 002 | 33,4492 | 2022-2023 | 21,7246 | 21,7246 | 11,7246 |  |  |  |
| 2216 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 | 96-7613 Строительство очистных сооружений N 3 для застройки мкр. N 1, 2, 3, 4, 6, 8 р-на Матушкино-Савелки, в пойме р. Ржавки | 27 | 013 008 002 | 437,3969 | 2006-2022 | 437,3969 | 0,1815 |  |  |  |  |
| 2218 | Дренажная насосная станция дождевой канализации для застройки мкр. 12 р-на Щукино | 28 | 013 008 002 | 150,3000 | 2013-2025 | 0,3000 |  | 5,0000 | 40,0000 | 105,0000 |  |
| 2219 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока, отведение поверхностного стока с территории мкр. Кожухово с завершением строительства очистных сооружений по адресу: ул. Лухмановская, влд. 11 Б, Очистное сооружение, пос. Западный, Очистное сооружение, Хорошево-Мневники, кв. 83, 84-85, 86, Очистные сооружения "Филька" | 29 |  |  |  |  |  | 25,8309 | 130,5139 | 824,3885 |  |
| 2220 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Тверской области на реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области и реконструкцию канализационных очистных сооружений города Торжок | 06 Е 09 00000 0503 |  |  |  |  | 54,0688 |  |  |  |  |
| 2221 | Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2222 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Городня со строительством напорной линии от п. Радченко Конаковского р-на Тверской обл. и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Торжок | 1 | 013 008 002 | 508,5962 | 2020-2022 | 508,5962 | 54,0688 |  |  |  |  |
| 2223 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" | 06 Е G6 G0001 0503 |  |  |  |  | 280,0000 | 700,0000 | 978,2397 |  |  |
| 2224 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-1" | 1 | 013 008 002 | 2050,0000 | 2020-2024 | 371,7603 | 280,0000 | 700,0000 | 978,2397 |  |  |
| 2225 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 626,1026 | 874,7508 | 345,7139 | 736,9579 | 39,3002 |
| 2226 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 626,1026 | 874,7508 | 345,7139 | 736,9579 | 39,3002 |
| 2227 | Строительство системы отвода поверхностных стоков с территории поликлиники на 320 посещений в смену в пос. Воскресенское | 1 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 46,1992 | 2022-2023 | 26,0024 | 26,0024 | 20,1968 |  |  |  |
| 2228 | Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для объектов "Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково" и "ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное" | 2 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 178,7432 | 2020-2026 | 117,1197 | 52,0570 | 22,3233 |  |  | 39,3002 |
| 2229 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,9362 | 2020-2022 | 8,9362 | 3,1013 |  |  |  |  |
| 2230 | Строительство |  |  | 169,8070 | 2021-2026 | 108,1835 | 48,9557 | 22,3233 |  |  | 39,3002 |
| 2231 | Ливневые очистные сооружения на территории ТПУ "Мамыри" | 3 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1135,2909 | 2020-2024 | 608,2253 | 486,3803 | 407,0655 | 120,0001 |  |  |
| 2232 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в пос. Коммунарка | 4 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1449,0000 | 2022-2025 | 61,6629 | 61,6629 | 425,1652 | 225,2140 | 736,9579 |  |
| 2233 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока (включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году) | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,4998 |  |  |
| 2234 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 9,1600 | 755,8090 | 866,9767 | 905,1237 |  |
| 2235 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 9,1600 | 755,8090 | 866,9767 | 905,1237 |  |
| 2236 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  | 9,1600 | 570,6500 | 153,3110 | 259,2718 |  |
| 2237 | Строительство очистного сооружения для объекта "Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца" | 1 | 013 008 002 | 499,6000 | 2023 |  |  | 499,6000 |  |  |  |
| 2238 | Реконструкция сети дождевой канализации вблизи земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0004011:1002 по адресу: ул. Наметкина, влд. 10А, стр. 1-7, стр. 10 | 2 | 013 008 002 | 80,2100 | 2022-2023 | 9,1600 | 9,1600 | 71,0500 |  |  |  |
| 2239 | Реконструкция очистного сооружения "Сабурово" по адресу: г. Москва, у р. Москва напротив влд. 1Б по ул. Борисовские Пруды | 3 | 013 008 002 | 648,1794 | 2023-2025 |  |  | 129,6358 | 259,2718 | 259,2718 |  |
| 2240 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 412,5828 | 2024-2025 |  |  |  | 153,3110 | 259,2718 |  |
| 2241 | Средства софинансирования |  |  | 235,5966 | 2023-2024 |  |  | 129,6358 | 105,9608 |  |  |
| 2242 | Укрупненные мероприятия по ликвидации подтоплений на объектах городского хозяйства Москвы (реконструкция дождевой канализации, русел рек и ГТС Борисовская плотина) | 4 |  |  |  |  |  | 185,1590 | 713,6657 | 645,8519 |  |
| ### 2243 | Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 06 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 15,4946 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2244 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 15,4946 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2245 | Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 06 Ж 09 00000 0503 |  |  |  |  | 15,4946 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2246 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет" |  |  |  |  |  | 15,4946 | 162,5458 |  |  |  |
| 2247 | ТП N 222 - ТП N 7 ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - Сухаревская Б. пл., д. 18 | 1 | 013 006 005 | 23,7616 | 2019-2022 | 23,7616 | 0,0897 |  |  |  |  |
| 2248 | ТП N 222 - ТП N 5 ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 2 | 013 006 005 | 16,8043 | 2019-2022 | 16,8043 | 0,0623 |  |  |  |  |
| 2249 | ТП N 1 - ТП N 2 ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6 - ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 | 3 | 013 006 005 | 15,8936 | 2019-2022 | 15,8936 | 12,1308 |  |  |  |  |
| 2250 | ТП N 1 - ТП N 32 ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6 - Трубниковский пер., д. 11 | 4 | 013 006 005 | 22,4824 | 2019-2022 | 22,4824 | 0,0885 |  |  |  |  |
| 2251 | ТП N 7 - ТП N 9 Большая Сухаревская пл., д. 16/18 - ул. Садовая-Черногрязская, д. 22 | 5 | 013 006 005 | 40,7529 | 2019-2022 | 40,7529 | 0,1878 |  |  |  |  |
| 2252 | ТП N 180 - ТП N 191 Таганский транспортный тоннель - Сивяков пер., д. 6 | 6 | 013 006 005 | 21,5654 | 2019-2022 | 21,5654 | 0,1767 |  |  |  |  |
| 2253 | ТП N 3 - ТП N 4 ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 - ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 7 | 013 006 005 | 20,7891 | 2019-2023 | 3,1907 |  | 17,5984 |  |  |  |
| 2254 | ТП N 2 - ТП N 3 ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 - ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 | 8 | 013 006 005 | 19,2388 | 2019-2023 | 2,5172 |  | 16,7216 |  |  |  |
| 2255 | ТП N 32 - ТП N 33 Трубниковский пер., д. 11 - Смоленская пл., д. 2 | 9 | 013 006 005 | 18,7406 | 2019-2023 | 2,5470 |  | 16,1936 |  |  |  |
| 2256 | ТП N 34 - ТП N 33 Дашков пер., д. 1 - Смоленская пл., д. 2 | 10 | 013 006 005 | 51,5246 | 2019-2023 | 3,4142 |  | 48,1104 |  |  |  |
| 2257 | ТП-5 ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 11 | 013 006 005 | 25,1854 | 2022-2023 | 1,3794 | 1,3794 | 23,8060 |  |  |  |
| 2258 | ТП-10 ул. Земляной Вал, д. 32а | 12 | 013 006 005 | 25,2906 | 2022-2023 | 1,3794 | 1,3794 | 23,9112 |  |  |  |
| 2259 | ТП-4 ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 13 | 013 006 005 | 1,1668 | 2023 |  |  | 1,1668 |  |  |  |
| 2260 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1668 | 2023 |  |  | 1,1668 |  |  |  |
| 2261 | ТП-20 Ленинский пр-т, д. 24 | 14 | 013 006 005 | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2262 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2263 | ТП-32 Трубниковский пер., д. 11 | 15 | 013 006 005 | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2264 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2265 | ТП-33 Смоленская пл., д. 2 | 16 | 013 006 005 | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2266 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2267 | ТП-34 Дашков пер., д. 1 | 17 | 013 006 005 | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2268 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2269 | ТП-48 Трубная пл., д. 2 | 18 | 013 006 005 | 0,8346 | 2023 |  |  | 0,8346 |  |  |  |
| 2270 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8346 | 2023 |  |  | 0,8346 |  |  |  |
| 2271 | ТП-147 Соймоновский пр-д, д. 7 | 19 | 013 006 005 | 1,5668 | 2023 |  |  | 1,5668 |  |  |  |
| 2272 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,5668 | 2023 |  |  | 1,5668 |  |  |  |
| 2273 | ТП-181 Таганский транспортный тоннель | 20 | 013 006 005 | 0,8346 | 2023 |  |  | 0,8346 |  |  |  |
| 2274 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8346 | 2023 |  |  | 0,8346 |  |  |  |
| 2275 | ТП-191 Сивяков пер., д. 6 | 21 | 013 006 005 | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2276 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1139 | 2023 |  |  | 2,1139 |  |  |  |
| 2277 | ТП-642 Большой Москворецкий мост | 22 | 013 006 005 | 1,2323 | 2023 |  |  | 1,2323 |  |  |  |
| 2278 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,2323 | 2023 |  |  | 1,2323 |  |  |  |
| 2279 | Укрупненные мероприятия по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 23 |  |  |  |  |  |  | 169,6978 | 177,1645 |  |
| ### 2280 | Развитие инженерных коммуникаций города Москвы | 06 И 00 00000 |  |  |  |  | 18426,5595 | 18649,1827 | 19332,3815 | 24612,1138 | 11071,8406 |
| 2281 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 9659,2523 | 8994,1014 | 14479,3533 | 16954,9860 | 3334,4200 |
| 2282 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 9659,2523 | 8994,1014 | 14479,3533 | 16954,9860 | 3334,4200 |
| 2283 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2284 | Пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской наб., кв-л N 360-361 (2 очередь) | 1 | 015 001 005 | 3540,3729 | 2008-2025 | 3316,8075 | 207,3415 | 51,0490 | 100,0000 | 72,5164 |  |
| 2285 | Переустройство инженерных сетей к общественно-рекреационной зоне "Музейный парк" на территории, прилегающей к зданию Политехнического музея, Новая площадь, д. 3/4 | 2 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 913,2408 | 2016-2022 | 913,2408 | 36,3984 |  |  |  |  |
| 2286 | Реконструкция участка 1-го Красногвардейского пр-да от 2-го Красногвардейского пр-да до участка N 20 ММДЦ "Москва-Сити" (2 пусковой комплекс) | 3 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1042,5119 | 2003-2024 | 665,3127 |  |  | 377,1992 |  |  |
| 2287 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2288 | 00-2504 Усиление Жабенского коллектора на участке от Михалковской ул. до Октябрьского направления Московской железной дороги, р-н Коптево | 4 | 013 012 003 | 1421,0083 | 2005-2021 | 1421,0083 |  |  |  |  |  |
| 2289 | 606-02-00 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-ла 95 р-на Коптево | 5 | 013 012 003 | 632,9483 | 2004-2025 | 315,1107 | 15,3951 | 200,0000 | 110,0000 | 7,8376 |  |
| 2290 | 04-6906-01 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (1 пусковой комплекс) | 6 | 013 012 001 013 012003 | 1032,4356 | 2008-2022 | 1032,4356 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2291 | 04-6906-02 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (2 пусковой комплекс) | 7 | 013 012 001 013 012 003 | 2186,3685 | 2011-2022 | 2186,3685 | 0,1022 |  |  |  |  |
| 2292 | 04-6907-2 Теплоснабжение для застройки территории водного стадиона "Динамо" (2 пусковой комплекс) | 8 | 013 009 005 | 993,8044 | 2008-2023 | 993,7784 | 0,2593 | 0,0260 |  |  |  |
| 2293 | 04-6911 Коллектор дождевой канализации с очистным сооружением для застройки территории водного стадиона "Динамо", Ленинградское ш., влд. 45-47 | 9 | 013 012 003 | 667,8612 | 2009-2021 | 667,8612 |  |  |  |  |  |
| 2294 | Реконструкция водовода D = 900 мм для застройки территории водного стадиона "Динамо" | 10 | 013 007 005 | 99,6187 | 2016-2023 | 98,7226 |  | 0,8961 |  |  |  |
| 2295 | 04-041 Дорога и инженерные коммуникации для мкр. 9 р-на Бескудниковский (1, 2, 3 пусковые комплексы), Бескудниково, мкр. 9 | 11 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 238,8829 | 2008-2022 | 238,8829 | 0,0259 |  |  |  |  |
| 2296 | Городские инженерные коммуникации до границ земельного участка жилого комплекса, Нарвская ул., влд. 1А | 12 | 013 012 001 013 012 003 | 844,6807 | 2013-2023 | 843,3950 | 87,8399 | 1,2857 |  |  |  |
| 2297 | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р-на Войковский | 13 | 013 012 001 013 012 003 | 334,4823 | 2003-2024 | 267,3258 | 0,1535 | 5,9857 | 61,1708 |  |  |
| 2298 | 01-6602 Теплосеть-связка вдоль Ленинградского шоссе (кам. 407/6 - кам. 742) для мкр. 9-10К "Войковский", Войковский р-н, мкр. 9-10К | 14 | 013 012 001 013 012 003 | 155,2069 | 2006-2022 | 155,2069 | 0,0259 |  |  |  |  |
| 2299 | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) | 15 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1985,1676 | 2002-2025 | 1443,2162 | 74,5409 | 150,0000 | 390,0000 | 1,9514 |  |
| 2300 | ПР-148-02 Дороги и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1 р-на Левобережный | 16 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1600,7357 | 2005-2022 | 1600,7357 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2301 | 05-013 Дорога и инженерные коммуникации для мкр. 2 р-на Левобережный (1, 2, 3, 4 этапы) | 17 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 842,7806 | 2006-2022 | 842,7806 | 0,5446 |  |  |  |  |
| 2302 | 03-6597 Теплоснабжение мкр. 2 р-на Левобережный от РТС Химки-Ховрино | 18 | 013 009 005 | 60,6437 | 2006-2023 | 60,5658 |  | 0,0779 |  |  |  |
| 2303 | ПР-55-01 Дорога и инженерные коммуникации для мкр. 16 р-на Ховрино | 19 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 795,2947 | 2003-2023 | 795,2168 |  | 0,0779 |  |  |  |
| 2304 | 755-04 Дороги и инженерные коммуникации по пр-ду 6037 на территории Центрального аэродрома | 20 | 013 012 001 013 012 003 | 111,5071 | 2005-2025 | 32,6112 | 0,2616 | 67,7560 | 10,0000 | 1,1399 |  |
| 2305 | Дороги и городские инженерные коммуникации для кв-ла р-на Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15 | 21 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1040,1646 | 2013-2024 | 780,2955 | 13,3182 | 209,8691 | 50,0000 |  |  |
| 2306 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 1-й Магистральный тупик, влд. 6а со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского р-нов | 22 | 013 008 002 | 1204,3900 | 2019-2024 | 811,2445 | 779,9981 | 370,0000 | 23,1455 |  |  |
| 2307 | 804-04 Инженерные коммуникации ул. 2-я Песчаная и ул. Острякова | 23 | 013 012 001 013 012 003 | 119,9155 | 2006-2022 | 119,9155 | 0,0518 |  |  |  |  |
| 2308 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2309 | Строительство сети водостока Д = 1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | 24 | 013 008 003 | 270,7464 | 2018-2025 | 9,5487 |  | 6,1208 | 200,0000 | 55,0769 |  |
| 2310 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,6695 | 2018-2023 | 9,5487 |  | 6,1208 |  |  |  |
| 2311 | Строительство |  |  | 255,0769 | 2024-2025 |  |  |  | 200,0000 | 55,0769 |  |
| 2312 | Городские инженерные сети для жилых домов ул. Академика Комарова, влд. 7-11, влд. 11-13, мкр. 51 р-на Марфино, влд. 1-3, мкр. 52 р-на Марфино | 25 | 013 012 001 013 012 003 | 247,4904 | 2013-2023 | 247,4616 |  | 0,0288 |  |  |  |
| 2313 | N 08-1400/98-2007 Инженерные коммуникации через кв-л 78 Бутырского хутора (2 пусковой комплекс) | 26 | 013 012 001 013 012 003 | 583,5327 | 2011-2024 | 440,9631 | 8,0087 | 100,0000 | 42,5696 |  |  |
| 2314 | 3222-06 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 р-на Северный | 27 | 013 012 001 013 012 003 | 1482,2330 | 2007-2025 | 1120,9239 | 19,1269 | 221,3091 | 138,0000 | 2,0000 |  |
| 2315 | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца города Москвы, пр-д Серебрякова, 14-В | 28 | 013 005 002 | 3808,8343 | 2017-2025 | 396,8622 | 375,3026 | 775,0000 | 2500,0000 | 136,9721 |  |
| 2316 | 06-041 Коллектор дождевой канализации от р-на Северный-Виноградово, мкр. 4 А, Б | 29 | 013 012 003 | 441,0246 | 2007-2023 | 409,4456 |  | 31,5790 |  |  |  |
| 2317 | 07-042-01 Дорога и инженерные коммуникации от мкр. 4а, б р-на Северный-Виноградово с устройством отстойно-разворотной площадки мкр. 4а, б, р-н Северный-Виноградово | 30 | 013 012 001 013 012 003 | 219,2887 | 2008-2022 | 219,2887 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2318 | 760-04 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1Б р-на Лианозово | 31 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 678,7413 | 2005-2024 | 546,5027 | 86,7285 | 20,0000 | 112,2386 |  |  |
| 2319 | Строительство городских инженерных сетей для многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, Ростокинская ул., вл. 2 | 32 | 013 012 001 013 012 003 | 854,0943 | 2013-2022 | 854,0943 | 1,2291 |  |  |  |  |
| 2320 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2321 | 850-05 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 33 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 802,0188 | 2006-2024 | 766,6496 |  | 20,0000 | 15,3692 |  |  |
| 2322 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 | 34 | 013 009 005 | 1119,8321 | 2008-2025 | 672,4455 | 139,8554 | 100,0000 | 210,0000 | 137,3866 |  |
| 2323 | 3001-05 "Прокладка теплосети вдоль Погонного пр-да для жилой застройки мкр. 18Б р-на Богородское" | 35 | 013 009 005 | 381,5108 | 2006-2024 | 280,1185 |  | 95,0000 | 6,3923 |  |  |
| 2324 | Вынос ВЛЭП 110 кВ из зоны строительства жилых домов ул. Салтыковская, р-н Косино-Ухтомский | 36 | 013 006 004 | 437,0000 | 2022-2025 | 0,0279 | 0,0279 |  |  | 436,9721 |  |
| 2325 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 17,0000 | 2022-2025 | 0,0279 | 0,0279 |  |  | 16,9721 |  |
| 2326 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,0000 | 2025 |  |  |  |  | 420,0000 |  |
| 2327 | Вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства жилого комплекса посольства Республики Беларусь, Погонный пр-д, влд. 7 | 37 | 013 006 004 | 59,6514 | 2017-2022 | 59,6514 | 1,0013 |  |  |  |  |
| 2328 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту | 38 | 013 008 002 | 1589,9707 | 2019-2025 | 608,3616 | 460,3781 | 801,9997 | 169,0000 | 10,6094 |  |
| 2329 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,4580 | 2019-2022 | 16,4580 | 7,1977 |  |  |  |  |
| 2330 | Строительство |  |  | 1573,5127 | 2020-2025 | 591,9036 | 453,1804 | 801,9997 | 169,0000 | 10,6094 |  |
| 2331 | 3575-08-01 Дороги и инженерные коммуникации по проектируемому пр-ду N 598 для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (1 очередь) (1 пусковой комплекс) | 39 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 279,2315 | 2007-2023 | 279,1277 |  | 0,1038 |  |  |  |
| 2332 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2333 | Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода", предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский | 40 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 2276,7428 | 2008-2025 | 1794,8482 | 13,2911 | 82,0000 | 350,0000 | 49,8946 |  |
| 2334 | Вынос ЛЭП 220/500 кВ с территории застройки р-на Некрасовка | 41 | 013 006 004 | 150,0000 | 2023-2025 |  |  | 75,5830 |  | 74,4170 |  |
| 2335 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 150,0000 | 2023-2025 |  |  | 75,5830 |  | 74,4170 |  |
| 2336 | 3493-08-02 Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв. 9, 12) | 42 | 013 012 001 013 012 003 015 001 001 | 1999,1243 | 2012-2022 | 1999,1243 | 0,0259 |  |  |  |  |
| 2337 | 3596-09-00 Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв. 12) | 43 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1149,1526 | 2009-2022 | 1149,1526 | 0,6188 |  |  |  |  |
| 2338 | Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв-л 15) | 44 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1168,6000 | 2009-2024 | 884,9589 | 9,6153 | 48,6400 | 235,0011 |  |  |
| 2339 | Дороги и инженерные коммуникации для комплексной застройки р-на Некрасовка | 45 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 538,5372 | 2018-2023 | 538,3053 | 1,1053 | 0,2319 |  |  |  |
| 2340 | Строительство сетей связи для объектов АСУДД и ТСОДД р-на Некрасовка с интеграцией в единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС) города Москвы | 46 | 013 011 008 | 536,1502 | 2019-2024 | 438,6721 |  | 90,0000 | 7,4781 |  |  |
| 2341 | Реконструкция и расширение районной тепловой станции (РТС) "Некрасовка" (2 пусковой комплекс) | 47 | 013 009 001 | 583,6110 | 2011-2022 | 583,6110 | 0,0778 |  |  |  |  |
| 2342 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных сточных вод Люберецких очистных сооружений | 48 | 013 007 005 | 4899,1171 | 2019-2024 | 3962,1201 | 3902,0601 | 917,0017 | 19,9953 |  |  |
| 2343 | Реконструкция Некрасовского узла регулирования для 1 очереди застройки иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 49 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 207,3754 | 2008-2022 | 207,3754 | 2,2263 |  |  |  |  |
| 2344 | 3134-06 Подающие водоводы от Салтыковской ул. до Красковской ул. для застройки пос. Некрасовка | 50 | 013 008 001 | 301,3018 | 2007-2022 | 301,3018 | 0,1038 |  |  |  |  |
| 2345 | 780-04 Прокладка напорных трубопроводов и рек-ции КНС Сев. Курьяново для кв. 34 Д. Е. Печатники | 51 | 013 008 001 | 112,0208 | 2006-2022 | 112,0208 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2346 | 08-011-05 Дороги и городские инженерные коммуникации для мкр. 2, 3 р-на Лефортово (5 пусковой комплекс) | 52 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 166,1660 | 2011-2023 | 165,8660 | 1,2848 | 0,3000 |  |  |  |
| 2347 | 3486-08 Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, г. Люберцы | 53 | 013 007 005 | 1180,5457 | 2011-2022 | 1180,5457 | 0,2075 |  |  |  |  |
| 2348 | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам N 813, 5381 | 54 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 341,5636 | 2000-2025 | 260,5176 | 5,4800 | 15,0000 | 50,0000 | 16,0460 |  |
| 2349 | 796-04 Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., пр.пр. 1506 и 770а от улицы N 1 до Волжского б-ра для застройки р-на "Кузьминки" (ул. Окская - Волжский б-р) | 55 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 480,5449 | 2006-2025 | 435,5449 |  | 5,0000 | 30,0000 | 10,0000 |  |
| 2350 | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 56 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 21,6050 | 2007-2025 | 1,6050 |  | 5,0000 | 9,0000 | 6,0000 |  |
| 2351 | 07-7002-01 Дороги и инженерные коммуникации для мкр. 115 р-на Кузьминки (1 пусковой комплекс) | 57 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 784,8716 | 2008-2022 | 784,8716 | 1,6620 |  |  |  |  |
| 2352 | 3064-05 Дорога и инженерные коммуникации для 2 очереди застройки пос. Некрасовка, г. Москва, ул. 1-я Вольская | 58 | 015 001 001 | 2502,9654 | 2007-2022 | 2502,9654 | 0,5707 |  |  |  |  |
| 2353 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354 | 3306-07 Реконструкция Нагатинской ул. от проектируемого пр-да N 6443 до Варшавского ш. для застройки, 1-й Нагатинский пр-д, влд. 11 | 59 | 015 001 001 | 1368,0681 | 2010-2023 | 1367,0149 | 42,9868 | 1,0532 |  |  |  |
| 2355 | 615-02-00 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 4 р-на Нагатинский затон | 60 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 10,0181 | 2016-2023 | 9,8884 |  | 0,1297 |  |  |  |
| 2356 | 650-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции через мкр. 9 р-на Нагатинский затон (2 очередь) | 61 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 440,6478 | 2004-2023 | 440,5248 |  | 0,1230 |  |  |  |
| 2357 | 3294-07 3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно-Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, р-ны Бирюлево Восточное, Царицыно | 62 | 013 008 003 | 469,0160 | 2010-2022 | 469,0160 | 0,0779 |  |  |  |  |
| 2358 | Наружные инженерные сети для инженерного обеспечения объектов ГМЗ "Царицыно" (1 очередь) | 63 | 013 012 001 013 012 003 | 911,5961 | 2006-2023 | 911,4664 |  | 0,1297 |  |  |  |
| 2359 | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно | 64 | 013 012 001 013 012 003 | 726,3791 | 2004-2024 | 513,4878 | 66,7962 | 142,0000 | 70,8913 |  |  |
| 2360 | 05-1402 Реконструкция теплосети от камеры 255 до камеры 250Б для конноспортивного комплекса "Битца" | 65 | 013 009 005 | 1386,0520 | 2008-2024 | 1205,8299 | 679,0739 | 180,0000 | 0,2221 |  |  |
| 2361 | ПР-03-01-00 Дорога и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки Элеваторной ул., р-н Бирюлево Восточное | 66 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 273,1026 | 2004-2022 | 273,1026 | 0,0546 |  |  |  |  |
| 2362 | 3297-07-01 Дороги и инженерные коммуникации для жилой застройки, 6-ая Радиальная ул., вл. 7, р-н Бирюлево Восточное (1 пусковой комплекс), 6-ая Радиальная ул., вл. 7 | 67 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 487,1062 | 2011-2022 | 487,1062 | 2,7109 |  |  |  |  |
| 2363 | 3298-07 Прокладка тепломагистрали на участке от точки 1 (ТКЗ) до точки 8 для жилой застройки на территории, 6-я Радиальная ул., вл. 7, р-н Бирюлево Восточное | 68 | 013 009 005 | 467,9869 | 2008-2022 | 467,9869 | 0,1038 |  |  |  |  |
| 2364 | 02-6003 Инженерные коммуникации для этнографического центра государственный музей-заповедник "Коломенское" | 69 | 013 012 001 013 012 003 | 342,9541 | 2009-2023 | 341,6391 | 90,0383 | 1,3150 |  |  |  |
| 2365 | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) | 70 | 013 012 001 013 012 003 | 1047,9111 | 2009-2025 | 654,5871 |  | 50,0000 | 280,0000 | 63,3240 |  |
| 2366 | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д | 71 | 013 005 002 | 1239,7521 | 2018-2025 | 86,6311 |  | 50,0000 | 800,0000 | 303,1210 |  |
| 2367 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2368 | 07-049-1 Дорога и инженерные коммуникации для квартала 1, 2 п. Бутово (1 пусковой комплекс) | 72 | 013 012 001 013 012 003 015 001 001 | 833,1753 | 2008-2023 | 833,0456 | 0,0259 | 0,1297 |  |  |  |
| 2369 | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) | 73 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 464,1356 | 2012-2024 | 210,5647 | 61,0844 | 200,0000 | 53,5709 |  |  |
| 2370 | 07-045-01 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г" (1 пусковой комплекс), р-н Южное Бутово | 74 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 683,9305 | 2008-2023 | 683,6192 | 0,0260 | 0,3113 |  |  |  |
| 2371 | 07-045-02 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г" (2 пусковой комплекс), р-н Южное Бутово | 75 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 291,0446 | 2009-2022 | 291,0446 | 0,1037 |  |  |  |  |
| 2372 | 07-045-03 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г", р-н Южное Бутово (3 пусковой комплекс) | 76 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 280,1274 | 2010-2024 | 259,1698 | 48,4483 | 11,7200 | 9,2376 |  |  |
| 2373 | 07-046 Городские магистральные инженерные коммуникации для строительства двух детских садов на 100 мест, школы-гимназии на 350 учащихся на территории комплекса "Г", объектов инженерного обеспечения, р-н Южное Бутово | 77 | 013 007 005 | 322,9862 | 2010-2023 | 322,9541 |  | 0,0321 |  |  |  |
| 2374 | 05-7073 Инженерные коммуникации для кв-ла 18 р-на Ломоносовский (1 пусковой комплекс), кв-л 18 р-на Ломоносовский | 78 | 013 007 005 013 009 005 | 610,0000 | 2008-2024 | 567,0166 |  | 5,0000 | 37,9834 |  |  |
| 2375 | 06-6502 Инженерные коммуникации для учебных корпусов новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова | 79 | 013 012 001 | 469,7445 | 2007-2023 | 469,7185 |  | 0,0260 |  |  |  |
| 2376 | 06-6503 Коллектор дождевой канализации для новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова | 80 | 013 008 003 | 159,2647 | 2005-2023 | 159,2387 |  | 0,0260 |  |  |  |
| 2377 | Прокладка теплосети для теплоснабжения жилого комплекса с подземной автостоянкой, ДОУ, ФОК, ул. Крупской, влд. 3 А | 81 | 013 009 005 | 29,3044 | 2012-2024 | 26,8185 |  | 0,3500 | 2,1359 |  |  |
| 2378 | Перекладка теплосети 2Д = 600 мм на 2Д = 700 мм между камерами N 601-604 для комплексной застройки мкр. 37-37Ц р-на Обручевский | 82 | 013 009 005 | 91,3384 | 2014-2024 | 89,3884 | 3,3172 | 0,1500 | 1,8000 |  |  |
| 2379 | 3380-07 Строительство проезда N 6021 в районе застройки Юго-Запада, кв. 37-38, р-н Обручевский | 83 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 447,3490 | 2011-2023 | 447,1155 |  | 0,2335 |  |  |  |
| 2380 | 37-04/05 Инженерные коммуникации (канализация района застройки) для многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. Наметкина и ул. Херсонская (наружные канализационные сети, 2 очередь) | 84 | 013 012 003 | 241,7608 | 2007-2022 | 241,7608 | 16,2333 |  |  |  |  |
| 2381 | Прокладка инженерных коммуникаций усадьбы "Воронцово" (в том числе теплоснабжение) | 85 | 013 007 005 013 009 005 | 291,3529 | 2015-2022 | 291,3529 | 0,0868 |  |  |  |  |
| 2382 | N 09-6900 Дорога по проектируемому пр-ду N 3843 от ул. Каховка до проектируемого пр-да N 4668А и инженерные коммуникации для кв-ла 32А р-на Новые Черемушки | 86 | 015 001 001 | 546,6711 | 2012-2022 | 546,6711 | 0,2278 |  |  |  |  |
| 2383 | 05-6518 Дорога и инженерные коммуникации для пос. Бутово, кв. 3 (2 очередь), 4 пос. Бутово, р-н Южное Бутово, ул. Изюмская | 87 | 015 001 001 | 261,6859 | 2006-2022 | 261,6859 | 0,1816 |  |  |  |  |
| 2384 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2385 | 731-03-02 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки кв. 18 р-на Кунцево (2 пусковой комплекс) | 88 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 376,1257 | 2006-2023 | 376,0997 | 0,0519 | 0,0260 |  |  |  |
| 2386 | 3002-05 Тепловые сети для жилой застройки кв. 18 р-на Кунцево | 89 | 013 009 005 | 314,7710 | 2006-2022 | 314,7710 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2387 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 90 | 013 009 005 | 253,4788 | 2019-2025 | 7,9025 | 4,1315 | 15,0000 | 149,7078 | 80,8685 |  |
| 2388 | 04-6510 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв. 95 р-на Можайский | 91 | 013 012 001 013 013 003 015 001 001 | 872,9340 | 2005-2023 | 872,9080 | 0,1557 | 0,0260 |  |  |  |
| 2389 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского | 92 | 013 008 003 | 3371,4594 | 2008-2025 | 2059,3070 | 10,6058 | 1000,0000 | 310,0000 | 2,1524 |  |
| 2390 | 03-6575 Теплосеть-перемычка у КП-323 в р-не Минской ул. для застройки кв. 5, 6, Мичуринский пр-т | 93 | 013 009 005 | 49,8954 | 2006-2022 | 49,8954 | 0,0991 |  |  |  |  |
| 2391 | 882-05-02 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (2 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, пр-т Вернадского | 94 | 013 008 003 | 2580,0177 | 2010-2022 | 2580,0177 | 0,1296 |  |  |  |  |
| 2392 | Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 32-33, пр-кт Вернадского (1 этап), по адресу: р-н Проспект Вернадского, кв-л 32-33 | 95 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 823,4225 | 2014-2023 | 823,3413 |  | 0,0812 |  |  |  |
| 2393 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Самородинская", пр-кт Вернадского, д. 87 | 96 | 013 008 001 | 512,5635 | 2014-2025 | 315,8349 |  | 30,0000 | 80,0000 | 86,7286 |  |
| 2394 | Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции кв-ла 55, 56 мкр. "Филевский парк" (две очереди строительства), р-н Филевский парк | 97 | 013 012 001 013 012 003 | 2099,4059 | 2012-2024 | 1820,8524 | 34,0297 | 1,0000 | 277,5535 |  |  |
| 2395 | 2081-05 Инженерные коммуникации для кв. 59 р-на Фили-Давыдково | 98 | 013 012 001 013 012 003 | 126,8763 | 2007-2022 | 126,8763 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2396 | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р-не Фили-Давыдково, ул. Староволынская | 99 | 013 012 001 013 013 003 015 001 001 | 3305,2200 | 2026 |  |  |  |  |  | 3305,2200 |
| 2397 | Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" | 100 | 013 012 001 013 012 003 | 7025,0515 | 2013-2024 | 6546,2340 |  | 200,0000 | 278,8175 |  |  |
| 2398 | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) | 101 | 013 012 001 013 012 003 | 439,5846 | 2006-2025 | 228,8162 | 13,6880 | 142,0000 | 60,0000 | 8,7684 |  |
| 2399 | Перекладка дождевого коллектора со строительством подъездной дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 102 | 013 012 003 | 420,4800 | 2021-2024 | 113,9791 | 0,0270 | 270,0000 | 36,5009 |  |  |
| 2400 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,4800 | 2021-2024 | 113,9791 | 0,0270 | 270,0000 | 36,5009 |  |  |
| 2401 | Освобождение территории для строительства трансформаторной подстанции (1 этап строительства) | 103 | 013 006 005 | 23,0000 | 2021-2023 | 5,4552 | 5,4548 | 17,5448 |  |  |  |
| 2402 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2403 | 03-7009 Инженерные коммуникации для жилого дома по пр-ту Маршала Жукова | 104 | 013 012 001 013 012 003 | 120,2550 | 2005-2024 | 63,2582 |  | 45,0000 | 11,9968 |  |  |
| 2404 | Перекладка канализационного коллектора вдоль мкр. 1 и 11 р-на Куркино с реконструкцией канализационно-насосной станции (КНС) N 2, р-н Куркино, мкр. 1, 11 | 105 | 013 012 003 | 528,1075 | 2014-2024 | 499,2769 | 15,7736 | 15,0000 | 13,8306 |  |  |
| 2405 | 3190-06 Реконструкция водопровода по Авиационной ул. р-на Щукино | 106 | 013 007 005 | 77,9706 | 2008-2024 | 27,0817 | 3,4131 |  | 50,8889 |  |  |
| 2406 | 652-11 Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, вл. 77-79, к. 6 | 107 | 013 008 003 | 92,0734 | 2012-2025 | 70,0734 |  | 5,0000 | 16,0000 | 1,0000 |  |
| 2407 | 667-02-02 Городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 12, р-н Щукино (2 пусковой комплекс) | 108 | 013 012 001 013 012 003 | 324,1359 | 2007-2023 | 324,0580 |  | 0,0779 |  |  |  |
| 2408 | Канализационная насосная станция (КНС) с аварийным резервуаром для застройки вблизи с. Рождествено | 109 | 013 008 001 | 262,3275 | 2017-2022 | 262,3275 | 0,8762 |  |  |  |  |
| 2409 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | 96-7608 Дорога и инженерные коммуникации по пр-ду N 65 от пр-да N 657 до пр-да N 707 р-на Крюково | 110 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 375,0595 | 1998-2025 | 225,6936 | 6,0813 | 90,0000 | 10,0000 | 49,3659 |  |
| 2411 | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр. 3Б г. Зеленограда | 111 | 013 012 001 013 012 003 | 467,2563 | 2008-2024 | 403,3020 | 8,8987 | 59,0919 | 4,8624 |  |  |
| 2412 | Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа г. Москвы на закрытую схему | 112 | 013 009 005 | 1810,7861 | 2016-2025 | 42,3860 |  |  |  | 1768,4001 |  |
| 2413 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 212,3861 | 2016-2025 | 42,3860 |  |  |  | 170,0001 |  |
| 2414 | Строительство |  |  | 1598,4000 | 2025 |  |  |  |  | 1598,4000 |  |
| 2415 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2416 | Снос очистных сооружений в с. Красная Пахра Подольского р-на | 113 | 013 008 002 | 288,0924 | 2012-2024 | 237,5887 | 2,3829 | 22,0000 | 28,5037 |  |  |
| 2417 | Прокладка водопровода Д 1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" | 114 | 015 001 001 013 007 005 | 8620,4935 | 2016-2026 | 3843,8326 | 368,4889 | 1135,0000 | 1983,6985 | 1628,7624 | 29,2000 |
| 2418 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 322,0430 | 2016-2024 | 203,3445 | 8,2318 | 35,0000 | 83,6985 |  |  |
| 2419 | Строительство |  |  | 8298,4505 | 2018-2026 | 3640,4881 | 360,2571 | 1100,0000 | 1900,0000 | 1628,7624 | 29,2000 |
| 2420 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2421 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 115 | 013 008 001 | 813,6024 | 2014-2025 | 421,6692 | 67,6368 | 350,0000 | 40,0000 | 1,9332 |  |
| 2422 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 116 | 013 008 001 | 384,7155 | 2008-2025 | 333,4169 | 233,6694 | 35,0000 | 10,0000 | 6,2986 |  |
| 2423 | 05-2504 Канализационный коллектор от Боровского ш. до Внуковской канализационно-насосной станции (КНС) | 117 | 013 012 003 | 508,6552 | 2009-2023 | 485,3326 | 72,5716 | 23,3226 |  |  |  |
| 2424 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) (1 этап). Этап 1.2. Прокладка водопровода Д 1000 мм на участке от водоводов N 7 и N 8 НЗВС до д. Сосенки | 118 | 015 001 001 013 007 005 | 693,8127 | 2015-2023 | 692,3859 |  | 1,4268 |  |  |  |
| 2425 | Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе д. Ватутинки, пос. Десеновское, с реконструкцией ВЗУ "Ватутинки-1/4" | 119 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 6877,0882 | 2020-2024 | 5443,8204 | 1553,0319 | 650,0000 | 783,2678 |  |  |
| 2426 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2427 | Строительство сооружений и коммуникаций по сбору и утилизации свалочного газа с выработкой тепловой и электрической энергии на полигоне твердых бытовых отходов "Хметьево", Солнечногорский р-н, Московская обл. | 120 | 013 005 002 | 896,3860 | 2024 |  |  |  | 896,3860 |  |  |
| 2428 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры, переустройство участка магистрального газопровода "Западное п/к Саратов - Москва" ДУ 300 мм, P <= 1,2 МПа, производственный объект на ул. Скотопрогонная г. Москвы | 121 |  |  |  |  |  | 123,4368 | 3001,4389 | 12429,8599 |  |
| 2429 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 8767,3072 | 9655,0813 | 4853,0282 | 7657,1278 | 7737,4206 |
| 2430 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 8767,3072 | 9655,0813 | 4853,0282 | 7657,1278 | 7737,4206 |
| 2431 | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилых домов, пос-е Марушкинское | 1 | 013 007 004 013 007 005 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 802,4326 | 2014-2023 | 801,9604 |  | 0,4722 |  |  |  |
| 2432 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап | 2 | 013 007 004 013 007 005 | 1895,2385 | 2016-2024 | 1413,4930 | 307,6822 | 270,0000 | 211,7455 |  |  |
| 2433 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 111,5523 | 2016-2023 | 107,8523 |  | 3,7000 |  |  |  |
| 2434 | Строительство |  |  | 1783,6862 | 2016-2024 | 1305,6407 | 307,6822 | 266,3000 | 211,7455 |  |  |
| 2435 | Проектирование и строительство головных объектов теплоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (I очередь) | 3 | 013 009 003 013 009 005 | 2480,9000 | 2015-2024 | 1239,3232 | 9,5184 | 900,0000 | 341,5768 |  |  |
| 2436 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 6,0073 | 2015-2023 | 5,4133 | 0,5775 | 0,5940 |  |  |  |
| 2437 | Строительство |  |  | 2474,8927 | 2015-2024 | 1233,9099 | 8,9409 | 899,4060 | 341,5768 |  |  |
| 2438 | Проектирование и строительство головных объектов водоотведения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 4 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1831,5150 | 2017-2026 | 1645,1376 | 107,2050 | 68,8566 |  |  | 117,5208 |
| 2439 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 5 | 013 011 008 | 276,3171 | 2017-2025 | 204,2015 |  |  |  | 72,1156 |  |
| 2440 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 276,3171 | 2017-2025 | 204,2015 |  |  |  | 72,1156 |  |
| 2441 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка | 6 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1402,4366 | 2023-2025 |  |  | 105,2995 | 500,0000 | 797,1371 |  |
| 2442 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.11 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). Кабельные линии 20 кВ" | 7 | 013 006 005 | 267,6996 | 2025 |  |  |  |  | 267,6996 |  |
| 2443 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.12 этап: "Реконструкция (переустройство) инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки территории Административно-делового центра в п. Коммунарка" | 8 | 013 006 005 013 007 006 013 008 003 013 009 005 | 23,6575 | 2025 |  |  |  |  | 23,6575 |  |
| 2444 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 9 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 4297,3828 | 2023-2026 |  |  | 696,5077 | 1007,9575 | 1586,4187 | 1006,4989 |
| 2445 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 157,0000 | 2023-2024 |  |  | 73,1346 | 83,8654 |  |  |
| 2446 | Строительство |  |  | 4140,3828 | 2023-2026 |  |  | 623,3731 | 924,0921 | 1586,4187 | 1006,4989 |
| 2447 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть" | 10 | 013 009 005 | 516,8663 | 2020-2026 | 206,3981 | 12,9673 | 8,8968 |  |  | 301,5714 |
| 2448 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод" | 11 | 013 007 005 | 362,6235 | 2020-2024 | 267,9987 |  | 36,8087 | 57,8161 |  |  |
| 2449 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Сети связи" | 12 | 013 011 008 | 139,8081 | 2020-2024 | 74,7858 | 3,5824 | 6,7266 | 58,2957 |  |  |
| 2450 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация" | 13 | 013 008 003 | 736,2430 | 2020-2026 | 410,1993 | 39,5940 | 16,2677 |  |  | 309,7760 |
| 2451 | Строительство сетей канализации д. Саларьево, пос. Московский Новомосковского административного округа г. Москвы | 14 | 013 008 003 | 920,0000 | 2019-2024 | 431,0921 | 248,7925 | 413,0000 | 75,9079 |  |  |
| 2452 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 85,0914 | 2019-2024 | 70,0914 | 20,5955 | 3,0000 | 12,0000 |  |  |
| 2453 | Строительство |  |  | 834,9086 | 2020-2024 | 361,0007 | 228,1970 | 410,0000 | 63,9079 |  |  |
| 2454 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора | 15 | 013 008 003 | 1419,5957 | 2019-2024 | 651,0217 | 104,1779 | 257,4767 | 511,0973 |  |  |
| 2455 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 86,9288 | 2019-2022 | 86,9288 | 6,4778 |  |  |  |  |
| 2456 | Строительство |  |  | 1332,6669 | 2020-2024 | 564,0929 | 97,7001 | 257,4767 | 511,0973 |  |  |
| 2457 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 16 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 7605,9386 | 2020-2026 | 3732,4882 | 3732,2836 | 1427,5773 | 1093,0201 | 382,8530 | 970,0000 |
| 2458 | Строительство производственной базы и диспетчерского пункта Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Гормост" на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы | 17 | 014 002 005 | 1615,3446 | 2018-2026 | 1583,3167 | 75,8525 | 2,3571 |  |  | 29,6708 |
| 2459 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами | 18 | 013 008 001 013 008 003 | 17450,2360 | 2019-2026 | 4623,1229 | 2911,8099 | 3763,4747 | 831,8113 | 4526,2463 | 3705,5808 |
| 2460 | Проектирование и строительство водовода от Калужского ш. до Варшавского ш. с реконструкцией существующих ВЗУ | 19 | 013 007 004 013 007 005 | 4719,3883 | 2019-2026 | 3509,9044 | 478,3672 | 709,4839 |  |  | 500,0000 |
| 2461 | Проектирование и строительство водовода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм вдоль Боровского ш. до ВЗУ Кокошкино | 20 | 013 007 005 | 892,4494 | 2020-2026 | 537,3442 | 111,7468 | 75,1052 |  |  | 280,0000 |
| 2462 | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений | 21 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 2816,2228 | 2019-2026 | 1814,6316 | 603,3258 | 787,5276 |  |  | 214,0636 |
| 2463 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 75,6233 | 2018-2022 | 75,6233 | 32,0811 |  |  |  |  |
| 2464 | Строительство |  |  | 2740,5995 | 2019-2026 | 1739,0083 | 571,2447 | 787,5276 |  |  | 214,0636 |
| 2465 | КНС на территории ТПУ "Мамыри" с отводящими трубопроводами | 22 | 013 008 003 | 520,4862 | 2020-2026 | 217,7473 | 20,4017 | 0,0006 |  |  | 302,7383 |
| 2466 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе: проектирование и строительство водовода Д = 400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово" и подключением ВЗУ "Крекшино"; строительство дорожно-эксплуатационного комплекса по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи с. Красная Пахра, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 23 |  |  |  |  |  | 109,2424 | 163,8000 | 1,0000 |  |
| ### 2467 | Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы | 06 Л 00 00000 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2468 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2469 | Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов | 06 Л 10 00000 0503 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2470 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2471 | Дозагрузка и рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых отходов "Икша-2", Дмитровский р-н | 1 | 013 005 002 | 2785,6903 | 2018-2022 | 2785,6903 | 3,8515 |  |  |  |  |
| ## 2472 | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 09 0 00 00000 |  |  |  |  | 13911,8560 | 8371,7397 | 16879,1025 | 15602,4725 | 12555,9017 |
| (п. 2472 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2473 | Строительство объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  | 132,6762 | 1235,0000 | 611,8238 |  |  |
| 2474 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  | 519,0000 | 771,0000 | 838,0000 |  |
| 2475 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 18,6824 | 15,9485 |  | 5,6639 | 2,7031 |
| ### 2476 | Музеи и выставочные залы | 09 А 00 00000 |  |  |  |  | 1560,1416 | 571,1453 | 1522,0358 | 719,6742 | 10703,9795 |
| 2477 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1560,1416 | 568,1453 | 1515,0358 | 709,6742 |  |
| 2478 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 1560,1416 | 568,1453 | 1515,0358 | 709,6742 |  |
| 2479 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 18,6824 | 15,9485 |  | 5,6639 | 2,7031 |
| 2480 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2481 | Благоустройство территории Московского зоопарка (1, 2 пусковые комплексы), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 1 | 003 005 001 | 572,4204 | 2011-2015 | 557,9234 |  |  |  |  |  |
| 2482 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2023 | 14,1785 |  | 0,3185 |  |  |  |
| 2483 | Благоустройство территории Московского зоопарка (3 пусковой комплекс), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 2 | 003 005 001 | 97,7570 | 2014-2015 | 92,1624 |  |  |  |  |  |
| 2484 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2023 | 5,3945 |  | 0,2001 |  |  |  |
| 2485 | Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", ул. Баррикадная, д. 4 | 3 | 003 005 001 | 614,5610 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2486 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 6,2806 |  | 6,2806 |  |  |  |  |  |
| 2487 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 329,9001 |  | 329,9001 |  |  |  |  |  |
| 2488 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 34,2793 | 2022-2023 | 33,2203 | 33,2203 | 1,0590 |  |  |  |
| 2489 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 226,5766 |  | 226,5766 |  |  |  |  |  |
| 2490 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 17,5244 | 2022-2025 | 6,5110 | 6,5110 | 10,7356 |  |  | 0,2778 |
| 2491 | Пешеходный мост в Московском зоопарке через ул. Б. Грузинскую (реконструкция) | 4 | 003 005 001 | 339,4079 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2492 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1750 |  | 2,1750 |  |  |  |  |  |
| 2493 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 185,0004 |  | 185,0004 |  |  |  |  |  |
| 2494 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 13,6318 | 2022 | 13,6318 | 13,6318 |  |  |  |  |
| 2495 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 118,7911 |  | 118,7911 |  |  |  |  |  |
| 2496 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,8096 | 2022-2025 | 12,1714 | 12,1714 | 5,2129 |  |  | 2,4253 |
| 2497 | Пав. "Ластоногие" в Московском зоопарке | 5 | 003 005 001 | 2589,0900 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2498 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 46,1780 |  |  |  |  |  |
| 2499 | Строительство |  |  |  |  | 2542,9120 | 1442,8737 |  |  |  |  |
| 2500 | Административно-выставочное здание Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3, Таганский р-н | 6 | 003 001 003 | 799,0701 | 2013-2017 | 749,7619 |  |  |  |  |  |
| 2501 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 | 46,3085 |  | 2,9997 |  |  |  |
| 2502 | Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н | 7 | 003 001 003 | 138,3246 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2503 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,9609 |  | 0,9117 | 8,2049 |  |  |
| 2504 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 77,2471 | 50,0000 |  |
| 2505 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2506 | Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко", ул. Бутырская, д. 1 | 8 | 003 001 003 | 1217,6000 | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2507 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,6027 | 6,3013 | 87,3973 |  |  |  |
| 2508 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 307,9258 | 400,0000 | 409,6742 |  |
| 2509 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2510 | Внутриплощадочные инженерные коммуникации для этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" | 9 | 003 005 008 | 616,9185 | 2005-2022 | 616,7084 | 11,7594 |  |  |  |  |
| 2511 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 0,2101 |  |  |  |
| 2512 | Общественный туалет на территории этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Андропова, влд. 39 | 10 | 003 005 008 | 100,0475 | 2005-2022 | 96,4675 | 43,8672 |  |  |  |  |
| 2513 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 3,5800 |  |  |  |
| 2514 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной р. Москвы на территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" | 11 | 003 005 008 | 302,5173 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2515 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 11,6932 |  | 11,6932 |  |  |  |  |  |
| 2516 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 264,2408 |  | 264,2408 |  |  |  |  |  |
| 2517 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 26,5833 | 2021-2025 | 20,9194 |  |  |  | 5,6639 |  |
| 2518 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 | 12 | 003 005 008 | 212,7272 | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2519 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,0708 | 6,1050 |  | 48,8405 |  |  |
| 2520 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 99,8159 | 51,0000 |  |
| 2521 | Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" | 13 | 003 005 008 | 232,3302 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2522 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,7073 |  | 0,1040 |  |  |  |
| 2523 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 159,8810 | 56,6379 |  |  |
| 2524 | Укрепление оползневых склонов Дьяковского оврага на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское" по адресу: пр-т Андропова, д. 39 | 14 | 003 005 004 | 20,0000 | 2023-2024 |  |  | 1,0000 | 19,0000 |  |  |
| 2525 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2526 | Зоопитомник по воспроизводству редких животных, п. Сычево, Волоколамский р-н, Московская обл. | 15 | 003 005 001 | 916,8328 | 2015-2024 | 909,4490 | 2,3829 | 2,5581 | 4,8257 |  |  |
| 2527 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Инженерные сети и благоустройство территории "Центр воспроизводства редких видов животных", зоопитомник, Волоколамский р-н, Московская обл.", "Реконструкция с приспособлением для создания современного культурно-образовательного центра комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Государственный Дарвиновский музей", ул. Вавилова, д. 57, стр. 1" | 16 |  |  |  |  |  |  | 800,4638 | 199,0000 |  |
| 2528 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 3,0000 | 7,0000 |  |  |
| 2529 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  |  | 3,0000 | 7,0000 |  |  |
| 2530 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2531 | Строительство и реконструкция Детского зоопарка на территории Московского зоопарка, ул. Б. Грузинская, влд. 8 | 1 | 003 005 001 | 372,0330 | 2015-2022 | 372,0330 |  |  |  |  |  |
| 2532 | Реконструкция пав. "Остров зверей" на территории Московского зоопарка | 2 | 003 005 001 | 27,1899 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2533 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,1899 |  |  |  |  |  |
| 2534 | Реконструкция пав. "Полярный мир" на территории Московского зоопарка | 3 | 003 005 001 | 61,6537 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2535 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,6537 |  |  |  |  |  |
| 2536 | Реконструкция пав. "Копытный ряд" на территории Московского зоопарка | 4 | 003 005 001 | 14,9691 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2537 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,9691 |  |  |  |  |  |
| 2538 | Реконструкция пав. "Фауна Индонезии" на территории Московского зоопарка | 5 | 003 005 001 | 49,3487 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2539 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 49,3487 |  |  |  |  |  |
| 2540 | Реконструкция пав. "Летучие лисицы" на территории Московского зоопарка | 6 | 003 005 001 | 4,8658 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2541 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,8658 |  |  |  |  |  |
| 2542 | Реконструкция пав. "Дом Даррела" на территории Московского зоопарка | 7 | 003 005 001 | 13,7624 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2543 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,7624 |  |  |  |  |  |
| 2544 | Реконструкция выгульных вольеров пав. "Слоновник" на территории Московского зоопарка | 8 | 003 005 001 | 7,9815 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2545 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,9815 |  |  |  |  |  |
| 2546 | Реконструкция пав. "Инсектарий" на территории Московского зоопарка | 9 | 003 005 001 | 49,1523 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 49,1523 |  |  |  |  |  |
| 2548 | Инженерные сети ГБУК г. Москвы "Московский государственный музей "Дом Бурганова", Большой Афанасьевский пер., д. 17, стр. 1 | 10 | 003 001 003 | 10,0000 | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2549 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 3,0000 | 7,0000 |  |  |
| 2550 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 | 10703,9795 |
| 2551 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 | 10703,9795 |
| 2552 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2553 | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 11025,0000 | 2019-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2554 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 311,0205 |  | 311,0205 |  |  |  |  |  |
| 2555 | Строительство |  |  | 10713,9795 |  |  |  |  |  | 10,0000 | 10703,9795 |
| ### 2556 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | 09 Б 00 00000 |  |  |  |  | 421,7924 | 605,0826 | 1649,9195 | 110,0000 |  |
| 2557 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 21,9925 | 56,2865 | 1312,3828 |  |  |
| 2558 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 21,9925 | 56,2865 | 1312,3828 |  |  |
| 2559 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2560 | Концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, ул. Варварка, влд. 6 | 1 | 003 002 003 | 7566,0814 | 2016-2018 | 7176,9766 |  |  |  |  |  |
| 2561 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 | 335,8463 |  | 53,2585 |  |  |  |
| 2562 | Реконструкция здания под размещение Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Детского музыкального театра юного актера", ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 | 2 | 003 002 001 | 852,8911 | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2563 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,0436 |  |  |  |  |  |
| 2564 | Строительство |  |  |  |  | 783,9709 |  |  |  |  |  |
| 2565 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 | 5,8766 | 5,8766 |  |  |  |  |
| 2566 | Новая сцена ГБУК города Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова", ул. Дурова, влд. 2 | 3 | 003 002 001 | 797,6764 | 2016-2021 | 794,2796 |  |  |  |  |  |
| 2567 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 | 3,3688 | 3,3688 | 0,0280 |  |  |  |
| 2568 | Реставрация с приспособлением здания ГБУК города Москвы "Московский драматический театр им. А.С. Пушкина", Тверской б-р, д. 23, стр. 1 (понесенные затраты) | 4 | 003 002 001 | 31,0454 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2569 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 31,0454 | 12,7471 |  |  |  |  |
| 2570 | Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", расположенного по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр. 2 | 5 | 003 002 001 | 30,0000 | 2023-2024 |  |  | 3,0000 | 27,0000 |  |  |
| 2571 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 6 |  |  |  |  |  |  | 1285,3828 |  |  |
| 2572 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 199,9999 | 349,6051 | 337,5367 | 110,0000 |  |
| 2573 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 199,9999 | 349,6051 | 337,5367 | 110,0000 |  |
| 2574 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2575 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2 | 1 | 003 002 002 | 878,7355 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2576 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 55,5678 | 22,0878 |  |  |  |  |
| 2577 | Строительство |  |  |  |  | 300,7372 | 177,9121 | 334,6051 | 187,8254 |  |  |
| 2578 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой", ул. Тверская, д. 5/6 | 2 | 003 002 002 | 90,0000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2579 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 35,0000 | 55,0000 |  |
| 2580 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр оперетты", ул. Большая Дмитровка, влд. 6; влд. 6, стр. 5; ул. Кузнецкий Мост, влд. 2; влд. 2, стр. 2; Копьевский пер., влд. 3, стр. 3 | 3 | 003 002 002 | 80,0000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2581 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |
| 2582 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Театр Эрмитаж", ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 1 | 4 | 003 002 002 | 40,0000 | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2583 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 10,0000 | 30,0000 |  |  |
| 2584 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 5 |  |  |  |  |  | 5,0000 | 4,7113 | 55,0000 |  |
| 2585 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| 2586 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0804 |  |  |  |  | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| 2587 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2588 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0018007:1131, площадью 1814,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная. д. 24 | 1 | 003 003 002 | 109,7550 | 2021 | 109,7550 |  |  |  |  |  |
| 2589 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2775, площадью 81,6 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 1 и нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2777, площадью 2154,2 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 8-9 | 2 | 003 002 001 | 598,7910 | 2021-2023 | 399,6000 | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| ### 2590 | Библиотеки | 09 В 00 00000 |  |  |  |  |  | 98,5345 | 213,1830 | 151,7825 |  |
| 2591 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 6,0000 | 60,0000 |  |  |
| 2592 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  |  | 6,0000 | 60,0000 |  |  |
| 2593 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина", ул. Спартаковская, д. 9, стр. 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | 003 001 001 | 60,0000 | 2023-2024 |  |  | 6,0000 | 54,0000 |  |  |
| 2594 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 2 |  |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 2595 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 92,5345 | 153,1830 | 151,7825 |  |
| 2596 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  |  | 92,5345 | 153,1830 | 151,7825 |  |
| 2597 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2598 | Реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК города Москвы "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова", ул. Сущевская, д. 14 | 1 | 003 001 001 | 83,7830 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,6800 |  | 1,6293 |  |  |  |
| 2600 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 50,0000 | 24,4737 |  |  |
| 2601 | Реставрация и приспособление для современного использования зданий ГБУК города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека", Никитский б-р, д. 7 | 2 | 003 001 001 | 341,3970 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2602 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 20,0000 |  | 10,8970 |  |  |  |
| 2603 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 30,0082 | 128,7093 | 151,7825 |  |
| ### 2604 | Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | 09 Г 00 00000 |  |  |  |  | 1897,3442 | 2318,1580 | 3374,3807 | 5860,0461 | 4,4263 |
| (п. 2604 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2605 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 10,0000 | 18,0000 |  |  |
| 2606 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  |  | 10,0000 | 18,0000 |  |  |
| 2607 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2608 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ N 96", г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 14, к. 3 | 1 | 002 002 001 | 28,0000 | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2609 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 10,0000 | 18,0000 |  |  |
| 2610 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 244,0649 | 714,7705 | 999,0407 | 4008,8782 | 4,4263 |
| (п. 2610 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 244,0649 | 714,7705 | 999,0407 | 4008,8782 | 4,4263 |
| (п. 2611 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2612 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2613 | Культурно-досуговый центр в р-не Строгино на месте сноса кинотеатра "Таджикистан", ул. Маршала Катукова, д. 8 | 1 | 002 002 001 | 1225,1363 | 2015-2020 | 1203,1748 |  |  |  |  |  |
| 2614 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 | 8,5981 | 8,5981 | 13,3634 |  |  |  |
| 2615 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2616 | Здание Детской школы искусств - перебазирование Детской школы искусств N 58 им. М.И. Глинки в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, ул. Гурьянова, д. 83а | 2 | 002 002 001 | 511,2001 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2617 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,3024 |  |  |  |  |  |
| 2618 | Строительство |  |  |  |  | 411,4145 |  |  |  |  |  |
| 2619 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2026 | 83,3552 | 77,6394 | 3,7017 |  |  | 4,4263 |
| 2620 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2621 | Культурно-досуговый центр, Булатниковский пр-д, 10А, стр. 1 и 2, р-н Бирюлево Западное (на месте сноса Бирюлевских бань) | 3 | 003 003 005 | 119,5253 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2622 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,3393 |  |  |  |  |  |
| 2623 | Строительство |  |  |  |  | 19,9640 |  |  | 67,2220 |  |  |
| 2624 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2625 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, ул. Грина, влд. 1, к. 3, р-н Северное Бутово | 4 | 003 003 005 | 1042,6793 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2626 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,4859 | 0,1720 |  |  |  |  |
| 2627 | Строительство |  |  |  |  | 134,4100 | 110,8818 | 680,6156 | 200,1678 |  |  |
| 2628 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2629 | Дом культуры, п. Киевский, пос. Киевский | 5 | 003 003 002 | 532,8137 | 2011-2020 | 478,1148 |  |  |  |  |  |
| 2630 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 52,6106 | 46,7736 | 2,0883 |  |  |  |
| 2631 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2632 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б. Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 6 | 002 002 001 | 35,0000 | 2023-2024 |  |  | 14,0015 | 20,9985 |  |  |
| 2633 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Я.В. Флиера" по адресу: ул. Родионовская, д. 16, к. 3А | 7 | 002 002 001 | 11,2000 | 2023-2024 |  |  | 1,0000 | 10,2000 |  |  |
| 2634 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы (дома культуры и культурные центры) | 8 |  |  |  |  |  |  | 700,4524 | 4008,8782 |  |
| (п. 2634 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2635 | Строительство объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  | 132,6762 | 1235,0000 | 611,8238 |  |  |
| 2636 | Культурно-спортивный центр "Печатники" по адресу: ул. Полбина, влд. 37 | 1 |  |  |  |  | 132,6762 | 1235,0000 | 611,8238 |  |  |
| 2637 | Культурно-досуговый центр со сносом кинотеатра "Полярный", ул. Полярная, д. 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2638 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1653,2793 | 1593,3875 | 2357,3400 | 1851,1679 |  |
| 2639 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 1653,2793 | 1593,3875 | 2357,3400 | 1851,1679 |  |
| 2640 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2641 | Строительство культурного центра в пос. Кленовское | 1 | 003 003 005 | 1134,0000 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2642 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,4504 |  |  |  |  |  |
| 2643 | Строительство |  |  |  |  | 381,6874 | 331,2087 | 737,8622 |  |  |  |
| 2644 | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 2 | 003 003 005 | 1826,1915 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2645 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,4322 |  |  |  |  |  |
| 2646 | Строительство |  |  |  |  | 514,9524 | 438,9123 | 250,0071 | 975,3198 | 57,4800 |  |
| 2647 | Реконструкция дома культуры п. Ватутинки, пос. Десеновское | 3 | 003 003 005 | 1132,3857 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2648 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,1352 |  |  |  |  |  |
| 2649 | Строительство |  |  |  |  | 457,5683 | 214,5516 | 281,0194 | 375,6628 |  |  |
| 2650 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский | 4 | 003 003 005 | 1972,7098 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2651 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6907 |  |  |  |  |  |
| 2652 | Строительство |  |  |  |  | 915,3212 | 652,9292 | 210,0105 | 808,6874 |  |  |
| 2653 | Детская школа искусств п. Воскресенское, пос. Воскресенское | 5 | 003 003 005 | 53,0000 | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2654 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,6775 | 15,6775 | 37,3225 |  |  |  |
| 2655 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское | 6 | 003 003 005 | 103,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 39,9995 | 63,0005 |  |  |
| 2657 | Укрупненные мероприятия на развитие культурных и досуговых учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов (в том числе: многофункциональный культурно-досуговый центр в г.о. Троицк, детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, детская школа искусств п. Щапово, пос. Щаповское, школа искусств в пос. Первомайское) | 7 |  |  |  |  |  | 37,1663 | 134,6695 | 1793,6879 |  |
| 2658 | Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по реконструкции здания, находящегося в муниципальной собственности, для размещения Детской школы искусств | 09 Г 08 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2659 | Реконструкция здания по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. 2, находящегося в муниципальной собственности, для размещения Детской школы искусств | 1 | 002 002 001 | 152,4980 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2660 | Средства города Москвы (субсидия) |  |  | 150,0000 |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 2661 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  | 2,4980 |  | 1,4980 |  | 1,0000 |  |  |  |
| ### 2662 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 09 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 5479,6002 | 506,9599 | 1773,1600 | 3240,6424 | 1487,7048 |
| (п. 2662 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2663 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 4974,4440 |  |  |  |  |
| 2664 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования, включая ПИР | 09 Ж 08 00000 0804 |  |  |  |  | 4974,4440 |  |  |  |  |
| 2665 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский ипподром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2666 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 1 | 006 001 004 | 4974,4440 | 2022-2025 | 4974,4440 | 4974,4440 |  |  |  |  |
| 2667 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 36,9412 | 57,4318 | 21,4031 |  |  |
| 2668 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 36,9412 | 57,4318 | 21,4031 |  |  |
| 2669 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2670 | Изготовление и установка монумента А.Ф. Кошко в сквере перед зданием по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 11, стр. 1 | 1 | 003 006 001 | 40,1660 | 2018-2024 | 26,7943 | 0,5961 | 13,2717 | 0,1000 |  |  |
| 2671 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, ул. Никольская | 2 | 003 006 001 | 15,0000 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2672 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0,1494 | 0,1494 | 7,3193 |  |  |  |
| 2673 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 7,2283 | 0,3030 |  |  |
| 2674 | Монумент М.А. Ульянову в парке "Михайловский сад" | 3 | 003 006 001 | 41,0000 | 2022-2024 | 0,3874 | 0,3874 | 29,6125 | 11,0001 |  |  |
| 2675 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2676 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова (ул. Теплый Стан, д. 14/2) | 4 | 003 006 001 | 36,4046 | 2021-2022 | 36,4046 | 35,8083 |  |  |  |  |
| 2677 | Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 5 |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |
| 2678 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 468,2150 | 449,5281 | 1751,7569 | 3240,6424 | 1487,7048 |
| (п. 2678 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2679 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 468,2150 | 449,5281 | 1751,7569 | 3240,6424 | 1487,7048 |
| (п. 2679 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2680 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2681 | Дом причта церкви Антипия на Колымажном дворе, 1-я треть XIX в., М. Знаменский пер., д. 9 | 1 | 003 004 015 | 56,3674 | 2013-2022 | 56,3674 | 11,4530 |  |  |  |  |
| 2682 | Дом, в котором в кв. 2 в 1934-1962 гг. жил кинорежиссер А.А. Тарковский, 1-й Щипковский пер., д. 26, стр. 1 | 2 | 003 001 002 | 326,7272 | 2012-2026 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2682 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2683 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,6793 |  |  | 5,5382 |  |  |
| (п. 2683 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2684 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,8049 | 151,7048 |
| (п. 2684 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2685 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2686 | Ансамбль культурного наследия "Усадьба Останкино, конец XVIII в." по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5, стр. 1 | 3 | 003 001 002 | 7494,0448 | 2012-2024 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2686 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2687 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 273,6439 |  |  |  |  |  |
| 2688 | Строительство |  |  |  |  | 599,8166 | 456,7620 | 449,5281 | 1746,2187 |  |  |
| (п. 2688 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2689 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 3088,8375 | 1336,0000 |
| (п. 2689 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2690 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2691 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | 09 К 00 00000 |  |  |  |  | 4420,3014 | 3036,8594 | 7734,5997 | 5520,3273 | 359,7911 |
| 2692 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  | 440,7000 | 1478,1057 | 1881,0028 | 4903,1184 |  |
| (п. 2692 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2693 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2694 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 440,7000 | 1478,1057 | 1881,0028 | 4903,1184 |  |
| (п. 2694 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2695 | Строительство объекта: конно-спортивного манежа по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119 | 1 | 003 001 003 | 1900,7546 <1> | 2019-2025 | 312,5088 |  | 794,4361 | 557,8512 |  |  |
| 2696 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 2 | 003 001 003 | 3600,6933 <1> | 2016-2023 | 318,2154 |  |  |  |  |  |
| 2697 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 578,9865 <1> | 2019-2023 | 128,4000 | 128,4000 | 153,7000 |  |  |  |
| (п. 2697 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2698 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 536,6044 <1> | 2019-2025 |  |  | 83,5030 |  |  |  |
| 2699 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 198,3066 <1> | 2016-2023 | 117,0366 |  |  |  |  |  |
| 2700 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 004 005 007 | 450,4210 <1> | 2016-2024 | 220,5524 | 13,9000 |  | 150,0000 |  |  |
| (п. 2700 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2701 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 733,4809 <1> | 2017-2023 | 476,6289 | 92,4175 |  |  |  |  |
| 2702 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 003 001 003 | 688,3768 <1> | 2017-2023 | 322,6161 | 81,3000 | 70,5296 |  |  |  |
| 2703 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 003 001 003 | 354,2714 <1> | 2016-2023 | 6,1000 | 6,1000 |  |  |  |  |
| 2704 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 004 005 001 | 703,8139 <1> | 2016-2023 | 68,5825 | 68,5825 | 200,0000 |  |  |  |
| 2705 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 64. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 11 | 003 001 003 | 1132,7886 | 2023-2025 |  |  | 175,9370 | 673,1516 | 283,7000 |  |
| (п. 2705 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2706 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории Выставки достижений народного хозяйства | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 331,6013 |  |
| (п. 2706 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2707 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 50,0000 |  | 500,0000 | 4287,8171 |  |
| 2708 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,1829 |  |
| 2709 | Реставрация с приспособлением к современному использованию пав. N 70 "Монреаль" | 13 | 003 001 003 | 5010,0000 | 2019-2027 |  |  |  |  | 4287,8171 |  |
| 2710 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,1829 |  |
| 2711 | Реконструкция инженерных сетей на территории КСПК "Останкино" | 14 |  | 550,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2712 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 50,0000 | 50,0000 |  |  |  |  |
| 2713 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 500,0000 |  |  |
| 2714 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 3979,6014 | 1359,7343 | 5686,3746 | 166,0000 |  |
| (п. 2714 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2715 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 3979,6014 | 1359,7343 | 5686,3746 | 166,0000 |  |
| (п. 2715 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2716 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 3979,6014 | 1359,7343 | 5686,3746 | 166,0000 |  |
| (п. 2716 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2717 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  | 519,0000 | 771,0000 | 115,8171 |  |
| 2718 | Парк Будущего | 1 | 003 003 005 | 20945,2171 | 2017-2025 | 3761,2577 | 3761,2577 | 1197,7343 | 4314,0875 | 166,0000 |  |
| (п. 2718 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2719 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 11506,1376 |  |  |  |  |  |
| 2720 | Реконструкция здания центральной котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 569, с созданием Главного диспетчерского центра инженерных систем ВДНХ, с комплексной автоматизацией систем управления объектами и увеличением генерирующих мощностей, и повышением уровня энергоэффективности, энергетической безопасности | 2 | 013 012 001 | 2000,0000 | 2018-2024 | 218,3437 | 218,3437 | 162,0000 | 1206,2871 |  |  |
| 2721 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 413,3692 |  |  |  |  |  |
| 2722 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284 "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 3 | 003 005 004 | 1600,8883 | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2723 | За счет средств ранее предоставленных инвестиций |  |  |  |  | 195,0712 | 71,0712 |  |  |  |  |
| 2724 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  | 519,0000 | 771,0000 | 115,8171 |  |
| 2724(1) | Павильон N 37 "Птицеводство" | 4 | 001 005 001 | 670,8000 | 2017-2024 |  |  |  | 166,0000 |  |  |
| (п. 2724(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2724(2) | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 504,8000 | 48,9943 |  |  |  |  |
| (п. 2724(2) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 199,0194 | 167,2223 | 451,2089 | 359,7911 |
| 2726 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  |  | 199,0194 | 167,2223 | 451,2089 | 359,7911 |
| 2727 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2728 | Реконструкция части здания дирекции парка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 45 | 1 | 003 005 004 | 274,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 216,2089 | 57,7911 |
| 2729 | Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25 | 2 | 003 005 004 | 305,0000 | 2022-2025 |  |  | 61,0000 | 124,0000 | 120,0000 |  |
| 2730 | Реконструкция здания оранжереи, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 66 (Нескучный сад) | 3 | 003 005 004 | 432,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2731 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 15,0000 | 25,0000 |  |
| 2732 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0000 | 302,0000 |
| 2733 | Реконструкция здания центрального павильона проката, расположенного по адресу: г. Москва, Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | 4 | 003 005 004 | 98,1845 <1> | 2018-2023 | 7,7601 |  | 90,4244 |  |  |  |
| 2734 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735 | Реставрация и приспособлением к современному использованию объекта "Конный двор. Северный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1 | 5 | 003 005 004 | 16,3512 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2736 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,3512 |  |  |  |  |  |
| 2737 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 2 | 6 | 003 005 004 | 10,3918 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2738 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3918 |  |  |  |  |  |
| 2739 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 1 | 7 | 003 005 004 | 21,6338 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2740 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21,6338 |  |  |  |  |  |
| 2741 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 3 | 8 | 003 005 004 | 12,5574 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2742 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,5574 |  |  |  |  |  |
| 2743 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Манеж конного двора" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 2 | 9 | 003 005 004 | 10,3666 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2744 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3666 |  |  |  |  |  |
| 2745 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Египетский павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 4 | 10 | 003 005 004 | 22,2967 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2746 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2967 |  |  |  |  |  |
| 2747 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Померанцевая оранжерея (Оранжевая дача)" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 9 | 11 | 003 005 004 | 26,8842 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2748 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,8842 |  |  |  |  |  |
| 2749 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Красный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 8 | 12 | 003 005 004 | 22,2978 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2978 |  |  |  |  |  |
| 2751 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Скотный двор, центральный П-образный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16 | 13 | 003 005 004 | 30,1235 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 30,1235 |  |  |  |  |  |
| 2753 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Сооружение Скотного двора, центральный павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16, стр. 1 | 14 | 003 005 004 | 9,6081 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,6081 |  |  |  |  |  |
| 2755 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Домик на плотине" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 10 | 15 | 003 005 004 | 18,5447 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2756 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 18,5447 |  |  |
| 2757 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 16 |  |  |  |  |  | 47,5950 | 9,6776 |  |  |
| ## 2758 | "СПОРТ МОСКВЫ" | 10 0 00 00000 |  |  |  |  | 12207,8109 | 20328,9323 | 20599,6541 | 18183,9051 | 13722,8007 |
| (п. 2758 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2759 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 10 В 02 00200 |  |  |  |  |  | 5898,2000 | 2365,8000 |  |  |
| 2760 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 9631,4838 | 11827,9923 | 14900,0975 | 13237,5932 | 10899,9045 |
| 2761 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 276,9189 |  |  | 13,6282 |  |
| 2762 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| ### 2763 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 10 В 00 00000 |  |  |  |  | 2576,3271 | 2602,7400 | 3333,7566 | 4946,3119 | 2822,8962 |
| (п. 2763 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2764 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1086,5544 | 627,6852 | 13,5205 | 2112,2240 | 13,0933 |
| (п. 2764 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2765 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1086,5544 | 627,6852 | 13,5205 | 2112,2240 | 13,0933 |
| (п. 2765 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2766 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 276,9189 |  |  | 13,6282 |  |
| 2767 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2768 | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 006 009 | 238,7004 | 2018-2022 | 238,7004 | 14,3743 |  |  |  |  |
| 2769 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2770 | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для Государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 2 | 006 003 005 | 34,5928 | 2013-2022 | 34,5928 |  |  |  |  |  |
| 2771 | Строительство |  |  |  |  |  | 4,9260 |  |  |  |  |
| 2772 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2773 | Легкоатлетический манеж, ул. Инженерная, влд. 5А (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 82" Москомспорта) | 3 | 006 006 007 | 1248,5000 | 2014-2022 | 1186,0831 | 42,7831 |  |  |  |  |
| 2774 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 59,4161 |  |  | 3,0008 |
| 2775 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 4 | 006 006 001 | 94,8372 | 2019-2023 | 63,6579 | 8,4684 | 31,1793 |  |  |  |
| 2776 | Строительство бассейна для Государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, 25а | 5 | 006 005 001 | 99,9628 | 2017-2023 | 99,9569 | 21,9404 | 0,0059 |  |  |  |
| 2777 | Крытый каток ГОУ ДЮСШ N 2 с районным тепловым пунктом (РТП) Медведково Южное, Заповедная ул., вл. 3 | 6 | 006 005 006 | 912,2083 | 2008-2011 | 912,2083 |  |  |  |  |  |
| 2778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2779 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2780 | Спортивный комплекс с бассейном для Государственного бюджетного профессионального учреждения "МССУОР N 1" (со сносом здания гимнастического зала) по адресу: Измайловский б-р, влд. 75/17 | 7 | 006 006 005 | 1187,1896 | 2016-2022 | 1163,5236 | 367,0700 |  |  |  |  |
| 2781 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 14,6000 |  |  | 9,0660 |
| 2782 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 8 | 006 006 001 | 85,3113 | 2019-2023 | 70,4157 |  | 14,8956 |  |  |  |
| 2783 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2784 | Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой Государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" Москомспорта по адресу: Волгоградский пр-кт, д. 46/15 | 9 | 006 001 001 | 3452,9499 | 2016-2022 | 3448,9476 | 226,6977 |  |  |  |  |
| 2785 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 4,0023 |  |  |  |
| 2786 | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 10 | 006 006 005 | 157,6897 | 2018-2023 | 127,4679 | 1,5679 | 30,2218 |  |  |  |
| 2787 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2788 | Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский пр-д, влд. 13 между зданием 13А по Коломенскому пр-ду и д. 20 по ул. Академика Миллионщикова (Государственное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта) | 11 | 006 006 001 | 963,0760 | 2012-2021 | 955,0236 |  |  |  |  |  |
| 2789 | Средства бюджета города Москвы (строительство) |  |  | 530,5226 | 2012-2021 | 530,5226 |  |  |  |  |  |
| 2790 | Средства бюджета города Москвы (Оплата выполненных работ) |  |  | 0,7266 | 2022 | 0,7266 | 0,7266 |  |  |  |  |
| 2791 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 423,7744 | 2020-2021 | 423,7744 |  |  |  |  |  |
| 2792 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 8,0524 | 2025 |  |  |  |  | 8,0524 |  |
| 2793 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 12 | 006 006 001 | 64,4829 | 2019-2023 | 50,0000 |  | 14,4829 |  |  |  |
| 2794 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 13 | 006 006 001 | 103,5336 | 2019-2022 | 103,5336 | 2,0336 |  |  |  |  |
| 2795 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2796 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 14 | 006 002 002 | 253,7016 | 2013-2022 | 253,7016 |  |  |  |  |  |
| 2797 | Строительство |  |  |  |  |  | 12,4321 |  |  |  |  |
| 2798 | Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 15 | 006 006 001 | 53,8300 | 2019-2023 | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 2799 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 3,8300 |  |  |  |
| 2800 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2801 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 16 | 006 006 001 | 95,4178 | 2013-2023 | 87,2656 |  | 8,1522 |  |  |  |
| 2802 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2803 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Тушинская, влд. 16 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС Северо-Западный административный округ города Москвы") | 17 | 006 006 001 | 1479,0214 | 2016-2021 | 1466,6203 |  |  |  |  |  |
| 2804 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 71,6088 | 12,4011 |  |  |  |
| 2805 | Многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы | 18 | 006 006 009 | 6283,5060 | 2018-2021 | 6277,9302 |  |  |  |  |  |
| 2806 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, непредвиденные затраты, строительный контроль) |  |  | 472,7128 | 2018-2022 | 472,7128 | 2,9541 |  |  |  |  |
| 2807 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 5528,2985 | 2019-2021 | 5528,2985 |  |  |  |  |  |
| 2808 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 282,4947 | 2022-2025 | 276,9189 | 276,9189 |  |  | 5,5758 |  |
| 2809 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 19 | 006 002 002 | 159,7930 | 2013-2023 | 159,7839 |  |  |  |  |  |
| 2811 | Строительство |  |  |  |  |  | 2,7520 | 0,0091 |  |  |  |
| 2812 | Спортивный комплекс по адресу: мкр. 9 у пл. Колумба (Государственное бюджетное учреждение "СШ N 112 "Спутник" Москомспорта) | 20 | 006 006 005 | 1293,4822 | 2017-2022 | 1142,4557 | 306,1974 |  |  |  |  |
| 2813 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 150,0000 |  |  | 1,0265 |
| 2814 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (объекты для развития горнолыжной инфраструктуры; объекты спортивного назначения на территории Мневниковской поймы) | 21 |  |  |  |  |  | 284,4889 | 13,5205 | 2112,2240 |  |
| (п. 2814 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2815 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 9631,4838 | 11827,9923 | 14900,0975 | 13237,5932 | 10899,9045 |
|  | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 |  |  |  |  | 9631,4838 | 11827,9923 | 14900,0975 | 13237,5932 | 10899,9045 |
|  | Строительство бассейна для Государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, д. 25а | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для Государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс в Выхино-Жулебино | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского пр-кта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, ул. Середниковская, з/у 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, к. "Г" | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированный спортивный комплекс на территории ФГБОУ ВО РГСУ по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24, д. 40 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейнами по адресу: ул. Мироновская, д. 27 (на месте сноса существующего здания) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Севастопольский" по адресу: Севастопольский пр-кт, напротив влд. 66 для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва "Русская горнолыжная школа - Столица" Департамента спорта города Москвы по адресу: р-н Ново-Переделкино, Проектируемый пр-д N 635, влд. 9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Куркино" по адресу: Куркинское ш., влд. 25А, долина реки Сходня для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Дворца спорта "Лужники", ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, вл. 7 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Бутырский, микрорайон 78, улица Милашенкова, к. 10 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Выхино-Жулебино, мкр. 128 б, в (зона 6.1) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не Котловка | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив вл. 24 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2816 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2472,0000 |
| 2817 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2472,0000 |
| 2818 | Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2819 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 | Пав. общественного питания N 1 | 1 | 004 005 003 | 340,0000 | 2016-2021 | 340,0000 |  |  |  |  |  |
| 2821 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 24,0000 |  |  |  |  |
| 2822 | Пав. общественного питания N 2 | 2 | 004 005 003 | 326,0000 | 2016-2021 | 326,0000 |  |  |  |  |  |
| 2823 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 20,4500 |  |  |  |  |
| 2824 | Пав. общественного питания N 3 | 3 | 004 005 003 | 148,0300 | 2016-2021 | 148,0300 |  |  |  |  |  |
| 2825 | Пав. общественного питания N 4 | 4 | 004 005 003 | 185,9000 | 2016-2023 | 185,9000 |  |  |  |  |  |
| 2826 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 12,6000 |  |  |  |  |
| 2827 | Пав. общественного питания N 5 | 5 | 004 005 003 | 172,9000 | 2016-2023 | 172,9000 |  |  |  |  |  |
| 2828 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 29,6000 |  |  |  |  |
| 2829 | Реконструкция сервисного центра уличных видов спорта, стр. 16 | 6 | 004 006 006 | 140,5000 | 2016-2021 | 140,5000 |  |  |  |  |  |
| 2830 | Строительство теннисного клуба на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 7 | 006 007 003 | 6931,4800 | 2016-2024 | 6931,4800 |  |  |  |  |  |
| 2831 | Завершение строительства объекта незавершенного строительства Вспомогательный раздевательный павильон в районе южного спортивного ядра, объект 43, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лужники, влд. 24 | 8 | 006 007 003 | 1158,3636 | 2019-2021 | 1158,3636 |  |  |  |  |  |
| 2832 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2016 году |  |  |  |  |  | 26,2388 |  |  |  |  |
| 2833 | Реконструкция Малой Спортивной арены АО "Лужники" | 9 | 006 001 003 | 58,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2834 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 58,0000 |  |  |  |  |  |
| 2835 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 10 | 006 007 003 | 925,0000 | 2019-2023 | 853,0000 |  |  |  |  |  |
| 2836 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2837 | Акционерное общество "Мосинжпроект" (для ООО "Серфинг-парк "Волна") |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2838 | Серфинг-парк "Волна" | 11 | 006 006 009 | 4399,9999 | 2021-2026 | 1999,9999 |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2839 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 98,0000 | 100,0000 | 3255,1171 | 2834,0879 | 337,8029 |
| 2840 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  |  |  | 3255,1171 | 2834,0879 | 337,8029 |
| 2841 | Физкультурно-оздоровительный центр на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 006 006 001 | 2000,0000 | 2020-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2842 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 90,1860 |  | 25,1860 |  |  | 65,0000 |  |  |
| 2843 | Строительство |  |  | 1909,8140 |  |  |  |  | 654,9777 | 917,0334 | 337,8029 |
| 2844 | Проектирование и строительство спортивного комплекса "Красная Пахра" | 2 | 006 006 009 | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2845 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 35,2455 | 14,7545 |  |
| 2846 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (ФОК с бассейном и тренажерным залом в поселении Мосрентген; ФОК с бассейном, ледовой ареной и тренажерным залом в поселении Внуковское; Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом в пос. Воскресенское) | 3 |  |  |  |  |  |  | 2499,8939 | 1902,3000 |  |
| 2847 | Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 2848 | Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 559,0000 | 98,0000 | 100,0000 |  |  |  |
| 2849 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2850 | Проектирование и строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" на территории г.о. Троицк | 1 | 006 004 014 | 663,6472 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2851 | Средства бюджета города Москвы (субсидия) |  |  | 659,0000 | 2019-2023 | 559,0000 | 98,0000 | 100,0000 |  |  |  |
| 2852 | Средства бюджета г.о. Троицк |  |  | 4,6472 | 2019-2023 | 4,1472 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| 2853 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 1391,7727 | 1875,0548 | 65,1190 |  |  |
| 2854 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1391,7727 | 1875,0548 | 65,1190 |  |  |
| 2855 | Спортивный комплекс "Московский транспорт" (стадион им. В.А. Мягкова) филиала Южный ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, влд. 12 | 1 | 006 001 001 | 4160,0000 | 2020-2024 | 2219,8262 | 1391,7727 | 1875,0548 | 65,1190 |  |  |
| 2856 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  | 5898,2000 | 2365,8000 |  |  |
| 2857 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 10 В 02 00200 |  |  |  |  |  | 5898,2000 | 2365,8000 |  |  |
| 2858 | Завершение строительства теннисного клуба <2> на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 007 003 | 15195,4800 | 2023-2024 | 6931,4800 |  | 5898,2000 | 2365,8000 |  |  |
| ## 2859 | "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 13 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2860 | Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13 А 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2861 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2862 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2863 | Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ | 1 |  | 172,7054 | 2018-2023 | 172,7054 |  |  |  |  |  |
| 2864 | Наружные сети инженерного обеспечения в составе работ по приспособлению к современному использованию части территории объекта культурного наследия - достопримечательного места "ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ" - зоны "Ландшафтный парк ВДНХ" | 2 |  | 175,2633 | 2018-2024 | 175,2633 |  |  |  |  |  |
| 2865 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 3282,4779 | 2016-2023 | 3282,4779 |  |  |  |  |  |
| 2866 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Физика" (бывший Латвийской ССР)", 1954 г., архитекторы: Айвар А.Я., Закис В.К., Плуксне К.Я., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 5. Реставрация и приспособление к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 121,2611 | 2016-2023 | 121,2611 |  |  |  |  |  |
| 2867 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 81,2700 | 2016-2023 | 81,2700 |  |  |  |  |  |
| 2868 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 003 001 003 | 348,1714 | 2016-2023 | 348,1714 |  |  |  |  |  |
| 2869 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Геология" (бывший "Лен и другие прядильные культуры")", 1939-1954 гг., архитекторы: Афанасьев К.Н., Павлов Л.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 31. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 275,1987 | 2016-2023 | 275,1987 |  |  |  |  |  |
| 2870 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 004 005 007 | 79,8686 | 2016-2023 | 79,8686 |  |  |  |  |  |
| 2871 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 004 005 001 | 435,2314 | 2016-2023 | 435,2314 |  |  |  |  |  |
| 2872 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 003 001 003 | 295,2311 | 2017-2023 | 295,2311 |  |  |  |  |  |
| 2873 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 11 | 003 001 003 | 256,8520 | 2017-2023 | 256,8520 |  |  |  |  |  |
| 2874 | Строительство объекта: конно-спортивного манежа по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 119 | 12 | 003 001 003 | 235,9585 | 2019-2025 | 235,9585 |  |  |  |  |  |
| 2875 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 13 | 003 001 003 | 296,8865 | 2019-2023 | 296,8865 |  |  |  |  |  |
| 2876 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 14 | 003 001 003 | 453,1014 | 2019-2025 | 453,1014 |  |  |  |  |  |
| 2877 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2878 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2879 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2880 | Центр "Космонавтика и Авиация" (пав. N 32-34) | 1 | 003 001 003 | 4124,0367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2881 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 132,8822 |  |  |  |  |  |
| 2882 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 3991,1545 |  |  |  |  |  |
| 2883 | "Зеленый театр" (стр. 545) | 2 | 003 002 001 | 818,8675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2884 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 57,2456 |  |  |  |  |  |
| 2885 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 366,3826 |  |  |  |  |  |
| 2886 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 395,2393 |  |  |  |  |  |
| 2887 | Строительство (за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций АО "ВДНХ) |  |  |  | 2017-2023 | 68,9651 |  |  |  |  |  |
| 2888 | Инженерные сети ВДНХ | 3 | 013 012 001 | 3758,8865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2889 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 129,9702 |  |  |  |  |  |
| 2890 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 3467,8744 |  |  |  |  |  |
| 2891 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 161,0419 | 27,0099 |  |  |  |  |
| 2892 | Пав. N 8 "Юные натуралисты" | 4 | 003 003 005 | 562,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2893 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 17,3156 |  |  |  |  |  |
| 2894 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 290,6844 |  |  |  |  |  |
| 2895 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 254,9000 | 104,0513 |  |  |  |  |
| 2896 | Пав. "Лесная промышленность" (бывший "Лесное хозяйство"), расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 17 | 5 | 003 001 003 | 178,7563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2897 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 20,0730 |  |  |  |  |  |
| 2898 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 158,6833 |  |  |  |  |  |
| 2899 | Пав. N 312 административное здание | 6 | 001 005 001 | 454,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2900 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 29,8408 |  |  |  |  |  |
| 2901 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 310,1592 |  |  |  |  |  |
| 2902 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 114,0000 | 114,0000 |  |  |  |  |
| 2903 - 2906. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2907 | "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ" | 14 0 00 00000 |  |  |  |  | 66744,9363 | 120897,2235 | 25867,8958 | 12681,3313 | 12223,2299 |
| (п. 2907 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 4621,2127 | 1105,2020 | 1845,0741 |  |  |
| ### 2909 | Москва - город для бизнеса и инвестиций | 14 Б 00 00000 |  |  |  |  | 46472,7001 | 106660,0561 | 16596,6780 | 3002,1799 | 11700,0000 |
| (п. 2909 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2910 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 26781,9995 | 55699,8490 | 1000,0000 |  | 5600,0000 |
| (п. 2910 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2911 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 26629,9995 | 31445,0000 |  |  | 5600,0000 |
| (п. 2911 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2912 | Акционерное общество "Мосинжпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2913 | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г. Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) | 1 |  | 81499,9991 | 2019-2023 | 42629,9991 | 26629,9995 | 31445,0000 |  |  | 5600,0000 |
| 2914 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  | 1825,0000 | 1825,0000 |  |  |  |  |
| 2915 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2916 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 152,0000 | 4700,0000 | 1000,0000 |  |  |
| 2917 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2918 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 4 | 1 | 001 008 004 | 3597,8206 | 2018-2024 | 1073,6175 |  | 2100,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2919 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | 24,2031 | 24,2031 |  |  |  |  |
| 2920 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 5 | 2 | 001 008 004 | 4798,1492 | 2018-2024 | 1272,5965 |  | 2600,0000 | 600,0000 |  |  |
| 2921 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | 325,5527 | 325,5527 |  |  |  |  |
| 2922 | Строительство III этапа электроснабжения площадки "Алабушево" (51 МВт) | 3 | 001 008 004 | 426,3000 | 2022 | 426,3000 | 152,0000 |  |  |  |  |
| 2923 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  |  | 19554,8490 |  |  |  |
| (п. 2923 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2924 | Земельный участок общей площадью 36234 кв. м с кадастровым номером 77:07:0015006:4756, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Производственная, з/у 15А/2 (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2147, расположенной в производственной зоне "Западная водопроводная станция") | 1 |  | 1036,8918 | 2023 |  |  | 1036,8918 |  |  |  |
| 2925 | Нежилое здание общей площадью 50,9 кв. м с кадастровым номером 77:07:0015006:1105, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Производственная, вл. 15, стр. 1 (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2147, расположенной в производственной зоне "Западная водопроводная станция") | 2 |  | 1,1239 | 2023 |  |  | 1,1239 |  |  |  |
| 2926 | Нежилое здание общей площадью 21,4 кв. м с кадастровым номером 77:07:0015006:1129, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 15а, стр. 2 (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2147, расположенной в производственной зоне "Западная водопроводная станция") | 3 |  | 0,9843 | 2023 |  |  | 0,9843 |  |  |  |
| 2927 | Нежилое здание общей площадью 45 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1077, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 5 |  | 2,7936 | 2023 |  |  | 2,7936 |  |  |  |
| 2928 | Нежилое здание общей площадью 137,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1079, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 6 |  | 8,8506 | 2023 |  |  | 8,8506 |  |  |  |
| 2929 | Нежилое здание общей площадью 147,3 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1889, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 7 |  | 6,6911 | 2023 |  |  | 6,6911 |  |  |  |
| 2930 | Нежилое здание общей площадью 291,9 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1078, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 8 |  | 14,7391 | 2023 |  |  | 14,7391 |  |  |  |
| 2931 | Нежилое здание общей площадью 109,1 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1076, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 9 |  | 7,2683 | 2023 |  |  | 7,2683 |  |  |  |
| 2932 | Нежилое здание общей площадью 4411,3 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1070, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, к. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 10 |  | 385,4414 | 2023 |  |  | 385,4414 |  |  |  |
| 2933 | Нежилое здание общей площадью 1067,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1071, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 11 |  | 105,4713 | 2023 |  |  | 105,4713 |  |  |  |
| 2934 | Нежилое здание общей площадью 916,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1068, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 12 |  | 85,7171 | 2023 |  |  | 85,7171 |  |  |  |
| 2935 | Нежилое здание общей площадью 1321,3 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1109, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 13 |  | 127,2864 | 2023 |  |  | 127,2864 |  |  |  |
| 2936 | Земельный участок общей площадью 16209 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12А (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 14 |  | 258,8297 | 2023 |  |  | 258,8297 |  |  |  |
| 2937 | Нежилое здание общей площадью 537,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1016, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12а, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 15 |  | 10,6303 | 2023 |  |  | 10,6303 |  |  |  |
| 2938 | Нежилое здание общей площадью 163,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1018, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12а, стр. 7 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 16 |  | 6,1632 | 2023 |  |  | 6,1632 |  |  |  |
| 2939 | Нежилое здание общей площадью 57,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1019, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12а, стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 17 |  | 2,1557 | 2023 |  |  | 2,1557 |  |  |  |
| 2940 | Нежилое здание общей площадью 652,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1017, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12а, стр. 5 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 18 |  | 24,5492 | 2023 |  |  | 24,5492 |  |  |  |
| 2941 | Нежилое здание общей площадью 567 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1013, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12а, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 19 |  | 21,2403 | 2023 |  |  | 21,2403 |  |  |  |
| 2942 | Нежилое здание общей площадью 296,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1042, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, влд. 10Г (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 20 |  | 17,0290 | 2023 |  |  | 17,0290 |  |  |  |
| 2943 | Железнодорожный путь протяженностью 489 м с кадастровым номером 77:05:0003001:1795, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, влд. 10Г (выплаты собственнику железнодорожного пути в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 21 |  | 26,0845 | 2023 |  |  | 26,0845 |  |  |  |
| 2944 | Нежилое здание площадью 20,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1095, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 22 |  | 0,4797 | 2023 |  |  | 0,4797 |  |  |  |
| 2945 | Нежилое здание общей площадью 128 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1026, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 23 |  | 3,0430 | 2023 |  |  | 3,0430 |  |  |  |
| 2946 | Нежилое здание общей площадью 111,1 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1027, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 24 |  | 2,6405 | 2023 |  |  | 2,6405 |  |  |  |
| 2947 | Нежилое здание общей площадью 730,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1102, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 25 |  | 17,3644 | 2023 |  |  | 17,3644 |  |  |  |
| 2948 | Нежилое здание общей площадью 716,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1094, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 8 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 26 |  | 17,0315 | 2023 |  |  | 17,0315 |  |  |  |
| 2949 | Нежилое здание общей площадью 225,4 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1098, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 27 |  | 5,3582 | 2023 |  |  | 5,3582 |  |  |  |
| 2950 | Нежилое здание общей площадью 10,4 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1097, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 28 |  | 0,2468 | 2023 |  |  | 0,2468 |  |  |  |
| 2951 | Нежилое здание общей площадью 1648 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1093, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3 (выплата собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 29 |  | 45,6731 | 2023 |  |  | 45,6731 |  |  |  |
| 2952 | Нежилое здание общей площадью 108,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1028, расположенное по адресу: Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 30 |  | 2,5797 | 2023 |  |  | 2,5797 |  |  |  |
| 2953 | Нежилое здание общей площадью 138,4 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1088, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 30 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 31 |  | 11,6455 | 2023 |  |  | 11,6455 |  |  |  |
| 2954 | Нежилое помещение площадью 412,2 кв. м с кадастровым номером 77:06:0000000:4673, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 13, пом. 1А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 32 |  | 30,2289 | 2023 |  |  | 30,2289 |  |  |  |
| 2955 | Нежилое помещение площадью 122,4 кв. м с кадастровым номером 77:06:0000000:4674, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 13, пом. 1/1 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 33 |  | 8,9784 | 2023 |  |  | 8,9784 |  |  |  |
| 2956 | Нежилое здание общей площадью 260,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1084, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 34 |  | 27,6099 | 2023 |  |  | 27,6099 |  |  |  |
| 2957 | Нежилое здание общей площадью 467,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1086, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 25 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 35 |  | 16,9024 | 2023 |  |  | 16,9024 |  |  |  |
| 2958 | Нежилое здание общей площадью 144,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1085, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 21 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 36 |  | 14,1682 | 2023 |  |  | 14,1682 |  |  |  |
| 2959 | Нежилое здание общей площадью 136,1 кв. м с кадастровым номером 77:05:0000000:2032, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 20 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 37 |  | 6,9189 | 2023 |  |  | 6,9189 |  |  |  |
| 2960 | Нежилое сооружение площадью 125 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1843, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 27 (выплаты собственнику нежилого сооружения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 38 |  | 6,4253 | 2023 |  |  | 6,4253 |  |  |  |
| 2961 | Нежилое здание общей площадью 1202,6 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1096, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный, прд. Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 39 |  | 41,4491 | 2023 |  |  | 41,4491 |  |  |  |
| 2962 | Земельный участок общей площадью 15186 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:12, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, влд. 12В, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 40 |  | 260,9094 | 2023 |  |  | 260,9094 |  |  |  |
| 2963 | Нежилое здание общей площадью 387,9 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1022, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 41 |  | 22,3720 | 2023 |  |  | 22,3720 |  |  |  |
| 2964 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0003001:1023, общей площадью 157,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 42 |  | 7,1215 | 2023 |  |  | 7,1215 |  |  |  |
| 2965 | Нежилое здание общей площадью 91,7 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1882, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 43 |  | 3,7860 | 2023 |  |  | 3,7860 |  |  |  |
| 2966 | Нежилое здание общей площадью 11185,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1879, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 44 |  | 748,5854 | 2023 |  |  | 748,5854 |  |  |  |
| 2967 | Нежилое здание общей площадью 806,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1886, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 45 |  | 46,1123 | 2023 |  |  | 46,1123 |  |  |  |
| 2968 | Нежилое здание общей площадью 748,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1881, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 46 |  | 12,5189 | 2023 |  |  | 12,5189 |  |  |  |
| 2969 | Нежилое здание общей площадью 3901,6 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1875, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 47 |  | 229,9425 | 2023 |  |  | 229,9425 |  |  |  |
| 2970 | Нежилое здание общей площадью 185,1 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1885, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 48 |  | 13,2708 | 2023 |  |  | 13,2708 |  |  |  |
| 2971 | Нежилое здание общей площадью 253,7 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1876, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 49 |  | 17,3961 | 2023 |  |  | 17,3961 |  |  |  |
| 2972 | Нежилое здание общей площадью 1682 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1035, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12б (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 50 |  | 134,7496 | 2023 |  |  | 134,7496 |  |  |  |
| 2973 | Нежилое здание общей площадью 8330,7 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1036, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12б, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 51 |  | 439,9460 | 2023 |  |  | 439,9460 |  |  |  |
| 2974 | Нежилое здание общей площадью 32,4 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1037, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12б, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 52 |  | 2,4899 | 2023 |  |  | 2,4899 |  |  |  |
| 2975 | Нежилое здание общей площадью 35,4 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1878, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12б, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 53 |  | 1,8532 | 2023 |  |  | 1,8532 |  |  |  |
| 2976 | Земельный участок общей площадью 224 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1866, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 14 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 54 |  | 4,3696 | 2023 |  |  | 4,3696 |  |  |  |
| 2977 | Земельный участок общей площадью 2747 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1865, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 17 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 55 |  | 53,6515 | 2023 |  |  | 53,6515 |  |  |  |
| 2978 | Земельный участок общей площадью 235 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1855, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 7 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 56 |  | 4,1709 | 2023 |  |  | 4,1709 |  |  |  |
| 2979 | Земельный участок общей площадью 294 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1854, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 15 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 57 |  | 5,2177 | 2023 |  |  | 5,2177 |  |  |  |
| 2980 | Земельный участок общей площадью 269 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1856, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 6 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 58 |  | 4,7734 | 2023 |  |  | 4,7734 |  |  |  |
| 2981 | Земельный участок общей площадью 847 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1853, расположенный по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, вл. 12Г, стр. 5 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 59 |  | 15,0315 | 2023 |  |  | 15,0315 |  |  |  |
| 2982 | Нежилое здание общей площадью 877,9 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1049, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 16 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 60 |  | 30,0833 | 2023 |  |  | 30,0833 |  |  |  |
| 2983 | Нежилое здание общей площадью 90,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1047, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 14 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 61 |  | 2,6012 | 2023 |  |  | 2,6012 |  |  |  |
| 2984 | Нежилое здание общей площадью 1300,6 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1050, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 62 |  | 58,9717 | 2023 |  |  | 58,9717 |  |  |  |
| 2985 | Нежилое здание общей площадью 198 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1101, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 63 |  | 3,4342 | 2023 |  |  | 3,4342 |  |  |  |
| 2986 | Нежилое здание общей площадью 3484,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1100, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 64 |  | 222,9603 | 2023,0000 |  |  | 222,9603 |  |  |  |
| (п. 2986 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Нежилое здание общей площадью 92,6 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1048, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 15 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 65 |  | 1,5607 | 2023 |  |  | 1,5607 |  |  |  |
| 2988 | Нежилое здание общей площадью 51,5 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1045, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 66 |  | 1,2481 | 2023 |  |  | 1,2481 |  |  |  |
| 2989 | Нежилое здание общей площадью 274,9 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1044, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 67 |  | 12,7986 | 2023 |  |  | 12,7986 |  |  |  |
| 2990 | Нежилое помещение общей площадью 619,7 кв. м с кадастровым номером 77:06:0000000:4679, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, прд. Нагорный, д. 12г, стр. 3, пом. 8А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 68 |  | 53,0388 | 2023 |  |  | 53,0388 |  |  |  |
| 2991 | Нежилое здание общей площадью 187,3 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1024, расположенное по адресу: Москва, прд. Нагорный, д. 12д (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 69 |  | 25,1137 | 2023 |  |  | 25,1137 |  |  |  |
| 2992 | Нежилое здание общей площадью 827,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1066, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 70 |  | 84,5677 | 2023 |  |  | 84,5677 |  |  |  |
| 2993 | Нежилое здание общей площадью 998 кв. м с кадастровым номером 77:05:0000000:2031, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 71 |  | 61,9210 | 2023 |  |  | 61,9210 |  |  |  |
| 2994 | Нежилое помещение общей площадью 442,9 кв. м с кадастровым номером 77:06:0000000:4671, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 10, помещение 6/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 72 |  | 36,3061 | 2023 |  |  | 36,3061 |  |  |  |
| 2995 | Нежилое помещение общей площадью 1422,5 кв. м с кадастровым номером 77:06:0000000:4672, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 10, стр. 10, помещение 9/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 73 |  | 90,4158 | 2023 |  |  | 90,4158 |  |  |  |
| 2996 | Нежилое здание общей площадью 1048,3 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1872, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный прд., д. 10, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 74 |  | 57,1603 | 2023 |  |  | 57,1603 |  |  |  |
| 2997 | Нежилое здание общей площадью 201,9 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1869, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный прд., д. 10, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 75 |  | 2,7772 | 2023 |  |  | 2,7772 |  |  |  |
| 2998 | Нежилое здание площадью 604,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1873, расположенное по адресу: г. Москва, прд. Нагорный, д. 12, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 76 |  | 39,7921 | 2023 |  |  | 39,7921 |  |  |  |
| 2999 | Нежилое здание площадью 319,8 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1883, расположенное по адресу: г. Москва, пр. Нагорный, д. 12, стр. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 77 |  | 25,5985 | 2023 |  |  | 25,5985 |  |  |  |
| 3000 | Нежилое помещение площадью 33,2 кв. м с кадастровым номером 77:05:0003001:1868, расположенное по адресу: г. Москва, пр. Нагорный, д. 12, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 78 |  | 2,6569 | 2023 |  |  | 2,6569 |  |  |  |
| 3001 | Нежилое здание общей площадью 735,8 кв. м с кадастровыми номерами 77:04:0001019:1083, расположенное по адресу: г. Москва, Южнопортовый, ул. Новоостаповская, д. 1, строен. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2189, расположенной по адресу: г. Москва, Новоостаповская ул., вл. 1) | 79 |  | 134,0000 | 2023 |  |  | 134,0000 |  |  |  |
| 3002 | Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 82 |  |  |  |  |  | 14170,8902 |  |  |  |
| (п. 3002 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  | 14809,2123 | 50007,6954 | 15594,5900 | 3000,0000 | 6100,0000 |
| (п. 3003 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3004 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 2470,3303 | 1210,6219 | 4230,5900 | 3000,0000 |  |
| 3005 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3006 | Коллектор с дамбой на земельных участках с кадастровым номером N 77:10:0003002:1082 и 77:10:0003001:24 | 1 | 001 008 004 | 928,0001 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3007 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2022-2024 | 6,9538 | 6,9538 | 18,0462 |  |  |  |
| 3008 | Строительство |  |  | 903,0001 | 2022-2024 | 270,6863 | 270,6863 | 491,7238 | 140,5900 |  |  |
| 3009 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги, III этап, акционерное общество "ОЭЗ "Технополис Москва", площадка "Алабушево" на земельных участках с кадастровыми номерами N 77:10:0003001:24, N 77:10:0003001:26, N 77:10:0003001:1016, N 77:10:0003002:1082, N 77:10:0003001:9, N 77:10:0003002:12, N 77:10:0003002:20, N 77:10:0003002:21, N 77:10:0003002:11, N 77:10:0003002:22, N 77:10:0003002:10 | 2 | 015 001 001 | 1000,0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,0000 | 2022-2023 | 13,3910 | 13,3910 | 31,6090 |  |  |  |
| 3011 | Строительство |  |  | 955,0001 | 2022-2023 | 285,7572 | 285,7572 | 669,2429 |  |  |  |
| 3012 | Приобретение нежилого здания общей площадью 47181,2 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 11, кадастровый (или условный) номер 77:04:0003004:1074 | 3 | 001 008 004 | 993,5420 | 2022 | 993,5420 | 993,5420 |  |  |  |  |
| 3013 | Средства софинансирования (уплата НДС) |  |  | 198,7084 | 2022 | 198,7084 | 198,7084 |  |  |  |  |
| 3014 | Реконструкция нежилого здания общей площадью 47181,2 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 11, кадастровый номер 77:04:0003004:1074 | 4 | 001 008 004 | 900,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3015 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2022-2023 | 30,0000 | 30,0000 |  |  |  |  |
| 3016 | Строительство |  |  | 870,0000 | 2022-2023 | 870,0000 | 870,0000 |  |  |  |  |
| 3017 | Укрупненные мероприятия по модернизации существующей инженерной инфраструктуры ОЭЗ | 5 |  |  |  |  |  |  | 1690,0000 |  |  |
| 3018 | Укрупненные мероприятия по созданию опытного производства активных элементов фотоники на территории ОЭЗ "Технополис Москва" | 6 |  |  |  |  |  |  | 2400,0000 | 3000,0000 |  |
| 3019 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 10069,5257 | 33006,0000 | 11080,0000 |  |  |
| (п. 3019 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021 | Имущественный комплекс N 1 (здания N 1-9, N 17, инфраструктура и инженерные сети на участках N 2-3) | 1 | 001 008 003 | 5005,5288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3022 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 71,7839 | 2018-2019 | 71,7839 |  |  |  |  |  |
| 3023 | Строительство |  |  | 4933,7449 | 2018-2022 | 4553,7449 | 1868,6968 | 380,0000 |  |  |  |
| 3024 | Имущественный комплекс N 2 (здания N 10-14, N 18, инфраструктура и инженерные сети на участках N 4-5) | 2 | 001 008 003 | 3165,4108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3025 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 48,7954 | 2018-2019 | 48,7954 |  |  |  |  |  |
| 3026 | Строительство |  |  | 3116,6154 | 2018-2022 | 3116,6154 | 1413,8322 |  |  |  |  |
| 3027 | Имущественный комплекс N 3 (здания N 15-16, N 19, инфраструктура и инженерные сети, на участке N 6) | 3 | 001 008 003 | 759,5132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3028 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,3696 | 2018-2019 | 8,3696 |  |  |  |  |  |
| 3029 | Строительство |  |  | 751,1436 | 2018-2022 | 647,1436 | 290,6088 | 104,0000 |  |  |  |
| 3030 | Имущественный комплекс N 4 (здания, инфраструктура и инженерные сети, на участке N 1) | 4 | 001 008 003 | 4418,1749 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3031 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 122,9933 | 2021-2023 | 122,9933 | 95,5478 |  |  |  |  |
| 3032 | Строительство |  |  | 4295,1816 | 2021-2023 | 4101,1816 | 3153,7591 | 194,0000 |  |  |  |
| 3033 | Имущественный комплекс N 5 (здания, инфраструктура и инженерные сети) | 5 | 001 008 003 | 5700,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3034 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 64,1091 | 2022-2024 | 64,1091 | 64,1091 |  |  |  |  |
| 3035 | Строительство |  |  | 5635,8909 | 2022-2024 | 1603,5909 | 1603,5909 | 2779,5000 | 1252,8000 |  |  |
| 3036 | Имущественный комплекс N 6 (здания, инфраструктура и инженерные сети на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:1008) | 6 | 001 008 003 | 6640,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3037 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 47,8718 | 2022-2024 | 47,8718 | 47,8718 |  |  |  |  |
| 3038 | Строительство |  |  | 6592,1282 | 2022-2024 | 1194,4282 | 1194,4282 | 2070,5000 | 3327,2000 |  |  |
| 3039 | Имущественный комплекс N 7, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 7 | 001 008 003 | 11935,0000 | 2023 |  |  | 11935,0000 |  |  |  |
| 3040 | Имущественный комплекс N 8, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 8 | 001 008 003 | 15000,0000 | 2023-2025 |  |  | 10500,0000 | 4500,0000 |  |  |
| (п. 3040 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3041 | Водогрейная котельная (с учетом проектно-изыскательских работ) | 9 | 013 009 002 | 400,0000 | 2023 |  |  | 400,0000 |  |  |  |
| 3042 | Паровая котельная (с учетом проектно-изыскательских работ) | 10 | 013 009 002 | 300,0000 | 2023 |  |  | 300,0000 |  |  |  |
| 3043 | Насосная станция (с учетом проектно-изыскательских работ) | 11 | 013 007 004 | 265,0000 | 2023 |  |  | 265,0000 |  |  |  |
| 3044 | Строительство водогрейной автоматизированной газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1883, с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5 | 12 | 013 009 002 | 293,8957 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3045 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,0923 | 2022 | 16,0923 | 16,0923 |  |  |  |  |
| 3046 | Строительство |  |  | 277,8034 | 2022 | 277,8034 | 277,8034 |  |  |  |  |
| 3047 | Приобретение объекта недвижимого имущества: сооружение (газопровод высокого давления) с кадастровым номером 77:04:0003004:2227 для обеспечения функционирования водогрейной автоматизированной газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1883, с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5 | 13 | 013 010 003 | 43,1853 | 2022 | 43,1853 | 43,1853 |  |  |  |  |
| 3048 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги в промышленной зоне "Руднево" | 14 | 015 001 001 | 1463,0000 | 2023-2024 |  |  | 1463,0000 |  |  |  |
| 3049 | Коллектор для реки Рудневка | 15 | 013 001 005 | 1540,0000 | 2023-2024 |  |  | 1540,0000 |  |  |  |
| 3050 | Локальные очистные сооружения ливневых стоков | 16 | 013 008 001 | 178,0000 | 2023-2024 |  |  | 178,0000 |  |  |  |
| 3051 | Газовая котельная | 17 | 013 009 002 | 644,0000 | 2023-2024 |  |  | 644,0000 |  |  |  |
| 3052 | Канализационная насосная станция | 18 | 013 007 004 | 98,0000 | 2023-2024 |  |  | 98,0000 |  |  |  |
| 3053 | Реконструкция устройства теплового ввода от водогрейной котельной | 19 | 013 009 003 | 65,0000 | 2023-2024 |  |  | 65,0000 |  |  |  |
| 3054 | Реконструкция системы водоотведения на территории промышленной зоны "Южный порт" | 20 | 013 008 003 | 90,0000 | 2023-2024 |  |  | 90,0000 |  |  |  |
| 3055 | Укрупненные мероприятия по модернизации существующей инженерной инфраструктуры | 21 |  |  |  |  |  |  | 2000,0000 |  |  |
| 3056 | Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции | 14 Б 03 07700 0412 |  |  |  |  |  | 14938,9805 |  |  | 6100,0000 |
| (п. 3056 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3057 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3058 | Приобретение нежилых зданий общей площадью 2828,6 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, прд. Южнопортовый 1-й, д. 15а, стр. 1, стр. 3, стр. 7, д. 15а/1, стр. 2, стр. 4 на земельных участках с кадастровыми номерами 77:04:0003004:1849 и 77:04:0003004:1850 | 1 | 001 008 004 | 399,4625 | 2023 |  |  | 399,4625 |  |  |  |
| 3059 | Средства софинансирования (уплата НДС) |  |  | 79,8925 | 2023 |  |  | 79,8925 |  |  |  |
| 3060 | Приобретение нежилого здания общей площадью 1949,5 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1030, расположенного по адресу: г. Москва, 3-й Угрешский прд., д. 21, стр. 2 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:115 | 2 | 001 008 004 | 140,0890 | 2023 |  |  | 140,0890 |  |  |  |
| 3061 | Приобретение нежилого здания общей площадью 550,3 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1755, расположенного по адресу: г. Москва, 3-й Угрешский прд., домовладение 21, стр. 1, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:115 | 3 | 001 008 004 | 199,4290 | 2023 |  |  | 199,4290 |  |  |  |
| 3061(1) | Строительство производственного комплекса N 1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы) | 3(1) | 001 008 003 | 20300,0000 | 2023-2024 |  |  | 14200,0000 |  |  | 6100,0000 |
| (п. 3061(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3062 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  | 2269,3563 | 852,0930 | 284,0000 |  |  |
| (п. 3062 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3063 | Нежилое здание общей площадью 7048,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1047, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 42, к. 7 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1005 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 1 | 001 008 003 | 450,7840 | 2022 | 450,7840 | 450,7840 |  |  |  |  |
| 3064 | Нежилое здание общей площадью 1302,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1101, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 42, к. 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:141 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 2 | 001 008 003 | 67,3340 | 2022 | 67,3340 | 67,3340 |  |  |  |  |
| 3065 | Нежилое здание общей площадью 7137,9 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1045, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 8 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:136 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 3 | 001 008 003 | 574,5520 | 2022 | 574,5520 | 574,5520 |  |  |  |  |
| 3066 | Нежилое здание общей площадью 7172,5 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1041, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 12 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1809 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 4 | 001 008 003 | 689,7800 | 2022 | 689,7800 | 689,7800 |  |  |  |  |
| 3067 | Средства софинансирования |  |  | 24,7060 | 2022 | 24,7060 | 24,7060 |  |  |  |  |
| 3068 | Нежилое помещение общей площадью 803,3 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1763, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 5 | 001 008 003 | 34,6797 | 2022 | 34,6797 | 34,6797 |  |  |  |  |
| 3069 | Нежилое помещение общей площадью 323 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1762, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 6 | 001 008 003 | 27,7536 | 2022 | 27,7536 | 27,7536 |  |  |  |  |
| 3070 | Нежилое помещение общей площадью 4367,7 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1761, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1802 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 7 | 001 008 003 | 198,0270 | 2022 | 198,0270 | 198,0270 |  |  |  |  |
| 3071 | Нежилое здание общей площадью 3769,7 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1079, расположенное по адресу: Москва, пр-д Шоссейный, д. 12 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 8 | 001 008 003 | 148,3220 | 2022 | 148,3220 | 148,3220 |  |  |  |  |
| 3072 | Нежилое здание общей площадью 62,9 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1078, расположенное по адресу: Москва, пр-д Шоссейный, д. 12, стр. 2; на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 9 | 001 008 003 | 3,6230 | 2022 | 3,6230 | 3,6230 |  |  |  |  |
| 3073 | Нежилое здание общей площадью 6,6 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1077, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 12, стр. 1; на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 10 | 001 008 003 | 0,2720 | 2022 | 0,2720 | 0,2720 |  |  |  |  |
| 3074 | Нежилое помещение общей площадью 1587,1 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1766, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 14 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:102 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 11 | 001 008 003 | 54,1410 | 2022 | 54,1410 | 54,1410 |  |  |  |  |
| 3075 | Нежилое помещение общей площадью 363,8 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1767, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 14 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:102 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 12 | 001 008 003 | 20,0880 | 2022 | 20,0880 | 20,0880 |  |  |  |  |
| 3076 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(1) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1879 общей площадью 235,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 4/4, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(1) | 001 008 003 | 26,311 | 2023 |  |  | 26,3110 |  |  |  |
| (п. 3076(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(2) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1867 общей площадью 276,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(2) | 001 008 003 | 29,54 | 2023 |  |  | 29,5400 |  |  |  |
| (п. 3076(2) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(3) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1868 общей площадью 563,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 6/3, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(3) | 001 008 003 | 31,545 | 2023 |  |  | 31,5450 |  |  |  |
| (п. 3076(3) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(4) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1875 общей площадью 577,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 11/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(4) | 001 008 003 | 32,31 | 2023 |  |  | 32,3100 |  |  |  |
| (п. 3076(4) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(5) | 155/2598 доли нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1856 общей площадью 259,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(5) | 001 008 003 | 0,621 | 2023 |  |  | 0,6210 |  |  |  |
| (п. 3076(5) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(6) | 918/2598 доли нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1856 общей площадью 259,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(6) | 001 008 003 | 3,67 | 2023 |  |  | 3,6700 |  |  |  |
| (п. 3076(6) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(7) | 1022/2715 доли нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1852 общей площадью 271,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 1/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(7) | 001 008 003 | 4,085 | 2023 |  |  | 4,0850 |  |  |  |
| (п. 3076(7) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(8) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1878 общей площадью 44,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(8) | 001 008 003 | 4,276 | 2023 |  |  | 4,2760 |  |  |  |
| (п. 3076(8) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(9) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1866 общей площадью 11,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 7/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(9) | 001 008 003 | 0,445 | 2023 |  |  | 0,4450 |  |  |  |
| (п. 3076(9) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(10) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1854 общей площадью 704,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 1/3, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(10) | 001 008 003 | 39,432 | 2023 |  |  | 39,4320 |  |  |  |
| (п. 3076(10) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(11) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1864 общей площадью 35,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 4/3, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(11) | 001 008 003 | 3,362 | 2023 |  |  | 3,3620 |  |  |  |
| (п. 3076(11) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(12) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1857 общей площадью 61,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/3, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(12) | 001 008 003 | 4,575 | 2023 |  |  | 4,5750 |  |  |  |
| (п. 3076(12) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(13) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1880 общей площадью 52,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 15/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(13) | 001 008 003 | 6,594 | 2023 |  |  | 6,5940 |  |  |  |
| (п. 3076(13) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(14) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1870 общей площадью 4,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 8/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(14) | 001 008 003 | 0,429 | 2023 |  |  | 0,4290 |  |  |  |
| (п. 3076(14) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(15) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1882 общей площадью 94,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(15) | 001 008 003 | 3,777 | 2023 |  |  | 3,7770 |  |  |  |
| (п. 3076(15) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(16) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1861 общей площадью 680 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(16) | 001 008 003 | 38,056 | 2023 |  |  | 38,0560 |  |  |  |
| (п. 3076(16) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(17) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1865 общей площадью 18,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/4, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(17) | 001 008 003 | 0,749 | 2023 |  |  | 0,7490 |  |  |  |
| (п. 3076(17) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(18) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1872 общей площадью 26 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(18) | 001 008 003 | 1,928 | 2023 |  |  | 1,9280 |  |  |  |
| (п. 3076(18) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(19) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1869 общей площадью 13,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/Н, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(19) | 001 008 003 | 0,528 | 2023 |  |  | 0,5280 |  |  |  |
| (п. 3076(19) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(20) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1863 общей площадью 7,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(20) | 001 008 003 | 0,686 | 2023 |  |  | 0,6860 |  |  |  |
| (п. 3076(20) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(21) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1860 общей площадью 25 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(21) | 001 008 003 | 1,854 | 2023 |  |  | 1,8540 |  |  |  |
| (п. 3076(21) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(22) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1858 общей площадью 47,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 3/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(22) | 001 008 003 | 4,505 | 2023 |  |  | 4,5050 |  |  |  |
| (п. 3076(22) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(23) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1877 общей площадью 15,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 13/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(23) | 001 008 003 | 0,625 | 2023 |  |  | 0,6250 |  |  |  |
| (п. 3076(23) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(24) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1862 общей площадью 235,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(24) | 001 008 003 | 26,318 | 2023 |  |  | 26,3180 |  |  |  |
| (п. 3076(24) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(25) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1881 общей площадью 49 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 16/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(25) | 001 008 003 | 3,153 | 2023 |  |  | 3,1530 |  |  |  |
| (п. 3076(25) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(26) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1873 общей площадью 3,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 10/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(26) | 001 008 003 | 0,343 | 2023 |  |  | 0,3430 |  |  |  |
| (п. 3076(26) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(27) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1871 общей площадью 10,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 9/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(27) | 001 008 003 | 0,42 | 2023 |  |  | 0,4200 |  |  |  |
| (п. 3076(27) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(28) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1876 общей площадью 35,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(28) | 001 008 003 | 1,413 | 2023 |  |  | 1,4130 |  |  |  |
| (п. 3076(28) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(29) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1853 общей площадью 22,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 1/Н, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(29) | 001 008 003 | 0,885 | 2023 |  |  | 0,8850 |  |  |  |
| (п. 3076(29) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(30) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1874 общей площадью 28,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 15/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(30) | 001 008 003 | 1,149 | 2023 |  |  | 1,1490 |  |  |  |
| (п. 3076(30) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(31) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1859 общей площадью 51,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 4/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(31) | 001 008 003 | 3,848 | 2023 |  |  | 3,8480 |  |  |  |
| (п. 3076(31) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(32) | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:04:0003004:1855 общей площадью 74,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 1/4, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(32) | 001 008 003 | 9,271 | 2023 |  |  | 9,2710 |  |  |  |
| (п. 3076(32) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(33) | 1525/2598 доли нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1856 общей площадью 259,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 2/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(33) | 001 008 003 | 6,101 | 2023 |  |  | 6,1010 |  |  |  |
| (п. 3076(33) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(34) | 1693/2715 доли нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1852 общей площадью 271,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34, помещение 1/1, в здании с кадастровым номером 77:04:0003004:1848, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:132 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(34) | 001 008 003 | 6,773 | 2023 |  |  | 6,7730 |  |  |  |
| (п. 3076(34) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(35) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1062 общей площадью 2751,60 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 28, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:158 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(35) | 001 008 003 | 178,098 | 2023 |  |  | 178,0980 |  |  |  |
| (п. 3076(35) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(36) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1797 общей площадью 308,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 28, строен. 1, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:158 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(36) | 001 008 003 | 17,016 | 2023 |  |  | 17,0160 |  |  |  |
| (п. 3076(36) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(37) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1798 общей площадью 25,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 28, строен. 3, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:158 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(37) | 001 008 003 | 0,535 | 2023 |  |  | 0,5350 |  |  |  |
| (п. 3076(37) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(38) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1799 общей площадью 747,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, д. 28, строен. 2, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:158 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(38) | 001 008 003 | 34,779 | 2023 |  |  | 34,7790 |  |  |  |
| (п. 3076(38) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076(39) | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:04:0003004:2221 общей площадью 7019,4 кв. м, степенью готовности объекта незавершенного строительства 25%, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Шоссейный, 30, стр. 1, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1009 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 12(39) | 001 008 003 | 191,537 | 2023 |  |  | 191,5370 |  |  |  |
| (п. 3076(39) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Нежилое здание общей площадью 1435,50 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1838, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, прд. Шоссейный, д. 10, к. 1, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:119 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 1 | 001 008 003 | 51,5940 | 2023 |  |  | 51,5940 |  |  |  |
| 3078 | Нежилое здание общей площадью 20,10 кв. м, кадастровый номер 77:09:0003024:4119, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр., д. 10, стр. 5 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 2 | 001 008 003 | 0,6580 | 2023 |  |  | 0,6580 |  |  |  |
| 3079 | Нежилое здание общей площадью 86,30 кв. м, кадастровый номер 77:09:0003024:4124, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, проезд Шоссейный, д. 10, стр. 2 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 3 | 001 008 003 | 5,8950 | 2023 |  |  | 5,8950 |  |  |  |
| 3080 | Нежилое здание общей площадью 467,20 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1123, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, проезд Шоссейный, д. 10, стр. 3 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 4 | 001 008 003 | 19,4850 | 2023 |  |  | 19,4850 |  |  |  |
| 3081 | Нежилое здание общей площадью 436,60 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1124, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 10, стр. 4 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 5 | 001 008 003 | 17,6600 | 2023 |  |  | 17,6600 |  |  |  |
| 3082 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1039, расположенное по адресу: город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, прт. Волгоградский, д. 42, к. 16, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1018 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 6 | 001 008 003 | 35,2590 | 2023 |  |  | 35,2590 |  |  |  |
| 3083 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3084 | Укрупненные мероприятия по развитию территории "Алабушево" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва") | 8 |  |  |  |  |  |  | 284,0000 |  |  |
| (п. 3084 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3085 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4881,4883 | 952,5117 | 2,0880 | 2,1799 |  |
| 3086 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  | 10182,4883 | 4881,4883 | 952,5117 | 2,0880 | 2,1799 |  |
| 3087 | Средства софинансирования |  |  |  |  | 5563,7230 | 4621,2127 | 1105,2020 | 1845,0741 |  |  |
| 3088 | Учебно-образовательный кластер "Ломоносов" (АДЦ 1) | 1 |  | 17330,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3089 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 11135,0880 |  | 10182,4883 | 4680,4883 | 951,5117 | 1,0880 |  |  |
| 3090 | Средства софинансирования |  |  | 6194,9120 |  | 5563,7230 | 3846,4797 | 631,1890 |  |  |  |
| 3091 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 2 |  | 3300,0000 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3092 | Строительство |  |  | 206,1799 |  | 202,0000 | 201,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,1799 |  |
| 3093 | Средства софинансирования |  |  | 3093,8201 |  | 774,7330 | 774,7330 | 474,0130 | 1845,0741 |  |  |
| ### 3094 | Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот | 14 В 00 00000 |  |  |  |  | 20272,2362 | 14237,1674 | 9271,2178 | 9679,1514 | 523,2299 |
| (п. 3094 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3095 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 20210,7690 | 14237,1674 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| (п. 3095 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3096 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 14861,7690 | 13977,1674 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| (п. 3096 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3097 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:22:0000000:1885 площадью 3092,2 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 41 | 1 | 001 004 007 | 76,1000 | 2022 |  | 76,1000 |  |  |  |  |
| 3098 | Имущественный комплекс, состоящий из следующих объектов недвижимости: - Нежилое здание (бытовое обслуживание) с кадастровым номером 77:03:0005023:1044, площадью 132,3 кв. м по адресу: г. Москва, Перово, ш. Энтузиастов, д. 35; - Нежилое здание с кадастровым номером 77:00:0000000:16223, площадью 122,9 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 35, строен. 2; - Нежилое здание с кадастровым номером 77:00:0000000:16224, площадью 53,7 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 35, строен. 1; - Сооружение (забор), являющееся движимым имуществом, протяженностью 50 метров по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, домовл. 35, литера Б4; - Сооружение (Открытый теннисный корт), являющееся движимым имуществом, площадью 266,8 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, домовл. 35, литера Б; - Сооружение (открытый теннисный корт), являющееся движимым имуществом, площадью 265,1 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, домовл. 35, литера Б1 | 2 | 006 001 001 | 38,2690 | 2022 |  | 38,2690 |  |  |  |  |
| 3099 | Акционерное общество "Развитие активов" (для ООО "Городская земельная компания") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | Приобретение 284 земельных участков общей площадью 26846664 кв. м и 29 объектов капитального строительства, расположенных на них, общей площадью 63621 кв. м по адресам: - г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское; - г. Москва, пос. Краснопахорское; - г. Москва, пос. Щаповское; - г. Москва, пос. Кленовское; - г. Москва, пос. Первомайское | 1 | 011 004 001 | 20670,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 10670,0000 | 2022 |  | 10670,0000 |  |  |  |  |
| 3102 | Средства софинансирования |  |  | 10000,0000 | 2021 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |  |  |  |
| 3103 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3104 | Приобретение объекта незавершенного строительства, находящегося по адресу: г. Москва, Прибрежный пр., вл. 1, площадью 3803,7 кв. м, кадастровый номер 77:09:0001003:2188 | 2 | 006 006 001 | 200,0000 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  |  |
| 3106 | Приобретение земельных участков по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский г.о., д. Дарьино: - площадью 745 +/- 9 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1792; - площадью 1517 +/- 14 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1793; - площадью 382 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1795 | 3 |  | 77,4000 | 2022 |  | 77,4000 |  |  |  |  |
| 3107 | Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Верейская, вл. 29, стр. 154: - земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012006:4385, площадью 4081 +/- 22 кв. м; - помещение общей площадью 1518,2 кв. м, кадастровый номер 77:07:0012006:4377; - помещение общей площадью 13504,6 кв. м, кадастровый номер 77:07:0012006:4378; - помещение общей площадью 9265,5 кв. м, кадастровый номер 77:07:0012006:4379; - помещение общей площадью 1719,4 кв. м, кадастровый номер 77:07:0012006:4380 | 4 | 001 004 007 | 4000,0000 | 2022 |  | 4000,0000 |  |  |  |  |
| 3108 | Акционерное общество "ОЭК-Финанс" |  |  | 990,5600 | 2023 |  |  | 990,5600 |  |  |  |
| 3109 | Приобретение объектов недвижимого имущества по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 47, стр. 1, 4, 6, общей площадью 16635,7 кв. м | 5 | 001 008 001 |  | 2023 |  |  | 990,5600 |  |  |  |
| 3109(1) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1004 площадью 141,8 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2а, стр. 2, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1041 площадью 816,7 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2а, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1003 площадью 844,8 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2а, стр. 1 | 5(1) | 014 001 002 | 68,9660 | 2023 |  |  | 68,9660 |  |  |  |
| (п. 3109(1) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109(2) | Нежилое здание с кадастровым номером 77:07:0006005:1041 площадью 1667,4 кв. м по адресу: Москва, Дорогомилово, ул. Генерала Ермолова, д. 1; нежилое здание с кадастровым номером 77:07:0006005:1186 площадью 71,1 кв. м по адресу: Москва, Дорогомилово, ул. Генерала Ермолова, д. 1, строен. 2; земельный участок с кадастровым номером 77:07:0006005:94 площадью 30837 кв. м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, улица Генерала Ермолова, земельный участок 1 | 5(2) | 006 001 001 | 866,7290 | 2023 |  |  | 866,7290 |  |  |  |
| (п. 3109(2) введен постановлением Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы | 6 |  |  |  |  |  | 12050,9124 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| (п. 3110 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Участие города в управлении хозяйствующими субъектами | 14 В 04 00000 0412 |  |  |  |  | 5349,0000 | 260,0000 |  |  |  |
| 3112 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "42" | 1 | 001 007 006 | 260,0000 | 2023 |  |  | 260,0000 |  |  |  |
| 3114 | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие БИОТУМ" | 2 | 012 001 010 | 2854,0000 | 2022 |  | 2854,0000 |  |  |  |  |
| 3115 | Реконструкция здания, находящегося по адресу: ул. Верейская, влд. 29, стр. 154, включая проектно-изыскательские работы | 3 | 001 004 007 | 2495,0000 | 2022 |  | 2495,0000 |  |  |  |  |
| 3116 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  | 61,4672 |  |  |  | 43,2299 |
| 3117 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 61,4672 |  |  |  | 43,2299 |
| 3118 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:1012, общей площадью 953 кв. м по адресу: г. Москва, КСХП "Химки" | 1 | 013 004 001 | 3,3000 | 2026 |  |  |  |  |  | 3,3000 |
| 3119 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11720, общей площадью 756 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово | 2 | 013 004 001 | 6,2500 | 2022 |  | 6,2500 |  |  |  |  |
| 3120 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:697, общей площадью 54400 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, уч. N 41/3 | 3 | 013 004 001 | 55,2172 | 2022 |  | 55,2172 |  |  |  |  |
| 3121 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3389, общей площадью 143 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Пыхтино, влд. 8-ю | 4 | 013 004 001 | 0,8996 | 2026 |  |  |  |  |  | 0,8996 |
| 3122 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:46, общей площадью 9539 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат" | 5 | 013 004 001 | 9,5602 | 2026 |  |  |  |  |  | 9,5602 |
| 3123 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:13, общей площадью 640 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Рязаново | 6 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2,2500 |
| 3124 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:20:0020441:10903, общей площадью 4030 кв. м по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ерино | 7 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 7,0000 |
| 3125 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3391, общей площадью 1134 кв. м по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 16 | 8 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2,3000 |
| 3126 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3393, общей площадью 642 кв. м по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 160 | 9 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1,7500 |
| 3127 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:438, общей площадью 2202 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 10 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 7,0000 |
| 3128 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117, общей площадью 4686 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 11 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 9,1464 |
| 3129 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:287, общей площадью 22 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка | 12 | 013 004 001 |  | 2026 |  |  |  |  |  | 0,0237 |
| 3130 | Управление делами Мэра и Правительства Москвы | 843 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| 3131 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| 3132 | Приобретение нежилого здания площадью 1668,1 кв. м с кадастровым номером 77:01:0001097:1033 по адресу: г. Москва, Тверской р-он, пер. Успенский, д. 16, стр. 1 | 1 | 001 004 007 | 480,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| ## 3133 | "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | 15 0 00 00000 |  |  |  |  | 6761,9347 | 20051,2844 | 24037,7972 | 16123,0042 | 7438,2562 |
| (п. 3133 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3134 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  | 558,9048 | 45,0000 |  |  | 3396,0952 |
| 3135 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 320,9551 | 642,8605 | 144,4115 |  |  |
| ### 3136 | Развитие и реорганизация территорий | 15 Г 00 00000 |  |  |  |  | 6203,0299 | 20006,2844 | 24037,7972 | 16123,0042 | 4042,1610 |
| (п. 3136 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3137 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3860,3521 | 17013,2227 | 21736,5316 | 13683,6073 | 100,0000 |
| (п. 3137 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3138 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  | 1591,0388 | 1808,0701 | 2521,2019 | 1777,2000 |  |
| 3139 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 320,9551 | 642,8605 | 144,4115 |  |  |
| 3140 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3141 | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) (проектно-изыскательские работы и обследование) | 1 | 013 004 001 | 100,0000 | 2022-2024 | 0,6980 | 0,6980 | 69,1002 | 30,2018 |  |  |
| 3142 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3143 | Расширение Троекуровского кладбища, участка для организации некрополя 4,39 га по адресу: ул. Рябиновая, влд. 24 | 2 | 013 004 001 | 316,9509 | 2013-2020 | 316,9509 |  |  |  |  |  |
| 3144 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,4518 |  |  |  |  |
| 3145 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3146 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2 этапы) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 3 | 013 004 001 | 3696,8267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3147 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,2445 | 2015 | 4,2445 |  |  |  |  |  |
| 3148 | Строительство |  |  | 3061,3707 | 2016-2024 | 2394,1748 | 1507,8890 | 476,1959 | 191,0000 |  |  |
| 3149 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 631,2115 | 2021-2024 | 486,8000 |  |  | 144,4115 |  |  |
| 3150 | Реконструкция Митинского крематория по адресу: Московская обл., Красногорский мр-н, с.п. Отрадненское, Пятницкое ш., 6 км | 4 | 013 004 001 | 1603,4266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3151 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 473,4513 | 2016-2023 | 410,6773 | 82,0000 | 62,7740 |  |  |  |
| 3152 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1129,9753 | 2019-2023 | 487,1148 | 320,9551 | 642,8605 |  |  |  |
| 3153 | Укрупненные мероприятия по строительству объектов ритуального назначения (строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 5 |  |  |  |  |  | 1200,0000 | 2300,0001 | 1777,2000 |  |
| 3154 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0502 |  |  |  |  | 1273,9367 | 1130,2448 | 489,4509 |  |  |
| 3155 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3156 | Объекты Московского международного делового центра "Москва-Сити" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157 | Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап) | 1 |  | 3550,0722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3158 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2023 | 74,7177 | 0,0504 | 0,0882 |  |  |  |
| 3159 | Строительство |  |  |  | 2021-2024 | 1855,6588 | 1273,8863 | 1130,1566 | 489,4509 |  |  |
| 3160 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0310 |  |  |  |  |  | 81,0015 | 587,1000 | 217,8585 |  |
| 3161 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3162 | Пожарное депо в районе промышленной зоны Руднево | 1 | 013 013 002 | 885,9600 | 2023-2025 |  |  | 81,0015 | 587,1000 | 217,8585 |  |
| 3163 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 895,0857 | 2078,5898 | 2659,5782 | 2333,5488 | 100,0000 |
| 3164 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3165 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д. 15 | 1 | 003 004 003 | 3404,1480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3166 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 35,4199 |  |  |  |  |  |
| 3167 | Строительство |  |  |  | 2018-2024 | 2452,5112 | 296,0393 | 780,6162 | 135,6007 |  |  |
| 3168 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3169 | Общежитие по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24 | 2 | 010 004 001 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3170 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| 3171 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3172 | Подъездная дорога к административному зданию в р-не Раменки | 3 | 015 001 001 | 135,2068 | 2016-2019 | 132,8709 |  |  |  |  |  |
| 3173 | Оплата выполненных работ |  |  | 2,3359 | 2020-2024 |  |  |  | 2,3359 |  |  |
| 3174 | Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей в р-не Ново-Переделкино по адресу: д. Орлово, уч. 1 | 4 | 001 004 002 | 1775,9400 | 2022-2024 | 495,0175 | 495,0175 | 1192,7674 | 88,1551 |  |  |
| 3175 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3176 | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд. 17. Этап 1 - участок N 13 | 5 | 015 001 001 | 528,4829 | 2020-2024 | 136,4764 | 104,0289 | 105,0000 | 287,0065 |  |  |
| 3177 | За пределами города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3178 | Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в г. Вильнюсе | 6 | 001 005 001 | 1547,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3179 | Строительство |  |  |  | 2009-2024 | 744,5481 |  |  | 775,2016 |  |  |
| 3180 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 27,2503 |  |
| 3181 | Реализация укрупненных мероприятий по строительству, реконструкции, по созданию объектов для комплексного развития городских территорий (в том числе: строительство административного здания для служб Гостехнадзора; административные здания с подъездными дорогами: р-н Гагаринский, р-н Коптево, р-н Кузьминки, р-н Лефортово, р-н Савеловский, р-н Таганский, р-н Басманный, р-н Хамовники, р-н Хорошевский, р-н Чертаново, р-н Солнцево) | 7 |  |  |  |  |  | 0,2062 | 1371,2784 | 2306,2985 |  |
| 3182 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0412 |  |  |  |  | 100,2909 | 11915,3165 | 15479,2006 | 9355,0000 |  |
| (п. 3182 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3183 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3184 | Реконструкция корпусов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы "Московский государственный университет спорта и туризма" по адресу: Кронштадтский б-р, д. 43а | 1 | 002 001 002 | 771,2585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3185 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016 | 0,7014 |  |  |  |  |  |
| 3186 | Строительство |  |  |  | 2012-2024 | 97,1122 | 0,4028 | 430,0443 | 243,4006 |  |  |
| 3187 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3188 | Инженерная подготовка территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (снос зданий, строений, демонтаж и переустройство коммуникаций, рекультивация) | 2 |  | 400,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3189 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 120,0000 | 280,0000 |  |  |
| 3190 | Объекты стройиндустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3191 | Опытно-промышленный участок по производству шунгитовой крошки и наполнителя по адресу: ул. Вагоноремонтная, д. 4а, стр. 7 | 3 | 012 001 015 | 470,6141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3192 | Строительство |  |  |  | 2004-2024 | 443,5519 | 10,8777 | 14,7622 | 12,3000 |  |  |
| 3193 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "Карельский гранит", г. Кондопога | 4 | 012 001 015 | 392,1455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3194 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2023 | 391,9955 | 18,3000 | 0,1500 |  |  |  |
| 3195 | Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения, Республика Хакасия | 5 | 012 001 015 | 249,0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3196 | Строительство |  |  |  | 2000-2023 | 245,8055 | 19,9000 | 3,1953 |  |  |  |
| 3197 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "МКК-Саянмрамор", г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17 | 6 | 012 001 015 | 521,7213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3198 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | 455,4713 | 32,7000 | 28,1500 | 38,1000 |  |  |
| 3199 | Строительство цеха по изготовлению изделий из природного камня по технологии сэндвич-панелей, г. Долгопрудный | 7 | 012 001 015 | 235,7216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | Строительство |  |  |  | 2001-2023 | 234,2416 | 0,0200 | 1,4800 |  |  |  |
| 3201 | Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое", Республика Алтай, Турочакский р-н | 8 | 012 001 015 | 256,0663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202 | Строительство |  |  |  | 2006-2023 | 180,1816 | 5,9904 | 75,8847 |  |  |  |
| 3203 | Реконструкция карьера по добыче блоков гранита на участке N 2 месторождения Сюскюянсаари, Республика Карелия | 9 | 012 001 015 | 282,2089 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3204 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2023 | 279,2089 | 12,1000 | 3,0000 |  |  |  |
| 3205 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ, расположенной в производственной зоне N 56 "Грайвороново" (р-н Текстильщики) | 10 |  | 2533,6000 | 2023-2024 |  |  | 2495,4000 | 38,2000 |  |  |
| 3206 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: пр-кт Маршала Жукова, влд. 4, 6 | 11 |  | 484,9000 | 2023-2024 |  |  | 465,4000 | 19,5000 |  |  |
| 3207 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ, расположенной в производственной зоне N 52 "Северянин" (территория 3) | 12 |  | 1529,3000 | 2023-2025 |  |  | 675,3000 | 528,8000 | 325,2000 |  |
| 3208 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ N 62, расположенной в производственной зоне N 21 "Кирпичные улицы" | 13 |  | 2739,0000 | 2023-2025 |  |  | 1354,6000 | 857,2000 | 527,2000 |  |
| 3209 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: Москворечье ул., влд. 12 | 14 |  | 841,0000 | 2023-2025 |  |  | 649,0000 | 114,0000 | 78,0000 |  |
| 3210 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации КРТ, расположенной в производственной зоне N 56 "Грайвороново", р-н Рязанский (территория 1) (территориальная зона 1) | 15 |  | 3075,0000 | 2023-2024 |  |  | 1890,0000 | 1185,0000 |  |  |
| 3211 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: г. Москва, кв-л 25А р-на Черемушки | 16 |  | 1150,5700 | 2023-2024 |  |  | 305,9400 | 844,6300 |  |  |
| 3212 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: г. Москва, Хибинский пр-д, влд. 3 (территориальная зона 1) | 17 |  | 906,8000 | 2023-2025 |  |  | 105,9000 | 560,6000 | 240,3000 |  |
| 3213 | Укрупненные мероприятия по освобождению территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории: Котляково (тер. 4); ИК "Прожектор" (тер. 1); Черемушки; ПЗ N 22 Соколиная гора (тер. 1); Азовская ул., влд. 39; Донские ул.; Серп и молот (тер. 1); Калибр (тер. 1); ПЗ N 19 Хапиловка (тер. 1); Осташковское ш. | 18 |  |  |  |  |  | 3297,1100 | 10757,4700 | 8184,3000 |  |
| (п. 3213 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3214 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  | 558,9048 | 45,0000 |  |  | 3396,0952 |
| 3215 | Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) | 1 |  |  |  |  | 558,9048 | 45,0000 |  |  | 3396,0952 |
| 3216 | Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3217 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 2342,6778 | 2993,0617 | 2301,2656 | 2439,3969 | 1349,9898 |
| 3218 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 925,3802 | 1338,8400 | 399,4635 |  |  |
| 3219 | Проектирование и строительство административного здания по адресу: Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Десеновское, д. Ватутинки, Офицерская ул., влд. 11 | 1 | 001 002 001 | 3272,2769 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3220 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019 | 55,1091 |  |  |  |  |  |
| 3221 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 1478,8643 | 925,3802 | 1338,8400 | 399,4635 |  |  |
| 3222 | Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой | 15 Г 04 00000 0502 |  |  |  |  | 1417,2976 | 1654,2217 | 1901,8021 | 2439,3969 | 1349,9898 |
| 3223 | Подъездная автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 015 001 001 | 511,6116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 25,8099 |  |  |  |  |  |
| 3225 | Строительство |  |  |  | 2015-2026 | 459,1166 | 16,9777 | 6,8223 |  |  | 19,8628 |
| 3226 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 2 | 015 001 001 | 785,9624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 21,1908 | 4,1756 | 16,7024 |  |  |  |
| 3228 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 235,8515 | 85,4816 | 245,6403 | 194,6481 | 71,9293 |  |
| 3229 | Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Полушкинская поляна" в Ступинском р-не Московской обл. | 3 | 015 001 001 | 501,0690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3230 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2023 | 18,2981 |  | 0,7000 |  |  |  |
| 3231 | Строительство |  |  |  | 2018-2026 | 453,8869 | 18,5675 | 1,7000 |  |  | 26,4840 |
| 3232 | Линия внешнего электроснабжения к садоводческим массивам ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Раздолье" и "Саньково" у п. Саньково и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл. (1-й этап) | 4 | 013 006 004 | 328,1141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3233 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 25,4709 |  |  |  |  |  |
| 3234 | Строительство |  |  |  | 2017-2026 | 302,5616 |  |  |  |  | 0,0816 |
| 3235 | Внешнее электроснабжение к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Кочергино", расположенных в урочище Кочергино Солнечногорского р-на Московской обл. | 5 | 013 006 004 | 60,8612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3236 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 9,4886 |  |  |  |  |  |
| 3237 | Строительство |  |  |  | 2018-2026 | 46,7680 |  | 4,5766 |  |  | 0,0280 |
| 3238 | Водоснабжение ПКСТ "Радист - Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 6 | 13 007 004 | 193,4730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3239 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 25,0524 |  |  |  |  |  |
| 3240 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 131,1761 | 2,8661 | 16,2392 | 21,0053 |  |  |
| 3241 | Сеть канализации ПКСТ "Радист - Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 7 | 013 008 004 | 269,4871 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3242 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 11,4796 |  |  |  |  |  |
| 3243 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 205,6889 | 10,1234 | 27,3186 | 25,0000 |  |  |
| 3244 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран" (2, 3, 4, 5, 6 этапы) в Талдомском р-не Московской обл. | 8 | 013 007 004 | 184,1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3245 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 17,0996 | 0,5140 | 2,0560 |  |  |  |
| 3246 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 110,7393 | 4,0226 |  |  |  | 54,3045 |
| 3247 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Бель" в Талдомском р-не Московской обл. | 9 | 013 007 004 | 306,6479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3248 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 18,1101 | 0,7078 | 8,2312 | 3,6000 |  |  |
| 3249 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 91,1281 | 0,1062 | 174,0285 | 11,5500 |  |  |
| 3250 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Норд" в Талдомском р-не Московской обл. | 10 | 013 007 004 | 238,4792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3251 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 16,0696 |  |  |  |  |  |
| 3252 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 50,7347 | 50,5432 | 112,0349 | 59,6400 |  |  |
| 3253 | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества "Русь" в Темкинском р-не Смоленской обл. | 11 | 013 007 004 | 142,1370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3254 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 10,4648 |  |  |  |  |  |
| 3255 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 54,3549 | 54,1654 | 63,9658 | 13,3515 |  |  |
| 3256 | Водозаборный узел, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 12 | 13 007 004 | 59,8990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3257 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 4,7088 |  | 5,7552 |  |  |  |
| 3258 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 25,1627 | 25,1627 |  |  |  | 24,2723 |
| 3259 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Родничок", "Рыжик", "Старица", "Белая дача" в г.о. Озеры Московской обл. | 13 | 015 001 001 | 489,9494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 14,3801 |  |  |  |  |  |
| 3261 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 430,3721 | 300,8007 | 12,2960 | 32,9012 |  |  |
| 3262 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим некоммерческим товариществам "Далия", "Юбилейный", "Возрождение" и "Воймежный" у п. Воймежный Шатурского р-на Московской обл. | 14 | 013 006 004 | 249,0914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3263 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 15,7465 |  |  |  |  |  |
| 3264 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 221,0958 | 212,3350 | 1,8057 | 10,4434 |  |  |
| 3265 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Фортуна", "Шугарово-5", "Шугарово-6", Ступинский р-н Московской обл. | 15 | 013 001 005 | 594,0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3266 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 5,8378 | 5,8378 | 23,3512 |  |  |  |
| 3267 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  | 564,8188 |
| 3268 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам АСНТ "Раздолье" и "Саньково" и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл., II этап | 16 | 013 006 004 | 366,3819 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3269 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 15,2498 |  |  |  |  |  |
| 3270 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 | 308,6193 | 308,6193 | 14,6360 | 27,8768 |  |  |
| 3271 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Наро-Фоминского г.о. Московской обл. (1, 2, 3, 4, 5 этапы) | 17 | 015 001 001 | 1884,8640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 7,0470 |  | 48,8500 |  |  |  |
| 3273 | Строительство |  |  |  | 2021-2026 | 0,1486 |  | 38,9564 | 258,2501 | 1038,2851 | 493,3268 |
| 3274 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Осень" вблизи д. Бельское Талдомского г.о. Московской обл. | 18 | 015 001 001 | 209,5357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3275 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 7,8571 |  |  |  |  |  |
| 3276 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 165,8299 | 114,3124 | 4,7149 | 31,1338 |  |  |
| 3277 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Виктория", СНТ "Океан", СНТ "Хорошово-2", СНТ "Приволье" вблизи с. Нижнее Хорошово Коломенского г.о. Московской обл. | 19 | 015 001 001 | 129,8137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3278 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 6,0489 |  | 6,2000 |  |  |  |
| 3279 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 0,0906 | 0,0900 | 19,9595 | 97,5147 |  |  |
| 3280 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Богдановка", СНТ "Простоквашино" вблизи д. Богдановка г.о. Чехов Московской обл. | 20 | 015 001 001 | 180,7828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3281 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 7,0870 |  |  |  |  |  |
| 3282 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 124,7006 | 81,7483 |  |  |  | 48,9952 |
| 3283 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Мичуринец" вблизи д. Юрьево Можайского г.о. Московской обл. | 21 | 015 001 001 | 64,4835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3284 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021 | 8,4586 |  |  |  |  |  |
| 3285 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | 37,5974 | 26,1665 |  |  |  | 18,4275 |
| 3286 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Волна-1", СНТ "Энергетик", СНТ "Березы" между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. | 22 | 015 001 001 | 233,9953 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3287 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 9,2680 |  | 6,0000 |  |  |  |
| 3288 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0706 |  | 17,5230 | 132,1489 | 68,9848 |  |
| 3289 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д. Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 23 | 015 001 001 | 251,5130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3290 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 7,2916 |  | 6,2000 |  |  |  |
| 3291 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0006 |  | 20,7283 | 129,5058 | 87,7867 |  |
| 3292 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Новь", СНТ "Домодедовец", СНТ "Вымпел", СНТ "Сокольниково", СНТ "Чайка", СНТ "Бугорок", СНТ "Культура", СНТ "Надежда-2", СНТ "Бортнево" вблизи д. Бортнево г.о. Домодедово и СНТ "Сокольники" вблизи п. Васькино г.о. Чехов Московской обл. | 24 | 015 001 001 | 380,9702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3293 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 | 2,8662 |  | 11,4650 |  |  |  |
| 3294 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 9,4842 | 154,1127 | 203,0421 |  |
| 3295 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Дружба", СНТ "Балтика" вблизи п. Новый путь г.о. Можайск Московской обл. | 25 | 015 001 001 | 94,5895 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3296 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 5,7131 |  |  |  |  |  |
| 3297 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 71,4294 | 48,4205 | 6,5795 | 10,8675 |  |  |
| 3298 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 26 | 015 001 001 | 207,6879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3299 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 8,4335 |  |  |  |  |  |
| 3300 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 125,1200 | 74,1344 |  |  |
| 3301 | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 27 | 130 008 003 | 896,1052 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3302 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 46,2164 | 34,1309 | 14,2116 |  |  |  |
| 3303 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 121,9321 | 0,0853 | 378,0000 | 278,9515 | 56,7936 |  |
| 3304 | Реконструкция очистных сооружений для обеспечения малоэтажной застройки москвичей, расположенной в районе д. Лупаново г.п. Икша Дмитровского г.о. Московской обл. | 28 | 013 008 002 | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3305 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3306 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4,0000 <2> |
| 3307 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Сосновый бор", "Лужок" Воскресенского г.о. Московской обл. | 29 | 013 001 005 | 369,8727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3308 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 | 4,5940 | 4,5940 | 18,3760 |  |  |  |
| 3309 | Строительство |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  | 70,5522 | 276,3505 |  |
| 3310 | Строительство водозаборного узла СНТ "Янтарь", СНТ "Дубрава", СНТ "Шугарово-2", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 30 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3311 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 6,6117 | 3,0892 |  |  |  |  |
| 3312 | Строительство |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  | 93,3883 |
| 3313 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Орион" Орехово-Зуевского г.о. Московской обл. | 31 | 013 006 004 | 21,2197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3314 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 7,0416 | 0,2795 |  |  |  |  |
| 3315 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 14,1781 |  |  |  |
| 3316 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Новые Артемки" вблизи д. Артемки г.о. Шаховская Московской обл. | 32 | 013 006 004 | 100,2941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3317 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,6129 |  | 10,5518 |  |  |  |
| 3318 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 1,7177 |  | 19,8162 | 65,5955 |  |  |
| 3319 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское г.о. Можайск Московской обл. | 33 | 013 006 004 | 69,7326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3320 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 4,9659 | 2,7973 |  |  |  |  |
| 3321 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  |  | 25,0000 | 39,7667 |  |  |
| 3322 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Саврасово" в с. Константиново Раменского г.о. Московской обл. | 34 | 013 006 004 | 19,7598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3323 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 3,9810 |  |  |  |  |  |
| 3324 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 15,7788 |  |  |  |
| 3325 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ "Родничок", СНТ "Родничок-2", СНТ "Березка-2" вблизи д. Змеевка г.о. Чехов | 35 |  | 415,5526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3326 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 | 3,5098 | 0,5771 | 10,6349 |  |  |  |
| 3327 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 88,0336 | 136,9494 | 176,4249 |  |
| 3328 | Укрупненные мероприятия по обеспечению населенных пунктов и садоводческих товариществ инженерной и транспортной инфраструктурой, в том числе: Строительство линии внешнего электроснабжения для садоводческого некоммерческого товарищества "Берендеи", "Мечта" Киевского поселения города Москвы, Подъездная дорога к садоводческим некоммерческим товариществам "Зеленый сад", "Соколов" вблизи д. Буславль Дмитровского гор. округа, Подъездная дорога к садоводческим некоммерческим товариществам "Озерное", "Циклон", "Лесное-1" вблизи д. Щетнево Дмитровского городского округа, Подъездная автомобильная дорога от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в гор. округе Солнечногорск (III этап), Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТСН "Боровик", СНТ "Лесные дали", СНТ "Садко", СНТ "Лесная поляна", СНТ "Гевея" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской области, Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Юбилейный", СНТ "Раздолье", СНТ "Родник" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской области, мелиорация СНТ "Далия", "Воймежный-1", "Возрождение", Шатурский р-н Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения СНТ "Финеево", "Финеево-2" у д. Финеево Владимирской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Можайск-92" у д. Бычково Можайского р-на Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к СНТ "Вольга", расположенному у д. Перново Петушинского р-на Владимирской обл., в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 36 |  |  |  |  |  |  | 22,3026 | 459,7999 |  |
| 3329 | Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,2712 |
| 3330 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3128 |
| 3331 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3332 | Застройка 1-ой очереди реконструкции кв-ла N 5-6 по Мичуринскому пр-кту р-на Раменки (Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 015 001 003 | 146,6867 | 2007-2026 | 143,0188 |  |  |  |  | 3,6679 |
| 3333 | Застройка, освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский пр-кт, кв-л 5-6 (2 очередь) | 2 | 015 001 003 | 638,7807 | 2007-2026 | 633,8366 |  |  |  |  | 4,9441 |
| 3334 | Вынос сетей из пятна застройки кв-ла 5-6 по Мичуринскому пр-кту 1-й и 2-й очередей строительства в р-не Раменки | 3 | 015 001 003 | 216,8676 | 2006-2026 | 203,1668 |  |  |  |  | 13,7008 |
| 3335 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,9584 |
| 3336 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3337 | Детское дошкольное учреждение (пристройка) по адресу: Мичуринский пр-кт, кв-л 5, 6, к. 23 | 1 | 008 001 001 | 188,9548 | 2013-2026 | 111,9964 |  |  |  |  | 76,9584 |
| 3338 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3339 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3340 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3341 | Строительство Московского Мемориального комплекса и современного крематория вблизи пос. Щаповское, д. Овечкино, СНТ "Белые березки" | 1 | 013 004 001 | 1950,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3342 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 554,0000 |
| 3343 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1396,4000 |
| 3344 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3345 | Строительство Ястребковского кладбища по адресу: в районе д. Ястребки Одинцовского р-на Московской обл. | 2 | 013 004 001 | 550,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3346 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2026 | 12,5000 |  |  |  |  | 55,0400 |
| 3347 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 482,4600 |
| 3348 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3349 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3350 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3351 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., д. 22 | 1 | 001 001 002 | 5,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| ## 3352 | "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" | 17 0 00 00000 |  |  |  |  | 15005,1953 | 17593,0694 | 11055,3764 | 10972,5076 | 2916,1597 |
| (п. 3352 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3353 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 512,4675 | 312,0379 | 1063,7698 | 1271,6629 |  |
| ### 3354 | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 17 А 00 00000 |  |  |  |  | 7825,7557 | 5646,2180 | 8508,3574 | 10080,2304 | 2440,9403 |
| (п. 3354 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3355 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 7825,7557 | 5608,4232 | 7853,3998 | 9681,9880 | 2414,2265 |
| (п. 3355 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3356 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 7825,7557 | 5608,4232 | 7853,3998 | 9681,9880 | 2414,2265 |
| (п. 3356 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3357 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 280,1689 | 118,2158 | 646,4400 | 1271,6629 |  |
| 3358 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3359 | Административное здание по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 6, р-н Тверской | 1 | 001 003 001 | 584,0347 | 2019-2024 | 20,0801 |  | 220,0000 | 339,1261 |  |  |
| 3360 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 4,8285 |  |
| 3361 | Административное здание, ул. Краснопролетарская, влд. 31/1, р-н Тверской | 2 | 001 003 001 | 1647,0490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3362 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,1432 | 2014-2021 | 51,1432 |  |  |  |  |  |
| 3363 | Строительство |  |  | 1565,0807 | 2016-2024 | 361,4834 | 348,7199 | 665,0233 | 538,5740 |  |  |
| 3364 | Оплата выполненных работ |  |  | 30,8251 | 2026 |  |  |  |  |  | 30,8251 |
| 3365 | Административное здание по адресу: ул. Петровка, д. 38, р-н Тверской | 3 | 001 003 001 | 2357,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3366 | Строительство |  |  | 2351,8692 | 2016-2018 | 2351,8692 |  |  |  |  |  |
| 3367 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,7308 | 2019-2023 |  |  | 5,7308 |  |  |  |
| 3368 | Административное здание по адресу: ул. Большая Полянка, влд. 33/41, р-н Якиманка | 4 | 001 003 001 | 766,0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3369 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 478,3304 | 2021-2023 | 208,4045 | 100,4336 | 269,9259 |  |  |  |
| 3370 | Средства софинансирования (проектирование, строительство, выполнение археологических исследований (раскопки и наблюдения) |  |  | 287,6751 | 2021-2024 | 231,4751 | 210,2554 | 8,7000 | 47,5000 |  |  |
| 3371 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3372 | Административное здание по адресу: Синявинская ул., влд. 11, р-н Молжаниновский | 5 | 001 003 001 | 1044,8568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3373 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 809,3600 | 2016-2024 | 86,4000 |  | 363,5600 | 359,4000 |  |  |
| 3374 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 94,2868 | 2025-2026 |  |  |  |  | 71,4900 | 22,7968 |
| 3375 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 141,2100 | 2022-2024 | 0,1838 | 0,1838 | 0,4862 | 140,5400 |  |  |
| 3376 | Административное здание по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а, р-н Бескудниково (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а) | 6 | 001 003 001 | 912,7906 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3377 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 152,6543 | 2020-2021 | 152,6543 |  |  |  |  |  |
| 3378 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,5338 | 2022-2025 | 24,5338 | 24,5338 |  |  |  |  |
| 3379 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 699,5290 | 2021 | 699,5290 |  |  |  |  |  |
| 3380 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 36,0735 | 2022-2025 | 19,5741 | 19,5741 | 1,6000 |  | 14,8994 |  |
| 3381 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3382 | Административное здание по адресу: ул. Бажова, влд. 15А, р-н Ростокино | 7 | 001 003 001 | 514,2518 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3383 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,4860 | 2018 | 18,4860 |  |  |  |  |  |
| 3384 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 447,2241 | 2016-2019 | 447,2241 |  |  |  |  |  |
| 3385 | Оплата выполненных работ |  |  | 14,7358 | 2020-2025 | 6,6059 |  |  |  | 8,1299 |  |
| 3386 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 33,8059 | 2021 | 33,8059 |  |  |  |  |  |
| 3387 | Административное здание по адресу: ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2, р-н Северный | 8 | 001 003 001 | 985,5163 | 2021-2025 | 13,5923 | 10,1942 | 448,9076 | 453,2500 | 50,0000 |  |
| 3388 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 19,7664 |
| 3389 | Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 9 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 | 4,2657 | 4,2657 | 277,2343 | 438,5000 |  |  |
| 3390 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 50,0000 |  |
| 3391 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3392 | Административное здание по адресу: Байкальская ул.. влд. 20, р-н Гольяново | 10 | 001 003 001 | 456,3109 | 2012-2018 | 450,1609 |  |  |  |  |  |
| 3393 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 6,1500 |  |  |  |
| 3394 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3395 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) | 11 | 001 003 001 | 770,0000 | 2023-2025 | 4,7158 | 4,7158 | 83,5243 | 350,0000 | 305,5000 |  |
| 3396 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 26,2599 |
| 3397 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, р-н Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3) | 12 | 001 003 001 | 978,1983 | 2021-2025 | 9,6431 | 7,2323 | 345,9222 | 553,0147 | 50,0000 |  |
| 3398 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 19,6183 |
| 3399 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 | Административное здание в Даниловском р-не на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 13 | 001 003 001 | 929,0109 | 2016-2022 | 846,2499 | 107,7919 |  |  |  |  |
| 3401 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 63,2610 |  |  | 19,5000 |
| 3402 | Административное здание по адресу: Чертановская ул., влд. 25А, р-н Центральное Чертаново (со сносом административного здания по адресу: Чертановская ул., д. 25) | 14 | 001 003 001 | 770,0000 | 2022-2025 |  |  | 51,0000 | 332,2272 | 336,7728 |  |
| 3403 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| 3404 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд. 15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) | 15 | 001 003 001 | 1581,8342 | 2021-2025 | 3,2232 |  | 436,7100 | 789,9184 | 320,3384 |  |
| 3405 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 31,6442 |
| 3406 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд. 13 А, р-н Чертаново Южное | 16 | 001 003 001 | 1468,0566 | 2021-2025 | 34,4725 |  | 284,6290 | 900,0000 | 219,5185 |  |
| 3407 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 29,4366 |
| 3408 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3409 | Административное здание по адресу: ул. Нагорная, влд. 6 р-на Котловка | 17 | 001 003 001 | 573,7298 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3410 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 55,3995 | 2021 | 55,3995 |  |  |  |  |  |
| 3411 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,1556 | 2021 | 5,1556 |  |  |  |  |  |
| 3412 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 469,8447 | 2021 | 469,8447 |  |  |  |  |  |
| 3413 | Средства софинансирования (проектирование и строительство), оплата выполненных работ |  |  | 43,3300 | 2021-2025 | 33,0665 |  |  |  | 10,2635 |  |
| 3414 | Административное здание по адресу: мкр. Щербинка, Общественная зона вдоль Варшавского ш. (участок 2) | 18 | 001 003 001 | 1852,0470 | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3415 | Средства бюджета города Москвы (строительство, проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 804,4819 | 2017-2024 | 194,2540 | 109,2790 | 610,0000 | 0,2279 |  |  |
| 3416 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 427,5651 | 2017-2024 | 223,1355 | 50,1556 | 107,4296 | 97,0000 |  |  |
| 3417 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 620,0000 | 2025 |  |  |  |  | 620,0000 |  |
| 3418 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3419 | Комплекс зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы, ул. Лобачевского, влд. 116 (1, 2 пусковые комплексы) | 19 |  | 3323,2168 | 2018-2021 | 3321,6149 |  |  |  |  |  |
| 3420 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 1,6019 |  |  |  |
| 3421 | Дооснащение административных зданий комплекса зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы (1, 2 пусковые комплексы), ул. Лобачевского, влд. 116 | 20 | 001 003 001 | 27,5619 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3422 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,0465 | 2016-2017 | 1,0465 |  |  |  |  |  |
| 3423 | Строительство |  |  | 19,5180 | 2017-2018 | 19,5180 |  |  |  |  |  |
| 3424 | Оплата выполненных работ |  |  | 6,9974 | 2019-2023 | 6,9974 | 6,9974 |  |  |  |  |
| 3425 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресам: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) | 21 | 001 003 001 | 1232,3372 | 2021-2025 | 2,1225 |  | 456,0775 | 720,0000 | 29,4300 |  |
| 3426 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 24,7072 |
| 3427 | Комплекс административных зданий по адресу: ул. Рябиновая, влд. 39 | 22 | 001 003 001 | 13676,8997 | 2019-2022 | 10849,5089 | 7068,6193 |  |  |  |  |
| (п. 3427 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3428 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 740,0000 |  |  | 2087,3908 |
| (п. 3428 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3429 | Объект общественного назначения с гаражом (ОВД), р-н проспект Вернадского, кв. 32-33, 34-35 | 23 | 001 003 001 | 2070,8400 | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3430 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1052,9400 |  |  |  | 35,1320 | 851,9300 | 165,8780 |  |
| 3431 | Оплата выполненных работ |  |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |  | 30,0000 |
| 3432 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 987,9000 |  |  |  |  | 361,4000 | 626,5000 |  |
| 3433 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3434 | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве г. Москва, г. Зеленоград, р-н Крюково, п. Малино, пересечение пр.пр. 6536 и ул. Малинская | 24 | 001 003 001 | 1204,5000 | 2023-2025 |  |  | 85,4951 | 1014,8030 | 81,9207 |  |
| 3435 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 22,2812 |
| 3436 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437 | Реконструкция и расширение базового центра служебного собаководства по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 (достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира в составе объекта незавершенного строительства "Базовый центр служебного собаководства" по адресу: Московская обл., г. Балашиха) | 25 | 001 003 001 | 636,4389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3438 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,6603 | 2016-2018 | 18,6603 |  |  |  |  |  |
| 3439 | Строительство |  |  | 604,5296 | 2019-2020 | 604,5296 |  |  |  |  |  |
| 3440 | Оплата выполненных работ |  |  | 13,2490 | 2021-2023 | 9,7107 | 2,9728 | 3,5383 |  |  |  |
| 3441 | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 | 26 | 001 003 001 | 365,5000 | 2021-2024 | 30,0000 | 30,0000 | 155,0000 | 180,5000 |  |  |
| 3442 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе ОВД, р-н Зюзино, ул. Азовская, д. 28б, стр. 2 | 28 |  |  |  |  |  |  | 31,9285 | 7988,1812 |  |
| 3443 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  | 37,7948 | 654,9576 | 398,2424 | 26,7138 |
| 3444 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  |  | 37,7948 | 654,9576 | 398,2424 | 26,7138 |
| 3445 | Административное здание, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 1 | 001 003 001 | 701,1469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3446 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4068 | 2017-2018 | 26,4068 |  |  |  |  |  |
| 3447 | Строительство |  |  | 639,0259 | 2018-2020 | 639,0259 |  |  |  |  |  |
| 3448 | Оплата выполненных работ |  |  | 35,7142 | 2021-2026 | 8,8431 |  | 0,1573 |  |  | 26,7138 |
| 3449 | Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра | 2 | 001 003 001 | 1100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3450 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,8000 | 2020-2023 | 11,3400 |  | 26,4600 |  |  |  |
| 3451 | Строительство |  |  | 1062,2000 | 2023-2025 |  |  | 11,1775 | 654,9576 | 396,0649 |  |
| 3452 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1775 |  |
| ### 3453 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 17 Б 00 00000 |  |  |  |  | 7179,4396 | 9899,9514 | 1746,9190 | 892,2772 | 475,2194 |
| (п. 3453 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3454 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 574,7176 | 1784,4393 | 617,0115 | 9,2319 | 107,9199 |
| 3455 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 509,2763 | 1784,4393 | 556,5115 | 9,2319 | 107,9199 |
| 3456 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 509,2763 | 1784,4393 | 556,5115 | 9,2319 | 107,9199 |
| 3457 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 232,2986 | 193,8221 | 417,3298 |  |  |
| 3458 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3459 | Пожарное депо по адресу: р-н Северный, п. Северный, Дмитровское ш., влд. 163 | 1 | 013 013 002 | 1099,9729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3460 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 441,0389 | 2017-2023 | 319,6389 | 59,5256 | 121,4000 |  |  |  |
| 3461 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,2319 | 2025 |  |  |  |  | 9,2319 |  |
| 3462 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 649,7021 | 2021-2024 | 366,3800 | 232,2986 | 193,8221 | 89,5000 |  |  |
| 3463 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3464 | Пожарное депо на 5 машино-мест 46 пожарной части (с учебным центром), ул. Западная, влд. 16. Перекладка напорной канализации и телефонной канализации с выносом из зоны строительства. Устройство пристенного дренажа | 2 | 013 013 002 | 1533,2181 | 2012-2023 | 682,8446 | 100,4393 | 766,4919 |  |  |  |
| 3465 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 83,8816 |  |  |
| 3466 | Пожарное депо на 4 машино-места, р-н Богородское, 6-й пр-д Подбельского, влд. 8-10 | 3 | 013 013 002 | 1087,0341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3467 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 685,6702 | 2023-2024 | 73,2382 | 14,2205 | 365,4021 | 247,0299 |  |  |
| 3468 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 73,5341 | 2026 |  |  |  |  |  | 73,5341 |
| 3469 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 327,8298 | 2024 |  |  |  | 327,8298 |  |  |
| 3470 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3471 | Пожарное депо на 4 машино-места, территория публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Автозаводская ул., влд. 23 | 4 | 013 013 002 | 793,1290 | 2016-2024 | 78,1882 | 10,6205 | 454,9550 | 225,6000 |  |  |
| 3472 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 34,3858 |
| 3473 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3474 | Пожарное депо на 5 машино-мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 8 | 5 | 013 013 002 | 697,7127 | 2011-2022 | 621,5224 | 324,4704 |  |  |  |  |
| 3475 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 76,1903 |  |  |  |
| 3476 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  | 65,4413 |  | 60,5000 |  |  |
| 3477 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 5814,9727 | 2006-2022 | 5749,5314 | 65,4413 |  |  |  |  |
| 3478 | Реконструкция объекта 5228 | 2 | 013 013 003 | 1395,0116 | 2001-2024 | 1334,5116 |  |  | 60,5000 |  |  |
| 3479 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 4902,8679 | 6787,7845 |  |  |  |
| (п. 3479 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3480 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  | 4902,8679 | 6787,7845 |  |  |  |
| (п. 3480 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3481 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 11657,6524 | 2022-2024 | 4902,8679 | 4902,8679 | 6754,7845 |  |  |  |
| (п. 3481 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3482 | 1-я очередь строительства Центрального Ядра ММДЦ "Москва-Сити" - многофункционального комплекса "Парк-Сити" на участках 6А, 6Б, 7 и 8 с пересадочным узлом метрополитена. 5-й пусковой комплекс. "Сооружения гражданской обороны" на отметке 103,8 м (корректировка) | 2 | 013 013 003 | 33,0000 | 2023-2024 |  |  | 33,0000 |  |  |  |
| 3483 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1378,6198 | 1192,1530 | 967,2204 | 400,0000 | 367,2995 |
| 3484 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 1378,6198 | 1192,1530 | 967,2204 | 400,0000 | 367,2995 |
| 3485 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 1378,6198 | 1192,1530 | 967,2204 | 400,0000 | 367,2995 |
| 3486 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3487 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Марушкинское | 2 | 013 013 002 | 458,1453 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3488 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9167 | 2013-2019 | 20,9167 |  |  |  |  |  |
| 3489 | Строительство |  |  | 398,0309 | 2014-2021 | 398,0309 |  |  |  |  |  |
| 3490 | Оплата выполненных работ |  |  | 39,1977 | 2026 |  |  |  |  |  | 39,1977 |
| 3491 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское | 3 | 013 013 002 | 877,0840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3492 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,2164 | 2019-2022 | 15,2164 | 0,3204 |  |  |  |  |
| 3493 | Строительство |  |  | 861,8676 | 2019-2024 | 196,6651 | 178,9573 | 200,0000 | 465,2025 |  |  |
| 3494 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Рязановское | 4 | 013 013 002 | 574,5290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3495 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,4662 | 2017-2022 | 31,8112 | 5,4824 | 5,6550 |  |  |  |
| 3496 | Строительство |  |  | 537,0628 | 2017-2023 | 333,4190 | 12,1515 | 203,6438 |  |  |  |
| 3497 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Филимонковское | 5 | 013 013 002 | 829,8946 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3498 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 33,8287 | 2019-2022 | 30,0491 | 8,8191 | 3,7796 |  |  |  |
| 3499 | Строительство |  |  | 721,2343 | 2015-2023 | 446,8409 | 339,3778 | 274,3934 |  |  |  |
| 3500 | Оплата выполненных работ |  |  | 74,8316 | 2024 |  |  |  | 74,8316 |  |  |
| 3501 | Строительство пожарного депо на 6 машино-мест по адресу: г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово | 6 | 013 013 002 | 1093,3736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3502 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,9180 | 2023 | 47,9980 | 8,8800 | 5,9200 |  |  |  |
| 3503 | Строительство |  |  | 655,9461 | 2020-2024 | 276,1702 | 218,4844 | 200,0000 | 179,7759 |  |  |
| 3504 | Оплата выполненных работ |  |  | 383,5095 | 2025-2026 |  |  |  |  | 283,5505 | 99,9590 |
| 3505 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3506 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Рогово, пос. Роговское | 7 | 013 013 002 | 468,5406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3507 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 19,4488 | 2013-2019 | 19,4488 |  |  |  |  |  |
| 3508 | Строительство |  |  | 438,2002 | 2014-2021 | 438,2002 |  |  |  |  |  |
| 3509 | Оплата выполненных работ |  |  | 10,8916 | 2022-2026 |  |  |  |  |  | 10,8916 |
| 3510 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Кленовское | 8 | 013 013 002 | 383,7727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,2939 | 2013-2014 | 11,2939 |  |  |  |  |  |
| 3512 | Строительство |  |  | 365,8624 | 2014-2021 | 365,8624 |  |  |  |  |  |
| 3513 | Оплата выполненных работ |  |  | 6,6164 | 2022-2026 | 4,5283 | 4,5283 |  |  |  | 2,0881 |
| 3514 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Щаповское | 9 | 013 013 002 | 488,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3515 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,3357 | 2014-2019 | 17,3357 |  |  |  |  |  |
| 3516 | Строительство |  |  | 448,7738 | 2014-2020 | 448,7738 |  |  |  |  |  |
| 3517 | Оплата выполненных работ |  |  | 22,4205 | 2021-2026 | 11,5037 | 10,6038 | 1,3961 |  |  | 9,5207 |
| 3518 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Первомайское | 10 | 013 013 002 | 749,3046 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3519 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,3932 | 2013-2021 | 27,3932 |  |  |  |  |  |
| 3520 | Строительство |  |  | 404,6712 | 2014-2023 | 284,6712 | 151,7486 | 120,0000 |  |  |  |
| 3521 | Оплата выполненных работ |  |  | 317,2402 | 2024-2026 |  |  |  | 147,4104 | 66,0000 | 103,8298 |
| 3522 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Краснопахорское | 11 | 013 013 002 | 341,1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3523 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,6563 | 2017-2020 | 8,6563 |  |  |  |  |  |
| 3524 | Строительство |  |  | 313,0919 | 2017-2021 | 313,0919 |  |  |  |  |  |
| 3525 | Оплата выполненных работ |  |  | 19,4418 | 2026 |  |  |  |  |  | 19,4418 |
| 3526 | Пожарное депо на 2 машино-места, пос. Новофедоровское | 12 | 013 013 002 | 572,3096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3527 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,1403 | 2019-2022 | 14,1403 | 0,5955 |  |  |  |  |
| 3528 | Строительство |  |  | 508,7198 | 2018-2024 | 282,4984 | 233,6388 | 126,2214 | 100,0000 |  |  |
| 3529 | Оплата выполненных работ |  |  | 49,4495 | 2025 |  |  |  |  | 49,4495 |  |
| 3530 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Вороновское | 13 | 013 013 002 | 706,1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3531 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,0790 | 2018-2020 | 17,0790 |  |  |  |  |  |
| 3532 | Строительство |  |  | 622,8051 | 2017-2021 | 622,8051 |  |  |  |  |  |
| 3533 | Оплата выполненных работ |  |  | 66,2559 | 2022-2026 | 22,4552 | 22,4552 |  |  |  | 43,8007 |
| 3534 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 14 | 013 013 002 | 579,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3535 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,0783 | 2018-2021 | 21,0783 |  |  |  |  |  |
| 3536 | Строительство |  |  | 368,2364 | 2018-2021 | 368,2364 |  |  |  |  |  |
| 3537 | Оплата выполненных работ |  |  | 189,8853 | 2022-2026 | 182,5767 | 182,5767 |  |  |  | 7,3086 |
| 3538 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 15 | 015 001 001 | 14,8776 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3539 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,8776 | 2015-2021 | 14,8776 |  |  |  |  |  |
| 3540 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Щаповское | 16 | 015 001 001 | 79,8605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3541 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,4985 | 2019 | 4,4985 |  |  |  |  |  |
| 3542 | Строительство |  |  | 44,1005 | 2018-2021 | 44,1005 |  |  |  |  |  |
| 3543 | Оплата выполненных работ |  |  | 31,2615 | 2026 |  |  |  |  |  | 31,2615 |
| 3544 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе: пожарное депо на 5 машино-мест, п. Ватутинки, пос. Десеновское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 17 |  |  |  |  |  | 51,1437 |  | 1,0000 |  |
| 3545 | Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы | 839 |  |  |  |  | 323,2343 | 135,5746 | 162,6871 | 483,0453 |  |
| 3546 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 323,2343 | 135,5746 | 162,6871 | 483,0453 |  |
| 3547 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3548 | 27-я пожарно-спасательная часть, ул. Скаковая, д. 22 | 2 | 013 013 002 | 164,6530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3549 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,5535 | 2018 | 5,5535 |  |  |  |  |  |
| 3550 | Реконструкция |  |  | 159,0995 | 2019-2023 | 121,7118 | 32,1866 | 37,3877 |  |  |  |
| 3551 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3552 | 35-я пожарно-спасательная часть, ул. Полковая, д. 12 | 3 | 013 013 002 | 201,5193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3553 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,2780 | 2018 | 8,2780 |  |  |  |  |  |
| 3554 | Реконструкция |  |  | 193,2413 | 2019-2023 | 191,6413 | 32,2955 | 1,6000 |  |  |  |
| 3555 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3556 | 6-я пожарно-спасательная часть, 3-й Павелецкий пр-д, д. 2 | 4 | 013 013 002 | 264,0944 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3557 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,0368 | 2018 | 16,0368 |  |  |  |  |  |
| 3558 | Реконструкция |  |  | 21,2173 | 2019-2024 | 10,6702 | 0,0040 | 1,5400 | 9,0071 |  |  |
| 3559 | Оплата выполненных работ |  |  | 226,8403 | 2025 |  |  |  |  | 226,8403 |  |
| 3560 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3561 | Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Апаринки | 6 | 013 013 003 | 393,2668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3562 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,8450 | 2020 | 10,8450 |  |  |  |  |  |
| 3563 | Строительство |  |  | 382,4218 | 2021-2022 | 382,4218 | 257,9363 |  |  |  |  |
| 3564 | Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 28, стр. 6 (пешеходный переход между корпусами, фасад и благоустройство территории) | 7 | 013 013 003 | 104,9919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3565 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 42,8119 | 2022-2023 | 0,8119 | 0,8119 | 42,0000 |  |  |  |
| 3566 | Реконструкция |  |  | 38,6800 | 2023-2024 |  |  |  | 38,6800 |  |  |
| 3567 | Оплата выполненных работ |  |  | 23,5000 | 2025 |  |  |  |  | 23,5000 |  |
| 3568 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3569 | Поисково-спасательная станция "Вороново" ГКУ города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" в п. ЛМС пос. Вороновское | 8 | 013 013 001 | 201,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3570 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,6000 | 2023 |  |  | 21,6000 |  |  |  |
| 3571 | Строительство |  |  | 131,4469 | 2023-2024 |  |  | 31,4469 | 100,0000 |  |  |
| 3572 | Оплата выполненных работ |  |  | 47,9531 | 2025 |  |  |  |  | 47,9531 |  |
| 3573 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции объектов гражданской защиты населения | 9 |  |  |  |  |  |  | 15,0000 | 184,7519 |  |
| ### 3574 | Мобилизационная подготовка экономики | 17 В 00 00000 |  |  |  |  |  | 2046,9000 | 800,1000 |  |  |
| 3575 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  | 2046,9000 | 800,1000 |  |  |
| 3576 | Реализация мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий | 17 В 05 00000 0204 |  |  |  |  |  | 2046,9000 | 800,1000 |  |  |
| 3577 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3578 | Административное здание по адресу: ул. Яблочкова, влд. 5 | 1 | 013 002 001 | 2847,0000 | 2023-2024 |  |  | 2046,9000 | 800,1000 |  |  |
| ## 3579 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 34 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  | 79541,2213 | 69456,8969 |  |
| (п. 3579 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3580 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 00 00000 |  |  |  |  |  |  | 79541,2213 | 69456,8969 |  |
| (п. 3580 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3581 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  |  | 79541,2213 | 69456,8969 |  |
| (п. 3581 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3582 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 01 00000 0412 |  |  |  |  |  |  | 79541,2213 | 69456,8969 |  |
| (п. 3582 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3583 | Укрупненные мероприятия на реализацию инвестиционных проектов | 1 |  |  |  |  |  |  | 79541,2213 | 69456,8969 |  |
| (п. 3583 в ред. постановления Правительства Москвы от 05.09.2023 N 1702-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3584 | ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 35 0 00 00000 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| ### 3585 | Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 35 Г 00 00000 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3586 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3587 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ по реконструкции автомобильной дороги | 35 Г 01 09100 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3588 | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, г. Одинцово, проезд к дому отдыха "Полет" | 1 |  |  | 2019-2023 | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |

--------------------------------

<1> Финансирование до 1 января 2020 г. осуществлялось в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие городской среды".

<2> Финансирование с учетом средств, предусмотренных Департаменту городского имущества города Москвы.

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2022-2025 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Москвы от 23.05.2023 N 910-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Государственная программа города Москвы, наименование завершаемого объекта (мероприятия) | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ## 1 | "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" |  |  |  |  |  |
| 2 | Линии метрополитена | км | 1,22 | 35,8 <1> | 18,0 | 9,6 |
| 3 | Станции метрополитена | единиц |  | 14 <1> | 8 | 4 |
| 4 | Электродепо | единиц |  | 2 | 1 |  |
| 5 | Автомобильные дороги | км | 101,40 | 94,00 | 73,66 | 53,89 |
| 6 | Искусственные сооружения | единиц | 29 | 37 | 22 | 13 |
| 7 | Пешеходные переходы | единиц | 19 | 21 | 11 | 17 |
| ## 8 | "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" |  |  |  |  |  |
| 9 | Поликлиники | единиц/посещений в смену | 8/3350 | 22/10500 | 4/1270 | 1/560 |
| 10 | Больничные корпуса (лечебно-диагностические, санаторные, роддома, патологоанатомические корпуса и прочие) | единиц/коек | 5/612 | 10/1519 |  | 2/475 |
| 11 | Подстанции скорой медицинской помощи | единиц/машино-мест |  | 1/23 | 1/6 |  |
| 12 | Инженерные объекты (газовые котельные и инженерные коммуникации, подъездные дороги) | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 13 | Реконструкция с пристройкой стационарных медицинских организаций | единиц |  | 3 |  |  |
| 14 | Прочие объекты (вертолетные площадки, санитарные шлюзы, гараж-стоянка и др.) | единиц |  | 3 |  |  |
| ## 15 | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" |  |  |  |  |  |
| 16 | Общеобразовательные организации | зданий/мест | 2/850 | 16/12700 | 12/9100 | 8/5050 |
| 17 | Дошкольные образовательные организации | зданий/мест | 10/2925 | 18/5360 | 10/3340 | 10/3200 |
| 18 | Пристройки к общеобразовательным организациям | зданий/мест | 6/1850 | 19/7250 | 2/925 | 3/1000 |
| 19 | Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | единиц |  |  | 1 |  |
| ## 20 | "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 21 | Объекты социальной поддержки населения | единиц/кв. м | 2/12292,0 | 2/9425,7 | 2/7769 | 1/4900 |
| ## 22 | "ЖИЛИЩЕ" |  |  |  |  |  |
| 23 | Жилая площадь | тысяч кв. м | 369,9 | 472,2 | 122,1 | 176,0 |
| ## 24 | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" |  |  |  |  |  |
| 25 | Музеи | единиц | 2 |  |  | 3 |
| 26 | Инженерные объекты на территории музеев | единиц | 1 |  | 1 |  |
| 27 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | единиц |  |  | 1 |  |
| 28 | Библиотеки | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 29 | Культурно-досуговые учреждения | единиц |  | 1 | 5 | 1 |
| 30 | Памятники | единиц | 1 |  | 3 |  |
| 31 | Объекты культурного наследия | единиц/кв. м | 1/335,8 | 1/1180 | 1/6145,4 | 1 |
| 32 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | единиц |  | 9 | 2 | 5 |
| ## 33 | "СПОРТ МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 34 | Футбольные поля | единиц | 2 | 1 |  |  |
| 35 | BMX-велодромы | единиц | 1 |  |  |  |
| 36 | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы | единиц | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 37 | Спортивно-оздоровительные плавательные бассейны | единиц |  | 1 |  |  |
| 38 | Прочие объекты физической культуры и спорта | единиц | 5 | 3 | 2 | 3 |
| ## 39 | "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" |  |  |  |  |  |
| 40 | Административные здания | зданий |  |  | 3 |  |
| 41 | Пожарные депо, пожарно-спасательные части | единиц |  |  |  | 1 |
| 42 | Ритуальные объекты | единиц |  | 1 | 1 |  |
| ## 43 | "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" |  |  |  |  |  |
| 44 | Административные здания | зданий | 2 |  | 7 | 10 |
| 45 | Пожарные депо и пожарно-спасательные части | единиц | 2 | 6 | 7 |  |
| 46 | Прочие объекты | единиц | 2 |  | 3 |  |

--------------------------------

<1> В том числе реконструкция участка станция метро "Каширская" - станция метро "Каховская" Большой кольцевой линии (2,9 км и 2 станции).