# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2024 г. N 2251-ПП

ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2024-2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.12.2024 N 2831-ПП, от 17.12.2024 N 2955-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 29.01.2025 N 107-ПП, от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2011 г. N 671-ПП "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2024-2027 годы (приложение 1).

1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2027 годы (приложение 2).

2. Установить, что финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2027 годы в объемах, предусмотренных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется:

2.1. В 2024 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 22 ноября 2023 г. N 33 "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", в размере 792795481,1 тыс. рублей.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 10.12.2024 N 2831-ПП, от 17.12.2024 N 2955-ПП)

2.2. В 2025-2027 годах за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в размере 1173279875,3 тыс. рублей в 2025 году, 1068507791,5 тыс. рублей в 2026 году, 1020513691,5 тыс. рублей в 2027 году.

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.12.2024 N 2955-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 04.04.2025 N 722-ПП)

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 годы".

3.2. Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2023 г. N 2088-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.3. Постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2023 г. N 2466-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.4. Постановление Правительства Москвы от 1 апреля 2024 г. N 651-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.5. Постановление Правительства Москвы от 27 апреля 2024 г. N 906-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.6. Постановление Правительства Москвы от 20 июня 2024 г. N 1345-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.7. Постановление Правительства Москвы от 9 июля 2024 г. N 1534-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.8. Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2024 г. N 1954-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.9. Постановление Правительства Москвы от 24 сентября 2024 г. N 2164-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

3.10. Постановление Правительства Москвы от 1 октября 2024 г. N 2207-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. N 1930-ПП".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Багрееву М.А., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 8 октября 2024 г. N 2251-ПП

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ НА 2024-2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.12.2024 N 2955-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 29.01.2025 N 107-ПП, от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

млн. рублей

| п | Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект (в том числе технические характеристики, при наличии) | Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, главного распорядителя бюджетных средств, мероприятия, индивидуальный код объекта | Код вида функционального назначения объекта | Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований | Сроки проектирования и строительства объекта, сроки приобретения объекта, сроки осуществления мероприятия, годы | Выполнено на 1 января 2024 г. | Объем бюджетных ассигнований по годам |  |  |  | Остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 792795,4811 | 1173279,8753 | 1068507,7915 | 1020513,6915 | 1274471,7285 |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 2675,9033 | 9807,2222 | 1355,7542 | 54,2427 | 3258,0730 |
| (п. 2 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | 01 0 00 00000 |  |  |  |  | 437964,6661 | 615279,3057 | 526678,1271 | 544168,5531 | 871333,1147 |
| (п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3(1) | Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 01 Г 11 00000 0408 |  |  |  |  |  | 580,0000 |  |  |  |
| (п. 3(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация мероприятий, связанных с приобретением автономной некоммерческой организацией "Развитие Городских Технологий" имущественного комплекса | 01 Д 03 00100 0412 |  |  |  |  | 1150,0000 |  |  |  |  |
| 4(1) | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 01 Д 13 00000 0409 |  |  |  |  |  | 1320,0000 | 3544,9350 |  | 2266,6745 |
| (п. 4(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  | 2900,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |  |
| 5(1) | Реализация мероприятий по строительству объектов гаражно-парковочного назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 01 З 02 00000 0408 |  |  |  |  |  | 415,1020 | 622,6530 | 1037,7530 |  |
| (п. 5(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 6,9602 | 40,0000 |  |  |  |
| 7 | Общественный транспорт "Метрополитен" | 01 А 00 00000 |  |  |  |  | 231102,2256 | 331874,2805 | 279828,1300 | 283665,0000 | 465348,9671 |
| (п. 7 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 0,0435 |  |  |  |  |
| 9 | Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  | 0,0435 |  |  |  |  |
| 10 | Освобождение территории Мневниковской поймы (в границах ТПУ: снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы) | 1 | 013 012 001 013 012 003 | 2594,5615 | 2018-2024 | 2594,5180 | 0,0435 |  |  |  |  |
| 11 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 231102,1821 | 326328,2805 | 279828,1300 | 283665,0000 | 465348,9671 |
| (п.11 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  | 231102,1821 | 326328,2805 | 279828,1300 | 283665,0000 | 465348,9671 |
| (п. 12 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Большая кольцевая линия метрополитена от станции метро "Савеловская" до станции метро "Деловой центр" | 1 | 016 001 002 016 001 003 | 144582,0000 | 2011-2025 | 139817,9607 | 2000,0000 | 2764,0393 |  |  |  |
| 15 | Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции метро "Савеловская" до станции метро "Авиамоторная" | 2 | 016 001 002 016 001 003 | 192900,0000 | 2013-2026 | 157559,3877 | 10040,0000 | 24140,6123 | 1160,0000 |  |  |
| 16 | Западный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции метро "Хорошевская" до станции метро "Кунцевская" | 3 | 016 001 002 016 001 003 | 125522,7800 | 2013-2025 | 114235,0265 | 3427,8034 | 7859,9501 |  |  |  |
| 17 | Восточный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции метро "Каширская" до станции метро "Нижегородская" | 4 | 016 001 002 016 001 003 | 155900,0000 | 2013-2026 | 139651,9996 | 1376,6957 | 13871,3047 | 1000,0000 |  |  |
| 18 | Юго-Западный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции метро "Проспект Вернадского" до станции метро "Кунцевская" | 5 | 016 001 002 016 001 003 | 125410,4000 | 2013-2025 | 110699,6090 | 9635,2774 | 5075,5136 |  |  |  |
| 19 | Южный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции метро "Каховская" до станции метро "Проспект Вернадского", включая реконструкцию участка от станции метро "Каширская" до станции метро "Каховская" | 6 | 016 001 002 016 001 003 | 130300,0000 | 2013-2025 | 108201,2374 | 5563,0000 | 16535,7626 |  |  |  |
| 20 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Марьина Роща" до станции метро "Селигерская" | 7 | 016 001 002 016 001 003 | 136900,0000 | 2011-2025 | 128730,1203 | 3685,8797 | 4484,0000 |  |  |  |
| 22 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Селигерская" до станции метро "Лианозово" | 8 | 016 001 002 016 001 003 | 43598,3041 | 2017-2025 | 36441,4366 | 1906,8675 | 5250,0000 |  |  |  |
| 23 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Лианозово" до станции метро "Физтех" | 9 | 016 001 002 016 001 003 | 34400,0000 | 2019-2025 | 22496,0869 | 4250,0000 | 7653,9131 |  |  |  |
| 24 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Южный порт" | 10 | 016 001 002 016 001 003 | 24700,0000 | 2024-2028 |  | 200,0000 | 2000,0000 | 4298,7626 | 6505,0000 | 11696,2374 |
| 25 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Кожуховская" (второй вестибюль) | 11 | 016 001 002 016 001 003 | 8800,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 500,0000 | 3500,0000 | 4800,0000 |
| 26 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Парк Победы" | 12 | 016 001 002 016 001 003 | 35534,0000 | 2011-2025 | 33422,4917 | 411,5083 | 1700,0000 |  |  |  |
| 28 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Раменки" | 13 | 016 001 002 016 001 003 | 63274,0000 | 2011-2025 | 62046,1565 | 827,8435 | 400,0000 |  |  |  |
| 29 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка" | 14 | 016 001 002 016 001 003 | 116000,0000 | 2013-2025 | 110419,2726 | 2016,8980 | 3563,8294 |  |  |  |
| 30 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Рассказовка" до станции метро "Аэропорт Внуково" | 15 | 016 001 002 016 001 003 | 56457,0000 | 2019-2025 | 50025,9992 | 2240,0008 | 4191,0000 |  |  |  |
| 31 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена, станция метро "Третьяковская" - станция метро "Волхонка" - станция метро "Деловой центр" (оборотные тупики) | 16 | 016 001 002 016 001 003 | 20289,0000 | 2012-2024 | 20055,1295 | 233,8705 |  |  |  |  |
| 32 | Рублево-Архангельская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща" - станция метро "Ильинская" | 17 | 016 001 002 016 001 003 | 293616,0900 | 2021-2029 | 27892,2731 | 25922,6280 | 23695,7205 | 93805,8979 | 106862,9074 | 15436,6631 |
| 34 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Юго-Западная" до станции метро "Саларьево" | 18 | 016 001 002 016 001 003 | 42246,5800 | 2011-2024 | 42194,3627 | 52,2173 |  |  |  |  |
| 36 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Новомосковская" | 19 | 016 001 002 016 001 003 | 48175,9787 | 2017-2025 | 48024,4739 | 4,8562 | 146,6486 |  |  |  |
| 37 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Новомосковская" до станции метро "Потапово" | 20 | 016 001 002 016 001 003 | 24067,2800 | 2020-2025 | 19261,1264 | 2224,6178 | 2581,5358 |  |  |  |
| 38 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1313,3081 | 2020-2025 | 996,8681 | 94,4178 | 222,0222 |  |  |  |
| 39 | Строительно-монтажные работы |  |  | 22753,9719 | 2020-2025 | 18264,2583 | 2130,2000 | 2359,5136 |  |  |  |
| 40 | Кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (консервация) | 21 | 016 001 002 016 001 003 | 1591,0000 | 2019-2025 | 1137,6163 | 53,3837 | 400,0000 |  |  |  |
| 42 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Достоевская" (строительство) | 22 | 016 001 002 016 001 003 | 44000,0000 | 2019-2028 | 4525,3023 | 3443,0322 | 3597,2480 | 3894,4175 | 9440,5450 | 19099,4550 |
| 43 | Арбатско-Покровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Арбатско-Покровская линия метрополитена от станции метро "Щелковская" до станции метро "Гольяново" | 23 | 016 001 002 016 001 003 | 26826,0000 | 2021-2028 | 3785,9569 | 881,0949 | 2300,0000 | 5800,0000 | 7800,0000 | 6258,9482 |
| 45 | Калужско-Рижская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Калужско-Рижская линия метрополитена от станции метро "Медведково" до станции метро "Челобитьево" (проектно-изыскательские работы) | 24 | 016 001 002 016 001 003 | 1872,0000 | 2011-2028 | 61,8742 |  |  |  |  | 1810,1258 |
| 47 | Бирюлевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Бирюлевская линия метрополитена от станции метро "ЗИЛ" до станции метро "Бирюлево" | 25 | 016 001 002 016 001 003 | 374481,1500 | 2021-2028 | 28544,3728 | 6366,4526 | 17875,8374 | 32798,1661 | 44810,0001 | 244086,3210 |
| (п. 48 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Бирюлевская линия метрополитена от станции метро "Бирюлево" до станции метро "Щербинка" (проектно-изыскательские работы) | 26 | 016 001 002 016 001 003 | 9520,0000 | 2028-2029 |  |  |  |  |  | 9520,0000 |
| 50 | Таганско-Краснопресненская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Таганско-Краснопресненская линия метрополитена от станции метро "Жулебино" до станции метро "Котельники" | 27 | 016 001 002 016 001 003 | 11646,6257 | 2011-2024 | 11526,8228 | 119,8029 |  |  |  |  |
| 52 | Митинско-Строгинская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Митинско-Строгинская линия, завершение строительства притоннельных сооружений | 28 | 016 001 002 016 001 003 | 4893,0000 | 2017-2025 | 1637,8274 | 98,2134 | 3156,9592 |  |  |  |
| 54 | Бутовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Бутовская линия метрополитена от станции метро "Ул. Старокачаловская" до станции метро "Битцевский парк" | 29 | 016 001 002 016 001 003 | 22276,4930 | 2011-2026 | 20528,4965 | 47,9964 | 150,0000 | 1550,0001 |  |  |
| 56 | Некрасовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Некрасовская линия метрополитена от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Некрасовка" (Люберецкие поля) | 30 | 016 001 002 016 001 003 | 213479,3560 | 2011-2025 | 204064,4596 | 2964,8964 | 6450,0000 |  |  |  |
| 58 | Замоскворецкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Ховрино" | 31 | 016 001 002 016 001 003 | 26052,0000 | 2012-2025 | 25511,4883 | 77,5117 | 463,0000 |  |  |  |
| 60 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Троицкая линия метрополитена от станции метро "ЗИЛ" до станции метро "Крымская" | 32 | 016 001 002 016 001 003 | 35552,0000 | 2021-2025 | 18050,3093 | 16056,4862 | 1445,2045 |  |  |  |
| 62 | Троицкая линия метрополитена от станции метро "Новаторская" до станции метро "Крымская" | 33 | 016 001 002 016 001 003 | 97031,0000 | 2017-2026 | 49490,1735 | 28955,1790 | 16000,0000 | 2585,6475 |  |  |
| (п. 62 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Троицкая линия метрополитена от станции метро "Новаторская" до станции метро "Коммунарка" | 34 | 016 001 002 016 001 003 | 174720,0000 | 2015-2026 | 112916,7305 | 31227,2208 | 22004,7621 | 8571,2866 |  |  |
| 64 | Троицкая линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Новомосковская" | 35 | 016 001 002 016 001 003 | 37147,8000 | 2018-2025 | 27016,0373 | 3509,2359 | 6622,5268 |  |  |  |
| 65 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1039,3618 | 2018-2024 | 1039,3617 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 66 | Строительно-монтажные работы |  |  | 36108,4382 | 2018-2025 | 25976,6756 | 3509,2358 | 6622,5268 |  |  |  |
| 67 | Линия метрополитена от станции метро "Столбово" до станции метро "Троицк". Линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Столбово". 2 и 3 этапы "Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ", "Основной период. Линия метрополитена". Тупики | 36 | 016 001 002 016 001 003 | 5000,0000 | 2020-2025 | 3245,0522 |  | 1754,9478 |  |  |  |
| 68 | Троицкая линия метрополитена от станции метро "Новомосковская" до станции метро "Троицк" | 37 | 016 001 002 016 001 003 | 248681,0000 | 2024-2029 |  | 4202,1702 | 34467,0705 | 71998,1299 | 52313,4633 | 85700,1661 |
| 69 | Строительство электродепо |  |  |  |  |  | 41425,4389 | 59516,3171 | 39354,6949 | 43000,0003 | 61138,8779 |
| 70 | Электродепо "Троицкое" | 38 | 016 001 005 | 28800,0000 | 2024-2028 |  | 5,0000 | 1700,0000 | 6000,0000 | 8000,0000 | 13095,0000 |
| 71 | Электродепо "Троицкое-2" | 39 | 016 001 005 | 28800,0000 | 2027-2029 |  |  |  |  | 500,0000 | 28300,0000 |
| 72 | Электродепо "Братеево" | 40 | 016 001 005 | 23906,0000 | 2011-2025 | 22949,8266 | 276,9306 | 679,2428 |  |  |  |
| 73 | Электродепо "Выхино" (реконструкция) | 41 | 016 001 005 | 9302,0000 | 2012-2028 | 3553,9848 | 51,6332 | 813,9816 | 800,0000 | 1500,0000 | 2582,4004 |
| 74 | Электродепо "Митино" | 42 | 016 001 005 | 18900,0000 | 2011-2024 | 18425,0452 | 474,9548 |  |  |  |  |
| 75 | Электродепо "Саларьево" ("Столбово") | 43 | 016 001 005 | 35844,5268 | 2013-2025 | 11343,3196 | 19151,2072 | 5350,0000 |  |  |  |
| 76 | Электродепо "Владыкино" (расширение) | 44 | 016 001 005 | 9500,0000 | 2011-2025 | 3481,7464 | 2341,2536 | 3677,0000 |  |  |  |
| 77 | Электродепо "Лихоборы" | 45 | 016 001 005 | 17698,0000 | 2011-2025 | 16805,5015 | 421,4985 | 471,0000 |  |  |  |
| 78 | Электродепо "Новогиреево" (расширение) | 46 | 016 001 005 | 4387,0000 | 2014-2028 | 182,9063 |  |  |  |  | 4204,0937 |
| 79 | Электродепо "Руднево" | 47 | 016 001 005 | 18700,0000 | 2011-2025 | 14039,0642 | 2110,9358 | 2550,0000 |  |  |  |
| 80 | Электродепо "Южное" ("Братеево-2") | 48 | 016 001 005 | 36400,0000 | 2011-2025 | 19942,1481 | 5000,0000 | 11457,8519 |  |  |  |
| 81 | Электродепо "Нижегородское" (реконструкция) | 49 | 016 001 005 | 37000,0000 | 2013-2027 | 21647,2373 | 210,7627 | 5142,0000 | 4700,0000 | 5300,0000 |  |
| 82 | Электродепо "Солнцево" | 50 | 016 001 005 | 26540,0000 | 2013-2026 | 17985,3051 | 2200,0000 | 2300,0000 | 4054,6949 |  |  |
| 83 | Электродепо "Сокол" (реконструкция) | 51 | 016 001 005 | 21758,0000 | 2013-2027 | 13686,8892 | 2071,1105 | 2500,0000 | 2500,0000 | 1000,0003 |  |
| 84 | Электродепо "Аминьевское" | 52 | 016 001 005 | 51678,7134 | 2020-2025 | 30511,8586 | 4482,1590 | 16684,6958 |  |  |  |
| 85 | Электродепо "Бирюлевское" | 53 | 016 001 005 | 36700,0000 | 2022-2028 | 2264,0782 | 2287,9930 | 1600,0000 | 8600,0000 | 10900,0000 | 11047,9288 |
| 86 | Электродепо "Ильинское" | 54 | 016 001 005 | 35000,0000 | 2025-2030 |  |  | 4590,5450 | 12700,0000 | 15800,0000 | 1909,4550 |
| 87 | Электродепо "Планерное" | 55 | 016 001 005 | 3204,3000 | 2024 | 2864,3000 | 340,0000 |  |  |  |  |
| 88 | Строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях метрополитена |  |  |  |  |  | 15654,1028 | 24210,5771 | 12511,1269 | 9433,0839 | 5802,1726 |
| (п. 88 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" | 56 | 004 010 007 | 2642,7300 | 2016-2025 | 1756,3965 | 286,3335 | 600,0000 |  |  |  |
| 91 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная" | 57 | 004 010 007 | 2285,3100 | 2016-2025 | 779,3998 | 405,9102 | 1100,0000 |  |  |  |
| 92 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Калужская" | 58 | 004 010 007 | 1637,0062 | 2028 |  |  |  |  |  | 1637,0062 |
| 93 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Рижская" | 59 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 94 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" | 60 | 004 010 007 | 1400,0000 | 2020-2025 | 789,1445 | 47,5680 | 563,2875 |  |  |  |
| 95 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская" | 61 | 004 010 007 | 5694,7700 | 2016-2025 | 3739,0129 | 755,7571 | 1200,0000 |  |  |  |
| 96 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Марьина Роща" | 62 | 004 010 007 | 2476,8500 | 2017-2025 | 1310,1713 | 216,6787 | 950,0000 |  |  |  |
| 97 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Печатники" | 63 | 004 010 007 | 916,4000 | 2017-2025 | 313,4406 | 252,9594 | 350,0000 |  |  |  |
| 98 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Савеловская ("Нижняя Масловка")" | 64 | 004 010 007 | 992,1100 | 2017-2024 | 636,7038 | 355,4062 |  |  |  |  |
| 99 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики" | 65 | 004 010 007 | 2843,3500 | 2022-2026 | 1012,9772 | 230,0000 | 1100,0000 | 500,3728 |  |  |
| 100 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская" | 66 | 004 010 007 | 1063,2223 | 2016-2024 | 537,2510 | 525,9713 |  |  |  |  |
| 101 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе" | 67 | 004 010 007 | 2552,9087 | 2017-2025 | 1505,1701 | 347,7386 | 700,0000 |  |  |  |
| 102 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово" | 68 | 004 010 007 | 2100,1500 | 2016-2025 | 991,0008 | 309,1492 | 800,0000 |  |  |  |
| 103 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мневники" | 69 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2028 | 0,0994 |  |  |  |  | 19,9006 |
| 104 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон" | 70 | 004 010 007 | 3101,6000 | 2017-2026 | 1088,8885 | 213,0843 | 1250,0000 | 549,6272 |  |  |
| 105 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Терехово" | 71 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 106 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ходынское поле" | 72 | 004 010 007 | 740,5162 | 2016-2024 | 265,5938 | 474,9224 |  |  |  |  |
| 107 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха" | 73 | 004 010 007 | 1813,2420 | 2013-2025 | 848,8323 | 414,4097 | 550,0000 |  |  |  |
| 108 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Кленовый бульвар" | 74 | 004 010 007 | 1007,8000 | 2020-2025 | 87,8744 | 119,9256 | 800,0000 |  |  |  |
| 109 | Калужско-Рижская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Ботанический сад" | 75 | 004 010 007 | 3925,0700 | 2024-2027 |  | 0,2000 | 150,0000 | 1764,8000 | 2010,0700 |  |
| 111 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 76 | 004 010 007 | 965,8000 | 2020-2026 | 44,7564 | 1,2162 | 660,0000 | 259,8274 |  |  |
| 113 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Селигерская ул." | 77 | 004 010 007 | 3122,4500 | 2016-2025 | 1239,6646 | 682,7854 | 1200,0000 |  |  |  |
| 114 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская" | 78 | 004 010 007 | 650,0000 | 2016-2025 | 341,6189 | 108,3811 | 200,0000 |  |  |  |
| 115 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" | 79 | 004 010 007 | 7056,0700 | 2021-2028 | 936,3296 | 124,9478 | 1400,0000 | 1586,8066 | 2689,6761 | 318,3099 |
| 116 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы" | 80 | 004 010 007 | 6267,9100 | 2020-2027 | 859,3798 | 364,0000 | 856,9549 | 1780,0000 | 2407,5753 |  |
| 117 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово" | 81 | 004 010 007 | 4880,8100 | 2020-2026 | 1977,2863 | 1603,5236 | 700,0000 | 600,0001 |  |  |
| 118 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Парк Победы" | 82 | 004 010 007 | 1209,4690 | 2016-2025 | 712,8353 | 196,6337 | 300,0000 |  |  |  |
| 120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Боровское шоссе" | 83 | 004 010 007 | 365,3310 | 2016-2024 | 297,3638 | 67,9672 |  |  |  |  |
| 121 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Минская" | 84 | 004 010 007 | 23,3000 | 2028 |  |  |  |  |  | 23,3000 |
| 122 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Новокосино" | 85 | 004 010 007 | 82,6000 | 2028 |  |  |  |  |  | 82,6000 |
| 123 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Озерная" | 86 | 004 010 007 | 1630,2400 | 2016-2024 | 1127,9330 | 502,3070 |  |  |  |  |
| 124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино") | 87 | 004 010 007 | 7211,5500 | 2016-2026 | 3107,1524 | 1504,3976 | 1750,0000 | 850,0000 |  |  |
| 125 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Терешково" | 88 | 004 010 007 | 127,1460 | 2028 |  |  |  |  |  | 127,1460 |
| 126 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мичуринский проспект" | 89 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2028 | 4,6000 |  |  |  |  | 15,4000 |
| 127 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тропарево" | 90 | 004 010 007 | 23,6840 | 2017-2028 | 3,6840 |  |  |  |  | 20,0000 |
| 129 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Ул. Академика Опарина" | 91 | 004 010 007 | 383,7100 | 2028 |  |  |  |  |  | 383,7100 |
| 131 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Ул. Генерала Тюленева" | 92 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 132 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Коммунарка" | 93 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 133 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Мамыри" | 94 | 004 010 007 | 864,1350 | 2028 |  |  |  |  |  | 864,1350 |
| 134 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Славянский мир" | 95 | 004 010 007 | 1073,4100 | 2028 |  |  |  |  |  | 1073,4100 |
| 135 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Столбово" | 96 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 136 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Новаторская" | 97 | 004 010 007 | 269,2900 | 2028 |  |  |  |  |  | 269,2900 |
| 136(1) | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Вавиловская"; пешеходный переход | 97(1) | 004 010 007 | 900,0000 | 2 025 |  |  | 900,0000 |  |  |  |
| (п. 136(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Арбатско-Покровская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 98 | 004 010 007 | 215,6678 | 2020-2026 | 69,2513 |  | 5,0000 | 141,4165 |  |  |
| 139 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Пятницкое шоссе" | 99 | 004 010 007 | 155,8011 | 2028 |  |  |  |  |  | 155,8011 |
| 140 | Бутовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лесопарковая" | 100 | 004 010 007 | 1345,6900 | 2016-2028 | 124,8924 |  |  | 50,0000 | 564,3838 | 606,4138 |
| 142 | Замоскворецкая линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Технопарк" | 101 | 004 010 007 | 1450,0000 | 2016-2025 | 1074,4401 | 125,5599 | 250,0000 |  |  |  |
| 144 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("Ул. Дыбенко") | 102 | 004 010 007 | 4674,6700 | 2016-2024 | 3482,8290 | 1191,8410 |  |  |  |  |
| 145 | Таганско-Краснопресненская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Щукинская" | 103 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 147 | Некрасовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская" ("Косино-Ухтомская", "Люберецкая") | 104 | 004 010 007 | 5736,5800 | 2016-2026 | 2460,1731 | 1054,6686 | 1000,0000 | 1221,7383 |  |  |
| 149 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка" | 105 | 004 010 007 | 3977,3200 | 2016-2024 | 3095,6126 | 881,7074 |  |  |  |  |
| 150 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") | 106 | 004 010 007 | 1193,6337 | 2016-2024 | 885,6571 | 307,9766 |  |  |  |  |
| 151 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") (2 этап) | 107 | 004 010 007 | 2000,0000 | 2023-2028 | 56,9455 | 29,7302 | 30,0000 | 797,5743 | 1000,0000 | 85,7500 |
| 152 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" ("Ферганская") | 108 | 004 010 007 | 2412,5600 | 2017-2025 | 1248,8445 | 713,7155 | 450,0000 |  |  |  |
| 153 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект") | 109 | 004 010 007 | 6428,2624 | 2016-2026 | 1674,2781 | 1103,9843 | 2300,0000 | 1350,0000 |  |  |
| 154 | Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Дмитровская" | 110 | 004 010 007 | 180,0000 | 2020-2026 | 116,0363 |  | 5,0000 | 58,9637 |  |  |
| 156 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 111 | 004 010 007 | 3180,0000 | 2020-2027 | 19,2411 | 16,2955 | 1383,0847 | 1000,0000 | 761,3787 |  |
| 157 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | 112 | 004 010 007 | 2311,1000 | 2020-2025 | 1487,4000 | 116,4500 | 707,2500 |  |  |  |
| 157(1) | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 5546,0000 |  |  |  |
| (п. 157(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157(2) | Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  |  | 5546,0000 |  |  |  |
| (п. 157(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157(3) | Бирюлевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 157(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157(4) | Бирюлевская линия метрополитена от станции метро "ЗИЛ" до станции метро "Бирюлево" (компенсация в связи с изъятием, распоряжение Департамента городского имущества города Москвы об изъятии от 29 января 2025 г. N 12285) | 1 | 016 001 002 016 001 003 | 5546,0000 | 2025 |  |  | 5546,0000 |  |  |  |
| (п. 157(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01 Б 00 00000 |  |  |  |  | 10344,0034 | 17281,9643 | 17007,0862 | 17930,7373 | 8844,6740 |
| (п. 158 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 4655,2432 | 8105,7643 | 12930,5533 | 14715,7604 |  |
| (п. 159 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 01 Б 09 00000 0408 |  |  |  |  | 546,3985 | 1466,6347 | 2401,3877 | 2268,0550 |  |
| (п. 160 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Открытая стоянка для филиала Южный в районе 24 км МКАД | 1 | 011 003 001 | 3059,3100 | 2019-2027 | 59,3100 | 349,2174 | 939,2800 | 801,6000 | 909,9026 |  |
| 162 | Строительство автостанции "Красногвардейская" | 2 | 004 010 002 | 832,1803 | 2019-2025 | 602,8189 | 197,1811 | 32,1803 |  |  |  |
| (п. 162 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Реконструкция здания филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 9 | 3 | 001 005 001 | 501,6000 | 2025-2026 |  |  | 225,7200 | 275,8800 |  |  |
| 164 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 4 |  |  |  |  |  | 269,4544 | 1323,9077 | 1358,1524 |  |
| (п. 164 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 4108,8447 | 6639,1296 | 10529,1656 | 12447,7054 |  |
| (п. 165 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Реконструкция трамвайного депо имени Апакова | 1 | 011 003 003 | 4891,2464 | 2022-2026 | 2360,4861 | 1645,8612 | 845,0656 | 39,8335 |  |  |
| (п. 166 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 (Трамвайное депо им. Н.Э. Баумана) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Северо-Восточный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 003 | 10508,4857 | 2022-2027 | 18,7026 | 168,3230 | 2000,0000 | 4171,4601 | 4150,0000 |  |
| 168 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Большая Калитниковская ул., д. 44 (Октябрьское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Центральный административный округ г. Москвы | 3 | 011 003 003 | 5336,1808 | 2022-2027 | 15,8550 | 142,6954 | 0,1771 | 1727,4533 | 3450,0000 |  |
| 169 | Реконструкция ремонтной площадки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 (Трамвайно-ремонтный завод), Юго-Восточный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 003 | 184,8229 | 2022-2026 | 18,3512 | 165,1606 |  | 1,3111 |  |  |
| 170 | Перепрофилирование троллейбусного парка в трамвайное депо, ул. Нагатинская, д. 12 | 5 |  | 5879,6413 | 2022-2025 | 157,5030 | 1986,8045 | 3735,3338 |  |  |  |
| 171 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов трамвайной инфраструктуры города Москвы | 6 |  |  |  |  |  | 58,5531 | 4589,1076 | 4847,7054 |  |
| (п. 171 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 455,8110 | 3415,3988 | 4076,5329 | 3214,9769 | 8844,6740 |
| (п. 172 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 11,1546 |  |  |  |  |
| 174 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д. 8 | 1 | 011 003 001 | 2479,5304 | 2007-2024 | 2468,7337 | 10,7967 |  |  |  |  |
| 176 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы) (корректировка) по адресу: ул. Зенитчиков, р-н Митино, Северо-Западный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 001 | 5130,8959 | 2014-2024 | 5130,5380 | 0,3579 |  |  |  |  |
| 178 | Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01 Б 07 00000 0408 |  |  |  |  | 285,2472 |  |  |  |  |
| 179 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Стоянка для 4-го автобусного парка, р-н Новокосино, Салтыковская ул., влд. 55 | 1 | 011 003 002 | 2768,8629 | 2013-2024 | 2483,6157 | 285,2472 |  |  |  |  |
| 181 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 159,4092 | 3415,3988 | 4076,5329 | 3214,9769 | 8844,6740 |
| (п. 181 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., р-н Ивановское | 1 | 015 001 006 | 7148,8492 | 2020-2028 | 37,8574 | 159,4092 | 1128,6214 | 3326,5329 | 2401,7543 | 94,6740 |
| (п. 183 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 - 185. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185(1) | Трамвайная линия на участке от существующих путей на ул. Академика Королева до МЦД Останкино | 2 | 015 001 006 | 2000,0000 | 2025-2028 |  |  | 386,7774 | 750,0000 | 813,2226 | 50,0000 |
| (п. 185(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185(2) | Укрупненные мероприятия на развитие трамвайной инфраструктуры (модернизация трамвайных депо) | 3 |  |  |  |  |  | 1900,0000 |  |  | 8700,0000 |
| (п. 185(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 5232,9492 | 5760,8012 |  |  |  |
| 187 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 5232,9492 | 5760,8012 |  |  |  |
| 188 | Трамвайная линия вдоль ул. Сергия Радонежского | 1 | 015 001 006 | 2385,0000 | 2024 |  | 2385,0000 |  |  |  |  |
| 189 | Трамвайная линия вдоль ул. Маши Порываевой и пр-та Академика Сахарова | 2 | 015 001 006 | 6322,0000 | 2023-2025 | 623,1476 | 938,0512 | 4760,8012 |  |  |  |
| 190 | Дополнительный 3-й трамвайный путь вблизи Главного входа ВДНХ | 3 | 015 001 006 | 1069,0968 | 2024-2025 |  | 69,0968 | 1000,0000 |  |  |  |
| 191 | Укрупненные мероприятия по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 4 |  |  |  |  | 1840,8012 |  |  |  |  |
| 192 | Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01 В 00 00000 |  |  |  |  | 39150,0000 | 35946,5000 | 30000,0000 | 30000,0000 |  |
| (п. 192 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192(1) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  |  | 253,5000 |  |  |  |
| (п. 192(1) введен постановлением Правительства Москвы от 21.01.2025 N 40-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192(2) | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях создания площадки для размещения военной техники, участвующей в военном параде на Красной площади, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 01 В 36 57470 0408 |  |  |  |  |  | 253,5000 |  |  |  |
| (п. 192(2) введен постановлением Правительства Москвы от 21.01.2025 N 40-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192(3) | Создание площадки для размещения военной техники, участвующей в военном параде на Красной площади, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1 | 017 002 003 | 253,5000 | 2025 |  |  | 253,5000 |  |  |  |
| (п. 192(3) введен постановлением Правительства Москвы от 21.01.2025 N 40-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 39150,0000 | 35693,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 |  |
| (п. 193 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 01 В 13 57110 0408 |  |  |  |  | 2000,0000 |  | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| (п. 194 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 1 | 004 010 006 | 194698,1962 | 2019-2027 | 172698,1962 | 2000,0000 |  | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| (п. 195 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Ермакова Роща - Белорусская - Москва-Бутырская" | 01 В 27 57360 0408 |  |  |  |  | 3830,0000 |  |  |  |  |
| 197 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Ермакова Роща - Белорусская - Москва-Бутырская" | 1 | 004 010 006 | 3830,0000 | 2024 |  | 3830,0000 |  |  |  |  |
| 198 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями" | 01 В 28 57370 0408 |  |  |  |  | 3920,0000 |  |  |  |  |
| 199 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями" | 1 | 004 010 006 | 3920,0000 | 2024 |  | 3920,0000 |  |  |  |  |
| 200 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" | 01 В 29 57380 0408 |  |  |  |  | 8620,0000 |  |  |  |  |
| 201 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" | 1 | 004 010 006 | 8620,0000 | 2024 |  | 8620,0000 |  |  |  |  |
| 202 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" | 01 В 30 57390 0408 |  |  |  |  | 8240,0000 |  |  |  |  |
| 203 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" | 1 | 004 010 006 | 8240,0000 | 2024 |  | 8240,0000 |  |  |  |  |
| 204 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская - Карачарово" | 01 В 31 57400 0408 |  |  |  |  | 12540,0000 |  |  |  |  |
| 205 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская - Карачарово" | 1 | 004 010 006 | 12540,0000 | 2024 |  | 12540,0000 |  |  |  |  |
| 206 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях проведения работ, связанных со строительством 5 дополнительных вестибюлей станций Московского центрального кольца "Москва-Сити ("Деловой центр")", "Верхние Котлы", "Ростокино", "Крымская", "Хорошево" | 01 В 32 57420 0408 |  |  |  |  |  | 4500,0000 |  |  |  |
| 207 | Проведение работ, связанных со строительством 5 дополнительных вестибюлей станций Московского центрального кольца "Москва-Сити ("Деловой центр")", "Верхние Котлы", "Ростокино", "Крымская", "Хорошево" | 1 | 004 010 006 | 4500,0000 | 2025 |  |  | 4500,0000 |  |  |  |
| 208 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях проведения работ, связанных со строительством комендантско-диспетчерских пунктов в границах железнодорожных станций "Москва-Пассажирская-Казанская", "Москва-Пассажирская-Ярославская" | 01 В 33 57430 0408 |  |  |  |  |  | 293,0000 |  |  |  |
| 209 | Проведение работ, связанных со строительством комендантско-диспетчерских пунктов в границах железнодорожных станций "Москва-Пассажирская-Казанская", "Москва-Пассажирская-Ярославская" | 1 | 004 010 006 | 293,0000 | 2025 |  |  | 293,0000 |  |  |  |
| 210 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации программы развития новых Московских городских вокзалов | 01 В 34 57440 0408 |  |  |  |  |  | 10000,0000 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| 211 | Реализация программы развития новых Московских городских вокзалов | 1 | 004 010 006 | 30000,0000 | 2025-2027 |  |  | 10000,0000 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| 212 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации мероприятий по повышению связанности регионов Центрального транспортного узла | 01 В 35 57450 0408 |  |  |  |  |  | 10000,0000 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| 213 | Реализация мероприятий по повышению связанности регионов Центрального транспортного узла | 1 | 004 010 006 | 30000,0000 | 2025-2027 |  |  | 10000,0000 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |
| 213(1) | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях проведения работ, связанных со строительством остановочного пункта "Петровско-Разумовская" МЦД-1 и реконструкцией остановочных пунктов "Тестовская (Москва-Сити)" МЦД-1 и "Царицыно" МЦД-2 | 01 В 37 57480 0408 |  |  |  |  |  | 10900,0000 |  |  |  |
| (п. 213(1) введен постановлением Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213(2) | Проведение работ, связанных со строительством остановочного пункта "Петровско-Разумовская" МЦД-1 и реконструкцией остановочных пунктов "Тестовская (Москва-Сити)" МЦД-1 и "Царицыно" МЦД-2 | 1 | 004 010 006 | 10900,0000 | 2025 |  |  | 10900,0000 |  |  |  |
| (п. 213(2) введен постановлением Правительства Москвы от 29.01.2025 N 107-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | 01 Г 00 00000 |  |  |  |  | 7984,7500 | 622,1676 | 3,9751 |  |  |
| (п. 214 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 7984,7500 | 42,1676 | 3,9751 |  |  |
| 216 | Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта | 01 Г 11 00000 0408 |  |  |  |  | 7984,7500 | 42,1676 | 3,9751 |  |  |
| 217 | Строительство верфи по адресу: г. Москва, Нагатинская наб., влд. 74 | 1 | 012 001 023 | 9530,8927 | 2023-2026 | 1500,0000 | 7984,7500 | 42,1676 | 3,9751 |  |  |
| 217(1) | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  | 580,0000 |  |  |  |
| (п. 217(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217(2) | Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 01 Г 11 00000 0408 |  |  |  |  |  | 580,0000 |  |  |  |
| (п. 217(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217(3) | Комплекс работ по строительству объектов капитального строительства - 2-х причалов на Пушкинской наб. (ЦПКиО им. М. Горького) | 1 | 017 003 002 | 580,0000 | 2025 |  |  | 580,0000 |  |  |  |
| (п. 217(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | 01 Д 00 00000 |  |  |  |  | 143752,4557 | 220717,0913 | 189369,8028 | 205668,6513 | 397123,4151 |
| (п. 218 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 15536,2103 | 15951,3593 | 13296,9137 |  | 4658,5122 |
| (п. 219 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 15536,2103 |  |  |  |  |
| (п. 220 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 9Д000 0409 |  |  |  |  |  | 14631,3593 | 9751,9787 |  | 2391,8377 |
| (п. 221 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 222 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6 этап: "Внутриквартальные проезды" | 1 | 015 001 001 | 3255,7680 | 2020-2028 | 2856,1356 | 3,2698 |  |  |  | 396,3626 |
| 224 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8. этап: "Улично-дорожная сеть участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 2" | 2 | 015 001 001 015 001 002 | 3003,2819 | 2020-2028 | 2044,7813 | 112,9559 |  |  |  | 845,5447 |
| (п. 224 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское ш. - д. Андреевское - д. Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 3 | 015 001 001 015 001 002 015 001 009 015 001 010 | 23092,4530 | 2016-2025 | 22524,1900 | 558,2229 | 10,0401 |  |  |  |
| (п. 225 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 4 | 015 001 001 015 001 004 | 6608,2475 | 2017-2028 | 5585,6144 | 15,9748 |  |  |  | 1006,6583 |
| (п. 226 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - д. Середнево - д. Марьино - д. Десна (1, 2 этапы) | 5 | 015 001 001 015 001 009 | 10201,6480 | 2017-2026 | 8941,0674 | 350,4138 | 140,1397 | 770,0271 |  |  |
| (п. 227 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (2 этап) | 6 | 015 001 001 | 4539,4062 | 2018-2028 | 4536,0309 | 3,0135 |  |  |  | 0,3618 |
| (п. 228 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 7 | 015 001 001 015 001 009 | 9100,5455 | 2017-2026 | 7835,9062 | 258,0787 | 835,2463 | 171,3143 |  |  |
| (п. 229 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. - а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" | 8 | 015 001 001 015 001 002 015 001 009 | 17129,4989 | 2019-2026 | 11583,6946 | 4846,1459 | 575,2370 | 124,4214 |  |  |
| (п. 230 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта | 9 | 015 001 001 | 4822,1331 | 2019-2026 | 1031,3519 | 1145,9308 | 1592,2813 | 1052,5691 |  |  |
| (п. 231 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 180,8377 | 2019-2025 | 150,8377 |  | 30,0000 |  |  |  |
| 233 | Строительство |  |  | 4641,2954 | 2021-2026 | 880,5142 | 1145,9308 | 1562,2813 | 1052,5691 |  |  |
| (п. 233 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 10 | 015 001 001 | 7962,1791 | 2020-2026 | 3948,1646 | 2415,2866 | 1589,9135 | 8,8144 |  |  |
| (п. 234 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 353,8083 | 2020-2025 | 248,7802 | 42,0112 | 63,0169 |  |  |  |
| (п. 235 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Строительство |  |  | 7608,3708 | 2020-2026 | 3699,3844 | 2373,2754 | 1526,8966 | 8,8144 |  |  |
| (п. 236 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 11 | 015 001 001 015 001 009 | 2487,9488 | 2020-2026 | 1057,3818 | 132,8819 | 363,5713 | 934,1138 |  |  |
| (п. 237 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 130,2137 | 2020-2025 | 119,7890 | 3,4247 | 7,0000 |  |  |  |
| (п. 238 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Строительство |  |  | 2357,7351 | 2020-2026 | 937,5928 | 129,4572 | 356,5713 | 934,1138 |  |  |
| (п. 239 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан | 12 | 015 001 001 | 1902,1327 | 2020-2026 | 1271,6561 | 153,2014 | 274,0423 | 203,2329 |  |  |
| (п. 240 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 57,7298 | 2019-2025 | 56,3231 |  | 1,4067 |  |  |  |
| (п. 241 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Строительство |  |  | 1844,4029 | 2020-2026 | 1215,3330 | 153,2014 | 272,6356 | 203,2329 |  |  |
| (п. 242 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино | 13 | 015 001 001 | 492,5463 | 2023-2025 | 74,1609 | 240,8229 | 177,5625 |  |  |  |
| (п. 243 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 79,5306 | 2023-2025 | 74,1609 |  | 5,3697 |  |  |  |
| (п. 244 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Строительство |  |  | 413,0157 | 2024-2025 |  | 240,8229 | 172,1928 |  |  |  |
| (п. 245 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Строительство дублера Боровского ш. в районе ЖК Рассказовка | 14 | 015 001 001 | 1335,6656 | 2020-2028 | 1311,8977 | 0,7039 |  |  |  | 23,0640 |
| (п. 246 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. | 15 | 015 001 001 015 001 002 | 8473,9749 | 2020-2026 | 5171,8346 | 1726,8078 | 1218,5979 | 251,3783 |  | 105,3563 |
| (п. 247 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево - Бутово - Видное" | 16 | 015 001 001 | 10662,3837 | 2019-2026 | 3919,2764 | 913,2311 | 1565,9205 | 4263,9557 |  |  |
| (п. 248 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 418,7149 | 2019-2025 | 256,9800 | 55,3227 | 106,4122 |  |  |  |
| (п. 249 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Строительство |  |  | 10243,6688 | 2020-2026 | 3662,2964 | 857,9084 | 1459,5083 | 4263,9557 |  |  |
| (п. 250 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Улично-дорожная сеть в п. Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова | 17 | 015 001 001 | 3278,6756 | 2020-2026 | 1102,6038 | 377,8355 | 402,6624 | 1395,5739 |  |  |
| (п. 251 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 18 | 015 001 001 | 179,8197 | 2019-2028 | 123,9731 |  | 41,3566 |  |  | 14,4900 |
| (п. 252 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, п. Первомайское (этап 1. Подъездная дорога) | 19 | 015 001 001 | 281,9394 | 2016-2025 | 77,3674 | 67,8614 | 136,7106 |  |  |  |
| (п. 253 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, п. Первомайское (этап 2. Очистное сооружение) | 20 | 015 001 001 | 50,0000 | 2024-2025 |  | 27,5429 | 22,4571 |  |  |  |
| (п. 254 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Строительство подъездной дороги к поликлинике на 320 посещений в смену в пос. Кокошкино | 21 | 015 001 001 | 279,8900 | 2021-2025 | 87,6540 | 12,0421 | 180,1939 |  |  |  |
| (п. 255 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Строительство улицы районного значения от ул. Южная до Залинейного пер. с выездами на Варшавское ш. | 22 | 015 001 001 | 4500,6480 | 2022-2026 | 690,4016 | 1993,9488 | 1239,7198 | 576,5778 |  |  |
| (п. 256 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 23 | 015 001 001 | 57,5797 | 2022-2025 | 34,6132 | 0,0592 | 22,9073 |  |  |  |
| (п. 257 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257(1) | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.1. Этап: "Очистное сооружение N 1" | 23(1) | 015 001 001 | 634,4035 | 2018-2025 | 563,2370 |  | 71,1665 |  |  |  |
| (п. 257(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257(2) | Строительство магистральной улицы районного значения "г. Московский - станция метро Филатов луг" | 23(2) | 015 001 001 | 2370,2180 | 2019-2025 | 2223,4907 |  | 146,7273 |  |  |  |
| (п. 257(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции дорожно-мостовых объектов (в том числе подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Калужского ш. и ул. Академика Черенкова, включая внеуличные пешеходные переходы на 41 и 42 км Калужского ш.) | 24 |  |  |  |  | 179,9787 | 4024,9054 |  |  |  |
| (п. 258 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(1) | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 01 Д 13 00000 0409 |  |  |  |  |  | 1320,0000 | 3544,9350 |  | 2266,6745 |
| (п. 258(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(2) | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино | 1 | 015 001 001 | 2399,6610 | 2025-2026 |  |  | 400,0000 | 1999,6610 |  |  |
| (п. 258(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(3) | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 2 | 015 001 001 | 579,9203 | 2025-2026 |  |  | 570,0000 | 9,9203 |  |  |
| (п. 258(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(4) | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 3 | 015 001 001 | 1952,0282 | 2025-2028 |  |  | 150,0000 | 1335,3537 |  | 466,6745 |
| (п. 258(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(5) | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 4 | 015 001 001 015 001 004 | 1700,0000 | 2025-2028 |  |  | 200,0000 |  |  | 1500,0000 |
| (п. 258(5) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258(6) | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 5 | 015 001 001 015 001 009 | 500,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 200,0000 |  | 300,0000 |
| (п. 258(6) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1416,5665 | 776,4140 |  |  | 152,4677 |
| (п. 259 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 1416,5665 |  |  |  |  |
| (п. 260 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 9Д000 0409 |  |  |  |  |  | 776,4140 |  |  | 152,4677 |
| (п. 261 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |  |  |
| 263 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и учебного корпуса по адресу: ул. Салтыковская, влд. 6 | 1 | 015 001 001 | 840,0000 | 2020-2025 | 122,2823 | 640,1460 | 77,5717 |  |  |  |
| 264 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 800,0000 |  | 122,2823 | 640,1460 | 37,5717 |  |  |  |
| 265 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 40,0000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |  |
| 266 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. Подъездная дорога | 2 | 015 001 001 | 426,8379 | 2021-2025 | 386,1692 | 24,5232 | 16,1455 |  |  |  |
| 267 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 370,0033 |  | 329,3346 | 24,5232 | 16,1455 |  |  |  |
| 268 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 56,8346 |  | 56,8346 |  |  |  |  |  |
| 269 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 3 | 015 001 001 | 5023,0406 | 2021-2025 | 4274,5496 | 689,6430 | 58,8480 |  |  |  |
| (п. 269 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: ул. Одесская, влд. 4-6 (р-н Зюзино) | 4 | 015 001 001 | 1388,3412 | 2021-2025 | 1350,3805 | 17,9624 | 19,9983 |  |  |  |
| (п. 270 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, Пресненской наб., ул. Антонова-Овсеенко | 5 | 015 001 001 | 532,0000 | 2025-2028 |  |  | 379,5323 |  |  | 152,4677 |
| (п. 271 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271(1) | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) (оплата по решению суда) | 6 | 015 001 001 | 152,4677 | 2025 |  |  | 152,4677 |  |  |  |
| (п. 271(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Участок проектируемого пр-да N 894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 7 | 015 001 001 | 150,0000 | 2023-2025 | 6,7255 | 31,4240 | 111,8505 |  |  |  |
| (п. 272 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272(1) | Укрупненные мероприятия по строительству объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  | 12,8679 |  |  |  |  |
| (п. 272(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 125584,8789 | 195043,1506 | 175833,3004 | 205668,6513 | 392312,4352 |
| (п. 273 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 125584,8789 |  |  |  |  |
| (п. 274 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 9Д000 0409 |  |  |  |  |  | 195043,1506 | 175833,3004 | 205668,6513 | 392312,4352 |
| (п. 275 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Северо-Восточная хорда |  |  | 109170,8036 |  |  | 1022,3411 | 7946,9048 | 10934,2847 |  |  |
| 277 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. | 1 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 12906,0536 | 2017-2025 | 11954,1923 | 170,0000 | 781,8613 |  |  |  |
| 278 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Этап 2. Участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской | 2 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8739,0000 | 2019-2025 | 8640,6154 | 83,3411 | 15,0435 |  |  |  |
| 279 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 3 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 87525,7500 | 2018-2026 | 68672,4653 | 769,0000 | 7150,0000 | 10934,2847 |  |  |
| 280 | Прочие объекты Северо-Восточной хорды |  |  | 187886,4581 |  |  | 2334,2928 | 3077,5242 | 1051,7678 | 80,0000 |  |
| 281 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (2 пусковой комплекс) | 4 | 015 001 001 015 001 004 015 001 002 015 001 010 | 78212,8271 | 2008-2026 | 77953,7056 |  | 5,0000 | 254,1215 |  |  |
| 282 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: очистные сооружения) | 5 | 013 007 003 013 008 002 | 1443,2303 | 2013-2025 | 1443,2175 |  | 0,0128 |  |  |  |
| 283 | Участок магистрали 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (подготовительные работы) | 6 | 013 012 003 | 8674,5043 | 2008-2024 | 8674,5042 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 284 | Участок от Измайловского ш. до Щелковского ш. | 7 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 12735,0000 | 2015-2026 | 12531,5709 | 8,4700 | 120,0000 | 74,9591 |  |  |
| 285 | Участок от Щелковского ш. до Открытого ш. | 8 | 015 001 001 015 001 010 | 14139,0537 | 2016-2025 | 14100,5458 | 4,2700 | 34,2379 |  |  |  |
| 286 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м пр-дом Подбельского и Открытым ш. | 9 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 8367,4698 | 2018-2027 | 3919,7826 | 1988,0000 | 1657,0000 | 722,6872 | 80,0000 |  |
| 287 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной ул. до Дмитровского ш. | 10 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 27330,8007 | 2016-2025 | 27316,7980 |  | 14,0027 |  |  |  |
| 288 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций со строительством необходимых для их функционирования подъездных дорог на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. Транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами | 11 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 009 015 001 010 | 3700,0000 | 2019-2025 | 3450,0707 | 10,4000 | 239,5293 |  |  |  |
| 289 | Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской обл. | 12 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 28006,0345 | 2018-2025 | 26714,5910 | 303,0000 | 988,4435 |  |  |  |
| 290 | Строительство искусственного сооружения через р. Пехорка с УДС для увязки с магистралью "Москва - Нижний Новгород - Казань" | 13 | 015 001 001 015 001 009 | 5277,5377 | 2021-2025 | 5238,0870 | 20,1527 | 19,2980 |  |  |  |
| 291 | Юго-Восточная хорда |  |  | 264980,5977 |  |  | 16570,0388 | 28268,4272 | 3545,6521 | 300,6859 | 2779,7600 |
| 292 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 14 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 010 | 63565,9409 | 2018-2025 | 55490,0652 | 2605,0600 | 5470,8157 |  |  |  |
| 293 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 15 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 8800,3158 | 2018-2025 | 8342,5355 | 26,0532 | 431,7271 |  |  |  |
| 294 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом | 16 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 36384,8901 | 2019-2025 | 30950,5280 | 548,2000 | 4886,1621 |  |  |  |
| 295 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1057,2974 | 2019-2025 | 1042,9301 | 8,2000 | 6,1673 |  |  |  |
| 296 | Строительство |  |  | 35327,5927 | 2019-2025 | 29907,5979 | 540,0000 | 4879,9948 |  |  |  |
| 297 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина | 17 | 015 001 001 015 001 002 | 7212,8337 | 2019-2026 | 6513,5222 | 8,4000 | 571,4713 | 119,4402 |  |  |
| 298 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 292,4937 | 2019-2025 | 262,6224 | 6,8000 | 23,0713 |  |  |  |
| 299 | Строительство |  |  | 6920,3400 | 2019-2026 | 6250,8998 | 1,6000 | 548,4000 | 119,4402 |  |  |
| 300 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | 18 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 19152,3753 | 2019-2026 | 16368,8227 | 307,7609 | 2120,2917 | 355,5000 |  |  |
| 301 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 545,0423 | 2019-2024 | 514,2814 | 30,7609 |  |  |  |  |
| 302 | Строительство |  |  | 18607,3330 | 2019-2026 | 15854,5413 | 277,0000 | 2120,2917 | 355,5000 |  |  |
| 303 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Курьяновского б-ра до ул. Кантемировская, включая мостовой переход через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским ш. | 19 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 009 | 30400,0000 | 2018-2026 | 26905,3444 | 903,0000 | 2541,6556 | 50,0000 |  |  |
| 304 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги | 20 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 34283,3619 | 2019-2025 | 28807,7697 | 1410,1352 | 4065,4570 |  |  |  |
| 305 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1067,1880 | 2019-2025 | 1028,2783 | 1,2356 | 37,6741 |  |  |  |
| 306 | Строительство |  |  | 33216,1739 | 2019-2025 | 27779,4914 | 1408,8996 | 4027,7829 |  |  |  |
| 307 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | 21 | 015 001 001 015 001 010 | 17005,5000 | 2019-2028 | 4329,9540 | 5261,0000 | 1849,8021 | 2484,2980 | 300,6859 | 2779,7600 |
| 308 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 555,6927 | 2019-2025 | 380,8326 | 165,0000 | 9,8601 |  |  |  |
| 309 | Строительство |  |  | 16449,8073 | 2019-2028 | 3949,1214 | 5096,0000 | 1839,9420 | 2484,2980 | 300,6859 | 2779,7600 |
| 310 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой | 22 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 22414,9400 | 2019-2026 | 19352,4042 | 1112,3395 | 1413,7824 | 536,4139 |  |  |
| 311 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 750,0000 | 2019-2024 | 729,6605 | 20,3395 |  |  |  |  |
| 312 | Строительство |  |  | 21664,9400 | 2019-2026 | 18622,7437 | 1092,0000 | 1413,7824 | 536,4139 |  |  |
| 313 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." | 23 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 25760,4400 | 2019-2025 | 16455,0878 | 4388,0900 | 4917,2622 |  |  |  |
| 314 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1079,3959 | 2019-2025 | 1033,7309 | 5,0000 | 40,6650 |  |  |  |
| 315 | Строительство |  |  | 24681,0441 | 2019-2025 | 15421,3569 | 4383,0900 | 4876,5972 |  |  |  |
| 316 | Прочие объекты Юго-Восточной хорды |  |  |  |  |  | 315,4800 | 620,3800 |  |  |  |
| 317 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от Каспийской ул. до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 | 24 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 6965,0736 | 2021-2025 | 6029,2136 | 315,4800 | 620,3800 |  |  |  |
| 318 | Южная рокада |  |  | 59091,4273 |  |  | 3523,1100 | 6899,5691 | 380,4350 | 50,0000 |  |
| 319 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. | 25 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 | 28585,5026 | 2019-2025 | 23315,8310 | 1895,5000 | 3374,1716 |  |  |  |
| 320 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1087,7917 | 2019-2025 | 1067,6331 | 1,5000 | 18,6586 |  |  |  |
| 321 | Строительство |  |  | 27497,7109 | 2019-2025 | 22248,1979 | 1894,0000 | 3355,5130 |  |  |  |
| 322 | Реконструкция ул. Донецкая | 26 | 015 001 001 | 3492,6840 | 2019-2025 | 2519,8613 | 48,9100 | 923,9127 |  |  |  |
| 323 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 116,0000 | 2019-2025 | 97,2659 | 1,9100 | 16,8241 |  |  |  |
| 324 | Реконструкция |  |  | 3376,6840 | 2019-2025 | 2422,5954 | 47,0000 | 907,0886 |  |  |  |
| 325 | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД | 27 | 015 001 001 | 9156,8307 | 2018-2025 | 8241,8841 | 375,7000 | 539,2466 |  |  |  |
| 326 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 390,7936 | 2018-2025 | 387,1904 | 1,3390 | 2,2642 |  |  |  |
| 327 | Строительство |  |  | 8766,0371 | 2019-2025 | 7854,6937 | 374,3610 | 536,9824 |  |  |  |
| 328 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. | 28 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 17856,4100 | 2019-2027 | 14160,7368 | 1203,0000 | 2062,2382 | 380,4350 | 50,0000 |  |
| 329 | Прочие объекты Южной рокады |  |  |  |  |  |  | 0,8426 |  |  |  |
| 330 | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр-кта до Пролетарского пр-кта | 29 | 015 001 001 015 001 010 | 6903,6288 | 2015-2025 | 6902,7862 |  | 0,8426 |  |  |  |
| 331 | Строительство |  |  | 5345,6288 | 2015-2025 | 5345,2258 |  | 0,4030 |  |  |  |
| 332 | Строительство (1 этап) |  |  | 1558,0000 | 2017-2025 | 1557,5604 |  | 0,4396 |  |  |  |
| 333 | Северо-Западная хорда |  |  |  |  |  | 8675,3130 | 11930,0290 | 16008,9355 | 5513,5000 |  |
| 334 | Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние Мневники от д. 3 до д. 62), инженерные коммуникации и сооружения | 30 | 015 001 001 015 001 004 | 1225,0000 | 2016-2026 | 961,6182 |  | 5,0000 | 258,3818 |  |  |
| 335 | Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской до ул. Нижние Мневники, д. 3, инженерные коммуникации и сооружения | 31 | 015 001 001 015 001 010 | 3659,0000 | 2016-2026 | 3149,7477 |  | 50,0000 | 459,2523 |  |  |
| 336 | Этапы 2.1.3 и 2.1.5. Дорога от ул. Нижние Мневники, д. 62 до пр-кта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост. Первоочередные мероприятия. Этап 2.1.4. Магистральная линия связи для интеграции в интеллектуальную транспортную систему | 32 | 015 001 001 015 001 010 | 14216,7434 | 2017-2026 | 11933,5085 |  | 500,0000 | 1783,2349 |  |  |
| 337 | Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. Можайское ш. - МКАД с выходом на ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, ул. Витебская. 4-1 этап. Ул. Вяземская, Сколковское ш., ул. Витебская. 4-2 этап. Участок от моста через р. Сетунь до ул. Рябиновой | 33 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 7697,4623 | 2014-2024 | 7694,4623 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 338 | Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского ш. до МКАД | 34 | 015 001 001 015 001 004 | 2753,0000 | 2014-2025 | 2746,4768 |  | 6,5232 |  |  |  |
| 339 | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | 35 | 015 001 001 | 7202,0337 | 2021-2026 | 2108,5680 | 3065,1200 | 1252,0640 | 776,2817 |  |  |
| 340 | Этап 6. Ул. Рябиновая | 36 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8345,2134 | 2014-2026 | 8085,8158 | 5,0000 | 50,0000 | 204,3976 |  |  |
| 341 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова | 37 | 015 001 001 015 001 008 015 001 010 | 23851,6699 | 2015-2026 | 23427,5046 | 12,0000 | 50,0000 | 362,1653 |  |  |
| 342 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. Этап 7.1.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Аминьевское ш. - ул. Генерала Дорохова | 38 | 015 001 001 015 001 010 | 2458,0000 | 2016-2026 | 2268,2814 |  | 20,0000 | 169,7186 |  |  |
| 343 | Этап 7.2. Строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения Южного дублера Кутузовского пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и Аминьевским ш. | 39 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 3526,6718 | 2018-2026 | 3020,0558 | 1,6200 | 250,0000 | 254,9960 |  |  |
| 344 | Этап 8.1. Дорога, инженерные коммуникации и искусственные сооружения | 40 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 10160,0000 | 2014-2026 | 9647,7491 | 3,3000 | 50,0000 | 458,9509 |  |  |
| 345 | Этап 8.2. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 41 | 013 007 003 | 643,1016 | 2018-2025 | 462,4082 | 34,2400 | 146,4534 |  |  |  |
| 346 | Реконструкция ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское ш. | 42 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 11830,0000 | 2015-2026 | 11602,6604 |  | 25,0000 | 202,3396 |  |  |
| 347 | Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-кта) от МКАД до Садового кольца (участок автомобильной дороги от пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского ш. с МКАД) | 43 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 13924,3755 | 2012-2025 | 13759,1255 | 1,0000 | 164,2500 |  |  |  |
| 348 | Транспортная развязка на пересечении Можайского ш. с МКАД | 44 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 8417,8550 | 2013-2025 | 8376,9562 | 5,0000 | 35,8988 |  |  |  |
| 349 | Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД | 45 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 6889,1331 | 2017-2025 | 6365,0567 | 5,1430 | 518,9334 |  |  |  |
| 350 | Транспортная развязка на пересечении Аминьевского ш. с ул. Генерала Дорохова | 46 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 | 4147,1471 | 2014-2025 | 4057,1515 | 1,8900 | 88,1056 |  |  |  |
| 351 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап) | 47 | 015 001 001 015 001 002 015 001 005 015 001 009 | 35498,0320 | 2017-2026 | 17777,9446 | 5538,0000 | 6667,8006 | 5514,2868 |  |  |
| 352 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы. Строительство пешеходного моста через р. Москву в створе проектируемого пр-да N 1074 до Островной ул. | 48 | 015 001 005 | 4264,9300 | 2025-2027 |  |  | 1000,0000 | 2000,0000 | 1264,9300 |  |
| 353 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы. Строительство пешеходного моста через р. Москву между Мневниковской поймой и Филевским парком | 49 | 015 001 005 | 4863,5000 | 2025-2027 |  |  | 1000,0000 | 2000,0000 | 1863,5000 |  |
| 354 | Строительство и благоустройство набережной реки на территории Мневниковской поймы | 50 | 015 001 001 | 4000,0000 | 2025-2027 |  |  | 50,0000 | 1564,9300 | 2385,0700 |  |
| 355 | Путепроводы на Малом кольце Московской железной дороги |  |  |  |  |  | 4566,6493 | 5183,9271 | 3619,0649 | 5500,0000 | 1292,8407 |
| 356 | Дмитровский путепровод | 51 | 015 001 001 015 001 002 | 7766,0411 | 2016-2025 | 6171,4400 | 32,0000 | 1562,6011 |  |  |  |
| 357 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Малыгина и Малыгинский пр-д | 52 | 015 001 001 015 001 002 | 13238,6200 | 2022-2028 | 9,4881 | 666,0493 | 2770,2419 | 3000,0000 | 5500,0000 | 1292,8407 |
| 358 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 275,0000 | 2022-2025 | 9,4881 | 75,2700 | 190,2419 |  |  |  |
| 359 | Строительство |  |  | 12963,6200 | 2024-2028 |  | 590,7793 | 2580,0000 | 3000,0000 | 5500,0000 | 1292,8407 |
| 360 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д | 53 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 5800,0000 | 2021-2026 | 461,2510 | 3868,6000 | 851,0841 | 619,0649 |  |  |
| 361 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 244,0000 | 2021-2025 | 175,6838 | 38,6000 | 29,7162 |  |  |  |
| 362 | Строительство |  |  | 5556,0000 | 2022-2026 | 285,5672 | 3830,0000 | 821,3679 | 619,0649 |  |  |
| 363 | Путепроводы на радиальных направлениях |  |  |  |  |  | 12081,6696 | 13326,1728 | 9823,8816 | 8164,5573 | 2812,3355 |
| 364 | Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление Московской железной дороги, участок Москва - г. Подольск, остановочный пункт "Щербинка", г. Щербинка, ул. Юбилейная | 54 | 015 001 001 015 001 002 | 1766,5578 | 2015-2025 | 1761,6688 |  | 4,8890 |  |  |  |
| 365 | Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД | 55 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 7624,0000 | 2017-2025 | 7582,4123 | 24,2296 | 17,3581 |  |  |  |
| 366 | Реконструкция железнодорожного переезда на 7 км Павелецкого направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое направление Московской железной дороги, участок Москва - Домодедово, остановочный пункт "Нижние Котлы", р-н Нагатино-Садовники, проектируемый пр-д N 1819 | 56 | 015 001 001 015 001 002 | 613,0963 | 2014-2025 | 608,7473 |  | 4,3490 |  |  |  |
| 367 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего пр-д N 2236 с ул. Хачатуряна | 57 | 015 001 001 | 5333,0000 | 2017-2026 | 4353,9947 | 540,1000 | 165,0000 | 273,9053 |  |  |
| 368 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная | 58 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 9750,0000 | 2022-2026 | 4573,9479 | 1594,9400 | 3031,0600 | 550,0521 |  |  |
| 369 | Строительство ж/д путепровода, соединяющего ул. Менжинского с ул. Дудинка | 59 | 015 001 001 015 001 002 015 001 005 | 16500,0000 | 2022-2028 | 290,4017 | 905,9000 | 2373,1930 | 4086,3898 | 7800,0000 | 1044,1155 |
| 370 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 600,0000 | 2022-2025 | 225,9070 | 0,9000 | 373,1930 |  |  |  |
| 371 | Строительство |  |  | 15900,0000 | 2023-2028 | 64,4947 | 905,0000 | 2000,0000 | 4086,3898 | 7800,0000 | 1044,1155 |
| 372 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 60 | 015 001 001 015 001 002 | 14810,4645 | 2017-2026 | 5219,7099 | 5420,0000 | 2325,2882 | 1845,4664 |  |  |
| 373 | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 61 | 015 001 001 015 001 002 | 4884,1100 | 2021-2028 | 425,8327 | 25,5000 | 1000,0000 | 1300,0000 | 364,5573 | 1768,2200 |
| 374 | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | 62 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 10758,8000 | 2018-2025 | 7560,9506 | 1552,0000 | 1645,8494 |  |  |  |
| 375 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 63 | 015 001 001 015 001 002 | 19980,0680 | 2021-2026 | 13433,8139 | 2019,0000 | 2759,1861 | 1768,0680 |  |  |
| 376 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ |  |  |  |  |  | 20,8017 | 558,2449 | 331,3242 |  |  |
| 377 | Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 64 | 015 001 001 015 001 002 | 3853,1793 | 2018-2025 | 3841,5237 | 0,0017 | 11,6539 |  |  |  |
| 378 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" | 65 | 015 001 001 015 001 004 | 3351,8661 | 2018-2026 | 2736,5419 | 9,0000 | 350,0000 | 256,3242 |  |  |
| 379 | Дороги к ТПУ "Пятницкое шоссе" и прилегающая улично-дорожная сеть | 66 | 015 001 001 | 1097,2387 | 2016-2026 | 813,8477 | 11,8000 | 196,5910 | 75,0000 |  |  |
| 380 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 62,0387 | 2016-2025 | 59,1242 |  | 2,9145 |  |  |  |
| 381 | Строительство |  |  | 1035,2000 | 2018-2026 | 754,7235 | 11,8000 | 193,6765 | 75,0000 |  |  |
| 382 | Локально-реконструктивные мероприятия на основных магистралях |  |  |  |  |  | 3,4272 | 647,8242 |  |  |  |
| 383 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Реконструкция Каширского ш. от МКАД до Варшавского ш. | 67 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 9599,6238 | 2011-2025 | 9589,5566 | 0,5000 | 9,5672 |  |  |  |
| 385 | Реконструкция Варшавского ш. от МКАД до Садового кольца | 68 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 12230,1672 | 2011-2025 | 12222,3197 | 0,5000 | 7,3475 |  |  |  |
| 386 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 69 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 5949,2386 | 2014-2025 | 5938,2897 | 0,5000 | 10,4489 |  |  |  |
| 388 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (4 этап) | 70 | 015 001 001 | 311,7100 | 2016-2025 | 300,2543 |  | 11,4557 |  |  |  |
| 389 | Реконструкция Рязанского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 71 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9710,0955 | 2012-2025 | 9669,0625 | 0,0053 | 41,0277 |  |  |  |
| 390 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Реконструкция ш. Энтузиастов от МКАД до Садового кольца | 72 | 015 001 001 015 001 004 | 5753,2541 | 2012-2025 | 5744,0596 | 0,5000 | 8,6945 |  |  |  |
| 392 | Реконструкция Щелковского ш. от МКАД до Садового кольца | 73 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 11750,0000 | 2012-2025 | 11410,3502 | 1,4000 | 338,2498 |  |  |  |
| 393 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.3 этапа. Участок от МКАД до р. Сходня | 74 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8253,6260 | 2018-2025 | 8242,2011 |  | 11,4249 |  |  |  |
| 395 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство разворотного съезда под Малое кольцо Московской железной дороги с реконструкцией улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" | 75 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 2591,1652 | 2016-2025 | 2570,0983 |  | 21,0669 |  |  |  |
| 396 | Реконструкция проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. Народного Ополчения | 76 | 015 001 001 | 455,0000 | 2020-2025 | 322,5200 | 0,0219 | 132,4581 |  |  |  |
| 397 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Реконструкция Ленинградского ш. от станции метро "Сокол" до МКАД | 77 | 015 001 001 015 001 004 | 2542,5424 | 2012-2025 | 2486,4594 |  | 56,0830 |  |  |  |
| 399 | Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД |  |  |  |  |  | 2536,3219 | 7569,7152 | 2822,4207 | 365,9664 | 2254,0749 |
| 400 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским ш. | 78 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 7643,6272 | 2013-2025 | 7638,8912 |  | 4,7360 |  |  |  |
| 402 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-ктом | 79 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3290,0292 | 2013-2025 | 3287,6524 | 0,8300 | 1,5468 |  |  |  |
| 404 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским пр-ктом | 80 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 5127,0713 | 2014-2025 | 5060,8202 |  | 66,2511 |  |  |  |
| 405 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | 81 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 | 4800,0002 | 2020-2026 | 3157,7080 | 510,1043 | 882,1879 | 250,0000 |  |  |
| 407 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 84,6324 | 2018-2024 | 84,5281 | 0,1043 |  |  |  |  |
| 408 | Строительство |  |  | 4715,3678 | 2020-2026 | 3073,1799 | 510,0000 | 882,1879 | 250,0000 |  |  |
| 409 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским ш. | 82 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 | 4353,4185 | 2020-2024 | 4353,4169 | 0,0016 |  |  |  |  |
| 410 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной | 83 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 015 001 010 | 11435,0658 | 2015-2026 | 10626,7627 |  | 700,0000 | 108,3031 |  |  |
| 412 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) | 84 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 2021,1522 | 2021-2026 | 596,4346 | 83,2000 | 427,4000 | 914,1176 |  |  |
| 413 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог | 85 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 20731,9400 | 2016-2027 | 16278,3836 | 821,5900 | 2000,0000 | 1500,0000 | 131,9664 |  |
| 414 | Реконструкция МКАД. Участок от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой | 86 | 015 001 001 015 001 004 | 7650,0000 | 2022-2028 | 503,7357 | 1120,5960 | 3487,5934 | 50,0000 | 234,0000 | 2254,0749 |
| 415 | Строительство магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское ш. и прилегающая улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  | 13640,9706 | 9312,5394 | 12273,2007 | 13259,6875 | 1263,6120 |
| 416 | Строительство автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное". Этап 1. Участок от Боровского ш. до Калужского ш. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского ш. до Калужского ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть к ТПУ "Саларьево". Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод N 5. Инженерное обеспечение дорожной инфраструктуры | 87 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 29273,0000 | 2015-2025 | 29214,4811 | 0,4000 | 58,1189 |  |  |  |
| 417 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" с Боровским ш. и Киевским ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 88 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 010 | 13821,2249 | 2019-2026 | 11816,8954 | 45,0000 | 1250,0000 | 709,3295 |  |  |
| 418 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево - Бутово - Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть | 89 | 015 001 001 015 001 003 | 9907,0800 | 2018-2028 | 108,1327 | 600,4700 | 2227,5744 | 2500,0000 | 4000,0000 | 470,9029 |
| 419 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 369,0000 | 2018-2025 | 76,4256 | 65,0000 | 227,5744 |  |  |  |
| 420 | Строительство |  |  | 9538,0800 | 2019-2028 | 31,7071 | 535,4700 | 2000,0000 | 2500,0000 | 4000,0000 | 470,9029 |
| 421 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ул. Поляны до Симферопольского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 90 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 28049,0985 | 2019-2027 | 9480,6190 | 8917,5100 | 2839,4900 | 4651,7920 | 2159,6875 |  |
| 422 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 91 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 35892,6800 | 2019-2028 | 17221,8882 | 4010,8500 | 2355,1535 | 4412,0792 | 7100,0000 | 792,7091 |
| 423 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 930,7272 | 2019-2025 | 607,8111 | 107,8500 | 215,0661 |  |  |  |
| 424 | Строительство |  |  | 34961,9528 | 2020-2028 | 16614,0771 | 3903,0000 | 2140,0874 | 4412,0792 | 7100,0000 | 792,7091 |
| 425 | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | 92 | 015 001 001 015 001 003 | 4840,4666 | 2019-2025 | 4314,5068 | 19,0000 | 506,9598 |  |  |  |
| 426 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.2. Тоннели. Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово" | 93 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 26690,0000 | 2018-2025 | 26582,0168 | 35,0500 | 72,9332 |  |  |  |
| 427 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1.3 | 94 | 015 001 001 | 1594,0026 | 2018-2025 | 1579,0024 | 12,6906 | 2,3096 |  |  |  |
| 428 | Развитие дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |  |  |  |  |  | 6318,8538 | 18940,0003 | 16042,3716 | 31789,4020 | 43866,9078 |
| (п. 428 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап | 95 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 22502,0254 | 2014-2026 | 22294,8617 | 1,6000 | 169,7000 | 35,8637 |  |  |
| 430 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап (этап 1.3) | 96 | 015 001 001 | 439,5063 | 2018-2026 | 211,7850 | 0,5000 | 43,6000 | 183,6213 |  |  |
| 431 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок автомобильной дороги от 29 до 47 км Калужского ш. | 97 | 015 001 001 015 001 002 | 20738,1087 | 2015-2026 | 20076,6749 | 370,0000 | 105,0000 | 186,4338 |  |  |
| 432 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 км Калужского ш. | 98 | 015 001 001 015 001 004 | 1265,0100 | 2016-2025 | 1262,1396 |  | 2,8704 |  |  |  |
| 433 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." | 99 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 7920,0000 | 2022-2026 | 1178,6225 | 2938,0000 | 1691,4621 | 2111,9154 |  |  |
| 434 | Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая пр-д от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк | 100 | 015 001 001 | 2387,0340 | 2019-2025 | 1755,3645 | 268,0000 | 363,6695 |  |  |  |
| 435 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от проектируемого пр-да N 728 до обводной дороги на г. Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой | 101 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 8528,7689 | 2016-2024 | 8520,9070 | 7,8619 |  |  |  |  |
| 436 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 102 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 7106,9432 | 2017-2026 | 5871,4923 | 68,0000 | 922,2514 | 245,1995 |  |  |
| 437 | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км | 103 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 5249,9940 | 2022-2027 | 1747,2353 | 824,9000 | 1184,7728 | 1343,0859 | 150,0000 |  |
| 438 | Реконструкция Киевского шоссе: Реконструкция моста через р. Пахра. Строительство пешеходных переходов | 104 | 015 001 001 015 001 005 015 001 009 | 5006,3100 | 2025-2027 |  |  | 1500,0000 | 1500,0000 | 2006,3100 |  |
| 439 | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" | 105 | 015 001 001 015 001 002 015 001 003 | 3430,9881 | 2020-2025 | 1490,5781 | 707,0200 | 1233,3900 |  |  |  |
| 440 | Реконструкция Калужского ш. на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107 | 106 | 015 001 001 | 1690,0000 | 2020-2025 | 1666,8184 | 0,0016 | 23,1800 |  |  |  |
| 441 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) (проектно-изыскательские работы) | 107 | 015 001 001 | 297,3134 | 2023-2025 | 78,4513 |  | 218,8621 |  |  |  |
| 442 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.1 | 108 | 015 001 001 | 461,9144 | 2025-2027 |  |  | 200,0000 | 160,0000 | 101,9144 |  |
| 443 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.2 | 109 | 015 001 001 | 1715,9628 | 2025-2027 |  |  | 550,0000 | 450,0000 | 715,9628 |  |
| (п. 443 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.3 | 110 | 015 001 001 | 1050,9023 | 2025-2027 |  |  | 350,0000 | 250,0000 | 450,9023 |  |
| (п. 444 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.4 | 111 | 015 001 001 | 234,2216 | 2025-2027 |  |  | 80,0000 | 120,0000 | 34,2216 |  |
| 446 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.5 | 112 | 015 001 001 | 1039,6855 | 2025-2027 |  |  | 437,4387 | 227,3001 | 374,9467 |  |
| (п. 446 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 113 | 015 001 001 | 541,2059 | 2025-2027 | 11,6949 |  | 353,4858 | 155,0000 | 21,0252 |  |
| 448 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 1 | 114 | 015 001 001 | 465,0000 | 2025-2027 |  |  | 165,0000 | 140,0000 | 160,0000 |  |
| 449 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 2 | 115 | 015 001 001 | 280,0000 | 2025-2027 |  |  | 99,0000 | 80,0000 | 101,0000 |  |
| 450 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 3 | 116 | 015 001 001 | 292,2086 | 2025-2027 |  |  | 103,7759 | 85,0000 | 103,4327 |  |
| 451 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 4 | 117 | 015 001 001 | 584,2748 | 2025-2027 |  |  | 200,0000 | 180,0000 | 204,2748 |  |
| 452 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 5 | 118 | 015 001 001 | 175,0000 | 2026-2027 |  |  |  | 25,0000 | 150,0000 |  |
| 453 | Строительство автомобильной дороги "МКАД - п. Коммунарка - аэропорт Остафьево" (3 этап) | 119 | 015 001 001 015 001 009 015 001 010 | 3748,1503 | 2026-2028 |  |  |  | 10,0000 | 1750,0000 | 1988,1503 |
| 454 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская | 120 | 015 001 001 | 1174,8000 | 2021-2027 | 0,3030 | 0,1487 | 250,0000 | 250,0000 | 674,3483 |  |
| 455 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | 121 | 015 001 001 | 1256,6000 | 2020-2026 | 121,5290 | 11,7728 | 466,7129 | 656,5853 |  |  |
| 456 | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с отстойно-разворотной площадкой и конечной станцией) | 122 | 015 001 001 | 2180,4875 | 2025-2027 |  |  | 50,0000 | 520,0000 | 1610,4875 |  |
| (п. 456 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. - ул. Адмирала Корнилова" | 123 | 015 001 001 | 5140,0000 | 2020-2028 | 99,9448 | 714,6539 | 765,0000 | 400,0000 | 1000,0000 | 2160,4013 |
| (п. 457 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. - ул. Татьянин Парк - МКАД" | 124 | 015 001 001 | 1343,2000 | 2022-2027 | 13,5761 |  | 40,0262 | 350,0000 | 939,5977 |  |
| (п. 458 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) | 125 | 015 001 001 | 6043,6307 | 2023-2027 | 131,2344 | 319,3545 | 1314,0452 | 881,0000 | 3397,9966 |  |
| (п. 459 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Строительство магистральной улицы районного значения от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 126 | 015 001 001 | 6921,5200 | 2023-2028 | 323,8881 | 87,0404 | 1443,9596 | 221,6823 | 1830,3232 | 3014,6264 |
| (п. 460 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Строительство автомобильной дороги "Марьино - д. Саларьево" (3 этап) | 127 | 015 001 001 | 4135,0000 | 2025-2027 |  |  | 430,7500 | 300,0000 | 3404,2500 |  |
| 462 | Строительство путепровода по основному ходу автомобильной дороги Середнево - Марьино - Десна на пересечении с автомобильной дорогой Марьино - Саларьево (проектно-изыскательские работы) | 128 | 015 001 002 | 150,0000 | 2025 |  |  | 150,0000 |  |  |  |
| 463 | Реконструкция подъездной дороги, д. Лапшинка | 129 | 015 001 001 | 1080,0000 | 2025-2027 |  |  | 117,0000 | 350,0000 | 613,0000 |  |
| (п. 463 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Реконструкция улицы от автобусного парка в пос. Краснопахорское с выездом на Калужское ш. | 130 | 015 001 001 | 1350,0000 | 2025-2027 |  |  | 127,0000 | 160,0000 | 1063,0000 |  |
| 465 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Строительство улицы районного значения от автомобильной дороги Варшавское ш. - д. Андреевское - д. Яковлево до автодороги М-2 "Крым" | 132 | 015 001 001 | 4988,8700 | 2025-2027 |  |  | 259,8000 | 250,0000 | 4479,0700 |  |
| 467 | Улично-дорожная сеть административно-делового центра в п. Коммунарка. 3 этап. Магистраль районного значения от Калужского ш. до пр-кта Куприна, продление Юдинского б-ра | 133 | 015 001 001 | 14400,0000 | 2025-2029 |  |  | 55,1797 | 562,5980 | 1243,1541 | 12539,0682 |
| (п. 467 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Магистральная улица районного значения Киевское ш. - Николо-Хованская ул. Этап 1. Калужское ш. - Саларьевская ул. | 134 | 015 001 001 | 6950,0000 | 2025-2029 |  |  | 1240,0000 | 1000,0000 | 1481,0000 | 3229,0000 |
| (п. 468 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | "Мамыри - Солнцево - Бутово - Видное" - Пенино - Шарапово". Участок от магистрали "Середнево - Марьино - Десна" до магистрали "Киевское ш. - Птичное - Ботаково - Троицк" | 135 | 015 001 001 015 001 009 | 14400,0000 | 2025-2030 |  |  | 296,0000 | 194,0000 | 1000,0000 | 12910,0000 |
| (п. 469 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Минское ш. - Троицк - Андреевское - Варшавское ш. Участок от автомобильной дороги "Марьино - д. Саларьево" до Калужского ш. | 136 | 015 001 001 | 9500,0000 | 2025-2030 |  |  | 543,7600 | 441,0000 | 1371,0000 | 7144,2400 |
| (п. 470 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Реконструкция проектируемого проезда N 22 в пос. Шишкин лес | 137 | 015 001 001 | 1400,0000 | 2025-2026 |  |  | 750,0000 | 650,0000 |  |  |
| 472 | Строительство зонального узла связи в р-не Внуково | 138 | 16 001 001 | 490,0000 | 2025-2026 |  |  | 23,5000 | 466,5000 |  |  |
| 473 | Строительство зонального узла связи в р-не Троицк | 139 | 16 001 001 | 490,0000 | 2025-2026 |  |  | 23,5000 | 466,5000 |  |  |
| 474 | Строительство и реконструкция участков улично-дорожной сети в пос. Щаповское г. Москвы | 140 | 015 001 001 | 3270,0000 | 2025-2028 |  |  | 596,3080 | 434,0863 | 1358,1841 | 881,4216 |
| 475 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" |  |  |  |  |  | 6883,8600 | 13024,8185 | 12424,0688 | 9350,6221 | 12488,9915 |
| 476 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 141 | 015 001 001 | 9991,7040 | 2015-2025 | 9858,4204 | 0,1000 | 133,1836 |  |  |  |
| 477 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки | 142 | 015 001 001 | 5453,4800 | 2016-2025 | 4724,1283 | 80,0000 | 649,3517 |  |  |  |
| 478 | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 143 | 015 001 001 015 001 004 015 001 009 | 21195,2368 | 2017-2027 | 11704,5307 | 2178,0000 | 4762,7061 | 2457,6351 | 92,3649 |  |
| 479 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 292,2808 | 2017-2025 | 291,7910 |  | 0,4898 |  |  |  |
| 480 | Строительство |  |  | 20902,9560 | 2017-2027 | 11412,7397 | 2178,0000 | 4762,2163 | 2457,6351 | 92,3649 |  |
| 481 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 144 | 015 001 001 | 6150,2500 | 2017-2027 | 2524,6744 | 851,1200 | 1094,8669 | 1500,0000 | 179,5887 |  |
| 482 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 194,2019 | 2017-2025 | 93,4350 | 5,9000 | 94,8669 |  |  |  |
| 483 | Строительство |  |  | 5956,0481 | 2018-2027 | 2431,2394 | 845,2200 | 1000,0000 | 1500,0000 | 179,5887 |  |
| 484 | Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца | 145 | 015 001 001 015 001 004 | 10555,5669 | 2016-2028 | 1388,9155 | 3139,0000 | 1000,0000 | 2641,0000 | 2000,0000 | 386,6514 |
| 485 | Укрупненные мероприятия по строительству объекта "Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца. Этап 2.2: Улично-дорожная сеть на участке от проектируемого пр-да N 6415 до Третьего транспортного кольца" | 146 | 015 001 001 | 12236,4200 | 2025-2028 |  |  | 1426,5500 | 1847,0870 | 3210,4429 | 5752,3401 |
| 486 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории Южного порта | 147 | 015 001 001 015 001 005 | 10600,0000 | 2025-2028 |  |  | 250,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 | 6350,0000 |
| 487 | Симоновская наб. на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового пр-да (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений" (Нагатинская пойма) | 148 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 9556,0000 | 2016-2026 | 8788,0223 | 10,0000 | 722,9777 | 35,0000 |  |  |
| 488 | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. | 149 | 015 001 001 | 2950,8425 | 2019-2026 | 1383,7540 | 210,0000 | 490,0000 | 867,0885 |  |  |
| 489 | Строительство улично-дорожной сети для застройки "Зил-Юг" | 150 | 015 001 001 | 5960,0000 | 2022-2027 | 104,6937 | 415,6400 | 2495,1825 | 1076,2582 | 1868,2256 |  |
| 490 | Объекты дорожно-мостового строительства, реализуемые для программы реновации |  |  |  |  |  | 716,2700 | 1469,6019 | 1930,7897 | 1181,8898 | 13929,0800 |
| 491 | Реконструкция Староватутинского пр-да | 151 | 015 001 001 | 425,5000 | 2024-2026 |  | 28,8000 | 386,6000 | 10,1000 |  |  |
| 492 | Реконструкция Талдомской ул. | 152 | 015 001 001 | 335,0000 | 2023-2026 | 8,8384 | 2,4700 | 148,0019 | 175,6897 |  |  |
| 493 | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка | 153 | 015 001 001 | 536,6800 | 2023-2027 | 0,0102 | 101,0000 | 160,0000 | 245,0000 | 30,6698 |  |
| 494 | Соединение проектируемого пр-да N 219 с Перовским ш. и Басовской ул. | 154 | 015 001 001 | 2455,2200 | 2024-2027 |  | 584,0000 | 725,0000 | 1000,0000 | 146,2200 |  |
| 495 | Укрупненные мероприятия для реализации объектов улично-дорожной сети для обслуживания застройки Фонда реновации | 155 |  | 15310,0000 |  |  |  | 50,0000 | 500,0000 | 1000,0000 | 13760,0000 |
| 496 | Участок улично-дорожной сети, р-н Черемушки, Научный пр-д, влд. 11а | 156 | 015 001 001 | 174,0800 | 2027-2028 |  |  |  |  | 5,0000 | 169,0800 |
| 497 | Прочие объекты дорожно-мостового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  | 45189,5676 | 59683,6728 | 78097,6608 | 124761,0079 | 298710,1557 |
| (п. 497 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н. Фоменко" (включительно) | 157 | 015 001 001 003 005 004 | 5832,1000 | 2018-2026 | 171,6819 | 2039,3000 | 2270,5973 | 1350,5208 |  |  |
| 500 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 372,1000 | 2018-2025 | 151,5500 | 39,3000 | 181,2500 |  |  |  |
| 501 | Строительство |  |  | 5460,0000 | 2023-2026 | 20,1319 | 2000,0000 | 2089,3473 | 1350,5208 |  |  |
| 502 | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд. 1 | 158 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2022-2025 | 163,7654 | 357,0000 | 679,2346 |  |  |  |
| 503 | Строительство и благоустройство участка набережной р. Москвы в Нагатинской пойме | 159 | 015 001 001 | 0,0102 | 2024 |  | 0,0102 |  |  |  |  |
| 504 | Мероприятия по развитию территории наб. Тараса Шевченко от Третьего транспортного кольца до Украинского б-ра | 160 | 015 001 001 | 550,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 495,0000 |
| 505 | Мероприятия по развитию территории набережной р. Москвы от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка | 161 | 015 001 001 | 10100,2900 | 2023-2028 | 2,5981 | 39,0000 | 408,6329 | 1000,0000 | 2500,0000 | 6150,0590 |
| 506 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского пр-кта, Шелепихинской наб. и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры | 162 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 26734,1928 | 2017-2027 | 18818,3469 | 1131,1200 | 4000,0000 | 2434,7259 | 350,0000 |  |
| 507 | Строительство пешеходного моста через водоотводный канал р. Москвы, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную | 163 | 015 001 001 015 001 005 | 650,0000 | 2022-2027 | 274,6854 | 224,0000 | 126,2306 | 23,2440 | 1,8400 |  |
| 508 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ "СИТИ" | 164 | 015 001 001 015 001 010 | 2116,3300 | 2023-2027 | 0,0102 | 515,6500 | 554,0500 | 900,0000 | 146,6198 |  |
| 509 | Реконструкция ул. Антонова-Овсеенко и прилегающей улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности "Сити-2" | 165 | 015 001 001 015 001 004 | 3850,0000 | 2025-2027 |  |  | 1500,0000 | 1000,0000 | 1350,0000 |  |
| 510 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Школьная | 166 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2027-2029 |  |  |  |  | 11,1103 | 1788,8897 |
| 511 | Реконструкция транспортных развязок на пересечении ТТК со Звенигородским ш. и Шмитовским пр-дом | 167 | 015 001 001 | 15620,0000 | 2024-2030 |  | 7,1000 | 749,9000 | 1000,0000 | 5058,3183 | 8804,6817 |
| 512 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского ш. | 168 | 015 001 001 015 001 005 015 001 010 | 3493,8650 | 2017-2025 | 3403,8650 |  | 90,0000 |  |  |  |
| 514 | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. (1 пусковой комплекс) | 169 | 015 001 001 | 4384,9489 | 2007-2026 | 3964,7589 | 0,0039 | 270,6580 | 149,5281 |  |  |
| 515 | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации | 170 | 013 008 002 | 390,0000 | 2012-2027 | 273,3299 | 0,0052 | 65,0000 | 44,6701 | 6,9948 |  |
| 516 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на | 171 | 015 001 001 | 6504,3900 | 2023-2027 | 70,9649 | 623,8000 | 1126,2000 | 1500,0000 | 3183,4251 |  |
| 517 | Улично-дорожная сеть для административного здания и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, расположенных по адресам: Синявинская ул., влд. 11, влд. 13, р-н Молжаниновский | 172 | 015 001 001 | 223,8845 | 2021-2024 | 195,5845 | 28,3000 |  |  |  |  |
| 518 | Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети | 173 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 15920,0000 | 2023-2028 | 58,5252 | 552,0000 | 3000,0000 | 3689,5043 | 7598,0000 | 1021,9705 |
| 518(1) | Переустройство воздушного участка КВЛ 110 кВ "Бутырки-Гражданская 1.2" | 173 (1) | 015 001 001 | 2569,0000 | 2025-2026 |  |  | 500,0000 | 2069,0000 |  |  |
| (п. 518(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Проезд между ул. Нижняя и проектируемым пр-дом N 1808 | 174 | 015 001 001 | 1670,0000 | 2023-2026 | 0,0102 | 213,9925 | 743,9025 | 712,0948 |  |  |
| 520 | Реконструкция Ботанической ул. на участке от Северо-Восточной хорды до ул. Академика Королева | 175 | 015 001 001 | 6320,6100 | 2024-2027 |  | 211,0000 | 149,9097 | 1893,4799 | 4066,2204 |  |
| 521 | Реализация 2-й очереди транспортно-пересадочного узла у о.п. МЦК "Балтийская" - строительство проектируемого пр-да 1203 с отстойно-разворотной площадкой | 176 | 015 001 001 | 1680,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 500,0000 | 1015,0000 |
| 522 | Строительство проезда от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" | 177 | 015 001 001 | 230,0000 | 2025-2027 |  |  | 5,0000 | 100,0000 | 125,0000 |  |
| 523 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да 4376, 4376а и 5281 (Керамического пр-да) вдоль Савеловского направления Московской железной дороги | 178 | 015 001 001 015 001 005 | 3000,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 950,0000 | 1885,0000 |
| 524 | Магистраль районного значения от ул. Маршала Федоренко до Верхнелихоборской ул. | 179 | 015 001 001 | 13192,4700 | 2024-2028 |  | 327,9800 | 550,0000 | 1000,0000 | 3000,0000 | 8314,4900 |
| 525 | 1-я Хуторская ул. - Старый Петровско-Разумовский пр-д | 180 | 015 001 001 | 300,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 245,0000 |
| 526 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на (2 этап) | 181 | 015 001 001 015 001 005 | 14400,0000 | 2025-2029 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 1627,0897 | 12607,9103 |
| 527 | Реконструкция и строительство пр-да Черепановых от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. | 182 | 015 001 001 | 710,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 100,0000 | 165,0000 | 430,0000 |
| 528 | Строительство проезда на продолжении Зеленоградской ул. Реконструкция Лихоборской набережной. Строительство подъезда к ОРП | 183 | 015 001 001 | 3300,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 3035,0000 |
| 529 | Магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Северо-Восточной хорды до Ленинградского ш. | 184 | 015 001 001 015 001 010 | 49655,1700 | 2024-2030 |  | 0,5000 | 250,0000 | 750,0000 | 4700,0000 | 43954,6700 |
| 530 | Участок магистрали от Кронштадтского б-ра до Б. Академической ул. с реконструкцией Коптевского путепровода | 185 | 015 001 001 015 001 005 | 19160,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 15,0000 | 1200,0000 | 17945,0000 |
| 531 | 5-й Войковский пр-д до Новопетровского пр-да | 186 | 015 001 001 | 750,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 595,0000 |
| 532 | Реконструкция Магистрального пер., 1-й Магистральной ул., 4-й Магистральной ул., 5-й Магистральной ул., 2-го Хорошевского пр-да | 187 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 2345,0000 |
| 533 | Участок магистрали от ул. Дыбенко до Кронштадтского б-ра | 188 | 015 001 001 015 001 005 | 3500,0000 | 2028-2030 |  |  |  |  |  | 3500,0000 |
| 534 | Реконструкция ул. Онежская, ул. Автомоторная, Лихоборской набережной, 3-го Лихачевского пер., 4-го Лихачевского пер. и строительство УДС местного значения | 189 | 015 001 001 | 831,7000 | 2025-2028 |  |  | 45,7000 | 262,0000 | 262,0000 | 262,0000 |
| 535 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пусковые комплексы) | 190 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 5506,6678 | 2012-2025 | 5499,3798 | 5,5036 | 1,7844 |  |  |  |
| 537 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пусковые комплексы). 1 этап | 191 | 015 001 004 | 513,9755 | 2024-2024 | 513,0182 | 0,9573 |  |  |  |  |
| 538 | Съезд с Дмитровского ш. на Дубнинскую ул. и Верхнелихоборскую ул. (оформление прав собственности города Москвы) | 192 | 015 001 001 | 343,6266 | 2007-2024 | 343,5826 | 0,0440 |  |  |  |  |
| 539 | Реконструкция Дмитровского ш.: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским ш. | 193 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 9227,2603 | 2012-2025 | 9212,5867 | 0,6965 | 13,9771 |  |  |  |
| 540 | Реконструкция Дмитровского ш.: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. до границ г. Москвы | 194 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8183,4221 | 2012-2024 | 8181,0876 | 2,3345 |  |  |  |  |
| 541 | Мостовые сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование | 195 | 015 001 001 015 001 004 | 6804,0304 | 2018-2026 | 2394,4195 | 1665,0000 | 1140,2644 | 1604,3465 |  |  |
| 542 | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский | 196 | 015 001 001 015 001 004 | 4281,5600 | 2019-2026 | 1739,1059 | 306,0000 | 2200,0000 | 36,4541 |  |  |
| 543 | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный | 197 | 015 001 001 | 580,0000 | 2022-2025 | 226,8693 | 94,0000 | 259,1307 |  |  |  |
| 544 | Расширение Поморской ул. и проектируемого пр-да N 2257 со строительством проектируемого пр-да вдоль ж/д путей | 198 | 015 001 001 | 2119,2000 | 2021-2026 | 634,6575 | 471,0000 | 295,6800 | 717,8625 |  |  |
| (п. 544 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры, Стартовая ул., влд. 18 | 199 | 015 001 001 | 890,7000 | 2027-2028 |  |  |  |  | 50,0000 | 840,7000 |
| 546 | Поморская ул., реконструкция, включая круговую развязку, проектируемый пр-д 4052 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского-Корсакова | 200 | 015 001 001 | 2180,8000 | 2024-2028 |  | 279,4200 | 250,0000 | 80,8000 | 250,0000 | 1320,5800 |
| (п. 546 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Путевой пр-д - Илимская ул. | 201 | 015 001 001 | 2800,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 350,0000 | 600,0000 | 1835,0000 |
| 548 | Проектируемый пр-д 1135 вдоль Алексеевской ж/д ветки | 202 | 015 001 001 | 8387,3200 | 2024-2028 |  | 0,5000 | 400,0000 | 2000,0000 | 4900,0000 | 1086,8200 |
| 549 | Строительство проектируемого пр-да 2176 от Сигнального пр-да до проектируемого пр-да 2257 и строительство проектируемого пр-да 456 до ул. Хачатуряна со строительством моста через р. Лихоборка | 203 | 015 001 001 | 4000,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 225,0000 | 800,0000 | 2960,0000 |
| 550 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети, ограниченной Савеловским направлением Московской железной дороги, Алексеевской соединительной веткой Московской железной дороги, Звездным б-ром и пр-дом Добролюбова, со строительством искусственного сооружения через Октябрьское направление железной дороги | 204 | 015 001 001 015 001 005 | 9039,8600 | 2025-2028 |  |  | 541,2846 | 2000,0000 | 2439,8600 | 4058,7154 |
| 551 | Участок магистрали от ул. Академика Королева до Шереметьевской ул. | 205 | 015 001 001 | 9853,9600 | 2025-2028 |  |  | 150,0000 | 1000,0000 | 3200,0000 | 5503,9600 |
| 552 | Участок магистрали Северный - Отрадное от Череповецкой ул. до Алтуфьевского ш. | 206 | 015 001 001 | 8000,0000 | 2028-2030 |  |  |  |  |  | 8000,0000 |
| 552(1) | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 206 (1) | 015 001 001 | 170,3800 | 2025-2026 |  |  | 90,3800 | 80,0000 |  |  |
| (п. 552(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | Реконструкция ул. 3-й Соколиной горы | 207 | 015 001 001 | 243,3441 | 2014-2025 | 239,0282 |  | 4,3159 |  |  |  |
| 555 | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево" | 208 | 015 001 001 | 4055,9700 | 2017-2025 | 2788,2178 | 227,0000 | 1040,7522 |  |  |  |
| 556 | Строительство эстакады по основному ходу ш. Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр-дом | 209 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 7024,3733 | 2019-2027 | 2608,7924 | 2456,0000 | 950,3058 | 900,0000 | 109,2751 |  |
| 557 | Реконструкция Краснобогатырской ул. | 210 | 015 001 001 015 001 009 | 16967,4293 | 2020-2028 | 1402,8573 | 4031,9900 | 1975,3489 | 2111,8170 | 6600,0000 | 845,4161 |
| 558 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и образовательной организации по адресу: Хибинский пр-д, влд. 3 | 211 | 015 001 001 | 721,4000 | 2027-2028 |  |  |  |  | 5,0000 | 716,4000 |
| 559 | Проектируемый пр-д 2147А (строительство); Проектируемый пр-д 3399 (строительство); Проектируемый пр-д 3399 - 2-й Нагатинский пр-д (реконструкция) | 212 | 015 001 001 | 1900,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 100,0000 | 745,0000 | 1040,0000 |
| 560 | Проектируемый пр-д 8065 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8065 (строительство); Проектируемый пр-д 8066 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8067 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8068 (реконструкция) | 213 | 015 001 001 | 5300,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 1000,0000 | 4135,0000 |
| 561 | Строительство участка улично-дорожной сети от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала | 214 | 015 001 001 | 400,0000 | 2025-2027 |  |  | 15,0000 | 100,0000 | 285,0000 |  |
| 562 | Реконструкция ул. Шумкина; строительство проезда от ул. Шумкина до Русаковской ул. | 215 | 015 001 001 | 800,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 100,0000 | 350,0000 | 335,0000 |
| 563 | Улица местного значения (проектируемый пр-д 8042) | 216 | 015 001 001 | 1507,3000 | 2025-2028 |  |  | 350,0000 | 585,0000 | 200,0000 | 372,3000 |
| 564 | Соединение Заваруевского пер. и проектируемого пр-да 951 | 217 | 015 001 001 | 400,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 5,0000 | 250,0000 | 145,0000 |
| 565 | Улично-дорожная сеть для обслуживания станций МЦК "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив" со строительством транспортной развязки на Тюменской ул. | 218 | 015 001 001 015 001 005 | 13442,5500 | 2024-2028 |  | 0,0150 | 990,0000 | 4086,4674 | 6000,0000 | 2366,0676 |
| 566 | Участок магистрали для соединения Северо-Восточной хорды и ул. Курганская | 219 | 015 001 001 015 001 005 | 21000,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 50,0000 | 1300,0000 | 19650,0000 |
| 567 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская | 220 | 015 001 001 | 6648,8527 | 2020-2026 | 5984,8758 | 217,5471 | 250,0000 | 196,4298 |  |  |
| 569 | Строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 221 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 54259,8408 | 2018-2028 | 18992,6183 | 1253,2200 | 2203,6848 | 5634,3002 | 13019,5148 | 13156,5027 |
| 570 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1518,8224 | 2018-2025 | 859,1376 | 256,0000 | 403,6848 |  |  |  |
| 571 | Строительство |  |  | 52741,0184 | 2019-2028 | 18133,4807 | 997,2200 | 1800,0000 | 5634,3002 | 13019,5148 | 13156,5027 |
| 572 | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" | 222 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2017-2027 | 67,8788 | 1056,3600 | 168,1770 | 50,0000 | 1157,5842 |  |
| 573 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 85,0000 | 2017-2025 | 37,3584 | 42,3600 | 5,2816 |  |  |  |
| 574 | Реконструкция |  |  | 2415,0000 | 2020-2027 | 30,5204 | 1014,0000 | 162,8954 | 50,0000 | 1157,5842 |  |
| 575 | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды N 1053, N 1054, N 1055 | 223 | 015 001 001 | 950,0000 | 2021-2025 | 613,3852 | 0,1102 | 336,5046 |  |  |  |
| 576 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 38,9000 | 2021-2025 | 38,0164 | 0,0102 | 0,8734 |  |  |  |
| 577 | Строительство |  |  | 911,1000 | 2022-2025 | 575,3688 | 0,1000 | 335,6312 |  |  |  |
| 578 | Реконструкция путепровода "Текстильщики - 1" | 224 | 015 001 001 015 001 002 | 1250,0000 | 2020-2026 | 1051,4282 | 32,8000 | 120,0000 | 45,7718 |  |  |
| 579 | Улично-дорожная сеть со строительством путепровода на ул. Золоторожский Вал | 225 | 015 001 001 015 001 002 | 350,0000 | 2021-2025 | 118,5624 | 49,0000 | 182,4376 |  |  |  |
| 580 | Магистральная улично-дорожная сеть районного значения - участки проектируемого пр-да 1794а от Газгольдерной ул. до проектируемого пр-да N 1041 | 226 | 015 001 001 | 2100,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 700,0000 | 1235,0000 |
| 581 | Строительство путепроводов через Горьковское и Казанское направление Московской железной дороги, через железнодорожные пути Бойня - Перово и транспортной развязки на ул. Рассветная аллея на участке от ул. Кусковская до Рязанского проспекта с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 227 | 015 001 001 | 25900,0000 | 2025-2030 |  |  | 300,0000 | 1550,0000 | 6835,4267 | 17214,5733 |
| 582 | Проектируемые пр-ды 1197 и 830 (2-я Карачаровская ул.) | 228 | 015 001 001 | 3500,0000 | 2025-2029 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 700,0000 | 2535,0000 |
| 583 | Строительство левоповоротной эстакады через Варшавское ш. на ул. 40 лет Октября (только для движения НПТ), строительство участка улично-дорожной сети между Варшавским ш. и Железнодорожной ул., реконструкция ул. 40 лет Октября для обеспечения приоритета НПТ | 229 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2028-2030 |  |  |  |  |  | 2500,0000 |
| 584 | Реконструкция проезда, примыкающего к Волочаевской ул. | 230 | 015 001 001 | 110,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 5,0000 | 25,0000 | 80,0000 |
| 585 | Реконструкция 2-й ул. Машиностроения и ул. Новоостаповская | 231 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2025-2029 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 400,0000 | 1235,0000 |
| 586 | Реконструкция и строительство участка от 2-ого Вязовского пр-да до Окской ул. (дублер Рязанского пр-кта) | 232 | 015 001 001 | 700,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 645,0000 |
| 587 | 1-й Кабельный пр-д - 5-я Кабельная ул. | 233 | 015 001 001 | 1500,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 1345,0000 |
| 588 | Участок магистрали от Люблинской ул. до ул. Верхние Поля, включая мостовое сооружение в створе ул. Борисовские пруды | 234 | 015 001 001 | 15100,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 900,0000 | 14195,0000 |
| 589 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Дорога по направлению ул. Подольских курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД | 235 | 015 001 001 015 001 010 | 3012,7152 | 2012-2025 | 3011,8136 |  | 0,9016 |  |  |  |
| 591 | Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" | 236 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 1457,2304 | 2013-2025 | 1456,5972 |  | 0,6332 |  |  |  |
| 592 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (1 этап) | 237 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 2460,0000 | 2015-2025 | 2453,1348 |  | 6,8652 |  |  |  |
| 593 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (2 этап) | 238 | 015 001 001 015 001 005 015 001 010 | 6491,0508 | 2015-2025 | 6471,3662 | 9,9000 | 9,7846 |  |  |  |
| 594 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 2147 от Варшавского ш. до платф. "Нижние котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги | 239 | 015 001 001 | 800,0000 | 2018-2029 | 0,0199 |  |  | 5,0000 | 39,9801 | 755,0000 |
| 595 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2027 | 0,0199 |  |  | 5,0000 | 34,9801 |  |
| 596 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2027-2029 |  |  |  |  | 5,0000 | 755,0000 |
| 597 | Строительство дублера Варшавского ш. от Электролитного пр-да до ТПУ "Нагатинская" | 240 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2029 | 0,0199 |  |  | 5,0000 | 29,9801 | 465,0000 |
| 598 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2018-2027 | 0,0199 |  |  | 5,0000 | 24,9801 |  |
| 599 | Строительство |  |  | 470,0000 | 2027-2029 |  |  |  |  | 5,0000 | 465,0000 |
| 600 | Строительство проектируемого пр-да N 3735 от проектируемого пр-да N 2139 до дублера Варшавского ш. | 241 | 015 001 001 | 420,9099 | 2017-2028 | 3,5309 |  |  | 5,0000 | 17,3857 | 394,9933 |
| 601 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9099 | 2017-2027 | 3,5242 |  |  | 5,0000 | 12,3857 |  |
| 602 | Строительство |  |  | 400,0000 | 2019-2029 | 0,0067 |  |  |  | 5,0000 | 394,9933 |
| 603 | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского пр-да, 2-го Котляковского пер. и 1-го Варшавского пр-да | 242 | 015 001 001 015 001 002 | 11030,0000 | 2022-2028 | 1150,1052 | 3338,3606 | 1227,0000 | 800,0000 | 1000,0000 | 3514,5342 |
| 604 | Строительство Проектируемого пр-да N 3982 от Варшавского ш. до Нагатинской наб. | 243 | 015 001 001 | 2717,5000 | 2022-2027 | 472,0567 | 259,0000 | 600,0000 | 887,5242 | 498,9191 |  |
| 605 | Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон | 244 | 015 001 001 015 001 005 | 2750,0000 | 2022-2025 | 1195,4630 | 1342,0000 | 212,5370 |  |  |  |
| 606 | Участок улично-дорожной сети от Каширского ш. до Елецкой ул. | 245 | 015 001 001 | 1820,0000 | 2024-2027 |  | 78,0000 | 247,0000 | 400,0000 | 1095,0000 |  |
| 607 | Улично-дорожная сеть р-на Даниловский | 246 | 015 001 001 | 3000,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 1150,0000 | 1685,0000 |
| 608 | Улично-дорожная сеть на территории промзоны 53-1 Калошино (проектируемый пр-д 2227 - проектируемый пр-д 1049) с организацией переезда через ж/д ветку на ТЭЦ | 247 | 015 001 001 | 845,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 690,0000 |
| 609 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Дорожная | 248 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2026-2029 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 1045,0000 |
| 610 | Соединение Харьковского пр-да и проектируемого пр-да N 5108 | 249 | 015 001 001 | 700,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 545,0000 |
| 611 | Улично-дорожная сеть к образовательным учреждениям ЖК "Царицыно" | 250 | 015 001 001 | 250,0000 | 2025-2026 |  |  | 50,0000 | 200,0000 |  |  |
| 612 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от МКАД до р-на Щербинка | 251 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 6940,1315 | 2004-2025 | 6876,8087 | 0,1000 | 63,2228 |  |  |  |
| 614 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап) | 252 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 6163,3658 | 2017-2026 | 5464,0857 | 363,5000 | 330,0000 | 5,7801 |  |  |
| 615 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.2 этап) | 253 | 015 001 001 | 3608,1585 | 2018-2025 | 3602,9056 | 0,0016 | 5,2513 |  |  |  |
| 616 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской ул. с Веневской ул. | 254 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 10405,3300 | 2019-2027 | 535,6798 | 1942,4082 | 1850,0000 | 4010,2686 | 2066,9734 |  |
| 617 | Реконструкция ул. Архитектора Власова в районе станции метро "Воронцовская" | 255 | 015 001 001 015 001 004 | 2300,0020 | 2019-2028 | 34,8387 |  |  | 5,0000 | 175,0000 | 2085,1633 |
| 618 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0020 | 2019-2028 | 18,3064 |  |  | 5,0000 | 25,0000 | 101,6956 |
| 619 | Реконструкция |  |  | 2150,0000 | 2021-2028 | 16,5323 |  |  |  | 150,0000 | 1983,4677 |
| 620 | Строительство искусственных сооружений с прилегающей улично-дорожной сетью в районе ТЦ "МЕГА "Теплый Стан" | 256 | 015 001 001 015 001 002 | 2050,0000 | 2021-2025 | 1845,4087 | 55,4400 | 149,1513 |  |  |  |
| 621 | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским пр-ктом с мостом через р. Раменка | 257 | 015 001 001 015 001 004 015 001 009 | 14805,1000 | 2022-2026 | 3263,4253 | 4221,0200 | 4261,0633 | 3059,5914 |  |  |
| 622 | Реконструкция Большой Юшуньской ул. | 258 | 015 001 001 | 1673,0000 | 2023-2026 | 8,1558 | 417,0000 | 636,8400 | 611,0042 |  |  |
| 623 | Строительство участка улицы районного значения ул. Архитектора Власова | 259 | 015 001 001 | 696,2000 | 2027-2028 |  |  |  |  | 5,0000 | 691,2000 |
| 624 | Строительство и реконструкция проектируемых пр-дов 6693 и 6693А | 260 | 015 001 001 | 1600,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 150,0000 | 500,0000 | 935,0000 |
| 625 | Строительство районной магистрали от ул. Островитянова до ул. Дмитрия Ульянова | 261 | 015 001 001 | 8000,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 12,1285 | 500,0000 | 7487,8715 |
| 626 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, в том числе железнодорожная инфраструктура, с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского пр-дов, обеспечивающей их функционирование | 262 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 4286,2300 | 2018-2025 | 4030,6024 | 95,0000 | 160,6276 |  |  |  |
| 628 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 5411 - ул. местного значения (от Никулинского пр-да до Никулинской ул.) | 263 | 015 001 001 | 382,7067 | 2018-2025 | 225,3434 |  | 157,3633 |  |  |  |
| 629 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от Аминьевского ш. до Минской ул. с транспортной развязкой на Минской ул.) (1 этап) | 264 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 11433,6040 | 2017-2025 | 11405,2779 | 10,8000 | 17,5261 |  |  |  |
| 630 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца) (2 этап) | 265 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 6447,3600 | 2018-2025 | 6438,5281 |  | 8,8319 |  |  |  |
| 631 | Строительство проектируемых пр-дов от ул. Родниковая до ул. Волынская и пр-д от проектируемого пр-да N 740 до пр-да от ул. Родниковая до ул. Волынская | 266 | 015 001 001 | 6479,7600 | 2019-2028 | 80,3051 | 20,6980 | 1148,6878 | 2499,9420 | 2000,0000 | 730,1271 |
| 632 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2019-2025 | 30,6722 | 20,6400 | 148,6878 |  |  |  |
| 633 | Строительство |  |  | 6279,7600 | 2020-2028 | 49,6329 | 0,0580 | 1000,0000 | 2499,9420 | 2000,0000 | 730,1271 |
| 634 | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода | 267 | 015 001 001 015 001 002 | 4680,0000 | 2020-2026 | 3612,7845 | 196,7300 | 839,8893 | 30,5962 |  |  |
| 635 | Реконструкция Рублевского ш. и строительство моста через р. Москву | 268 | 015 001 001 015 001 009 | 19500,0000 | 2023-2027 | 12,3714 | 5715,8571 | 4596,2498 | 4500,0000 | 4675,5217 |  |
| 636 | Строительство проектируемого пр-да 2017 от ул. Б. Филевской до проектируемого пр-да 153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом пр-де | 269 | 015 001 001 | 2556,4278 | 2019-2026 | 1477,4421 | 385,0000 | 636,2054 | 57,7803 |  |  |
| 637 | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы | 270 | 015 001 001 015 001 002 | 5544,9929 | 2020-2026 | 3239,7503 | 770,0000 | 1000,0000 | 535,2426 |  |  |
| 638 | Реконструкция ул. Кульнева | 271 | 015 001 001 | 2480,0000 | 2022-2026 | 1206,6204 | 333,6700 | 722,7307 | 216,9789 |  |  |
| 639 | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул. | 272 | 015 001 001 015 001 009 015 001 010 | 18000,0000 | 2020-2026 | 11213,9691 | 3250,0000 | 2384,8795 | 1151,1514 |  |  |
| 640 | Строительство проектируемого пр-да N 6297 и реконструкция Ельнинской ул. | 273 | 015 001 001 | 1100,0000 | 2022-2026 | 52,0737 | 305,0000 | 452,9185 | 290,0078 |  |  |
| 641 | Строительство проектируемого пр-да N 4162 и Гжатской ул. с обустройством велопешеходной зоны | 274 | 015 001 001 | 1400,0000 | 2022-2026 | 87,9715 | 19,0000 | 184,2273 | 1108,8012 |  |  |
| 642 | Реконструкция правоповоротного съезда транспортной развязки с Киевским ш. | 275 | 015 001 001 | 6000,0000 | 2025-2030 |  |  | 50,0000 | 500,0000 | 1500,0000 | 3950,0000 |
| 643 | Проектируемые пр-ды 5290, 1438, 3521 и ул. Марии Поливановой от Рябиновой ул. до Б. Очаковской ул. со строительством путепровода через Киевское направление Московской железной дороги | 276 | 015 001 001 015 001 005 | 12600,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 12445,0000 |
| 644 | Проектируемый пр-д N 2213; Правоповоротный съезд с Озерной ул.; Проектируемый пр-д N 1980; Проектируемый пр-д N 4200 | 277 | 015 001 001 | 1500,0000 | 2025-2028 |  |  | 50,0000 | 150,0000 | 500,0000 | 800,0000 |
| 645 | Улично-дорожная сеть, ограниченная ул. Новозаводской, Новофилевским пр-дом, ул. Мясищева и Северо-Западной хордой (реорганизации территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | 278 | 015 001 001 015 001 005 | 16275,0000 | 2025-2030 |  |  | 15,0000 | 1000,0000 | 1640,4292 | 13619,5708 |
| 646 | Проектируемый пр-д 1656 от пр-да Стройкомбината до Рябиновой ул. | 279 | 015 001 001 | 7280,0000 | 2025-2029 |  |  | 15,0000 | 53,2708 | 1150,0000 | 6061,7292 |
| 647 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Игоря Нетто | 280 | 015 001 001 | 3200,0000 | 2025-2030 |  |  | 15,0000 | 50,0000 | 900,0000 | 2235,0000 |
| 647(1) | Строительство многоуровневых транспортных развязок с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Ильинская" | 280(1) | 015 001 001 | 25069,1600 | 2025-2028 |  |  | 2470,9000 | 7500,0000 | 10000,0000 | 5098,2600 |
| (п. 647(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Второй автодорожный выезд из р-на Куркино на МКАД | 281 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 3843,1521 | 2007-2025 | 3837,5716 |  | 5,5805 |  |  |  |
| 650 | Водоснабжение, канализация передающего радиоцентра (ПРЦ) Федерального государственного унитарного предприятия "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД, Куркинское ш., д. 17А, стр. 1. Размещение на существующей территории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидерных устройств взамен демонтируемых антенн в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД | 282 | 015 001 001 | 59,4882 | 2013-2025 | 58,2561 |  | 1,2321 |  |  |  |
| 651 | Участок от ул. Живописной до 3-го Силикатного пр-да | 283 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 36715,5775 | 2006-2025 | 36713,4026 |  | 2,1749 |  |  |  |
| 652 | Участок Краснопресненского пр-кта от МКАД до пр-кта Маршала Жукова | 284 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 69134,6883 | 2003-2025 | 68448,1972 | 180,0000 | 506,4911 |  |  |  |
| 653 | Направленные эстакады-съезды на пересечении пр-кта Маршала Жукова с МКАД | 285 | 015 001 001 015 001 010 | 9412,8514 | 2007-2025 | 9407,8514 |  | 5,0000 |  |  |  |
| 654 | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) | 286 | 015 001 001 | 3451,5558 | 2007-2026 | 3123,5759 | 39,0009 | 150,0000 | 138,9790 |  |  |
| 655 | Транспортная автомагистраль между Звенигородским ш. и Московским международным деловым центром "Москва-Сити" | 287 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 17404,9156 | 2008-2025 | 17380,1617 |  | 24,7539 |  |  |  |
| 656 | Проектируемый пр-д N 6045 и проектируемый пр-д N 6688 | 288 | 015 001 001 | 550,0000 | 2017-2025 | 540,8641 |  | 9,1359 |  |  |  |
| 657 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории кв-ла 75 р-на Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской клинической больницы N 67 и инновационной школе N 2075 | 289 | 015 001 001 | 407,2974 | 2017-2024 | 400,8041 | 6,4933 |  |  |  |  |
| 658 | Реконструкция Карамышевской наб. | 290 | 015 001 001 | 4450,0000 | 2017-2027 | 549,6019 | 1180,0000 | 1869,8587 | 840,0000 | 10,5394 |  |
| 659 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 500,0000 | 2017-2025 | 79,8574 | 49,0000 | 371,1426 |  |  |  |
| 660 | Реконструкция |  |  | 3950,0000 | 2021-2027 | 469,7445 | 1131,0000 | 1498,7161 | 840,0000 | 10,5394 |  |
| 661 | Строительство улично-дорожной сети от Пенягинского ш. до ст. Пенягино с отстойно-разворотной площадкой | 291 | 015 001 001 | 1300,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 100,0000 | 450,0000 | 735,0000 |
| 662 | Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление Московской железной дороги на пересечении со Сходненской ул., с Волоколамским пр-дом | 292 | 015 001 001 | 6950,0000 | 2024-2027 |  | 1472,0000 | 500,0000 | 1200,0000 | 3778,0000 |  |
| 663 | Магистраль районного значения вдоль Рижского направления Московской железной дороги от ул. Свободы до Походного пр-да (проектируемый пр-д 4060, проектируемый пр-д 1575, проектируемый пр-д 1599) | 293 | 015 001 001 | 7000,0000 | 2027-2030 |  |  |  |  | 5,0000 | 6995,0000 |
| 664 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | Реконструкция пр-да "Г" с выездом на Центральный и Московский пр-кты | 294 | 015 001 001 | 672,0000 | 2020-2026 | 220,8900 | 305,3279 | 140,7821 | 5,0000 |  |  |
| 666 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским ш., Середниковской ул. и ул. Дмитрия Разумовского | 295 | 015 001 001 | 1950,0000 | 2023-2026 | 158,6669 | 458,0000 | 343,3325 | 990,0006 |  |  |
| 667 | Путепровод на пересечении 1-й Советской ул. с железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи ж/д платф. "Жаворонки", реконструкция участка Можайского ш. на пересечении со 2-м Успенским ш. | 296 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 7419,7871 | 2018-2026 | 7387,3311 |  | 5,0000 | 27,4560 |  |  |
| 668 | Участок Кокошкинского ш. от Минского ш. до территории пос. Кокошкино г. Москвы | 297 | 015 001 001 | 1693,6534 | 2018-2026 | 1670,5136 |  | 5,0000 | 18,1398 |  |  |
| 669 | Троицкий административный округ Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Строительство эстакады в створе б-ра Мечникова с возможностью выезда НГПТ на основной ход Калужского ш. | 298 | 015 001 001 | 2000,0000 | 2028-2030 |  |  |  |  |  | 2000,0000 |
| 671 | Пешеходные переходы |  |  |  |  |  | 355,8817 | 2035,1442 | 2236,8032 | 1158,3167 | 227,0028 |
| 672 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | 01-039. Пешеходный переход через Госпитальный пер. у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 299 | 015 001 004 | 247,9561 | 2007-2025 | 234,5821 |  | 13,3740 |  |  |  |
| 674 | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана | 300 | 015 001 001 015 001 005 | 1800,0000 | 2022-2025 | 1009,1359 | 77,0000 | 713,8641 |  |  |  |
| 675 | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" | 301 | 015 001 001 | 1000,0000 | 2021-2028 | 7,9972 |  | 15,0000 | 250,0000 | 500,0000 | 227,0028 |
| 676 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | Пешеходный переход через Лермонтовский пр-кт | 302 | 015 001 005 | 209,8929 | 2021-2025 | 196,5877 | 4,5038 | 8,8014 |  |  |  |
| 678 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной | 303 | 015 001 005 | 700,0000 | 2023-2026 | 16,2340 | 219,3879 | 410,1749 | 54,2032 |  |  |
| 680 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 50,6000 | 2019-2024 | 16,2121 | 34,3879 |  |  |  |  |
| 681 | Строительство |  |  | 649,4000 | 2023-2026 | 0,0219 | 185,0000 | 410,1749 | 54,2032 |  |  |
| 682 | Пешеходный переход через Киевское направление МЖД, ул. Рябиновая и проектируемый пр-д N 1980 | 304 | 015 001 005 | 1500,0000 | 2023-2027 | 312,3233 | 54,0000 | 346,0000 | 750,0000 | 37,6767 |  |
| 683 | Внеуличные пешеходные переходы через ж/д пути Большого кольца МЖД вблизи оп. "Поселок Киевский" | 305 | 015 001 005 | 1468,9700 | 2023-2027 | 136,8102 | 0,9900 | 322,0100 | 682,6000 | 326,5598 |  |
| 684 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Надземный пешеходный переход через МКАД в районе станции метрополитена "Тютчевская" | 306 | 015 001 005 | 1000,0000 | 2025-2027 |  |  | 205,9198 | 500,0000 | 294,0802 |  |
| 686 | Внеуличные пешеходные переходы в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) |  |  |  |  |  | 830,0298 | 3444,3924 | 3327,1891 | 3182,3257 | 12687,6743 |
| 687 | Пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д. 35Г - д. 37Г | 307 | 015 001 004 | 1032,8140 | 2020-2025 | 375,2950 | 276,3921 | 381,1269 |  |  |  |
| 688 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 - д. 7, к. 2 | 308 | 015 001 004 | 1084,7865 | 2020-2026 | 122,8681 | 1,4000 | 796,5637 | 163,9547 |  |  |
| 689 | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д. 48 | 309 | 015 001 004 | 1017,5943 | 2020-2026 | 143,5247 | 15,4000 | 350,0000 | 508,6696 |  |  |
| 690 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29 | 310 | 015 001 004 | 1067,6065 | 2019-2026 | 502,7190 | 9,6000 | 468,9034 | 86,3841 |  |  |
| 691 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского пр-кта в районе ул. Полоцкая и ул. Гвардейская | 311 | 015 001 004 | 266,2922 | 2021-2025 | 261,8642 | 0,0005 | 4,4275 |  |  |  |
| 692 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Медиков | 312 | 015 001 004 | 1078,1771 | 2020-2025 | 998,2619 | 17,3248 | 62,5904 |  |  |  |
| 693 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 | 313 | 015 001 004 | 608,2233 | 2020-2024 | 608,2117 | 0,0116 |  |  |  |  |
| 694 | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу Новостроевская ул., д. 8 | 314 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2020-2026 | 301,5764 | 43,8300 | 594,5936 | 150,0000 |  |  |
| 695 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская | 315 | 015 001 004 | 1089,8655 | 2020-2025 | 860,5078 | 102,9200 | 126,4377 |  |  |  |
| 696 | Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного пр-да | 316 | 015 001 004 | 1469,1300 | 2023-2026 | 158,0493 | 362,9508 | 224,9492 | 723,1807 |  |  |
| 697 | Пешеходный переход через МЦД в районе проектируемого пр-да N 1219 | 317 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 300,0000 | 635,0000 |
| 698 | Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова | 318 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2024-2027 |  | 0,2000 | 359,8000 | 400,0000 | 440,0000 |  |
| 699 | Пешеходный переход через МЦД в районе о.п. Покровское-Стрешнево | 319 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 700 | Пешеходный переход через МЦД в районе 1-ого Стрелецкого пр-да | 320 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 701 | Пешеходный переход через МЦД в районе д. 5 по Грайвороновской ул. | 321 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 702 | Пешеходный переход через МЦД в районе д. 11, с. 2 по Новохохловской ул. | 322 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2025-2028 |  |  | 15,0000 | 250,0000 | 342,3257 | 592,6743 |
| 703 | Пешеходный переход через МЦД вблизи Заводского пер. | 323 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 704 | Пешеходный переход через МЦД вблизи 3-й Институтской ул. | 324 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 705 | Пешеходный переход через МЦД вблизи д. 6, стр. 1 по Большой Очаковской ул. | 325 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 706 | Пешеходный переход через МЦД вблизи школы N 1000 | 326 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 707 | Пешеходный переход через МЦД вблизи Вишневого пер. | 327 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 708 | Пешеходный переход через МЦД вблизи о.п. "Внуково" | 328 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 709 | Пешеходный переход через МЦД ул. Кетчерской | 329 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 710 | Пешеходный переход через МЦД вблизи 2-ой Кусковской ул. | 330 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 711 | Пешеходный переход через МЦД в створе проектируемого пр-да N 3477 | 331 | 015 001 004 | 1200,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 5,0000 | 50,0000 | 1145,0000 |
| 712 | Укрупненные мероприятия по строительству дорожно-мостовых объектов, пешеходных переходов, реконструкции существующей улично-дорожной сети к транспортно-пересадочному узлу (в том числе ул. Генерала Глаголева (реконструкция); мост через р. Москву в створе проектируемого пр-да 5219 на Строгинское ш.; строительство улично-дорожной сети, соединяющей ул. 3-я Магистральная с Хорошевским ш.; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Ленинградского ш. до Волоколамского ш.; участок магистрали от Огородного пр-да до ул. Шереметьевская; участок магистрали от ул. Шереметьевская до Третьего транспортного кольца; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от проектируемого пр-да N 1316 до Хорошевского ш.; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Волоколамского ш. до проектируемого пр-да N 1316; тоннель в створе Кантемировской ул. и ул. Борисовские Пруды; магистраль общегородского значения от Севастопольского пр-кта до ул. Маршала Шестопалова; тоннель по прямому ходу Варшавского ш. на пересечении Варшавского ш. с Нагатинской ул.; транспортная развязка на пересечении Щелковского ш. с Монтажной ул. с реконструкцией Монтажной ул. - Щелковского пр-да - 3-й Парковой ул.; реконструкция круговой развязки на пересечении Осташковской ул. с Широкой ул.; путепровод по основному ходу Косинского ш. на пересечении с Салтыковской ул. и прилегающей улично-дорожной сетью; реконструкция транспортной развязки на пересечении с Мякининским пр-дом) | 332 |  |  |  |  |  | 1103,4200 | 983,4500 | 1010,6900 |  |
| (п. 712 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 7736,0982 | 24,4579 |  |  |
| (п. 713 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 9Д000 0409 |  |  |  |  |  | 3236,0982 | 24,4579 |  |  |
| (п. 714 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714(1) | Подготовка территории (компенсация в связи с изъятием) под строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 1 | 015 001 001 | 1326,8123 | 2025-2026 |  |  | 1302,3544 | 24,4579 |  |  |
| (п. 714(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714(2) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: ул. Одесская, влд. 4-6 (р-н Зюзино) | 2 | 015 001 001 | 141,8547 | 2025 |  |  | 141,8547 |  |  |  |
| (п. 714(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715 | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием, распоряжение Департамента городского имущества города Москвы об изъятии от 20 ноября 2024 г. N 198880) по адресу: 2-й Силикатный пр-д, влд. 9, к. 1 | 3 | 015 001 001 | 1287,9851 | 2025 |  |  | 1287,9851 |  |  |  |
| (п. 715 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715(1) | Строительство многоуровневых транспортных развязок с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Ильинская" (компенсация в связи с изъятием) | 3(1) | 015 001 001 | 503,9040 | 2025 |  |  | 503,9040 |  |  |  |
| (п. 715(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715(2) | Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности | 01 Д 03 00100 0412 |  |  |  |  |  | 4500,0000 |  |  |  |
| (п. 715(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715(3) | Приобретение 100% пакета акций акционерного общества "АБТ" | 1 | 012 001 015 | 4500,0000 | 2025 |  |  | 4500,0000 |  |  |  |
| (п. 715(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 1214,8000 | 1210,0692 | 215,1308 |  |  |
| (п. 716 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 64,8000 |  |  |  |  |
| 718 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 9Д000 0409 |  |  |  |  |  | 1210,0692 | 215,1308 |  |  |
| (п. 718 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | Строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной наб. | 1 | 015 001 005 | 1400,0000 | 2024-2026 |  | 49,8000 | 1135,0692 | 215,1308 |  |  |
| (п. 719 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | Проектирование и строительство участка улицы районного значения в рамках развития улично-дорожной сети от ул. Руставели до ул. Фонвизина | 2 | 015 001 001 | 90,0000 | 2024-2025 |  | 15,0000 | 75,0000 |  |  |  |
| 721 | Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 01 Д 03 00100 0412 |  |  |  |  | 1150,0000 |  |  |  |  |
| 722 | Приобретение 100% долей общества с ограниченной ответственностью "АСФАЛЬТСТРОЙ" | 1 | 012 001 015 | 1150,0000 | 2024 |  | 1150,0000 |  |  |  |  |
| 723 | Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01 Ж 00 00000 |  |  |  |  |  | 1729,2000 | 1119,7000 | 865,4115 | 16,0585 |
| (п. 723 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 724 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  |  | 175,0000 | 1119,7000 | 865,4115 | 16,0585 |
| (п. 724 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 | Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01 Ж 01 00000 0408 |  |  |  |  |  | 175,0000 | 1119,7000 | 865,4115 | 16,0585 |
| (п. 725 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 | Транспортно-пересадочный узел "Красный строитель" | 1 | 004 010 007 | 330,1700 | 2025-2028 |  |  | 100,0000 | 104,7000 | 109,4115 | 16,0585 |
| 726(1) | Строительство объектов транспортного обслуживания в составе Московского городского вокзала Щербинка | 2 | 004 010 007 | 1846,0000 | 2025-2027 |  |  | 75,0000 | 1015,0000 | 756,0000 |  |
| (п. 726(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726(2) | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 1554,2000 |  |  |  |
| (п. 726(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726(3) | Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01 Ж 01 00000 0408 |  |  |  |  |  | 1554,2000 |  |  |  |
| (п. 726(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726(4) | Строительство объектов транспортного обслуживания в составе Московского городского вокзала Щербинка (компенсация в связи с изъятием) | 1 | 004 010 007 | 1554,2000 | 2025 |  |  | 1554,2000 |  |  |  |
| (п. 726(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Создание единого парковочного пространства | 01 З 00 00000 |  |  |  |  | 2900,0000 | 5415,1020 | 5623,6530 | 6038,7530 |  |
| (п. 727 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 6,9602 |  |  |  |  |
| 729 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 415,1020 | 622,6530 | 1037,7530 |  |
| (п. 729 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 6,9602 |  |  |  |  |
| 732 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка, р-н Красносельский, 4-й Красносельский пер., д. 5 | 1 | 014 001 005 | 89,2339 | 2007-2024 | 87,7557 | 1,4782 |  |  |  |  |
| 734 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 15,3279 |  | 15,3279 |  |  |  |  |  |
| 735 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 73,9060 |  | 72,4278 | 1,4782 |  |  |  |  |
| 736 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 2 | 014 001 005 | 796,7085 | 2004-2024 | 791,2265 | 5,4820 |  |  |  |  |
| 738 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 64,3285 |  | 64,3285 |  |  |  |  |  |
| 739 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 493,1349 |  | 493,1349 |  |  |  |  |  |
| 740 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 239,2451 |  | 233,7631 | 5,4820 |  |  |  |  |
| 740(1) | Реализация мероприятий по строительству объектов гаражно-парковочного назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 01 З 02 00000 0408 |  |  |  |  |  | 415,1020 | 622,6530 | 1037,7530 |  |
| (п. 740(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740(2) | Многоуровневый гараж на 572 машино-места, р-н Богородское, ул. Лосиноостровская, вл. 45 | 1 | 014 001 004 | 713,8850 | 2025-2027 |  |  | 142,7770 | 214,1660 | 356,9420 |  |
| (п. 740(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740(3) | Многоуровневый гараж на 1091 машино-место, р-н Люблино, ул. Люблинская, вл. 72 | 2 | 014 001 004 | 1361,6230 | 2025-2027 |  |  | 272,3250 | 408,4870 | 680,8110 |  |
| (п. 740(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 742 | Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 743 | Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 744 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 2900,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |  |
| 745 | Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  | 2900,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |  |
| 746 | Строительство 4-х многоуровневых паркингов в р-не Некрасовка по адресам: проектируемый пр-д N 625, напротив влд. 1 (2 паркинга), проектируемый пр-д N 1282А, ЗУ 10 (2 паркинга) | 1 | 014 001 003 | 5800,0000 | 2024-2025 |  | 2900,0000 | 2900,0000 |  |  |  |
| 747 | Укрупненное мероприятие по строительству многоуровневых паркингов в административных округах города Москвы | 2 |  |  |  |  |  | 2100,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |  |
| 748 | Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы | 01 И 00 00000 |  |  |  |  | 2731,2314 | 1693,0000 | 3725,7800 |  |  |
| (п. 748 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 749 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  | 2290,0000 |  |  |
| 750 | Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов в сфере транспорта | 01 И 41 00000 0408 |  |  |  |  |  |  | 2290,0000 |  |  |
| 751 | Строительство мостовых переходов на территории парка "Крылатские холмы", а также мостовых переходов для обеспечения связанности с территориями Гребного канала и парка "Фили" | 1 | 015 001 009 |  |  |  |  |  | 2290,0000 |  |  |
| 752 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 2731,2314 | 1693,0000 | 1435,7800 |  |  |
| (п. 752 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов в сфере транспорта | 01 И 41 00000 0408 |  |  |  |  | 2731,2314 | 1693,0000 | 1435,7800 |  |  |
| (п. 753 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 754 | Строительство Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 82 | 1 | 016 001 006 | 3850,0114 | 2024-2026 |  | 2721,2314 | 693,0000 | 435,7800 |  |  |
| 755 | Реконструкция объекта "Северный въезд", расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., соор. 17, стр. 1 | 2 | 015 001 004 | 2000,0000 | 2025-2026 |  |  | 1000,0000 | 1000,0000 |  |  |
| (п. 755 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755(1) | Укрупненные мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры | 3 |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |
| (п. 755(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 | ## "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" | 02 0 00 00000 |  |  |  |  | 39172,2579 | 67287,0115 | 90830,7845 | 96424,7121 | 87426,3225 |
| (п. 756 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | Строительство объектов здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  |  | 18587,0363 | 45353,0432 | 56589,1061 | 55619,3548 | 52261,4565 |
| (п. 757 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 02 А 03 00400 |  |  |  |  |  | 1314,0000 | 2900,0000 | 836,0000 |  |
| (п. 758 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 | Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 02 В 04 00400 |  |  |  |  |  | 92,0000 | 600,0000 | 708,0000 |  |
| 760 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 2,1828 | 1,8172 | 3,4167 |  | 189,7143 |
| 761 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 02 А 00 00000 |  |  |  |  | 5800,4446 | 10903,0995 | 3667,5374 | 3127,1029 | 315,0814 |
| (п. 761 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 295,1875 | 159,6367 | 39,1881 | 2617,3099 | 315,0814 |
| (п. 762 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 763 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 295,1875 | 159,6367 | 39,1881 | 2617,3099 | 315,0814 |
| (п. 763 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,8538 |
| 765 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1) | 1 | 005 002 001 | 2865,9249 | 2014-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 767 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3382 |  | 26,3382 |  |  |  |  |  |
| 768 | Строительство |  |  | 597,0579 |  | 597,0579 |  |  |  |  |  |
| 769 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1403,4649 |  | 1403,4649 |  |  |  |  |  |
| 770 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 665,9618 |  | 665,9618 |  |  |  |  |  |
| 771 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 173,1021 | 2024-2028 |  | 42,1848 | 12,7000 |  |  | 118,2173 |
| (п. 771 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1). Подъездная дорога к детской поликлинике на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1) | 2 | 005 002 001 015 001 001 | 1413,2345 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 773 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,4757 |  |  |  |  |  |
| 774 | Строительство |  |  |  |  | 1381,7044 |  |  |  |  |  |
| 775 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | 15,1546 | 0,0000 |  |  | 4,8998 |  |
| 776 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 777 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1) (со сносом строений по адресам: Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) | 3 | 005 002 001 | 2705,0699 | 2016-2023 | 2621,1574 |  |  |  |  |  |
| 778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 |  | 33,8256 | 49,2569 |  |  | 0,8300 |
| (п. 778 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 779 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ N 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2) | 4 | 005 002 001 | 3979,8752 | 2013-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 781 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,5797 |  | 25,5797 |  |  |  |  |  |
| 782 | Строительство |  |  | 707,4640 |  | 707,4640 |  |  |  |  |  |
| 783 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2314,1046 |  | 2185,0942 | 129,0104 |  |  |  |  |
| (п. 783 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 247,0624 | 2025-2028 |  |  | 88,1000 |  |  | 158,9624 |
| (п. 784 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 785 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 628,8107 |  | 628,8107 |  |  |  |  |  |
| 786 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 56,8538 | 2028 |  |  |  |  |  | 56,8538 |
| 787 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, пересечение ул. Волынская и ул. Авиаторов, р-н Солнцево (уровень 1) | 5 | 005 002 001 | 2128,4447 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 789 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1257,5527 |  | 1257,5527 |  |  |  |  |  |
| 790 | Оплата выполненных работ |  |  | 37,0717 | 2028 |  |  |  |  |  | 37,0717 |
| 791 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 833,8203 |  | 833,8203 |  |  |  |  |  |
| 792 | Укрупненные мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1), детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену по адресу: г. Москва, проектируемый пр-д 3538 напротив Мичуринского пр-кта, д. 29, к. 4, р-н Раменки, Западный административный округ г. Москвы, поликлиника по адресу: Западный административный округ г. Москвы, р-н Очаково-Матвеевское, напротив пр-да Стройкомбината, влд. 1, поликлиника по адресу: Новомосковский административный округ, пос. Московский, напротив ул. Большое Понизовье, влд. 14 (ТПУ Саларьево) | 6 |  |  |  |  | 90,1667 | 9,5798 | 39,1881 | 2612,4101 |  |
| (п. 792 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 30086,1636 | 3734,4698 | 4239,9038 | 4072,4204 | 6462,2996 | 801,2364 |
| (п. 793 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 21 амбулаторно-поликлиническая медицинская организация государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе: |  |  |  |  | 30086,1636 | 3734,4698 | 4239,9038 | 4072,4204 | 6462,2996 | 801,2364 |
| (п. 794 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1 (проектирование и строительство) | 1 | 005 002 001 | 1296,7749 | 2019-2023 | 1240,4223 |  |  |  |  |  |
| 796 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 48,4790 | 7,8736 |  |  |  |
| 797 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1) (проектирование и строительство). 2 этап. Ликвидация существующей байпасной трассы, расположенной со стороны жилого дома по ул. Зеленоградская, д. 25, к. 1 (с адресной привязкой: ул. Зеленоградская, д. 27, к. 1) | 2 | 005 002 001 | 37,0000 | 2023-2025 | 31,2506 |  | 5,7494 |  |  |  |
| 798 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, р-н Дмитровский (уровень 2) (проектирование и строительство) | 3 | 005 002 001 | 3892,3665 | 2019-2023 | 3892,3665 |  |  |  |  |  |
| 799 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места, ул. Синявинская, влд. 13, р-н Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство) | 4 | 005 002 001 | 3122,6515 | 2019-2023 | 2809,6807 |  |  |  |  |  |
| 800 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 0,0920 | 312,8788 |  |  |  |
| 801 | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Савеловский, ул. Вятская, влд. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) (проектирование и строительство) | 5 | 005 002 001 | 1180,9822 | 2019-2022 | 1180,9822 |  |  |  |  |  |
| 802 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Войковский, Головинское ш., д. 6А (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и строительство) | 6 | 005 002 001 | 1159,7452 | 2019-2022 | 1159,7452 |  |  |  |  |  |
| 803 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство) | 7 | 005 002 001 | 2738,7513 | 2019-2022 | 2717,0561 |  |  |  |  |  |
| 804 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  | 15,4258 | 6,2694 |  |  |  |
| 805 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, р-н Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 8) (уровень 2) (проектирование и строительство) | 8 | 005 002 001 | 2916,8635 | 2019-2023 | 2916,8635 |  |  |  |  |  |
| 806 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский пр-кт, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов), р-н Измайлово (уровень 2) (проектирование и строительство) | 9 | 005 002 001 | 2784,0719 | 2019-2023 | 2784,0683 |  |  |  |  |  |
| 807 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 0,0036 |  |  |  |  |
| 808 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, ул. Лебедянская, влд. 33, р-н Бирюлево Восточное (уровень - 2) (проектирование и строительство) | 10 | 005 002 001 | 2974,1109 | 2019-2024 | 2549,7347 | 2,0485 |  |  |  |  |
| 809 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 422,3277 |  |  |  |
| 810 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., влд. 7, к. 36 (уровень - 1) (проектирование и строительство) | 11 | 005 002 001 | 3039,9107 | 2019-2023 | 2512,7882 |  |  |  |  |  |
| 811 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 527,1225 |  |  |  |  |
| 812 | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова, влд. 40 (напротив), р-н Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство) | 12 | 005 002 001 | 912,2357 | 2019-2022 | 912,2357 |  |  |  |  |  |
| 813 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, влд. 10, р-н Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство) | 13 | 005 002 001 | 3699,6098 | 2019-2023 | 3324,5098 |  |  |  |  |  |
| 814 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 0,6351 | 374,4649 |  |  |  |
| 815 | Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену по адресу: г. Москва, проектируемый пр-д 3538 напротив Мичуринского пр-кта, д. 29, к. 4, р-н Раменки, Западный административный округ г. Москвы (понесенные затраты) | 14 | 005 002 001 | 323,9620 | 2024-2025 |  | 319,5519 | 4,4101 |  |  |  |
| (п. 815 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Пристройка к поликлинике по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-Давыдково, Западный административный округ г. Москвы | 15 | 005 002 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Головинский, ул. Онежская, влд. 14Б | 16 | 005 002 001 | 4439,2710 | 2024-2026 |  | 107,9878 | 495,6711 | 793,9717 |  |  |
| 818 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027-2028 |  |  |  |  | 2740,4040 | 301,2364 |
| 819 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка | 17 | 005 002 001 | 4980,5414 | 2019-2026 | 1013,7081 | 1488,3846 | 1500,0000 | 978,4487 |  |  |
| 820 | Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., з/у 30/1 | 18 | 005 002 001 | 1630,0800 | 2023-2025 | 312,8804 | 520,0328 | 697,1668 |  |  |  |
| 821 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 100,0000 |  |  |
| 822 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, г. Зеленоград, р-н Крюково, Панфиловский пр-кт, з/у 18 | 19 | 005 002 001 | 1715,6695 | 2023-2025 | 727,8713 | 704,7062 | 283,0920 |  |  |  |
| 823 | Поликлиника по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Лефортово, 2-я Синичкина ул., влд. 4 (Комплексное развитие территорий) | 20 | 005 002 001 | 4245,5753 | 2025-2027 |  |  | 80,0000 | 1700,0000 | 2465,5753 |  |
| 824 | Детская городская поликлиника N 69 ДЗМ на 560 посещений в смену по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, влд. 16, к. 1 | 21 | 005 002 001 | 2306,3203 | 2025-2027 |  |  | 50,0000 | 500,0000 | 1256,3203 |  |
| 825 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 500,0000 |
| 826 - 827. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 5564,3716 | 10591,2628 | 3628,3493 | 509,7930 |  |
| (п. 828 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 5564,3716 | 10591,2628 | 3628,3493 | 509,7930 |  |
| (п. 829 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, пос. Сосенское, п. Коммунарка (уровень 2) | 1 | 005 002 001 | 2707,1306 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 832 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 97,3823 |  |  |  |  |  |
| 833 | Строительство |  |  |  |  | 2569,4401 |  |  |  |  |  |
| 834 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 | 28,4197 | 11,8885 |  |  |  |  |
| 835 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, пос. Филимонковское (уровень - 1) | 2 | 005 002 001 | 2800,0000 | 2016-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 836 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 55,5168 |  |  |  |  |  |
| 837 | Строительство |  |  |  |  | 2308,8699 | 394,7409 |  |  |  |  |
| (п. 837 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 40,8724 |  |  |  |
| (п. 838 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | Реконструкция незавершенного строительством объекта нежилого фонда с целью создания объекта "Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы, пос. Первомайское, п. Птичное" | 3 | 005 002 001 007 002 011 | 4589,5744 | 2013-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 841 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 118,5301 |  |  |  |  |  |
| 842 | Строительство |  |  |  |  | 614,7137 | 2589,8763 | 872,9279 |  |  |  |
| (п. 842 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 393,5264 |  |  |
| 844 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта, д. 5, г.о. Троицк | 4 | 005 002 001 | 4170,0000 | 2021-2027 | 56,0293 | 2507,1777 | 1000,0000 | 506,0000 | 100,7930 |  |
| 845 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в т.ч. детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, п. Родники, пос. Рязановское, детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген, детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино, детско-взрослая амбулатория на 110 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 1 машино-место по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, п. Марушкино, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, третья очередь строительства, 17-й квартал, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 5 |  |  |  |  | 60,6882 | 8677,4625 | 2728,8229 | 409,0000 |  |
| (п. 845 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 02 А 03 00400 |  |  |  |  |  | 1314,0000 | 2900,0000 | 836,0000 |  |
| (п. 846 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 - 848. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу: г. Москва, г. Московский, район Тепличного комбината N 1, третий микрорайон, квартал 1 | 2 | 005 002 001 | 5050,0000 | 2024-2026 |  |  | 1314,0000 | 2900,0000 |  |  |
| 850 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 836,0000 |  |
| 851 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 1,5737 | 152,2000 |  |  |  |
| 852 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 1,5737 | 152,2000 |  |  |  |
| 853 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 1,5737 | 152,2000 |  |  |  |
| 854 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | Пристройка к поликлинике для увеличения мощности на 320 посещений в смену по адресу: ул. Крылатские Холмы, влд. 51 | 1 | 005 002 001 | 1341,9681 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 856 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 75,1384 |  |  |  |  |  |
| 857 | Строительство |  |  |  |  | 1265,2560 |  |  |  |  |  |
| 858 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 1,5737 |  |  |  |  |
| 859 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 | Пристройка поликлинического отделения на 150 посещений в смену к филиалу по Юго-Восточному административному округу г. Москвы ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ", расположенного по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2 | 2 | 005 002 001 | 1180,3514 | 2013-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 861 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,3898 |  |  |  |  |  |
| 862 | Строительство |  |  |  |  | 957,7616 |  | 152,2000 |  |  |  |
| 863 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи | 02 В 00 00000 |  |  |  |  | 13893,6131 | 8670,8688 | 11177,1410 | 7714,4022 | 4834,8908 |
| (п. 863 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 488,4522 | 186,3633 | 10,1435 |  | 2034,8908 |
| (п. 864 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 478,1786 | 186,1000 | 10,1435 |  | 2034,8908 |
| (п. 865 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 2,1828 | 1,8172 | 3,4167 |  | 132,8605 |
| 867 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868 | Новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3 | 1 | 005 006 001 | 2874,0969 | 2011-2020 | 2777,7700 |  |  |  |  |  |
| 869 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 | 95,7749 | 0,5520 |  |  |  |  |
| 870 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871 | Патологоанатомический корпус с подземными переходами ГКБ N 13, ул. Велозаводская, д. 1/1 | 2 | 005 006 004 | 932,6792 | 2013-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 872 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,8121 |  |  |  |  |  |
| 873 | Строительство |  |  |  |  | 906,3651 |  |  |  |  |  |
| 874 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 |  | 4,3779 | 1,8000 |  |  | 14,3241 |
| (п. 874 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 875 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 876 | Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов по адресам: пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3, пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12 | 3 | 005 001 010 | 820,1751 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 877 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, охрана, строительный контроль) |  |  | 97,3735 |  | 97,3735 |  |  |  |  |  |
| 878 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4221 | 2022-2023 | 6,4221 |  |  |  |  |  |
| 879 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 683,5486 |  | 683,5486 |  |  |  |  |  |
| 880 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 32,8309 | 2022-2026 | 25,4142 | 2,1828 | 1,8172 | 3,4167 |  |  |
| 881 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 882 | Реконструкция инженерных сетей туберкулезной больницы N 3, Куркинское ш. | 4 | 005 001 008 | 436,3791 | 2011-2023 | 436,3791 |  |  |  |  |  |
| 883 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884 | Больница с родильным домом, п. Коммунарка, пос. Сосенское, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1 (1, 2 очереди) | 5 | 005 001 001 005 001 003 005 001 004 | 51467,9417 | 2016-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 885 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 48392,9315 |  | 47919,6828 | 473,2487 |  |  |  |  |
| (п. 885 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 886 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 2215,0102 | 2026-2028 |  |  | 184,3000 | 10,1435 |  | 2020,5667 |
| (п. 886 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 860,0000 | 2023 | 727,1395 |  |  |  |  | 132,8605 |
| 888 | Строительство стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 122157,2390 | 14644,2095 | 40033,1394 | 48030,0000 | 46181,8002 | 50776,7667 |
| (п. 888 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 | 12 стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  | 122157,2390 | 14644,2095 | 40033,1394 | 48030,0000 | 46181,8002 | 50776,7667 |
| (п. 889 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство) | 1 | 005 001 009 | 9966,9296 | 2019-2022 | 9966,9296 |  |  |  |  |  |
| 891 | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 (проектирование и строительство) | 2 | 005 001 009 | 8820,7939 | 2019-2023 | 8424,2532 |  |  |  |  |  |
| 892 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 114,5341 | 282,0066 |  |  |  |
| 893 | Патологоанатомический корпус ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ", ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство) | 3 | 005 006 004 | 879,9368 | 2019-2022 | 879,9368 |  |  |  |  |  |
| 894 | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и строительство) | 4 | 005 001 001 | 39379,0000 | 2019-2026 | 36151,5121 | 100,8500 | 1166,6379 | 1120,0000 |  |  |
| 895 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 840,0000 |  |
| 896 | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и завершение строительства) | 5 | 005 001 001 | 44488,0618 | 2019-2027 | 20018,9755 | 7115,4221 | 8148,3550 | 5071,0000 | 3663,8002 |  |
| (п. 896 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 897 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 470,5090 |
| (п. 987 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ N 15 им. О.М. Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство) | 6 | 005 001 009 | 8540,2746 | 2019-2023 | 6379,6858 |  |  |  |  |  |
| 899 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 |  | 415,4076 | 245,1812 | 1500,0000 |  |  |
| (п. 899 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ N 1 ДЗМ" по адресу: Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом объектов по адресам: Волоколамское ш. д. 63, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и строительство) | 7 | 005 001 008 | 37293,5000 | 2019-2025 | 35971,4456 | 166,0150 | 756,0394 |  |  |  |
| 901 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 400,0000 |  |  |
| 902 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство) | 8 | 005 001 009 | 7009,3955 | 2019-2024 | 4220,7426 | 556,4046 |  |  |  |  |
| 903 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  | 1668,2483 | 564,0000 |  |  |
| (п. 903 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 904 | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д. 14 (со сносом вертолетной площадки по адресу: Можайское ш., д. 14 и объектов по адресам: Можайское ш., д. 14, стр. 9, Можайское ш., д. 14, стр. 10) (понесенные затраты) | 9 | 005 001 009 | 143,7578 | 2019-2021 | 143,7578 |  |  |  |  |  |
| 905 | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 | 10 | 005 001 009 | 99708,3239 | 2024-2028 |  | 6175,5761 | 24237,6710 | 25000,0000 | 26500,0000 | 17795,0768 |
| (п. 905 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905(1) | Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3. Снос жилого дома с адресным ориентиром: г. Москва, 1-й Коптельский переулок, 9, с. 2 с благоустройством | 11 |  | 137,0000 | 2025-2027 |  |  | 4,0000 | 55,0000 | 78,0000 |  |
| (п. 905(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906 | Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 | 12 | 005 001 001 | 65306,1809 | 2025-2028 |  |  | 3450,0000 | 14245,0000 | 15100,0000 | 32511,1809 |
| (п. 906 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | Строительство двух зданий по адресу: г. Москва, ул. Гамалеи, влд. 18 | 13 | 005 001 010 | 150,0000 | 2025-2026 |  |  | 75,0000 | 75,0000 |  |  |
| (п. 907 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 10,2736 | 0,2633 |  |  |  |
| (п. 908 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой, г. Московский, ул. Радужная, влд. 23А | 1 | 005 003 001 | 653,6008 | 2016-2021 | 552,0021 |  |  |  |  |  |
| 911 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 | 91,0618 | 10,2736 | 0,2633 |  |  |  |
| (п. 911 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 | Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 818,4501 | 208,3570 | 1080,0000 | 4486,6857 | 2975,2550 | 683,4534 |
| (п. 912 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 | 7 подстанций скорой медицинской помощи, в том числе: |  |  |  |  | 818,4501 | 208,3570 | 1080,0000 | 4486,6857 | 2975,2550 | 683,4534 |
| (п. 913 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона г. Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого пр-да N 728 (проектирование и строительство) | 1 | 005 003 001 | 650,2075 | 2019-2023 | 615,9323 |  |  |  |  |  |
| 915 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 34,2752 |  |  |  |  |
| 916 | Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский пр-кт, з/у 24/2/1 (проектирование и завершение строительства) | 2 | 005 003 001 | 1474,0245 | 2023-2026 | 202,5178 | 36,8947 | 500,0000 | 700,0000 |  |  |
| (п. 916 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 917 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 34,6120 |  |
| 918 | Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, р-н Пресненский, ул. Большая Декабрьская, влд. 11 (Комплексное развитие территорий) | 3 | 005 003 001 | 1329,6906 | 2025-2027 |  |  | 20,0000 | 600,0000 | 709,6906 |  |
| 919 | Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Выхино-Жулебино, ул. Хлобыстова, влд. 10-12 | 4 | 005 003 001 | 3183,4627 | 2024-2026 |  | 137,1871 | 500,0000 | 1986,6857 |  |  |
| (п. 919 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 559,5899 |  |
| (п. 920 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921 | Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Восточный административный округ г. Москвы, р-н Ивановское, ул. Прокатная, влд. 4 | 5 | 005 003 001 | 1229,3404 | 2025-2028 |  |  | 20,0000 | 300,0000 | 500,0000 | 409,3404 |
| 922 | Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Северо-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Свиблово, ул. Сельскохозяйственная, влд. 4, пр-д Русанова, влд. 2-6 (Комплексное развитие территорий) | 6 | 005 003 001 | 1094,1130 | 2025-2028 |  |  | 20,0000 | 300,0000 | 500,0000 | 274,1130 |
| 923 | Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Западный административный округ г. Москвы, р-н Тропарево-Никулино, Востряковское ш. (Комплексное развитие территорий) | 7 | 005 003 001 | 1291,3625 | 2025-2027 |  |  | 20,0000 | 600,0000 | 671,3625 |  |
| 924 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  |  |  | 52,2500 |  |
| 925 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  |  |  |  | 52,2500 |  |
| 926 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы, в том числе: пост скорой медицинской помощи на 2 машино-места, п. Курилово, пос. Щаповское, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 52,2500 |  |
| 927 | Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 02 В 04 00400 |  |  |  |  |  | 92,0000 | 600,0000 | 708,0000 |  |
| 928 | Подстанция скорой медицинской помощи на 10 машино-мест, р-н Вороново, Троицкий административный округ г. Москвы | 1 | 005 003 001 | 1400,0000 | 2025-2027 |  |  | 92,0000 | 600,0000 | 708,0000 |  |
| 929 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 13405,1610 | 8484,5055 | 11166,9975 | 7662,1522 | 2800,0000 |
| (п. 929 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 13405,1610 | 8484,5055 | 11166,9975 | 7662,1522 | 2800,0000 |
| (п. 930 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 931 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 13405,1610 | 8484,5055 | 11166,9975 | 7662,1522 | 2800,0000 |
| (п. 931 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 932 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 933 | Лечебный корпус на 500 коек на территории ГБУЗ "ГКБ N 1 им Н.И. Пирогова ДЗМ" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10 | 1 | 005 001 001 | 607,0394 | 2013-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 934 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 536,8920 |  | 536,8920 |  |  |  |  |  |
| 935 | Строительство лечебного корпуса на 164 койки "Блок А" (1-я очередь) |  |  | 70,1474 | 2022-2023 | 70,1474 |  |  |  |  |  |
| 936 | Строительство лечебного корпуса на 336 коек "Блок Б" (2-я очередь) |  |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 937 | Строительство пристройки ГБУЗ "ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ" для устройства вертикального транспорта по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 (ул. Николоямская, д. 16-2) | 2 | 005 006 004 | 97,5128 | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 938 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,8313 |  |  |  |  |  |
| 939 | Строительство |  |  |  |  | 88,5206 | 0,1609 |  |  |  |  |
| 940 | Строительство Флагманского центра ментального здоровья по адресу: г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 15/8, стр. 3 | 3 | 005 001 010 | 2799,7800 | 2024-2027 |  | 28,1385 | 153,6415 | 840,0000 | 1778,0000 |  |
| 941 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 4 | 005 001 001 | 3976,4697 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 943 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 72,5291 |  |  |  |  |  |
| 944 | Строительство |  |  |  |  | 3635,5828 |  |  |  |  |  |
| 945 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 268,3578 |  |  |  |
| 946 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 2 ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 2 (реставрация) | 5 | 005 001 001 | 32,1163 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 947 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6,8070 |  |  |  |  |  |
| 948 | Строительство |  |  |  |  | 24,8320 | 0,4773 |  |  |  |  |
| 949 | Строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 6 | 005 001 001 | 135,6903 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 950 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6,0312 |  |  |  |  |  |
| 951 | Строительство |  |  |  |  | 32,6626 | 96,9965 |  |  |  |  |
| 952 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 | Корпус лучевой терапии ГБУЗ "ГКБ N 57 им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (с отделением радионуклидной диагностики, отделением лучевой терапии в соответствии с требованиями N 170-ФЗ от 21.11.1995 "Об использовании атомной энергии") по адресу: г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32 (со сносом объектов по адресам: 11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13) | 7 | 005 001 001 | 76,4294 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 953 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 954 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 40,2701 | 12,1273 |  |  |  |  |
| (п. 954 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 955 | Строительство |  |  |  |  | 24,0320 |  |  |  |  |  |
| 956 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 957 | Строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, влд. 26 | 8 | 005 001 001 | 186,2938 | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 958 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,3683 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 959 | Строительство |  |  |  |  | 129,9254 |  |  |  |  |  |
| 960 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 47,0001 |  |  |  |
| 961 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 962 | Травматолого-ортопедический корпус на территории ГБУЗ "ГКБ N 31 им. академика Г.М. Савельевой ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 (со сносом объекта по адресу: ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2) | 9 | 005 001 001 | 6900,0725 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 963 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 68,0207 |  |  |  |  |  |
| 964 | Строительство |  |  |  |  | 1451,2342 | 3974,3602 |  |  |  |  |
| 965 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 1406,4574 |  |  |  |
| 966 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 967 - 969. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 | Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3 (со сносом старых объектов) | 11 | 005 001 001 | 31348,3000 | 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 971 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,1318 | 127,6452 | 98,3810 |  |  |  |
| 972 | Строительство (1 и 2 этап) |  |  |  |  | 94,0732 | 9115,7297 | 5589,2720 | 8826,9975 | 4669,0696 |  |
| 973 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2800,0000 |
| 974 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 | Строительство многопрофильного центра разработки и внедрения новых методов лечения и практической подготовки врачей хирургических специальностей на сопредельной территории с ГБУЗ ММКЦ "Вороновское" ДЗМ по адресу: г. Москва, пос. Вороновское | 12 | 005 001 001 | 2800,0000 | 2025-2027 |  |  | 100,0000 | 1500,0000 | 1200,0000 |  |
| (п. 975 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 | Строительство газовой котельной ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница N 5 ДЗМ" по адресу: Московская обл., г.о. Чехов, с. Троицкое, д. 5 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство) | 13 | 005 001 001 | 340,2030 | 2022-2025 |  | 48,5254 | 291,6776 |  |  |  |
| 978 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 14 |  |  |  |  |  | 529,7181 |  | 15,0826 |  |
| 979 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 981 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса ГКБ им. С.П. Боткина по адресу: Проектируемый пр-д N 6368 (вблизи ул. Поликарпова) | 1 | 014 001 005 | 939,6105 | 2021-2024 | 939,6105 |  |  |  |  |  |
| 982 | Охрана здоровья матери и ребенка | 02 Г 00 00000 |  |  |  |  | 830,4756 | 954,0000 | 15897,0000 | 28419,8522 | 30014,8938 |
| (п. 982 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 983 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 830,4756 | 954,0000 | 15897,0000 | 28419,8522 | 30014,8938 |
| (п. 983 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 984 | Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | 02 Г 05 00200 0901 |  |  |  |  | 830,4756 | 954,0000 | 15897,0000 | 28419,8522 | 30014,8938 |
| (п. 984 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 985 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 830,4756 | 954,0000 | 15897,0000 | 28419,8522 | 30014,8938 |
| (п. 985 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 987 | Строительство перинатального центра с Центром женского здоровья на территории ГКБ N 1 им. Н.И. Пирогова по адресу: Ленинский пр-кт, д. 10, к. 10 | 1 | 005 001 005 | 7990,0000 | 2024-2028 |  |  | 204,0000 | 2397,0000 | 2258,0000 | 3131,0000 |
| 988 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство 1 и 2 этапы) | 2 | 005 001 005 | 67500,0000 | 2023-2028 |  | 204,2540 | 750,0000 | 13500,0000 | 26161,8522 | 26883,8938 |
| (п. 989 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 991 | Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену на территории Филиала ГБУЗ "ГКБ N 31 им. академика Г.М. Савельевой ДЗМ" (Родильный дом N 4) по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, влд. 3 | 3 | 005 001 005 | 3278,4284 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 992 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 71,3341 |  |  |  |  |  |
| 993 | Строительство |  |  |  |  | 2580,8727 |  |  |  |  |  |
| 994 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 626,2216 |  |  |  |  |
| 995 | ## "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" | 03 0 00 00000 |  |  |  |  | 22232,8906 | 61605,9525 | 107272,7143 | 108350,5467 | 78638,9941 |
| (п. 995 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 996 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 12221,3675 | 16439,7453 | 22998,4735 | 27330,3107 | 18940,0224 |
| (п. 996 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06900 |  |  |  |  |  | 6968,2500 | 12950,0000 | 15743,5671 | 12965,7329 |
| (п. 997 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 1244,0000 | 4556,6054 |  |  |  |
| 999 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 Б 08 00000 |  |  |  |  |  | 8702,3000 | 21150,0000 | 31153,6000 | 25638,8670 |
| (п. 999 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 03 А 02 07200 |  |  |  |  |  | 4477,5210 | 9900,7122 | 9932,2871 | 3696,3967 |
| (п. 1000 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 03 Б 12 00000 |  |  |  |  |  | 7500,0000 | 12862,6000 | 14132,2000 | 12539,8000 |
| 1002 | Средства софинансирования КП УГС (ДОУ, школы и пристройки к школам) |  |  |  |  |  | 236,1045 | 935,0669 | 2,5507 | 6,7751 | 12,6892 |
| 1003 | Общее образование | 03 А 00 00000 |  |  |  |  | 22038,4906 | 44903,6525 | 73260,1143 | 63064,7467 | 40460,3271 |
| (п. 1003 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 19879,5915 | 34636,9236 | 60248,9837 | 50645,4295 | 32826,2001 |
| (п. 1004 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Средства софинансирования, всего |  |  |  |  |  | 236,1045 | 935,0669 | 2,5507 | 6,7751 | 12,6892 |
| 1006 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 696,2439 | 1239,0309 | 8125,0280 | 1657,0125 | 0,4987 |
| (п. 1006 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007 | Средства софинансирования (ДОУ) |  |  |  |  |  | 52,2699 | 101,4705 |  | 6,7052 | 8,4892 |
| 1008 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | Дошкольное здание на 200 мест, на месте сноса жилого дома по адресу: Госпитальный вал, д. 3, к. 1, р-н Басманный | 1 | 008 001 001 | 899,0700 | 2024-2026 |  | 35,1400 | 0,9400 | 862,9900 |  |  |
| (п. 1009 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 11,8000 |  |
| 1011 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса здания по адресу: ул. Леснорядская, д. 14/16, р-н Красносельский (передача в МФР) | 2 | 008 001 001 | 14,1000 | 2025 |  |  | 14,1000 |  |  |  |
| 1012 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | ДОУ на 300 мест, р-н Молжаниновский, ул. Синявинская, влд. 11 (участок N 2) | 3 | 008 001 001 | 305,3427 | 2014-2018 | 302,0514 |  |  |  |  |  |
| 1014 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  | 3,2913 |  |  |  |  |
| 1015 | ДОУ на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест, р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А | 4 | 008 001 001 | 333,7220 | 2014-2019 | 331,0532 |  |  |  |  |  |
| 1016 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  |  | 2,6688 |  |  |  |
| 1017 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, Хорошевское ш., влд. 38А | 5 | 008 001 001 | 472,6174 | 2015-2023 | 459,0994 |  |  |  |  |  |
| 1018 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 456,8014 |  | 456,8014 |  |  |  |  |  |
| 1019 | Оплата выполненных работ |  |  | 10,2332 | 2024 |  | 10,2332 |  |  |  |  |
| 1020 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 2,2980 |  | 2,2980 |  |  |  |  |  |
| 1021 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2848 | 2024 |  | 3,2848 |  |  |  |  |
| 1022 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа N 1383, р-н Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | 6 | 008 001 001 | 1227,0000 | 2021-2025 | 572,4284 |  |  |  |  |  |
| 1023 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 993,9444 |  | 439,8629 | 471,4766 | 82,6049 |  |  |  |
| 1024 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 233,0556 |  | 132,5655 | 2,4899 | 98,0002 |  |  |  |
| 1025 | Здание дошкольных групп максимальной вместимости (не менее 250 мест) на месте сноса здания по адресу: ул. Базовская, д. 26а, стр. 1, р-н Западное Дегунино (передача в МФР) | 7 | 008 001 001 | 40,0000 | 2024-2025 |  | 13,8852 | 26,1148 |  |  |  |
| 1026 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 | ДОУ на 200 мест, р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, влд. 39 (на месте сноса жилого дома) | 8 | 008 001 001 | 375,2494 | 2014-2020 | 371,6909 |  |  |  |  |  |
| 1028 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 107,4308 |  | 107,4308 |  |  |  |  |  |
| 1029 | Строительство | 03 1 5059 |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 1030 | Оплата выполненных работ |  |  | 2,9248 | 2021-2025 | 2,8366 | 0,0280 | 0,0602 |  |  |  |
| 1031 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 170,9698 |  | 170,9698 |  |  |  |  |  |
| 1032 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,9240 | 2021-2025 | 10,4537 |  | 3,4703 |  |  |  |
| 1033 | ДОУ на 225 мест, р-н Северный, Челобитьевское ш., влд. 4 | 9 | 008 001 001 | 310,7758 | 2014-2019 | 310,3252 |  |  |  |  |  |
| 1034 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 195,1033 |  | 195,1033 |  |  |  |  |  |
| 1035 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1036 | Оплата выполненных работ |  |  | 1,7733 | 2020-2024 | 1,4355 | 0,3378 |  |  |  |  |
| 1037 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 35,8635 |  | 35,8635 |  |  |  |  |  |
| 1038 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0357 | 2021-2024 | 7,9229 | 0,1128 |  |  |  |  |
| 1039 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 16А | 10 | 008 001 001 | 310,1423 | 2016-2019 | 304,9852 |  |  |  |  |  |
| 1040 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  | 5,1571 |  |  |  |  |
| 1041 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37б, р-н Марфино (оплата) | 11 | 008 001 001 | 8,2005 | 2024 |  | 8,2005 |  |  |  |  |
| 1042 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | ДОУ на 125 мест, р-н Соколиная Гора, ул. Мироновская, возле д. 46 | 12 | 008 001 001 | 439,6824 | 2019-2023 | 429,7992 |  |  |  |  |  |
| 1044 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 245,2950 |  | 245,2950 |  |  |  |  |  |
| 1045 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,8832 | 2024-2028 |  | 9,3845 |  |  |  | 0,4987 |
| 1046 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 184,5042 |  | 184,5042 |  |  |  |  |  |
| 1047 | ДОУ на 300 мест, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4 | 13 | 008 001 001 | 1200,0013 | 2023-2024 | 851,3126 | 17,2561 |  |  |  |  |
| 1048 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 331,4326 |  |  |  |
| 1049 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | ДОУ на 200 мест, р-н Рязанский, ул. Васильцовский Стан, влд. 8 | 14 | 008 001 001 | 248,4718 | 2014-2017 | 244,6748 |  |  |  |  |  |
| 1051 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,2970 | 3,5000 |  |  |  |
| 1052 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 4 | 15 | 008 001 001 | 437,7699 | 2015-2018 | 430,7206 |  |  |  |  |  |
| 1053 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 7,0493 |  |  |  |  |
| 1054 | ДОУ на 150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 16 | 008 001 001 | 295,4591 | 2015-2019 | 292,6816 |  |  |  |  |  |
| 1055 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 154,8862 |  | 154,8862 |  |  |  |  |  |
| 1056 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 3,8805 | 2021-2024 | 1,6944 | 2,1861 |  |  |  |  |
| 1057 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 108,4593 |  | 108,4593 |  |  |  |  |  |
| 1058 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 28,2331 | 2020-2024 | 27,6417 | 0,5914 |  |  |  |  |
| 1059 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 10 | 17 | 008 001 001 | 287,3698 | 2016-2018 | 285,7405 |  |  |  |  |  |
| 1060 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 |  |  | 1,6293 |  |  |  |
| 1061 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 2) | 18 | 008 001 001 | 485,0704 | 2016-2020 | 480,3755 |  |  |  |  |  |
| 1062 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 4,6949 |  |  |  |
| 1063 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 19 | 008 001 001 | 925,9332 | 2016-2022 | 909,0905 |  |  |  |  |  |
| 1064 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 794,9009 |  | 794,9009 |  |  |  |  |  |
| 1065 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 48,8236 | 2023-2024 | 38,0680 | 10,7556 |  |  |  |  |
| 1066 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 69,7755 |  | 69,7755 |  |  |  |  |  |
| 1067 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,4332 | 2023-2024 | 6,3461 | 6,0871 |  |  |  |  |
| 1068 | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 20 | 008 001 001 | 759,0665 | 2017-2022 | 746,7833 |  |  |  |  |  |
| 1069 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 437,7393 |  | 437,7393 |  |  |  |  |  |
| 1070 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 72,0329 | 2023-2024 | 69,3297 | 2,7032 |  |  |  |  |
| 1071 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 235,3159 |  | 235,3159 |  |  |  |  |  |
| 1072 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,9784 | 2023-2024 | 4,3984 | 9,5800 |  |  |  |  |
| 1073 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 21 | 008 001 001 | 726,1894 | 2017-2022 | 713,1928 |  |  |  |  |  |
| 1074 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 340,1988 |  | 340,1988 |  |  |  |  |  |
| 1075 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,0000 | 2023 | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 1076 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 340,4041 |  | 340,4041 |  |  |  |  |  |
| 1077 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,5865 | 2023-2024 | 0,5899 | 12,9966 |  |  |  |  |
| 1078 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 22 | 008 001 001 | 464,2303 | 2017-2022 | 456,0251 |  |  |  |  |  |
| 1079 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 167,7888 |  | 167,7888 |  |  |  |  |  |
| 1080 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 288,2363 |  | 288,2363 |  |  |  |  |  |
| 1081 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,2052 | 2024-2027 |  | 1,5000 |  |  | 6,7052 |  |
| 1082 | Здание дошкольной образовательной организации на 250 мест, р-н Нижегородский, Рязанский пр-кт, влд. 2 (понесенные затраты) | 23 | 008 001 001 | 63,1534 | 2023-2024 | 27,6448 | 35,5086 |  |  |  |  |
| (п. 1082 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | Реконструкция объекта незавершенного строительства Дошкольное отделение на 225 мест (с группой кратковременного пребывания на 20 мест) ГБОУ средняя общеобразовательная школа N 978, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское ш., влд. 49, к. 2 (на месте сноса здания действующего ДОУ N 64) | 24 | 008 001 001 | 615,6813 | 2012-2020 | 612,4753 |  |  |  |  |  |
| 1085 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 300,6372 |  | 300,6372 |  |  |  |  |  |
| 1086 | Строительство (оплата выполненных работ) |  |  | 15,8082 | 2021-2024 | 12,6022 | 3,2060 |  |  |  |  |
| 1087 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1088 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 202,5482 |  | 202,5482 |  |  |  |  |  |
| 1089 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 26,6877 | 2021-2023 | 26,6877 |  |  |  |  |  |
| 1090 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 2 этап. Строительство ДОУ на 125 мест | 25 | 008 001 001 | 429,6342 | 2016-2023 | 389,5978 |  |  |  |  |  |
| 1091 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2027 |  | 1,3013 | 9,8000 |  | 28,9351 |  |
| 1092 | ДОУ на 125 мест, р-н Южное Чертаново, ул. Кировоградская, влд. 25, стр. 1, 2 | 26 | 008 001 001 | 442,2185 | 2016-2023 | 386,0601 |  |  |  |  |  |
| 1093 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 176,0578 |  | 176,0578 |  |  |  |  |  |
| 1094 | Оплата выполненных работ |  |  | 32,0419 | 2024 |  | 32,0419 |  |  |  |  |
| 1095 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 210,0023 |  | 210,0023 |  |  |  |  |  |
| 1096 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,1165 | 2024-2028 |  | 15,6273 |  |  |  | 8,4892 |
| 1097 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 | ДОУ на 350 мест, р-н Захарьино, к. 23, 25, мкр. 1 | 27 | 008 001 001 | 463,6014 | 2013-2016 | 461,6506 |  |  |  |  |  |
| 1099 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 361,6506 |  |  |  |  |  |
| 1100 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1101 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2024 |  | 1,9508 |  |  |  |  |
| 1102 | Подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, р-н Захарьино, к. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино, р-н Южное Бутово | 28 | 015 001 001 | 224,7140 | 2016-2019 | 221,4644 |  |  |  |  |  |
| 1103 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  | 3,2496 | 0,0000 |  |  |  |
| 1104 | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Краснолиманская, д. 27, р-н Южное Бутово | 29 | 008 001 001 | 926,0000 | 2024-2026 |  | 16,3000 |  | 909,7000 |  |  |
| (п. 1104 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 10,0000 |  |
| 1106 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107 | ДОУ на 150 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (бросовые затраты) | 30 | 008 001 001 | 8,7000 | 2025 |  |  | 8,7000 |  |  |  |
| 1108 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109 | ДОУ на 225 мест на территории Рождествено, р-н Митино (окончательные расчеты) | 31 | 008 001 001 | 32,0000 | 2023-2025 | 7,4598 | 0,2920 | 24,2482 |  |  |  |
| 1110 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111 | ДОУ на 200 мест, р-н Крюково, мкр. 16 | 32 | 008 001 001 | 280,6415 | 2016-2019 | 275,6293 |  |  |  |  |  |
| 1112 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  | 5,0122 |  |  |  |  |
| 1113 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций: | 33 |  |  |  |  | 0,0000 | 728,5372 | 6352,3380 | 1606,2774 |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Амурская, д. 72, зона 23, р-н Гольяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 350 мест, р-н Метрогородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Николая Химушина, д. 17А, р-н Метрогородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 250 мест, зона 28.1, р-н Перово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 175 мест, зона 11.1, р-н Северное Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 100 мест, р-н Соколиная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 225 мест, р-н Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 125 мест, зона 74.1, р-н Северное Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, зона 10, р-н Можайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 350 мест на месте сноса существующего дошкольного здания по адресу: Ленинский пр-кт, д. 118, зона 23, р-н Проспект Вернадского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 230 мест, зона 3, р-н Солнцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, зона 23.1, р-н Бескудниковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 125 мест, р-н Коптево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 275 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: Астрадамский пр-д, д. 4, к. 1, р-н Тимирязевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 125 мест, р-н Останкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 250 мест, зона 5.1, р-н Свиблово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 175 мест на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Кондратюка, д. 5, зона 13.1, р-н Останкинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 100 мест по адресу: ул. Щукинская, влд. 7, ул. Сосновая, влд. 8, р-н Щукино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 250 мест, р-н Южное Бутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, р-н Зюзино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест, зона 6.1, р-н Котловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, зона 17.1, р-н Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, р-н Коптево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 15 (участок 15-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, р-н Нижегородский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 250 мест на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Окская, д. 14, к. 3, зона 9.1, р-н Кузьминки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 150 мест, р-н Котловка, ул. Дмитрия Ульянова, влд. 42б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 200 мест, Комплексное развитие территории "Зюзино" (ул. Одесская, влд. 4-6), р-н Зюзино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 150 мест, зона 9, р-н Можайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 300 мест на месте сноса существующего дошкольного здания по адресу: ул. Удальцова, д. 31, зона 19, р-н Проспект Вернадского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 350 мест на территории существующей образовательной организации, ул. Маршала Тухачевского, д. 58, к. 2, зона 17.2, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах Транспортно-пересадочного узла "Мневники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 250 мест (со сносом нежилого здания по адресу: пр-кт 40 лет Октября, д. 4, к. 3) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: р-н Люблино, мкр. А, Б, Г, Е, зона N 25.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 175 мест на месте сноса существующего ДОУ (3-й Павелецкий пр-д, д. 7А), р-н Даниловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 300 мест, р-н Филевский Парк, кв-л 51, ул. Сеславинская, д. 24, к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский б-р, влд. 9, к. 3 (со сносом жилого дома по адресу: Славянский б-р, д. 9, к. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37б, р-н Марфино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, р-н Фили-Давыдково, ул. Давыдковская, влд. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, р-н Фили-Давыдково, ул. Давыдковская, влд. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Волочаевская, д. 17А и существующего детского сада "Сказка" (ГБОУ школа N 1228 Лефортово) по адресу: ул. Волочаевская, д. 21, р-н Лефортово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (дошкольное образование на 350 мест), р-н Некрасовка, кв-л 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1113 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 6687,7443 | 1454,9591 | 3083,9400 | 2113,3833 | 2250,1553 | 1175,0444 |
| (п. 1114 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А | 1 | 008 001 001 | 656,9000 | 2020-2024 | 628,0811 | 5,4486 |  |  |  |  |
| 1116 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 23,3703 |  |  |  |
| 1117 | ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 2 | 008 001 001 | 595,0000 | 2020-2023 | 518,3278 |  |  |  |  |  |
| 1118 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 0,2692 | 76,4030 |  |  |  |
| 1119 | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 3 | 008 001 001 | 1013,9000 | 2020-2025 | 238,4676 | 327,1829 | 448,2495 |  |  |  |
| 1120 | ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 2) (строительство) | 4 | 008 001 001 | 523,3000 | 2020-2022 | 485,3958 |  |  |  |  |  |
| 1121 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 37,9042 |  |  |  |
| 1122 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28А (строительство) | 5 | 008 001 001 | 1241,0900 | 2021-2023 | 882,1062 |  |  |  |  |  |
| 1123 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 60,8504 | 298,1334 |  |  |  |
| 1124 | ДОУ на 350 мест с бассейном, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 6 | 008 001 001 | 96,1762 | 2020-2025 | 74,7167 |  | 21,4595 |  |  |  |
| 1125 | ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 7 | 008 001 001 | 21,0185 | 2021-2025 | 5,9719 |  | 15,0466 |  |  |  |
| 1126 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 8 | 008 001 001 | 23,8582 | 2021-2025 | 3,1663 |  | 20,6919 |  |  |  |
| 1127 | ДОУ на 350 мест с бассейном, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 9 | 008 001 001 | 1064,5000 | 2021-2022 | 987,7024 |  |  |  |  |  |
| 1128 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  | 10,3008 | 66,4968 |  |  |  |
| 1129 | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (проектирование и завершение строительства) | 10 | 008 001 001 | 935,0000 | 2021-2025 | 115,0787 | 418,3003 | 381,6210 |  |  |  |
| (п. 1129 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| (п. 1129(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 11 | 008 001 001 | 645,0000 | 2022-2025 | 194,2497 | 304,6875 | 146,0628 |  |  |  |
| 1131 | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14 (проектирование и завершение строительства) | 12 | 008 001 001 | 849,6400 | 2022-2025 | 438,3598 | 52,7306 | 308,5496 |  |  |  |
| (п. 1131 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 50,0000 |  |  |
| 1133 | Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский | 13 | 008 001 001 | 1566,5100 | 2022-2023 | 1336,1592 |  |  |  |  |  |
| 1134 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 10,5327 | 219,8181 |  |  |  |
| 1135 | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) | 14 | 008 001 001 | 1089,1013 | 2023-2025 | 594,9706 | 224,3771 | 269,7536 |  |  |  |
| 1136 | ДОУ на 350 мест, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80 (передача в МФР) | 15 | 008 001 001 | 30,0000 | 2024-2025 | 15,0000 | 0,1302 | 14,8698 |  |  |  |
| 1137 | ДОУ на 250 мест, р-н Гольяново, ул. Амурская, влд. 1 | 16 | 008 001 001 | 916,5693 | 2023-2026 | 120,0985 | 3,0875 | 300,0000 | 493,3833 |  |  |
| 1138 | Дошкольное здание не менее 200 мест, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, з/у 40/12 | 17 | 008 001 001 | 801,7064 | 2023-2028 | 25,0000 | 0,8406 | 30,0000 | 200,0000 | 515,8658 | 30,0000 |
| 1139 | Дошкольное здание на 200 мест, р-н Солнцево, ул. Родниковая, влд. 5а | 18 | 008 001 001 | 801,7064 | 2023-2028 | 24,8920 | 16,2205 | 50,5100 | 100,0000 | 200,0000 | 410,0839 |
| 1140 | Дошкольное здание на 200 мест, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники (передача в МФР) | 19 | 008 001 001 | 15,0000 | 2024-2025 |  | 0,0001 | 14,9999 |  |  |  |
| 1141 | Дошкольное здание на 350 мест, Нагатинская пойма, проектируемый пр-д 4062, влд. 6, р-н Даниловский (окончательные расчеты) | 20 | 008 001 001 | 20,0001 | 2024 |  | 20,0001 |  |  |  |  |
| 1142 | ДОУ на 250 мест, Индустриальный кластер "Калибр", р-н Останкинский | 21 | 008 001 001 | 1025,0000 | 2025-2028 |  |  | 20,0000 | 200,0000 | 636,0395 | 168,9605 |
| 1143 | ДОУ на 350 мест, р-н Ярославский, Комплексное развитие территории "Северянин" | 22 | 008 001 001 | 1436,0000 | 2025-2028 |  |  | 20,0000 | 250,0000 | 600,0000 | 566,0000 |
| 1144 | Дошкольное здание на 350 мест, вн. тер. г. Даниловское, пр-кт Лихачева, з/у 10/1 | 23 | 008 001 001 | 1398,2500 | 2025-2026 |  |  | 300,0000 | 800,0000 |  |  |
| 1145 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 298,2500 |  |
| 1146 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06900 |  |  |  |  |  | 364,5000 | 500,0000 | 137,6400 |  |
| (п. 1146 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1147 | ДОУ на 250 мест на территории Рождествено, р-н Митино | 1 | 008 001 001 | 1002,1400 | 2023-2026 |  |  | 364,5000 | 500,0000 |  |  |
| (п. 1147 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 137,6400 |  |
| (п. 1148 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5717,9801 | 5433,2920 | 16175,4822 | 5914,5392 | 919,9461 |
| (п. 1149 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | Средства софинансирования (школы и пристройки к школам) |  |  |  |  |  | 183,8346 | 833,5964 | 2,5507 | 0,0699 | 4,2000 |
| 1151 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153 | Учебный корпус на 300 мест, ул. Подвойского, влд. 2 | 1 | 008 001 002 | 1178,6520 | 2015-2022 | 1178,6493 |  |  |  |  |  |
| 1154 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 724,1350 |  | 724,1350 |  |  |  |  |  |
| 1155 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 73,0349 | 2023-2024 | 73,0322 | 0,0027 |  |  |  |  |
| 1156 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 362,9880 |  | 362,9880 |  |  |  |  |  |
| 1157 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 18,4941 | 2023 | 18,4941 |  |  |  |  |  |
| 1158 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы, Причальный пр-д, влд. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 2 | 008 001 003 | 1625,0510 | 2016-2025 | 983,4030 |  |  |  |  |  |
| 1159 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1545,7356 |  | 977,6251 | 234,8803 | 333,2302 |  |  |  |
| 1160 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 79,3154 |  | 5,7779 | 0,0375 | 73,5000 |  |  |  |
| 1161 | Учебный корпус на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), р-н Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 3 | 008 001 003 | 1398,7538 | 2018-2025 | 789,3289 |  |  |  |  |  |
| 1162 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1293,8025 |  | 780,6070 | 451,4563 | 61,7392 |  |  |  |
| 1163 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 104,9513 |  | 8,7219 | 0,0094 | 96,2200 |  |  |  |
| 1164 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | Школа на 1900 мест, р-н Левобережный, мкр. 1 Б, к. 24 | 4 | 008 001 003 | 2621,8556 | 2016-2021 | 2621,8276 |  |  |  |  |  |
| 1166 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 0,0280 |  |  |  |  |
| 1167 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Западное Дегунино, влд. 15 | 5 | 008 001 002 | 1450,0000 | 2016-2024 | 982,8213 |  |  |  |  |  |
| 1169 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1140,4748 |  | 936,4237 | 204,0511 |  |  |  |  |
| 1170 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 193,3662 | 2025 |  |  | 193,3662 |  |  |  |
| 1171 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 47,1819 |  | 46,3976 | 0,7843 |  |  |  |  |
| 1172 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 68,9771 | 2025 |  |  | 68,9771 |  |  |  |
| 1173 | Учебный корпус на 350 мест к ГБОУ СОШ N 597, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А | 6 | 008 001 002 | 661,5188 | 2016-2021 | 659,9088 |  |  |  |  |  |
| 1174 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  |  | 1,6100 |  |  |  |
| 1175 | Экспериментальный учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ N 771, р-н Дмитровский, ул. Софьи Ковалевской, влд. 8А/1 | 7 | 008 001 002 | 771,8097 | 2016-2022 | 758,9091 |  |  |  |  |  |
| 1176 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 12,9006 |  |  |  |
| 1177 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Коптево, 4-й Новомихалковский пр-д, влд. 9А (на территории ГБОУ гимназия N 1576 СПш N 212 им. В.Н. Волкова) | 8 | 008 001 002 | 1283,6000 | 2017-2026 | 109,6491 |  |  |  |  |  |
| 1178 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1282,7724 |  | 108,8215 | 34,3560 | 681,0509 | 458,5440 |  |  |
| 1179 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 0,8276 |  | 0,8276 |  |  |  |  |  |
| 1180 | Учебный корпус на 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Аэропорт, ул. Константина Симонова, влд. 3, стр. 1 | 9 | 008 001 002 | 1087,7148 | 2016-2023 | 1042,9296 |  |  |  |  |  |
| 1181 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 404,4515 |  | 404,4515 |  |  |  |  |  |
| 1182 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 44,7852 | 2024-2028 |  | 25,1769 |  |  |  | 19,6083 |
| 1183 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 638,4781 |  | 638,4781 |  |  |  |  |  |
| 1184 | Учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на месте сноса здания ДОУ, р-н Левобережный, ул. Смольная, влд. 61а | 10 | 008 001 002 | 1161,0194 | 2016-2022 | 1156,7628 |  |  |  |  |  |
| 1185 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 486,2283 |  | 486,2283 |  |  |  |  |  |
| 1186 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 655,4002 |  | 655,4002 |  |  |  |  |  |
| 1187 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,3909 | 2023-2024 | 15,1343 | 4,2566 |  |  |  |  |
| 1188 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1189 | Снос и новое строительство здания ГБОУ гимназия N 1518 (школа N 271) на 550 мест, р-н Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса существующего здания) | 11 | 008 001 003 | 1036,1563 | 2015-2021 | 1035,3927 |  |  |  |  |  |
| 1190 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 487,9009 |  | 487,9009 |  |  |  |  |  |
| 1191 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 123,8440 | 2022-2026 | 123,0804 |  |  | 0,7636 |  |  |
| 1192 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 346,0686 |  | 346,0686 |  |  |  |  |  |
| 1193 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,3428 | 2022 | 78,3428 |  |  |  |  |  |
| 1194 | Школа на 900 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 14А | 12 | 008 001 003 | 1485,1336 | 2016-2020 | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1195 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1460,8767 |  | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1196 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,2569 | 2024 |  | 24,2569 |  |  |  |  |
| 1197 | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) | 13 | 008 001 003 | 2167,9347 | 2019-2025 | 520,1236 |  |  |  |  |  |
| 1198 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 2010,0000 |  | 505,2067 | 1126,3665 | 378,4268 |  |  |  |
| 1199 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 50,0000 | 2026 |  |  |  | 50,0000 |  |  |
| 1200 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 107,9347 |  | 14,9169 | 0,5331 | 92,4847 |  |  |  |
| 1201 | Школьное здание на 950 мест, Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский (оплата выполненных работ) | 14 | 008 001 003 | 89,5986 | 2024-2025 |  | 27,2641 | 62,3345 |  |  |  |
| 1202 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1203 | Здание образовательной организации на 1200 мест (1000 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса нежилого здания, р-н Восточный, ул. Главная, д. 13, стр. 3, кв-л 80 и д. 9А, кв-л 18 (окончательные расчеты) | 15 | 008 001 003 | 50,0000 | 2025 |  | 0,0000 | 50,0000 |  |  |  |
| 1204 | Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), р-н Гольяново, ул. Амурская, влд. 1, зона 3.8, 3.9 | 16 | 008 001 003 | 5843,5000 | 2023-2026 | 1227,2959 | 1169,9700 |  | 3237,9230 |  |  |
| (п. 1204 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1204(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 208,3111 |  |
| (п. 1204(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1205 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1206 | БНК на 300 мест к школе N 423, р-н Перово, кв-л 30-31, Федеративный пр-кт, д. 1а | 17 | 008 001 002 | 448,7815 | 2007-2020 | 443,7645 |  |  |  |  |  |
| 1207 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 432,5652 |  | 432,5652 |  |  |  |  |  |
| 1208 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 13,3361 | 2021-2024 | 8,3191 | 5,0170 |  | 0,0000 |  |  |
| 1209 | Средства софинансирования (проектирование и строительство, оплата выполненных работ) |  |  | 2,8802 | 2021 | 2,8802 |  |  |  |  |  |
| 1210 | БНК на 250 мест (в том числе 150 школьных мест и 100 дошкольных мест), ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11 (на месте сноса зданий недействующего ДОУ и здания действующего ДОУ N 609) | 18 | 008 001 002 | 509,9794 | 2013-2020 | 504,6157 |  |  |  |  |  |
| 1211 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 473,4455 |  | 473,4455 |  |  |  |  |  |
| 1212 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,2053 | 2021-2025 | 2,1447 | 2,8000 | 2,2606 |  |  |  |
| 1213 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 26,7424 |  | 26,7424 |  |  |  |  |  |
| 1214 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2,5862 | 2021-2025 | 2,2831 |  | 0,3031 |  |  |  |
| 1215 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Новокосино, ул. Новокосинская, влд. 13 | 19 | 008 001 002 | 659,4939 | 2016-2020 | 647,6495 |  |  |  |  |  |
| 1216 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 2,8000 | 9,0444 |  |  |  |
| 1217 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), р-н Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 | 20 | 008 001 003 | 1560,0000 | 2018-2025 | 1116,0101 |  |  |  |  |  |
| 1218 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1096,4930 |  | 800,5832 | 67,7151 | 228,1947 |  |  |  |
| 1219 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 100,0000 | 2026 |  |  |  | 100,0000 |  |  |
| 1220 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 363,5070 |  | 315,4269 | 0,8801 | 47,2000 |  |  |  |
| 1221 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12А | 21 | 008 001 003 | 1470,0000 | 2019-2025 | 894,5547 |  |  |  |  |  |
| 1222 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1065,7320 |  | 645,9343 | 393,0677 | 26,7300 |  |  |  |
| 1223 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 404,2680 |  | 248,6204 | 72,4376 | 83,2100 |  |  |  |
| 1224 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1225 | Школа на 1100 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 22 | 008 001 003 | 1084,8420 | 2015-2018 | 1084,5128 |  |  |  |  |  |
| 1226 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 0,3292 |  |  |  |  |
| 1227 | Школа на 1150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 23 | 008 001 003 | 2315,3906 | 2017-2023 | 2264,0620 |  |  |  |  |  |
| 1228 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1427,3736 |  | 1427,3736 |  |  |  |  |  |
| 1229 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 47,8741 | 2024 |  | 47,8741 |  |  |  |  |
| 1230 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 836,6884 |  | 836,6884 |  |  |  |  |  |
| 1231 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4545 | 2024 |  | 3,4545 |  |  |  |  |
| 1232 | Школа на 550 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 24 | 008 001 003 | 1318,8341 | 2017-2023 | 1295,3889 |  |  |  |  |  |
| 1233 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 620,3248 |  | 620,3248 |  |  |  |  |  |
| 1234 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 23,4452 | 2024-2028 |  | 0,1142 | 3,6339 |  |  | 19,6971 |
| 1235 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 675,0641 |  | 675,0641 |  |  |  |  |  |
| 1236 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1237 | БНК на 350 мест к центру образования N 825, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 16, к. 3 | 25 | 008 001 002 | 712,7402 | 2013-2021 | 674,5309 |  |  |  |  |  |
| 1238 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 351,9667 |  | 351,9667 |  |  |  |  |  |
| 1239 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 39,2124 | 2022-2026 | 4,5538 | 30,0586 |  | 4,6000 |  |  |
| 1240 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 264,9413 |  | 264,9413 |  |  |  |  |  |
| 1241 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 56,6198 | 2022-2026 | 53,0691 | 1,0000 |  | 2,5507 |  |  |
| 1242 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 26 | 008 001 002 | 1040,1252 | 2017-2022 | 1020,9268 |  |  |  |  |  |
| 1243 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 606,1908 |  | 606,1908 |  |  |  |  |  |
| 1244 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 111,6698 | 2023 | 111,6698 |  |  |  |  |  |
| (п. 1244 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1245 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 301,0052 |  | 301,0052 |  |  |  |  |  |
| 1246 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 21,2594 | 2023-2027 | 2,0610 | 19,1285 |  |  | 0,0699 |  |
| 1247 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1248 | Экспериментальная школа на 2500 мест с кванториумом на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 27 | 008 001 003 | 3891,7387 | 2016-2019 | 3888,4665 |  |  |  |  |  |
| 1249 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3331,7740 |  | 3331,7740 |  |  |  |  |  |
| 1250 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 556,6925 |  | 556,6925 |  |  |  |  |  |
| 1251 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2722 | 2024 |  | 3,2722 |  |  |  |  |
| 1252 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР | 28 | 008 001 003 | 1300,0000 | 2016-2024 | 888,4854 |  |  |  |  |  |
| 1253 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 678,7171 |  | 643,2580 | 35,4591 |  |  |  |  |
| 1254 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 375,4105 | 2025-2027 |  |  | 243,8500 |  | 131,5605 |  |
| 1255 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 245,3724 |  | 245,2274 | 0,1450 |  |  |  |  |
| (п. 1255 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1256 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,5000 | 2025 |  |  | 0,5000 |  |  |  |
| (п. 1256 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257 | Учебный корпус на 450 мест на месте сноса двух нежилых зданий (ул. Газопровод, д. 5 и ул. Газопровод, д. 5, стр. 2) и жилого дома (ул. Газопровод, д. 7, к. 2) с учетом перебазирования Объединенной диспетчерской службы N 68 с мастерским участком (ул. Газопровод, д. 7, к. 2) в помещение N 31Н жилого дома (Варшавское ш., д. 139), ул. Газопровод, влд. 5 | 29 | 008 001 003 | 2045,1383 | 2016-2026 | 376,5167 | 2,4939 | 931,4447 | 734,6830 |  |  |
| 1258 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259 | Школьное здание на 550 мест, ул. Скобелевская, влд. 46, р-н Южное Бутово | 30 | 008 001 003 | 2216,5000 | 2023-2027 | 405,6535 | 625,4200 | 36,4500 | 1128,9765 | 20,0000 |  |
| (п. 1259 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260 | Здание образовательной организации на 350 мест (250 школьных и 100 дошкольных), Чечерский пр-д, напротив влд. 44, р-н Южное Бутово (бросовые затраты) | 31 | 008 001 003 | 14,2630 | 2024 |  | 14,2630 |  |  |  |  |
| 1261 | Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Бутлерова, д. 38А, мкр. 6 р-на Коньково, зона N 6.1 | 32 | 008 001 003 | 2821,0000 | 2024-2028 |  | 76,9200 | 85,0000 | 1415,8000 | 1143,2800 | 100,0000 |
| 1262 | Школьное здание на 800 мест, проектируемый пр-д 552, р-н Южное Бутово | 33 | 008 001 003 | 3072,7300 | 2024-2028 |  | 25,4400 | 239,9673 | 1586,0508 | 940,6312 | 280,6407 |
| 1263 | Здание образовательной организации на 1800 мест, р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, влд. 1/2 (передача в МФР) | 34 | 008 001 003 | 31,4229 | 2024 |  | 31,4229 |  |  |  |  |
| 1264 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1265 | БНК на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 2109, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, к. 1 | 35 | 008 001 002 | 692,7493 | 2015-2021 | 687,4617 |  |  |  |  |  |
| 1266 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 152,1061 |  | 152,1061 |  |  |  |  |  |
| 1267 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8571 | 2022-2023 | 1,8571 |  |  |  |  |  |
| 1268 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 495,2431 |  | 495,2431 |  |  |  |  |  |
| 1269 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 43,5430 | 2022-2024 | 38,2554 | 5,2876 |  | 0,0000 |  |  |
| 1270 | Учебный корпус на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ N 2007, ул. Горчакова, д. 9, к. 1 | 36 | 008 001 002 | 674,8148 | 2016-2021 | 674,3343 |  |  |  |  |  |
| 1271 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2027 |  | 0,0280 |  |  | 0,4525 |  |
| 1272 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии N 1786, р-н Южное Бутово, ЖСК "Альфа", ул. Адмирала Лазарева, д. 77 | 37 | 008 001 002 | 552,7976 | 2016-2020 | 543,6610 |  |  |  |  |  |
| 1273 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 9,1366 |  |  |  |
| 1274 | Школьное здание на 800 мест на территории ГБОУ школа N 2109 по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 26, к. 4 и к. 3, р-н Южное Бутово | 38 | 008 001 002 | 3072,7200 | 2024-2028 |  | 23,8405 | 391,4995 | 1578,5200 | 878,8600 | 200,0000 |
| 1275 | Школьное здание на 500 мест на территории ГБОУ школа N 1981, Аллея Витте, д. 2, к. 1, р-н Южное Бутово | 39 | 008 001 002 | 1920,4500 | 2024-2028 |  | 17,9815 | 254,1085 | 886,5700 | 661,7900 | 100,0000 |
| 1276 | Школьное здание на 1600 мест (1 этап: Строительство школьного здания на 800 мест с пищеблоком на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9. 2 этап: Строительство школьного здания на 800 мест на месте сноса существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9) | 40 | 008 001 002 | 3150,2000 | 2024-2028 |  | 28,9750 | 459,7550 | 1548,5600 | 912,9100 | 200,0000 |
| 1277 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1278 | Снос здания школы N 700 на 825 мест, ул. Барклая, вл. 5 | 41 | 008 001 003 | 11,6527 | 2014-2024 | 11,5787 | 0,0740 |  |  |  |  |
| 1279 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 42 | 008 001 003 | 1906,1568 | 2017-2025 | 544,0269 |  |  |  |  |  |
| 1280 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1409,4645 |  | 519,3385 | 876,8260 | 13,3000 |  |  |  |
| 1281 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 48,2688 | 2026 |  |  |  | 48,2688 |  |  |
| 1282 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 448,4235 |  | 24,6884 | 60,9681 | 362,7670 |  |  |  |
| 1283 | Здание образовательной организации на 675 мест (500 школьных и 175 дошкольных) со спортивным ядром на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013001:4585, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки, р-н Раменки (бросовые затраты) | 43 | 008 001 003 | 12,0000 | 2025 |  |  | 12,0000 |  |  |  |
| 1284 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1285 | Пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы N 324 "Жар-Птица", ул. Лобачевского, д. 66 | 44 | 008 001 002 | 735,7932 | 2015-2020 | 735,4441 |  |  |  |  |  |
| 1286 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 0,3491 |  |  |  |
| 1287 | Учебный корпус на 400 мест на территории школы N 64, р-н Кунцево, ул. Партизанская, влд. 30, к. 2 | 45 | 008 001 002 | 989,1932 | 2016-2021 | 956,9737 |  |  |  |  |  |
| 1288 | Оплата выполненных работ |  |  | 969,2251 | 2022-2027 | 952,2712 | 16,4880 |  |  | 0,4659 |  |
| 1289 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,9681 | 2023-2028 | 4,7025 | 11,0656 |  |  |  | 4,2000 |
| 1290 | Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 1293, р-н Кунцево, ул. Оршанская, влд. 10, к. 1, к. 2 | 46 | 008 001 002 | 964,0499 | 2016-2021 | 946,4857 |  |  |  |  |  |
| 1291 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  | 17,5642 |  |  |
| 1292 | Участие в долевом строительстве объекта "Учебный корпус на 400 мест, ЗАО, р-н Тропарево-Никулино" | 47 | 008 001 002 | 1101,9200 | 2018-2024 | 1101,9127 |  |  |  |  |  |
| 1293 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 0,0073 |  |  |  |
| 1294 | Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 48 | 008 001 002 | 1729,5100 | 2021-2025 | 1403,1209 |  |  |  |  |  |
| 1295 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1719,0009 |  | 1392,6118 | 18,9515 | 307,4376 |  |  |  |
| 1296 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 10,5091 |  | 10,5091 |  |  |  |  |  |
| 1297 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1298 | Школа на 825 мест с автономным источником тепла, ул. Юровская, влд. 99 | 49 | 008 001 003 | 1049,0541 | 2013-2017 | 1041,0695 |  |  |  |  |  |
| 1299 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2025 |  | 7,3000 | 0,6846 |  |  |  |
| 1300 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 50 | 008 001 002 | 544,4732 | 2015-2020 | 537,2973 |  |  |  |  |  |
| 1302 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  | 7,1759 |  |  |  |  |
| 1303 | Подъездная дорога к БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 51 | 015 001 001 | 25,4468 | 2016-2020 | 25,0123 |  |  |  |  |  |
| 1304 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3,3622 |  | 3,3622 |  |  |  |  |  |
| 1305 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3629 | 2021 | 0,3629 |  |  |  |  |  |
| 1306 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 21,2872 |  | 21,2872 |  |  |  |  |  |
| 1307 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4345 | 2025 |  |  | 0,4345 |  |  |  |
| 1308 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла | 52 | 008 001 003 | 2059,9000 | 2016-2024 | 1593,7778 |  |  |  |  |  |
| 1309 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 802,6535 |  | 748,8856 | 53,7679 |  |  |  |  |
| 1310 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 403,7798 | 2025 |  |  | 403,7798 |  |  |  |
| 1311 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 845,4667 |  | 844,8922 | 0,5745 |  |  |  |  |
| 1312 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0000 | 2025 |  |  | 8,0000 |  |  |  |
| 1313 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 250 мест), р-н Крюково, мкр. 20 | 53 | 008 001 001 | 770,8575 | 2016-2018 | 763,2894 |  |  |  |  |  |
| 1315 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 7,5682 |  |  |  |  |
| 1316 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций: | 54 |  |  |  |  |  |  | 3378,6583 | 1016,2780 |  |
|  | Реконструкция и строительство в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, здания (с пристройкой и надстройкой) общеобразовательного частного учреждения "Православная Свято-Петровская школа" по адресу: Тессинский пер., д. 3 (средняя образовательная школа "Традиционная Гимназия"), р-н Таганский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа не менее 550 мест на территории ГБОУ "Школа на Яузе", Рубцов пер., влд. 10/14, р-н Басманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание максимальной вместимости (не менее 550 мест), р-н Даниловский, ул. Дербеневская, влд. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образовательная организация на 750 мест (общее образование на 600 мест и дошкольное образование на 150 мест), ул. Лобненская, влд. 13, р-н Дмитровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1550 мест (1250 школьных и 300 дошкольных мест) на месте сноса действующих зданий образовательных организаций по адресу: Востряковский пр-д, д. 3А, Востряковский пр-д, д. 5Б, Востряковский пр-д, д. 3Б, р-н Бирюлево Западное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1850 мест (1500 школьных и 350 дошкольных) на месте сноса существующих школьных зданий по адресам: ул. Перовская, д. 57А и ул. Утренняя, д. 12, р-н Новогиреево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1400 мест (1200 школьных и 200 дошкольных), в том числе на месте сноса существующего школьного здания по адресу: Дмитровское ш., д. 137А, и дошкольного здания по адресу: ул. Лобненская, д. 2А, р-н Дмитровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1100 мест (750 школьных и 350 дошкольных) вместо двух БНК (на 450 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Тайнинская, д. 22, к. 1, и на 350 мест (200 школьных и 150 дошкольных) на месте сноса дошкольного здания по адресу: Анадырский пр-д, д. 49, к. 2), р-н Лосиноостровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 900 мест (550 школьных и 350 дошкольных) вместо школьного здания на 700 мест (2036 год) и двух дошкольных зданий на 150 (2026 год) и 200 мест (2036 год), р-н Лосиноостровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1850 мест на месте сноса школьных зданий по адресам: Ясный пр-д, д. 10А, Ясный пр-д, д. 10, к. 3, и дошкольного здания по адресу: Ясный пр-д, д. 10, к. 2, в 2 этапа. 1 этап - строительство здания, 2 этап - благоустройство территории на месте сноса школьного здания по адресу: Ясный пр-д, д. 10, к. 3, р-н Южное Медведково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1750 мест (1400 школьных и 350 дошкольных), в том числе на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 35, к. 2, р-н Северное Тушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 500 мест (300 школьных (БНК) и 200 дошкольных) на месте сноса дошкольных зданий по адресам: ул. Подвойского, д. 18А и Стрельбищенский пер., д. 21А, р-н Пресненский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1400 мест (1200 школьных и 200 дошкольных), в том числе на месте сноса школьного здания по адресу: ул. Хлобыстова, д. 14, к. 3, р-н Выхино-Жулебино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1250 мест (1000 школьных и 250 дошкольных) на месте сноса дошкольных зданий по адресам: Загорьевский пр-д, д. 12, к. 2 и Загорьевский пр-д, д. 14, к. 2, а также школьного здания по адресу: Загорьевский пр-д, д. 13, р-н Бирюлево Восточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1250 мест (1000 школьных и 250 дошкольных), в том числе на месте сноса зданий по адресам: ул. Каховка, д. 5, ул. Каховка, д. 7, к. 3, р-н Зюзино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 750 мест, р-н Метрогородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса существующего здания дополнительного образования, ул. Партизанская, влд. 45, р-н Кунцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 550 мест, зона 13, р-н Очаково-Матвеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 300 мест (200 школьных (БНК) и 100 дошкольных), р-н Савеловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 350 мест (200 школьных и 150 дошкольных), ул. Горбунова, влд. 9-11, р-н Можайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 600 мест (500 школьных и 100 дошкольных), зона 3.1, р-н Митино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 825 мест (700 школьных и 125 дошкольных), на месте сноса объектов образования по адресам: 1-й Нагатинский пр-д, д. 16, и Варшавское ш., д. 53, к. 2, зона 13, р-н Нагатино-Садовники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 400 мест, р-н Нижегородский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 500 мест (400 школьных (БНК) и 100 дошкольных) (с возможностью трансформации), р-н Академический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 725 мест (550 школьных и 175 дошкольных), р-н Левобережный, Комплексное развитие территории "Левобережная ул., влд. 6А" (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 400 мест по адресу: ул. Куусинена, влд. 25, р-н Сокол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 700 мест по адресу: ул. Полярная, влд. 39А, р-н Северное Медведково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 500 мест с учетом объединения с участками ГАОУ ВО МГПУ по адресам: ул. Шереметьевская, влд. 29, влд. 29/1, влд. 29/2, на месте сноса существующего здания 1936 года постройки, р-н Марьина Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 375 мест (250 школьных и 125 дошкольных), р-н Ярославский, Хибинский пр-д, влд. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БНК на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), зона 20.1, р-н Соколиная Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1500 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 450 мест, р-н Нагатинский Затон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 550 мест с использованием территории существующего школьного здания по адресу: Кавказский б-р, д. 16, к. 2, зона 2, р-н Царицыно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 400 мест (275 школьных и 125 дошкольных), р-н Черемушки, ул. Цюрупы, влд. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 300 мест (200 школьных и 100 дошкольных), р-н Ново-Переделкино, ул. Федосьиной, влд. 4-10б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БНК на 200 мест, р-н Филевский Парк, ул. Большая Филевская, влд. 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 225 мест (100 школьных и 125 дошкольных), р-н Щукино, ул. Рогова, влд. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БНК на 400 мест, зона 20.1, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, р-н Можайский, кв-л 67, 68-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1200 мест (1000 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса существующего школьного здания на 500 мест (расч. 550) по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53 и здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. И.С. Баха" по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53А, р-н Бескудниковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 400 мест (200 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса ветхого жилого дома по адресу: 3-й Павелецкий пр-д, д. 7, к. 2, р-н Даниловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание максимальной вместимости (не менее 500 мест) на месте сноса существующего отселенного школьного здания 1940 года постройки по адресу: ул. Болотниковская, д. 6, р-н Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 475 мест (325 школьных и 150 дошкольных), р-н Филевский Парк, ул. Новозаводская, д. 8 (на месте сноса жилых домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 400 мест (250 школьных и 150 дошкольных), р-н Лосиноостровский, ул. Осташковская, влд. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 925 мест (650 школьных и 275 дошкольных), р-н Соколиная Гора, ул. Буракова, влд. 27а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1850 мест (1550 школьных и 300 дошкольных), р-н Перово, промзона "Прожектор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных), р-н Перово, ул. промзона "Прожектор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных), р-н Царицыно, ул. Деловая, влд. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 575 мест (400 школьных и 175 дошкольных), р-н Нагорный, Электролитный пр-д, влд. 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 350 мест (250 школьных и 100 дошкольных), Чечерский пр-д, напротив влд. 44, р-н Южное Бутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1275 мест (1000 школьных и 275 дошкольных), р-н Обручевский, ул. Обручева, влд. 23-25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1600 мест (1 этап: Строительство школьного здания на 800 мест с пищеблоком на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9. 2 этап: Строительство школьного здания на 800 мест на месте сноса существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 675 мест (500 школьных и 175 дошкольных) со спортивным ядром на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013001:4585, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки, р-н Раменки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 650 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский б-р, влд. 11, к. 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1000 мест с учетом сноса школьного здания по адресу: ул. Кржижановского, д. 30 и дошкольного здания по адресу: ул. Кржижановского, д. 28, к. 2, р-н Академический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1050 мест (800 школьных и 250 дошкольных), р-н Можайский, пр-д Загорского, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 300 мест, р-н Лефортово, Комплексное развитие территории "Серп и Молот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса школьного здания по адресу: ул. Шверника, д. 17, к. 2, с учетом использования спортивных сооружений для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" на смежном земельном участке, р-н Академический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Достоевского ул., д. 25, стр. 1; Достоевского ул., з/у 31/1, р-н Тверской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 2850 мест (2500 школьных и 350 дошкольных), р-н Некрасовка, кв-л 15 (уч. 31, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1000 мест, р-н Некрасовка, ул. Сочинская, кв-л 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1000 мест, р-н Некрасовка, ул. Покровская (уч. 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1316 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1317 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 28517,7488 | 10766,4084 | 13355,8053 | 20885,0902 | 25080,1554 | 17764,9780 |
| 1318 | Школа на 1000 мест на земельном участке по адресу: пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла р. Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 этап - основное строительство) | 1 | 008 001 003 | 4632,2000 | 2020-2028 | 252,2160 | 450,3500 | 50,0000 | 900,0000 | 1400,0000 | 1579,6340 |
| 1319 | Учебный корпус на 500 мест, р-н Ховрино, ул. Клинская, влд. 24 | 2 | 008 001 002 | 1648,0158 | 2020-2024 | 1579,1967 | 30,1216 |  |  |  |  |
| 1320 | Оплата выполненных работ |  | 008 001 003 |  | 2025 |  |  | 38,6975 |  |  |  |
| 1321 | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 3 | 008 001 002 | 2172,8938 | 2021-2025 | 1414,7604 | 452,1359 | 305,9975 |  |  |  |
| 1322 | Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 4 | 008 001 002 | 2737,6000 | 2020-2025 | 1859,8205 | 570,2170 | 307,5625 |  |  |  |
| 1323 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 40, к. 2 | 5 | 008 001 002 | 1180,4841 | 2020-2023 | 1059,5667 |  |  |  |  |  |
| 1324 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 85,4974 | 35,4200 |  |  |  |
| 1325 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 6 | 008 001 003 | 2586,7000 | 2020-2026 | 1651,9466 | 691,2725 | 213,4809 | 30,0000 |  |  |
| 1326 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 7 | 008 001 003 | 2581,9000 | 2020-2026 | 757,5927 | 529,5562 | 1094,7511 | 200,0000 |  |  |
| 1327 | Школа на 375 мест (на месте сноса нежилого здания), р-н Филевский Парк, Багратионовский пр-д, д. 10 | 8 | 008 001 003 | 1922,3000 | 2021-2025 | 1226,1100 | 236,6877 | 459,5023 |  |  |  |
| 1328 | Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а | 9 | 008 001 002 | 1541,6300 | 2020-2024 | 1391,7837 | 107,3300 |  |  |  |  |
| 1329 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 42,5163 |  |  |  |
| 1330 | Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16А | 10 | 008 001 002 | 1450,5100 | 2021-2024 | 1134,4545 | 0,1549 |  |  |  |  |
| 1331 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 315,9006 |  |  |  |
| 1332 | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 11 | 008 001 003 | 3565,0000 | 2021-2026 | 1295,2194 | 810,1447 | 1059,6359 | 400,0000 |  |  |
| 1333 | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 12 | 008 001 003 | 36,3032 | 2020-2025 | 29,4818 |  | 6,8214 |  |  |  |
| 1334 | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" (оплата выполненных работ) | 13 | 008 001 003 | 13,9818 | 2024 | 13,4678 | 0,5140 |  |  |  |  |
| 1335 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 14 | 008 001 002 | 1405,3000 | 2020-2025 | 848,5972 | 291,2736 | 265,4292 |  |  |  |
| 1336 | Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа N 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 15 | 008 001 003 | 864,0000 | 2020-2022 | 861,2965 |  |  |  |  |  |
| 1337 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  | 0,0001 | 2,7034 |  |  |  |
| 1338 | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское | 16 | 008 001 003 | 4403,0840 | 2021-2025 | 2921,7794 | 880,8937 | 600,4109 |  |  |  |
| 1339 | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 17 | 008 001 003 | 3498,2000 | 2020-2025 | 2966,0074 | 207,0088 | 325,1838 |  |  |  |
| 1340 | Учебный корпус на 300 мест по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 на месте сноса объекта незавершенного строительства | 18 | 008 001 002 | 1034,7000 | 2021-2026 | 929,6633 | 2,0033 | 93,0334 | 10,0000 |  |  |
| 1341 | Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки (завершение расчетов) | 19 | 008 001 003 | 90,3167 | 2023-2025 | 48,4002 | 1,2947 | 40,6218 |  |  |  |
| 1342 | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 20 | 008 001 003 | 1816,5000 | 2022-2026 | 201,3820 | 730,9419 | 584,1761 | 300,0000 |  |  |
| 1343 | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский | 21 | 008 001 003 | 3622,0000 | 2022-2023 | 3186,7226 |  |  |  |  |  |
| 1344 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 20,8681 | 414,4093 |  |  |  |
| 1345 | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 этап. Снос, вынос инженерных сетей, выплата денежной компенсации | 22 |  | 35,9000 | 2022-2025 | 26,0268 | 3,4596 | 6,4136 |  |  |  |
| 1346 | Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 23 | 008 001 003 | 4451,3200 | 2022-2026 | 277,8381 | 1273,8369 | 1999,6450 | 900,0000 |  |  |
| 1347 | Здание образовательной организации на 2000 мест (1700 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 24 | 008 001 003 | 8360,0000 | 2022-2028 | 463,8384 | 183,6413 | 200,0000 | 2300,0000 | 4600,0000 | 612,5203 |
| 1348 | Общеобразовательная организация на 600 мест, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80, ул. Новохохловская, з/у 2 | 25 | 008 001 003 | 2068,7400 | 2023-2026 | 38,3007 | 44,6691 | 800,0000 | 1185,7702 |  |  |
| 1349 | Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование - 1225 мест, дошкольное образование - 275 мест), р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4 | 26 | 008 001 003 | 5194,8872 | 2023-2026 | 1117,6491 | 2027,4032 | 1749,8349 | 300,0000 |  |  |
| 1350 | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, район Можайский, кв. 67, 68-69 | 27 | 008 001 003 | 36,2885 | 2023-2024 | 36,2884 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 1351 | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 28 | 008 001 003 | 2376,4104 | 2022-2026 | 851,4430 | 971,3094 | 453,6580 | 100,0000 |  |  |
| 1352 | Здание образовательной организации на 1050 мест (825 школьных и 225 дошкольных) на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 (окончательные расчеты) | 29 | 008 001 003 | 50,5206 | 2023-2024 | 50,0000 | 0,5206 |  |  |  |  |
| 1353 | Здание образовательной организации на 1350 мест (1000 школьных и 350 дошкольных), р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д | 30 | 008 001 003 | 5535,0000 | 2023-2027 | 26,8989 | 138,3018 | 1100,0000 | 2200,0000 | 2069,7993 |  |
| 1354 | Здание образовательной организации на 1350 (1000 школьных и 350 дошкольных) мест, в том числе на месте сноса существующего школьного здания на 550 мест (расч. 605) по адресу: Бескудниковский пер., д. 4А, р-н Бескудниковский | 31 | 008 001 003 | 5535,0000 | 2025-2028 |  |  | 80,0000 | 1000,0000 | 2500,0000 | 1955,0000 |
| 1355 | Школьное здание на 1800 мест, пр-кт Андропова, р-н Даниловский | 32 | 008 001 003 | 7524,0000 | 2024-2028 |  |  | 100,0000 | 1500,0000 | 3000,0000 | 2924,0000 |
| 1356 | Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных) по адресу: ул. Речников, влд. 7, р-н Нагатинский Затон | 33 | 008 001 003 | 2947,0000 | 2024-2028 |  | 25,0001 | 50,0000 | 315,8200 | 1130,3561 | 1425,8238 |
| 1357 | Здание образовательной организации на 1850 мест (1500 школьных и 350 дошкольных), ул. 3-я Хорошевская, влд. 19, стр. 3, р-н Хорошево-Мневники | 34 | 008 001 003 | 7733,0000 | 2024-2028 |  | 0,0001 | 50,0000 | 1500,0000 | 3000,0000 | 3182,9999 |
| 1358 | Здание образовательной организации на 1000 мест, Строительный пр-д, з/у 9/11, р-н Покровское-Стрешнево (передача в МФР) | 35 | 008 001 003 | 10,0000 | 2024-2027 |  | 0,0001 | 9,9999 |  |  |  |
| 1359 | Здание образовательной организации на 850 мест (500 школьных и 350 дошкольных) на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Докукина, д. 7, р-н Ростокино | 36 | 008 001 003 | 3553,0000 | 2025-2028 |  |  | 50,0000 | 788,0000 | 1080,0000 | 1635,0000 |
| 1360 | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий по адресам: Олимпийский пр-кт, д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская, д. 31А, р-н Мещанский | 37 | 008 001 003 | 12100,0000 | 2025-2028 |  |  | 50,0000 | 4500,0000 | 3800,0000 | 3750,0000 |
| 1361 | Школа на 550 мест, вн. тер. г. Раменки, ул. Минская, з/у 1/15 | 38 | 008 001 003 | 1955,5000 | 2025-2026 |  |  | 200,0000 | 1755,5000 |  |  |
| 1362 | Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 39 | 008 001 003 | 4100,0000 | 2025-2027 |  |  | 200,0000 | 700,0000 | 2500,0000 |  |
| 1363 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 700,0000 |
| 1364 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06900 |  |  |  |  |  | 6603,7500 | 12450,0000 | 15605,9271 | 12965,7329 |
| (п. 1364 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365 | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса зданий по адресам: Большая Переяславская ул., д. 1, стр. 1; пер. Астраханский, д. 24, стр. 4, р-н Мещанский | 1 | 008 001 003 | 6050,0000 | 2025-2028 |  |  | 840,0000 | 3000,0000 | 1000,0000 | 1210,0000 |
| (п. 1365 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1366 | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д. 1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный | 2 | 008 001 003 | 5500,0000 | 2025-2028 |  |  | 1737,5000 | 2000,0000 | 1757,8700 | 4,6300 |
| (п. 1366 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1367 | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский | 3 | 008 001 003 | 9350,0000 | 2025-2028 |  |  | 657,5000 | 1200,0000 | 3336,0000 | 4156,5000 |
| (п. 1367 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1368 | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса здания по адресам: Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский | 4 | 008 001 003 | 6050,0000 | 2025-2028 |  |  | 495,0000 | 1200,0000 | 1500,0000 | 2855,0000 |
| (п. 1368 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369 | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский | 5 | 008 001 003 | 3712,5000 | 2025-2028 |  |  | 382,5000 | 1200,0000 | 1035,2900 | 1094,7100 |
| (п. 1369 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1370 | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса существующих нежилых зданий по адресам: ул. Студенческая, д. 29, ул. Студенческая, д. 27, ул. Студенческая, д. 25, Можайский пер., д. 4, ул. Киевская, д. 20А, р-н Дорогомилово | 6 | 008 001 003 | 4100,0000 | 2026-2029 |  |  | 220,0000 | 350,0000 | 2300,0000 | 1230,0000 |
| (п. 1370 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1371 | Школьное здание на 1000 мест, Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 7 | 008 001 003 | 3840,9100 | 2024-2027 |  |  | 1273,5000 | 2000,0000 | 503,4100 |  |
| (п. 3171 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1371(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 64,0000 |
| (п. 1371(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1372 | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А, ул. Главная, д. 13, ул. Главная, д. 13, стр. 2, ул. Главная, д. 13, стр. 3, ул. 9 Мая, д. 13 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А, р-н Восточный. Этап 1. Строительство школьного здания на 1000 мест на месте сноса существующих нежилых зданий по адресам: ул. Главная, д. 13, стр. 3 и д. 13, стр. 2 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А с размещением спортивного ядра на прилегающей территории на месте сноса нежилого здания по адресу: ул. 9 Мая, д. 13 | 8 | 008 001 003 | 4100,0000 | 2024-2027 |  |  | 573,5000 | 1000,0000 | 2000,0000 | 526,5000 |
| (п. 1372 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А, ул. Главная, д. 13, ул. Главная, д. 13, стр. 2, ул. Главная, д. 13, стр. 3, ул. 9 Мая, д. 13 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А, р-н Восточный. Этап 2. Строительство образовательного корпуса на 1200 мест на месте сноса существующих школьных зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А и д. 13 | 9 | 008 001 003 | 4922,0000 | 2025-2028 |  |  | 424,2500 | 500,0000 | 2173,3571 | 1824,3929 |
| (п. 1373 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1374 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 49199,3946 | 1244,0000 | 4556,6054 |  |  |  |
| 1375 | Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А | 1 |  | 55000,0000 | 2020-2024 | 49199,3946 | 1244,0000 |  |  |  |  |
| 1376 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 4556,6054 |  |  |  |
| 1377 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 2158,8991 | 10266,7289 | 13011,1306 | 12419,3172 | 7634,1270 |
| (п. 1377 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1378 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 571,2147 | 1551,7935 | 553,3961 | 1270,9434 | 1765,5520 |
| (п. 1378 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1379 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1380 | ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное | 1 | 008 001 001 | 592,7913 | 2017-2021 | 540,0032 |  |  |  |  |  |
| 1381 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 25,1483 |  |  |  |  |  |
| 1382 | Строительство |  |  |  |  | 403,6853 |  |  |  |  |  |
| 1383 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | 111,1696 |  | 2,7333 |  |  | 50,0548 |
| 1384 | ДОУ на 350 мест с бассейном, г.о. Троицк, с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест. Этап 2. Подъездная дорога) | 2 | 008 001 001 | 1674,1408 | 2019-2024 | 1015,2064 |  |  |  |  |  |
| 1385 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 37,5997 |  |  |  |  |  |
| 1386 | Строительство |  |  |  |  | 977,6067 | 81,1565 |  |  |  |  |
| 1387 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 577,7779 |  |  |  |
| 1388 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1389 | ДОУ на 200 мест, пос. Мосрентген | 3 | 008 001 001 | 470,0000 | 2014-2023 | 390,3187 |  |  |  |  |  |
| 1390 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,7426 |  |  |  |  |  |
| 1391 | Строительство |  |  |  |  | 357,5761 |  |  |  |  |  |
| 1392 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 2,7196 |  |  | 76,9617 |
| 1393 | ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 4 | 008 001 001 | 714,5159 | 2015-2024 | 475,5265 |  |  |  |  |  |
| 1394 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,4610 | 6,7521 |  |  |  |  |
| 1395 | Строительство |  |  |  |  | 449,0655 | 119,8485 |  |  |  |  |
| 1396 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 2,9369 |  |  | 109,4519 |
| 1397 | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 5 | 008 001 001 | 1310,0000 | 2018-2025 | 97,4794 |  |  |  |  |  |
| 1398 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,1815 | 30,5512 |  |  |  |  |
| 1399 | Строительство |  |  |  |  | 87,2979 | 204,4449 | 553,4060 |  |  |  |
| 1400 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 424,1185 |  |  |
| 1401 | ДОУ на 350 мест, г. Московский, мкр. Град Московский | 6 | 008 001 001 | 1139,8025 | 2019-2022 | 928,7534 |  |  |  |  |  |
| 1402 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 29,6059 |  |  |  |  |  |
| 1403 | Строительство |  |  |  |  | 850,0904 |  |  |  |  |  |
| 1404 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2028 | 49,0571 | 2,1357 |  |  |  | 208,9134 |
| 1405 | ДОУ на 350 мест в районе ул. Фитаревская, влд. 9а, пос. Сосенское, п. Коммунарка на месте сноса здания МОУ МУК п. Коммунарка | 7 | 008 001 001 | 1065,9609 | 2019-2024 | 867,2285 |  |  |  |  |  |
| 1406 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,9809 | 2,7044 |  |  |  |  |
| 1407 | Строительство |  |  |  |  | 838,2476 | 66,0183 |  |  |  |  |
| 1408 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 130,0097 |
| 1409 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, п. Мосрентген, кв-л N 23, влд. 1 | 8 | 008 001 001 | 723,7177 | 2019-2022 | 650,0386 |  |  |  |  |  |
| 1410 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,8886 |  |  |  |  |  |
| 1411 | Строительство |  |  |  |  | 610,1776 |  |  |  |  |  |
| 1412 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2028 | 11,9724 | 2,0675 | 1,0016 |  |  | 70,6100 |
| 1413 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 9 | 008 001 001 | 63,6290 | 2020-2026 | 24,3901 |  |  |  |  |  |
| (п. 1413 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1414 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 24,3901 |  | 27,8408 |  |  |  |
| 1415 | Строительство |  |  |  |  |  | 0,2801 | 7,1413 | 3,9767 |  |  |
| (п. 1415 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1416 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 10 | 008 001 001 | 38,2288 | 2023-2026 | 9,1172 |  |  |  |  |  |
| (п. 1416 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | Строительство |  |  |  |  | 9,1172 | 0,2088 | 26,1551 | 2,7477 |  |  |
| (п. 1417 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1418 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9 | 11 | 008 001 001 | 38,6389 | 2023-2025 | 15,8349 |  |  |  |  |  |
| (п. 1418 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1419 | Строительство |  |  |  |  | 15,8349 | 0,2617 | 22,5423 |  |  |  |
| (п. 1419 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1420 | Дошкольное здание на 350 мест, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 12 | 008 001 001 | 112,3614 | 2023-2026 | 12,6347 |  |  |  |  |  |
| 1421 | Строительство |  |  |  |  | 12,6347 | 54,7850 | 30,0810 | 14,8607 |  |  |
| 1422 | ДОУ на 350 мест, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | 13 | 008 001 001 | 1119,5505 | 2028 |  |  |  |  |  | 1119,5505 |
| 1423 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий дошкольных образовательных организаций: | 14 |  |  |  |  |  | 297,4577 | 107,6925 | 1270,9434 |  |
|  | ДОУ на 250 мест с бассейном, р-н Коммунарка, кв-л N 24, влд. 3, вблизи д. Мамыри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное здание на 350 мест, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 200 мест, г.о. Троицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 150 мест, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1-го Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 200 мест, пос. Рязановское, п. Знамя Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1423 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 03 А 02 07200 |  |  |  |  |  | 1298,0432 | 1905,6662 | 700,0000 |  |
| (п. 1424 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 008 001 001 | 955,2882 | 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1425 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 527,7430 | 427,5452 |  |  |
| (п. 1426 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1427 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 2 | 008 001 001 | 806,2390 | 2025-2026 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1427 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1428 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 390,3002 | 415,9388 |  |  |
| (п. 1428 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1429 | ДОУ на 150 мест, р-н Щербинка, кв-л Южный | 3 | 008 001 001 | 703,5375 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1430 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 240,0000 |  |  |  |
| 1431 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 463,5375 |  |  |
| 1432 | ДОУ на 350 мест, р-н Бекасово, д. Яковлевское | 4 | 008 001 001 | 1438,6447 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1433 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 140,0000 | 598,6447 | 700,0000 |  |
| 1434 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 1587,6844 | 4237,4144 | 2557,0223 | 1216,0867 | 2172,1783 |
| (п. 1434 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1435 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1436 | Реконструкция школы N 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д. Яковлевское, пос. Новофедоровское | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 2099,9293 | 2013-2021 | 1257,3814 |  |  |  |  |  |
| 1437 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 79,1642 | 3,6647 |  |  |  |  |
| 1438 | Строительство |  |  |  |  | 996,5487 |  |  |  |  |  |
| 1439 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2028 | 181,6685 | 217,3042 | 183,3577 |  |  | 438,2213 |
| 1440 | Реконструкция существующего здания школы N 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра | 2 | 008 001 002 008 001 003 | 1856,4990 | 2014-2022 | 1188,8572 |  |  |  |  |  |
| 1441 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,1351 |  | 11,6126 |  |  |  |
| 1442 | Строительство |  |  |  |  | 974,8775 |  |  |  |  |  |
| 1443 | Реконструкция |  |  |  | 2023-2028 | 146,8446 | 225,6257 | 375,0000 |  |  | 55,4035 |
| 1444 | БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391" с подъездной дорогой, пос. Киевский, п. Киевский (Этап 1. БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391". Этап 2. Подъездная дорога) | 3 | 008 001 002 | 863,6800 | 2018-2021 | 735,0236 |  |  |  |  |  |
| 1445 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 53,4142 |  |  |  |  |  |
| 1446 | Строительство |  |  |  |  | 670,4360 |  |  |  |  |  |
| 1447 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | 11,1734 | 0,7680 |  |  |  | 127,8884 |
| 1448 | Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково | 4 | 008 001 003 | 2648,0087 | 2017-2024 | 2177,7657 |  |  |  |  |  |
| 1449 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 39,6184 |  |  |  |  |  |
| 1450 | Строительство |  |  |  |  | 2138,1473 | 426,1564 |  |  |  |  |
| 1451 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 44,0866 |  |  |  |
| 1452 | ГБОУ "Школа N 2073", г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (1-й этап: Строительство нового учебного корпуса на 300 мест; 2-й этап: Реконструкция существующего здания школы) | 5 | 008 001 002 008 001 003 | 2443,7542 | 2018-2024 | 1546,7250 |  |  |  |  |  |
| 1453 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 42,8406 | 25,8849 |  |  |  |  |
| 1454 | Строительство |  |  |  |  | 1503,8844 |  |  |  |  |  |
| 1455 | Реконструкция |  |  |  | 2024-2028 |  | 210,9306 | 460,2137 |  |  | 200,0000 |
| 1456 | Общеобразовательная школа на 2100 мест с бассейном в г.о. Троицке в г. Москве | 6 | 008 001 003 | 6053,2000 | 2018-2024 | 5581,6065 |  |  |  |  |  |
| (п. 1456 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1457 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,1600 |  |  |  |  |  |
| 1458 | Строительство |  |  |  |  | 5517,4465 | 89,2142 |  |  |  |  |
| 1459 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 317,3793 |  |  | 65,0000 |
| (п. 1459 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1460 | Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское | 7 | 008 001 003 | 1300,5600 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1461 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 400,0000 | 400,0000 | 500,5600 |  |
| 1462 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1463 | Школа, с.п. Сосенское, на 1100 мест по адресу: п. Коммунарка, пос. Сосенское | 8 | 008 001 003 | 1823,0499 | 2014-2021 | 1800,2246 |  |  |  |  |  |
| 1464 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,8056 |  |  |  |  |  |
| 1465 | Строительство |  |  |  |  | 1648,3946 |  |  |  |  |  |
| 1466 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | 100,0244 | 1,6934 | 4,2975 |  |  | 16,8344 |
| 1467 | Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4, пос. Внуковское | 9 | 008 001 002 008 001 003 | 1738,0000 | 2014-2021 | 1628,6983 |  |  |  |  |  |
| 1468 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 53,5953 |  |  |  |  |  |
| 1469 | Строительство |  |  |  |  | 1208,9446 |  |  |  |  |  |
| 1470 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2028 | 366,1584 |  | 2,7957 |  |  | 106,5060 |
| 1471 | Строительство учебного корпуса к ГБОУ СОШ N 2065 на 1000 мест по адресу: пос. Московский, г. Московский, мкр. "Град Московский" | 10 | 008 001 003 | 1815,1052 | 2014-2021 | 1322,5267 |  |  |  |  |  |
| 1472 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,0105 |  |  |  |  |  |
| 1473 | Строительство |  |  |  |  | 1163,7289 |  |  |  |  |  |
| 1474 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | 97,7873 | 3,5351 |  |  |  | 489,0434 |
| 1475 | Здание блока начальных классов на 300 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1392 им. Д.В. Рябинкина", пос. Филимонковское, п. Марьино | 11 | 008 001 002 | 1212,3550 | 2015-2023 | 963,6058 |  |  |  |  |  |
| 1476 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,8107 |  |  |  |  |  |
| 1477 | Строительство |  |  |  |  | 928,7951 |  |  |  |  |  |
| 1478 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 |  | 21,1344 |  |  |  | 227,6148 |
| 1479 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы N 2117 на 440 мест, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1 | 12 | 008 001 003 | 914,2868 | 2017-2021 | 878,8566 |  |  |  |  |  |
| 1480 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,1175 |  |  |  |  |  |
| 1481 | Строительство |  |  |  |  | 809,2001 |  |  |  |  |  |
| 1482 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | 31,5390 | 21,6699 | 4,9836 |  |  | 8,7767 |
| 1483 | Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ Школа N 2070, пос. Воскресенское | 13 | 008 001 003 | 1210,0209 | 2015-2024 | 961,5892 |  |  |  |  |  |
| 1484 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 55,9208 |  |  |  |  |  |
| 1485 | Строительство |  |  |  |  | 905,6684 | 83,9625 |  |  |  |  |
| 1486 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 3,8357 |  |  | 160,6335 |
| 1487 | Учебный корпус на 725 мест в пос. Рязановское, п. Ерино | 14 | 008 001 003 | 230,9211 | 2018-2025 | 61,5652 |  |  |  |  |  |
| 1488 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,8706 | 44,0315 |  |  |  |  |
| 1489 | Строительство |  |  |  |  | 42,6946 | 70,8227 | 54,5017 |  |  |  |
| 1490 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (1 этап: Строительство учебного корпуса на 700 мест, 2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) | 15 | 008 001 003 | 3354,8431 | 2019-2025 | 2086,5866 |  |  |  |  |  |
| 1491 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 44,8324 |  |  |  |  |  |
| 1492 | Строительство |  |  |  |  | 2041,7542 | 95,1442 | 1173,1123 |  |  |  |
| 1493 | Школа на 1100 мест, пос. Мосрентген | 16 | 008 001 003 | 3249,0187 | 2019-2025 | 2222,6085 |  |  |  |  |  |
| 1494 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0479 |  | 6,5081 |  |  |  |
| 1495 | Строительство |  |  |  |  | 2171,5606 | 15,6769 | 727,9689 |  |  |  |
| 1496 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 276,2563 |
| 1497 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 17 | 008 001 003 | 120,2563 | 2020-2026 | 51,3836 |  |  |  |  |  |
| 1498 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,1130 |  | 67,5904 |  |  |  |
| 1499 | Строительство |  |  |  |  | 0,2706 | 0,7427 | 0,0478 | 0,4918 |  |  |
| 1500 | Школа на 1200 мест, р-н Филимонковский, г. Московский | 18 | 008 001 003 | 95,3784 | 2023-2025 | 23,8446 |  |  |  |  |  |
| 1501 | Строительство |  |  |  |  | 23,8446 |  | 71,5338 |  |  |  |
| 1502 | Школьное здание на 1100 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 19 | 008 001 003 | 84,6240 | 2023-2025 | 25,3872 |  |  |  |  |  |
| 1503 | Строительство |  |  |  |  | 25,3872 |  | 59,2368 |  |  |  |
| 1504 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | Школа на 1200 мест, р-н Солнцево, д. Румянцево | 20 | 008 001 003 | 99,0746 | 2024-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1506 | Строительство |  |  |  |  |  | 29,7224 | 69,3522 |  |  |  |
| 1507 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательных организаций: | 21 |  |  |  |  |  | 200,0000 | 2156,5305 | 715,5267 |  |
|  | Школьное здание на 1200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1250 мест, пос. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОШ на 450 мест, г.о. Троицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 550 мест (включая дошкольное отделение на 250 мест), г.о. Щербинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных) вблизи п. Толстопальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 1100 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 900 мест, пос. Кокошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школьное здание на 400 мест, пос. Марушкинское, п. Марушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1508 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 03 А 02 07200 |  |  |  |  |  | 3179,4778 | 7995,0460 | 9232,2871 | 3696,3967 |
| 1509 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 008 001 003 | 3931,3615 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1510 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 870,3638 | 1499,5082 | 1561,4895 |  |
| 1511 | Школа на 1200 мест, р-н Филимонковский, г. Московский | 2 | 008 001 003 | 4287,9616 | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 828,4662 | 1795,5378 | 1663,9576 |  |
| 1513 | Школа на 1200 мест, р-н Солнцево, д. Румянцево | 3 | 008 001 003 | 4780,6535 | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1514 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 430,6478 | 1800,0000 | 1800,0000 | 750,0057 |
| 1515 | Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское | 4 | 008 001 003 | 5503,0000 | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1516 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 900,0000 | 1700,0000 | 1700,0000 | 1203,0000 |
| 1517 | Образовательный кластер для ГАОУ ДПО "Центр педагогического мастерства" на 1300 мест (700 школьных мест, корпус для проживания учащихся на 500 мест и корпус для педагогического состава на 100 мест), пос. Сосенское, д. Прокшино | 5 | 008 001 003 | 5600,2310 | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 1518 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 150,0000 | 1200,0000 | 2506,8400 | 1743,3910 |
| 1519 | Профессиональное образование | 03 Б 00 00000 |  |  |  |  | 194,4000 | 16702,3000 | 34012,6000 | 45285,8000 | 38178,6670 |
| (п. 1519 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1520 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 9202,3000 | 21150,0000 | 31153,6000 | 25638,8670 |
| (п. 1520 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1521 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций | 03 Б 07 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1522 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству профессиональных образовательных организаций (1 колледж) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1522 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1523 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на архитектурное решение корпусов Московского архитектурного института | 03 Б 09 57410 0706 |  |  |  |  |  | 500,0000 |  |  |  |
| 1524 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Комплексная реконструкция с элементами нового строительства зданий корпусов N 5, 6, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции Московского архитектурного института" | 1 |  |  |  |  |  | 500,0000 |  |  |  |
| 1525 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 Б 08 00000 |  |  |  |  |  | 8702,3000 | 21150,0000 | 31153,6000 | 25638,8670 |
| (п. 1525 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1526 | Колледж на месте сноса существующих строений по адресам: р-н Лианозово, ул. Череповецкая, д. 8А, д. 10А, ул. Угличская, д. 8 (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 1 | 002 001 001 | 21436,5500 | 2025-2028 |  |  | 2870,3000 | 6500,0000 | 8376,8000 | 3689,4500 |
| (п. 1526 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1527 | Колледж на месте сноса существующих строений по адресам: р-н Люблино, ул. Люблинская, д. 56/2, стр. 1, стр. 3-5 (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 | 002 001 001 | 20304,0170 | 2025-2028 |  |  | 2708,2000 | 6200,0000 | 8376,8000 | 3019,0170 |
| (п. 1527 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528 | Колледж на месте сноса здания по адресу: р-н Головинский, ул. Зеленоградская, д. 11 (Северный административный округ г. Москвы) | 3 | 002 001 001 | 21904,2000 | 2025-2028 |  |  | 2893,8000 | 5000,0000 | 7500,0000 | 6510,4000 |
| (п. 1528 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528(1) | Колледж по адресу: р-н Южное Тушино, пр-д Походный, влд. 6 (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 4 | 002 001 001 | 23000,0000 | 2025-2029 |  |  | 230,0000 | 3450,0000 | 6900,0000 | 12420,0000 |
| (п. 1528(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  | 7500,0000 | 12862,6000 | 14132,2000 | 12539,8000 |
| 1530 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 03 Б 12 00000 |  |  |  |  |  | 7500,0000 | 12862,6000 | 14132,2000 | 12539,8000 |
| 1531 | "Колледж в Коммунарке" на территории АДЦ "Коммунарка", пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 1 | 002 001 001 | 47034,6000 | 2024-2028 |  |  | 7500,0000 | 12862,6000 | 14132,2000 | 12539,8000 |
| 1532 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 194,4000 |  |  |  |  |
| 1533 | Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 Б 07 00000 0704 |  |  |  |  | 194,4000 |  |  |  |  |
| 1534 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:05:0002004:3024 площадью 1395,3 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, к. 12, помещ. 4/1 | 1 | 002 001 001 | 141,4650 | 2024 |  | 141,4650 |  |  |  |  |
| 1535 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:05:0002004:1832 площадью 876,9 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, к. 12, помещ. 20 | 2 | 002 001 001 | 52,9350 | 2024 |  | 52,9350 |  |  |  |  |
| 1536 | ## "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" | 04 0 00 00000 |  |  |  |  | 437,6538 | 3008,4949 | 9291,3197 | 9486,0391 | 10415,5000 |
| (п. 1536 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1537 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 04 Д 02 00500 |  |  |  |  |  | 46,5217 | 460,1540 | 316,2592 |  |
| 1538 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 04 Д 02 00600 |  |  |  |  |  | 1648,5702 | 8312,0000 | 8791,4298 | 10415,5000 |
| 1539 | Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы | 04 Д 00 00000 |  |  |  |  | 437,6538 | 3008,4949 | 9291,3197 | 9486,0391 | 10415,5000 |
| (п. 1539 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 403,2589 | 1096,7164 | 979,3197 | 694,6093 |  |
| (п. 1540 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1541 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 403,2589 | 1050,1947 | 519,1657 | 378,3501 |  |
| (п. 1541 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 157,0327 | 274,0481 | 20,8102 | 30,1354 | 235,5958 |
| (п. 1542 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1544 | Центр социального обслуживания населения, р-н Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, влд. 20, к. 4 | 1 | 007 003 002 | 573,7982 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1545 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 74,8525 |  | 74,8525 |  |  |  |  |  |
| 1546 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 485,6163 |  | 485,6163 |  |  |  |  |  |
| 1547 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,3294 | 2024-2028 |  | 3,7336 |  |  |  | 9,5958 |
| 1548 | Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 | 2 | 007 003 002 | 1512,0000 | 2023-2026 | 76,8516 | 46,7392 | 628,6588 | 447,7504 |  |  |
| 1549 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 312,0000 |  |
| 1550 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1551 | Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания р-на Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (1 очередь) | 3 | 007 005 001 007 003 002 | 424,0761 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1552 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 168,7282 |  | 168,7282 |  |  |  |  |  |
| 1553 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 225,1085 |  | 225,1085 |  |  |  |  |  |
| 1554 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 21,5539 | 2021-2024 | 19,9202 | 1,6337 |  |  |  |  |
| 1555 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,6855 | 2021-2024 | 4,2435 | 4,4420 |  |  |  |  |
| 1556 | ФОК с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж по подготовке социальных работников", р-н Бутырский, ул. Б. Новодмитровская, д. 63 | 4 | 006 006 001 | 939,6188 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1557 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 94,9948 |  | 94,9948 |  |  |  |  |  |
| 1558 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 728,3731 |  | 728,3731 |  |  |  |  |  |
| 1559 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 110,7863 | 2023-2027 | 99,1807 |  |  |  | 11,6056 |  |
| 1560 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4646 | 2023-2026 | 0,9515 |  |  | 4,5131 |  |  |
| 1561 | ФОК на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых", р-н Алексеевский, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | 5 | 007 002 012 | 1403,6276 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 231,0493 |  | 134,4733 | 96,5760 |  |  |  |  |
| 1563 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 675,9846 |  | 529,8839 | 146,1007 |  |  |  |  |
| 1564 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 496,5937 | 2025-2028 |  |  | 270,5937 |  |  | 226,0000 |
| 1565 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1566 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 4 (проектно-изыскательские работы) | 6 | 007 001 011 | 7,3243 | 2022-2024 | 3,6783 | 3,6460 |  |  |  |  |
| 1567 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1568 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Некрасовка" по адресу: 1-я Вольская ул., д. 9, к. 1 | 7 | 007 003 002 | 436,2542 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1569 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 153,3453 |  | 153,3453 |  |  |  |  |  |
| 1570 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 252,5502 |  | 252,5502 |  |  |  |  |  |
| 1571 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,6773 | 2022-2024 | 20,1126 | 5,5647 |  |  |  |  |
| 1572 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,6814 | 2021-2025 | 3,0773 |  | 1,6041 |  |  |  |
| 1573 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Пансионат для ветеранов труда N 17, ул. Ставропольская, д. 27А (в части размещения в здании лифтовой группы) | 8 | 007 001 001 | 11,1315 | 2020-2024 | 7,5829 | 3,5486 |  |  |  |  |
| 1574 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1575 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Котловка" по адресу: ул. Нагорная, влд. 13 | 9 | 007 003 002 | 319,0348 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1576 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 145,2907 |  | 145,2907 |  |  |  |  |  |
| 1577 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 169,2653 |  | 169,2653 |  |  |  |  |  |
| 1578 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4544 | 2025 |  |  | 3,4544 |  |  |  |
| 1579 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,0244 | 2021-2025 | 0,9943 |  | 0,0301 |  |  |  |
| 1580 | Центр социального обслуживания и отдел ЗАГС, Щербинка, мкр. 2, к. 7-7А (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3) на месте сноса объекта незавершенного строительства | 10 | 007 003 002 001 004 004 | 1102,5050 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1581 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 162,0000 |  | 162,0000 |  |  |  |  |  |
| 1582 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 880,0000 |  | 880,0000 |  |  |  |  |  |
| 1583 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 59,5650 | 2023-2027 | 41,0352 |  |  |  | 18,5298 |  |
| 1584 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9400 | 2023 | 0,9400 |  |  |  |  |  |
| 1585 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1586 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", ул. Новозаводская, д. 19а, стр. 2 (в части размещения в здании лифтовой группы) | 11 | 007 001 011 | 15,1003 | 2020-2024 | 12,4396 | 2,6607 |  |  |  |  |
| 1587 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1588 | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, р-н Митино, ул. Дубравная, влд. 50/1 | 12 | 001 004 004 | 892,0000 | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1588 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 871,1898 |  | 302,9280 | 234,6562 | 333,6056 |  |  |  |
| (п. 1589 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1590 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 20,8102 | 2026 |  |  |  | 20,8102 |  |  |
| (п. 1590 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | Укрупненные мероприятия по развитию объектов социального обслуживания | 13 |  |  |  |  | 10,9902 | 86,2961 | 66,9022 | 66,3501 |  |
| (п. 1591 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1592 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 04 Д 02 00500 |  |  |  |  |  | 46,5217 | 460,1540 | 316,2592 |  |
| 1593 | Центр московского долголетия в Западном Дегунино, мкр. 11, 12 с применением модульных конструкций, Северный административный округ г. Москвы | 1 | 007 003 002 | 616,2592 | 2025-2027 |  |  | 5,0000 | 295,0000 | 316,2592 |  |
| 1594 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 4 (строительно-монтажные работы) | 2 | 007 001 011 | 206,6757 | 2025-2026 |  |  | 41,5217 | 165,1540 |  |  |
| 1595 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 34,3949 | 263,2083 |  |  |  |
| 1596 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 34,3949 | 263,2083 |  |  |  |
| 1597 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1598 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк (этап 1) | 1 | 007 001 005 | 1017,1287 | 2020-2025 | 719,5255 | 34,3949 | 263,2083 |  |  |  |
| 1599 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  | 1648,5702 | 8312,0000 | 8791,4298 | 10415,5000 |
| 1600 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 04 Д 02 00600 |  |  |  |  |  | 1648,5702 | 8312,0000 | 8791,4298 | 10415,5000 |
| 1601 | Дворец бракосочетания в поселке Коммунарка | 1 | 001 004 004 | 1500,0000 | 2025-2027 |  |  | 71,0000 | 421,0000 | 658,0000 |  |
| 1602 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0000 |
| 1603 | Дворец бракосочетания в поселке Ватутинки | 2 | 001 004 004 | 1500,0000 | 2025-2028 |  |  | 71,0000 | 421,0000 | 700,0000 | 308,0000 |
| 1604 | Учреждение стационарного социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты города Москвы на 600 койко-мест по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, территория ЦРИ "Красная Пахра" | 3 | 007 001 008 | 9637,5000 | 2025-2028 |  |  | 300,0000 | 2700,0000 | 2800,0000 | 3837,5000 |
| 1605 | Реконструкция объекта незавершенного строительства с перепрофилированием под размещение Геронтопсихиатрического центра на территории ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы, г.о. Троицк) | 4 | 007 001 005 | 3530,0000 | 2025-2027 |  |  | 1006,5702 | 1270,0000 | 1133,4298 |  |
| 1606 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0000 |
| 1607 | Реабилитационно-образовательный центр (школа) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы | 5 | 007 002 003 | 13000,0000 | 2025-2029 |  |  | 200,0000 | 3500,0000 | 3500,0000 | 5800,0000 |
| 1608 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1609 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1610 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1611 | Центр социального обслуживания населения, р-н Матушкино, ул. Березовая ал., д. 15, стр. 1 | 1 | 007 003 002 | 962,6000 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1612 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0000 |  |  |  |  |  |
| 1613 | Строительство |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |  |
| 1614 | ## "ЖИЛИЩЕ" | 05 0 00 00000 |  |  |  |  | 26323,2495 | 29666,3066 | 36870,1834 | 25239,2921 | 44232,8599 |
| 1615 | Реализация мероприятий, связанных с формированием жилищного фонда для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в целях реализации регионального проекта "Жилье", с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 05 А И2 И0003 |  |  |  |  |  | 4233,9700 | 12883,2900 | 20027,7734 | 34888,6949 |
| (п. 1615 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1616 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 2189,6990 | 5465,2865 | 1297,4354 | 17,3322 | 1807,7280 |
| 1617 | Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки | 05 А 00 00000 |  |  |  |  | 26323,2495 | 25432,3366 | 23986,8934 | 5211,5187 | 9344,1650 |
| 1618 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 20733,2495 | 21932,3366 | 19486,8934 | 5211,5187 | 2344,1650 |
| 1619 | Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А F1 F0001 0501 |  |  |  |  | 20733,2495 |  |  |  |  |
| 1620 | Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также нормативными правовыми актами Правительства Москвы в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А И2 И0001 0501 |  |  |  |  |  | 21932,3366 | 19486,8934 | 5211,5187 | 2344,1650 |
| (п. 1620 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 2189,6990 | 5465,2865 | 1297,4354 | 17,3322 | 1807,7280 |
| 1622 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Мельникова, д. 2 | 1 | 010 001 001 | 2880,5987 | 2015-2022 | 2880,5709 |  |  |  |  |  |
| 1624 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 0,0278 |  |  |  |  |
| 1625 | Жилой дом, ул. Бакунинская, влд. 60/2, со сносом здания по адресу: ул. Бакунинская, влд. 60, стр. 4 | 2 | 010 001 001 | 1419,8777 | 2016-2022 | 1396,7393 |  |  |  |  |  |
| 1626 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 23,1384 |  |  |  |  |
| 1627 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 (со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2) | 3 | 010 001 001 | 2361,6217 | 2016-2023 | 2115,2162 |  |  |  |  |  |
| 1628 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2027 |  | 130,5198 |  |  | 115,8857 |  |
| 1629 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, Русаковская ул., д. 6 (со сносом здания отселенного дома ул. Русаковская, д. 6, стр. 2) | 4 | 010 001 001 | 1330,6951 | 2016-2022 | 1306,0624 |  |  |  |  |  |
| 1630 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 24,6327 |  |  |  |  |
| 1631 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1632 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 7 | 5 | 010 001 001 | 2028,0188 | 2012-2019 | 1993,5277 |  |  |  |  |  |
| 1633 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  | 3,3911 | 31,1000 |  |  |  |
| 1634 | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, Тимирязевская ул., влд. 8 | 6 | 010 001 001 | 449,7983 | 2013-2020 | 449,5070 |  |  |  |  |  |
| 1635 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 0,2913 |  |  |  |
| 1636 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Коптево, Соболевский пр-д, д. 20 Б | 7 | 010 001 001 | 1075,6378 | 2015-2022 | 1057,7872 |  |  |  |  |  |
| 1637 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  | 0,0400 | 17,6100 | 0,2006 |  |  |
| 1638 | Жилой дом, Дмитровский р-н, Долгопрудная ул., д. 7 | 8 | 010 001 001 | 583,9359 | 2015-2020 | 573,7946 |  |  |  |  |  |
| 1639 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  |  | 1,0000 | 9,1413 |  |  |
| 1640 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 1 | 9 | 010 001 001 | 946,8471 | 2016-2021 | 932,3733 |  |  |  |  |  |
| 1641 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 14,4738 |  |  |  |  |
| 1642 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 2 | 10 | 010 001 001 | 819,6372 | 2016-2021 | 805,6153 |  |  |  |  |  |
| 1643 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 14,0219 |  |  |  |  |
| 1644 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 5 | 11 | 010 001 001 | 1242,5535 | 2016-2023 | 1217,8680 |  |  |  |  |  |
| 1645 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 141,1502 | 2016-2022 | 141,1502 |  |  |  |  |  |
| 1646 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1076,7178 | 2019-2023 | 1076,7178 |  |  |  |  |  |
| 1647 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,6855 | 2024 |  | 24,6855 |  |  |  |  |
| 1648 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 6 | 12 | 010 001 001 | 1151,2187 | 2016-2023 | 1127,3367 |  |  |  |  |  |
| 1649 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 109,7772 | 2016-2022 | 109,7772 |  |  |  |  |  |
| 1650 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1017,5595 | 2019-2023 | 1017,5595 |  |  |  |  |  |
| 1651 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 23,8820 | 2024 |  | 23,8820 |  |  |  |  |
| 1652 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 1 | 13 | 010 001 001 | 2099,3059 | 2016-2021 | 2061,0968 |  |  |  |  |  |
| 1653 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 10,0091 | 28,2000 |  |  |  |
| 1654 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 20 | 14 | 010 001 001 | 1860,8505 | 2016-2022 | 1720,7750 |  |  |  |  |  |
| 1655 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1199,7221 | 2016-2022 | 1199,7221 |  |  |  |  |  |
| 1656 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 512,2904 | 2021-2022 | 512,2904 |  |  |  |  |  |
| 1657 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 148,8380 | 2023-2027 | 8,7625 | 125,7400 |  |  | 14,3355 |  |
| 1658 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 24 | 15 | 010 001 001 | 1538,9749 | 2016-2022 | 1512,7006 |  |  |  |  |  |
| 1659 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  | 9,6743 | 16,6000 |  |  |  |
| 1660 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 32 | 16 | 010 001 001 | 1681,8054 | 2016-2022 | 1650,9797 |  |  |  |  |  |
| 1661 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  | 13,3828 | 16,9000 | 0,5429 |  |  |
| 1662 | Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, р-н Ховрино, Клинская ул., влд. 2 | 17 | 010 001 001 | 33423,9401 | 2017-2024 | 29599,8438 |  |  |  |  |  |
| 1663 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, инженерная подготовка и снос, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 15210,7624 | 2017-2024 | 13681,5802 | 1529,1822 |  |  |  |  |
| 1664 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1583,0210 | 2025 |  |  | 1583,0210 |  |  |  |
| 1665 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 15919,1600 | 2019-2024 | 15918,2636 | 0,8964 |  |  |  |  |
| 1666 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 710,9967 | 2025-2027 |  |  | 308,0000 | 400,0000 | 2,9967 |  |
| 1667 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (на месте сноса жилого дома по адресу: р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12) | 18 | 010 001 001 | 4086,4808 | 2022-2026 | 792,3068 |  |  |  |  |  |
| 1668 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 2717,0035 | 2022-2026 | 187,7000 | 1988,2446 | 191,0589 | 350,0000 |  |  |
| 1669 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1369,4773 | 2022-2025 | 604,6068 | 260,8705 | 504,0000 |  |  |  |
| 1670 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1671 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66 | 19 | 010 001 001 | 1433,5596 | 2012-2021 | 1415,9353 |  |  |  |  |  |
| 1672 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 567,7083 | 2019-2021 | 567,7083 |  |  |  |  |  |
| 1673 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,2091 | 2022-2026 | 10,1225 | 0,0280 |  | 0,0586 |  |  |
| 1674 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 767,7023 | 2020-2021 | 767,7023 |  |  |  |  |  |
| 1675 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,9399 | 2022-2026 | 70,4022 | 17,1129 |  | 0,4248 |  |  |
| 1676 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, со сносом жилого дома по ул. Стандартная, влд. 29 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Алтуфьевский, мкр. 1, 2, к. 71 | 20 | 010 001 001 | 688,4864 | 2011-2021 | 680,0367 |  |  |  |  |  |
| 1677 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 391,7644 | 2011-2020 | 391,7644 |  |  |  |  |  |
| 1678 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 207,8582 | 2019-2021 | 207,8582 |  |  |  |  |  |
| 1679 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 88,8638 | 2022-2026 | 80,4141 |  |  | 8,4497 |  |  |
| 1680 | Жилой дом, р-н Бабушкинский, ул. Коминтерна, влд. 12 | 21 | 010 001 001 | 542,9314 | 2015-2019 | 539,1665 |  |  |  |  |  |
| 1681 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 519,2533 | 2015-2019 | 519,2533 |  |  |  |  |  |
| 1682 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1,2266 | 2016 | 1,2266 |  |  |  |  |  |
| 1683 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 22,4515 | 2020-2024 | 18,6866 | 3,7649 |  |  |  |  |
| 1684 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, пр-д Шокальского, д. 33 | 22 | 010 001 001 | 666,9565 | 2015-2019 | 660,0109 |  |  |  |  |  |
| 1685 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 6,9456 |  |  |  |  |
| 1686 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, ул. Изумрудная, влд. 26А | 23 | 010 001 001 | 597,2700 | 2016-2019 | 587,2196 |  |  |  |  |  |
| 1687 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  |  | 10,0504 |  |  |  |
| 1688 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 5, к. 1 | 24 | 010 001 001 | 749,2155 | 2016-2021 | 689,6777 |  |  |  |  |  |
| 1689 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 2,3989 | 1,8000 | 55,3389 |  |  |
| 1690 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 13, к. 1 | 25 | 010 001 001 | 761,0594 | 2016-2021 | 707,9629 |  |  |  |  |  |
| 1691 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 2,4700 | 4,3000 | 46,3265 |  |  |
| 1692 | Жилые дома (с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9) с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: 9-я Северная Линия, влд. 3 | 26 | 010 001 001 | 9625,5000 | 2019-2025 | 4055,8062 | 3711,1300 | 1858,5638 |  |  |  |
| 1693 | Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, влд. 6 (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) | 27 | 010 001 001 | 5538,9693 | 2021-2026 | 1067,4900 |  |  |  |  |  |
| 1694 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 3215,6368 | 2021-2026 | 487,1900 | 1740,9618 | 967,4850 | 20,0000 |  |  |
| 1695 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 2323,3325 | 2023-2026 | 580,3000 |  | 1535,2223 | 207,8102 |  |  |
| 1696 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1697 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 32 и ул. Молодцова, д. 33, к. 3 (1 этап строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 18) | 28 |  | 302,9253 | 2013-2025 | 302,2398 |  | 0,6855 |  |  |  |
| 1698 | Инженерное обеспечение с инженерной подготовкой, дорогами и благоустройством для строительства жилых домов, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь) | 29 |  | 1903,1791 | 2015-2024 | 1891,5882 | 11,5909 |  |  |  |  |
| 1699 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | Жилой дом, р-н Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское ш. между д. 90 и д. 92, к. 2) | 30 | 010 001 001 | 1109,6847 | 2015-2018 | 1092,1524 |  |  |  |  |  |
| 1701 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 17,5323 |  |  |  |  |
| 1702 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, Щелковское ш., д. 71, к. 1 и д. 73 | 31 | 010 001 001 | 900,2720 | 2016-2021 | 884,2627 |  |  |  |  |  |
| 1703 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 100,8165 | 2016-2017 | 100,8165 |  |  |  |  |  |
| 1704 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 717,0209 | 2019-2021 | 717,0209 |  |  |  |  |  |
| 1705 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 82,4346 | 2022-2024 | 66,4253 | 16,0093 |  |  |  |  |
| 1706 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 5 | 32 | 010 001 001 | 1135,2236 | 2016-2020 | 1118,1236 |  |  |  |  |  |
| 1707 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 17,1000 |  |  |  |
| 1708 | Жилые дома, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 33 | 010 001 001 | 9303,2337 | 2019-2023 | 9265,4464 |  |  |  |  |  |
| 1709 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 2611,0168 | 2020-2023 | 2611,0168 |  |  |  |  |  |
| 1710 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,0140 | 2024-2026 |  | 0,1140 |  | 3,9000 |  |  |
| 1711 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 6654,4296 | 2019-2023 | 6654,4296 |  |  |  |  |  |
| 1712 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 33,7733 | 2026 |  |  |  | 33,7733 |  |  |
| 1713 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством по адресу: 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9, р-н Соколиная Гора (на месте сноса дома по адресу: р-н Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9) | 34 | 010 001 001 | 1575,3818 | 2021-2023 | 1413,2657 |  |  |  |  |  |
| 1714 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 178,6213 | 2021-2023 | 178,6213 |  |  |  |  |  |
| 1715 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 75,0794 | 2024-2028 |  | 71,8064 |  |  |  | 3,2730 |
| 1716 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1234,6444 | 2021-2023 | 1234,6444 |  |  |  |  |  |
| 1717 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,0367 | 2024-2025 |  | 62,1367 | 24,9000 |  |  |  |
| 1718 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 35 | 010 001 001 | 11250,8034 | 2022-2025 | 5663,3693 |  |  |  |  |  |
| 1719 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 7766,6439 | 2022-2025 | 5663,3693 | 1021,4269 | 1081,8477 |  |  |  |
| 1720 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1024,8098 | 2026-2028 |  |  |  | 304,0115 | 35,4003 | 685,3980 |
| 1721 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 654,3497 | 2024-2025 |  | 1,2284 | 653,1213 |  |  |  |
| 1722 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1805,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 1805,0000 |
| 1723 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1724 | Снос 5-этажных жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Константина Федина, д. 13, 15, 17, 19; 5-я Парковая ул., д. 62, к. 1 и д. 62, к. 2; 9-я Парковая ул., д. 68, к. 2 и д. 68, к. 3; ул. Плющева, д. 15, к. 3, Кирпичная ул., д. 49; ул. Буракова, д. 7, к. 1 | 36 |  | 391,9322 | 2014-2024 | 391,9320 | 0,0002 |  |  |  |  |
| 1725 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, 5-ый пр-д Подбельского, д. 4, д. 6, д. 6а, д. 8, д. 8а, д. 10/6; 6-ой пр-д Подбельского, д. 8, д. 10, д. 10а; ул. Средняя Первомайская, д. 9/26 | 37 |  | 95,2655 | 2014-2024 | 95,1282 | 0,1373 |  |  |  |  |
| 1726 | Инженерная подготовка территории под строительство к. 3 с учетом инженерного обеспечения опорной застройки, р-н Гольяново, кв-л 1, 2 | 38 |  | 273,6840 | 2013-2025 | 269,2872 |  | 4,3968 |  |  |  |
| 1727 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728 | Жилой дом, ул. Артюхиной, д. 28 А | 39 | 010 001 001 | 687,3166 | 2015-2019 | 685,2445 |  |  |  |  |  |
| 1729 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 335,5537 | 2015-2018 | 335,5537 |  |  |  |  |  |
| 1730 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,0996 | 2023-2024 | 0,0835 | 0,0161 |  |  |  |  |
| 1731 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 339,1705 | 2019-2020 | 339,1705 |  |  |  |  |  |
| 1732 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,4928 | 2022-2024 | 10,4368 | 2,0560 |  |  |  |  |
| 1733 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 17 | 40 | 010 001 001 | 919,4146 | 2016-2020 | 914,5076 |  |  |  |  |  |
| 1734 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 4,9070 |  |  |  |
| 1735 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 18 | 41 | 010 001 001 | 901,5711 | 2016-2020 | 895,1941 |  |  |  |  |  |
| 1736 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 6,3770 |  |  |  |
| 1737 | Жилой дом, р-н Лефортово, кв-л 3, к. 6 | 42 | 010 001 001 | 703,1063 | 2016-2022 | 688,9086 |  |  |  |  |  |
| 1738 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 14,1977 |  |  |  |  |
| 1739 | Жилой дом, ш. Фрезер, д. 7/2 | 43 | 010 001 001 | 729,4548 | 2016-2020 | 717,9162 |  |  |  |  |  |
| 1740 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 11,5386 |  |  |  |
| 1741 | Жилищное строительство в р-не Некрасовка | 44 | 010 001 001 | 18637,6434 | 2016-2022 | 18573,6061 |  |  |  |  |  |
| 1742 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | 10,2955 | 53,7418 |  |
| 1743 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 4 | 45 | 010 001 001 | 982,5002 | 2016-2021 | 965,3594 |  |  |  |  |  |
| 1744 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 17,1408 |  |  |  |  |
| 1745 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1746 | Инженерное обеспечение кв-ла 14, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации | 46 |  | 801,7466 | 2015-2028 | 786,6347 |  |  |  |  |  |
| 1747 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 665,3482 | 2016-2028 | 652,9643 | 6,1000 | 1,2000 |  |  | 5,0839 |
| 1748 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 136,3984 | 2019-2028 | 133,6704 |  |  |  |  | 2,7280 |
| 1749 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1750 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 | 47 | 010 001 001 | 584,0221 | 2015-2020 | 579,8733 |  |  |  |  |  |
| 1751 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 390,4914 | 2015-2018 | 390,4914 |  |  |  |  |  |
| 1752 | Средства софинансирования (корректировка проекта, строительство) |  |  | 184,4618 | 2019-2020 | 184,4618 |  |  |  |  |  |
| 1753 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,0015 | 2021-2026 | 1,8527 |  |  | 4,1488 |  |  |
| 1754 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0674 | 2021 | 3,0674 |  |  |  |  |  |
| 1755 | Жилой дом с подземным гаражом, р-н Чертаново Южное, мкр. 26, к. 81-82 (снос зданий, ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) | 48 | 010 001 001 | 2036,6492 | 2016-2020 | 2000,8198 |  |  |  |  |  |
| 1756 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 3,2294 | 32,6000 |  |  |  |
| 1757 | Жилой дом, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, влд. 3, з/у 1 (р-н Царицыно, мкр. 4, к. 402) | 49 | 010 001 001 | 1481,5335 | 2016-2021 | 1454,9111 |  |  |  |  |  |
| 1758 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 26,6224 |  |  |  |  |
| 1759 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-кт, влд. 33, к. 3 | 50 | 010 001 001 | 2375,8208 | 2022-2024 | 1171,9006 |  |  |  |  |  |
| 1760 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1629,5891 | 2022-2024 | 581,0800 | 1048,5091 |  |  |  |  |
| 1761 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 38,0000 | 2025 |  |  | 38,0000 |  |  |  |
| 1762 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 596,5078 | 2023-2024 | 590,8206 | 5,6872 |  |  |  |  |
| 1763 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 111,7239 | 2025 |  |  | 111,7239 |  |  |  |
| 1764 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1765 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 11 (со сносом 5-этажных домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 2 и с инженерной подготовкой территории) | 51 | 010 001 001 | 1993,2208 | 2014-2018 | 1956,2749 |  |  |  |  |  |
| 1766 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 36,9459 |  |  |  |  |
| 1767 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 14 (со сносом 5-этажных домов: ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2; ул. Профсоюзная, д. 96, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 52 | 010 001 001 | 1539,2186 | 2014-2018 | 1516,1948 |  |  |  |  |  |
| 1768 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2026 |  | 2,7238 | 17,5000 | 2,8000 |  |  |
| 1769 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 12 (со сносом 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 2, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 3, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 4 и с инженерной подготовкой территории) | 53 | 010 001 001 | 1645,2731 | 2014-2020 | 1622,5887 |  |  |  |  |  |
| 1770 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 16,9844 | 5,7000 |  |  |  |
| 1771 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 11 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 6, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 7, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 8 и с инженерной подготовкой территории) | 54 | 010 001 001 | 1783,7786 | 2014-2021 | 1766,1785 |  |  |  |  |  |
| 1772 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 12,6901 | 4,9100 |  |  |  |
| 1773 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 6 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов ул. Дмитрия Ульянова, д. 49, к. 1, Севастопольский пр-т, д. 22 и с инженерной подготовкой территории) | 55 | 010 001 001 | 883,4380 | 2015-2018 | 870,8619 |  |  |  |  |  |
| 1774 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 12,5761 |  |  |  |  |
| 1775 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 8 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова д. 47, к. 1 и с инженерной подготовкой территории) | 56 | 010 001 001 | 711,4377 | 2014-2018 | 699,0914 |  |  |  |  |  |
| 1776 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 12,3463 |  |  |  |  |
| 1777 | Жилой дом, р-н Зюзино, кв-л 14, к. 3 | 57 | 010 001 001 | 1443,6286 | 2015-2021 | 1390,5088 |  |  |  |  |  |
| 1778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 28,4342 |  | 24,6856 |  |  |
| 1779 | Жилой дом с встроенно-пристроенным зданием ДОУ, с инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский р-н, ул. Вавилова, влд. 52 | 58 | 010 001 001 | 1581,8232 | 2015-2020 | 1553,0952 |  |  |  |  |  |
| 1780 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1540,5804 | 2015-2020 | 1540,5804 |  |  |  |  |  |
| 1781 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8981 | 2016 | 8,8981 |  |  |  |  |  |
| 1782 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,3447 | 2021-2025 | 3,6167 |  | 28,7280 |  |  |  |
| 1783 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, р-н Котловка, Нагорная ул., влд. 13, к. 2, 3 | 59 | 010 001 001 | 390,5068 | 2015-2018 | 383,9068 |  |  |  |  |  |
| 1784 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,8169 | 2015-2018 | 371,8169 |  |  |  |  |  |
| 1785 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 10,6322 | 2016 | 10,6322 |  |  |  |  |  |
| 1786 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0577 | 2019-2025 | 1,4577 | 6,1000 | 0,5000 |  |  |  |
| 1787 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Введенского, влд. 13В (р-н Коньково, мкр. 6, к. 3) | 60 | 010 001 001 | 1343,3111 | 2016-2022 | 1320,4179 |  |  |  |  |  |
| 1788 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  |  | 22,8932 |  |
| 1789 | Жилой дом с подземной автостоянкой, Севастопольский пр-кт, влд. 60 (р-н Коньково, мкр. 6, к. 2) | 61 | 010 001 001 | 1284,1544 | 2016-2021 | 1262,6302 |  |  |  |  |  |
| 1790 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  | 21,5242 |  |  |
| 1791 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, напротив влд. 54, 56 | 62 | 010 001 001 | 8315,4000 | 2021-2025 | 5256,1978 |  |  |  |  |  |
| 1792 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 3877,5404 | 2021-2025 | 1486,4394 | 1659,6268 | 731,4742 |  |  |  |
| 1793 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4969 | 2026 |  |  |  | 5,4969 |  |  |
| 1794 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 4291,6627 | 2021-2025 | 3769,7584 | 1,5549 | 520,3494 |  |  |  |
| 1795 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 140,7000 | 2026 |  |  |  | 140,7000 |  |  |
| 1796 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, влд. 28, участок 1 | 63 | 010 001 001 | 5646,0194 | 2021-2025 | 2145,8720 |  |  |  |  |  |
| 1797 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1431,0270 | 2021-2025 | 270,8707 | 1133,1563 | 27,0000 |  |  |  |
| 1798 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 3727,0200 | 2021-2025 | 1875,0013 | 1441,2564 | 410,7623 |  |  |  |
| 1799 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 487,9724 | 2026 |  |  |  | 487,9724 |  |  |
| 1800 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1801 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 69, ул. Герасима Курина, влд. 42 (со сносом жилого дома по адресу: ул. Герасима Курина, д. 38) | 64 | 010 001 001 | 831,3475 | 2013-2014 | 831,0336 |  |  |  |  |  |
| 1802 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2024 |  | 0,3139 |  |  |  |  |
| 1803 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 27 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, пр-кт Вернадского, д. 72) | 65 | 010 001 001 | 1384,8936 | 2015-2017 | 1359,5978 |  |  |  |  |  |
| 1804 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2024 |  | 25,2958 |  |  |  |  |
| 1805 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Проспект Вернадского, кв-л 34-35, к. 24 (с инженерной подготовкой территории со сносом зданий жилых домов по адресу: пр-т Вернадского, д. 64, д. 70) | 66 | 010 001 001 | 685,8955 | 2015-2018 | 674,3237 |  |  |  |  |  |
| 1806 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 11,5718 |  |  |  |  |
| 1807 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 26 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, пр-т Вернадского, д. 58, д. 66, д. 68) | 67 | 010 001 001 | 1311,5802 | 2015-2018 | 1288,1168 |  |  |  |  |  |
| 1808 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 23,4634 |  |  |  |  |
| 1809 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Фили-Давыдково, кв-л 65, к. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов по адресам: М. Филевская ул., д. 22, М. Филевская ул., д. 24, к. 1, 2, 3) | 68 | 010 001 001 | 3072,1662 | 2015-2018 | 3070,0928 |  |  |  |  |  |
| 1810 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 |  | 2,0734 |  |  |  |  |
| 1811 | Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, р-н Филевский парк, Береговой пр-д, влд. 2, влд. 2, стр. 18, влд. 2, стр. 19 с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса N 1-ЗАО "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в р-не Филевский парк, расположенного вдоль северной границы жилой застройки" | 69 | 010 001 001 | 20491,8674 | 2014-2021 | 19653,9741 |  |  |  |  |  |
| 1812 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 |  | 453,6194 | 382,1707 |  |  | 2,1032 |
| 1813 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 35 | 70 | 010 001 001 | 1216,7293 | 2015-2021 | 1103,3451 |  |  |  |  |  |
| 1814 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 69,4000 |  | 43,9842 |  |  |
| 1815 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, влд. 44-48 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, ул. Кастанаевская, д. 44, д. 46, д. 48) | 71 | 010 001 001 | 3079,0521 | 2016-2020 | 2886,0611 |  |  |  |  |  |
| 1816 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2028 |  | 22,0000 | 22,6841 |  |  | 148,3069 |
| 1817 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 72 | 010 001 001 | 19730,1000 | 2021-2025 | 16613,1414 |  |  |  |  |  |
| 1818 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 6524,2209 | 2021-2025 | 4711,9870 | 163,1339 | 1649,1000 |  |  |  |
| 1819 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 13205,8791 | 2021-2025 | 11901,1544 | 0,2247 | 1304,5000 |  |  |  |
| 1820 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 1, к. 2, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 73 | 010 001 001 | 5074,4864 | 2021-2023 | 4402,5085 |  |  |  |  |  |
| 1821 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1542,6759 | 2021-2023 | 1542,6759 |  |  |  |  |  |
| 1822 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 529,0000 | 2024-2025 |  | 411,0000 | 118,0000 |  |  |  |
| 1823 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 2859,8326 | 2021-2023 | 2859,8326 |  |  |  |  |  |
| 1824 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 142,9779 | 2024-2025 |  | 50,2706 | 92,7073 |  |  |  |
| 1825 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12 | 74 | 010 001 001 | 2929,1766 | 2021-2024 | 1893,7347 |  |  |  |  |  |
| 1826 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1322,0247 | 2021-2024 | 733,5383 | 588,4864 |  |  |  |  |
| 1827 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 437,2551 | 2025 |  |  | 437,2551 |  |  |  |
| 1828 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1169,8968 | 2021-2024 | 1160,1964 | 9,7004 |  |  |  |  |
| 1829 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Главмосстроя ул., влд. 1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д. 1; д. 1, к. 1; д. 1, к. 2 и инженерной подготовкой территории) | 75 | 010 001 001 | 6454,2000 | 2022-2025 | 1506,1826 | 3149,0018 | 1377,9469 |  |  |  |
| 1830 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 421,0687 |  |  |
| 1831 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд. 5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 1) | 76 | 010 001 001 | 7581,2442 | 2023-2027 | 19,0000 | 578,5242 | 2436,1365 | 3506,2634 | 1041,3201 |  |
| 1832 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д. 12, к. 1, 2, 4, 5) | 77 | 010 001 001 | 11755,0000 | 2023-2028 | 69,1298 |  |  |  |  |  |
| 1833 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 11685,8702 | 2024-2028 |  | 441,2420 | 2679,1889 | 7065,4393 |  | 1500,0000 |
| 1834 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 69,1298 | 2023 | 69,1298 |  |  |  |  |  |
| 1835 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 10А (со сносом жилого дома по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 4) | 78 | 010 001 001 | 3988,1000 | 2023-2027 | 33,0000 | 117,3000 | 1707,7000 | 2030,1000 | 100,0000 |  |
| 1836 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Коштоянца, д. 9, д. 19, д. 27, д. 37; ул. Лобачевского, д. 84 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства объектов городского заказа, пр-кт Вернадского, кв-л 34-35) | 79 |  | 96,9713 | 2015-2024 | 96,9273 | 0,0440 |  |  |  |  |
| 1838 | Инженерная подготовка территории под застройку к. 13, 14, 15Б, кв-л 20 р-на Кунцево с поэтапным сносом корпусов | 80 |  | 282,8727 | 2011-2024 | 281,1430 | 1,7297 |  |  |  |  |
| 1839 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1840 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, сносом строения по адресу: ул. Сходненская, влд. 12 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Южное Тушино, ул. Сходненская, влд. 12 (р-н Южное Тушино, кв-л 11, к. 1) | 81 | 010 001 001 | 1195,8685 | 2016-2022 | 1183,2479 |  |  |  |  |  |
| 1841 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2027 |  |  | 1,6261 |  | 10,9945 |  |
| 1842 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Летная, участок 4 | 82 | 010 001 001 | 3716,6000 | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1843 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 3687,9866 | 2024-2027 |  | 81,4000 | 1639,9866 | 1721,7000 | 244,9000 |  |
| 1844 | Средства софинансирования |  |  | 28,6134 | 2024 |  | 28,6134 |  |  |  |  |
| 1845 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, г. Зеленоград, мкр. 9, к. 901А | 83 | 010 001 001 | 1240,7127 | 2017-2021 | 1218,5832 |  |  |  |  |  |
| 1847 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 54,9330 | 2017-2021 | 54,9330 |  |  |  |  |  |
| 1848 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 15,4000 | 2022-2026 | 11,5755 |  |  | 3,8245 |  |  |
| 1849 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1123,4643 | 2020-2021 | 1123,4643 |  |  |  |  |  |
| 1850 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 46,9154 | 2022-2026 | 28,6104 |  |  | 18,3050 |  |  |
| 1851 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852 | Жилой дом с инженерным обеспечением и благоустройством, пос. Рязановское, кв-л N 99, влд. 1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | 84 | 010 001 001 | 5081,0471 | 2019-2022 | 4963,2734 |  |  |  |  |  |
| 1853 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1504,2699 | 2019-2022 | 1504,2699 |  |  |  |  |  |
| 1854 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3305,5046 | 2019-2022 | 3305,5046 |  |  |  |  |  |
| 1855 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 271,2726 | 2023-2024 | 153,4989 | 117,7737 |  |  |  |  |
| 1856 | Укрупненные мероприятия по завершению работ по объектам, ранее включенным в Адресную инвестиционную программу, и по передаче объектов в собственность города Москвы | 85 |  |  |  |  |  | 2713,0965 | 3836,0420 | 3586,3831 |  |
| 1857 | Объекты жилищного строительства в рамках комплексного развития территории |  |  |  |  |  | 205,2047 | 25,0000 |  |  |  |
| 1858 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1859 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Черемушки, ул. Цюрупы, влд. 1-5 (с благоустройством природного комплекса и наземным паркингом) | 1 | 010 001 001 | 113,3664 | 2024 |  | 113,3664 |  |  |  |  |
| 1860 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством (со сносом существующих строений, инженерной подготовкой территории, строительством части УДС, благоустройством и озеленением парковой зоны), р-н Котловка, ул. Дмитрия Ульянова, влд. 42А | 2 | 010 001 001 | 91,8383 | 2024 |  | 91,8383 |  |  |  |  |
| 1861 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Щукино, ул. Рогова, влд. 22 | 3 | 010 001 001 | 25,0000 | 2025 |  |  | 25,0000 |  |  |  |
| 1863 | Реализация мероприятий, связанных с формированием жилищного фонда для обеспечения жильем отдельных категорий граждан в целях реализации регионального проекта "Жилье", с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 05 А И2 И0003 |  |  |  |  |  | 4233,9700 | 12883,2900 | 20027,7734 | 34888,6949 |
| (п. 1863 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1864 | Инженерная подготовка территории кв-ла 804 "Камушки" Пресненского р-на (со сносом объектов капитального строительства) | 1 |  | 380,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 380,0000 |
| 1865 | Жилой дом с инженерной подготовкой, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Балтийская ул., влд. 6 (со сносом жилых домов по адресу: ул. Балтийская, д. 6, к. 1, 2, 3) | 2 | 010 001 001 | 11316,7400 | 2025-2030 |  |  | 86,4100 | 1362,7900 | 3071,5400 | 6796,0000 |
| 1866 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 2В (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 2, к. 7, д. 4, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 3 | 010 001 001 | 7014,0689 | 2027-2030 |  |  |  |  | 701,4100 | 6312,6589 |
| 1867 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 4А (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 4, к. 1, 2 и инженерной подготовкой территории) | 4 | 010 001 001 | 11622,1934 | 2027-2030 |  |  |  |  | 822,1934 | 10800,0000 |
| 1868 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4), р-н Раменки, Мичуринский пр-т, д. 54, к. 4 | 5 | 010 001 001 | 5561,1600 | 2024-2028 |  |  | 837,0000 | 2007,5000 | 2007,6000 | 709,0600 |
| 1869 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 106), р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 | 6 | 010 001 001 | 12775,5600 | 2024-2028 |  |  | 1863,5000 | 4634,5000 | 4634,6000 | 1642,9600 |
| 1870 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б (со сносом жилых домов по адресам: ул. Главмосстроя, д. 7, к. 3, д. 7, к. 4; ул. Богданова, д. 26, к. 2, д. 26, к. 3) | 7 | 010 001 001 | 10896,8360 | 2025-2028 |  |  | 648,6800 | 1357,4000 | 3658,2000 | 5232,5560 |
| 1871 | Объекты жилищного строительства в рамках комплексного развития территории |  |  |  |  |  |  | 798,3800 | 3521,1000 | 5132,2300 | 3015,4600 |
| 1872 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Бирюлево Восточное, ул. Лебедянская, влд. 27Б | 8 | 010 001 001 | 12467,1700 | 2025-2028 |  |  | 798,3800 | 3521,1000 | 5132,2300 | 3015,4600 |
| 1873 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 5590,0000 | 3500,0000 | 4500,0000 |  | 7000,0000 |
| 1874 | Реализация мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве | 05 А 08 00000 0501 |  |  |  |  | 5590,0000 | 3500,0000 | 4500,0000 |  | 7000,0000 |
| 1875 | Акционерное общество "Мосотделстрой N 1" |  |  |  |  |  | 5590,0000 | 3500,0000 | 4500,0000 |  | 7000,0000 |
| 1876 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  | 12560,0000 | 7326,3034 | 9900,0000 |  |
| 1877 | Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 27, к. 28/29 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 010 001 001 | 11206,9060 | 2019-2024 | 10462,9060 |  |  |  |  |  |
| 1878 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 8215,7406 | 2019-2024 | 7762,7406 | 453,0000 |  |  |  |  |
| 1879 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные ранее |  |  | 2991,1654 | 2022-2024 | 2700,1654 | 291,0000 |  |  |  |  |
| 1880 | Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 31 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 2 | 010 001 001 | 8308,0018 | 2019-2024 | 7578,6318 |  |  |  |  |  |
| 1881 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 5973,5071 | 2019-2024 | 5608,1371 | 365,3700 |  |  |  |  |
| 1882 | Средства софинансирования |  |  | 211,5600 | 2019-2021 | 211,5600 |  |  |  |  |  |
| 1883 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные ранее |  |  | 2122,9347 | 2022-2024 | 1758,9347 | 364,0000 |  |  |  |  |
| 1884 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, 3-я очередь (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3 | 010 001 001 | 30337,4764 | 2020-2027 | 551,1730 |  |  |  |  |  |
| 1885 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 450,0000 | 2020 | 450,0000 |  |  |  |  |  |
| 1886 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы) |  |  | 101,1730 | 2020 | 101,1730 |  |  |  |  |  |
| 1887 | Средства софинансирования (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 29786,3034 | 2024-2027 |  |  | 12560,0000 | 7326,3034 | 9900,0000 |  |
| 1888 | Административно-деловой центр по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 35 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4 | 001 005 002 | 15941,1199 | 2020-2028 | 941,1199 |  | 3500,0000 | 4500,0000 |  | 7000,0000 |
| 1889 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.1 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 5 | 014 001 005 | 1338,4400 | 2022-2024 | 352,0000 |  |  |  |  |  |
| 1890 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 1102,4400 | 2022-2024 | 352,0000 | 750,4400 |  |  |  |  |
| 1891 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные ранее |  |  | 236,0000 | 2024 |  | 236,0000 |  |  |  |  |
| 1892 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.4 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 6 | 014 001 005 | 1678,3937 | 2022-2024 | 518,0000 |  |  |  |  |  |
| 1893 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 1502,9900 | 2022-2024 | 518,0000 | 984,9900 |  |  |  |  |
| 1894 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные ранее |  |  | 175,4037 | 2024 |  | 175,4037 |  |  |  |  |
| 1895 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, влд. 5 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 7 | 010 001 001 | 15868,0700 | 2020-2024 | 12831,8700 |  |  |  |  |  |
| 1896 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 200,0000 | 2020 | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 1897 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 10668,0700 | 2020-2024 | 7631,8700 | 3036,2000 |  |  |  |  |
| 1898 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные ранее |  |  | 5000,0000 | 2023 | 5000,0000 |  |  |  |  |  |
| 1899 | ## "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" | 06 0 00 00000 |  |  |  |  | 36492,6270 | 62972,9919 | 65738,3195 | 77930,4236 | 84602,7288 |
| (п. 1899 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 46,5140 | 185,9274 | 31,5412 |  | 420,0000 |
| 1901 | Реализация мероприятий по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 06 И 11 00000 |  |  |  |  |  | 206,0483 | 70,0975 | 294,3000 |  |
| 1902 | Развитие теплоснабжения города Москвы | 06 Б 00 00000 |  |  |  |  | 356,0072 |  |  |  |  |
| 1903 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 337,4148 |  |  |  |  |
| 1904 | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения | 06 Б 08 00000 0402 |  |  |  |  | 337,4148 |  |  |  |  |
| 1905 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" |  |  |  |  |  | 337,4148 |  |  |  |  |
| 1906 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, п. ДСК "Мичуринец", ул. Лермонтова, д. 13, стр. 7 | 1 | 013 009 002 | 116,0000 | 2024 |  | 116,0000 |  |  |  |  |
| 1907 | Реконструкция тепловой сети в части устройства водовыпуска из водоприемного колодца ВП1 в точке 9 до существующей централизованной канализации в районе ТПУ Столбово по адресу: пос. Сосенское, Новомосковский административный округ г. Москвы | 2 | 013 008 003 | 20,0000 | 2024 |  | 20,0000 |  |  |  |  |
| 1908 | Реконструкция тепловой сети, расположенной по адресу: г. Москва, р-н Измайлово, г-к им. Баумана на территории усадьбы Измайлово | 3 | 013 008 003 | 201,4148 | 2024 |  | 201,4148 |  |  |  |  |
| 1909 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 18,5924 |  |  |  |  |
| 1910 | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения | 06 Б 08 00000 0502 |  |  |  |  | 18,5924 |  |  |  |  |
| 1911 | Приобретение в собственность города Москвы сооружения (ЦТП аб. N 1118/015) с кадастровым номером 77:06:0012001:1039 площадью 219,8 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Изюмская, д. 34, ст. 1 с оборудованием | 1 | 013 009 003 | 7,2627 | 2024 |  | 7,2627 |  |  |  |  |
| 1912 | Приобретение в собственность города Москвы сооружения (ЦТП аб. N 1118/011) с кадастровым номером 77:06:0012001:1035 площадью 174,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Изюмская, соор. 22А с оборудованием | 2 | 013 009 003 | 6,1709 | 2024 |  | 6,1709 |  |  |  |  |
| 1913 | Приобретение в собственность города Москвы сооружения (ЦТП аб. N 1118/013) с кадастровым номером 77:05:0012004:6327 площадью 174,2 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. Изюмская, соор. 26, стр. 3 с оборудованием | 3 | 013 009 003 | 5,1588 | 2024 |  | 5,1588 |  |  |  |  |
| 1914 | Развитие газоснабжения в городе Москве | 06 В 00 00000 |  |  |  |  | 9451,7539 | 12734,7120 | 9025,5600 | 7746,3280 | 844,6000 |
| (п. 1914 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1915 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1916 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1917 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1918 | Мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров |  |  |  |  |  | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1919 | Кропоткинский дюкер по адресу: Пречистенская наб., д. 5 | 1 | 013 010 003 | 749,8425 | 2018-2024 | 438,8425 | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1920 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 34,9322 | 2018-2023 | 34,9322 |  |  |  |  |  |
| 1921 | Строительство |  |  | 714,9103 | 2019-2024 | 403,9103 | 311,0000 |  |  |  |  |
| 1922 | Мероприятия по газоснабжению территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1923 | 18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселения Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 013 010 003 | 128,2242 | 2018-2024 | 127,1055 |  |  |  |  |  |
| 1924 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 128,2242 | 2018-2022 | 127,1055 |  |  |  |  |  |
| 1925 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2022 году |  |  |  | 2024 |  | 1,1187 |  |  |  |  |
| 1926 | 18.037 Строительство сети газоснабжения Новофедоровского пос. Троицкого административного округа г. Москвы | 2 | 013 010 003 | 80,0768 | 2018-2024 | 68,7253 |  |  |  |  |  |
| 1927 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0768 | 2018 | 42,3100 |  |  |  |  |  |
| 1928 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018-2020 годах |  |  |  | 2022-2024 | 26,4153 | 11,3515 |  |  |  |  |
| 1929 | 18.039 Строительство сети газоснабжения пос. Киевский Троицкого административного округа г. Москвы | 3 | 013 010 003 | 65,9408 | 2018-2024 | 49,9860 |  |  |  |  |  |
| 1930 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,9408 | 2018 | 35,9390 |  |  |  |  |  |
| 1931 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020-2022 годах |  |  |  | 2021-2024 | 14,0470 | 15,9548 |  |  |  |  |
| 1932 | 18.041 Строительство сети газоснабжения от КРП-21 к КГМ | 4 | 013 010 003 | 26,5044 | 2018-2024 | 20,8340 |  |  |  |  |  |
| 1933 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,5044 | 2018 | 16,5920 |  |  |  |  |  |
| 1934 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018-2022 годах |  |  |  | 2022-2024 | 4,2420 | 5,6704 |  |  |  |  |
| 1935 | 18.042 Строительство сети газоснабжения Щаповского пос., Троицкий административный округ г. Москвы | 5 | 013 010 003 | 60,5429 | 2018-2024 | 39,4716 |  |  |  |  |  |
| 1936 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 60,5429 | 2018-2021 | 33,9686 |  |  |  |  |  |
| 1937 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020-2022 годах |  |  |  | 2021-2024 | 5,5030 | 21,0713 |  |  |  |  |
| 1938 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 9140,7539 | 12734,7120 | 9025,5600 | 7746,3280 | 844,6000 |
| (п. 1938 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 9140,7539 | 12734,7120 | 9025,5600 | 7746,3280 | 844,6000 |
| (п. 1939 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 9140,7539 | 12734,7120 | 9025,5600 | 7746,3280 | 844,6000 |
| (п. 1940 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1941 | Перекладка двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700-1000 мм к ТЭЦ-27 | 1 | 013 010 003 | 1210,0000 | 2020-2025 | 850,0000 | 203,0000 | 157,0000 |  |  |  |
| 1942 | Вынос магистрального (среднего давления) газопровода, попадающего в зону строительства объектов улично-дорожной сети на территории застройки "ЗИЛ-Юг" | 2 | 013 010 003 | 900,3141 | 2022-2024 | 159,3602 | 740,9539 |  |  |  |  |
| 1943 | Выполнение комплекса работ по сносу, проектированию и строительству нового здания газорегуляторного пункта "Косино" по адресу: г. Москва, ул. Б. Косинская, влд. 1, к. 2 | 3 | 013 010 001 | 397,8000 | 2024 |  | 397,8000 |  |  |  |  |
| 1944 | Газопровод-связка газорегуляторный пункт "Щукино" - газорегуляторный пункт "Очаковская ГС" | 4 | 013 010 003 | 6918,0000 | 2024-2027 |  | 489,0000 | 3243,3200 | 2725,8800 | 459,8000 |  |
| 1945 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 230,3200 | 2024-2025 |  | 89,0000 | 141,3200 |  |  |  |
| 1946 | Строительство |  |  | 6687,6800 | 2024-2027 |  | 400,0000 | 3102,0000 | 2725,8800 | 459,8000 |  |
| 1947 | Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, 2-я Лыковская ул., районная тепловая станция "Строгино" (Луч 6, Щукинский ввод) | 5 | 013 010 003 | 2582,0000 | 2024-2027 |  | 485,0000 | 576,0000 | 1009,6800 | 511,3200 |  |
| 1948 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 85,0000 | 2024-2025 |  | 85,0000 |  |  |  |  |
| 1949 | Строительство |  |  | 2497,0000 | 2024-2027 |  | 400,0000 | 576,0000 | 1009,6800 | 511,3200 |  |
| 1950 | Газопровод-связка газорегуляторный пункт "Очаковская ГС" - газорегуляторный пункт "Южная ГС" | 6 | 013 010 003 | 3311,0000 | 2024-2027 |  | 510,0000 | 1841,1500 | 660,0000 | 299,8500 |  |
| 1951 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 151,5400 | 2024-2025 |  | 110,0000 | 41,5400 |  |  |  |
| 1952 | Строительство |  |  | 3159,4600 | 2024-2027 |  | 400,0000 | 1799,6100 | 660,0000 | 299,8500 |  |
| 1953 | Реконструкция участка газопровода к ТЭЦ-12 | 7 | 013 010 003 | 1028,0000 | 2024-2026 |  | 300,0000 | 169,4720 | 558,5280 |  |  |
| 1954 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 55,3720 | 2024-2025 |  | 50,0000 | 5,3720 |  |  |  |
| 1955 | Строительство |  |  | 972,6280 | 2024-2026 |  | 250,0000 | 164,1000 | 558,5280 |  |  |
| 1956 | Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания газорегуляторного пункта "Косино с/х Моссовета" | 8 | 013 010 001 | 626,0000 | 2024-2025 |  | 377,8560 | 248,1440 |  |  |  |
| 1957 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 34,9000 | 2024-2025 |  | 34,4960 | 0,4040 |  |  |  |
| 1958 | Строительство |  |  | 591,1000 | 2024-2025 |  | 343,3600 | 247,7400 |  |  |  |
| 1959 | Строительство газопроводов высокого давления и здания газорегуляторного пункта "Лазаревский" | 9 | 013 010 001 | 757,0000 | 2024-2025 |  | 328,1760 | 428,8240 |  |  |  |
| 1960 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 73,8000 | 2024-2025 |  | 35,6160 | 38,1840 |  |  |  |
| 1961 | Строительство |  |  | 683,2000 | 2024-2025 |  | 292,5600 | 390,6400 |  |  |  |
| 1962 | Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания газорегуляторного пункта "Победа Труда" | 10 | 013 010 001 | 1029,0000 | 2024-2025 |  | 199,1760 | 829,8240 |  |  |  |
| 1963 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,6160 | 2024 |  | 21,6160 |  |  |  |  |
| 1964 | Строительство |  |  | 1007,3840 | 2024-2025 |  | 177,5600 | 829,8240 |  |  |  |
| 1965 | Строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления со строительством здания газорегуляторного пункта "Востряково" | 11 | 013 010 001 | 543,0000 | 2024-2025 |  | 160,4760 | 382,5240 |  |  |  |
| 1966 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 49,8800 | 2024-2025 |  | 17,4160 | 32,4640 |  |  |  |
| 1967 | Строительство |  |  | 493,1200 | 2024-2025 |  | 143,0600 | 350,0600 |  |  |  |
| 1968 | Строительство газопроводов высокого и среднего давления и здания газорегуляторного пункта "Опытное поле-2" | 12 | 013 010 001 | 369,0000 | 2024-2025 |  | 163,5720 | 205,4280 |  |  |  |
| 1969 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 32,3500 | 2024-2025 |  | 17,7520 | 14,5980 |  |  |  |
| 1970 | Строительство |  |  | 336,6500 | 2024-2025 |  | 145,8200 | 190,8300 |  |  |  |
| 1971 | Строительство газопроводов высокого давления и здания газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово-2" | 13 | 013 010 001 | 520,0000 | 2024-2025 |  | 172,3440 | 347,6560 |  |  |  |
| 1972 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 52,4900 | 2024-2025 |  | 18,7040 | 33,7860 |  |  |  |
| 1973 | Строительство |  |  | 467,5100 | 2024-2025 |  | 153,6400 | 313,8700 |  |  |  |
| 1974 | Реконструкция газорегуляторного пункта "Очаковская ГС-2н" | 14 | 013 010 001 | 73,0000 | 2024-2025 |  | 37,9600 | 35,0400 |  |  |  |
| 1975 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,0000 | 2024-2025 |  | 5,1100 | 1,8900 |  |  |  |
| 1976 | Строительство |  |  | 66,0000 | 2024-2025 |  | 32,8500 | 33,1500 |  |  |  |
| 1977 | Строительство газопроводов высокого давления и реконструкция газопровода среднего давления со строительством здания газорегуляторного пункта "Сосновка-3" | 15 | 013 010 001 | 835,0000 | 2024-2025 |  | 175,9560 | 659,0440 |  |  |  |
| 1978 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 58,2800 | 2024-2025 |  | 19,0960 | 39,1840 |  |  |  |
| 1979 | Строительство |  |  | 776,7200 | 2024-2025 |  | 156,8600 | 619,8600 |  |  |  |
| 1980 | Строительство газопроводов высокого давления и здания газорегуляторного пункта "Жулебино-2, РТС" | 16 | 013 010 001 | 438,0000 | 2024-2025 |  | 154,2840 | 283,7160 |  |  |  |
| 1981 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 32,7000 | 2024-2025 |  | 16,7440 | 15,9560 |  |  |  |
| 1982 | Строительство |  |  | 405,3000 | 2024-2025 |  | 137,5400 | 267,7600 |  |  |  |
| 1983 | Реконструкция и строительство газопроводов-вводов на объектах Генерации тепловой энергии ПАО "Мосэнерго" | 17 | 013 010 003 | 100,0000 | 2024 |  | 100,0000 |  |  |  |  |
| 1984 | Строительство резервного газопровода-ввода к ТЭЦ-11 с реконструкцией газопровода среднего давления по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, ш. Энтузиастов, д. 32, стр. 1 | 18 | 013 010 003 | 232,0000 | 2025-2027 |  |  | 18,1310 | 85,5476 | 128,3214 |  |
| 1985 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,1310 | 2025 |  |  | 18,1310 |  |  |  |
| 1986 | Строительство |  |  | 213,8690 | 2026-2027 |  |  |  | 85,5476 | 128,3214 |  |
| 1987 | Строительство резервного газопровода-ввода к ГЭС-1 с реконструкцией газопровода среднего давления и переводом существующего газопровода с P <= 0,1 МПа на P <= 0,3 МПа по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Брошевский пер., д. 4, стр. 2 - Лавров пер., д. 5 | 19 | 013 010 003 | 828,5000 | 2025-2027 |  |  | 20,0210 | 161,6958 | 646,7832 |  |
| 1988 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,0210 | 2025 |  |  | 20,0210 |  |  |  |
| 1989 | Строительство |  |  | 808,4790 | 2026-2027 |  |  |  | 161,6958 | 646,7832 |  |
| 1990 | Строительство резервного газопровода-ввода к ГЭС-1 с переводом существующего газопровода с P <= 0,1 МПа на P <= 0,3 МПа по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Лавров пер., д. 5 - ул. Садовническая, д. 11, стр. 12 | 20 | 013 010 003 | 26,0000 | 2025-2026 |  |  | 8,4640 | 17,5360 |  |  |
| 1991 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,4640 | 2025 |  |  | 8,4640 |  |  |  |
| 1992 | Строительство |  |  | 17,5360 | 2026 |  |  |  | 17,5360 |  |  |
| 1993 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Некрасовка" по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Большая Косинская ул. - Косинское ш. | 21 | 013 010 003 | 1466,5000 | 2025-2027 |  |  | 156,3300 | 982,3352 | 327,8348 |  |
| 1994 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 55,2150 | 2025 |  |  | 55,2150 |  |  |  |
| 1995 | Строительство |  |  | 1411,2850 | 2025-2027 |  |  | 101,1150 | 982,3352 | 327,8348 |  |
| 1996 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Некрасовка" по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Косинское ш. - Покровская ул. | 22 | 013 010 003 | 1253,5000 | 2025-2027 | , |  | 161,8140 | 787,3099 | 304,3761 |  |
| 1997 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 42,2540 | 2025 |  |  | 42,2540 |  |  |  |
| 1998 | Строительство |  |  | 1211,2460 | 2025-2027 |  |  | 119,5600 | 787,3099 | 304,3761 |  |
| 1999 | Строительстве резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Некрасовка" по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, Покровская ул., Проектируемый пр-д N 6392 | 23 | 013 010 003 | 1126,0000 | 2025-2027 |  |  | 155,1900 | 814,0000 | 156,8100 |  |
| 2000 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 48,1900 | 2025 |  |  | 48,1900 |  |  |  |
| 2001 | Строительство |  |  | 1077,8100 | 2025-2027 |  |  | 107,0000 | 814,0000 | 156,8100 |  |
| 2002 | Строительство резервного газопровода-ввода к ТЭЦ-25 с реконструкцией газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Озерная ул. - ул. Генерала Дорохова, д. 16, стр. 4 | 24 | 013 010 003 | 1384,0000 | 2025-2027 |  |  | 37,4190 | 134,6581 | 1211,9229 |  |
| 2003 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,4190 | 2025 |  |  | 37,4190 |  |  |  |
| 2004 | Строительство |  |  | 1346,5810 | 2026-2027 |  |  |  | 134,6581 | 1211,9229 |  |
| 2005 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Бабушкино-1" по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, ул. Искры, д. 17Б, стр. 8 | 25 | 013 010 003 | 16,0000 | 2025-2026 |  |  | 11,3700 | 4,6300 |  |  |
| 2006 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,3700 | 2025 |  |  | 11,3700 |  |  |  |
| 2007 | Строительство |  |  | 4,6300 | 2026 |  |  |  | 4,6300 |  |  |
| 2008 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Крылатское" по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Рублевское ш. - Осенняя ул., д. 29, стр. 1 | 26 | 013 010 003 | 534,5000 | 2025-2027 |  |  | 26,9300 | 45,1800 | 462,3900 |  |
| 2009 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,9300 | 2025 |  |  | 26,9300 |  |  |  |
| 2010 | Строительство |  |  | 507,5700 | 2026-2027 |  |  |  | 45,1800 | 462,3900 |  |
| 2011 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Митино" по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, Митинская ул. - Пятницкое ш., д. 19, стр. 3 | 27 | 013 010 003 | 146,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,3100 | 13,1690 | 118,5210 |  |
| 2012 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,3100 | 2025 |  |  | 14,3100 |  |  |  |
| 2013 | Строительство |  |  | 131,6900 | 2026-2027 |  |  |  | 13,1690 | 118,5210 |  |
| 2014 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Нагатино" с реконструкцией газопровода среднего давления по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Нагатинская ул. - пр-кт Андропова, д. 36, к. 2, стр. 1 | 28 | 013 010 003 | 466,0000 | 2025-2027 |  |  | 26,4000 | 77,8500 | 361,7500 |  |
| 2015 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4000 | 2025 |  |  | 26,4000 |  |  |  |
| 2016 | Строительство |  |  | 439,6000 | 2026-2027 |  |  |  | 77,8500 | 361,7500 |  |
| 2017 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Новомосковская" по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, Новомосковская ул., д. 1А, стр. 5 | 29 | 013 010 003 | 88,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,5000 | 51,4500 | 22,0500 |  |
| 2018 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,5000 | 2025 |  |  | 14,5000 |  |  |  |
| 2019 | Строительство |  |  | 73,5000 | 2026-2027 |  |  |  | 51,4500 | 22,0500 |  |
| 2020 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Отрадное" с реконструкцией газопровода среднего давления по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, Отрадная ул., влд. 16 - Березовая ал., д. 3 | 30 | 013 010 003 | 299,0000 | 2025-2027 |  |  | 19,4600 | 50,8000 | 228,7400 |  |
| 2021 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 19,4600 | 2025 |  |  | 19,4600 |  |  |  |
| 2022 | Строительство |  |  | 279,5400 | 2026-2027 |  |  |  | 50,8000 | 228,7400 |  |
| 2023 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Переяславская" по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, Большая Переяславская ул., д. 36, стр. 5 | 31 | 013 010 003 | 42,5000 | 2025-2026 |  |  | 13,2500 | 29,2500 |  |  |
| 2024 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 13,2500 | 2025 |  |  | 13,2500 |  |  |  |
| 2025 | Строительство |  |  | 29,2500 | 2026 |  |  |  | 29,2500 |  |  |
| 2026 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Перово" с переводом существующего газопровода с P <= 1,2 МПа на P <= 0,3 МПа по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Суздальская ул., д. 1, стр. 1 - Большая Косинская ул., вблизи земельного участка 162 | 32 | 013 010 003 | 822,0000 | 2025-2027 |  |  | 36,0400 | 235,7880 | 550,1720 |  |
| 2027 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 36,0400 | 2025 |  |  | 36,0400 |  |  |  |
| 2028 | Строительство |  |  | 785,9600 | 2026-2027 |  |  |  | 235,7880 | 550,1720 |  |
| 2029 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Перово" по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Реутовская ул., д. 22Б, стр. 2 - Кетчерская ул., д. 11 | 33 | 013 010 003 | 803,0000 | 2025-2027 |  |  | 27,0910 | 90,1870 | 685,7220 |  |
| 2030 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,0910 | 2025 |  |  | 27,0910 |  |  |  |
| 2031 | Строительство |  |  | 775,9090 | 2026-2027 |  |  |  | 90,1870 | 685,7220 |  |
| 2032 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Ростокино" по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, пр-кт Мира, д. 207 | 34 | 013 010 003 | 73,0000 | 2025-2027 |  |  | 12,1580 | 48,6736 | 12,1684 |  |
| 2033 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 12,1580 | 2025 |  |  | 12,1580 |  |  |  |
| 2034 | Строительство |  |  | 60,8420 | 2026-2027 |  |  |  | 48,6736 | 12,1684 |  |
| 2035 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Теплый стан" по адресу: г. Москва, Юго-Западный административный округ, Новоясеневский пр-кт, д. 1, к. 2 - Новоясеневский пр-кт, д. 8, к. 3 | 35 | 013 010 003 | 492,0000 | 2025-2027 |  |  | 30,4780 | 46,1522 | 415,3698 |  |
| 2036 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,4780 | 2025 |  |  | 30,4780 |  |  |  |
| 2037 | Строительство |  |  | 461,5220 | 2026-2027 |  |  |  | 46,1522 | 415,3698 |  |
| 2038 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Тушино-1" по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, Планерная ул., д. 2 | 36 | 013 010 003 | 87,0000 | 2025-2027 |  |  | 13,4040 | 58,8768 | 14,7192 |  |
| 2039 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 13,4040 | 2025 |  |  | 13,4040 |  |  |  |
| 2040 | Строительство |  |  | 73,5960 | 2026-2027 |  |  |  | 58,8768 | 14,7192 |  |
| 2041 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Тушино-2" по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, ул. Фабрициуса, д. 37 | 37 | 013 010 003 | 81,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,0570 | 3,3472 | 63,5958 |  |
| 2042 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,0570 | 2025 |  |  | 14,0570 |  |  |  |
| 2043 | Строительство |  |  | 66,9430 | 2026-2027 |  |  |  | 3,3472 | 63,5958 |  |
| 2044 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Тушино-4" по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, Строительный пр-д, д. 14 | 38 | 013 010 003 | 95,0000 | 2025-2027 |  |  | 16,0200 | 3,9490 | 75,0310 |  |
| 2045 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,0200 | 2025 |  |  | 16,0200 |  |  |  |
| 2046 | Строительство |  |  | 78,9800 | 2026-2027 |  |  |  | 3,9490 | 75,0310 |  |
| 2047 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Фрезер" по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, Фрезер ш., влд. 14 | 39 | 013 010 003 | 44,5000 | 2025-2026 |  |  | 11,3320 | 33,1680 |  |  |
| 2048 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,3320 | 2025 |  |  | 11,3320 |  |  |  |
| 2049 | Строительство |  |  | 33,1680 | 2026 |  |  |  | 33,1680 |  |  |
| 2050 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Южное Бутово" по адресу: г. Москва, Юго-Западный административный округ, Поляны ул., влд. 75 - Бартеневская ул., д. 18, к. 2 | 40 | 013 010 003 | 290,0000 | 2025-2027 |  |  | 28,9300 | 43,2700 | 217,8000 |  |
| 2051 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 23,2600 | 2025 |  |  | 23,2600 |  |  |  |
| 2052 | Строительство |  |  | 266,7400 | 2025-2027 |  |  | 5,6700 | 43,2700 | 217,8000 |  |
| 2053 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Пенягино" по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, Дубравная ул., д. 55 | 41 | 013 010 003 | 79,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,3700 | 15,1400 | 49,4900 |  |
| 2054 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,3700 | 2025 |  |  | 14,3700 |  |  |  |
| 2055 | Строительство |  |  | 64,6300 | 2026-2027 |  |  |  | 15,1400 | 49,4900 |  |
| 2056 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Коломенская" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, 1-й Котляковский пер., д. 5 | 42 | 013 010 003 | 16,0000 | 2025-2027 |  |  | 3,9730 | 3,1300 | 8,8970 |  |
| 2057 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 3,9730 | 2025 |  |  | 3,9730 |  |  |  |
| 2058 | Строительство |  |  | 12,0270 | 2026-2027 |  |  |  | 3,1300 | 8,8970 |  |
| 2059 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной теплоэлектростанции "Курьяново" по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, Донецкая ул., влд. 40 | 43 | 013 010 003 | 143,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,2400 | 17,8700 | 110,8900 |  |
| 2060 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,2400 | 2025 |  |  | 14,2400 |  |  |  |
| 2061 | Строительство |  |  | 128,7600 | 2026-2027 |  |  |  | 17,8700 | 110,8900 |  |
| 2062 | Строительство резервного газопровода-ввода к квартальной тепловой станции N 18 по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Криворожская ул., д. 4А | 44 | 013 010 003 | 45,0000 | 2025-2026 |  |  | 14,7500 | 30,2500 |  |  |
| 2063 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,7500 | 2025 |  |  | 14,7500 |  |  |  |
| 2064 | Строительство |  |  | 30,2500 | 2026 |  |  |  | 30,2500 |  |  |
| 2065 | Строительство резервного газопровода-ввода к квартальной тепловой станции N 54 по адресу: г. Москва, Юго-Западный административный округ, Фруктовая ул., д. 22, к. 1 | 45 | 013 010 003 | 48,0000 | 2025-2026 |  |  | 12,5900 | 35,4100 |  |  |
| 2066 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 12,5900 | 2025 |  |  | 12,5900 |  |  |  |
| 2067 | Строительство |  |  | 35,4100 | 2026 |  |  |  | 35,4100 |  |  |
| 2068 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Ленино-Дачное" с реконструкцией газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Кавказский б-р, д. 52 | 46 | 013 010 003 | 79,0000 | 2025-2027 |  |  | 13,6700 | 45,7310 | 19,5990 |  |
| 2069 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 13,6700 | 2025 |  |  | 13,6700 |  |  |  |
| 2070 | Строительство |  |  | 65,3300 | 2026-2027 |  |  |  | 45,7310 | 19,5990 |  |
| 2071 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Рублево" по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Оршанская ул., влд. 6, к. 2 | 47 | 013 010 003 | 188,0000 | 2025-2027 |  |  | 16,5000 | 20,0000 | 151,5000 |  |
| 2072 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,5000 | 2025 |  |  | 16,5000 |  |  |  |
| 2073 | Строительство |  |  | 171,5000 | 2026-2027 |  |  |  | 20,0000 | 151,5000 |  |
| 2074 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции N 3 по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Проектируемый пр-д N 5526, д. 3, стр. 1-12 | 48 | 013 010 003 | 34,0000 | 2025-2027 |  |  | 11,8300 | 6,1410 | 16,0290 |  |
| 2075 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,8300 | 2025 |  |  | 11,8300 |  |  |  |
| 2076 | Строительство |  |  | 22,1700 | 2026-2027 |  |  |  | 6,1410 | 16,0290 |  |
| 2077 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Красная Пресня" по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, 2-ая Магистральная ул., д. 7 | 49 | 013 010 003 | 97,0000 | 2025-2027 |  |  | 15,6180 | 9,3600 | 72,0220 |  |
| 2078 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,6180 | 2025 |  |  | 15,6180 |  |  |  |
| 2079 | Строительство |  |  | 81,3820 | 2026-2027 |  |  |  | 9,3600 | 72,0220 |  |
| 2080 | Строительство резервного газопровода-ввода к квартальной тепловой станции N 11А по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Заречная ул., д. 4 | 50 | 013 010 003 | 93,0000 | 2025-2027 |  |  | 17,4100 | 66,4966 | 9,0934 |  |
| 2081 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,4100 | 2025 |  |  | 17,4100 |  |  |  |
| 2082 | Строительство |  |  | 75,5900 | 2026-2027 |  |  |  | 66,4966 | 9,0934 |  |
| 2083 | Строительство резервного газопровода-ввода к районной тепловой станции "Волхонка-ЗИЛ" по адресу: г. Москва, Юго-Западный административный округ, Азовская ул., д. 28 | 51 | 013 010 003 | 51,0000 | 2025-2027 |  |  | 14,1200 | 3,1200 | 33,7600 |  |
| 2084 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,1200 | 2025 |  |  | 14,1200 |  |  |  |
| 2085 | Строительство |  |  | 36,8800 | 2026-2027 |  |  |  | 3,1200 | 33,7600 |  |
| 2086 | Реконструкция строения металлического ангара с навесом в складское строение общей площадью 1440 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 52 | 011 001 001 | 93,2290 | 2024 |  | 93,2290 |  |  |  |  |
| 2087 | Строительство складского строения общей площадью 912 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 53 | 011 001 001 | 84,8416 | 2024 |  | 84,8416 |  |  |  |  |
| 2088 | Строительство складского строения общей площадью 1440 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 54 | 011 001 001 | 133,9294 | 2024 |  | 133,9294 |  |  |  |  |
| 2089 | Строительство и реконструкция газораспределительных сетей в целях резервирования системы газоснабжения новой котельной "Руднево-5" | 55 | 013 010 003 | 3583,2000 | 2024 |  | 3583,2000 |  |  |  |  |
| 2090 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 246,3000 | 2024 |  | 246,3000 |  |  |  |  |
| 2091 | Строительство |  |  | 3336,9000 | 2024 |  | 3336,9000 |  |  |  |  |
| 2092 | Строительство газопровода-связки газорегуляторный пункт "Русино" - газорегуляторный пункт "Красная Пахра" | 56 | 013 010 003 | 1250,0000 | 2024-2025 |  | 250,0000 | 1000,0000 |  |  |  |
| 2093 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 83,0000 | 2024-2025 |  | 22,0000 | 61,0000 |  |  |  |
| 2094 | Строительство |  |  | 1167,0000 | 2024-2025 |  | 228,0000 | 939,0000 |  |  |  |
| 2094(1) | Строительство резервного газопровода-ввода к ТЭЦ-8 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Текстильщики, пр-д Остаповский, влд. 1 | 57 | 013 010 003 | 1844,6000 | 2025-2028 |  |  | 1000,0000 |  |  | 844,6000 |
| (п. 2094(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094(2) | Строительство системы газоснабжения для производственных баз строительных трестов Комплекса городского хозяйства города Москвы с реконструкцией газопровода по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Печатники, пр-д Батюнинский | 58 | 013 010 003 | 305,4000 | 2025 |  |  | 305,4000 |  |  |  |
| (п. 2094(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094(3) | Проектно-изыскательские работы |  |  | 57,5645 | 2025 |  |  | 57,5645 |  |  |  |
| (п. 2094(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094(4) | Строительство |  |  | 247,8355 | 2025 |  |  | 247,8355 |  |  |  |
| (п. 2094(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095 | Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 00 00000 |  |  |  |  | 579,8902 | 1276,0000 | 5590,0000 | 17717,9000 | 40603,6100 |
| 2096 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 79,8902 | 5,8000 |  |  |  |
| 2097 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 01 00000 0402 |  |  |  |  | 79,8902 | 5,8000 |  |  |  |
| 2098 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2099 | Коллектор для подземных коммуникаций по Б. Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап | 1 | 013 012 003 | 101,4587 | 2020-2024 | 100,3938 | 1,0649 |  |  |  |  |
| 2100 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 | 06-015 ПС 220/110/20/10 кВ "Сити-2" с заходами КЛ (отводящий кабельный коллектор) | 2 | 013 012 003 | 4767,8650 | 2005-2024 | 4767,8390 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2102 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2103 | Коллектор подземных коммуникаций от Алтуфьевского ш. до ул. Комдива Орлова | 3 | 013 012 003 | 13,4743 | 2020-2024 | 9,1982 | 4,2761 |  |  |  |  |
| 2104 | Коллектор подземных коммуникаций от Ботанической ул. до ул. Комдива Орлова | 4 | 013 012 003 | 62,0735 | 2020-2024 | 38,0526 | 24,0209 |  |  |  |  |
| 2105 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2106 | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" | 5 | 013 012 003 | 555,3421 | 2020-2025 | 540,9421 | 14,2000 | 0,2000 |  |  |  |
| 2107 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2108 | 06-017 подстанция 220 кВ "Матвеевская" (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор), 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. N 7 | 6 | 013 012 003 | 2004,4361 | 2006-2025 | 1970,5338 | 28,3023 | 5,6000 |  |  |  |
| 2109 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 | ПС 220/110/20/10 кВ "Герцево" с заходами ВЛ, заходы КЛ на ПС "Герцево" (кабельный коллектор - 1 и 3 пусковые комплексы) | 7 | 013 012 003 | 73,4885 | 2021-2024 | 69,4885 | 4,0000 |  |  |  |  |
| 2111 | Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-16 | 8 | 013 012 003 | 149,5942 | 2020-2024 | 145,5942 | 4,0000 |  |  |  |  |
| 2112 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 500,0000 | 1270,2000 | 5590,0000 | 17717,9000 | 40603,6100 |
| 2113 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 01 00000 0502 |  |  |  |  | 500,0000 | 1270,2000 | 5590,0000 | 17717,9000 | 40603,6100 |
| 2114 | Акционерное общество "Москоллектор" |  |  |  |  |  | 500,0000 | 770,2000 | 5090,0000 | 12422,4600 | 40603,6100 |
| 2115 | Модернизация коллектора ОГК "Луганский" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, д. 2, к. 206; к. 811; д. 3А, д. 3Б, д. 3В; д. 2, к. 201 | 1 | 013 012 003 | 105,0000 | 2024 |  | 105,0000 |  |  |  |  |
| 2116 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-3" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 810, к. 806 | 2 | 013 012 003 | 30,0000 | 2024 |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 2117 | Модернизация коллектора ОГК "Донецкий" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 814, д. 5Д | 3 | 013 012 003 | 200,0000 | 2024 |  | 200,0000 |  |  |  |  |
| 2118 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-2" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 813, д. 6, к. 604, к. 605, к. 608; д. 7, к. А, к. Б, к. В, к. Г | 4 | 013 012 003 | 40,0000 | 2024 |  | 40,0000 |  |  |  |  |
| 2119 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-1" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, д. 4, к. 404-405; д. 4, к. 409; д. 5В; д. 5, к. А, к. Б, к. Г; д. 4, к. 401 | 5 | 013 012 003 | 45,0000 | 2024 |  | 45,0000 |  |  |  |  |
| 2120 | Модернизация коллектора ВКК "Олимпийская Деревня" по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Мичуринский пр-кт, Олимпийская Деревня, д. 6-9, д. 9а, д. 10-15, д. 15а, д. 16-22; к. 1А, Б, В, 2А, Б, В, 3А, Б, В, 4А, Б, В, 5А, Б, В, 24А, Б, В, ЦТП-1, ЦТП-2, 3; д. 8, к. 1, 2; д. 12, к. 1; д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 20, к. 1, 2 | 6 | 013 012 003 | 80,0000 | 2024 |  | 80,0000 |  |  |  |  |
| 2121 | Строительство кабельного коллектора от подстанции "Белорусская", 2 этап | 7 | 013 012 003 | 5756,9800 | 2025-2028 |  |  | 105,0000 | 747,9000 | 3200,0000 | 1704,0800 |
| 2122 | Строительство кабельного коллектора от подстанции "Котловка" | 8 | 013 012 003 | 1709,2300 | 2025-2026 |  |  | 310,2000 | 1399,0300 |  |  |
| 2123 | Строительство кабельного коллектора от подстанции "Золотаревская" | 9 | 013 012 003 | 5838,5700 | 2025-2028 |  |  | 85,0000 | 1873,0700 | 3000,0000 | 880,5000 |
| 2124 | Строительство кабельного коллектора от подстанции "Берсеневская" | 10 | 013 012 003 | 1387,4600 | 2025-2027 |  |  | 45,0000 | 445,0000 | 897,4600 |  |
| 2125 | Строительство коммуникационного коллектора вблизи ТЭЦ-12 | 11 | 013 012 003 | 13123,6400 | 2025-2029 |  |  | 90,0000 | 265,0000 | 1965,0000 | 10803,6400 |
| (п. 2125 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126 | Строительство коммуникационного коллектора в районе ул. Онежской и Дмитровского ш. | 12 | 013 012 003 | 31070,3900 | 2025-2029 |  |  | 135,0000 | 360,0000 | 3360,0000 | 27215,3900 |
| (п. 2126 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2127 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 7 |  |  |  |  |  | 500,0000 | 500,0000 | 5295,4400 |  |
| 2128 | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | 06 Д 00 00000 |  |  |  |  | 2211,7500 | 2067,1467 |  | 1000,0000 | 9978,5781 |
| 2129 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 807,3066 | 265,9467 |  | 1000,0000 | 9978,5781 |
| 2130 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 807,3066 | 265,9467 |  | 1000,0000 | 9978,5781 |
| 2131 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132 | 87-2605 Канализационный коллектор от Новорязанской ул. до коллектора по Нижнему Сусальному пер. | 1 | 013 012 003 | 701,5003 | 2004-2025 | 700,1874 | 0,6329 | 0,6800 |  |  |  |
| 2133 | ПР-414 Отводящие трубопроводы от Центральной канализационной насосной станции до Юго-Западных каналов | 2 | 013 008 001 | 3045,5851 | 2006-2025 | 2798,1067 | 237,6500 | 9,8284 |  |  |  |
| 2134 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) | 3 | 013 008 001 | 4683,2241 | 2007-2025 | 3971,3606 | 490,5300 | 221,3335 |  |  |  |
| 2136 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) | 4 | 013 008 001 | 2794,9804 | 2008-2025 | 2696,3756 | 68,8500 | 29,7548 |  |  |  |
| 2137 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138 | 75-05 Строительство Царицынского канализационного канала | 5 | 013 007 006 | 1745,2367 | 2008-2025 | 1731,2430 | 9,6437 | 4,3500 |  |  |  |
| 2139 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140 | Строительство сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки | 6 | 013 007 006 | 12390,0000 | 2018-2028 | 1411,4219 |  |  |  | 1000,0000 | 9978,5781 |
| 2141 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 594,3911 | 2018-2022 | 594,3911 |  |  |  |  |  |
| 2142 | Строительство |  |  | 11795,6089 | 2019-2028 | 817,0308 |  |  |  | 1000,0000 | 9978,5781 |
| 2143 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 1404,4434 | 1801,2000 |  |  |  |
| 2144 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 1404,4434 | 1801,2000 |  |  |  |
| 2145 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  | 1404,4434 | 1801,2000 |  |  |  |
| 2146 | Строительство павильона (накрытия) снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Восточный административный округ г. Москвы, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а (включая проектно-изыскательские работы) | 1 | 011 002 003 | 200,1000 | 2023-2024 | 132,7967 | 67,3034 |  |  |  |  |
| 2147 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Южный административный округ г. Москвы, Тарный пр-д, влд. 5 (включая проектно-изыскательские работы) | 2 | 011 002 003 | 1750,0000 | 2022-2024 | 982,8600 | 767,1400 |  |  |  |  |
| 2148 | Реконструкция канализационной насосной станции и подводящих сетей на территории АО "Троицкая камвольная фабрика" (включая проектно-изыскательские работы) | 3 | 013 008 001 | 400,0000 | 2024 |  | 400,0000 |  |  |  |  |
| 2149 | Строительство сетей водоснабжения и водозаборного узла по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, м.о. Краснопахорский, д. Шаганино | 4 | 013 007 005 | 530,0160 | 2024-2025 |  | 35,0000 | 495,0160 |  |  |  |
| (п. 2149 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150 | Строительство канализационных сетей с канализационной насосной станцией по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, м.о. Краснопахорский, д. Шаганино | 5 | 013 008 003 | 341,2080 | 2024-2025 |  | 35,0000 | 306,2080 |  |  |  |
| (п. 2150 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2151 | Строительство водозаборного узла по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино | 6 | 013 008 005 | 15,0000 | 2024 |  | 15,0000 |  |  |  |  |
| (п. 2151 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152 | Строительство очистных сооружений по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, м.о. Краснопахорский, д. Шаганино | 7 | 013 008 002 | 1084,9760 | 2024-2025 |  | 85,0000 | 999,9760 |  |  |  |
| (п. 2152 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153 | Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 00 00000 |  |  |  |  | 6693,0722 | 14114,3748 | 16224,7239 | 17405,1237 | 8862,1086 |
| (п. 2153 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2154 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 4248,2075 | 10883,0660 | 14400,0000 | 16500,0000 | 8862,1086 |
| (п. 2154 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2155 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 3540,6530 | 10883,0660 | 14400,0000 | 16500,0000 | 8862,1086 |
| (п. 2155 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2157 | Водосточный коллектор D = 1000-2000 мм к очистному сооружению N 19, Новосходненское ш. | 1 | 013 008 002 | 913,2000 | 2021-2028 | 2,3869 |  | 100,0000 | 300,0000 | 500,0000 | 10,8131 |
| 2158 | Очистное сооружение N 19, Новосходненское ш. | 2 | 013 008 002 | 965,6000 | 2021-2028 | 2,4572 |  | 100,0000 | 350,0000 | 500,0000 | 13,1428 |
| 2159 | Очистное сооружение в производственной зоне N 45 "Автомоторная" | 3 | 013 008 002 | 8128,1000 | 2025-2028 |  |  | 450,1000 | 2559,0000 | 2560,0000 | 2559,0000 |
| 2160 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2161 | 3253-06-02 Очистные сооружения дождевой канализации р-на Северный, мкр. 9 (2 пусковой комплекс), р-н Северный, мкр. 9 | 4 | 013 008 002 | 596,2589 | 2008-2024 | 596,1551 | 0,1038 |  |  |  |  |
| 2162 | Стационарный снегосплавный пункт, Березовая ал., влд. 10 | 5 | 013 008 002 | 1249,9839 | 2018-2026 | 651,9356 | 353,5650 | 30,2600 | 214,2233 |  |  |
| 2163 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2164 | Очистное сооружение дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 6 | 013 008 002 | 1400,0000 | 2025-2028 |  |  | 200,0000 | 500,0000 | 650,0000 | 50,0000 |
| 2165 | Отведение поверхностного стока с территории мкр. Кожухово с завершением строительства очистных сооружений, ул. Лухмановская, влд. 11 Б | 7 | 013 008 002 | 800,0000 | 2025-2028 |  |  | 200,0000 | 200,0000 | 380,0000 | 20,0000 |
| 2166 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2167 | Реконструкция очистного сооружения "Пруд-отстойник" "Нищенка" | 8 | 013 008 002 | 9500,0000 | 2025-2028 |  |  | 500,0000 | 2900,0000 | 2900,0000 | 3200,0000 |
| (п. 2167 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2168 | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка | 9 | 013 008 002 | 7006,7749 | 2007-2028 | 580,5773 | 151,3045 | 600,2437 | 2000,0000 | 2000,0000 | 1674,6494 |
| 2169 | Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь), 1 этап (очередь) - реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22 | 10 | 013 008 002 | 4600,1895 | 2017-2027 | 3354,8186 | 327,2488 | 900,0000 | 15,0000 | 3,1221 |  |
| 2170 | Головное очистное сооружение в мкр. Курьяново, ул. Шоссейная, влд. 90 | 11 | 013 008 002 | 1685,2000 | 2025-2028 |  |  | 200,0000 | 500,0000 | 750,0000 | 235,2000 |
| 2170(1) | Строительство локальных очистных сооружений в кв-ле 23-24 р-на Некрасовка (уч. 78) | 11(1) | 013 008 002 | 603,9100 | 2025-2028 |  |  | 5,0000 | 271,7600 | 271,7600 | 55,3900 |
| (п. 2170(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170(2) | Устройство инженерных сетей в р-не Некрасовка (ливневая канализация) | 11(2) | 013 008 002 | 894,4000 | 2025-2028 |  |  | 5,0000 | 402,4800 | 402,4800 | 84,4400 |
| (п. 2170(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2171 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб. м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 | 12 | 013 008 002 | 1086,9587 | 2012-2026 | 411,7235 | 266,6733 | 268,3267 | 140,2352 |  |  |
| 2173 | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, 1-й Котляковский пер., д. 15, к. 1 | 13 | 013 008 002 | 3052,0000 | 2018-2028 | 65,9159 | 36,9108 | 700,0000 | 1000,0000 | 1200,0000 | 49,1733 |
| 2174 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175 | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) | 14 | 013 008 002 | 3621,2767 | 2002-2027 | 2241,4415 | 140,1250 | 879,8750 | 358,0000 | 1,8352 |  |
| 2176 | Очистные сооружения N 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 15 | 013 008 002 | 2508,4032 | 2008-2027 | 136,0492 | 1555,0600 | 750,0000 | 50,0000 | 17,2940 |  |
| 2177 | Очистные сооружения N 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 16 | 013 008 002 | 821,8280 | 2008-2026 | 262,7486 | 2,3697 | 497,6303 | 59,0794 |  |  |
| 2178 | Очистное сооружение по адресу: мкр. 65, 67, 68, кв-л 103, 104, 105, 106 р-на Котловка | 17 | 013 008 002 | 1600,0000 | 2025-2028 |  |  | 400,0000 | 550,0000 | 600,0000 | 50,0000 |
| 2179 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180 | Очистные сооружения N 3а в районе Центральной ул. на пересечении подъездной дороги к аэропорту "Внуково" и 3-й Рейсовой ул., р-н Внуково | 18 | 013 008 002 | 30,9564 | 2008-2024 | 30,5932 | 0,3632 |  |  |  |  |
| 2181 | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д. 10, к. 4 | 19 | 013 008 002 | 1950,0000 | 2017-2026 | 1427,0958 | 306,3198 | 200,0000 | 16,5844 |  |  |
| 2182 | Очистное сооружение, п. Западный | 20 | 013 008 002 | 800,0000 | 2025-2028 |  |  | 200,0000 | 250,0000 | 300,0000 | 50,0000 |
| 2183 | Очистные сооружения "Филька" | 21 | 013 008 002 | 5100,0000 | 2025-2028 |  |  | 300,0000 | 1000,0000 | 3000,0000 | 800,0000 |
| 2184 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2185 | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд. 23Б | 22 | 013 008 002 | 984,0000 | 2017-2027 | 43,4812 | 9,5000 | 707,4000 | 223,1000 | 0,5188 |  |
| 2186 | Дренажная насосная станция дождевой канализации для застройки мкр. 12 р-на Щукино | 23 | 013 008 002 | 850,6000 | 2013-2028 | 0,3000 |  | 250,0000 | 250,0000 | 340,0000 | 10,3000 |
| 2187 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2188 | Строительство очистных сооружений N 4 в п. Алабушево г. Зеленоград (1, 2 этапы) | 24 | 013 008 002 | 611,6933 | 2010-2024 | 611,5376 | 0,1557 |  |  |  |  |
| 2189 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 | Очистное сооружение N 1 у д. Ликова | 25 | 013 008 002 | 2505,7215 | 2020-2026 | 1601,5549 | 390,9534 | 459,0466 | 54,1666 |  |  |
| 2191 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока, очистное сооружение, Хорошево-Мневники, кв-ла 83, 84-85, 86 | 26 |  |  |  |  |  | 1859,4838 | 236,3711 | 122,9899 |  |
| (п. 2191 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2192 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" | 06 Е G6 G0001 0503 |  |  |  |  | 707,5545 |  |  |  |  |
| 2193 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-1" | 1 | 013 008 002 | 2050,0000 | 2020-2025 | 1221,7456 | 707,5545 | 120,6999 |  |  |  |
| 2194 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 759,4750 | 259,2812 | 39,3002 |  |  |
| 2195 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 759,4750 | 259,2812 | 39,3002 |  |  |
| 2196 | Строительство системы отвода поверхностных стоков с территории поликлиники на 320 посещений в смену в пос. Воскресенское | 1 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 26,9002 | 2023 | 26,9002 |  |  |  |  |  |
| 2197 | Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для объектов "Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково" и "ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное" | 2 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 169,8070 | 2021-2026 | 108,1835 | 14,6781 | 7,6452 | 39,3002 |  |  |
| 2198 | Ливневые очистные сооружения на территории ТПУ "Мамыри" | 3 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 995,2327 | 2020-2024 | 956,2131 | 39,0196 |  |  |  |  |
| 2199 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 4 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1449,0000 | 2022-2025 | 565,2047 | 705,7773 | 178,0180 |  |  |  |
| 2200 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока (включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году) | 5 |  |  |  |  |  | 73,6180 |  |  |  |
| 2201 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 1685,3897 | 2972,0276 | 1785,4237 | 905,1237 |  |
| (п. 2201 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 1685,3897 | 2972,0276 | 1785,4237 | 905,1237 |  |
| (п. 2202 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2203 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  | 1685,3897 | 2446,1757 | 880,3000 |  |  |
| (п. 2203 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204 | Строительство очистного сооружения для объекта "Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца" | 1 | 013 008 002 | 499,6000 | 2023-2024 | 231,6692 | 267,9308 |  |  |  |  |
| 2205 | Реконструкция сети дождевой канализации вблизи земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0004011:1002 по адресу: ул. Наметкина, влд. 10А, стр. 1-7, стр. 10 | 2 | 013 008 002 | 80,2100 | 2022-2024 | 17,3130 | 62,8971 |  |  |  |  |
| 2206 | Реконструкция очистного сооружения "Сабурово" по адресу: г. Москва, у р. Москва напротив влд. 1Б по ул. Борисовские Пруды | 3 | 013 008 002 | 648,1794 | 2023-2025 | 200,2571 | 188,6505 | 259,2718 |  |  |  |
| 2207 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 412,5828 | 2024-2025 |  | 153,3110 | 259,2718 |  |  |  |
| 2208 | Средства софинансирования |  |  | 235,5966 | 2023-2024 | 200,2571 | 35,3395 |  |  |  |  |
| 2209 | Коллектор дождевой канализации от р-на Северный-Виноградово, мкр. 4а, б (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 4 | 013 008 002 | 525,7039 | 2024-2025 |  | 250,0000 | 275,7039 |  |  |  |
| 2210 | Восстановление несущей способности водосточного коллектора для обеспечения подключения к нему объекта: "Очистные сооружения N 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка" | 5 | 013 008 002 | 40,1000 | 2024 |  | 40,1000 |  |  |  |  |
| 2211 | Строительство административно-производственной базы по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., влд. 54 | 6 | 014 002 005 | 890,0000 | 2024-2025 |  | 70,0000 | 820,0000 |  |  |  |
| 2212 | Реконструкция водосточного коллектора по адресу: г. Москва, ул. Веткина | 7 | 013 012 003 | 250,0000 | 2024-2026 |  | 20,0000 | 120,0000 | 110,0000 |  |  |
| 2213 | Строительство сетей водоотведения по адресу: г. Москва, ул. Стахановская, д. 22, стр. 6 | 8 | 013 008 003 | 38,3000 | 2024-2025 |  | 5,0000 | 33,3000 |  |  |  |
| 2214 | Строительство сетей водоотведения и очистного сооружения по адресу: г. Москва, станция Толстопальцево, 31-й км, ПК8, платформа Кокошкино, 32-й км ПК9, ул. Гагарина, д. 2б | 9 | 013 008 002 013 008 003 | 922,0000 | 2024-2026 |  | 35,0000 | 116,7000 | 770,3000 |  |  |
| 2215 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Западный административный округ, ул. Пырьева, д. 11 | 10 | 013 008 003 | 38,4727 | 2024 |  | 38,4727 |  |  |  |  |
| 2216 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Федеративный пр-кт, д. 27 | 11 | 013 008 003 | 35,3104 | 2024 |  | 35,3104 |  |  |  |  |
| 2217 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, ул. Отрадная, д. 11А | 12 | 013 008 003 | 53,7020 | 2024 |  | 53,7020 |  |  |  |  |
| 2218 | Строительство ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по адресу: д. Говорово, ул. Хутор | 13 | 013 008 003 | 154,0000 | 2024-2025 |  | 44,0000 | 110,0000 |  |  |  |
| 2219 | Реконструкция Борисовской плотины | 14 | 013 008 003 | 50,0000 | 2024 |  | 50,0000 |  |  |  |  |
| 2220 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 50,0000 | 2024 |  | 50,0000 |  |  |  |  |
| 2221 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Западный административный округ, от ул. Артамонова, д. 11 до Кутузовского пр-кта, д. 59 | 15 | 013 008 003 | 56,9305 | 2024 |  | 56,9305 |  |  |  |  |
| 2222 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Северный административный округ, ул. Дубнинская от д. 41 до д. 33А | 16 | 013 008 003 | 44,8196 | 2024 |  | 44,8196 |  |  |  |  |
| 2223 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Чертановская ул. от д. 37 до д. 45, к. 2 | 17 | 013 008 003 | 59,2238 | 2024 |  | 59,2238 |  |  |  |  |
| 2224 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, от Кировоградского пр-да, д. 3, к. 1 до ул. Чертановская, д. 50, к. 1 | 18 | 013 008 003 | 56,9594 | 2024 |  | 56,9594 |  |  |  |  |
| 2225 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, от ул. Красного Маяка, д. 1, к. 1 до Кировоградской ул., д. 32 | 19 | 013 008 003 | 60,0085 | 2024 |  | 60,0085 |  |  |  |  |
| 2226 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Кировоградская ул. от д. 36 до д. 42. к. 1 | 20 | 013 008 003 | 65,3254 | 2024 |  | 65,3254 |  |  |  |  |
| 2227 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Щелковский пр-д от д. 15, к. 1 до д. 1 | 21 | 013 008 003 | 74,3653 | 2024 |  | 74,3653 |  |  |  |  |
| 2228 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, от ул. Курганская, д. 4 до ул. Уссурийская, д. 12 | 22 | 013 008 003 | 82,3584 | 2024 |  | 82,3584 |  |  |  |  |
| 2229 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, от ул. Камчатская, д. 8, к. 1 до ул. Красноярская, д. 17 | 23 | 013 008 003 | 59,6748 | 2024 |  | 59,6748 |  |  |  |  |
| 2229(1) | Проектирование и строительство сетей водоотведения поверхностного стока с локальными очистными сооружениями для производственных баз строительных трестов Комплекса городского хозяйства города Москвы в р-не Печатники | 23(1) | 013 008 002 013 008 003 | 711,2000 | 2025 |  |  | 711,2000 |  |  |  |
| (п. 2229(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230 | Укрупненные мероприятия по ликвидации подтоплений на объектах городского хозяйства Москвы (реконструкция дождевой канализации, русел рек) | 24 |  |  |  |  |  | 525,8519 | 905,1237 | 905,1237 |  |
| (п. 2230 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2231 | Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 06 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 169,6978 | 177,1645 | 177,1645 | 177,1645 |  |
| 2232 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 169,6978 | 177,1645 | 177,1645 | 177,1645 |  |
| 2233 | Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 06 Ж 09 00000 0503 |  |  |  |  | 169,6978 | 177,1645 | 177,1645 | 177,1645 |  |
| 2234 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет" |  |  |  |  |  | 164,4958 |  |  |  |  |
| 2235 | ТП-4 ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 1 | 013 006 005 | 68,9560 | 2023-2024 | 0,5516 | 68,4044 |  |  |  |  |
| 2236 | ТП-20 Ленинский пр-кт, д. 24 | 2 | 013 006 005 | 45,9005 | 2023-2024 | 2,0122 | 43,8883 |  |  |  |  |
| 2237 | ТП-32 Трубниковский пер., д. 11 | 3 | 013 006 005 | 54,0840 | 2023-2024 | 1,8809 | 52,2031 |  |  |  |  |
| 2238 | Укрупненные мероприятия по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 4 |  |  |  |  | 5,2020 | 177,1645 | 177,1645 | 177,1645 |  |
| 2239 | Развитие инженерных коммуникаций города Москвы | 06 И 00 00000 |  |  |  |  | 17030,4557 | 32397,5456 | 34650,7736 | 33589,6074 | 24313,8321 |
| (п. 2239 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 39,5567 | 118,9061 |  |  | 16,9721 |
| 2241 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 39,5567 | 118,9061 |  |  | 16,9721 |
| 2242 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2243 | Дороги и городские инженерные коммуникации для кв-ла р-на Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15 | 1 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 955,9894 | 2013-2025 | 863,8783 | 30,6050 | 61,5061 |  |  |  |
| 2244 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 | Вынос ВЛЭП 110 кВ из зоны строительства жилых домов ул. Салтыковская, р-н Косино-Ухтомский | 2 | 013 006 004 | 437,0000 | 2022-2028 | 0,0279 |  |  |  |  | 436,9721 |
| 2246 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 17,0000 | 2022-2028 | 0,0279 |  |  |  |  | 16,9721 |
| 2247 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 420,0000 |
| 2248 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249 | Вынос ЛЭП 220/500 кВ с территории застройки р-на Некрасовка | 3 | 013 006 004 | 150,0000 | 2023-2025 | 20,0000 | 8,4043 | 121,5957 |  |  |  |
| 2250 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 150,0000 | 2023-2025 | 20,0000 | 8,4043 | 121,5957 |  |  |  |
| 2251 | Производственная база ГБУ "Жилищник района Печатники" | 4 | 011 001 001 | 149,3000 | 2024-2025 |  | 27,5683 | 121,7317 |  |  |  |
| 2252 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение) |  |  | 57,4000 | 2025 |  |  | 57,4000 |  |  |  |
| 2253 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 91,9000 | 2024-2025 |  | 27,5683 | 64,3317 |  |  |  |
| 2254 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2255 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 5 | 013 009 005 | 16,8542 | 2019-2024 | 7,9025 | 8,9517 |  |  |  |  |
| 2256 | Перекладка дождевого коллектора со строительством подъездной дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 6 | 013 012 003 | 335,5442 | 2021-2026 | 293,4616 | 10,5414 |  | 31,5412 |  |  |
| 2257 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 8,5900 | 2021 | 8,5900 |  |  |  |  |  |
| 2258 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 326,9542 | 2021-2026 | 284,8716 | 10,5414 |  | 31,5412 |  |  |
| 2259 | Реализация мероприятий по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 06 И 11 00000 |  |  |  |  |  | 206,0483 | 70,0975 | 294,3000 |  |
| 2260 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 1 | 013 009 005 | 311,1458 | 2025-2027 |  |  | 206,0483 | 70,0975 | 35,0000 |  |
| 2261 | Производственно-складская база ГБУ "Доринвест" | 2 | 011 001 001 | 219,6000 | 2027 |  |  |  |  | 219,6000 |  |
| 2262 | Складская база ГБУ "Автомобильные дороги" | 3 | 011 001 001 | 39,7000 | 2027 |  |  |  |  | 39,7000 |  |
| 2263 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 8744,7977 | 25566,0827 | 33374,4953 | 33589,6074 | 24296,8600 |
| (п. 2263 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2264 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 8744,7977 | 25566,0827 | 33374,4953 | 33589,6074 | 24296,8600 |
| (п. 2264 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2265 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266 | Пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской наб., кв-л N 360-361 (2 очередь) | 1 | 015 001 005 | 3367,7018 | 2008-2024 | 3337,1683 | 30,5335 |  |  |  |  |
| 2267 | Реконструкция Патриаршего моста с устройством схода на Якиманскую наб. | 2 | 015 001 005 | 401,3500 | 2025-2028 |  |  | 45,0000 | 155,0000 | 200,0000 | 1,3500 |
| (п. 2267 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2268 | 02-6605 Реконструкция коллектора, 3-й Крутицкий пер. | 3 | 013 008 003 | 0,0220 | 2024 |  | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2269 | Реконструкция теплосети 2Д = 600 мм для жилого дома, ул. Климашкина, влд. 10, стр. 3 | 4 | 013 009 005 | 0,1320 | 2024 |  | 0,1320 |  |  |  |  |
| 2270 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271 | 606-02-00 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-ла 95 р-на Коптево | 5 | 013 012 003 | 567,7528 | 2004-2025 | 564,6414 | 1,1114 | 2,0000 |  |  |  |
| 2272 | 04-6906-01 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (1 пусковой комплекс) | 6 | 013 012 001 013 012 003 | 1032,4875 | 2008-2024 | 1032,4356 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2273 | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р-на Войковский | 7 | 013 012 001 013 012 003 | 934,8000 | 2003-2028 | 273,3115 | 2,3017 | 150,0000 | 300,0000 | 200,0000 | 9,1868 |
| 2274 | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) | 8 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 2001,8676 | 2002-2025 | 1702,9253 | 85,8182 | 213,1241 |  |  |  |
| 2275 | 755-04 Дороги и инженерные коммуникации по пр-ду 6037 на территории Центрального аэродрома | 9 | 013 012 001 013 012 003 | 144,0000 | 2005-2028 | 43,8816 |  | 49,0000 | 48,0000 | 3,0000 | 0,1184 |
| 2276 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 1-й Магистральный туп., влд. 6а со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского р-нов | 10 | 013 008 002 | 1171,1178 | 2019-2025 | 1144,3178 | 5,6480 | 21,1520 |  |  |  |
| 2277 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2278 | Строительство сети водостока Д = 1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | 11 | 013 008 003 | 305,7464 | 2018-2028 | 9,5487 |  | 50,0000 | 150,0000 | 90,0000 | 6,1977 |
| 2279 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,5487 | 2018-2022 | 9,5487 |  |  |  |  |  |
| 2280 | Строительство |  |  | 296,1977 | 2025-2028 |  |  | 50,0000 | 150,0000 | 90,0000 | 6,1977 |
| 2281 | N 08-1400/98-2007 Инженерные коммуникации через кв-л 78 Бутырского х. (2 пусковой комплекс) | 12 | 013 012 001 013 012 003 | 558,9064 | 2011-2025 | 536,9064 | 20,5160 | 1,4840 |  |  |  |
| 2282 | 3222-06 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 р-на Северный | 13 | 013 012 001 013 012 003 | 1482,2330 | 2007-2025 | 1410,4142 | 20,0173 | 51,8015 |  |  |  |
| 2283 | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца г. Москвы, пр-д Серебрякова, 14-В | 14 | 013 005 002 | 3808,8343 | 2017-2026 | 1563,6994 | 1535,8731 | 653,7600 | 55,5018 |  |  |
| 2284 | 760-04 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1Б р-на Лианозово | 15 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 678,7413 | 2005-2025 | 580,5027 | 42,1081 | 56,1305 |  |  |  |
| 2285 | 01-1402 Реконструкция теплосети Южное и Северное Медведково по пр. Шокальского от к. 1139 до кам. 590 | 16 | 013 009 005 | 0,0220 | 2024 |  | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2286 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2287 | 850-05 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 17 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 882,4715 | 2006-2025 | 774,9715 | 84,0063 | 23,4937 |  |  |  |
| 2288 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 | 18 | 013 009 005 | 2614,2321 | 2008-2026 | 1010,4068 | 1163,5000 | 411,1500 | 29,1753 |  |  |
| 2289 | 3001-05 "Прокладка теплосети вдоль Погонного пр-да для жилой застройки мкр. 18Б р-на Богородское" | 19 | 013 009 005 | 381,5108 | 2006-2026 | 282,8650 |  | 50,0000 | 48,6458 |  |  |
| 2290 | 07-6534 Реконструкция дорог и инженерные коммуникации для кв. 2 р-на Гольяново | 20 | 15 001 001 | 1283,8820 | 2008-2024 | 1283,8301 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2291 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту | 21 | 013 008 002 | 1573,5127 | 2020-2025 | 1471,3948 | 16,1890 | 85,9289 |  |  |  |
| 2292 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2293 | Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода", предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский | 22 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1861,4930 | 2008-2025 | 1853,3930 | 8,0000 | 0,1000 |  |  |  |
| 2294 | Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв-л 15) | 23 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1168,6000 | 2009-2025 | 900,0176 | 0,2891 | 268,2933 |  |  |  |
| 2295 | Строительство сетей связи для объектов АСУДД и ТСОДД р-на Некрасовка с интеграцией в единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС) г. Москвы | 24 | 013 011 008 | 588,6331 | 2019-2024 | 587,3795 | 1,2536 |  |  |  |  |
| 2296 | Реконструкция и расширение районной тепловой станции (РТС) "Некрасовка" (2 пусковой комплекс) | 25 | 013 009 001 | 583,9743 | 2011-2024 | 583,6111 | 0,3632 |  |  |  |  |
| 2297 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных сточных вод Люберецких очистных сооружений | 26 | 013 007 005 | 4847,2614 | 2019-2024 | 4746,1517 | 101,1097 |  |  |  |  |
| 2298 | 3486-08 Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, г. Люберцы | 27 | 013 007 005 | 1180,5720 | 2011-2024 | 1180,5459 | 0,0261 |  |  |  |  |
| 2299 | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам N 813, 5381 | 28 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 386,5636 | 2000-2026 | 266,2459 |  | 32,0000 | 88,3177 |  |  |
| (п. 2299 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | 796-04 Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., проектируемым пр-дам 1506 и 770а от ул. N 1 до Волжского б-ра для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 29 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 1293,9000 | 2006-2028 | 435,5449 |  | 150,0000 | 300,0000 | 380,0000 | 28,3551 |
| 2301 | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 30 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 480,6000 | 2007-2028 | 1,6050 |  | 85,0000 | 170,0000 | 200,0000 | 23,9950 |
| 2302 | Газоснабжение поселка Некрасовка с реконструкцией ГРС Косино (1 пусковой комплекс) | 31 | 013 010 003 | 362,1855 | 2009-2024 | 362,1595 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2303 | Газоснабжение п. Некрасовка с реконструкцией газораспределительной станции (ГРС) Косино (2 пусковой комплекс) | 32 | 013 010 003 | 166,8495 | 2010-2024 | 166,8235 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2304 | Строительство дорожно-эксплуатационных комплексов для обслуживания Московского скоростного диаметра и Южной рокады | 33 | 014 001 004 014 002 005 | 408,8000 | 2025-2027 |  |  | 285,0000 | 122,0000 | 1,8000 |  |
| 2305 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2306 | 3306-07 Реконструкция Нагатинской ул. от проектируемого пр-да N 6443 до Варшавского ш. для застройки, 1-й Нагатинский пр-д, влд. 11 | 34 | 015 001 001 | 1367,7537 | 2010-2024 | 1367,4299 | 0,3238 |  |  |  |  |
| 2307 | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно | 35 | 013 012 001 013 012 003 | 726,3791 | 2004-2025 | 543,5900 | 88,8668 | 93,9223 |  |  |  |
| 2308 | 05-1402 Реконструкция теплосети от камеры 255 до камеры 250Б для конноспортивного комплекса "Битца" | 36 | 013 009 005 | 1306,5521 | 2008-2025 | 1303,2521 | 0,7062 | 2,5938 |  |  |  |
| 2309 | 652-02-00 Реконструкция теплосети в коллекторе по пр-кту Андропова, р-н "Нагатинский затон", мкр. 4 | 37 | 013 009 005 | 0,0220 | 2024 |  | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2310 | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) | 38 | 013 012 001 013 012 003 | 1267,9111 | 2009-2026 | 699,6529 | 429,3101 | 130,6899 | 8,2582 |  |  |
| 2311 | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д | 39 | 013 005 002 | 1239,7521 | 2018-2028 | 86,6311 |  | 500,0000 | 500,0000 | 100,0000 | 53,1210 |
| 2312 | Строительство базы ГБУ "Жилищник р-на Бирюлево Восточное" | 40 | 014 002 005 | 1599,4300 | 2024-2026 |  | 778,9942 | 700,0000 | 120,4358 |  |  |
| 2313 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2314 | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) | 41 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 655,1356 | 2012-2026 | 234,6562 |  | 280,6000 | 139,8794 |  |  |
| 2315 | 05-7073 Инженерные коммуникации для кв-ла 18 р-на Ломоносовский (1 пусковой комплекс), кв-л 18 р-на Ломоносовский | 42 | 013 007 005 013 009 005 | 572,0166 | 2008-2025 | 567,0865 |  | 4,9301 |  |  |  |
| 2316 | 3380-07 Строительство пр-да N 6021 в р-не застройки Юго-Запада, кв-л 37-38, р-н Обручевский | 43 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 447,4537 | 2011-2024 | 447,4317 | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2317 | N 09-6900 Дорога по проектируемому пр-ду N 3843 от ул. Каховка до проектируемого пр-да N 4668А и инженерные коммуникации для кв. 32А р-на Новые Черемушки | 44 | 015 001 001 | 546,8527 | 2012-2024 | 546,6711 | 0,1816 |  |  |  |  |
| 2318 | Перекладка тепловых сетей 2Д = 700 в коллекторе по проектируемому пр-ду между пр. Вернадского и Мичуринским пр. на участке К-1628 - К-1623 | 45 | 013 009 005 | 0,0440 | 2024 |  | 0,0440 |  |  |  |  |
| 2319 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320 | 712-03 Инженерные коммуникации для застройки кв-ла 47, 48 р-на Кунцево | 46 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 60,4012 | 2007-2024 | 60,3792 | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2321 | 01-6614 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-лов 5-6 Мичуринского пр-кта (1 и 2 пусковые комплексы) | 47 | 013 012 001 013 012 003 015 001 001 | 1611,3740 | 2005-2024 | 1611,3520 | 0,0220 |  |  |  |  |
| 2322 | 06-6501 Дороги и инженерные коммуникации для жилого района новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Ломоносовский пр-кт | 48 | 015 001 001 | 586,9782 | 2007-2024 | 586,9003 | 0,0779 |  |  |  |  |
| 2323 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского | 49 | 013 008 003 | 3371,4594 | 2008-2025 | 2994,9857 | 213,2189 | 163,2548 |  |  |  |
| 2324 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до пр-кта Вернадского | 50 | 013 008 003 | 5000,0000 | 2024-2027 |  | 2018,5347 | 1781,4653 | 1140,0000 | 60,0000 |  |
| 2325 | 882-05-02 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (2 пусковой комплекс), р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского | 51 | 013 008 003 | 2580,0437 | 2010-2024 | 2580,0177 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2326 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Самородинская", пр-кт Вернадского, д. 87 | 52 | 013 008 001 | 392,0501 | 2014-2025 | 318,8501 | 59,0722 | 14,1278 |  |  |  |
| 2327 | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р-не Фили-Давыдково, ул. Староволынская | 53 | 013 012 001 013 013 003 015 001 001 | 3305,2200 | 2024-2027 |  | 1025,4356 | 1000,0000 | 1100,0000 | 179,7844 |  |
| 2328 | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) | 54 | 013 012 001 013 012 003 | 439,5846 | 2006-2026 | 313,4862 | 0,3353 | 64,3647 | 61,3984 |  |  |
| 2329 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2330 | 03-7009 Инженерные коммуникации для жилого дома по пр-кту Маршала Жукова | 55 | 013 012 001 013 012 003 | 312,2550 | 2005-2025 | 153,2559 | 90,6571 | 68,3420 |  |  |  |
| 2331 | Перекладка канализационного коллектора вдоль мкр. 1 и 11 р-на Куркино с реконструкцией канализационно-насосной станции (КНС) N 2, р-н Куркино, мкр. 1, 11 | 56 | 013 012 003 | 502,7802 | 2014-2025 | 500,7802 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 2332 | 652-11 Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, влд. 77-79, к. 6 | 57 | 013 008 003 | 642,0734 | 2012-2028 | 70,0734 |  | 180,0000 | 270,0000 | 120,0000 | 2,0000 |
| 2333 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334 | 96-7608 Дорога и инженерные коммуникации по пр-ду N 65 от пр-да N 657 до пр-да N 707 р-на Крюково | 58 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 319,1777 | 1998-2025 | 300,1777 | 15,3583 | 3,6417 |  |  |  |
| 2335 | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр. 3Б г. Зеленограда | 59 | 013 012 001 013 012 003 | 467,2563 | 2008-2026 | 414,1541 | 13,9069 | 36,0000 | 3,1953 |  |  |
| 2336 | Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа г. Москвы на закрытую схему | 60 | 013 009 005 | 1810,7861 | 2016-2028 | 42,3860 |  |  |  | 170,0001 | 1598,4000 |
| 2337 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 212,3861 | 2016-2027 | 42,3860 |  |  |  | 170,0001 |  |
| 2338 | Строительство |  |  | 1598,4000 | 2028 |  |  |  |  |  | 1598,4000 |
| 2339 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 | Снос очистных сооружений в с. Красная Пахра Подольского р-на | 61 | 013 008 002 | 278,7937 | 2012-2024 | 259,5887 | 19,2050 |  |  |  |  |
| 2341 | Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" | 62 | 015 001 001 013 007 005 | 11427,7335 | 2016-2028 | 5403,4791 | 549,3135 | 2018,8520 | 2000,0000 | 1171,7640 | 284,3249 |
| 2342 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 237,2413 | 2016-2025 | 224,3118 |  | 12,9295 |  |  |  |
| 2343 | Строительство |  |  | 11190,4922 | 2018-2028 | 5179,1673 | 549,3135 | 2005,9225 | 2000,0000 | 1171,7640 | 284,3249 |
| 2344 | Проектирование и строительство двух водозаборных узлов и закольцованной сети водоснабжения на территории пищевого и строительного кластеров | 63 | 013 008 005 | 2500,0000 | 2025-2027 |  |  | 875,0000 | 808,4000 | 816,6000 |  |
| 2345 | Проектирование и строительство двух распределительных трансформаторных подстанций с подводящей сетью от ПС "Фетищево" | 64 | 013 008 003 | 750,0000 | 2025 |  |  | 750,0000 |  |  |  |
| 2346 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции и очистного сооружения с линией канализования | 65 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 6500,0000 | 2025-2027 |  |  | 2296,7000 | 1900,0000 | 2303,3000 |  |
| 2347 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений с подводящим коллектором | 66 | 013 008 002 013 008 003 | 2000,0000 | 2025-2027 |  |  | 935,2100 | 646,7000 | 418,0900 |  |
| 2348 | Строительство дорожно-эксплуатационного комплекса по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Яковлево | 67 | 013 008 003 013 007 005 | 4000,0000 | 2025-2027 |  |  | 966,0000 | 2300,0000 | 734,0000 |  |
| 2349 | Проектирование и строительство водовода Д = 600-1200 мм от Западной станции водоподготовки до водораспределительного узла "Первомайское" вдоль Киевского ш. 1 и 2 этапы | 68 | 013 007 005 | 20400,0000 | 2025-2030 |  |  | 372,4988 | 4102,4415 | 6300,0000 | 9625,0597 |
| (п. 2349 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2350 | Строительство очистных сооружений на территории АО "Троицкая Камвольная Фабрика" | 69 | 013 008 002 013 008 003 | 2500,0000 | 2025-2026 |  |  | 1620,0000 | 880,0000 |  |  |
| 2351 | Строительство первой очереди очистного сооружения Кувекино | 70 | 013 008 002 013 008 003 | 6836,0000 | 2025-2028 |  |  | 320,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 | 1516,0000 |
| 2352 | Проектирование и строительство подводящих коллекторов к очистному сооружению Кувекино | 71 | 013 008 002 013 008 003 | 1820,0000 | 2025-2028 |  |  | 100,0000 | 820,0000 | 700,0000 | 200,0000 |
| 2353 | Проектирование и строительство отводящего коллектора к очистному сооружению Кувекино | 72 | 013 008 002 013 008 003 | 800,0000 | 2025-2027 |  |  | 15,0000 | 500,0000 | 285,0000 |  |
| 2354 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в пос. Шишкин Лес | 73 | 013 008 001 013 008 003 | 580,0000 | 2025-2026 |  |  | 375,0000 | 205,0000 |  |  |
| 2355 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2356 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская" д. Лапшинка, пос. Московский | 74 | 013 008 001 | 813,6024 | 2014-2027 | 421,6692 |  | 330,0000 | 60,0000 | 1,9332 |  |
| 2357 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 75 | 013 008 001 | 725,0000 | 2008-2026 | 268,1023 | 194,0836 | 213,5464 | 49,2677 |  |  |
| 2358 | Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе д. Ватутинки, пос. Десеновское, с реконструкцией ВЗУ "Ватутинки-1/4" | 76 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 6877,0882 | 2020-2026 | 5530,0491 | 128,0619 | 600,0000 | 618,9772 |  |  |
| 2359 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть (2 этап) | 77 | 013 006 005 | 946,6140 | 2025-2026 |  |  | 686,1890 | 260,4250 |  |  |
| 2360 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация | 78 | 013 011 008 | 500,0000 | 2025-2026 |  |  | 300,0000 | 200,0000 |  |  |
| 2361 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод | 79 | 013 006 005 | 500,0000 | 2025-2026 |  |  | 250,0000 | 250,0000 |  |  |
| 2362 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.11 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). Кабельные линии 20 кВ" | 80 | 013 006 005 | 267,6996 | 2026 |  |  |  | 267,6996 |  |  |
| 2363 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.12 этап: "Реконструкция (переустройство) инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки территории Административно-делового центра в п. Коммунарка" | 81 | 013 006 005 013 007 006 013 008 003 013 009 005 | 23,6575 | 2026 |  |  |  | 23,6575 |  |  |
| 2364 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) (проектно-изыскательские работы) | 82 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 143,2263 | 2023-2025 | 37,7339 |  | 105,4924 |  |  |  |
| 2365 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.1 | 83 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 1455,9244 | 2025-2026 |  |  | 1060,4250 | 395,4994 |  |  |
| 2366 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.2 | 84 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 1478,6572 | 2025-2026 |  |  | 1000,0000 | 478,6572 |  |  |
| 2367 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.3 | 85 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 2352,8806 | 2025-2028 |  |  | 703,9000 | 1000,0000 | 148,9806 | 500,0000 |
| (п. 2397 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2368 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.4 | 86 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 509,4537 | 2025-2026 |  |  | 235,7187 | 273,7350 |  |  |
| 2369 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.5 | 87 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005 013 012 003 | 392,8578 | 2025-2026 |  |  | 200,0000 | 192,8578 |  |  |
| 2370 | Проектирование и строительство водовода Д = 400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово", ВРУ "Крекшино" | 88 | 013 007 005 | 3608,0000 | 2024-2027 |  |  | 743,2000 | 1900,0000 | 964,8000 |  |
| 2371 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами (3 этап) | 89 | 013 008 001 013 008 003 | 3240,0000 | 2025-2027 |  |  | 300,0000 | 1500,0000 | 1440,0000 |  |
| 2372 | Проектирование и строительство канализационных насосных станций "Марьино", "Филимонки", "Середнево" с напорными трубопроводами | 90 | 013 008 001 013 008 003 | 19670,0000 | 2026-2030 |  |  |  | 1500,0000 | 7912,2194 | 10257,7806 |
| 2373 | Проектирование и строительство водораспределительного узла "Рязановское-1" | 91 | 013 007 005 | 1000,0000 | 2025-2027 |  |  | 100,0000 | 500,0000 | 400,0000 |  |
| 2374 | Проектирование и строительство водораспределительного узла "Рязановское-2" | 92 | 013 007 005 | 750,0000 | 2025-2027 |  |  | 100,0000 | 350,0000 | 300,0000 |  |
| 2375 | Реконструкция водозаборного узла "Ерино" | 93 | 013 008 005 | 1250,0000 | 2025-2027 |  |  | 100,0000 | 650,0000 | 500,0000 |  |
| 2376 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции "Рязановское" | 94 | 013 008 001 013 008 003 | 1023,0000 | 2025-2028 |  |  | 133,0000 | 378,0000 | 321,0292 | 190,9708 |
| 2377 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378 | Строительство сооружений и коммуникаций по сбору и утилизации свалочного газа с выработкой тепловой и электрической энергии на полигоне твердых бытовых отходов "Хметьево", Солнечногорский р-н, Московская обл. | 95 | 013 005 002 | 896,3860 | 2025-2026 |  |  | 50,0000 | 846,3860 |  |  |
| 2379 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры, переустройство участка магистрального газопровода "Западное п/к Саратов - Москва" ДУ 300 мм, P <= 1,2 МПа, производственный объект на ул. Скотопрогонная г. Москвы | 96 |  |  |  |  |  |  | 206,9837 | 4667,3065 |  |
| (п. 2379 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2380 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 8246,1013 | 6712,5568 | 1276,2783 |  |  |
| 2381 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 8246,1013 | 6712,5568 | 1276,2783 |  |  |
| 2382 | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилых домов, пос. Марушкинское | 1 | 013 007 004 013 007 005 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 802,8590 | 2014-2025 | 802,4326 |  | 0,4264 |  |  |  |
| 2383 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап | 2 | 013 007 004 013 007 005 | 1895,2385 | 2016-2025 | 1667,4158 | 65,1927 | 162,6300 |  |  |  |
| 2384 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 110,8305 | 2016-2024 | 109,2995 | 1,5310 |  |  |  |  |
| 2385 | Строительство |  |  | 1784,4080 | 2016-2025 | 1558,1163 | 63,6617 | 162,6300 |  |  |  |
| 2386 | Проектирование и строительство головных объектов теплоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (I очередь) | 3 | 013 009 003 013 009 005 | 1880,3975 | 2015-2024 | 1239,7789 | 640,6186 |  |  |  |  |
| 2387 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,6492 | 2015-2023 | 5,6492 |  |  |  |  |  |
| 2388 | Строительство |  |  | 1874,7483 | 2015-2024 | 1234,1297 | 640,6186 |  |  |  |  |
| 2389 | Проектирование и строительство головных объектов водоотведения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 4 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 1645,8161 | 2017-2023 | 1645,8161 |  |  |  |  |  |
| 2390 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть | 5 | 013 006 005 | 53,3860 | 2024-2025 |  | 10,1188 | 43,2672 |  |  |  |
| 2391 | Строительство сетей канализации д. Саларьево пос. Московский Новомосковского административного округа г. Москвы | 6 | 013 008 003 | 970,0000 | 2019-2025 | 803,2591 | 7,7249 | 159,0160 |  |  |  |
| 2392 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 78,9915 | 2019-2025 | 70,0914 | 1,8936 | 7,0065 |  |  |  |
| 2393 | Строительство |  |  | 891,0085 | 2020-2025 | 733,1677 | 5,8313 | 152,0095 |  |  |  |
| 2394 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора | 7 | 013 008 003 | 1332,6669 | 2020-2025 | 721,7046 | 493,8831 | 117,0792 |  |  |  |
| 2395 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 8 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 9605,5287 | 2020-2025 | 6985,4680 | 1556,2487 | 1063,8120 |  |  |  |
| 2396 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами | 9 | 013 008 001 013 008 003 | 19690,2360 | 2019-2026 | 11119,1918 | 5269,4354 | 3300,6088 | 1,0000 |  |  |
| 2397 | Проектирование и строительство водовода от Калужского ш. до Варшавского ш. с реконструкцией существующих ВЗУ | 10 | 013 007 004 013 007 005 | 3986,6119 | 2019-2024 | 3986,6067 | 0,0052 |  |  |  |  |
| 2398 | Проектирование и строительство водовода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм вдоль Боровского ш. до ВЗУ Кокошкино | 11 | 013 007 005 | 575,5451 | 2020-2023 | 575,5451 |  |  |  |  |  |
| 2399 | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений | 12 | 013 008 001 013 008 002 013 008 003 | 2740,5995 | 2019-2025 | 2251,4851 | 202,8739 | 286,2405 |  |  |  |
| 2400 | КНС на территории ТПУ "Мамыри" с отводящими трубопроводами | 13 | 013 008 003 | 217,7480 | 2020-2025 | 217,7479 |  | 0,0001 |  |  |  |
| 2401 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 14 |  |  |  |  |  | 1579,4766 | 1275,2783 |  |  |
| 2402 | ## "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 09 0 00 00000 |  |  |  |  | 54038,9126 | 45992,7338 | 49893,9638 | 30948,4703 | 58174,9115 |
| (п. 2402 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402(1) | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 09 А 12 00000 0801 |  |  |  |  |  | 1233,6773 |  | 50,0000 | 39675,0672 |
| (п. 2402(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2403 | Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 0801 |  |  |  |  | 1177,1449 | 2246,1210 | 10704,3551 | 12385,3227 | 12048,9007 |
| (п. 2403 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2404 | Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 09 Г 12 00000 |  |  |  |  |  | 987,7273 | 2537,3509 | 2196,7500 | 2256,6439 |
| 2405 | Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 09 Д 02 00400 0804 |  |  |  |  | 6503,5000 | 4012,7000 | 1033,0000 |  |  |
| 2406 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  | 68,4891 |  |  |  |  |
| 2407 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 771,0000 | 115,8171 |  |  |  |
| 2408 | Средства софинансирования КП УГС (музеи) |  |  |  |  |  |  | 5,6639 |  |  |  |
| 2409 | Музеи и выставочные залы | 09 А 00 00000 |  |  |  |  | 704,9539 | 6655,6513 | 8942,8688 | 8934,1312 | 43275,9323 |
| (п. 2409 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2410 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 637,1469 | 1710,9346 | 4885,9839 | 4850,9510 |  |
| 2411 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 637,1469 | 1710,9346 | 4885,9839 | 4850,9510 |  |
| 2412 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  |  | 5,6639 |  |  |  |
| 2413 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2414 | Административно-выставочное здание Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3, Таганский р-н | 1 | 003 001 003 | 798,9961 | 2013-2017 | 749,7619 |  |  |  |  |  |
| 2415 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2024 | 46,3085 | 2,9257 |  |  |  |  |
| 2416 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2417 | Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко", ул. Бутырская, д. 1 | 2 | 003 001 003 | 1884,7000 | 2021-2025 | 72,8070 | 631,3846 | 1180,5084 |  |  |  |
| 2418 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2419 | Общественный туалет на территории этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Андропова, влд. 39 | 3 | 003 005 004 | 99,9875 | 2005-2022 | 96,4675 |  |  |  |  |  |
| 2420 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | 3,5028 | 0,0172 |  |  |  |  |
| 2421 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной р. Москвы на территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" | 4 | 003 005 004 | 302,5173 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 11,6932 |  | 11,6932 |  |  |  |  |  |
| 2423 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 264,2408 |  | 264,2408 |  |  |  |  |  |
| 2424 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 26,5833 | 2021-2025 | 20,9194 |  | 5,6639 |  |  |  |
| 2425 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 (понесенные затраты) | 5 | 003 005 004 | 13,1326 | 2015-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2426 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,0708 |  |  |  |  |  |
| 2427 | Строительство |  |  |  |  |  | 0,0618 |  |  |  |  |
| 2428 | Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" | 6 | 003 005 004 | 464,9302 | 2018-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2429 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,6436 |  |  |  |  |  |
| 2430 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 50,0000 | 398,2866 |  |  |
| 2431 | Укрепление оползневых склонов Дьяковского оврага на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское" по адресу: пр-т Андропова, д. 39 (понесенные затраты) | 7 | 003 005 004 | 0,1946 | 2024 |  | 0,1946 |  |  |  |  |
| 2432 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2433 | Зоопитомник по воспроизводству редких животных, п. Сычево, Волоколамский р-н, Московская обл. | 8 | 003 005 004 | 916,8328 | 2015-2025 | 911,9951 | 2,5630 | 2,2747 |  |  |  |
| 2434 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Инженерные сети и благоустройство территории "Центр воспроизводства редких видов животных", зоопитомник, Волоколамский р-н, Московская обл." | 9 |  |  |  |  |  | 478,1515 | 4487,6973 | 4850,9510 |  |
| 2435 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 67,8070 | 3711,0394 | 4056,8849 | 4033,1802 | 3600,8651 |
| 2436 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 67,8070 | 3711,0394 | 4056,8849 | 4033,1802 | 3600,8651 |
| 2437 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2438 | Реконструкция павильона "Остров зверей" на территории Московского зоопарка | 1 | 003 005 001 | 2690,2899 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2439 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,1899 |  | 17,2500 | 69,0000 |  |  |
| 2440 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 625,7280 | 880,2150 | 1070,9070 |
| 2441 | Реконструкция павильона "Полярный мир" на территории Московского зоопарка | 2 | 003 005 001 | 3957,9418 | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2442 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,6537 |  |  |  |  |  |
| 2443 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  |  | 32,2798 | 86,7342 | 8,8036 |  |  |
| 2444 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 1405,0421 | 1410,4332 | 952,9952 |  |
| 2445 | Реконструкция павильона "Копытный ряд" на территории Московского зоопарка | 3 | 003 005 001 | 1727,9691 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2446 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,9691 |  | 9,1677 | 36,6707 |  |  |
| 2447 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 428,2500 | 528,8100 | 710,1016 |
| 2448 | Реконструкция павильона "Фауна Индонезии" на территории Московского зоопарка | 4 | 003 005 001 | 2150,4592 | 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2449 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 49,3487 |  |  |  |  |  |
| 2450 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  |  | 6,1359 | 55,4067 | 7,363 |  |  |
| 2451 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 753,6728 | 764,2737 | 514,2584 |  |
| 2452 | Реконструкция павильона "Летучие лисицы" на территории Московского зоопарка | 5 | 003 005 001 | 754,5658 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2453 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,8658 |  | 19,3352 | 77,3407 |  |  |
| 2454 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 74,9700 | 217,3710 | 360,6831 |
| 2455 | Реконструкция павильона "Дом Даррела" на территории Московского зоопарка | 6 | 003 005 001 | 877,6624 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,7624 |  | 6,0833 | 24,3331 |  |  |
| 2457 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 86,3900 | 266,4770 | 480,6166 |
| 2458 | Реконструкция выгульных вольеров павильона "Слоновник" на территории Московского зоопарка | 7 | 003 005 001 | 477,4815 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2459 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,9815 |  | 12,3307 | 49,3229 |  |  |
| 2460 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 46,9500 | 96,8850 | 264,0114 |
| 2461 | Реконструкция павильона "Инсектарий" на территории Московского зоопарка | 8 | 003 005 001 | 1378,9934 | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2462 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 49,1523 |  |  |  |  |  |
| 2463 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  |  | 19,5635 | 17,6072 | 1,9564 |  |  |
| 2464 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,1686 | 714,5454 |
| 2465 | Инженерные сети ГБУК г. Москвы "Московский государственный музей "Дом Бурганова", Большой Афанасьевский пер., д. 17, стр. 1 | 9 | 003 001 003 | 60,4980 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2466 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 0,4980 |  | 10,0000 |  |  |
| 2467 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |
| 2468 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Инсектарий" | 10 | 003 005 001 | 5,3583 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2469 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 1,6075 | 3,7508 |  |  |  |
| 2470 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Полярный мир" | 11 | 003 005 001 | 12,2521 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2471 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 3,6756 | 8,5765 |  |  |  |
| 2472 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Фауна Индонезии" | 12 | 003 005 001 | 13,4889 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2473 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 4,0467 | 9,4422 |  |  |  |
| 2474 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 13 |  |  |  |  |  | 1306,6400 | 285,0996 |  |  |
| 2475 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  | 1233,6773 |  | 50,0000 | 39675,0672 |
| (п. 2475 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2476 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2476 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2477 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2478 | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 311,0205 | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2478 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2479 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 311,0205 |  |  |  |  |  |
| (п. 2479 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2479(1) | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 09 А 12 00000 0801 |  |  |  |  |  | 1233,6773 |  | 50,0000 | 39675,0672 |
| (п. 2479(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2479(2) | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 40958,7445 | 2025-2030 |  |  | 1233,6773 |  | 50,0000 | 39675,0672 |
| (п. 2479(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2480 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2481 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | 09 Б 00 00000 |  |  |  |  | 371,1948 | 911,1651 | 1446,5059 | 1536,3756 | 363,1951 |
| 2482 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 0,6891 | 332,4937 | 1418,3711 | 1534,3756 |  |
| 2483 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 0,6891 | 332,4937 | 1418,3711 | 1534,3756 |  |
| 2484 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2485 | Концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, ул. Варварка, влд. 6 | 1 | 003 002 003 | 7566,0814 | 2016-2018 | 7176,9766 |  |  |  |  |  |
| 2486 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 | 335,8463 |  | 53,2585 |  |  |  |
| 2487 | Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", расположенного по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр. 2 (понесенные затраты) | 2 | 003 002 001 | 0,6891 | 2024 |  | 0,6891 |  |  |  |  |
| 2488 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Театр Эрмитаж", ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 1 | 3 |  |  |  |  |  | 279,2352 | 1418,3711 | 1534,3756 |  |
| 2489 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 370,5057 | 578,6714 | 28,1348 | 2,0000 | 363,1951 |
| 2490 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 370,5057 | 578,6714 | 28,1348 | 2,0000 | 363,1951 |
| 2491 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2492 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2 | 1 | 003 002 002 | 1278,7354 | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 55,5678 |  |  |  |  |  |
| 2494 | Строительство |  |  |  |  | 419,1472 | 48,2213 | 560,6040 |  |  |  |
| 2495 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 195,1951 |
| 2496 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой", ул. Тверская, д. 5/6 | 2 | 003 002 002 | 90,0000 | 2027-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2497 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 89,0000 |
| 2498 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр оперетты", ул. Большая Дмитровка, влд. 6; влд. 6, стр. 5; ул. Кузнецкий мост, влд. 2; влд. 2 стр. 2; Копьевский пер., влд. 3, стр. 3 | 3 | 003 002 002 | 80,0000 | 2027-2028 |  |  |  |  |  |  |
| 2499 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 79,0000 |
| 2500 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Театр Эрмитаж", ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 1 | 4 | 003 002 002 | 109,7325 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,8500 | 25,5455 | 4,0000 |  |  |  |
| 2502 | Строительство (в т.ч. технологическое присоединение) |  |  |  |  |  | 28,1348 | 14,0674 | 28,1348 |  |  |
| 2503 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 5 |  |  |  |  | 268,6041 |  |  |  |  |
| 2504 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2505 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2506 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2507 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0018007:1131 площадью 1814,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | 1 | 003 003 002 | 109,7550 | 2021 | 109,7550 |  |  |  |  |  |
| 2508 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2775 площадью 81,6 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 1 и нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2777 площадью 2154,2 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 8-9 | 2 | 003 002 001 | 598,7910 | 2021-2023 | 598,7910 |  |  |  |  |  |
| 2509 | Библиотеки | 09 В 00 00000 |  |  |  |  | 28,5819 | 225,0000 | 480,0000 | 320,0000 | 16,0000 |
| 2510 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  |  | 305,0000 | 320,0000 |  |
| 2511 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  |  |  | 305,0000 | 320,0000 |  |
| 2512 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 1 |  |  |  |  |  |  | 305,0000 | 320,0000 |  |
| 2513 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 28,5819 | 225,0000 | 175,0000 |  | 16,0000 |
| 2514 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  | 28,5819 | 225,0000 | 175,0000 |  | 16,0000 |
| 2515 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2516 | Реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК города Москвы "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова", ул. Сущевская, д. 14 | 1 | 003 001 001 | 78,1539 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,3092 |  |  |  |  |  |
| 2518 | Строительство |  |  |  |  | 49,7514 | 19,0933 |  |  |  |  |
| 2519 | Реставрация и приспособление для современного использования зданий ГБУК города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека", Никитский б-р, д. 7 | 2 | 003 001 001 | 446,8971 | 2020-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2520 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21,4085 | 9,4886 |  |  |  |  |
| 2521 | Проектно-изыскательские работы (корректировка) |  |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |  |  |
| 2522 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 209,0000 | 175,0000 |  |  |
| 2523 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 16,0000 |
| 2524 | Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | 09 Г 00 00000 |  |  |  |  | 2268,6055 | 7667,2214 | 14418,6440 | 14854,8343 | 14597,1091 |
| 2525 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 17,4601 | 200,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2526 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 17,4601 | 200,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2527 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2528 | Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ N 96", г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 14, к. 3 | 1 | 002 002 001 | 627,1600 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2529 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,6999 | 17,4601 |  |  |  |  |
| 2530 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 200,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2531 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1414,6813 | 3374,0464 | 11466,5975 | 12658,0843 | 12048,9007 |
| 2532 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 237,5364 | 1127,9254 | 762,2424 | 272,7616 |  |
| (п. 2532 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2533 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2534 | Культурно-досуговый центр в р-не Строгино на месте сноса кинотеатра "Таджикистан", ул. Маршала Катукова, д. 8 | 1 | 003 003 005 | 1225,0959 | 2015-2020 | 1203,1748 |  |  |  |  |  |
| 2535 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 | 20,1811 |  | 1,7400 |  |  |  |
| 2536 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2537 | Здание Детской школы искусств - перебазирование Детской школы искусств N 58 им. М.И. Глинки в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, ул. Гурьянова, д. 83А | 2 | 002 002 001 | 511,1722 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2538 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,3024 |  |  |  |  |  |
| 2539 | Строительство |  |  |  |  | 411,4145 |  |  |  |  |  |
| 2540 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | 90,1905 |  | 1,2648 |  |  |  |
| 2541 | Строительство Детской школы искусств, ЮВАО, р-н Люблино, мкр. "Ж", зона N 9.1 (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. А.К. Глазунова" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Верхние Поля, д. 11, к. 2) (понесенные затраты) | 3 | 002 002 001 | 2,1497 | 2024 |  | 2,1497 |  |  |  |  |
| 2542 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2543 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, ул. Грина, влд. 1, к. 3, р-н Северное Бутово | 4 | 003 003 005 | 1366,4000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2544 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,4859 |  |  |  |  |  |
| 2545 | Строительство |  |  |  |  | 759,3145 | 204,4998 |  |  |  |  |
| 2546 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 375,0998 |  |  |  |
| 2547 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2548 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б. Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 5 | 002 002 001 | 1150,0000 | 2023-2026 | 13,3718 | 30,4948 | 717,2600 | 388,8734 |  |  |
| 2549 | Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. Я.В. Флиера" по адресу: ул. Родионовская, д. 16, к. 3А (понесенные затраты) | 6 | 002 002 001 | 0,3921 | 2024 |  | 0,3921 |  |  |  |  |
| 2550 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы (дома культуры и культурные центры), в т.ч. строительство Детской музыкальной школы на месте сноса жилого дома по ул. Лобачевского, д. 12, р-н Проспект Вернадского (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. Э. Грига" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Лобачевского, д. 38"), строительство пристройки к зданию Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. И.С. Баха" по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53А | 7 |  |  |  |  |  | 32,5608 | 373,3690 | 272,7616 |  |
| (п. 2550 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2551 | Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 0801 |  |  |  |  | 1177,1449 | 2246,1210 | 10704,3551 | 12385,3227 | 12048,9007 |
| (п. 2551 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2552 | Культурно-спортивный центр "Печатники" по адресу: ул. Полбина, влд. 37 | 1 | 003 003 005 | 643,6000 | 2023-2025 | 62,9508 | 230,6384 | 350,0108 |  |  |  |
| 2553 | Культурно-досуговый центр со сносом кинотеатра "Полярный", ул. Полярная, д. 9 | 2 | 003 003 005 | 2709,5000 | 2022-2024 | 1304,7254 | 946,5065 |  |  |  |  |
| 2554 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 458,2681 |  |  |  |
| 2555 | Строительство нового здания Цирка на территории Мневниковской поймы | 3 | 003 002 005 | 35000,0000 | 2025-2028 |  |  | 1000,0000 | 10000,0000 | 11951,0993 | 12048,9007 |
| (п. 2555 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556 | Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. Я.В. Флиера" по адресу: ул. Родионовская, д. 16, к. 3А (проектно-изыскательские работы) | 4 | 002 002 001 | 38,9079 | 2025-2026 |  |  | 15,5632 | 23,3447 |  |  |
| 2557 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Музей К.Г. Паустовского", ул. Малая Семеновская, д. 11 (проектно-изыскательские работы) | 5 | 003 001 003 | 36,1000 | 2025-2026 |  |  | 15,0000 | 21,1000 |  |  |
| 2558 | Реконструкция со строительством культурно-образовательного центра, ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 (проектно-изыскательские работы) | 6 | 003 003 005 | 136,5600 | 2025-2026 |  |  | 54,2200 | 82,3400 |  |  |
| 2559 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2560 | Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н | 8 | 003 001 003 | 136,3637 | 2025-2027 |  |  | 49,1166 | 57,2471 | 30,0000 |  |
| 2561 | Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", расположенного по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр. 2 (проектно-изыскательские работы) | 9 | 003 002 001 | 68,3109 | 2025-2026 |  |  | 27,3244 | 40,9865 |  |  |
| 2562 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2563 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 | 11 | 003 005 004 | 921,8674 | 2025-2027 |  |  | 211,9179 | 305,7261 | 404,2234 |  |
| 2564 | Строительство Детской школы искусств, ЮВАО, р-н Люблино, мкр. "Ж", зона N 9.1 (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. А.К. Глазунова" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Верхние Поля, д. 11, к. 2) (проектно-изыскательские работы) | 12 | 002 002 001 | 48,9007 | 2025-2026 |  |  | 14,7000 | 34,2007 |  |  |
| 2565 | Реконструкция "старой" сцены ГБУК г. Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова" по адресу: ул. Дурова, д. 2, стр. 1 и 2; д. 4, стр. 1 и 2; д. 4, к. 2 (проектно-изыскательские работы) | 13 | 003 002 001 | 189,4100 | 2025-2026 |  |  | 50,0000 | 139,4100 |  |  |
| 2566 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 836,4641 | 2859,4977 | 2552,0465 | 2196,7500 | 2470,8834 |
| (п. 2566 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2567 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 836,4641 | 1871,7704 | 14,6956 | 71,0000 | 291,5645 |
| (п. 2567 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2568 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2569 | Строительство культурного центра в пос. Кленовское | 1 | 003 003 005 | 1134,0000 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2570 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,4504 |  |  |  |  |  |
| 2571 | Строительство |  |  |  |  | 833,6418 | 77,1960 |  |  |  |  |
| 2572 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 208,7118 |
| 2573 | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 2 | 003 003 005 | 1826,1915 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2574 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,4322 |  |  |  |  |  |
| 2575 | Строительство |  |  |  |  | 751,3451 | 401,4387 | 644,9755 |  |  |  |
| (п. 2575 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2576 | Реконструкция дома культуры п. Ватутинки, пос. Десеновское | 3 | 003 003 005 | 1132,3857 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2577 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,1352 | 0,5903 |  |  |  |  |
| 2578 | Строительство |  |  |  |  | 636,0307 | 58,4411 |  |  |  |  |
| (п. 2578 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2579 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 336,3357 |  |  | 82,8527 |
| (п. 2579 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2580 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский | 4 | 002 002 001 | 1972,7098 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2581 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6907 |  |  |  |  |  |
| 2582 | Строительство |  |  |  |  | 1433,8897 | 177,4437 |  |  |  |  |
| 2583 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 322,6857 |  |  |  |
| 2584 | Детская школа искусств п. Воскресенское, пос. Воскресенское | 5 | 002 002 001 | 191,2694 | 2022-2024 | 115,7355 | 7,7056 |  |  |  |  |
| 2585 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 67,8283 |  |  |  |
| 2586 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское | 6 | 003 003 005 | 128,3684 | 2023-2024 | 47,7940 | 8,1810 |  |  |  |  |
| (п. 2586 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2587 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 72,3934 |  |  |  |
| (п. 2587 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2588 | Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское | 7 | 002 002 001 | 253,8268 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2588 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2589 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 19,4837 | 45,5163 |  |  |  |
| 2590 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 |  | 64,3322 | 79,6284 | 5,8662 | 39,0000 |  |
| (п. 2590 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2591 | Детская школа искусств п. Щапово, пос. Щаповское | 8 | 002 002 001 | 166,8883 | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2591 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2592 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 19,1935 | 44,7848 |  |  |  |
| (п. 2592 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2593 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 |  | 2,4583 | 59,6223 | 8,8294 | 32,0000 |  |
| (п. 2593 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2594 | Укрупненные мероприятия на развитие культурных и досуговых учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 9 |  |  |  |  |  | 198,0000 |  |  |  |
| (п. 2594 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2595 | Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 09 Г 12 00000 |  |  |  |  |  | 987,7273 | 2537,3509 | 2125,7500 | 2179,3189 |
| (п. 2595 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2596 | Детская школа искусств п. Воскресенское, пос. Воскресенское | 1 | 002 002 001 | 1005,7306 | 2026 |  |  |  | 577,8981 |  |  |
| 2597 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 427,8325 |  |
| 2598 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское | 2 | 003 003 005 | 1624,6316 | 2025-2026 |  |  | 82,3066 | 833,4227 |  |  |
| (п. 2598 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027-2028 |  |  |  |  | 500,0000 | 208,9023 |
| (п. 2599 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское | 3 | 002 002 001 | 812,1732 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2600 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 204,2553 | 293,1975 | 314,7204 |  |
| (п. 2601 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2602 | Детская школа искусств п. Щапово, пос. Щаповское | 4 | 002 002 001 | 899,1117 | 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2602 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2603 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 248,5611 | 271,2253 | 320,0000 | 59,3253 |
| (п. 2603 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2604 | Многофункциональный культурно-досуговый центр в г.о. Троицк | 5 | 003 003 005 | 2422,5000 | 2025-2028 |  |  | 382,0643 | 410,5965 | 300,0000 | 1329,8392 |
| 2605 | Школа искусств в пос. Первомайское | 6 | 002 002 001 | 1066,0000 | 2025-2028 |  |  | 70,5400 | 151,0108 | 263,1971 | 581,2521 |
| (п. 2605 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | Развитие межрегиональных и международных культурных связей | 09 Д 00 00000 |  |  |  |  | 6977,0623 | 4012,7000 | 1033,0000 |  |  |
| 2607 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 6503,5000 | 4012,7000 | 1033,0000 |  |  |
| 2608 | Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 09 Д 02 00400 0804 |  |  |  |  | 6503,5000 | 4012,7000 | 1033,0000 |  |  |
| 2609 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2610 | Строительство зданий, расположенных по адресам: ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8 и Валдайский пр-д, д. 16 | 1 | 001 004 007 | 11549,2000 | 2024-2026 |  | 6503,5000 | 4012,7000 | 1033,0000 |  |  |
| 2611 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 473,5623 |  |  |  |  |
| 2612 | Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии | 09 Д 02 00400 0804 |  |  |  |  | 473,5623 |  |  |  |  |
| 2613 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2614 | Акционерное общество "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2615 | Приобретение акций акционерного общества "ТЕЛЕБАЗИС" | 1 | 001 004 007 | 450,0000 | 2024 |  | 450,0000 |  |  |  |  |
| 2616 | Приобретение земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 77:02:0018009:13 и земель, находящихся в государственной собственности, имеющих адресный ориентир: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ростокино, улица Сергея Эйзенштейна, был образован новый земельный участок с кадастровым номером 77:02:0018009:3371 | 2 | 001 004 007 | 23,5623 | 2024 |  | 23,5623 |  |  |  |  |
| 2617 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 09 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 25826,1192 | 4156,9601 | 2248,7022 | 2458,6362 |  |
| 2618 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 25025,5830 | 600,0000 |  |  |  |
| 2619 | Сохранение объектов культурного наследия | 09 Ж 04 00000 0804 |  |  |  |  | 25,5830 |  |  |  |  |
| 2620 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2658 площадью 193,8 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 25/36 | 1 | 006 001 001 | 25,5830 | 2024 |  | 25,5830 |  |  |  |  |
| 2621 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0804 |  |  |  |  | 25000,0000 | 600,0000 |  |  |  |
| 2622 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский ипподром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2623 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 1 | 006 001 004 | 4974,4440 | 2022-2025 | 4974,4440 |  |  |  |  |  |
| 2624 | Акционерное общество "Спорт-Центр" (для ООО "Центральный Московский ипподром") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2625 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 2 | 006 001 004 | 25000,0000 | 2024-2025 |  | 25000,0000 |  |  |  |  |
| 2626 | Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 3 |  |  |  |  |  | 600,0000 |  |  |  |
| 2627 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 39,5237 | 0,0777 |  |  |  |
| 2628 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 39,5237 | 0,0777 |  |  |  |
| 2629 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2630 | Изготовление и установка монумента А.Ф. Кошко в сквере перед зданием по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 11, стр. 1 | 1 | 003 006 001 | 47,6743 | 2018-2024 | 26,7943 | 20,8023 |  |  |  |  |
| 2631 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 0,0777 |  |  |  |
| 2632 | Монумент М.А. Ульянову в парке "Михайловский сад" | 2 | 003 006 001 | 29,6505 | 2022-2024 | 10,9291 | 18,7214 |  |  |  |  |
| 2633 | Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2634 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 761,0125 | 3415,4424 | 1828,8342 | 1828,8342 |  |
| 2635 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 761,0125 | 3415,4424 | 1828,8342 | 1828,8342 |  |
| 2636 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2637 | Дом, в котором в кв. 2 в 1934-1962 гг. жил кинорежиссер А.А. Тарковский, 1-й Щипковский пер., д. 26, стр. 1 | 1 | 003 001 002 | 326,7272 | 2012-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2638 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,6793 |  | 5,5382 |  |  |  |
| 2639 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 151,8049 | 151,7048 |  |  |
| 2640 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2641 | Ансамбль культурного наследия "Усадьба Останкино, конец XVIII в." по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5, стр. 1 | 2 | 003 001 002 | 7494,0448 | 2012-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2642 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 273,6439 |  |  |  |  |  |
| 2643 | Строительство |  |  |  |  | 859,4447 | 761,0125 | 3258,0993 | 1677,1294 |  |  |
| 2644 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 664,7150 |  |
| 2645 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1164,1192 |  |
| 2646 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  |  | 141,4400 | 419,8680 | 629,8020 |  |
| 2647 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0804 |  |  |  |  |  | 141,4400 | 419,8680 | 629,8020 |  |
| 2648 | Реконструкция и реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Мастерские вагоноремонтные главные Московско-Курской железной дороги, где 19 июля 1918 г. Ленин В.И. выступал на митинге" по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 4, стр. 7а, с приспособлением для современного использования | 1 | 016 001 006 | 1191,1100 | 2025-2027 |  |  | 141,4400 | 419,8680 | 629,8020 |  |
| 2649 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | 09 К 00 00000 |  |  |  |  | 17862,3950 | 23597,7132 | 21324,2429 | 2844,4930 |  |
| 2650 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2651 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2652 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. реконструкция здания кафе "Лето", расположенного по адресу: г. Москва, Измайловский ПКиО, д. б/н, стр. 10 | 1 |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2653 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 68,4891 |  |  |  |  |
| 2654 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  | 68,4891 |  |  |  |  |
| 2655 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Строительство досугово-развлекательного комплекса с бассейном на Воробьевской набережной в ЦПКиО им. М. Горького (инженерные изыскания, обследование строительных конструкций и инженерных сетей, разработка архитектурно-функциональной концепции, разработка проектной документации) | 1 | 003 005 004 | 68,4891 | 2024 |  | 68,4891 |  |  |  |  |
| 2657 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 191,4244 | 85,4759 | 744,4930 |  |
| 2658 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  |  | 191,4244 | 85,4759 | 744,4930 |  |
| 2659 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2660 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25 | 1 | 003 005 004 | 336,0000 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2661 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 20,0000 | 11,0000 |  |  |
| 2662 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 9,0000 | 296,0000 |  |
| 2663 | Реконструкция здания оранжереи, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 66 (Нескучный сад) | 2 | 003 005 004 | 432,0000 | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 2664 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 33,0000 | 7,0000 |  |  |
| 2665 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 58,4759 | 333,5241 |  |
| 2666 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | 3 | 003 005 004 | 118,1845 | 2018-2025 | 7,7601 |  | 110,4244 |  |  |  |
| 2667 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2668 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1 | 4 | 003 005 004 | 16,3512 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2669 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,3512 |  |  |  |  |  |
| 2670 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 2 | 5 | 003 005 004 | 10,3918 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2671 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3918 |  |  |  |  |  |
| 2672 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 1 | 6 | 003 005 004 | 21,6338 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2673 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21,6338 |  |  |  |  |  |
| 2674 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 3 | 7 | 003 005 004 | 12,5574 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2675 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,5574 |  |  |  |  |  |
| 2676 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Манеж конного двора" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 2 | 8 | 003 005 004 | 10,3666 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2677 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3666 |  |  |  |  |  |
| 2678 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Египетский павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 4 | 9 | 003 005 004 | 22,2967 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2679 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2967 |  |  |  |  |  |
| 2680 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Померанцевая оранжерея (Оранжевая дача)" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 9 | 10 | 003 005 004 | 26,8842 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2681 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,8842 |  |  |  |  |  |
| 2682 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Красный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 8 | 11 | 003 005 004 | 22,2978 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2683 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2978 |  |  |  |  |  |
| 2684 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Скотный двор, центральный П-образный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16 | 12 | 003 005 004 | 30,1235 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2685 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 30,1235 |  |  |  |  |  |
| 2686 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Сооружение Скотного двора, центральный павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16, стр. 1 | 13 | 003 005 004 | 9,6081 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2687 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,6081 |  |  |  |  |  |
| 2688 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Домик на плотине" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 10 | 14 | 003 005 004 |  | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2689 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 15 |  |  |  |  |  | 28,0000 |  | 114,9689 |  |
| 2690 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  | 1574,7188 | 107,6526 | 5307,3670 | 2100,0000 |  |
| 2691 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2692 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 1574,7188 | 107,6526 | 5307,3670 | 2100,0000 |  |
| 2693 | Строительство объекта: конноспортивного манежа по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119 | 1 | 003 001 003 | 1900,7546 | 2019-2025 | 1504,4481 | 160,3480 |  |  |  |  |
| 2694 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 235,9585 |  |  |  |  |  |
| 2695 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 2 | 003 001 003 | 3600,6933 | 2016-2023 | 318,2154 |  |  |  |  |  |
| 2696 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 3282,4779 |  |  |  |  |  |
| 2697 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 578,9865 | 2019-2025 | 282,1000 |  |  |  |  |  |
| 2698 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 296,8865 |  |  |  |  |  |
| 2699 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 536,6044 | 2019-2025 | 83,5030 |  |  |  |  |  |
| 2700 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 453,1014 |  |  |  |  |  |
| 2701 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 004 005 007 | 501,5148 | 2016-2025 | 220,5524 | 201,0938 |  |  |  |  |
| 2702 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 79,8686 |  |  |  |  |  |
| 2703 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 003 001 003 | 824,7001 | 2017-2023 | 476,6289 |  |  |  |  |  |
| 2704 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 91,2192 |  |  |  |  |
| 2705 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 256,8520 |  |  |  |  |  |
| 2706 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 746,3990 | 2017-2023 | 393,1457 |  |  |  |  |  |
| 2707 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 58,0222 |  |  |  |  |
| 2708 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 295,2311 |  |  |  |  |  |
| 2709 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 003 001 003 | 354,2714 | 2016-2025 | 6,1000 |  |  |  |  |  |
| 2710 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 348,1714 |  |  |  |  |  |
| 2711 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 004 005 001 | 703,8139 | 2016-2025 | 268,5825 |  |  |  |  |  |
| 2712 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 435,2314 |  |  |  |  |  |
| 2713 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 64 Реставрация с приспособлением к современному использованию | 10 | 003 001 003 | 1132,7886 | 2023-2026 | 175,9370 | 622,0578 |  | 334,7938 |  |  |
| 2714 | Реставрация с приспособлением для современного использования Павильона N 26, включая объект культурного наследия федерального значения "Портик павильона "Транспорт СССР" (бывший "Земледелие"), 1939-1954 гг., арх. Ревякин П.П., Громов А.М., Туканов В.Ф., Игнатьева И.А.", расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 26 | 11 | 003 001 003 | 1251,4290 | 2025-2026 |  |  | 49,6304 | 1201,7986 |  |  |
| 2715 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории Выставки достижений народного хозяйства | 12 |  |  |  |  |  |  | 3770,7746 | 2100,0000 |  |
| 2716 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 441,9778 | 58,0222 |  |  |  |
| 2717 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2718 | Реконструкция инженерных сетей на территории КСПК "Останкино" | 14 |  | 550,0000 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2719 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 2720 | Строительство |  |  |  |  |  | 441,9778 | 58,0222 |  |  |  |
| 2721 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 15993,2871 | 19112,9362 | 14000,0000 |  |  |
| 2722 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 15993,2871 | 19112,9362 | 14000,0000 |  |  |
| 2723 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 1372,2871 | 4812,9362 |  |  |  |
| 2724 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 771,0000 | 115,8171 |  |  |  |
| 2725 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2726 | Парк Будущего | 1 | 003 003 005 | 20945,2171 | 2017-2026 | 4958,9920 |  | 4480,0875 |  |  |  |
| 2727 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 11506,1376 |  |  |  |  |  |
| 2728 | Реконструкция здания центральной котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 569, с созданием Главного диспетчерского центра инженерных систем ВДНХ, с комплексной автоматизацией систем управления объектами и увеличением генерирующих мощностей, и повышением уровня энергоэффективности, энергетической безопасности | 2 | 013 012 001 | 2332,8487 | 2017-2025 | 380,3437 | 1206,2871 | 332,8487 |  |  |  |
| 2729 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 413,3692 |  |  |  |  |  |
| 2730 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284 "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 3 | 003 005 004 | 1600,8883 | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2731 | За счет средств ранее предоставленных инвестиций |  |  |  |  | 195,0712 |  |  |  |  |  |
| 2732 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  | 519,0000 | 771,0000 | 115,8171 |  |  |  |
| 2733 | Павильон N 37 "Птицеводство" | 4 | 001 005 001 | 670,8000 | 2018-2024 |  | 166,0000 |  |  |  |  |
| 2734 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | 504,8000 |  |  |  |  |  |
| 2735 | Общество с ограниченной ответственностью "СВК+" |  |  |  |  |  | 14621,0000 | 14300,0000 | 14000,0000 |  |  |
| 2736 | Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ | 1 | 003 001 003 | 41300,0000 | 2024-2026 |  | 13000,0000 | 14300,0000 | 14000,0000 |  |  |
| 2737 | Приобретение земельного участка по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Останкинский, пр-кт Мира, з/у 119/69, кадастровый номер 77:02:0018011:8500 | 2 | 004 003 001 | 1621,0000 | 2024 |  | 1621,0000 |  |  |  |  |
| 2738 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 225,9000 | 4184,7000 | 1931,4000 |  |  |
| 2739 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 225,9000 | 4184,7000 | 1931,4000 |  |  |
| 2740 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2741 | Строительство Павильона N 20 (бывш. "Химическая промышленность") по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 20 | 1 | 003 001 003 | 6342,0000 | 2024-2026 |  | 225,9000 | 4184,7000 | 1931,4000 |  |  |
| 2742 | ## "СПОРТ МОСКВЫ" | 10 0 00 00000 |  |  |  |  | 8204,6784 | 12485,0759 | 10570,0947 | 16251,4014 | 3264,9201 |
| (п. 2742 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2743 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 10 В 02 00200 |  |  |  |  | 1775,8000 |  |  |  |  |
| 2744 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 4131,5576 | 5663,1775 | 1329,9765 |  | 142,9201 |
| (п. 2744 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2745 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 10 В 03 00500 |  |  |  |  |  | 1683,9991 | 2345,0000 | 1770,9029 | 650,0000 |
| 2746 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  |  | 13,6282 |  |  |  |
| 2747 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 10 В 00 00000 |  |  |  |  | 6428,8784 | 12485,0759 | 10570,0947 | 16251,4014 | 3264,9201 |
| (п. 2747 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2748 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4234,6696 | 10417,5945 | 8877,5937 | 15138,1646 | 792,9201 |
| (п. 2748 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2749 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 103,1120 | 3070,4179 | 5202,6172 | 13367,2617 |  |
| (п. 2749 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  |  | 13,6282 |  |  |  |
| 2751 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 1 | 006 006 001 | 71,5956 | 2019-2024 | 63,2501 | 8,3455 |  |  |  |  |
| 2753 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 2 | 006 006 009 | 229,3564 | 2017-2025 | 229,3251 |  | 0,0313 |  |  |  |
| (п. 2754 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2755 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2756 | Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский пр-д, влд. 13, между зданием 13А по Коломенскому пр-ду и д. 20 по ул. Академика Миллионщикова (Государственное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта) | 3 | 006 006 001 | 963,0760 | 2012-2021 | 955,0236 |  |  |  |  |  |
| 2757 | Средства бюджета города Москвы (строительство) |  |  | 530,5226 | 2012-2021 | 530,5226 |  |  |  |  |  |
| 2758 | Средства бюджета города Москвы (Оплата выполненных работ) |  |  | 0,7266 | 2022 | 0,7266 |  |  |  |  |  |
| 2759 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 423,7744 | 2020-2021 | 423,7744 |  |  |  |  |  |
| 2760 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 8,0524 | 2025 |  |  | 8,0524 |  |  |  |
| 2761 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 4 | 006 006 001 | 64,2691 | 2019-2025 | 49,9873 | 0,0399 | 14,2419 |  |  |  |
| (п. 2761 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2762 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2763 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 5 | 006 006 001 | 84,2016 | 2019-2024 | 82,9026 | 1,2990 |  |  |  |  |
| 2764 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2765 | Многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы | 6 | 006 006 009 | 6283,5060 | 2018-2021 | 6277,9302 |  |  |  |  |  |
| 2766 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, непредвиденные затраты, строительный контроль) |  |  | 472,7128 | 2018-2022 | 472,7128 |  |  |  |  |  |
| 2767 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 5528,2985 | 2019-2021 | 5528,2985 |  |  |  |  |  |
| 2768 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 282,4947 | 2022-2025 | 276,9189 |  | 5,5758 |  |  |  |
| 2769 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2770 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Крюково, пересечение Кутузовского шоссе и пр.пр. 809 | 7 | 006 006 001 | 95,1720 | 2019-2024 | 83,4808 | 11,6912 |  |  |  |  |
| 2771 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (объекты для развития горнолыжной инфраструктуры; объекты спортивного назначения на территории Мневниковской поймы) | 8 |  |  |  |  | 81,7364 | 3056,1447 | 5202,6172 | 13367,2617 |  |
| (п. 2771 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2772 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 4131,5576 | 5663,1775 | 1329,9765 |  | 142,9201 |
| (п. 2772 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2773 | Строительство бассейна для Государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, д. 25а | 1 | 006 005 001 | 1061,5075 | 2017-2023 | 1042,6075 |  |  |  |  |  |
| 2774 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 18,9000 |  |  |  |  |
| 2775 | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 2 | 006 006 009 | 5396,7687 | 2017-2023 | 3952,7294 |  |  |  |  |  |
| 2776 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 88,0000 | 1356,0393 |  |  |  |
| 2777 | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 3 | 006 006 009 | 1522,1990 | 2018-2023 | 1012,3316 |  |  |  |  |  |
| 2778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 0,1540 | 509,7134 |  |  |  |
| 2779 | Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта) | 4 | 006 006 009 | 3754,1250 | 2022-2026 | 746,4439 |  | 1677,7046 | 1329,9765 |  |  |
| 2780 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6 Г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов) (понесенные затраты) | 5 | 006 006 001 | 146,1500 | 2023-2024 | 58,1500 | 88,0000 |  |  |  |  |
| 2781 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 6 | 006 006 001 | 1296,0388 | 2019-2024 | 1088,0402 | 88,0000 |  |  |  |  |
| 2782 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 119,9986 |
| 2783 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 7 | 006 002 002 | 241,0060 | 2013-2022 | 236,7104 | 1,0000 |  |  |  |  |
| 2784 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 3,2956 |
| 2785 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 8 | 006 002 002 | 230,4433 | 2013-2023 | 204,3751 | 6,4423 |  |  |  |  |
| 2786 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 19,6259 |
| 2787 | Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля (понесенные затраты) | 9 | 006 006 009 | 0,0980 | 2023 | 0,0980 |  |  |  |  |  |
| 2788 | Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского пр-кта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской | 10 | 006 006 004 | 6131,0776 | 2021-2023 | 6123,0795 |  |  |  |  |  |
| 2789 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 7,9981 |  |  |  |  |
| 2790 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 11 | 006 006 001 | 878,3372 | 2019-2023 | 878,3372 |  |  |  |  |  |
| 2791 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 12 | 006 006 001 | 893,6426 | 2019-2023 | 870,6426 |  |  |  |  |  |
| 2792 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 23,0000 |  |  |  |  |
| 2793 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 13 | 006 006 001 | 1011,7444 | 2019-2024 | 389,8372 | 434,7899 |  |  |  |  |
| 2794 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 187,1173 |  |  |  |
| 2795 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 14 | 006 006 001 | 1097,7845 | 2019-2024 | 793,1614 | 255,6231 |  |  |  |  |
| 2796 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 49,0000 |  |  |  |
| 2797 | Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 15 | 006 006 009 | 987,8149 | 2019-2023 | 987,4870 |  |  |  |  |  |
| 2798 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  | 0,3279 |  |  |  |  |
| 2799 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, ул. Середниковская, з/у 5 | 16 | 006 006 001 | 1054,8280 | 2019-2024 | 697,2199 | 357,6081 |  |  |  |  |
| 2800 | Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, к. "Г" | 17 | 006 006 009 | 2443,0404 | 2022-2025 | 1073,9438 | 904,0966 | 465,0000 |  |  |  |
| 2801 | Спортивный комплекс по адресу: р-н Ново-Переделкино, Староорловская ул., з/у 9/1 (понесенные затраты) | 18 | 006 006 009 | 12,4725 | 2024 |  | 12,4725 |  |  |  |  |
| 2802 | Дворец спорта "Лужники", ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 (на месте сноса существующего здания) (понесенные затраты) | 19 | 006 006 003 | 2070,4524 | 2024 | 2055,4524 | 15,0000 |  |  |  |  |
| (п. 2802 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2803 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, влд. 7 | 20 | 006 006 001 | 1586,2500 | 2022-2025 | 563,1900 | 776,9471 | 246,1129 |  |  |  |
| (п. 2803 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2804 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Бутырский, мкр. 78, ул. Милашенкова, к. 10 (понесенные затраты) | 21 | 006 006 001 | 89,3553 | 2023-2024 | 19,3553 | 70,0000 |  |  |  |  |
| 2805 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 128 б, в (зона 6.1) (понесенные затраты) | 22 | 006 006 001 | 75,0590 | 2023-2024 | 30,0590 | 45,0000 |  |  |  |  |
| 2806 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив влд. 24 (понесенные затраты) | 23 | 006 006 001 | 0,2672 | 2023-2024 | 0,1672 | 0,1000 |  |  |  |  |
| 2807 | Спортивный комплекс по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4, зона N 15.1 (понесенные затраты) | 24 | 006 006 009 | 0,0980 | 2024 |  | 0,0980 |  |  |  |  |
| 2808 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Коньково, вблизи ул. Введенского, д. 5 (со сносом гаражей на з/у N 8 и N 9) (понесенные затраты) | 25 | 006 006 001 | 30,0000 | 2024 |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 2809 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" (понесенные затраты) | 26 | 006 006 003 | 108,0000 | 2024 |  | 108,0000 |  |  |  |  |
| (п. 2809 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой по адресу: ул. Косыгина, влд. 28 на территории СК "Воробьевы горы" | 27 | 006 004 0010 | 1972,4900 | 2024-2025 |  | 800,0000 | 1172,4900 |  |  |  |
| 2811 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 10 В 03 00500 |  |  |  |  |  | 1683,9991 | 2345,0000 | 1770,9029 | 650,0000 |
| 2812 | Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля | 1 | 006 006 009 | 3449,9020 | 2025-2027 |  |  | 1133,9991 | 1545,0000 | 770,9029 |  |
| 2813 | Специализированный спортивный комплекс на территории ФГБОУ ВО РГСУ по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24, д. 40 | 2 | 006 006 009 | 1500,0000 | 2026-2028 |  |  |  | 50,0000 | 800,0000 | 650,0000 |
| 2814 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 9 мая ул., влд. 28 | 3 | 006 006 001 | 1500,0000 | 2025-2027 |  |  | 550,0000 | 750,0000 | 200,0000 |  |
| 2815 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 1042,0530 |  |  |  | 2472,0000 |
| 2816 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1042,0530 |  |  |  |  |
| 2817 | Приобретение объектов недвижимого имущества: |  |  |  |  |  | 1042,0530 |  |  |  |  |
| 2818 | Имущественный комплекс, расположенный на з/у с кадастровым номером 77:03:0004006:21 площадью 97674 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, пр-кт Буденного, з/у 17А, и объектов, расположенных на данном з/у | 1 | 006 001 001 | 847,2900 | 2024 |  | 847,2900 |  |  |  |  |
| 2819 | Имущественный комплекс, состоящий из: з/у с кадастровым номером 77:03:0004006:13 площадью 7051 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. 10-я Соколиной горы, з/у 10 и объекта недвижимости, расположенного на з/у, с кадастровым номером 77:03:0004006:1148 | 2 | 006 006 001 | 194,7630 | 2024 |  | 194,7630 |  |  |  |  |
| 2820 | Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2821 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2822 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 3 | 006 007 003 | 925,0000 | 2019-2023 | 853,0000 |  |  |  |  |  |
| 2823 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2824 | Акционерное общество "Мосинжпроект" (для ООО "Серфинг парк "Волна") |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2825 | Серфинг парк "Волна" | 4 | 006 006 009 | 4399,9999 | 2021-2028 | 1999,9999 |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2826 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  |  | 1153,7285 | 1692,5010 | 1113,2368 |  |
| 2827 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  |  | 1153,7285 | 1692,5010 | 1113,2368 |  |
| 2828 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов | 1 |  |  |  |  |  | 1153,7285 | 1692,5010 | 1113,2368 |  |
| 2829 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 1152,1558 | 913,7529 |  |  |  |
| (п. 2829 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2830 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1152,1558 | 913,7529 |  |  |  |
| (п. 2830 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2831 | Спортивный комплекс "Московский транспорт" (стадион им. В.А. Мягкова) филиала Южный ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, влд. 12 | 1 | 006 001 001 | 5073,7529 | 2020-2025 | 3007,8442 | 1152,1558 | 913,7529 |  |  |  |
| (п. 2831 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2832 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 1775,8000 |  |  |  |  |
| 2833 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 10 В 02 00200 1103 |  |  |  |  | 1775,8000 |  |  |  |  |
| 2834 | Завершение строительства теннисного клуба <1> на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 007 003 | 14605,4800 | 2023-2024 | 12829,6800 | 1775,8000 |  |  |  |  |
| 2835 | ## "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 13 0 00 00000 |  |  |  |  | 1008,2000 | 260,0000 | 300,0000 | 200,0000 |  |
| 2836 | Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве | 13 А 00 00000 |  |  |  |  | 20,0000 | 260,0000 | 300,0000 | 200,0000 |  |
| 2837 | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы | 803 |  |  |  |  | 20,0000 | 60,0000 | 100,0000 |  |  |
| 2838 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 13 А 02 00200 0603 |  |  |  |  | 20,0000 | 60,0000 | 100,0000 |  |  |
| 2839 | Приобретение речного судна | 1 | 017 003 | 20,0000 | 2024 |  | 20,0000 |  |  |  |  |
| 2840 | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2 |  |  |  |  |  | 60,0000 | 100,0000 |  |  |
| 2841 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  |  | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |  |
| 2842 | Реализация мероприятий по расчистке русел рек, расположенных на территории города Москвы | 13 А 14 00600 0406 |  |  |  |  |  | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |  |
| 2843 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2844 | Обновление коммунального флота ГУП "Мосводосток" | 1 | 013 005 002 | 600,0000 | 2025-2027 |  |  | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |  |
| 2845 | Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13 А 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2846 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2847 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2848 | Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ | 1 |  | 172,7054 | 2018-2024 | 172,7054 |  |  |  |  |  |
| 2849 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2850 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2851 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2852 | Центр "Космонавтика и Авиация" (павильоны N 32-34) | 1 | 003 001 003 | 4124,0367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2853 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 132,8822 |  |  |  |  |  |
| 2854 | Строительство |  |  |  | 2016-2024 | 3991,1545 |  |  |  |  |  |
| 2855 | "Зеленый театр" (стр. 545) | 2 | 003 002 001 | 818,8675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2856 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 57,2456 |  |  |  |  |  |
| 2857 | Строительство |  |  |  | 2016-2025 | 366,3826 |  |  |  |  |  |
| 2858 | Строительство (за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций АО "ВДНХ") |  |  |  | 2018-2025 | 395,2393 |  |  |  |  |  |
| 2859 | Инженерные сети ВДНХ | 3 | 013 012 001 | 3758,8865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2860 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 129,9702 |  |  |  |  |  |
| 2861 | Строительство |  |  |  | 2016-2025 | 3467,8744 |  |  |  |  |  |
| 2862 | Проектно-изыскательские работы (за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций АО "ВДНХ") |  |  |  | 2018-2025 | 25,6302 |  |  |  |  |  |
| 2863 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2025 | 135,4117 |  |  |  |  |  |
| 2864 | Павильон N 8 "Юные натуралисты" | 4 | 003 003 005 | 562,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2865 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 17,3156 |  |  |  |  |  |
| 2866 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 290,6844 |  |  |  |  |  |
| 2867 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2025 | 254,9000 |  |  |  |  |  |
| 2868 | Павильон "Лесная промышленность" (бывший "Лесное хозяйство"), расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 17 | 5 | 003 001 003 | 178,7563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2869 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 20,0730 |  |  |  |  |  |
| 2870 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 158,6833 |  |  |  |  |  |
| 2871 | Павильон N 312, административное здание | 6 | 001 005 001 | 454,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2872 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 29,8408 |  |  |  |  |  |
| 2873 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 310,1592 |  |  |  |  |  |
| 2874 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2025 | 114,0000 |  |  |  |  |  |
| 2875 | Обустройство городских территорий общего пользования | 13 Б 00 00000 |  |  |  |  | 988,2000 |  |  |  |  |
| 2876 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 988,2000 |  |  |  |  |
| 2877 | Реализация мероприятий по расчистке русел рек, расположенных на территории города Москвы | 13 Б 02 00600 0406 |  |  |  |  | 988,2000 |  |  |  |  |
| 2878 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2879 | Приобретение в собственность города Москвы судна коммунального назначения "Шаланда несамоходная "Ш-РЗ" | 1 | 013 005 002 | 60,0000 | 2024 |  | 60,0000 |  |  |  |  |
| 2880 | Приобретение в собственность города Москвы судна коммунального назначения: "Земснаряд "КД-1" - 1 ед. | 2 | 013 005 002 | 56,5000 | 2024 |  | 56,5000 |  |  |  |  |
| 2881 | Приобретение в собственность города Москвы установки для обезвоживания обводненного осадка: Модульный ленточный фильтр-пресс ФП-80 - 1 ед. | 3 | 013 005 002 | 60,5000 | 2024 |  | 60,5000 |  |  |  |  |
| 2882 | Приобретение в собственность города Москвы судна коммунального назначения: катер штабной патрульный - 1 ед. | 4 | 013 005 002 | 23,0000 | 2024 |  | 23,0000 |  |  |  |  |
| 2883 | Берегоукрепление набережной реки Москвы, прилегающей к территории бывшего аэродрома "Тушино", с использованием шпунта Ларсена | 5 | 013 001 002 | 788,2000 | 2024 |  | 788,2000 |  |  |  |  |
| 2884 | ## "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ" | 14 0 00 00000 |  |  |  |  | 114457,1731 | 108363,1466 | 66771,1514 | 44782,7914 | 5795,2299 |
| (п. 2884 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2885 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  |  | 2174,0044 |  |  | 349,8383 |
| 2886 | Москва - город для бизнеса, промышленности и инвестиций | 14 А 00 00000 |  |  |  |  |  | 98683,9952 | 57092,0000 | 35103,6400 | 2800,0000 |
| (п. 2886 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2887 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  | 32668,8153 | 22500,0000 |  |  |
| (п. 2887 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2888 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 А 01 00600 0412 |  |  |  |  |  | 2200,0000 |  |  |  |
| 2889 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 4 |  |  | 7297,8206 | 2025 |  |  | 2200,0000 |  |  |  |
| 2890 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 А 02 00100 0412 |  |  |  |  |  | 30468,8153 | 22500,0000 |  |  |
| (п. 2890 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2891 | Нежилое здание общей площадью 45 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1077, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 1 |  | 13,4258 | 2025 |  |  | 13,4258 |  |  |  |
| 2892 | Нежилое здание общей площадью 137,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1079, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 2 |  | 8,0070 | 2025 |  |  | 8,0070 |  |  |  |
| 2893 | Нежилое здание общей площадью 147,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1889, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 3 |  | 5,1000 | 2025 |  |  | 5,1000 |  |  |  |
| 2894 | Нежилое здание общей площадью 291,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1078, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 4 |  | 13,6740 | 2025 |  |  | 13,6740 |  |  |  |
| 2895 | Нежилое здание общей площадью 109,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1076, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 5 |  | 6,2740 | 2025 |  |  | 6,2740 |  |  |  |
| 2896 | Земельный участок общей площадью 16209 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12А (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 6 |  | 306,9779 | 2025 |  |  | 306,9779 |  |  |  |
| 2897 | Нежилое здание общей площадью 537,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1016, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 7 |  | 50,8988 | 2025 |  |  | 50,8988 |  |  |  |
| 2898 | Нежилое здание общей площадью 163,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1018, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 7 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 8 |  | 13,0343 | 2025 |  |  | 13,0343 |  |  |  |
| 2899 | Нежилое здание общей площадью 57,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1019, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 9 |  | 5,4759 | 2025 |  |  | 5,4759 |  |  |  |
| 2900 | Нежилое здание общей площадью 652,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1017, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 5 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 10 |  | 44,0191 | 2025 |  |  | 44,0191 |  |  |  |
| 2901 | Нежилое здание общей площадью 567 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1013, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 11 |  | 53,8688 | 2025 |  |  | 53,8688 |  |  |  |
| 2902 | Нежилое здание площадью 20,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1095, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 12 |  | 0,5587 | 2024-2025 |  |  | 0,1587 |  |  |  |
| 2903 | Нежилое здание общей площадью 128 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1026, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 13 |  | 3,5424 | 2024-2025 |  |  | 1,0094 |  |  |  |
| 2904 | Нежилое здание общей площадью 111,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1027, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 14 |  | 4,7095 | 2024-2025 |  |  | 2,5115 |  |  |  |
| 2905 | Нежилое здание общей площадью 730,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1102, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 15 |  | 53,7168 | 2024-2025 |  |  | 39,2618 |  |  |  |
| 2906 | Нежилое здание общей площадью 716,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1094, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 8 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 16 |  | 52,9354 | 2024-2025 |  |  | 38,7574 |  |  |  |
| 2907 | Нежилое здание общей площадью 225,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1098, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 17 |  | 9,5539 | 2024-2025 |  |  | 5,0939 |  |  |  |
| 2908 | Нежилое здание общей площадью 10,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1097, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 18 |  | 0,4406 | 2024-2025 |  |  | 0,2346 |  |  |  |
| 2909 | Нежилое здание общей площадью 1648 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1093, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3 (выплата собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 19 |  | 49,6532 | 2024-2025 |  |  | 11,6342 |  |  |  |
| 2910 | Нежилое здание общей площадью 108,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1028, расположенное по адресу: Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 20 |  | 4,5988 | 2024-2025 |  |  | 2,4518 |  |  |  |
| 2911 | Нежилое здание общей площадью 467,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1086, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 25 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 21 |  | 14,0271 | 2024-2025 |  |  | 0,6681 |  |  |  |
| 2912 | Нежилое здание общей площадью 1202,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1096, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 22 |  | 43,7504 | 2024-2025 |  |  | 9,2464 |  |  |  |
| 2913 | Земельный участок общей площадью 15186 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:12, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12В, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 23 |  | 561,0374 | 2024-2025 |  |  | 354,9174 |  |  |  |
| 2914 | Нежилое здание общей площадью 387,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1022, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 24 |  | 27,3479 | 2024-2025 |  |  | 6,6739 |  |  |  |
| 2915 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0003001:1023 общей площадью 157,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 25 |  | 11,1140 | 2024-2025 |  |  | 4,5340 |  |  |  |
| 2916 | Нежилое здание общей площадью 91,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1882, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 26 |  | 6,4936 | 2024-2025 |  |  | 2,9946 |  |  |  |
| 2917 | Нежилое здание общей площадью 11185,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1879, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 27 |  | 788,3427 | 2024-2025 |  |  | 96,5577 |  |  |  |
| 2918 | Нежилое здание общей площадью 806,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1886, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 28 |  | 56,8186 | 2024-2025 |  |  | 14,2046 |  |  |  |
| 2919 | Нежилое здание общей площадью 748,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1881, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 29 |  | 52,8226 | 2024-2025 |  |  | 41,2556 |  |  |  |
| 2920 | Нежилое здание общей площадью 3901,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1875, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 30 |  | 274,9771 | 2024-2025 |  |  | 62,4811 |  |  |  |
| 2921 | Нежилое здание общей площадью 185,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1885, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 31 |  | 12,9871 | 2024-2025 |  |  | 1,0721 |  |  |  |
| 2922 | Нежилое здание общей площадью 253,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1876, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 32 |  | 17,8573 | 2024-2025 |  |  | 2,1073 |  |  |  |
| 2923 | Земельный участок общей площадью 224 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1866, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 14 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 33 |  | 9,8876 | 2024-2025 |  |  | 7,6409 |  |  |  |
| 2924 | Земельный участок общей площадью 2747 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1865, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 17 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 34 |  | 121,1864 | 2024-2025 |  |  | 83,6208 |  |  |  |
| 2925 | Земельный участок общей площадью 235 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1855, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 7 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 35 |  | 10,8153 | 2024-2025 |  |  | 9,6957 |  |  |  |
| 2926 | Земельный участок общей площадью 294 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1854, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 15 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 36 |  | 13,5310 | 2024-2025 |  |  | 11,7761 |  |  |  |
| 2927 | Земельный участок общей площадью 269 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1856, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 6 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 37 |  | 12,3810 | 2024-2025 |  |  | 8,6100 |  |  |  |
| 2928 | Земельный участок общей площадью 847 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1853, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 5 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 38 |  | 38,9825 | 2025 |  |  | 38,9825 |  |  |  |
| 2929 | Нежилое здание общей площадью 877,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1049, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 16 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 39 |  | 62,4134 | 2024-2025 |  |  | 38,6474 |  |  |  |
| 2930 | Нежилое здание общей площадью 90,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1047, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 14 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 40 |  | 12,0193 | 2024-2025 |  |  | 10,4632 |  |  |  |
| 2931 | Нежилое здание общей площадью 1300,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1050, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 41 |  | 149,6419 | 2024-2025 |  |  | 109,5938 |  |  |  |
| 2932 | Нежилое здание общей площадью 198 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1101, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 42 |  | 24,0992 | 2024-2025 |  |  | 23,3189 |  |  |  |
| 2933 | Нежилое здание общей площадью 3484,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1100, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 43 |  | 341,2383 | 2024-2025 |  |  | 172,3093 |  |  |  |
| 2934 | Нежилое здание общей площадью 92,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1048, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 15 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 44 |  | 13,5231 | 2024-2025 |  |  | 13,0893 |  |  |  |
| 2935 | Нежилое здание общей площадью 51,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1045, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 45 |  | 7,2004 | 2024-2025 |  |  | 6,2974 |  |  |  |
| 2936 | Нежилое здание общей площадью 274,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1044, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 46 |  | 32,2355 | 2024-2025 |  |  | 26,4634 |  |  |  |
| 2937 | Нежилое помещение общей площадью 619,7 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4679, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12Г, стр. 3, пом. 8А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 47 |  | 27,4160 | 2024-2025 |  |  | 5,9809 |  |  |  |
| 2938 | Нежилое здание общей площадью 187,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1024, расположенное по адресу: Москва, пр-д Нагорный, д. 12Д (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 48 |  | 33,8044 | 2025 |  |  | 33,8044 |  |  |  |
| 2939 | Нежилое здание общей площадью 827,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1066, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 49 |  | 159,4181 | 2025 |  |  | 159,4181 |  |  |  |
| 2940 | Нежилое здание общей площадью 998 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0000000:2031, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 50 |  | 124,4367 | 2025 |  |  | 124,4367 |  |  |  |
| 2941 | Нежилое помещение общей площадью 442,9 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4671, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 10, помещение 6/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 51 |  | 79,5577 | 2025 |  |  | 79,5577 |  |  |  |
| 2942 | Нежилое помещение общей площадью 1422,5 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4672, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 10, помещение 9/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 52 |  | 160,2411 | 2025 |  |  | 160,2411 |  |  |  |
| 2943 | Нежилое помещ. площадью 20,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2240, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 7 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 53 |  | 7,0405 | 2025 |  |  | 7,0405 |  |  |  |
| 2944 | Нежилое помещ. площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2248, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 15 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 54 |  | 6,9365 | 2025 |  |  | 6,9365 |  |  |  |
| 2945 | Нежилое помещ. площадью 19,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13867, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 1 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 55 |  | 6,7631 | 2025 |  |  | 6,7631 |  |  |  |
| 2946 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3856, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 204 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 56 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 2947 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3857, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 57 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2948 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3859, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 58 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 2949 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13672, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 59 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 2950 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13673, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 60 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 2951 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13674, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 61 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2952 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13675, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 62 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 2953 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13676, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 127 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 63 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 2954 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13677, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 64 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2955 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13678, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 65 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2956 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13679, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 66 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 2957 | Нежилое помещ. площадью 16,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13680, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 67 |  | 5,8613 | 2025 |  |  | 5,8613 |  |  |  |
| 2958 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13682, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 68 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2959 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13683, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 69 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2960 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13684, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 70 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 2961 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13685, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 111 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 71 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 2962 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13686, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 72 |  | 6,2775 | 2025 |  |  | 6,2775 |  |  |  |
| 2963 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13687, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 73 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2964 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13688, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 184 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 74 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 2965 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13689, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 171 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 75 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 2966 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13690, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 132 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 76 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 2967 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13691, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 77 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2968 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13692, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 113 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 78 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2969 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13693, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 79 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2970 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13694, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 80 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 2971 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13696, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 81 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2972 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13697, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 82 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 2973 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13698, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 188 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 83 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 2974 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13699, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 84 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 2975 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13701, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 177 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 85 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2976 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13702, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 86 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2977 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13703, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 191 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 87 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2978 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13704, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 114 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 88 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2979 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13705, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 145 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 89 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2980 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13706, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 90 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 2981 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13707, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 91 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 2982 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13708, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 92 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 2983 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13709, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 93 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 2984 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13710, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 94 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 2985 | Нежилое помещ. площадью 18,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13711, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 95 |  | 6,3469 | 2025 |  |  | 6,3469 |  |  |  |
| 2986 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13712, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 185 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 96 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 2987 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13713, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 97 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2988 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13714, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 199 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 98 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 2989 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13715, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 99 |  | 6,1041 | 2024-2025 |  |  | 5,0462 |  |  |  |
| 2990 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13717, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 100 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 2991 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13718, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 120 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 101 |  | 6,1041 | 2024 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2992 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13719, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 102 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2993 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13720, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 202 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 103 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2994 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13721, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 122 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 104 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2995 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13723, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 117 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 105 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2996 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13724, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 106 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 2997 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13725, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 107 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 2998 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13726, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 108 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 2999 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13728, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 106 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 109 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3000 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13729, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 147 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 110 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3001 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13730, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 111 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 3002 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13731, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 146 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 112 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3003 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13732, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 173 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 113 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3004 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13733, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 114 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3005 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13734, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 183 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 115 |  | 5,9307 | 2025 |  |  | 5,9307 |  |  |  |
| 3006 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13735, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 116 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3007 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13736, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 117 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 3008 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13737, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 108 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 118 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3009 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13738, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 172 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 119 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3010 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13739, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 120 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 3011 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13740, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 143 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 121 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3012 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13741, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 122 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 3013 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13742, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 123 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3014 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13743, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 124 |  | 6,2775 | 2025 |  |  | 6,2775 |  |  |  |
| 3015 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13744, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 200 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 125 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3016 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13745, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 119 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 126 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3017 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13746, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 116 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 127 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3018 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13747, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 128 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 3019 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13748, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 118 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 129 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3020 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13749, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 134 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 130 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3021 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13751, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 131 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 3022 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13752, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 109 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 132 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3023 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13753, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 133 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3024 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13754, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 134 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3025 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13755, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 135 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3026 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13756, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 148 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 136 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3027 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13757, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 137 |  | 5,9307 | 2025 |  |  | 5,9307 |  |  |  |
| 3028 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13758, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 197 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 138 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3029 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13759, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 170 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 139 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3030 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13761, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 130 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 140 |  | 6,2775 | 2025 |  |  | 6,2775 |  |  |  |
| 3031 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13762, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 141 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3032 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13763, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 142 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3033 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13764, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 115 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 143 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3034 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13765, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 144 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3035 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13766, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 145 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3036 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13767, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 174 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 146 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3037 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13768, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 181 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 147 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 3038 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13769, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 148 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3039 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13770, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 125 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 149 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3040 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13771, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 137 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 150 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3041 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13772, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 187 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 151 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 3042 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13773, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 168 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 152 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3043 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13774, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 129 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 153 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3044 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13775, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 154 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 3045 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13776, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 155 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3046 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13777, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 156 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 3047 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13832, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 157 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3048 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13833, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 151 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 158 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3049 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13834, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 159 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3050 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13835, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 160 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3051 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13836, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 161 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 3052 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13838, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 162 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 3053 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13839, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 163 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3054 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13840, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 164 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3055 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13841, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 160 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 165 |  | 5,9307 | 2025 |  |  | 5,9307 |  |  |  |
| 3056 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13842, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 140 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 166 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3057 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13844, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 167 |  | 5,7920 | 2025 |  |  | 5,7920 |  |  |  |
| 3058 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13845, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 190 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 168 |  | 6,2775 | 2025 |  |  | 6,2775 |  |  |  |
| 3059 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13846, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 164 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 169 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3060 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13847, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 126 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 170 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3061 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13848, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 149 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 171 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3062 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13850, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 155 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 172 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 3063 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13851, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 167 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 173 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3064 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13852, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 174 |  | 5,9307 | 2025 |  |  | 5,9307 |  |  |  |
| 3065 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13853, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 175 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3066 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13854, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 176 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3067 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13855, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 182 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 177 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3068 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13856, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 152 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 178 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3069 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13857, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 179 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3070 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13858, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 180 |  | 5,9307 | 2025 |  |  | 5,9307 |  |  |  |
| 3071 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13859, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 181 |  | 5,8960 | 2025 |  |  | 5,8960 |  |  |  |
| 3072 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13860, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 144 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 182 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3073 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13861, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 179 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 183 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3074 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13863, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 157 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 184 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3075 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13864, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 185 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3076 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13865, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 186 |  | 5,7920 | 2025 |  |  | 5,7920 |  |  |  |
| 3077 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13866, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 187 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3078 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5087, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-98 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 188 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3079 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5090, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-95 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 189 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3080 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5095, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-90 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 190 |  | 5,7920 | 2025 |  |  | 5,7920 |  |  |  |
| 3081 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5099, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 86 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 191 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3082 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5106, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-79 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 192 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3083 | Нежилое помещ. площадью 18,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5111, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-74 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 193 |  | 6,3122 | 2025 |  |  | 6,3122 |  |  |  |
| 3084 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5117, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-68 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 194 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3085 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5127, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-58 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 195 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3086 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5130, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 55 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 196 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3087 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5131, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 54 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 197 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3088 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5132, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-53 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 198 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3089 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5141, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-44 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 199 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3090 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5146, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-39 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 200 |  | 5,8267 | 2025 |  |  | 5,8267 |  |  |  |
| 3091 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5153, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-32 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 201 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3092 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5173, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-12 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 202 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3093 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5180, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-5 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 203 |  | 6,0001 | 2025 |  |  | 6,0001 |  |  |  |
| 3094 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5185, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-103 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 204 |  | 5,8267 | 2025 |  |  | 5,8267 |  |  |  |
| 3095 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5193, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 201 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 205 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3096 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5196, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 198 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 206 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3097 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5198, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-196 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 207 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3098 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5200, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 194 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 208 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3099 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5201, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 193 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 209 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3100 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5202, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-192 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 210 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3101 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5214, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-180 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 211 |  | 5,8267 | 2025 |  |  | 5,8267 |  |  |  |
| 3102 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5216, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 178 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 212 |  | 6,2428 | 2025 |  |  | 6,2428 |  |  |  |
| 3103 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5218, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 176 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 213 |  | 6,1041 | 2024-2025 |  |  | 4,6348 |  |  |  |
| 3104 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5219, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 175 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 214 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3105 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5228, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 166 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 215 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3106 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5231, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-163 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 216 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3107 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5232, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 162 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 217 |  | 5,9654 | 2024-2025 |  |  | 4,5295 |  |  |  |
| 3108 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5233, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-161 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 218 |  | 6,1735 | 2025 |  |  | 6,1735 |  |  |  |
| 3109 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5238, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 156 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 219 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3110 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5244, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 150Н/2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 220 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 3111 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5252, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 142 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 221 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3112 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5253, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 141 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 222 |  | 6,1388 | 2025 |  |  | 6,1388 |  |  |  |
| 3113 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5255, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 139 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 223 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3114 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5256, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 138 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 224 |  | 6,0694 | 2025 |  |  | 6,0694 |  |  |  |
| 3115 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5266, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 128 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 225 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3116 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5270, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 124 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 226 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3117 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5273, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 121 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 227 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3118 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5282, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 112 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 228 |  | 5,9654 | 2025 |  |  | 5,9654 |  |  |  |
| 3119 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5284, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 110 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 229 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3120 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5287, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 107 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 230 |  | 6,0347 | 2025 |  |  | 6,0347 |  |  |  |
| 3121 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014009:9712, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 153 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 231 |  | 6,1041 | 2025 |  |  | 6,1041 |  |  |  |
| 3122 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014009:9713, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 232 |  | 6,2082 | 2025 |  |  | 6,2082 |  |  |  |
| 3123 | Нежилое здание общей площадью 1990,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1064, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 233 |  | 346,1601 | 2024-2025 |  |  | 300,0351 |  |  |  |
| 3124 | Нежилое здание общей площадью 833,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1065, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 234 |  | 145,2190 | 2024-2025 |  |  | 125,9190 |  |  |  |
| 3125 | Нежилое помещение площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5083, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-102 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 235 |  | 2,8213 | 2025 |  |  | 2,8213 |  |  |  |
| 3126 | Нежилое помещение площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5104, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-81 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 236 |  | 2,8057 | 2025 |  |  | 2,8057 |  |  |  |
| 3127 | Нежилое помещение площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5126, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-59 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 237 |  | 2,7416 | 2025 |  |  | 2,7416 |  |  |  |
| 3128 | Нежилое помещение площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5159, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-26 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 238 |  | 2,7897 | 2025 |  |  | 2,7897 |  |  |  |
| 3129 | Нежилое помещение площадью 18,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5205, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-189 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 239 |  | 2,9179 | 2025 |  |  | 2,9179 |  |  |  |
| 3130 | Нежилое помещение площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5225, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-169 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 240 |  | 2,8057 | 2025 |  |  | 2,8057 |  |  |  |
| 3131 | Нежилое помещение площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5229, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-165 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 241 |  | 2,7255 | 2025 |  |  | 2,7255 |  |  |  |
| 3132 | Нежилое помещение площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5236, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-158 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 242 |  | 2,8217 | 2025 |  |  | 2,8217 |  |  |  |
| 3133 | Нежилое помещение площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5240, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-154 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 243 |  | 2,8057 | 2025 |  |  | 2,8057 |  |  |  |
| 3134 | Нежилое помещение площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5271, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-123 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 244 |  | 2,8698 | 2025 |  |  | 2,8698 |  |  |  |
| 3135 | Нежилое помещение площадью 21,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2235, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. II (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 245 |  | 3,4149 | 2025 |  |  | 3,4149 |  |  |  |
| 3136 | Нежилое помещение площадью 19,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2236, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. III (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 246 |  | 3,0622 | 2025 |  |  | 3,0622 |  |  |  |
| 3137 | Нежилое помещение площадью 60,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2237, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. IV (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 247 |  | 9,6355 | 2025 |  |  | 9,6355 |  |  |  |
| 3138 | Нежилое помещение площадью 70,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2239, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. VI (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 248 |  | 11,3670 | 2025 |  |  | 11,3670 |  |  |  |
| 3139 | Нежилое помещение площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2241, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. VIII (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 249 |  | 3,2065 | 2025 |  |  | 3,2065 |  |  |  |
| 3140 | Нежилое помещение площадью 20,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2242, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. IX (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 250 |  | 3,2225 | 2025 |  |  | 3,2225 |  |  |  |
| 3141 | Нежилое помещение площадью 19,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2243, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. X (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 251 |  | 3,1744 | 2025 |  |  | 3,1744 |  |  |  |
| 3142 | Нежилое помещение площадью 20,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2246, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. XIII (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 252 |  | 3,2546 | 2025 |  |  | 3,2546 |  |  |  |
| 3143 | Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 253 |  |  |  |  |  | 26541,2408 | 22500,0000 |  |  |
| (п. 3143 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3144 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  |  | 66011,0000 | 34592,0000 | 35103,6400 | 2800,0000 |
| (п. 3144 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 А 01 00600 0412 |  |  |  |  |  | 3000,0000 |  |  |  |
| 3146 | Укрупненные мероприятия по созданию опытного производства активных элементов фотоники на территории ОЭЗ "Технополис Москва" | 1 |  |  |  |  |  | 3000,0000 |  |  |  |
| 3147 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков | 14 А 01 01200 0412 |  |  |  |  |  | 6580,0000 | 14711,0000 | 35103,6400 |  |
| (п. 3147 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3148 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3148(1) | Строительство 2-х многоуровневых паркингов на площадках ОЭЗ | 1(1) | 014 001 003 | 2040,0000 | 2025 |  |  | 2040,0000 |  |  |  |
| (п. 3148(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3149 | Имущественный комплекс N 8, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 20333,1000 | 2025 |  |  | 2100,0000 |  |  |  |
| 3150 | Укрупненные мероприятия по развитию промышленной зоны "Южный Порт" (Промышленные объекты (к.а 1, 2, 10 и застройка ядра) на Шоссейном пр-де) | 2 |  |  |  |  |  | 2440,0000 | 14711,0000 | 15103,6400 |  |
| (п. 3150 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3151 | Укрупненные мероприятия по развитию промышленной зоны "Руднево" (Строительство промышленных и производственных корпусов, приобретение земельных участков) | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0000 |  |
| 3152 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" | 14 А 01 01200 0412 |  |  |  |  |  | 38161,0000 | 19881,0000 |  |  |
| (п. 3152 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3153 | Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 37217,0000 | 2025-2026 |  |  | 12207,0000 | 9194,0000 |  |  |
| 3154 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025-2026 |  |  | 2299,0000 | 2120,0000 |  |  |
| 3155 | Промышленный корпус на земельных участках с кад. N 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв. м) | 2 | 001 008 003 | 15751,0000 | 2025-2026 |  |  | 4334,0000 | 10687,0000 |  |  |
| 3156 | Производственно-логистический корпус с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, стр. 3 | 3 | 001 008 003 | 19000,0000 | 2025 |  |  | 10870,0000 |  |  |  |
| 3157 | Строительство участка улично-дорожной сети вблизи индустриального парка "Руднево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн. тер. г. Некрасовка, вблизи ул. Маршала Еременко, з/у 1б/1 | 4 | 015 001 001 | 2400,0000 | 2025 |  |  | 700,0000 |  |  |  |
| 3157(1) | Строительство складского комплекса с последующим обменом на складской комплекс "Кожухово", расположенный на прилегающей территории к ИП "Руднево" | 5 | 001 008 003 | 7000,0000 | 2025 |  |  | 7000,0000 |  |  |  |
| (п. 3157(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157(2) | Имущественный комплекс N 10 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 6 | 001 008 003 | 3050,0000 | 2024-2025 |  |  | 3050,0000 |  |  |  |
| (п. 3157(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157(3) | Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции | 14 А 03 07700 0412 |  |  |  |  |  | 11770,0000 |  |  |  |
| (п. 3157(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157(4) | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3157(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157(5) | Строительство производственного комплекса N 1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, вн. тер. г. г.о. Троицк, д. Красная Пахра | 1 | 001 008 003 | 11770,0000 | 2023-2025 |  |  | 11770,0000 |  |  |  |
| (п. 3157(5) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3158 | Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" | 14 А 03 07700 0412 |  |  |  |  |  | 6500,0000 |  |  | 2800,0000 |
| (п. 3158 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159(1) | Строительство производственного комплекса N 2 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ г. Москвы) | 1 | 001 008 003 | 9300,0000 | 2025-2028 |  |  | 6500,0000 |  |  | 2800,0000 |
| (п. 3159(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3160 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 4,1799 |  |  |  |
| 3161 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков | 14 А 01 01200 0412 |  |  |  |  |  | 4,1799 |  |  |  |
| 3162 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 1 |  | 3300,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3163 | Строительство |  |  | 207,2679 | 2020-2025 |  |  | 4,1799 |  |  |  |
| 3164 | Средства софинансирования |  |  | 3092,7321 | 2020-2025 |  |  | 2174,0044 |  |  |  |
| 3165 | Москва - город для бизнеса и инвестиций | 14 Б 00 00000 |  |  |  |  | 103042,1083 |  |  |  |  |
| 3166 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 20950,0036 |  |  |  |  |
| 3167 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 5600,0000 |  |  |  |  |
| 3168 | Акционерное общество "Мосинжпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3169 | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г. Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) | 1 |  | 81499,9988 | 2019-2024 | 74074,9988 | 5600,0000 |  |  |  |  |
| 3170 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  | 1825,0000 |  |  |  |  |  |
| 3171 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 3100,0000 |  |  |  |  |
| 3172 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3173 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 4 | 1 | 001 008 004 | 7297,8206 | 2018-2024 | 3173,6175 | 1900,0000 |  |  |  |  |
| 3174 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | 24,2031 |  |  |  |  |  |
| 3175 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 5 | 2 | 001 008 004 | 5398,1492 | 2018-2024 | 3872,5965 | 1200,0000 |  |  |  |  |
| 3176 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | 325,5527 |  |  |  |  |  |
| 3177 | Строительство III этапа электроснабжения площадки "Алабушево" (51 МВт) | 3 | 001 008 004 | 426,3000 | 2022 | 426,3000 |  |  |  |  |  |
| 3178 | Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции | 14 Б 03 07700 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3179 | Акционерное общество "Инвест проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3180 | Приобретение имущественного комплекса ПАО "Карачаровский механический завод" по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2/ул. Газгольдерная, д. 6Б | 1 | 012 001 020 | 2999,9999 | 2023 | 2999,9999 |  |  |  |  |  |
| 3181 | Модернизация производства Карачаровского механического завода, в том числе оснащение необходимыми ресурсами | 2 |  | 976,6487 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3182 | за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  | 976,6487 |  |  |  |  |
| 3183 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  | 12250,0036 |  |  |  |  |
| 3184 | Нежилое здание общей площадью 4411,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1070, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 1 |  | 346,1180 | 2024 |  | 346,1180 |  |  |  |  |
| 3185 | Нежилое здание общей площадью 1067,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1071, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 2 |  | 92,1700 | 2024 |  | 92,1700 |  |  |  |  |
| 3186 | Нежилое здание общей площадью 916,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1068, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 3 |  | 92,1700 | 2024 |  | 92,1700 |  |  |  |  |
| 3187 | Нежилое здание общей площадью 1321,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1109, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 4 |  | 112,3910 | 2024 |  | 112,3910 |  |  |  |  |
| 3188 | Нежилое здание площадью 20,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1095, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 5 |  | 0,5587 | 2024-2025 |  | 0,4000 |  |  |  |  |
| 3189 | Нежилое здание общей площадью 128 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1026, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 6 |  | 3,5424 | 2024-2025 |  | 2,5330 |  |  |  |  |
| 3190 | Нежилое здание общей площадью 111,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1027, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 7 |  | 4,7095 | 2024-2025 |  | 2,1980 |  |  |  |  |
| 3191 | Нежилое здание общей площадью 730,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1102, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 8 |  | 53,7168 | 2024-2025 |  | 14,4550 |  |  |  |  |
| 3192 | Нежилое здание общей площадью 716,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1094, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 8 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 9 |  | 52,9354 | 2024-2025 |  | 14,1780 |  |  |  |  |
| 3193 | Нежилое здание общей площадью 225,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1098, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 10 |  | 9,5539 | 2024-2025 |  | 4,4600 |  |  |  |  |
| 3194 | Нежилое здание общей площадью 10,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1097, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 11 |  | 0,4406 | 2024-2025 |  | 0,2060 |  |  |  |  |
| 3195 | Нежилое здание общей площадью 1648 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1093, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3 (выплата собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 12 |  | 49,6532 | 2024-2025 |  | 38,0190 |  |  |  |  |
| 3196 | Нежилое здание общей площадью 108,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1028, расположенное по адресу: Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 13 |  | 4,5988 | 2024-2025 |  | 2,1470 |  |  |  |  |
| 3197 | Нежилое здание общей площадью 138,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1088, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 30 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 14 |  | 9,2250 | 2024 |  | 9,2250 |  |  |  |  |
| 3198 | Нежилое помещение площадью 412,2 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4673, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 13, пом. 1А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 15 |  | 24,9570 | 2024 |  | 24,9570 |  |  |  |  |
| 3199 | Нежилое помещение площадью 122,4 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4674, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 13, пом. 1/1 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 16 |  | 7,4130 | 2024 |  | 7,4130 |  |  |  |  |
| 3200 | Нежилое здание общей площадью 260,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1084, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 17 |  | 21,8120 | 2024 |  | 21,8120 |  |  |  |  |
| 3201 | Нежилое здание общей площадью 467,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1086, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 25 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 18 |  | 14,0271 | 2024-2025 |  | 13,3590 |  |  |  |  |
| 3202 | Нежилое здание общей площадью 144,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1085, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 21 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 19 |  | 11,2070 | 2024 |  | 11,2070 |  |  |  |  |
| 3203 | Нежилое здание общей площадью 136,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0000000:2032, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 20 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 20 |  | 5,7670 | 2024 |  | 5,7670 |  |  |  |  |
| 3204 | Нежилое сооружение площадью 125 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1843, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 27 (выплаты собственнику нежилого сооружения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 21 |  | 5,3530 | 2024 |  | 5,3530 |  |  |  |  |
| 3205 | Нежилое здание общей площадью 1202,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1096, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 22 |  | 43,7504 | 2024 |  | 34,5040 |  |  |  |  |
| 3206 | Земельный участок общей площадью 15186 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:12, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12В, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 23 |  | 561,0374 | 2024-2025 |  | 206,1200 |  |  |  |  |
| 3207 | Нежилое здание общей площадью 387,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1022, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 24 |  | 27,3479 | 2024-2025 |  | 20,6740 |  |  |  |  |
| 3208 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0003001:1023 общей площадью 157,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 25 |  | 11,1140 | 2024-2025 |  | 6,5800 |  |  |  |  |
| 3209 | Нежилое здание общей площадью 91,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1882, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 26 |  | 6,4936 | 2024-2025 |  | 3,4990 |  |  |  |  |
| 3210 | Нежилое здание общей площадью 11185,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1879, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 27 |  | 788,3427 | 2024-2025 |  | 691,7850 |  |  |  |  |
| 3211 | Нежилое здание общей площадью 806,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1886, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 28 |  | 56,8186 | 2024-2025 |  | 42,6140 |  |  |  |  |
| 3212 | Нежилое здание общей площадью 748,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1881, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 29 |  | 52,8226 | 2024-2025 |  | 11,5670 |  |  |  |  |
| 3213 | Нежилое здание общей площадью 3901,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1875, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 30 |  | 274,9771 | 2024-2025 |  | 212,4960 |  |  |  |  |
| 3214 | Нежилое здание общей площадью 185,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1885, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 31 |  | 12,9871 | 2024-2025 |  | 11,9150 |  |  |  |  |
| 3215 | Нежилое здание общей площадью 253,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1876, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 32 |  | 17,8573 | 2024-2025 |  | 15,7500 |  |  |  |  |
| 3216 | Земельный участок общей площадью 224 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1866, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 14 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 33 |  | 9,8876 | 2024-2025 |  | 2,2467 |  |  |  |  |
| 3217 | Земельный участок общей площадью 2747 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1865, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 17 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 34 |  | 121,1864 | 2024-2025 |  | 37,5656 |  |  |  |  |
| 3218 | Земельный участок общей площадью 235 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1855, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 7 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 35 |  | 10,8153 | 2024-2025 |  | 1,1196 |  |  |  |  |
| 3219 | Земельный участок общей площадью 294 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1854, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 15 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 36 |  | 13,5310 | 2024-2025 |  | 1,7549 |  |  |  |  |
| 3220 | Земельный участок общей площадью 269 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1856, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 6 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 37 |  | 12,3810 | 2024-2025 |  | 3,7710 |  |  |  |  |
| 3221 | Нежилое здание общей площадью 877,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1049, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 16 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 38 |  | 62,4134 | 2024-2025 |  | 23,7660 |  |  |  |  |
| 3222 | Нежилое здание общей площадью 90,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1047, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 14 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 39 |  | 12,0193 | 2024-2025 |  | 1,5561 |  |  |  |  |
| 3223 | Нежилое здание общей площадью 1300,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1050, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 40 |  | 149,6419 | 2024-2025 |  | 40,0481 |  |  |  |  |
| 3224 | Нежилое здание общей площадью 198 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1101, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 41 |  | 24,0992 | 2024-2025 |  | 0,7803 |  |  |  |  |
| 3225 | Нежилое здание общей площадью 3484,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1100, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 42 |  | 341,2383 | 2024-2025 |  | 168,9290 |  |  |  |  |
| 3226 | Нежилое здание общей площадью 92,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1048, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 15 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 43 |  | 13,5231 | 2024-2025 |  | 0,4338 |  |  |  |  |
| 3227 | Нежилое здание общей площадью 51,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1045, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 44 |  | 7,2004 | 2024-2025 |  | 0,9030 |  |  |  |  |
| 3228 | Нежилое здание общей площадью 274,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1044, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 45 |  | 32,2355 | 2024-2025 |  | 5,7721 |  |  |  |  |
| 3229 | Нежилое помещение общей площадью 619,7 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4679, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12Г, стр. 3, пом. 8А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 46 |  | 27,4160 | 2024-2025 |  | 21,4351 |  |  |  |  |
| 3230 | Нежилое здание общей площадью 1048,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1872, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 47 |  | 54,4359 | 2024 |  | 54,4359 |  |  |  |  |
| 3231 | Нежилое здание общей площадью 201,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1869, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной в производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 48 |  | 10,4842 | 2024 |  | 10,4842 |  |  |  |  |
| 3232 | Железнодорожная ветка протяженностью 1370 метров с кадастровым номером 77:05:0000000:1031, расположенная по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10 (выплаты правообладателю железнодорожной ветки в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 2162, расположенной производственной зоне N 2 "Варшавское шоссе") | 49 |  | 45,1276 | 2024 |  | 45,1276 |  |  |  |  |
| 3233 | Нежилое помещ. площадью 21,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2244, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 11 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 50 |  | 1,2202 | 2024 |  | 1,2202 |  |  |  |  |
| 3234 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3858, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 159 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 51 |  | 1,4860 | 2024 |  | 1,4860 |  |  |  |  |
| 3235 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13681, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 52 |  | 1,4860 | 2024 |  | 1,4860 |  |  |  |  |
| 3236 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13695, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 53 |  | 1,4693 | 2024 |  | 1,4693 |  |  |  |  |
| 3237 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13700, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 54 |  | 1,4526 | 2024 |  | 1,4526 |  |  |  |  |
| 3238 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13715, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 55 |  | 6,1041 | 2024-2025 |  | 1,0579 |  |  |  |  |
| 3239 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13716, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 195 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 56 |  | 1,4777 | 2024 |  | 1,4777 |  |  |  |  |
| 3240 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13750, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 57 |  | 1,0219 | 2024 |  | 1,0219 |  |  |  |  |
| 3241 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13843, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 58 |  | 1,0579 | 2024 |  | 1,0579 |  |  |  |  |
| 3242 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13849, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 59 |  | 1,4610 | 2024 |  | 1,4610 |  |  |  |  |
| 3243 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13862, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 60 |  | 1,3942 | 2024 |  | 1,3942 |  |  |  |  |
| 3244 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5129, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-56 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 61 |  | 1,4526 | 2024 |  | 1,4526 |  |  |  |  |
| 3245 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5162, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-23 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 62 |  | 1,0459 | 2024 |  | 1,0459 |  |  |  |  |
| 3246 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5191, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 203 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 63 |  | 1,0639 | 2024 |  | 1,0639 |  |  |  |  |
| 3247 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5218, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 176 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 64 |  | 6,1041 | 2024-2025 |  | 1,4693 |  |  |  |  |
| 3248 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5232, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 162 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 65 |  | 5,9654 | 2024-2025 |  | 1,4359 |  |  |  |  |
| 3249 | Нежилое помещ. площадью 18,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5289, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 105 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 66 |  | 1,1060 | 2024 |  | 1,1060 |  |  |  |  |
| 3250 | Земельный участок общей площадью 26403 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014004:36, расположенный по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, з/у 13А/1 (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 67 |  | 1013,9280 | 2024 |  | 1013,9280 |  |  |  |  |
| 3251 | Нежилое здание общей площадью 1262,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014004:1075, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 13А, стр. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 68 |  | 56,3520 | 2024 |  | 56,3520 |  |  |  |  |
| 3252 | Нежилое здание общей площадью 1990,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1064, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 69 |  | 346,1601 | 2024-2025 |  | 46,1250 |  |  |  |  |
| 3253 | Нежилое здание общей площадью 833,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1065, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 70 |  | 145,2190 | 2024-2025 |  | 19,3000 |  |  |  |  |
| 3254 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025013:6764 площадью 8656 кв. м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 1 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы N 2230, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 71 |  | 128,6540 | 2024 |  | 128,6540 |  |  |  |  |
| 3255 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1454 площадью 4030 кв. м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 2 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы N 2230, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 72 |  | 71,8520 | 2024 |  | 71,8520 |  |  |  |  |
| 3256 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1453 площадью 3921 кв. м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 3 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы N 2230, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 73 |  | 69,9050 | 2024 |  | 69,9050 |  |  |  |  |
| 3257 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1455 площадью 5097 кв. м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 4 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы N 2230, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 74 |  | 87,8840 | 2024 |  | 87,8840 |  |  |  |  |
| 3258 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1456 площадью 4906 кв. м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 5 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы N 2230, расположенной по адресу: г. Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 75 |  | 84,5900 | 2024 |  | 84,5900 |  |  |  |  |
| 3259 | Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 76 |  |  |  |  | 8151,0843 |  |  |  |  |
| 3260 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  | 82092,0167 |  |  |  |  |
| 3261 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 696,4610 |  |  |  |  |
| 3262 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3263 | Коллектор с дамбой на земельных участках с кадастровым номером N 77:10:0003002:1082 и 77:10:0003001:24 | 1 | 001 008 004 | 928,0002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3264 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2022-2024 | 16,2255 | 8,7745 |  |  |  |  |
| 3265 | Строительство |  |  | 903,0002 | 2022-2024 | 631,6014 | 271,3988 |  |  |  |  |
| 3266 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги, III этап, акционерное общество "ОЭЗ "Технополис Москва", площадка "Алабушево" на земельных участках с кадастровыми номерами N 77:10:0003001:24, N 77:10:0003001:26, N 77:10:0003001:1016, N 77:10:0003002:1082, N 77:10:0003001:9, N 77:10:0003002:12, N 77:10:0003002:20, N 77:10:0003002:21, N 77:10:0003002:11, N 77:10:0003002:22, N 77:10:0003002:10 | 2 | 015 001 001 | 1114,3001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3267 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,0000 | 2022-2024 | 31,2456 | 13,7544 |  |  |  |  |
| 3268 | Строительство |  |  | 1069,3001 | 2022-2024 | 666,7668 | 402,5333 |  |  |  |  |
| 3269 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 70217,9023 |  |  |  |  |
| 3270 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:16:0010105:6294, общей площадью 940,1 кв. м, этажность: 1, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Сочинская, д. 16, к. 2; земельный участок с кадастровым номером 50:22:0010105:1, площадью 8534 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Сочинская, з/у 16/2 | 1 | 001 008 004 | 164,3132 | 2024 |  | 164,3132 |  |  |  |  |
| 3271 | Земельный участок с кадастровым номером 77:16:0010105:37124, площадью 7000 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маресьева, з/у 6 | 2 | 001 008 004 | 143,9760 | 2024 |  | 143,9760 |  |  |  |  |
| 3272 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  | 32380,6131 |  |  |  |  |
| 3273 | Имущественный комплекс N 1 (здания N 1-9, N 17, инфраструктура и инженерные сети на участках N 2-3) | 1 | 001 008 003 | 4926,3567 | 2018-2024 | 4845,8833 | 80,4734 |  |  |  |  |
| 3274 | Имущественный комплекс N 3 (здания N 15-16, N 19, инфраструктура и инженерные сети, на участке N 6) | 2 | 001 008 003 | 720,8404 | 2018-2024 | 702,9598 | 17,8806 |  |  |  |  |
| 3275 | Имущественный комплекс N 5 (здания, инфраструктура и инженерные сети) | 3 | 001 008 003 | 9600,0000 | 2022-2024 | 4447,2000 | 5152,8000 |  |  |  |  |
| 3276 | Имущественный комплекс N 6 (здания, инфраструктура и инженерные сети на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:1008) | 4 | 001 008 003 | 8640,0000 | 2022-2024 | 3312,8000 | 5327,2000 |  |  |  |  |
| 3277 | Имущественный комплекс N 8, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 5 | 001 008 003 | 20333,1000 | 2023-2025 | 4484,8561 | 13748,2439 |  |  |  |  |
| 3278 | Имущественный комплекс N 9, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 6 | 001 008 003 | 5180,0000 | 2023-2024 | 1140,0000 | 4040,0000 |  |  |  |  |
| 3279 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги в промышленной зоне "Руднево" | 7 | 015 001 001 | 1462,8641 | 2023-2024 | 438,8592 | 1024,0049 |  |  |  |  |
| 3280 | Коллектор для р. Рудневка | 8 | 013 001 005 | 1539,8569 | 2023-2024 | 461,9570 | 1077,8999 |  |  |  |  |
| 3281 | Локальные очистные сооружения ливневых стоков | 9 | 013 008 001 | 177,9835 | 2023-2024 | 53,3950 | 124,5885 |  |  |  |  |
| 3282 | Газовая котельная | 10 | 013 009 002 | 643,9402 | 2023-2024 | 193,1820 | 450,7582 |  |  |  |  |
| 3283 | Канализационная насосная станция | 11 | 013 007 004 | 97,9910 | 2023-2024 | 29,3973 | 68,5937 |  |  |  |  |
| 3284 | Реконструкция системы водоотведения на территории промышленной зоны "Южный порт" | 12 | 013 008 003 | 219,1461 | 2023-2024 | 89,9761 | 129,1700 |  |  |  |  |
| 3285 | Прокладка электрической сети, в т.ч. кабельных линии для электроснабжения объектов Имущественного комплекса N 10, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:4239 | 13 | 013 006 005 | 260,0000 | 2024 |  | 260,0000 |  |  |  |  |
| 3286 | Строительство водогрейной автоматизированной газовой котельной на территории промышленной зоны "Руднево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн. тер. г. Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, з/у 1Б/1 (в рамках перебазирования) | 14 | 013 009 002 | 400,0000 | 2024 |  | 400,0000 |  |  |  |  |
| 3287 | Прокладка тепловой сети на территории промышленной зоны "Южный порт", в т.ч. трубопроводы с распределительными камерами, для теплоснабжения объектов на з/у с кадастровыми номерами 77:04:0003004:1885, 77:04:0003004:1009, 77:04:0003004:129, 77:04:0003004:137, 77:04:0003004:94, 77:04:0003004:77 | 15 | 013 009 005 | 479,0000 | 2024 |  | 479,0000 |  |  |  |  |
| 3288 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 37529,0000 |  |  |  |  |
| 3289 | Имущественный комплекс N 10, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 10171,0000 | 2024 |  | 7120,0000 |  |  |  |  |
| 3290 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025 |  |  | 3051,0000 |  |  |  |
| 3291 | Имущественный комплекс N 11, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 2 | 001 008 003 | 37217,0000 | 2024-2026 |  | 11397,0000 |  |  |  |  |
| 3292 | Производственно-логистический корпус с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, стр. 3 | 3 | 001 008 003 | 19000,0000 | 2024-2025 |  | 8130,0000 |  |  |  |  |
| 3293 | Административно-производственный комплекс с адресным ориентиром: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 34 | 4 | 001 008 003 | 11500,0000 | 2024 |  | 8050,0000 |  |  |  |  |
| 3294 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025 |  |  | 3450,0000 |  |  |  |
| 3295 | Промышленный корпус на земельных участках с кад. N 77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95316 кв. м) | 5 | 001 008 003 | 15751,0000 | 2024-2026 |  | 730,0000 |  |  |  |  |
| 3296 | Строительство участка улично-дорожной сети от Сочинской ул. до ул. Маресьева | 6 | 015 001 001 | 402,0000 | 2024 |  | 402,0000 |  |  |  |  |
| 3297 | Строительство участка улично-дорожной сети вблизи индустриального парка "Руднево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн. тер. г. Некрасовка, вблизи ул. Маршала Еременко, з/у 1б/1 | 7 | 015 001 001 | 2400,0000 | 2024-2027 |  | 1700,0000 |  |  |  |  |
| 3298 | Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции | 14 Б 03 07700 0412 |  |  |  |  | 9727,5505 |  |  |  |  |
| 3299 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 | Строительство производственного комплекса N 1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ г. Москвы) | 1 | 001 008 003 | 23967,0000 | 2023-2024 | 6070,4495 | 9399,5505 |  |  |  |  |
| 3301 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025 |  |  | 8497,0000 |  |  |  |
| 3302 | Акционерное общество "Инвест проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3303 | Производственно-складское здание с административно-бытовым комплексом N 1 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 2 | 001 008 003 | 75,0000 | 2024 |  | 75,0000 |  |  |  |  |
| 3304 | Производственно-складское здание N 2 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 3 | 001 008 003 | 107,0000 | 2024 |  | 107,0000 |  |  |  |  |
| 3305 | Производственно-складское здание с испытательной башней N 3 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 4 | 001 008 003 | 146,0000 | 2024 |  | 146,0000 |  |  |  |  |
| 3306 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  | 1450,1029 |  |  |  |  |
| 3307 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3308 | Нежилое здание общей площадью 1435,50 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1838, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Печатники, пр-д Шоссейный, д. 10, к. 1, на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:119 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 1 | 001 008 003 | 51,9130 | 2023-2024 | 51,5940 | 0,3190 |  |  |  |  |
| 3309 | Нежилое здание общей площадью 20,10 кв. м, кадастровый номер 77:09:0003024:4119, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д. 10, стр. 5 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 2 | 001 008 003 | 0,9402 | 2023-2024 | 0,6580 | 0,2822 |  |  |  |  |
| 3310 | Нежилое здание общей площадью 86,30 кв. м, кадастровый номер 77:09:0003024:4124, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Печатники, Шоссейный пр-д, д. 10, стр. 2 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 3 | 001 008 003 | 6,3113 | 2023-2024 | 5,8950 | 0,4163 |  |  |  |  |
| 3311 | Нежилое здание общей площадью 467,20 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1123, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-д Шоссейный, д. 10, стр. 3 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 4 | 001 008 003 | 24,0900 | 2023-2024 | 19,4850 | 4,6050 |  |  |  |  |
| 3312 | Нежилое здание общей площадью 436,60 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1124, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 10, стр. 4 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 5 | 001 008 003 | 22,5130 | 2023-2024 | 17,6600 | 4,8530 |  |  |  |  |
| 3313 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:04:0003004:1810, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Проектируемый N 3610, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:131 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 6 | 001 008 003 | 103,8542 | 2024 |  | 103,8542 |  |  |  |  |
| 3314 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003004:1133 общей площадью 2867 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ, пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 42А, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1016 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 7 | 001 008 003 | 306,6210 | 2024 |  | 306,6210 |  |  |  |  |
| 3315 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1029, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 8 | 001 008 004 | 124,7791 | 2024 |  | 124,7791 |  |  |  |  |
| 3316 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1030, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 5, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 9 | 001 008 004 | 90,4269 | 2024 |  | 90,4269 |  |  |  |  |
| 3317 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1420, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 364, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 10 | 001 008 004 | 22,1972 | 2024 |  | 22,1972 |  |  |  |  |
| 3318 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1418, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 11 | 001 008 004 | 38,7440 | 2024 |  | 38,7440 |  |  |  |  |
| 3319 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1419, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 1Н/2, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 12 | 001 008 004 | 20,3660 | 2024 |  | 20,3660 |  |  |  |  |
| 3320 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1421, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 185, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 13 | 001 008 004 | 65,6040 | 2024 |  | 65,6040 |  |  |  |  |
| 3321 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1422, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 552, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 14 | 001 008 004 | 16,1770 | 2024 |  | 16,1770 |  |  |  |  |
| 3322 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1585, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 4, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 15 | 001 008 004 | 39,8920 | 2024 |  | 39,8920 |  |  |  |  |
| 3323 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1586, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 16 | 001 008 004 | 55,7715 | 2024 |  | 55,7715 |  |  |  |  |
| 3324 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1587, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 17 | 001 008 004 | 22,7785 | 2024 |  | 22,7785 |  |  |  |  |
| 3325 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0002002:9473, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Проектируемый пр-д N 684, д. 2, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 18 | 001 008 004 | 111,0210 | 2024 |  | 111,0210 |  |  |  |  |
| 3326 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0002002:9488, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 2, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 19 | 001 008 004 | 19,0270 | 2024 |  | 19,0270 |  |  |  |  |
| 3327 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1047, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 2, стр. 3, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 20 | 001 008 004 | 0,8580 | 2024 |  | 0,8580 |  |  |  |  |
| 3328 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1040, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 16, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 21 | 001 008 004 | 4,1430 | 2024 |  | 4,1430 |  |  |  |  |
| 3329 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1042, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 10, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 22 | 001 008 004 | 16,9970 | 2024 |  | 16,9970 |  |  |  |  |
| 3330 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1103, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 23 | 001 008 004 | 51,8760 | 2024 |  | 51,8760 |  |  |  |  |
| 3331 | Сооружение строительной индустрии (площадка открытого хранения материалов и оборудования) с кадастровым номером 77:10:0003003:1128, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 684-й пр-д, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику сооружения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 24 | 001 008 004 | 22,9400 | 2024 |  | 22,9400 |  |  |  |  |
| 3332 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1041, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 25 | 001 008 004 | 174,3980 | 2024 |  | 174,3980 |  |  |  |  |
| 3333 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1416, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 15, помещ. 1/3, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1016 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:16 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 26 | 001 008 004 | 28,6160 | 2024 |  | 28,6160 |  |  |  |  |
| 3334 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1427, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 15, помещ. 1/1, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1016 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:16 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 27 | 001 008 004 | 102,5400 | 2024 |  | 102,5400 |  |  |  |  |
| 3335 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 0,0880 |  |  |  |  |
| 3336 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  | 11134,0000 | 0,0880 |  |  |  |  |
| 3337 | Средства софинансирования |  |  |  |  | 5797,0605 |  |  |  |  | 349,8383 |
| 3338 | Учебно-образовательный кластер "Ломоносов" (АДЦ 1) | 1 |  | 17280,8988 | 2020-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 3339 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 11134,0000 | 2020-2023 | 11134,0000 |  |  |  |  |  |
| 3340 | Средства софинансирования |  |  | 5797,0605 | 2020-2023 | 5797,0605 |  |  |  |  |  |
| 3341 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 349,8383 | 2027 |  |  |  |  |  | 349,8383 |
| 3342 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 2 |  | 3300,0000 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3343 | Строительство |  |  | 207,2679 | 2020-2025 | 203,0000 | 0,0880 |  |  |  |  |
| 3344 | Средства софинансирования |  |  | 3092,7321 | 2020-2025 | 918,7277 |  |  |  |  |  |
| 3345 | Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот | 14 В 00 00000 |  |  |  |  | 11415,0648 | 9679,1514 | 9679,1514 | 9679,1514 | 2995,2299 |
| 3346 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 11415,0648 | 9679,1514 | 9679,1514 | 9679,1514 | 2472,0000 |
| 3347 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 10300,0648 | 9679,1514 | 9679,1514 | 9679,1514 | 2472,0000 |
| 3348 | Земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 50:27:0020132:62 площадью 332495 кв. м по адресу: г. Москва, вн. тер. г. пос. Краснопахорское, квартал N 122, з/у 2, с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства | 1 | 003 005 004 | 12,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 12,0000 |
| 3349 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1004 площадью 141,8 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2А, стр. 2, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1041 площадью 816,7 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2А, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1003 площадью 844,8 кв. м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2А, стр. 1 | 2 | 014 001 002 | 68,9660 | 2024 |  | 68,9660 |  |  |  |  |
| 3350 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:27:0020451:348 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, квартал 71, з/у 3 площадью 75000 кв. м | 5 | 011 005 005 |  | 2024 |  | 225,0000 |  |  |  |  |
| 3351 | 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 77:20:0020451:732, 77:20:0020451:724, 77:20:0020451:722, 77:20:0020451:721, 77:20:0020451:720, 77:20:0020451:719, 77:20:0020451:725, 77:20:0020451:731, 77:20:0020451:729, 77:20:0020451:730, 77:20:0020451:506 по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, д. Тарасово общей площадью 10725 кв. м | 6 | 011 005 005 |  | 2024 |  | 75,8900 |  |  |  |  |
| 3352 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:15:0020321:1818 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Можайский, 16 квартал площадью 90000 кв. м | 7 | 011 005 005 | 774,0000 |  |  | 774,0000 |  |  |  |  |
| 3353 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:14 площадью 8895 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Соколиная гора, пр-кт Буденного, з/у 17Б и объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, с кадастровыми номерами: 77:03:0004006:1144, 77:03:0000000:1422 | 9 | 001 004 007 | 306,9910 | 2024 |  | 306,9910 |  |  |  |  |
| 3354 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:22 площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Соколиная гора, пр-кт Буденного, з/у 21 и объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, с кадастровыми номерами: 77:03:0004006:1143, 77:03:0004006:6366, 77:03:0004006:6128, 77:03:0004006:6127, 77:03:0004006:5829, 77:03:0004006:5821, 77:03:0004006:5819 | 10 | 001 004 007 | 453,9310 | 2024 |  | 453,9310 |  |  |  |  |
| 3355 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:28 площадью 2341 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Соколиная гора, ул. 9-я Соколиной Горы, з/у 15А и объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, с кадастровым номером 77:03:0004006:1149 | 11 | 001 004 007 | 202,5700 | 2024 |  | 202,5700 |  |  |  |  |
| 3356 | Имущественный комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0004007:41 площадью 3961 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Соколиная гора, ул. 9-я Соколиной Горы, з/у 6А, и объектов, расположенных на данном земельном участке | 12 | 001 004 007 | 85,0200 | 2024 |  | 85,0200 |  |  |  |  |
| 3357 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:7 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, д. Тарасово, з/у 101Б площадью 1614 кв. м | 13 | 011 005 005 | 9,0465 | 2024 |  | 9,0465 |  |  |  |  |
| 3358 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:6 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, д. Тарасово, з/у 103 площадью 2356 кв. м | 14 | 011 005 005 | 14,1360 | 2024 |  | 14,1360 |  |  |  |  |
| 3359 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:5 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. п. Рязановское, д. Тарасово, з/у 102 площадью 2069 кв. м | 15 | 011 005 005 | 15,5000 | 2024 |  | 15,5000 |  |  |  |  |
| 3360 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:27:0020226:64 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Щаповское, кв-л 216, з/у 1 площадью 25021 кв. м | 16 | 011 005 005 | 40,0000 | 2024 |  | 40,0000 |  |  |  |  |
| 3361 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:22:0030650:975 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Щаповское, кв-л 419, з/у 31А площадью 720 кв. м | 17 | 011 005 005 | 0,8000 | 2024 |  | 0,8000 |  |  |  |  |
| 3362 | 29 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5,3291 га с кадастровыми номерами: 77:22:0030650:951, 77:22:0030650:962, 77:22:0030650:973, 77:22:0030650:977, 77:22:0030650:980, 77:22:0030650:981, 77:22:0030650:956, 77:22:0030650:982, 77:22:0030650:957, 77:22:0030650:983, 77:22:0030650:958, 77:22:0030650:984, 77:22:0030650:959, 77:22:0030650:952, 77:22:0030650:961, 77:22:0030650:954, 77:22:0030650:963, 77:22:0030650:964, 77:22:0030650:976, 77:22:0030650:974, 77:22:0030650:972, 77:22:0030650:971, 77:22:0030650:970, 77:22:0030650:969, 77:22:0030650:968, 77:22:0030650:967, 77:22:0030650:966, 77:22:0030650:965, 77:22:0030650:978 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Щаповское, кв-л 419 | 18 | 011 005 005 | 92,5493 | 2024 |  | 92,5493 |  |  |  |  |
| 3363 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:27:0020451:346 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, д. Тарасово, з/у 116, з/у 1 площадью 2,5 га | 19 | 011 005 005 | 100,0000 | 2024 |  | 100,0000 |  |  |  |  |
| 3364 | 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 0,7219 га с кадастровыми номерами: 77:20:0020451:723, 77:20:0020451:726, 77:20:0020451:727, 77:20:0020451:728 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, д. Тарасово | 20 | 011 005 005 | 35,6650 | 2024 |  | 35,6650 |  |  |  |  |
| 3365 | Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мартеновская, влд. 38, состоящий из объектов недвижимости: здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1029 площадью 516,7 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 12; здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1030 площадью 656,9 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 13; здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1138 площадью 205,3 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 14; здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1141 площадью 1924,4 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 15; здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1107 площадью 117,5 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 16; здание с кадастровым номером 77:03:0006014:1140 площадью 280,4 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 17 и нежилых помещений: с кадастровым номером 77:03:0006014:3021 площадью 1743,8 кв. м по адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 11, помещ. 2/1; с кадастровым номером 77:03:0006014:3022 площадью 3236 кв. м адресу: ул. Мартеновская, д. 38, стр. 11, помещ. 1/1 | 21 | 011 001 001 | 600,0000 | 2024 |  | 600,0000 |  |  |  |  |
| 3366 | Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный пр-д, влд. 7, состоящий из земельного участка с кадастровым номером 77:05:0007003:44 площадью 45938 кв. м и расположенных на нем зданий: с кадастровым номером 77:05:0007003:3069 площадью 2930,3 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7; с кадастровым номером 77:05:0007003:1087 площадью 25578,5 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 1; с кадастровым номером 77:05:0007003:1089 площадью 1827,5 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 3; с кадастровым номером 77:05:0007003:1182 площадью 2230,9 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 4; с кадастровым номером 77:05:0007003:1126 площадью 2121,6 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 6; с кадастровым номером 77:05:0007003:1092 площадью 1208,6 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 11; с кадастровым номером 77:05:0007003:1093 площадью 36,3 кв. м по адресу: 1-й Дорожный пр-д, д. 7, стр. 13 | 22 | 001 004 007 | 1400,0000 | 2024 |  | 1400,0000 |  |  |  |  |
| 3367 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0006006:1041 площадью 4206,6 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 17; Нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0005001:1052 площадью 2713 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Котловка, пр-кт Севастопольский, д. 33; Нежилое здание с кадастровым номером 77:09:0002010:1056 площадью 2656,2 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Дмитровский, ш. Дмитровское, д. 133, к. 1; Нежилое здание с кадастровым номером 77:09:0003024:1071 площадью 2202,2 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Тимирязевский, ш. Дмитровское, д. 49, к. 1; Нежилое здание с кадастровым номером 77:09:0003024:1008 площадью 61,8 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Тимирязевский, ш. Дмитровское, д. 49А, стр. 1; Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0017001:1033 площадью 1957,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Марфино, ул. Ботаническая, д. 39А; Нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0002007:13785 площадью 1941,9 кв. м по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. м.о. Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1 | 23 | 003 002 004 | 1050,0000 | 2024 |  | 1050,0000 |  |  |  |  |
| 3368 | Акционерное общество "Центральная топливная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3369 | Приобретение имущественного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 53: четыре земельных участка общей площадью 19221 кв. м, 17 зданий (сооружений) общей площадью 36308,4 кв. м | 24 | 001 005 001 | 2460,0000 | 2027 |  |  |  |  |  | 2460,0000 |
| 3370 | Приобретение объектов недвижимого имущества: - здание с кадастровым номером 77:07:0002003:1105, площадью 12578,2 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Филевский парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 1; - машино-места в количестве 123 ед., расположенные по адресу: г. Москва, Филевский парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 2 | 25 |  | 1050,0000 | 2024 |  | 1050,0000 |  |  |  |  |
| 3371 | Акционерное общество "Мосинжпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3372 | Приобретение 8 объектов недвижимости по адресу: г. Москва, Софийская наб., д. 10 общей площадью 1792,8 кв. м | 26 |  | 3700,0000 | 2024 |  | 3700,0000 |  |  |  |  |
| 3373 | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы | 27 |  |  |  |  |  | 9679,1514 | 9679,1514 | 9679,1514 |  |
| 3374 | Участие города в управлении хозяйствующими субъектами | 14 В 04 00000 0412 |  |  |  |  | 1115,0000 |  |  |  |  |
| 3375 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3376 | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "42" | 1 | 001 007 006 | 260,0000 | 2023 | 260,0000 |  |  |  |  |  |
| 3377 | Реконструкция здания, находящегося по адресу: ул. Верейская, д. 15, включая проектно-изыскательские работы | 2 | 001 004 007 | 3670,0000 | 2022-2024 | 2495,0000 |  |  |  |  |  |
| 3378 | Средства бюджета города Москвы |  |  |  |  |  | 1115,0000 |  |  |  |  |
| 3379 | Средства ранее предоставленных бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  | 60,0000 |  |  |  |  |
| 3380 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3381 | Приобретение нежилого здания общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 544, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018011:1183 | 3 | 003 001 003 | 35,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3382 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 3383 | Приобретение помещений общей площадью 610,5 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 510, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018007:3885 и 77:02:0018007:3886 | 4 | 003 001 003 | 180,2670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3384 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | 180,2670 |  |  |  |  |  |
| 3385 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2299 |
| 3386 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,2299 |
| 3387 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:1012, общей площадью 953 кв. м, по адресу: г. Москва, Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Химки" | 1 | 013 004 001 | 3,3000 | 2027 |  |  |  |  |  | 3,3000 |
| 3388 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11720, общей площадью 756 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово | 2 | 013 004 001 | 6,2500 | 2022 | 6,2500 |  |  |  |  |  |
| 3389 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:697, общей площадью 54400 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столобово, уч. N 41/3 | 3 | 013 004 001 | 55,2172 | 2022 | 55,2172 |  |  |  |  |  |
| 3390 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3389, общей площадью 143 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Пыхтино, влд. 8-ю | 4 | 013 004 001 | 0,8996 | 2027 |  |  |  |  |  | 0,8996 |
| 3391 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:46, общей площадью 9539 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат" | 5 | 013 004 001 | 9,5602 | 2027 |  |  |  |  |  | 9,5602 |
| 3392 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:13, общей площадью 640 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Рязаново | 6 | 013 004 001 | 2,2500 | 2027 |  |  |  |  |  | 2,2500 |
| 3393 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:20:0020441:10903, общей площадью 4030 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Ерино | 7 | 013 004 001 | 7,0000 | 2027 |  |  |  |  |  | 7,0000 |
| 3394 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3391, общей площадью 1134 кв. м, по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 16 | 8 | 013 004 001 | 2,3000 | 2027 |  |  |  |  |  | 2,3000 |
| 3395 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3393, общей площадью 642 кв. м, по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 160 | 9 | 013 004 001 | 1,7500 | 2027 |  |  |  |  |  | 1,7500 |
| 3396 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:438, общей площадью 2202 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 10 | 013 004 001 | 7,0000 | 2027 |  |  |  |  |  | 7,0000 |
| 3397 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117, общей площадью 4686 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 11 | 013 004 001 | 9,1464 | 2027 |  |  |  |  |  | 9,1464 |
| 3398 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:287, общей площадью 22 кв. м, по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка | 12 | 013 004 001 | 0,0237 | 2027 |  |  |  |  |  | 0,0237 |
| 3399 | Управление делами Мэра и Правительства Москвы | 843 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| 3400 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| 3401 | Приобретение нежилого здания площадью 1668,1 кв. м с кадастровым номером 77:01:0001097:1033 по адресу: г. Москва, Тверской р-н, пер. Успенский, д. 16, стр. 1 | 1 | 001 004 007 | 480,0000 | 2027 |  |  |  |  |  | 480,0000 |
| 3402 | ## "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | 15 0 00 00000 |  |  |  |  | 32459,7606 | 58832,5539 | 42921,4371 | 27879,8258 | 17761,2017 |
| (п. 3402 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3403 | Строительство объектов ритуального назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 18 00000 |  |  |  |  |  | 99,5000 | 1189,9404 | 1800,0000 | 97,1596 |
| 3404 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  |  | 455,1188 |  |  | 3670,2349 |
| (п. 3404 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3405 | Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  | 840,0000 |  |  |  |
| 3406 | Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 15 Г 19 00000 |  |  |  |  |  | 5894,0000 | 6226,5000 | 2449,5000 |  |
| 3407 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 0,3968 | 244,1483 |  |  |  |
| 3408 | Развитие и реорганизация территорий | 15 Г 00 00000 |  |  |  |  | 32459,7606 | 58832,5539 | 42921,4371 | 27879,8258 | 17761,2017 |
| (п. 3408 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3409 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 24656,6280 | 11133,4738 | 12209,1042 | 7673,3012 | 4669,8464 |
| (п. 3409 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3410 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  | 671,9341 | 3502,0281 | 2320,3693 | 1325,7161 |  |
| 3411 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 0,3968 | 244,1483 |  |  |  |
| 3412 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3413 | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) | 1 | 013 004 002 | 2600,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3414 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022-2025 | 2,7919 | 4,1879 | 93,0202 |  |  |  |
| 3415 | Строительство |  |  |  | 2025-2026 |  |  | 956,9798 | 950,0000 |  |  |
| 3416 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 593,0202 |  |
| 3417 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3418 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2 этапы) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 2 | 013 004 001 | 3322,5744 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3419 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2707,1577 | 2016-2023 | 2707,1577 |  |  |  |  |  |
| 3420 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 486,8000 | 2021-2022 | 486,8000 |  |  |  |  |  |
| 3421 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 128,6167 | 2024-2026 |  | 24,9115 | 83,3359 | 20,3693 |  |  |
| 3422 | Реконструкция Митинского крематория по адресу: Московская обл., Красногорский м. р-н, с.п. Отрадненское, Пятницкое ш., 6 км | 3 | 013 004 001 | 1931,4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3423 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 869,7223 | 2016-2024 | 670,9876 | 198,7347 |  |  |  |  |
| 3424 | Средства софинансирования |  |  | 674,1504 | 2019-2024 | 673,7536 | 0,3968 |  |  |  |  |
| 3425 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 114,9599 | 2025 |  |  | 143,4290 |  |  |  |
| 3426 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 244,1483 | 2025 |  |  | 244,1483 |  |  |  |
| 3427 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 4 | 013 004 001 | 5277,2000 | 2023-2026 | 525,1409 | 444,1000 | 2225,2632 | 1350,0000 |  |  |
| 3428 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 732,6959 |  |
| 3429 | Строительство объектов ритуального назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 18 00000 |  |  |  |  |  | 99,5000 | 1189,9404 | 1800,0000 | 97,1596 |
| 3430 | Реконструкция с реставрацией ограждения Ваганьковского кладбища (Армянский участок) | 1 | 013 004 001 | 236,6000 | 2025-2027 |  |  | 50,0000 | 186,6000 |  |  |
| 3431 | Реконструкция Хованского крематория с заменой кремационных печей по адресу: ул. Адмирала Корнилова, д. 42, стр. 1 | 2 | 013 004 001 | 2950,0000 | 2025-2028 |  |  | 49,5000 | 1003,3404 | 1800,0000 | 97,1596 |
| 3432 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 181,4321 | 460,4520 | 295,5945 | 4247,5851 | 902,4519 |
| 3433 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3434 | Общежитие по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24 | 1 | 010 004 001 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3435 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| 3436 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3437 | Подъездная дорога к административному зданию в р-не Раменки | 2 | 015 001 001 | 135,2068 | 2016-2019 | 132,8709 |  |  |  |  |  |
| 3438 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  | 2,3359 |  |  |  |  |
| 3439 | Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей в р-не Ново-Переделкино по адресу: д. Орлово, уч. 1 | 3 | 001 002 001 | 1738,3401 | 2022-2024 | 1679,2439 |  |  |  |  |  |
| 3440 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2024 |  | 59,0962 |  |  |  |  |
| 3441 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3442 | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд. 17. Этап 1 - участок N 13 | 4 | 015 001 001 | 528,4829 | 2020-2025 | 201,2247 | 120,0000 | 207,2582 |  |  |  |
| 3443 | За пределами города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3444 | Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в г. Вильнюсе | 5 | 001 005 001 | 1547,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3445 | Строительство |  |  |  | 2009-2028 | 744,5481 |  |  |  |  | 802,4519 |
| 3446 | Реализация укрупненных мероприятий по строительству, реконструкции, по созданию объектов для комплексного развития городских территорий (в том числе: строительство административного здания для служб Гостехнадзора; Административные здания с подъездными дорогами: р-н Гагаринский, р-н Коптево, р-н Кузьминки, р-н Лефортово, р-н Савеловский, р-н Таганский, р-н Басманный, р-н Хамовники, р-н Хорошевский, р-н Чертаново, р-н Солнцево, Административное здание для размещения базы ГБУ "Жилищник", р-н Черемушки, Научный пр-д, влд. 11а) | 6 |  |  |  |  |  | 253,1938 | 295,5945 | 4247,5851 |  |
| 3447 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0412 |  |  |  |  | 23803,2618 | 6616,3749 | 8403,2000 | 300,0000 |  |
| (п. 3447 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3448 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3449 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3450 | Реконструкция корпусов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы "Московский государственный университет спорта и туризма" по адресу: Кронштадтский б-р, д. 43А | 1 | 002 001 002 | 1652,4282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3451 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1407,4289 | 2012-2025 | 151,4579 | 681,6515 | 574,3195 |  |  |  |
| 3452 | Средства софинансирования |  |  | 244,9993 | 2023 | 244,9993 |  |  |  |  |  |
| 3453 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3454 | Инженерная подготовка территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (снос зданий, строений, демонтаж и переустройство коммуникаций, рекультивация) | 2 |  | 9900,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3455 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 400,0000 | 2023-2026 | 17,4804 |  | 297,5623 | 84,9573 |  |  |
| (п. 3455 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3456 | Строительство |  |  | 9500,0000 | 2025-2026 |  |  | 1396,8000 | 8103,2000 |  |  |
| 3457 | Объекты стройиндустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3458 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "Карельский гранит", г. Кондопога | 3 | 012 001 015 | 392,1455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3459 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2025 | 391,9955 |  | 0,1500 |  |  |  |
| 3460 | Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения, Республика Хакасия | 4 | 012 001 015 | 320,9149 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3461 | Строительство |  |  |  | 2000-2025 | 274,5362 | 22,4070 | 23,9717 |  |  |  |
| 3462 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "МКК-Саянмрамор", г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17 | 5 | 012 001 015 | 567,7717 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3463 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2025 | 486,5670 | 59,3450 | 21,8597 |  |  |  |
| (п. 3463 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3464 | Строительство цеха по изготовлению изделий из природного камня по технологии сэндвич-панелей, г. Долгопрудный | 6 | 012 001 015 | 238,4916 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3465 | Строительство |  |  |  | 2001-2025 | 235,4623 | 1,4103 | 1,6190 |  |  |  |
| (п. 3465 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3466 | Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое", Республика Алтай, Турочакский р-н | 7 | 012 001 015 | 198,4024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3467 | Строительство |  |  |  | 2006-2025 | 186,1127 | 6,0800 | 6,2097 |  |  |  |
| 3468 | Реконструкция карьера по добыче блоков гранита на участке N 2 месторождения Сюскюянсаари, Республика Карелия | 8 | 012 001 015 | 282,1354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3469 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | 281,9854 |  | 0,1500 |  |  |  |
| 3470 | Освобождение территорий в целях реализации комплексного развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3471 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: пр-кт Маршала Жукова, влд. 4, 6 | 9 |  | 866,1585 | 2023-2025 | 743,0270 | 19,3127 | 103,8188 |  |  |  |
| (п. 3471 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3472 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 52 "Северянин" (территория 3) | 10 |  | 1482,3909 | 2023-2025 | 1166,0943 | 292,5043 | 23,7923 |  |  |  |
| (п. 3472 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3473 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 62, расположенной в производственной зоне N 21 "Кирпичные улицы" | 11 |  | 2685,7587 | 2023-2025 | 321,4434 | 1870,5910 | 493,7243 |  |  |  |
| (п. 3473 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3474 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 873, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, влд. 12 | 12 |  | 468,8025 | 2023-2025 | 179,0409 | 181,5983 | 108,1633 |  |  |  |
| (п. 3474 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3475 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 56 "Грайвороново", р-н Рязанский (территория 1)" | 13 |  | 3419,7676 | 2023-2025 | 2,5841 | 2701,4445 | 715,7390 |  |  |  |
| (п. 3475 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3476 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: г. Москва, кв-л 25А р-на Черемушки | 14 |  | 667,8811 | 2023-2025 | 97,1427 | 208,7668 | 361,9716 |  |  |  |
| (п. 3476 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3477 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: г. Москва, Хибинский пр-д, влд. 3 (территориальная зона 1) | 15 |  | 3,0812 | 2023-2024 | 1,0245 | 2,0567 |  |  |  |  |
| (п. 3477 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3478 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 2143, расположенной по адресу: ул. Обручева, влд. 23-25А | 16 |  | 1402,9073 | 2023-2025 | 0,3552 | 1230,7422 | 171,8099 |  |  |  |
| (п. 3478 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3479 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 59, расположенной на участках территорий в производственной зоне N 14 "Калибр" | 17 |  | 2666,4835 | 2024-2025 |  | 2618,5452 | 47,9383 |  |  |  |
| (п. 3479 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3480 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 2745, расположенной по адресу: ул. Азовская, влд. 39 | 18 |  | 123,7508 | 2024-2025 |  | 123,7338 | 0,0170 |  |  |  |
| (п. 3480 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3481 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 2151, расположенной в производственной зоне N 3 "Донские улицы" | 19 |  | 962,4052 | 2024-2025 |  | 802,7269 | 159,6783 |  |  |  |
| (п. 3481 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3482 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 23 "Серп и Молот" (территория 1) и по адресу: 2-я Синичкина ул., влд. 4 | 20 |  | 837,6200 | 2024-2025 |  | 748,1190 | 89,5010 |  |  |  |
| (п. 3482 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3483 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории N 2142, расположенной в производственной зоне N 34 "Черемушки" | 21 |  | 347,7639 | 2024-2025 |  | 327,7278 | 20,0361 |  |  |  |
| (п. 3483 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3484 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: Волгоградский пр-кт, влд. 130 | 22 |  | 12,3240 | 2024 |  | 12,3240 |  |  |  |  |
| 3485 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территорий N 30 и N 37 (участок 2), расположенных в производственной зоне N 57 "Курьяново" | 23 |  | 1246,3884 | 2024-2025 |  | 1242,3913 | 3,9971 |  |  |  |
| (п. 3485 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3486 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 19 "Хапиловка" (территория 1, проект 1) | 24 |  | 2351,2811 | 2024-2025 |  | 1205,3555 | 1145,9256 |  |  |  |
| (п. 3486 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3487 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 22 "Соколиная гора" (территория 1) | 25 |  | 3585,7988 | 2024-2025 |  | 3217,0398 | 368,7590 |  |  |  |
| (п. 3487 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3488 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Рогова, влд. 22-24 | 26 |  | 79,8057 | 2024-2025 |  | 73,7670 | 6,0387 |  |  |  |
| (п. 3488 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3489 | Освобождение территорий (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенных по адресам: ул. Бутлерова, влд. 12 и ул. Введенского, влд. 13 | 27 |  | 1908,2940 | 2024-2025 |  | 1907,9852 | 0,3088 |  |  |  |
| (п. 3489 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3490 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 32 "Котляково" (территория 4) | 28 |  | 3059,0113 | 2024-2025 |  | 3051,2985 | 7,7128 |  |  |  |
| (п. 3490 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3491 | Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3492 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, Левобережная ул., влд. 6а | 30 |  | 599,8704 | 2024-2025 |  | 178,8633 | 421,0071 |  |  |  |
| (п. 3492 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3493 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Железнодорожная | 31 |  | 108,7614 | 2024-2025 |  | 69,8614 | 38,9000 |  |  |  |
| (п. 3493 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3494 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, влд. 1 | 32 |  | 96,0170 | 2024 |  | 96,0170 |  |  |  |  |
| (п. 3494 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3495 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, влд. 19 | 33 |  | 69,2460 | 2024-2025 |  | 68,1210 | 1,1250 |  |  |  |
| (п. 3495 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3496 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Каховка, влд. 20А | 34 |  | 324,8310 | 2024 |  | 324,8310 |  |  |  |  |
| (п. 3496 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3497 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: Научный пр-д, влд. 11А | 35 |  | 376,1800 | 2024 |  | 376,1800 |  |  |  |  |
| (п. 3497 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3498 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территорий, расположенных по адресам: ул. Озерная, влд. 37, пр-кт Вернадского, влд. 62 | 36 |  | 26,8610 | 2024-2025 |  | 23,0920 | 3,7690 |  |  |  |
| (п. 3498 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3499 - 3500. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3501 | Укрупненные мероприятия по освобождению территории | 39 |  |  |  |  | 57,3718 |  | 215,0427 | 300,0000 |  |
| (п. 3501 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3502 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  |  | 455,1188 |  |  | 3670,2349 |
| (п. 3502 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3503 | Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) | 1 |  | 2000,0000 | 2022-2028 | 58,9048 |  |  |  |  | 1941,0952 |
| 3504 | Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) | 2 |  | 2000,0000 | 2022-2028 | 270,8603 |  |  |  |  | 1729,1397 |
| 3504(1) | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территорий N 30 и N 37 (участок 2), расположенных в производственной зоне N 57 "Курьяново" | 2(1) |  | 433,5588 | 2025 |  |  | 433,5588 |  |  |  |
| (п. 3504(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3504(2) | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Лебедянская | 2(2) |  | 21,5600 | 2025 |  |  | 21,5600 |  |  |  |
| (п. 3504(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3505 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  |  | 226,4657 | 2754,2541 |  |  |  |
| 3506 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0502 |  |  |  |  | 184,4000 | 2209,8391 |  |  |  |
| 3507 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3508 | Объекты Московского международного делового центра "Москва-Сити" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3509 | Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап) | 1 |  | 4454,7722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3510 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | 2060,5331 | 184,4000 | 2209,8391 |  |  |  |
| 3511 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 42,0657 | 544,4150 |  |  |  |
| 3512 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д. 15 | 1 | 003 004 003 | 3855,0280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3514 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,4199 | 2014-2019 | 35,4199 |  |  |  |  |  |
| 3515 | Строительство |  |  | 3819,6081 | 2018-2025 | 3233,1274 | 42,0657 | 544,4150 |  |  |  |
| 3516 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 3300,2292 | 12000,8316 | 9722,8872 | 5469,6260 | 10573,6425 |
| (п. 3516 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3517 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 1135,5612 | 2911,2583 |  |  | 250,8417 |
| 3518 | Проектирование и строительство административного здания по адресу: Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Десеновское, д. Ватутинки, Офицерская ул., влд. 11 | 1 | 001 002 001 | 3272,2769 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3519 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019 | 55,1091 |  |  |  |  |  |
| 3520 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 2807,4255 | 0,4798 |  |  |  |  |
| (п. 3520 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3521 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 |  |  | 119,4197 |  |  | 289,8428 |
| (п. 3521 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522 | Административное здание на территории пос. Филимонковское | 2 | 001 001 004 | 625,0000 | 2024 |  | 532,7582 |  |  |  |  |
| 3523 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 92,2418 |  |  |  |
| 3524 | Административное здание на территории пос. Внуковское | 3 | 001 001 004 | 625,0000 | 2024 |  | 530,1068 |  |  |  |  |
| 3525 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 94,8932 |  |  |  |
| 3526 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов общегражданского назначения, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 4 |  |  |  |  | 72,2164 | 2565,7025 |  |  |  |
| (п. 3526 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3527 | Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 15 Г 19 00000 |  |  |  |  |  | 5894,0000 | 6226,5000 | 2449,5000 | 3546,0000 |
| (п. 3527 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3528 | Административное здание на территории р-на Щербинка | 1 | 001 001 004 | 3604,0000 | 2025-2027 |  |  | 1000,0000 | 1802,0000 | 802,0000 |  |
| 3529 | Административное здание на территории р-на Коммунарка | 2 | 001 001 004 | 7150,0000 | 2025-2027 |  |  | 1000,0000 | 1802,0000 | 802,0000 |  |
| (п. 3529 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3529(1) | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 3546,0000 |
| (п. 3529(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3530 | Административное здание в р-нах Троицк и Краснопахорский | 3 | 001 001 004 | 3604,0000 | 2025-2027 |  |  | 900,0000 | 1858,5000 | 845,5000 |  |
| (п. 3530 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3531 | Многофункциональное здание на территории р-на Внуково | 4 | 001 001 004 | 1236,0000 | 2025-2026 |  |  | 985,0000 | 251,0000 |  |  |
| 3532 | Многофункциональное здание на территории р-на Филимонковский | 5 | 001 001 004 | 1236,0000 | 2025-2026 |  |  | 985,0000 | 251,0000 |  |  |
| 3533 | Административное здание на территории р-на Бекасово | 6 | 001 001 004 | 643,0000 | 2025-2026 |  |  | 512,0000 | 131,0000 |  |  |
| 3534 | Административное здание на территории р-на Вороново | 7 | 001 001 004 | 643,0000 | 2025-2026 |  |  | 512,0000 | 131,0000 |  |  |
| 3535 | Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой | 15 Г 04 00000 0502 |  |  |  |  | 2164,6680 | 3234,5744 | 3496,3872 | 3020,1260 | 6737,7997 |
| 3536 | Подъездная автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 015 001 001 | 511,6116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3537 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 25,8099 |  |  |  |  |  |
| 3538 | Строительство |  |  |  | 2015-2028 | 462,1272 |  |  |  |  | 23,6745 |
| 3539 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 2 | 015 001 001 | 1245,9782 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 37,8923 | 0,2941 |  |  |  |  |
| 3541 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 323,1076 | 10,5811 | 614,9221 | 259,1810 |  |  |
| 3542 | Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Полушкинская поляна" в Ступинском р-не Московской обл. | 3 | 015 001 001 | 501,0690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3543 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2024 | 18,2981 | 0,1345 |  |  |  |  |
| 3544 | Строительство |  |  |  | 2018-2027 | 454,0354 | 1,1994 | 1,9006 | 0,1000 | 25,4010 |  |
| 3545 | Внешнее электроснабжение к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Кочергино", расположенных в урочище Кочергино Солнечногорского р-на Московской обл. | 4 | 013 006 004 | 60,8612 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3546 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 9,4886 |  |  |  |  |  |
| 3547 | Строительство |  |  |  | 2018-2028 | 46,7680 | 4,5766 |  |  |  | 0,0280 |
| 3548 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран" (2, 3, 4, 5, 6 этапы) в Талдомском р-не Московской обл. | 6 | 013 007 004 | 184,1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3549 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2025 | 17,0996 |  | 2,0560 |  |  |  |
| 3550 | Строительство |  |  |  | 2020-2028 | 110,7393 |  |  |  |  | 54,3045 |
| 3551 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Бель" в Талдомском р-не Московской обл. | 7 | 013 007 004 | 306,6479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3552 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2025 | 18,1101 | 6,5794 | 2,8312 |  |  |  |
| 3553 | Строительство |  |  |  | 2019-2025 | 145,0685 | 18,6725 | 115,3862 |  |  |  |
| 3554 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Норд" в Талдомском р-не Московской обл. | 8 | 013 007 004 | 240,7267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3555 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 16,0696 |  |  |  |  |  |
| 3556 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 135,5686 | 88,1983 | 0,8902 |  |  |  |
| 3557 | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества "Русь" в Темкинском р-не Смоленской обл. | 9 | 013 007 004 | 235,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3558 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 10,4648 |  |  |  |  |  |
| 3559 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 54,3549 |  | 170,1803 |  |  |  |
| 3560 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Фортуна", "Шугарово-5", "Шугарово-6", Ступинский р-н Московской обл. | 12 | 013 001 005 | 594,0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3561 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 20,3403 |  |  |  |  |  |
| 3562 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 573,6675 |
| 3563 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Наро-Фоминского г.о. Московской обл. (1, 2, 3, 4, 5 этапы) | 14 | 015 001 001 | 2470,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3564 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 46,3960 | 0,2760 |  |  |  |  |
| 3565 | Строительство |  |  |  | 2021-2027 | 388,3805 | 675,8758 | 1049,5136 | 299,7473 | 10,7108 |  |
| 3566 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Виктория", СНТ "Океан", СНТ "Хорошово-2", СНТ "Приволье" вблизи с. Нижнее Хорошово Коломенского г.о. Московской обл. | 16 | 015 001 001 | 232,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3567 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 11,9195 |  |  |  |  |  |
| 3568 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 0,2326 | 140,2554 | 26,6223 | 53,5702 |  |  |
| 3569 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Мичуринец" вблизи д. Юрьево Можайского г.о. Московской обл. | 17 | 015 001 001 | 64,4835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3570 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021-2024 | 8,4586 | 0,1332 |  |  |  |  |
| 3571 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | 37,5974 | 0,3334 | 0,0219 | 17,9390 |  |  |
| 3572 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Волна-1", СНТ "Энергетик", СНТ "Березы" между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. | 18 | 015 001 001 | 398,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3573 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 14,9849 | 0,1345 |  |  |  |  |
| 3574 | Строительство |  |  |  | 2020-2027 | 0,1108 | 241,7141 | 139,1760 | 2,3297 | 0,0500 |  |
| 3575 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д. Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 19 | 015 001 001 | 407,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3576 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 7,2916 | 5,9240 |  |  |  |  |
| 3577 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 0,2295 | 76,1161 | 301,5969 | 15,9419 |  |  |
| 3578 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Новь", СНТ "Домодедовец", СНТ "Вымпел", СНТ "Сокольниково", СНТ "Чайка", СНТ "Бугорок", СНТ "Культура", СНТ "Надежда-2", СНТ "Бортнево" вблизи д. Бортнево г.о. Домодедово и СНТ "Сокольники" вблизи п. Васькино г.о. Чехов Московской обл. | 20 | 015 001 001 | 790,2402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3579 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2024 | 13,8012 | 0,1346 |  |  |  |  |
| 3580 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | 0,8806 | 557,2391 | 122,1904 | 95,9443 | 0,0500 |  |
| 3581 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Дружба", СНТ "Балтика" вблизи п. Новый путь г.о. Можайск Московской обл. | 21 | 015 001 001 | 94,5895 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3582 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 5,7131 |  |  |  |  |  |
| 3583 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | 70,2268 | 0,2284 | 0,8373 | 17,5839 |  |  |
| 3584 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 22 | 015 001 001 | 207,6879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3585 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | 8,4335 | 0,1479 |  |  |  |  |
| 3586 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | 106,4026 | 28,2087 | 1,0000 | 0,2210 | 63,2742 |  |
| 3587 | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 23 | 130 008 003 | 1019,2448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3588 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 | 60,4230 |  |  |  |  |  |
| 3589 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 348,7709 | 120,9076 | 489,1433 |  |  |  |
| 3590 | Реконструкция очистных сооружений для обеспечения малоэтажной застройки москвичей, расположенной в районе д. Лупаново г.п. Икша Дмитровского г.о. Московской обл. | 24 | 013 008 002 | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3591 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| 3592 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| 3593 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Сосновый бор", "Лужок" Воскресенского г.о. Московской обл. | 25 | 013 001 005 | 369,8727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3594 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2025 | 4,5940 |  | 18,3760 |  |  |  |
| 3595 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 346,9027 |
| 3596 | Строительство водозаборного узла СНТ "Янтарь", СНТ "Дубрава", СНТ "Шугарово-2", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 26 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3597 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 6,6117 |  |  |  |  |  |
| 3598 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 93,3883 |
| 3599 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Орион" Орехово-Зуевского г.о. Московской обл. | 27 | 013 006 004 | 21,2197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 7,0416 |  |  |  |  |  |
| 3601 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  | 9,6390 | 4,5391 |  |  |  |
| 3602 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Новые Артемки" вблизи д. Артемки г.о. Шаховская Московской обл. | 28 | 013 006 004 | 100,2941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3603 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,3654 |  |  |  |  |  |
| 3604 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 | 1,7177 | 4,7326 | 91,4784 |  |  |  |
| 3605 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское г.о. Можайск Московской обл. | 29 | 013 006 004 | 69,7326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3606 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 4,9659 |  |  |  |  |  |
| 3607 | Строительство |  |  |  | 2022-2028 | 22,6335 | 0,5795 |  |  |  | 41,5537 |
| 3608 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Саврасово" в с. Константиново Раменского г.о. Московской обл. | 30 | 013 006 004 | 19,7598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3609 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 3,9810 |  |  |  |  |  |
| 3610 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 15,7788 |
| 3611 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ "Родничок", СНТ Родничок-2", СНТ "Березка-2" вблизи д. Змеевка г.о. Чехов | 31 |  | 506,5526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3612 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2024 | 11,5239 | 0,1477 |  |  |  |  |
| 3613 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | 240,9639 | 171,7045 | 81,9126 | 0,2000 | 0,1000 |  |
| 3614 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Зеленый сад", СНТ "Соколово" вблизи д. Буславль Дмитровского г.о. Московской обл. | 32 | 015 001 001 | 427,1093 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3615 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 41,0090 |
| 3616 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 386,1003 |
| 3617 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Озерное", СНТ "Циклон", СНТ "Лесное-1" вблизи д. Щетнево Дмитровского г.о. Московской обл. | 33 | 015 001 001 | 545,0060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3618 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 55,9460 |
| 3619 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 489,0600 |
| 3620 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в г.о. Солнечногорск Московской обл. (III этап) | 34 | 015 001 001 | 1019,2295 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3621 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 83,5805 |
| 3622 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 935,6490 |
| 3623 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТСН "Боровик", СНТ "Лесные дали", СНТ "Садко", СНТ "Лесная поляна", СНТ "Гевея" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской обл. | 35 | 015 001 001 | 1747,9336 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3624 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 80,5736 |
| 3625 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 1667,3600 |
| 3626 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Юбилейный", СНТ "Раздолье", СНТ "Родник" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской обл. | 36 | 015 001 001 | 1052,5251 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3627 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 74,4060 |
| 3628 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 978,1191 |
| 3629 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Холм до садоводческого некоммерческого товарищества "Искона" Можайского г.о. Московской обл. | 37 | 015 001 001 | 725,6253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3630 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 56,3851 |
| 3631 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 669,2402 |
| 3632 | Строительство линии электроснабжения для садоводческого некоммерческого товарищества "Семеновское 10" у д. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 38 | 013 006 004 | 65,0729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3633 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 12,2465 |
| 3634 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 52,8264 |
| 3635 | Укрупненные мероприятия по обеспечению населенных пунктов и садоводческих товариществ инженерной и транспортной инфраструктурой, в том числе: Мелиорация СНТ "Далия", "Воймежный-1", "Возрождение", в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 40 |  |  |  |  |  |  | 2733,6289 | 2920,5400 |  |
| 3636 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  | 910,0000 | 400,0000 | 257,8962 |  |
| 3637 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3638 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  | 70,0000 | 400,0000 | 257,8962 |  |
| 3639 | Административное здание, территориальные органы исполнительной власти района, органы местного самоуправления, административно-управленческий аппарат ГБУ "Жилищник Нижегородского района" по адресу: р-н Нижегородский, кв. 79 (на месте сноса жилых домов по адресу: ул. Нижегородская, д. 83, д. 83А) | 1 | 001 001 004 | 727,8962 | 2025-2027 |  |  | 70,0000 | 400,0000 | 257,8962 |  |
| 3640 | Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий" | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  | 840,0000 |  |  |  |
| 3641 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3642 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Нижняя Первомайская, д. 50А | 1 | 001 005 001 | 840,0000 | 2025 |  |  | 840,0000 |  |  |  |
| 3643 | Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3128 |
| 3644 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3128 |
| 3645 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3646 | Застройка 1-ой очереди реконструкции кв-ла N 5-6 по Мичуринскому пр-кту р-на Раменки (Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 015 001 003 | 146,6867 | 2007-2026 | 143,0188 |  |  |  |  | 3,6679 |
| 3647 | Застройка, освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский пр-кт, кв-л 5-6 (2 очередь) | 2 | 015 001 003 | 638,7807 | 2007-2026 | 633,8366 |  |  |  |  | 4,9441 |
| 3648 | Вынос сетей из пятна застройки кв-ла 5-6 по Мичуринскому пр-кту 1-й и 2-й очередей строительства в р-не Раменки | 3 | 015 001 003 | 216,8676 | 2006-2026 | 203,1668 |  |  |  |  | 13,7008 |
| 3649 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490,4000 |
| 3650 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490,4000 |
| 3651 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3652 | Строительство Московского Мемориального комплекса и современного крематория вблизи пос. Щаповское, д. Овечкино, СНТ "Белые березки" | 1 | 013 004 001 | 1950,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3653 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 554,0000 |
| 3654 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 1396,4000 |
| 3655 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3656 | Строительство Ястребковского кладбища по адресу: в районе д. Ястребки Одинцовского р-на Московской обл. | 2 | 013 004 001 | 550,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3657 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2028 | 10,0000 |  |  |  |  | 57,5400 |
| 3658 | Строительство |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 482,4600 |
| 3659 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3660 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3661 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3662 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., д. 22 | 1 | 001 001 002 | 5,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3663 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 4276,4377 | 32033,9944 | 20589,4457 | 14479,0024 |  |
| (п. 3663 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3664 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 4276,4377 | 32033,9944 | 20589,4457 | 14479,0024 |  |
| (п. 3664 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3665 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3666 | Акционерное общество "Центр управления городским имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3667 | Комплексная реконструкция объекта с кадастровым номером 77:07:0012004:1065 по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Очаково-Матвеевское, пр-кт Генерала Дорохова, д. 80, площадью 10539 кв. м | 1 | 001 002 001 | 4300,0000 | 2025 |  |  | 4300,0000 |  |  |  |
| 3668 | Строительство и реконструкция (включая ПИР) объектов недвижимого имущества по адресам: - г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, з/у 2А/4 - г. Москва, Таможенный пр-д, з/у 3/5 | 2 | 001 002 001 | 3500,0000 | 2024 |  | 3500,0000 |  |  |  |  |
| 3669 | Укрупненные мероприятия по строительству объектов общегражданского назначения | 3 |  |  |  |  | 776,4377 | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |  |
| 3669(1) | Освобождение территорий в целях реализации комплексного развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3669(1) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(2) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: пр-кт Маршала Жукова, влд. 4, 6 | 4 |  | 85,1594 | 2023-2025 |  |  | 85,1594 |  |  |  |
| (п. 3669(2) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(3) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории N 62, расположенной в производственной зоне N 21 "Кирпичные улицы" | 5 |  | 50,5792 | 2023-2025 |  |  | 50,5792 |  |  |  |
| (п. 3669(3) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(4) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы N 873, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, влд. 12 | 6 |  | 353,5876 | 2023-2025 |  |  | 353,5876 |  |  |  |
| (п. 3669(4) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(5) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 56 "Грайвороново", р-н Рязанский (территория 1)" | 7 |  | 3461,5458 | 2023-2026 |  |  | 1836,0269 | 1625,5189 |  |  |
| (п. 3669(5) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(6) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: г. Москва, кв-л 25А р-на Черемушки | 8 |  | 302,1824 | 2023-2025 |  |  | 302,1824 |  |  |  |
| (п. 3669(6) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(7) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории N 59, расположенной на участках территорий в производственной зоне N 14 "Калибр" | 9 |  | 915,2712 | 2024-2026 |  |  | 334,4000 | 580,8712 |  |  |
| (п. 3669(7) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(8) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории N 2745, расположенной по адресу: ул. Азовская, влд. 39 | 10 |  | 79,7125 | 2024-2025 |  |  | 79,7125 |  |  |  |
| (п. 3669(8) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(9) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории N 2151, расположенной в производственной зоне N 3 "Донские улицы" | 11 |  | 674,1517 | 2023-2026 |  |  | 473,2264 | 200,9253 |  |  |
| (п. 3669(9) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(10) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 23 "Серп и Молот" (территория 1) и по адресу: 2-я Синичкина ул., влд. 4 | 12 |  | 341,5445 | 2024-2026 |  |  | 139,1638 | 202,3807 |  |  |
| (п. 3669(10) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(11) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории N 2142, расположенной в производственной зоне N 34 "Черемушки" | 13 |  | 2590,5254 | 2024-2026 |  |  | 2299,1676 | 291,3578 |  |  |
| (п. 3669(11) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(12) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территорий N 30 и N 37 (участок 2), расположенных в производственной зоне N 57 "Курьяново" | 14 |  | 532,1452 | 2024-2025 |  |  | 532,1452 |  |  |  |
| (п. 3669(12) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(13) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 19 "Хапиловка" (территория 1, проект 1) | 15 |  | 1090,8033 | 2024-2026 |  |  | 397,3033 | 693,5000 |  |  |
| (п. 3669(13) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(14) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 22 "Соколиная гора" (территория 1) | 16 |  | 4742,3609 | 2024-2026 |  |  | 3449,6400 | 1292,7209 |  |  |
| (п. 3669(14) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(15) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Рогова, влд. 22-24 | 17 |  | 2247,2286 | 2024-2026 |  |  | 1109,5050 | 1137,7236 |  |  |
| (п. 3669(15) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(16) | Освобождение территорий (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенных по адресам: ул. Бутлерова, влд. 12 и ул. Введенского, влд. 13 | 18 |  | 1701,7585 | 2024-2025 |  |  | 1701,7585 |  |  |  |
| (п. 3669(16) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(17) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне N 32 "Котляково" (территория 4) | 19 |  | 1428,2366 | 2024-2026 |  |  | 1375,9866 | 52,2500 |  |  |
| (п. 3669(17) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(18) | Освобождение территорий (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенных по адресам: г. Москва, Нахимовский пр-кт, рядом с д. 21; ул. Азовская, влд. 28; Севастопольский пр-кт, влд. 61, к. 1, 2; ул. Болотниковская, влд. 21 | 20 |  | 3817,9455 | 2025-2027 |  |  | 377,8150 | 1425,0000 | 2015,1305 |  |
| (п. 3669(18) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(19) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, Левобережная ул., влд. 6а | 21 |  | 156,3870 | 2024-2026 |  |  |  | 156,3870 |  |  |
| (п. 3669(19) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(20) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Железнодорожная | 22 |  | 308,6917 | 2024-2026 |  |  | 153,0450 | 155,6467 |  |  |
| (п. 3669(20) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(21) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, влд. 1 | 23 |  | 284,2238 | 2024-2026 |  |  | 85,3568 | 198,8670 |  |  |
| (п. 3669(21) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(22) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, влд. 19 | 24 |  | 498,0128 | 2024-2026 |  |  | 470,0828 | 27,9300 |  |  |
| (п. 3669(22) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(23) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Каховка, влд. 20А | 25 |  | 600,7506 | 2024-2025 |  |  | 600,7506 |  |  |  |
| (п. 3669(23) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(24) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: Научный пр-д, влд. 11А | 26 |  | 946,7890 | 2024-2026 |  |  | 492,2140 | 454,5750 |  |  |
| (п. 3669(24) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(25) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территорий, расположенных по адресам: ул. Озерная, влд. 37, пр-кт Вернадского, влд. 62 | 27 |  | 617,7271 | 2024-2026 |  |  | 449,1971 | 168,5300 |  |  |
| (п. 3669(25) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(26) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Лебедянская | 28 |  | 164,5875 | 2025 |  |  | 164,5875 |  |  |  |
| (п. 3669(26) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(27) | Освобождение территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации КРТ, расположенной по адресу: г. Москва, Старокаширское ш., влд. 2, к. 12, к. 13 | 29 |  | 808,3930 | 2025-2026 |  |  | 712,5000 | 95,8930 |  |  |
| (п. 3669(27) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3669(28) | Укрупненные мероприятия по освобождению территории (компенсация в связи с изъятием) в целях реализации комплексного развития территории: Прожектор (тер. 1); Прожектор (тер. 2); Стартовая, влд. 18; Нагорная ул., влд. 28/3; Вольная, влд. 25-27, Никитинская ул., влд. 5А; Вавилова ул., влд. 66, 68, 48В; 5-й Верхний Михайловский пр-д, 4-й Рощинский; Можайское ш., влд. 5, 13, 25, 43; Паршина ул., влд. 2; Каширское ш., 76А; Леснорядская, влд. 10, Посланников пер., влд. 3-5; Садовники ул., влд. 11; Хапиловка, тер. 1, проект 2.1; Новочеремушкинская ул., влд. 10 | 30 |  |  |  |  |  | 4708,9012 | 6829,3686 | 7463,8719 |  |
| (п. 3669(28) введен постановлением Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3670 | ## "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" | 17 0 00 00000 |  |  |  |  | 14751,1435 | 22820,8167 | 33788,1453 | 31062,9888 | 12825,9453 |
| 3671 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 17 А 24 00000 |  |  |  |  |  | 2672,0978 | 8072,7285 | 4800,0756 | 455,0000 |
| 3672 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 17 А 25 00000 |  |  |  |  |  | 297,0000 | 2068,3620 | 3735,0000 | 10250,5604 |
| 3673 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 37,0133 | 467,6313 |  |  | 242,5074 |
| 3674 | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 17 А 00 00000 |  |  |  |  | 3702,9497 | 18784,0344 | 29323,7730 | 27616,1819 | 10927,4523 |
| 3675 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 1039,3000 | 8316,5000 | 9000,0000 |  |  |
| 3676 | Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности | 17 А 02 00000 0204 |  |  |  |  | 1039,3000 | 8316,5000 | 9000,0000 |  |  |
| 3677 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы Военного комиссариата города Москвы (строительство административных зданий) | 1 |  |  |  |  | 1039,3000 | 8316,5000 | 9000,0000 |  |  |
| 3678 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 2603,2924 | 9357,6216 | 13999,2707 | 15122,1631 | 650,0223 |
| 3679 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 2603,2924 | 6685,5238 | 5926,5422 | 10322,0875 | 195,0223 |
| 3680 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 14,6133 | 454,6739 |  |  | 225,0000 |
| 3681 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3682 | Административное здание по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 6, р-н Тверской | 1 | 001 003 001 | 20,0801 | 2019-2023 | 20,0801 |  |  |  |  |  |
| 3683 | Административное здание, ул. Краснопролетарская, влд. 31/1, р-н Тверской | 2 | 001 003 001 | 1647,0490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3684 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,1432 | 2014-2021 | 51,1432 |  |  |  |  |  |
| 3685 | Строительство |  |  | 1400,8835 | 2016-2024 | 796,5343 | 604,3492 |  |  |  |  |
| 3686 | Оплата выполненных работ |  |  | 195,0223 | 2025-2028 |  |  |  |  |  | 195,0223 |
| 3687 | Административное здание по адресу: ул. Большая Полянка, влд. 33/41, р-н Якиманка | 3 | 001 003 001 | 777,8954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3688 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 518,4744 | 2021-2023 | 518,4744 |  |  |  |  |  |
| 3689 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 19,0891 | 2024-2025 |  | 18,3060 | 0,7831 |  |  |  |
| 3690 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 238,4551 | 2021-2023 | 238,4551 |  |  |  |  |  |
| 3691 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8768 | 2024 |  | 1,8768 |  |  |  |  |
| 3692 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3693 | Административное здание по адресу: Синявинская ул., влд. 11, р-н Молжаниновский | 4 | 001 003 001 | 1323,1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3694 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1187,0479 | 2016-2025 | 374,6379 | 402,1531 | 410,2569 |  |  |  |
| 3695 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 43,8521 | 2026 |  |  |  | 43,8521 |  |  |
| 3696 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 92,2100 | 2022-2025 | 0,1838 |  | 92,0262 |  |  |  |
| 3697 | Административное здание по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9А, р-н Бескудниково (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9А) | 5 | 001 003 001 | 912,7906 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3698 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 152,6543 | 2020-2021 | 152,6543 |  |  |  |  |  |
| 3699 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,5338 | 2022 | 24,5338 |  |  |  |  |  |
| 3700 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 699,5290 | 2021 | 699,5290 |  |  |  |  |  |
| 3701 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 36,0735 | 2022-2025 | 19,5741 | 0,8404 | 15,6590 |  |  |  |
| 3702 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3703 | Административное здание по адресу: ул. Бажова, влд. 15А, р-н Ростокино | 6 | 001 003 001 | 514,2518 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3704 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,4860 | 2018 | 18,4860 |  |  |  |  |  |
| 3705 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 447,2241 | 2016-2019 | 447,2241 |  |  |  |  |  |
| 3706 | Оплата выполненных работ |  |  | 14,7359 | 2020-2024 | 6,6059 | 8,1300 |  |  |  |  |
| 3707 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 33,8058 | 2021 | 33,8058 |  |  |  |  |  |
| 3708 | Административное здание по адресу: ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2, р-н Северный | 7 | 001 003 001 | 1283,4000 | 2021-2025 | 635,6596 | 153,5000 | 474,4740 |  |  |  |
| 3709 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 19,7664 |  |  |
| 3710 | Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 8 | 001 003 001 | 1466,7147 | 2021-2026 | 416,4036 | 552,3621 | 347,9490 | 150,0000 |  |  |
| 3711 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3712 | Административное здание по адресу: Байкальская ул., влд. 20, р-н Гольяново | 9 | 001 003 001 | 456,3109 | 2012-2018 | 450,1609 |  |  |  |  |  |
| 3713 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 6,1500 |  |  |  |
| 3714 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3715 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) (оплата выполненных работ) | 10 | 001 003 001 | 62,7158 | 2022-2024 | 4,7158 | 58,0000 |  |  |  |  |
| 3716 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, р-н Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3) | 11 | 001 003 001 | 1205,8000 | 2021-2025 | 501,8206 | 157,0000 | 527,3614 |  |  |  |
| 3717 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  | 19,6180 |  |  |
| 3718 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3719 | Административное здание в Даниловском р-не на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 12 | 001 003 001 | 923,4725 | 2016-2022 | 909,6122 |  |  |  |  |  |
| 3720 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  | 13,8603 |  |  |  |  |
| 3721 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд. 15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) (оплата выполненных работ) | 13 | 001 003 001 | 36,9072 | 2021-2024 | 12,8928 | 24,0144 |  |  |  |  |
| 3722 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд. 13 А, р-н Чертаново Южное (оплата выполненных работ) | 14 | 001 003 001 | 88,0721 | 2021-2024 | 73,0616 | 15,0105 |  |  |  |  |
| 3723 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3724 | Административное здание по адресу: ул. Нагорная, влд. 6, р-н Котловка | 15 | 001 003 001 | 573,7298 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3725 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 55,3995 | 2021 | 55,3995 |  |  |  |  |  |
| 3726 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,1556 | 2021 | 5,1556 |  |  |  |  |  |
| 3727 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 469,8447 | 2021 | 469,8447 |  |  |  |  |  |
| 3728 | Средства софинансирования (проектирование и строительство), оплата выполненных работ |  |  | 43,3300 | 2021-2024 | 33,0665 | 10,2635 |  |  |  |  |
| 3729 | Административное здание по адресу: мкр. Щербинка, Общественная зона вдоль Варшавского ш. (участок 2) | 16 | 001 003 001 | 1852,0470 | 2017-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3730 | Средства бюджета города Москвы (строительство, проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 993,4819 | 2017-2025 | 713,3540 | 237,8279 | 42,3000 |  |  |  |
| 3731 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 633,5651 | 2017-2025 | 284,9438 | 1,6326 | 346,9887 |  |  |  |
| 3732 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 225,0000 | 2028 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| 3733 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3734 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресам: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) (оплата выполненных работ) | 17 | 001 003 001 | 26,0156 | 2021-2024 | 8,4899 | 17,5257 |  |  |  |  |
| 3735 | Комплекс административных зданий по адресу: ул. Рябиновая, влд. 39 | 18 | 001 003 001 | 11527,7371 | 2019-2022 | 11501,6677 |  |  |  |  |  |
| 3736 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  | 21,7245 | 4,3449 |  |  |  |
| 3737 | Объект общественного назначения с гаражом, р-н Проспект Вернадского, кв-л 32-33, 34-35 | 19 | 001 003 001 | 2070,8400 | 2023-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3738 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1991,2272 | 2023-2026 | 22,3913 | 196,9277 | 721,3501 | 1050,5581 |  |  |
| 3739 | Оплата выполненных работ |  |  | 79,6128 | 2027 |  |  |  |  | 79,6128 |  |
| 3740 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3741 | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, р-н Крюково, п. Малино, пересечение проектируемого пр-да 6536 и ул. Малинская | 20 | 001 003 001 | 1349,3166 | 2023-2026 | 6,5006 | 121,1010 | 788,8447 | 333,5055 |  |  |
| 3742 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 99,3648 |  |
| 3743 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3744 | Реконструкция и расширение базового центра служебного собаководства по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 (достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира в составе объекта незавершенного строительства "Базовый центр служебного собаководства" по адресу: Московская обл., г. Балашиха) | 21 | 001 003 001 | 636,4389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3745 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,6603 | 2016-2018 | 18,6603 |  |  |  |  |  |
| 3746 | Строительство |  |  | 604,5296 | 2019-2020 | 604,5296 |  |  |  |  |  |
| 3747 | Оплата выполненных работ |  |  | 13,2490 | 2021-2023 | 13,2490 |  |  |  |  |  |
| 3748 | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 | 22 | 001 003 001 | 365,5000 | 2021-2026 | 31,5440 | 1,5000 | 249,0060 | 83,4500 |  |  |
| 3749 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе Административное здание по адресу: ул. Икшинская, д. 6, 8, 10 (ОВД); Административное здание, р-н Отрадное, ул. Декабристов, влд. 47 (ОВД); Административное здание, р-н Беговой, 1-й Боткинский пр-д, влд. 7 (ОВД); Административное здание, р-н Бутырский, ул. Руставели, д. 6А (ОВД); Административное здание, р-н Ивановское, ш. Энтузиастов, влд. 67 (ОВД); Административное здание по адресу: Симферопольский пр-д, д. 3 (ОВД); Административное здание по адресу: Кутузовский пр-т, д. 84 (ОВД); Административное здание, р-н Силино, г. Зеленоград, пр-д 474 (ОВД) | 23 |  |  |  |  |  | 3112,7037 | 4225,7921 | 10143,1099 |  |
| 3750 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 17 А 24 00000 |  |  |  |  |  | 2672,0978 | 8072,7285 | 4800,0756 | 455,0000 |
| 3751 | Административное здание по адресу: Чертановская ул., влд. 25А, р-н Центральное Чертаново (со сносом административного здания по адресу: Чертановская ул., д. 25) | 1 | 001 003 001 | 1539,7000 | 2025-2027 |  |  | 120,0000 | 1260,0000 | 159,7000 |  |
| 3752 | Административное здание по адресу: р-н Зюзино, ул. Азовская, влд. 26 | 2 | 001 003 001 | 1509,3300 | 2025-2027 |  |  | 165,0000 | 550,0000 | 659,3300 |  |
| 3753 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 135,0000 |
| 3754 | Административное здание по адресу: ул. Академика Опарина, напротив влд. 4 | 3 | 001 003 001 | 5804,0000 | 2024-2028 |  |  | 180,0000 | 2400,0000 | 2904,0000 | 320,0000 |
| 3755 | Административное здание по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 6, р-н Тверской | 4 | 001 003 001 | 563,9546 | 2025-2026 |  |  | 200,0000 | 264,8285 |  |  |
| 3756 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 99,1261 |  |
| 3757 | Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 5 | 001 003 001 | 880,0000 | 2025-2027 |  |  | 200,0000 | 306,0000 | 374,0000 |  |
| 3758 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) | 6 | 001 003 001 | 1401,6842 | 2025-2026 |  |  | 533,5240 | 761,9000 |  |  |
| 3759 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 106,2602 |  |
| 3760 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд. 15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) | 7 | 001 003 001 | 1544,9270 | 2025-2026 |  |  | 420,0000 | 930,0000 |  |  |
| 3761 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 194,9270 |  |
| 3762 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд. 13 А, р-н Чертаново Южное | 8 | 001 003 001 | 1379,9845 | 2025-2026 |  |  | 438,3645 | 800,0000 |  |  |
| 3763 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 141,6200 |  |
| 3764 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресам: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) | 9 | 001 003 001 | 1376,3216 | 2021-2026 |  |  | 415,2093 | 800,0000 |  |  |
| 3765 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 161,1123 |  |
| 3766 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  | 2,4159 | 347,5841 |  |  |  |
| 3767 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 2,4159 | 347,5841 |  |  |  |
| 3768 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3769 | Административное здание по адресу: пос. Вороновское, Варшавское ш., 64-й км, двлд. 1 | 1 | 001 003 001 | 350,0000 | 2024-2025 |  | 2,4159 | 347,5841 |  |  |  |
| 3770 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 57,9414 | 762,3287 | 6324,5023 | 12494,0188 | 10277,4300 |
| 3771 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 57,9414 | 465,3287 | 4256,1403 | 8759,0188 | 26,8696 |
| 3772 | Административное здание, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 1 | 001 003 001 | 701,1469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3773 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4068 | 2017-2018 | 26,4068 |  |  |  |  |  |
| 3774 | Строительство |  |  | 639,0259 | 2018-2020 | 639,0259 |  |  |  |  |  |
| 3775 | Оплата выполненных работ |  |  | 35,7142 | 2021-2028 | 8,8446 |  |  |  |  | 26,8696 |
| 3776 | Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра | 2 | 001 003 001 | 188,6914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3777 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 71,3400 | 2020-2025 | 11,3400 |  | 60,0000 |  |  |  |
| 3778 | Строительство |  |  | 117,3514 | 2023-2025 | 16,6148 | 57,9414 | 42,7952 |  |  |  |
| 3779 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе Комплекс административных зданий для подразделений ГУ Росгвардии по г. Москве, Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 3 |  |  |  |  |  | 362,5335 | 4256,1403 | 8759,0188 |  |
| 3780 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие новых территорий города Москвы" | 17 А 25 00000 |  |  |  |  |  | 297,0000 | 2068,3620 | 3735,0000 | 10250,5604 |
| 3781 | Административное здание с площадками осмотра и парковки транспорта УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве | 1 | 001 003 001 | 1540,0000 | 2025-2028 |  |  | 40,0000 | 338,3620 | 1000,0000 | 161,6380 |
| 3782 | Административное здание УВД по ТиНАО, изолятор временного содержания на 50 мест и МО МВД России Троицк/Краснопахорский | 2 | 001 003 001 | 8410,9224 | 2026-2030 |  |  |  | 180,0000 | 500,0000 | 7730,9224 |
| 3783 | Административное здание р-на Филимонковский | 3 | 001 003 001 | 2000,0000 | 2025-2028 |  |  | 60,0000 | 400,0000 | 700,0000 | 840,0000 |
| 3784 | Административное здание р-на Внуково | 4 | 001 003 001 | 2000,0000 | 2025-2028 |  |  | 60,0000 | 400,0000 | 700,0000 | 840,0000 |
| 3785 | Административное здание р-нов Вороново/Бекасово | 5 | 001 003 001 | 1100,0000 | 2025-2028 |  |  | 37,0000 | 250,0000 | 235,0000 | 578,0000 |
| 3786 | Центр кинологической службы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве | 6 | 001 003 001 004 011 002 | 1300,0000 | 2025-2028 |  |  | 100,0000 | 500,0000 | 600,0000 | 100,0000 |
| 3787 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 17 Б 00 00000 |  |  |  |  | 3285,3938 | 3479,8823 | 4464,3723 | 3446,8069 | 1898,4930 |
| 3788 | Департамент гражданского строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 467,6459 | 1750,1371 | 1147,4365 | 706,1459 | 60,5000 |
| 3789 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 467,6459 | 1750,1371 | 1147,4365 | 706,1459 |  |
| 3790 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 467,6459 | 1750,1371 | 1147,4365 | 706,1459 |  |
| 3791 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 22,4000 | 12,9574 |  |  | 17,5074 |
| 3792 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3793 | Пожарное депо по адресу: р-н Северный, п. Северный, Дмитровское ш., влд. 163 | 1 | 013 013 002 | 917,4803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3794 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 416,9038 | 2017-2023 | 416,9038 |  |  |  |  |  |
| 3795 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 64,3670 | 2024-2025 |  | 47,8670 | 16,5000 |  |  |  |
| 3796 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 383,3447 | 2021-2023 | 383,3447 |  |  |  |  |  |
| 3797 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 52,8648 | 2024-2028 |  | 22,4000 | 12,9574 |  |  | 17,5074 |
| 3798 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3799 | Пожарное депо на 5 машино-мест 46 пожарной части (с учебным центром), ул. Западная, влд. 16. Перекладка напорной канализации и телефонной канализации с выносом из зоны строительства. Устройство пристенного дренажа | 2 | 013 013 002 | 1567,2313 | 2012-2023 | 1411,8804 |  |  |  |  |  |
| 3800 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  | 143,3176 | 12,0333 |  |  |  |
| 3801 | Пожарное депо на 4 машино-места, р-н Богородское, 6-й пр-д Подбельского, влд. 8-10 | 3 | 013 013 002 | 1087,0341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3802 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1086,9374 | 2023-2026 | 371,3619 | 2,2209 | 355,6215 | 357,7331 |  |  |
| 3803 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 0,0967 | 2023 | 0,0967 |  |  |  |  |  |
| 3804 | Пожарное депо в районе промзоны Руднево | 4 | 013 013 002 | 1181,5146 | 2023-2026 | 195,1626 | 146,7546 | 739,5974 | 100,0000 |  |  |
| 3805 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3806 | Пожарное депо на 4 машино-места, территория публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", Автозаводская ул., влд. 23 | 5 | 013 013 002 | 904,4390 | 2016-2024 | 490,6925 | 125,5131 |  |  |  |  |
| 3807 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  | 288,2334 |  |  |  |
| 3808 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3809 | Пожарное депо на 5 машино-мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 8 | 6 | 013 013 002 | 738,1732 | 2011-2022 | 730,0546 |  |  |  |  |  |
| 3810 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 |  | 1,9727 |  |  | 6,1459 |  |
| 3811 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе Пожарное депо на 4 машино-места по адресу: г. Москва, ул. Коломенская, напротив влд. 21, р-н Нагатинский затон | 7 |  |  |  |  |  | 338,1515 | 689,7034 | 700,0000 |  |
| 3812 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5000 |
| 3813 | Реконструкция объекта 5228 | 1 | 013 013 003 | 1395,0116 | 2001-2028 | 1334,5116 |  |  |  |  | 60,5000 |
| 3814 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 167,7535 | 456,4247 | 2405,4108 | 2270,4110 |  |
| 3815 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0309 |  |  |  |  | 167,7535 | 456,4247 | 2405,4108 | 2270,4110 |  |
| 3816 | Выполнение работ по реконструкции защитных сооружений гражданской обороны филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 4 | 1 | 013 013 003 | 195,6000 | 2024-2026 |  | 19,5600 | 88,0201 | 88,0199 |  |  |
| 3817 | Выполнение работ по реконструкции защитных сооружений гражданской обороны филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 15 | 2 | 013 013 003 | 104,4000 | 2024-2026 |  | 10,4400 | 46,9800 | 46,9800 |  |  |
| 3818 | Реконструкция объекта "ГО-43" | 3 | 013 013 003 | 5000,0000 | 2024-2027 |  | 137,7535 | 321,4246 | 2270,4109 | 2270,4110 |  |
| 3819 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 1154,9308 | 259,1000 |  |  |  |
| 3820 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  | 1154,9308 | 259,1000 |  |  |  |
| 3821 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 11344,7600 | 2022-2024 | 11048,7917 | 295,9683 |  |  |  |  |
| 3822 | 1-я очередь строительства Центрального Ядра ММДЦ "Москва-Сити" - многофункционального комплекса "Парк-Сити" на участках 6А, 6Б, 7 и 8 с пересадочным узлом метрополитена. 5-й пусковой комплекс. "Сооружения гражданской обороны" на отметке 103,8 м | 2 | 013 013 003 | 1118,7500 | 2023-2025 | 0,6875 | 858,9625 | 259,1000 |  |  |  |
| 3823 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1390,3826 | 764,2605 | 461,5250 |  | 37,9930 |
| 3824 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 1390,3826 | 764,2605 | 461,5250 |  | 37,9930 |
| 3825 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 1390,3826 | 764,2605 | 461,5250 |  | 37,9930 |
| 3826 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3827 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское | 1 | 013 013 002 | 1127,0840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3828 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,2164 | 2019-2022 | 15,2164 |  |  |  |  |  |
| 3829 | Строительство |  |  | 1111,8676 | 2019-2025 | 393,4967 | 329,4120 | 388,9589 |  |  |  |
| 3830 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Рязановское | 2 | 013 013 002 | 574,5290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3831 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,4541 | 2017-2023 | 37,4541 |  |  |  |  |  |
| 3832 | Строительство |  |  | 537,0749 | 2017-2025 | 345,8705 | 71,0238 | 120,1806 |  |  |  |
| 3833 | Строительство пожарного депо на 6 машино-мест по адресу: г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово | 3 | 013 013 002 | 1663,5931 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3834 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,9180 | 2023 | 53,9180 |  |  |  |  |  |
| 3835 | Строительство |  |  | 1515,7343 | 2020-2025 | 482,5175 | 803,1855 | 230,0313 |  |  |  |
| 3836 | Оплата выполненных работ |  |  | 93,9408 | 2026 |  |  |  | 93,9408 |  |  |
| 3837 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Первомайское | 4 | 013 013 002 | 1014,2110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3838 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,3932 | 2013-2021 | 27,3932 |  |  |  |  |  |
| 3839 | Строительство |  |  | 756,1219 | 2014-2025 | 547,1219 | 183,9103 | 25,0897 |  |  |  |
| 3840 | Оплата выполненных работ |  |  | 230,6959 | 2026 |  |  |  | 230,6959 |  |  |
| 3841 | Пожарное депо на 2 машино-места, пос. Новофедоровское | 5 | 013 013 002 | 572,3096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3842 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,1403 | 2019-2022 | 14,1403 |  |  |  |  |  |
| 3843 | Строительство |  |  | 558,1693 | 2018-2024 | 517,3253 | 2,8510 |  |  |  | 37,9930 |
| 3844 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Щаповское | 6 | 015 001 001 | 79,8605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3845 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,4985 | 2019 | 4,4985 |  |  |  |  |  |
| 3846 | Строительство |  |  | 44,1005 | 2018-2021 | 44,1005 |  |  |  |  |  |
| 3847 | Оплата выполненных работ |  |  | 31,2615 | 2026 |  |  |  | 31,2615 |  |  |
| 3848 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 7 |  |  |  |  |  |  | 105,6268 |  |  |
| 3849 | Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы | 839 |  |  |  |  | 104,6810 | 249,9600 | 450,0000 | 470,2500 | 1800,0000 |
| 3850 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 104,6810 | 249,9600 | 450,0000 | 470,2500 | 1800,0000 |
| 3851 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3852 | 27-я пожарно-спасательная часть, ул. Скаковая, д. 22 | 1 | 013 013 002 | 162,3282 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3853 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,5535 | 2018 | 5,5535 |  |  |  |  |  |
| 3854 | Реконструкция |  |  | 156,7747 | 2019-2024 | 141,7747 | 1,4962 | 13,5038 |  |  |  |
| (п. 3854 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3855 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3856 | 35-я пожарно-спасательная часть, ул. Полковая, д. 12 | 2 | 013 013 002 | 201,4519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3857 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,2780 | 2018 | 8,2780 |  |  |  |  |  |
| 3858 | Реконструкция |  |  | 193,1739 | 2019-2023 | 193,1739 |  |  |  |  |  |
| 3859 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3860 | Здание по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 28, стр. 6 | 3 | 013 013 003 | 499,2319 |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3860 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3861 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 44,6329 | 2022-2024 | 42,6329 | 2,0000 |  |  |  |  |
| 3862 | Реконструкция |  |  | 454,5990 | 2025-2027 |  |  | 167,3315 | 37,2675 | 250,0000 |  |
| (п. 3862 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3863 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3864 | Поисково-спасательная станция "Вороново" ГКУ города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" в п. ЛМС пос. Вороновское | 4 | 013 013 001 | 590,7279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3865 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,5249 | 2023-2025 | 20,5226 | 28,5110 | 2,4913 |  |  |  |
| 3866 | Строительство |  |  | 539,2030 | 2023-2027 | 29,3469 | 59,1700 | 65,3546 | 235,3315 | 150,0000 |  |
| (п. 3866 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3867 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3868 | ГБУ г. Москвы Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники, Ленинградское ш., д. 43, стр. 4 | 5 | 013 013 003 | 635,0000 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3869 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,0000 |  |  |  |  | 35,0000 |  |  |
| 3870 | Реконструкция |  |  | 600,0000 |  |  |  |  |  |  | 600,0000 |
| 3871 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3872 | ГБУ г. Москвы Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники, 2-й Кожуховский пр-д, д. 25, стр. 11 | 6 | 013 013 002 | 535,0000 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3873 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,0000 |  |  |  |  | 35,0000 |  |  |
| 3874 | Реконструкция |  |  | 500,0000 |  |  |  |  |  |  | 500,0000 |
| 3875 | Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3876 | Поисково-спасательная станция в Троицком административном округе г. Москвы | 7 | 013 013 001 | 730,0000 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |
| 3877 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |
| 3878 | Строительство |  |  | 700,0000 |  |  |  |  |  |  | 700,0000 |
| 3879 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции объектов гражданской защиты населения | 8 |  |  |  |  | 13,5038 | 1,2788 | 77,4010 | 70,2500 |  |
| (п. 3879 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3880 | Мобилизационная подготовка экономики | 17 В 00 00000 |  |  |  |  | 7762,8000 | 556,9000 |  |  |  |
| 3881 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 7637,8000 | 556,9000 |  |  |  |
| 3882 | Реализация мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий | 17 В 05 00000 0204 |  |  |  |  | 7637,8000 | 556,9000 |  |  |  |
| 3883 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3884 | Административное здание по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5 | 1 | 013 002 001 | 2816,4340 | 2023-2024 | 2016,3340 | 800,1000 |  |  |  |  |
| 3885 | Административное здание вблизи ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5 | 2 | 013 002 001 | 7394,6000 | 2024-2025 |  | 6837,7000 | 556,9000 |  |  |  |
| 3886 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 125,0000 |  |  |  |  |
| 3887 | Реализация мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий | 17 В 05 00000 0204 |  |  |  |  | 125,0000 |  |  |  |  |
| 3888 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  | 125,0000 |  |  |  |  |
| 3889 | Вынос сетей водоснабжения вблизи здания ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5 (включая проектно-изыскательские работы) | 1 | 013 002 001 | 125,0000 | 2024 |  | 125,0000 |  |  |  |  |
| 3890 | ## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 34 0 00 00000 |  |  |  |  |  | 84705,4853 | 27581,5507 | 7788,6471 |  |
| (п. 3890 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3891 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 00 00000 |  |  |  |  |  | 84705,4853 | 27581,5507 | 7788,6471 |  |
| (п. 3891 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3892 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  | 84705,4853 | 27581,5507 | 7788,6471 |  |
| (п. 3892 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3893 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 01 00000 0412 |  |  |  |  |  | 84705,4853 | 27581,5507 | 7788,6471 |  |
| (п. 3893 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3894 | Укрупненные мероприятия на реализацию инвестиционных проектов | 1 |  |  |  |  |  | 84705,4853 | 27581,5507 | 7788,6471 |  |
| (п. 3894 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3895 | ## ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 35 0 00 00000 |  |  |  | 3203,7810 | 5252,2680 |  |  |  |  |
| 3896 | Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 35 Г 00 00000 |  |  |  | 3203,7810 | 5252,2680 |  |  |  |  |
| 3897 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  | 229,7810 | 34,2680 |  |  |  |  |
| 3898 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ по реконструкции автомобильной дороги | 35 Г 01 09100 |  |  |  | 229,7810 | 34,2680 |  |  |  |  |
| 3899 | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, проезд к дому отдыха "Полет" | 1 |  | 264,0490 | 2019-2024 | 229,7810 | 34,2680 |  |  |  |  |
| 3900 | Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы | 807 |  |  |  | 2974,0000 | 5218,0000 |  |  |  |  |
| 3901 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях осуществления расходов, связанных со строительством объекта "Создание и эксплуатация сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный" на платной основе", включая выкуп земельных участков и подготовку территории | 35 Г 01 01400 |  |  |  | 2974,0000 |  |  |  |  |  |
| 3902 | Расходы на строительство объекта "Создание и эксплуатация сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный" на платной основе", включая выкуп земельных участков и подготовку территории | 1 |  |  |  | 2974,0000 |  |  |  |  |  |
| 3903 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ, связанных со строительством и реконструкцией региональных объектов транспортной инфраструктуры Московской области (в том числе на возмещение осуществленных расходов бюджета Московской области) | 35 Г 01 05400 |  |  |  |  | 5218,0000 |  |  |  |  |
| 3904 | Проведение работ, связанных со строительством и реконструкцией региональных объектов транспортной инфраструктуры Московской области (в том числе на возмещение осуществленных расходов бюджета Московской области) | 1 |  | 5218,0000 | 2024 |  | 5218,0000 |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Финансирование с учетом средств, предусмотренных Департаменту городского имущества города Москвы.

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 8 октября 2024 г. N 2251-ПП

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2024-2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 17.12.2024 N 2955-ПП, от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Государственная программа города Москвы, наименование завершаемого объекта (мероприятия) | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" |  |  |  |  |  |
| 2 | Линии метрополитена | км | 17,38 | 11,1 | 4,8 | 13,9 |
| 3 | Станции метрополитена | единиц | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Электродепо | единиц |  | 2 |  | 1 |
| 5 | Автомобильные дороги | км | 86,81 | 88,39 | 75,71 | 91,70 |
| 6 | Искусственные сооружения | единиц | 24 | 15 | 17 | 13 |
| 7 | Пешеходные переходы | единиц | 12 | 16 | 17 | 16 |
| 8 | "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" |  |  |  |  |  |
| 9 | Поликлиники | единиц/посещений в смену | 3/1390 | 4/1872 | 3/2250 | 3/750 |
| (п. 9 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Больничные корпуса (лечебно-диагностические, санаторные, роддома, патологоанатомические корпуса и прочие) | единиц/коек | 3/186 | 2/570 |  | 4/655 |
| 11 | Подстанции скорой медицинской помощи | единиц/машино-мест |  |  | 2/28 | 3/10 |
| 12 | Прочие объекты (лифтовые пристройки, инженерные объекты, вертолетные площадки, санитарные шлюзы, гараж-стоянка и др.) | единиц | 3 | 4 | 2 |  |
| 13 | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" |  |  |  |  |  |
| 14 | Общеобразовательные организации, в том числе пристройки к общеобразовательным организациям | зданий/мест | 11/5725 | 15/8250 | 13/9475 | 8/7250 |
| 15 | Дошкольные образовательные организации | зданий/мест | 5/1950 | 8/2445 | 7/2415 | 1/700 |
| (п. 15 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | единиц | 1 |  |  |  |
| 17 | "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 18 | Объекты социальной поддержки населения | единиц/кв. м | 1/5254,5 | 2/7474,0 | 1/4900,0 | 3/26000,0 |
| 19 | "ЖИЛИЩЕ" |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилая площадь | тысяч кв. м | 317,9 | 211,8 | 45,0 | 69,8 |
| 21 | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" |  |  |  |  |  |
| 22 | Музеи | единиц |  | 1 |  | 4 |
| 23 | Инженерные объекты на территории музеев | единиц |  |  | 1 |  |
| 24 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | единиц |  | 1 |  |  |
| 25 | Библиотеки | единиц | 1 |  | 1 |  |
| 26 | Культурно-досуговые учреждения | единиц | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 27 | Памятники | единиц | 2 |  |  |  |
| 28 | Объекты культурного наследия | единиц |  | 1 | 2 | 1 |
| 29 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | единиц | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 30 | "СПОРТ МОСКВЫ" |  |  |  |  |  |
| 31 | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы | единиц | 3 | 4 | 1 | 2 |
| (п. 31 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прочие объекты физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 |  |  |
| (п. 32 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.04.2025 N 722-ПП) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" |  |  |  |  |  |
| 34 | Административные здания | зданий | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 35 | Ритуальные объекты | единиц | 1 |  | 3 |  |
| 36 | "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" |  |  |  |  |  |
| 37 | Административные здания | зданий | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 38 | Пожарные депо и пожарно-спасательные части | единиц | 5 | 3 | 2 |  |
| 39 | Прочие объекты | единиц |  | 1 |  | 3 |